UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

---------------o0o----------------

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái

Yên Bái, tháng 1 năm 2019

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

---------------o0o----------------

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái

| CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT | ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN NƯỚC TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Yên Bái, tháng 1 năm 2019

MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT	6

danh MỤC BẢNG	8

DANH MỤC HÌNH VẼ	10

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	11

TÓM TẮT	12

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU	18

1.1	Thông tin chung về dự án	18

1.2	Thông tin về TDA tỉnh Yên Bái	20

1.3	Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường	20

1.4	Chủ đầu tư và nguồn vốn	23

1.5	Đơn vị tư vấn	23

CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	25

2.1	Mục tiêu Tiểu dự án	25

2.2	Vị trí địa lý của Tiểu dự án	25

2.3	Nội dung chủ yếu của tiểu dự án	30

2.3.1	Mô tả hiện trạng và hoạt động sửa chữa các công trình của tiểu dự án	30

2.3.2	Các hạng mục phụ trợ	51

2.3.3	Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu	59

2.3.4	Máy móc và thiết bị được sử dụng trong thi công	60

2.3.5	Khối lượng nguyên vật liệu thi công các hạng mục chính	60

2.4	Tiến độ thi công	66

2.5	Mô tả các hoạt động triển khai khi xây dựng TDA	67

2.6	Kế hoạch an toàn đập	71

2.7	Tổng mức đầu tư	72

CHƯƠNG IIi. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH	75

3.1	Văn bản pháp luật Việt Nam	75

3.2	Chính sách của Ngân hàng thế giới	79

3.2.1	Cấp độ dự án	79

3.2.2	Cấp độ tiểu dự án	79

Bảng 3.1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	82

CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN	89

4.1	Điều kiện môi trường tự nhiên	89

4.1.1. Điều kiện về địa lý	89

4.1.2. Điều kiện về địa hình	91

4.1.3. Điều kiện về địa chất thổ nhưỡng, địa chất thủy văn công trình thuộc TDA:	94

4.1.4. Điều kiện khí hậu, thời tiết	96

4.1.5. Mạng lưới sông ngòi	97

4.1.6. Đa dạng sinh học	98

4.2	Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Yên Bái	101

4.2.1. Nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt cao	101

4.2.2. Gia tăng các đợt rét đậm, rét hại	101

4.2.3. Bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng và diễn biến khó lường	102

4.2.4. Về cháy rừng, lũ lụt và sự cố vỡ đập	102

4.3	Hiện trạng các thành phần môi trường vật lý	102

4.4	Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực triển khai Tiểu dự án	105

4.5	Tổng hợp các kết quả khảo sát các xã khu vực TDA	120

4.5.1	Nhân Khẩu	120

4.5.2	Nghề nghiệp	122

4.5.3	Sức khỏe	126

4.5.4	Cấp nước	127

4.5.5	Điều kiện nhà ở, vệ sinh	129

4.5.6	Thu nhập và mức sống hộ gia đình	131

4.5.7	Một số vấn đề về an sinh xã hội	133

4.5.8	Dân tộc thiểu số	137

4.5.9	Đặc điểm về giới trong khu vực tiểu dự án	138

4.6	Các công trình nhạy cảm	139

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	141

5.1	Kiểu và quy mô tác động	141

5.2	Tác động tích cực đến môi trường và xã hội	142

5.2.1. Tác động tới xã hội	142

5.2.2. Tác động tới môi trường	143

5.3	Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng	144

5.3.1.	Tác động trong giai đoạn chuẩn bị thi công	144

5.3.2.	Tác động trong giai đoạn thi công	148

5.3.3.	Tác động trong giai đoạn vận hành	171

5.4	Phân tích các kiểu tác động	172

5.4.1 Tác động tích lũy	172

5.4.2 Tác động trực tiếp	173

5.4.3 Tác động gián tiếp	173

5.4.4 Tác động tạm thời	173

5.4.5 Tác động lâu dài	173

CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ	174

6.1.	Không thực hiện tiểu dự án	174

6.2.	Các phương án lựa chọn khi thực hiện tiểu dự án	174

6.2.1. Biện pháp thay thế khi thi công các hạng mục dưới Mực nước dâng bình thường	174

6.2.2. Biện pháp thay thế khi lựa chọn vị trí các công trình phụ trợ (mỏ đất, bãi thải)	175

6.2.3. Biện pháp thay thế khi lựa chọn tuyến đường vận chuyển vật liệu, đất thải	176

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)	181

7.1.	Mục tiêu	181

7.2.	Các biện pháp giảm thiểu	181

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu giai đoạn chuẩn bị thi công	181

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	183

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	225

7.3.	Tổ chức thực hiện	227

7.3.1. Quản lý dự án	227

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	228

7.4.	Khung tuân thủ môi trường	233

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu	233

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu	234

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công	235

7.4.4  Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	235

7.4.5. Yêu cầu về báo cáo	236

7.5.	Cơ chế giải quyết khiếu nại	237

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	237

7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng	238

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	239

7.6.	Kế hoạch thực hiện ESMP	240

7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu	240

7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự	240

7.7.	Tăng cường năng lực và đào tạo	241

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	241

7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	241

7.7.3 Định hướng khách thăm	241

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	241

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	242

7.8.	Kế hoạch giám sát môi trường	243

7.8.1. Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu	243

7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	243

7.8.3. Giám sát an toàn đập	246

7.9.	Ước tính về chi phí	246

CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	248

8.1.	Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng trong lập báo cáo ESIA	248

8.2.	Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng	248

8.2.1.	Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án	248

8.2.2.	Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án	251

8.3.	Kết quả tham vấn cộng đồng	253

8.3.1.	Ý kiến của UBND xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi TDA	253

8.3.2.	Cam kết của chủ dự án	260

8.4.	Công bố thông tin 	260

TÀI LIỆU THAM KHẢO	262

PHỤ LỤC	263

# CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| BAH | Bị ảnh hưởng |
| --- | --- |
| BC | Báo cáo |
| BC KH | Báo cáo kế hoạch |
| BGSCĐ | Ban giám sát cộng đồng |
| BQLTDA | Ban quản lý tiểu dự án |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| BYT | Bộ Y tế |
| CITES | Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã |
| CPO | Ban quản lý dự án thủy lợi Trung ương |
| DARD | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| DRASIP | Dự ản cải tạo và nâng cấp an toàn đập |
| DSRP | Hội đồng thẩm định an toàn đập quốc gia |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
| ECOP | Qui tắc môi trường thực tiễn |
| EIA | Đánh giá tác động Môi trường (viết tắt của tiếng anh) |
| ESMF | Khung quản lý môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh) |
| EMP | Kế hoạch quản lý môi trường (viết tắt của tiếng anh) |
| ESIA | Đánh giá tác động môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh) |
| ESMoP | Kế hoạch giám sát môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh) |
| ESMP | Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh) |
| HLHPN | Hội liên hiệp phụ nữ |
| KH | Kế hoạch |
| MARD | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (viết tắt của tiếng anh) |
| MCM | Triệu mét khối |
| MoIT | Bộ Công thương (viết tắt của tiếng anh) |
| MoNRE | Bộ Tài nguyên và Môi trường (viết tắt của tiếng anh) |
| MTXH/ MT-XH | Môi trường và xã hội |
| NĐ-CP | Nghị định của chính phủ |
| NĐ | Nghị định |
| NHTG | Ngân hàng Thế giới |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và phát triển Nông thôn |
| NTTS | Nuôi trồng thủy sản |
| O&M | Bảo trì và theo dõi |
| OP/BP | Các chính sách của Ngân hàng thế giới |
| PMU | Đơn vị quản lý dự án |
| PoE | Hội đồng các chuyên gia quốc tế |
| PPMU | Ban quản lý dự án địa phương |
| PSC | Ban chỉ đạo dự án |
| QCVN | Qui chuẩn Việt nam |
| QĐ-BTNMT | Quyết định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường |
| QĐ-BYT | Quyết định của Bộ Y tế |
| QĐ-TTg | Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ |
| QH | Quốc Hội |
| QLDA | Quản lý dự án |
| QLMT | Quản lý Môi trường |
| TDA | Tiểu Dự án |
| TĐC | Tái định cư |
| TN&MT hoặc TNMT | Tài Nguyên và môi trường |
| TOR | Điều khoản tham chiếu |
| TT-BTNMT | Thông tư của Bộ tài nguyên và Môi trường |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận Tổ quốc |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| VB | Văn bản |
| VHTTDL | Văn hóa Thông tin Du lịch |
| VP UBND | Văn phòng Ủy ban nhân dân |
| WB | Ngân Hàng Thế giới (Tiếng Anh) |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |
| WUA | Hiệp hội sử dụng nước |

# danh MỤC BẢNG

| Bảng 2. 1: Vị trí 16 hồ chứa nằm trong TDA | 27 |
| --- | --- |
| Bảng 2. 2: Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA | 33 |
| Bảng 2. 3: Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất | 54 |
| Bảng 2. 4: Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu | 61 |
| Bảng 2. 5: Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng | 62 |
| Bảng 2. 6: Bảng tổng hợp nguyên vật liệu thi công dự án | 63 |
| Bảng 2. 7: Tiến độ thực hiện TDA sửa chữa và nâng cao ATĐ tỉnh Yên Bái | 68 |
| Bảng 2. 8: Tổng hợp chi phí các công trình thuộc TDA | 75 |
| Bảng 3. 1: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam | 84 |
| Bảng 4. 1: Vị trí tọa độ các công trình thuộc TDA | 91 |
| Bảng 4. 2: Hệ sinh thái khu vực 16 hồ | 100 |
| Bảng 4. 3: Tên thiết bị sử dụng trong đánh giá nhanh hiện trạng môi trường | 104 |
| Bảng 4. 4: Hạ tầng giao thông, thủy lợi các xã thuộc tiểu dự án | 108 |
| Bảng 4. 5: Hiện trạng giáo dục của 14 xã tiểu dự án | 110 |
| Bảng 4. 6: Bảng tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 14 xã trong vùng TDA | 112 |
| Bảng 4. 7: Diện tích và năng suất các loại cây trồng | 117 |
| Bảng 4. 8: Số nhân khẩu hộ gia đình | 120 |
| Bảng 4. 9: Nghề nghiệp chính của người lao động (%) | 122 |
| Bảng 4. 10: Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình | 124 |
| Bảng 4. 11: Tình trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe | 125 |
| Bảng 4. 12: Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước sản xuất ở các xã dự án (%) | 127 |
| Bảng 4. 13: Tỷ lệ các loại nhà ở của các hộ được khảo sát (đơn vị:%) | 128 |
| Bảng 4. 14: Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát (%) | 129 |
| Bảng 4. 15: Các nhóm thu nhập (%) | 131 |
| Bảng 4. 16: Thực trạng vay nợ của hộ gia đình (đơn vị %) | 133 |
| Bảng 4. 17: Mục đích vay nợ của gia đình | 135 |
| Bảng 4. 18: Thống kê số hộ gia đình DTTS được khảo sát được khảo sát | 136 |
| Bảng 4. 19: Phân công lao động trong gia đình | 138 |
| Bảng 4. 20: Hiện trạng công trình nhạy cảm | 139 |
| Bảng 5. 1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực | 141 |
| Bảng 5. 2: Bảng tổng hợp mức độ ảnh hưởng thu hồi đất của tiểu dự án | 145 |
| Bảng 5. 3: Tóm tắt mức độ ảnh hưởng của Tiểu dự án | 146 |
| Bảng 5. 4: Tổng hợp cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng của tiểu dự án | 147 |
| Bảng 5. 5: Tổng hợp khối lượng đào, đắp và vận chuyển nguyên vật liệu | 154 |
| Bảng 5. 6: Khối lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động GPMB và bóc dỡ phong hóa | 156 |
| Bảng 5. 7: Nồng độ bụi trong quá trình san gạt, bốc xúc đất | 157 |
| Bảng 5. 8: Nồng độ các chất khí do hoạt động san gạt, bốc xúc | 158 |
| Bảng 5. 9: Nồng độ bụi từ quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa | 159 |
| Bảng 5. 10: Tải lượng khí thải do vận chuyển đất phong hóa | 159 |
| Bảng 5. 11: Nồng độ các chất khí do vận chuyển đất bóc phong hóa | 159 |
| Bảng 5. 12: Khối lượng bụi phát sinh do đào, đắp, vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công | 161 |
| Bảng 5. 13: Nồng độ bụi trong quá trình san gạt, bốc xúc đất | 162 |
| Bảng 5. 14: Nồng độ các chất khí do san gạt, bốc xúc | 162 |
| Bảng 5. 15. Nồng độ bụi từ quá trình vận chuyển đất và nguyên vật liệu | 162 |
| Bảng 5. 16. Tải lượng khí thải do vận chuyển đất và nguyên vật liệu | 163 |
| Bảng 5. 17. Nồng độ các chất khí do vận chuyển đất và nguyên vật liệu | 163 |
| Bảng 5.18. Mức độ ồn tối đa của một số thiết bị, máy móc | 164 |
| Bảng 5.19. Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công | 165 |
| Bảng 5.20. Giá trị rung chấn cho phép tại nơi làm việc | 165 |
| Bảng 5. 21: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn | 166 |
| Bảng 5.22. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm | 170 |
| Bảng 5. 23: Diện tích tưới trước và sau khi hoàn thành công trình | 175 |
| Bảng 6. 1: Tổng hợp phương án chọn vị trí mỏ đất, bãi đổ thải và các tuyến đường vận chuyển vật liệu, đất thải | 181 |
| Bảng 7. 1: Ước tính chi phí bồi thường cho các hạng mục bị ảnh hưởng | 185 |
| Bảng 7. 2 : Các nguyên tắc về môi trường (ECOP) nhằm giải quyết các ảnh hưởng chung từ quá trình xây dựng thi công | 188 |
| Bảng 7.3 : Các biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm | 224 |
| Bảng 7. 4 : Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành | 229 |
| Bảng 7. 5 : Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan | 233 |
| Bảng 7. 6: Yêu cầu về các báo cáo định kỳ | 240 |
| Bảng 7. 7: Chi phí thực hiện đào tạo, tăng cường năng lực | 246 |
| Bảng 7. 8: Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công | 248 |
| Bảng 7. 9: Ước tính chi phí giám sát chất lượng môi trường xung quanh | 249 |
| Bảng 7. 10: Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo | 250 |
| Bảng 7. 11: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH | 251 |
| Bảng 8. 1: Tóm tắt các hoạt động tham vấn UBND xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự | 253 |
| Bảng 8. 2: Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án | 255 |

# DANH MỤC HÌNH VẼ

| Hình 2. 1: Bản đồ vị trí các hồ trong dự án | 31 |
| --- | --- |
| Hình 4. 1: Vị trí địa lý của tiểu dự án | 91 |
| Hình 4.2. Đa dạng thực vật tại khu vực triển khai TDA | 100 |
| Hình 7.1. Tổ chưc thực hiện dự án | 232 |
| Hình 7.2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án | 233 |

# DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4. 1: Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)	122

Biểu đồ 4. 2: Nghề nghiêp chính của người lao động(%)	125

Biểu đồ 4. 3: Tỷ lệ loại nhà ở của các hộ được khảo sát	130

Biểu đồ 4. 4: Tỷ lệ sử dụng loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát	131

Biểu đồ 4. 5: Tỷ lệ người giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần	137

# TÓM TẮT

1. Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái” là một trong những tiểu dự án được đề xuất theo dự án DRSIP do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của tiểu dự án bao gồm: (i) tăng cường khả năng phòng lũ của hồ chứa, (ii) đảm bảo sự an toàn và ổn định của các công trình đầu mối để bảo vệ dân cư vùng hạ lưu cũng như tài sản của họ phù hợp với các mục tiêu của chương trình an toàn đập quốc gia; Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) được thực hiện đối với tiểu dự án tuân thủ các yêu cầu Chính sách đánh giá môi trường (OP/BP4.01) của Ngân hàng thế giới và Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam (LEP-2015)

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Yên Bái” sẽ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của NHTG và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa, cải tạo công trình đầu mối cho 16 hồ chứa nằm trên địa bàn 5 huyện. Sau khi xây dựng xong, công trình sẽ phát huy nhiệm vụ cấp nước tưới cho 970 ha, diện tích đất canh tác của các xã trong vùng tiểu dự án, góp phần ổn định sản xuất cho người dân trong vùng.

Vị trí các công trình thuộc Tiểu dự án  được thống kê ở bảng sau

| TT | Tên Hồ Đập | Cao trình đập | Dung tích (106 m3) | Cấp công trình theo H đập | Địa điểm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do | 44 | 0,907 | III | Xã Y Can, H. Trấn Yên |
| 2 | Hồ Khe Vải | 78,1 | 0,158 | III | Xã Xuân Ái, H. Văn Yên |
| 3 | Hồ Tặng An | 107 | 1,076 | II | Xã Mường Lai, H. Lục Yên |
| 4 | Hồ Khe Dứa | 59,2 | 1,083 | III | Xã Yên Phú, H. Văn Yên |
| 5 | Hồ Roong Đen | 110,2 | 1,309 | II | Xã Mường Lai, H. Lục Yên |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | 131 | 0,219 | III | Xã Xuân Lai, H. Yên Bình |
| 7 | Hồ Khe Hoài | 141,1 | 0,364 | III | Xã Tích Cốc, H. Yên Bình |
| 8 | Hồ Khe Hóp | 71,7 | 0,201 | III | Xã Yên Hợp, H. Văn Yên |
| 9 | Hồ Hang Luồn | 50,8 | 0,25 | III | Xã Vũ Linh, H. Yên Bình |
| 10 | Hồ Khe Chinh | 63 | 0,394 | II | Xã An Thịnh, H. Văn Yên |
| 11 | Hồ Làng Át | 154,9 | 0,251 | III | Xã Minh Xuân, H. Lục Yên |
| 12 | Hồ Chóp Dù | 65,6 | 0,88 | III | Xã Cường Thịnh, H. Trấn Yên |
| 13 | Hồ Phù Nham | 280,8 | 0,20 | II | Xã Phù Nham, H. Văn Chấn |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 295,8 | 0,122 | III | Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, H. Văn Chấn |
| 15 | Hồ Khe Ngang | 75,3 | 0,205 | III | Xã Yên Phú, H. Văn Yên |
| 16 | Hồ thôn 26 | 147 | 0,20 | IV | Xã Thượng Bằng La, H. Văn Chấn |

2. Cụm công trình đầu mối và các công trình phụ trợ của 16 hồ chứa bao gồm các hạng mục sau:

Đập đất: Bao gồm 16 đập chính và 5 đập phụ với tổng chiều dài là 1.299 m, kết cấu đập đất đồng chất.

Cống lấy nước: Cống lấy nước của 16 hồ là cống tròn kích thước D = 250 - 600. Cống được xây dựng bằng kết cấu đá xây hoặc bê tông cốt thép, hình thức là cống ngầm có áp, van đóng mở phần lớn ở hạ lưu đập.

Tràn xả lũ: Ngoài công trình hồ Tự Do, Khe Hóp, Khe Hoài, Hang Luồn và hồ Khe Ngang có tràn kết cấu bằng đất, các công trình lại đều có tràn xả lũ bằng kết cấu đá xây hoặc BTCT, hình thức tràn tràn tự do, có cửa, nối tiếp với dốc nước.

3. Hiện trạng công trình đầu mối: Tất cả các hồ đều đã được xây dựng từ rất lâu, trong khoảng từ 1976 đến 1990. Qua nhiều năm sử dụng, hiện nay công trình đập đất đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đập bị thấm chảy qua thân, nền đập; mái thượng lưu bị sạt trượt; mái hạ lưu nhiều cây bụi rậm, thấm nhiều tạo thành đầm lầy; cống bị hư hỏng cứa van, dàn van, rò rỉ nhiều; tràn xả lũ có khẩu diện hẹp, bị xói lở nhiều. Công trình không đảm bảo an toàn và khả năng thoát lũ. Một số vị trí hư hỏng trên thân đập đã được gia cố bằng bê tông và nhựa. Một số phần của đỉnh đập đã bị bong tróc và lún. Cơ đập phía hạ lưu đã xuống cấp. Mặt đập chưa được gia cố, bị lún, sụt theo thân đập. Vật liệu lát mái đập thượng lưu bị xô lệch do sóng. Mái thượng lưu và hạ lưu đập có hiện tương sạt trượt, sụt lún. Mái hạ lưu bị xói mòn bởi nước mưa do thiếu hệ thống thoát nước.

4. Mô tả các hoạt động của TDA: Các hoạt động dự kiến trong tiểu dự án bao gồm (i) Gia cố đỉnh đập (đập chính và phụ) bằng bê tông; mở rộng mặt đập, nâng cấp mái thượng và hạ lưu, cứng hóa mặt đập; Bố trí rãnh thoát nước hạ lưu, Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc thấm. Tổng chiều dài các tuyến đập được nâng cấp là 1.299 m của 16 tuyến đập chính và 5 tuyến đập phụ của 16 hồ chứa; (ii) Sửa chữa hoặc xây mới các cống lấy nước đảm bảo cung cấp ổn định nước tưới cho vùng hạ lưu, riêng cống lấy nước hồ Khe Vải, Roong Đen, Khe Hoài, Khe Hóp, hang luồn, Khe Chinh, Chóp Dù, Khe Ngang được giữ nguyên. Ngoài cống lấy nước của hồ Tặng An và hồ Tự Do được sửa chữa nhà van và thay van đường ống, tại 6 hồ còn lại đều xây mới cống lấy nước với hình thức cống tròn D300 kết cấu BTCT; (iii) Xây mới tràn xả lũ, mở rộng mặt tràn, kiên cố hóa các tuyến tràn kết cấu BTCT (iv) Sửa chữa, nâng cấp 16 tuyến đường thi công và đường quản lý với tổng chiều dài 11,85km; (v) Xây mới nhà quản lý của 16 hồ chứa. Số lượng công nhân được huy động tối đa trong thời gian cao điểm tại tất cả các công trường là 1714 người; các loại thiết bị, máy móc tối đa sử dụng trong việc thi công là 178 đơn vị, bao gồm máy ủi, máy xúc, máy trộn, đầm bê tông, máy phát và máy bơm nước... Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện theo chính sách an toàn đập (OP/BP 4.37) của Ngân hàng thế giới và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

5. Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của dự án DRSIP đã được WB phê duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội là xác định tầm quan trọng của các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của nghiên cứu đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động tích cực và tiêu cực môi trường và xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của tiểu dự án đề xuất những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với các tác động đó. Các hoạt động trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành tiểu dự án được phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của cư dân địa phương.  Dựa vào sàng lọc môi trường và xã hội đã thực hiện, tiểu dự án thuộc loại B về môi trường, xã hội theo hệ thống phân loại của Ngân hàng thế giới. Theo chính sách OP/BP 4.37 (An toàn đập), tiểu dự án bao gồm cả các đập lớn và nhỏ do đó tiểu dự án sẽ được chuẩn bị Kế hoạch an toàn đập (DSP) (báo cáo an toàn đập). Các báo cáo chính sách an toàn Môi trường và Xã hội như: Kế hoạch hành động Tái định cư, Đánh giá tác động Xã hội, Đánh giá tác động Môi trường, Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội cũng được chuẩn bị. Khu vực tiểu dự án không có bất kỳ khu vực  nhạy cảm, môi trường sống tự nhiên quan trọng, công trình hay các khu vực có ý nghĩa văn hóa và lịch sử quan trọng.

Theo các kết quả sàng lọc môi trường và xã hội, tiểu dự án được xếp loại B và kích hoạt các chính sách an toàn sau đây: Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Quản lý dịch hại (OP 4.09), Tái định cư không tự nguyện (OP / BP 4.12), Người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), và An toàn đập ( OP/BP 4.37).

6. Các tác động Môi trường và Xã hội tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu:

Tác động tích cực: Nhìn chung, Tiểu dự án sẽ mang lại lợi ích lâu dài đáng kể cho cộng đồng, đặc biệt là nguồn cung cấp nước tưới ổn định cho các vùng trồng trọt. Sự an toàn của đập và hồ chứa sẽ được cải thiện do việc phục hồi đập và đập tràn và an toàn của dân cư hạ lưu sẽ được đảm bảo. Việc quản lý đập sẽ thuận tiện hơn vì các tuyến đường quản lý sẽ được nâng cấp.

Tác động tiêu cực: Giai đoạn chuẩn bị: Mất đất và cây trồng - Việc thực hiện tiểu dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 86.486 m² đất của 38 hộ gia đình và 14 UBND xã/phường, trong đó: (i) Diện tích đất nông nghiệp BAH là: 460 m2; (ii) Diện tích đất công ích BAH là: 18.444 m2 thuộc về đất của 6 UBND xã quản lý, bao gồm chủ yếu là đất rừng sản xuất, đất trong hành lang bảo vệ đập và (iii) Diện tích đất rừng sản xuất BAH là: 67.582 m2. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án còn ảnh hưởng tạm thời tới cây cối của 9 hộ canh tác trên đất công ích do UBND các xã quản lý. Tổng cộng sẽ có 9.980 cây keo; 50 cây bạch đàn, 730 cây tre, 3.245 cây Quế, 170 cây ăn quả, và khoảng 3.220 m2 cây chè bị ảnh hưởng bởi các công trình của dự án.

Giai đoạn xây dựng: Tác động chung do các hoạt động xây dựng liên quan đến phát sinh bụi, tiếng ồn, rung, chất thải và nước thải, tăng lưu lượng giao thông và tác động xã hội do lao động tập trung, tác động liên quan đến sự cố, tai nạn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân địa phương và môi trường. Bên cạnh đó, các tác động cụ thể của khu vực là gián đoạn cung cấp nước tưới do mực nước hạ thấp trong hồ chứa để xây dựng (mức thấp và có thể khắc phục), bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống bên cạnh đường giao thông.

Tiểu dự án được dự tính sẽ không gây ra những tác động bất lợi đáng kể cho môi trường và cộng đồng dân cư nơi xây dựng công trình. Tác động tiêu cực được dự kiến là thấp đến trung bình.

Giai đoạn vận hành: Các tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án sẽ là các tác động lâu dài như nguy cơ xả lũ khẩn cấp trong mùa lũ mà không thông tin đến người dân kịp thời ảnh hưởng đến khu vực hạ du; sự gián đoạn nguồn cung cấp nước tưới do mực nước hạ thấp để sửa chữa, bảo dưỡng (mức thấp). Ô nhiễm môi trường do phát triển sản xuất – diện tích sản xuất nông nghiệp sẽ tăng thêm 109 ha lúa vụ đông xuân (tăng từ 660 ha lên 769 ha) và tăng 120 ha lúa hè thu (tăng từ 612 ha lên 732 ha). Khi diện tích tưới được mở rộng, lượng hóa chất nông nghiệp sẽ tăng lên và làm tăng nguy cơ ô nhiễm đất và nước trong khu vực. Quản lý dịch hại tổng hợp sẽ được chuẩn bị để cung cấp các công cụ giảm nhẹ cho tác động này.

7. Các biện pháp giảm thiểu: Giai đoạn tiền xây dựng và giai đoạn xây dựng: Việc thu hồi đất sẽ được giảm thiểu thông qua thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP). Tổng dự toán chi phí bồi thường cho các hạng mục bị ảnh hưởng bởi dự án là 1.516.820.000 đồng (tương đương 65.949 USD). Các tác động liên quan đến xây dựng sẽ được giảm thiểu  thông qua áp dụng các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong ECOP, ESMP và cụ thể theo từng vị trí xây dựng công trình. Giai đoạn vận hành: Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp (EPP) đã được chuẩn bị để đề phòng nguy cơ bị ngập lụt khẩn cấp. Việc giám sát cần được thực hiện thường xuyên bởi đơn vị quản lý để đảm bảo rằng thiệt hại sẽ được sửa chữa một cách kịp thời. Quản lý dịch hại tổng hợp sẽ được chuẩn bị để cung cấp các công cụ giảm thiểu tác động liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu.

8. Tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện: CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ chính sách an toàn trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường/Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

Đối với Tiểu dự án,  PPMU chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện Kế hoach quản lý môi trường và xã hội, đảm bảo hồ sơ đấu thầu và hợp đồng bao gồm các thỏa thuận môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu. Nhà thầu sẽ triển khai các hoạt động thi công và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (CESMP) được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. BQLDA và đơn vị tư vấn sẽ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thỏa thuận với nhà thầu. Ngoài ra, việc tuân thủ của nhà thầu sẽ được Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, cơ quan chức năng địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

9. Nâng cao năng lực. Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về thực hiện chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn của dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người dân tộc thiểu số) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường của Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

10. Dự toán chi phí thực hiện ESMP: Tổng chi phí thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội là 884.046.000 đồng.

11. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM): Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án

12. Tham vấn cộng đồng: Tư vấn và chủ dự án đã tổ chức hai cuộc tham vấn cộng đồng, lần thứ nhất được thực hiện ngày từ 13-30/11/2017 tại trụ sở UBND cấp xã trong vùng dự án. Thành phần tham gia bao gồm đại diện chính quyền và các đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương, đại diện các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án để chia sẻ thông tin về tiểu dự án và các tác động đến Môi trường và Xã hội. Tổng số người tham gia là 603 người, trong đó số đại biểu là nữ chiếm 19,5%. Lần thứ hai là các cuộc họp tham vấn về các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện từ ngày 20-31/12/2017 tại trụ sở UBND các xã với tổng số người tham gia là 201 người (31,8% tổng số người tham gia là phụ nữ). Đối tượng tham gia là UBND xã, bí thư chi bộ thôn, trưởng/phó thôn, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân; Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đơn vị quản lý công trình và các hộ bị ảnh hưởng, hưởng lợi bởi các hoạt động của TDA. Các buổi họp tham vấn được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến đồng thuận thực hiện tiểu dự án, đồng thời xác định phạm vi và đối tượng bị ảnh hưởng, để thông tin về các tác động tiêu cực của tiểu dự án về các biện pháp giảm thiểu về môi trường và xã hội. Cộng đồng địa phương ủng hộ tiểu dự án đề xuất (với 100% đại biểu). Chủ dự án cũng cam kết tuân theo những quy định của địa phương, thực hiện các biện pháp cần thiết và giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo rằng những tác động tiềm ẩn về Môi trường và Xã hội được giảm thiểu hoặc đảo ngược.

13. Công bố thông tin: Theo OP/BP 4.01 và chính sách của Ngân hàng về tiếp cận thông tin, ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, chủ dự án đã gửi mô tả dự án, mục tiêu và tác động môi trường và xã hội tiềm năng và các biện pháp giảm thiểu tương ứng qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng vào tháng 11/2017 và gửi thông tin tham vấn đến các tổ chức tại địa phương. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 12/2017. . Báo cáo ESIA cuối cùng sẽ được công bố trên trang web của dự án và tại các địa điểm thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt mànhững người bị ảnh hưởng tại địa phương và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương (NGO) có thể dễ dàng tiếp cận và phiên bản tiếng Anh sẽ được công bố trên trang web của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

# CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

## Thông tin chung về dự án

Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, nhưng danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên đánh giá rủi ro sử dụng chỉ số rủi ro được xây dựng trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. Dự án sẽ cho phép Chính phủ có thêm nguồn tài chính để mở rộng chương trình hiện tại dự kiến sửa chữa nâng cấp 50 đập một năm. Trong khi không được phân bố đều giữa 34 tỉnh, sửa chữa nâng cấp 450 đập trong thời gian 6 năm có nghĩa là trung bình khoảng 75 đập một năm, hoặc khoảng hai đập mỗi tỉnh mỗi  năm trong quá trình thực hiện.

Dự án đưa ra sự kết hợp tối ưu các biện pháp công trình và phi công trình được thiết kế để nâng cao an toàn đập. Các biện pháp công trình bao gồm sửa chữa công trình và nâng cấp công trình an toàn của các đập hiện có và các công trình phụ trợ, bao gồm cả thiết bị đo đạc và các công cụ lập kế hoạch an toàn đập liên quan. Sửa chữa công trình chiếm phần lớn nguồn tài trợ IDA (>80%). Các can thiệp phi công trình đã được đề xuất để hỗ trợ một loạt các biện pháp thể chế và pháp lý, cũng như thí điểm các biện pháp cụ thể cấp lưu vực. Những biện pháp cấp lưu vực này nhằm cải thiện cơ sở thu thập dữ liệu, quản lý thông tin liên cơ quan và phối hợp vận hành hồ và đập trong quản lý lưu vực. Dự án cũng sẽ giúp cải thiện cơ chế phối hợp thể chế như một phần không thể thiếu của các biện pháp này nhằm nâng cao an toàn đập về mặt vận hành và hỗ trợ môi trường pháp lý và các tài liệu công cụ để hướng dẫn phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng thủy lợi sau này.

Dự kiến dự án bao gồm 03 hợp phần chính.

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

Hợp phần này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia quản lý với mục tiêu nâng cao an toàn các đập thủy lợi thông qua các hoạt động phục hồi công trình. Dự án sử dụng hai phương pháp khác nhau cho phục hồi các đập nhỏ do cộng đồng quản lý và các đập lớn. Sự khác biệt giữa hai phương pháp liên quan đến loại công trình, khung pháp lý liên quan, thể chế, tổ chức thực hiện, đảm bảo vận hành và bảo trì bền vững. Các hoạt động của hợp phần này bao gồm: (i) thiết kế kỹ thuật chi tiết, các chính sách an toàn, giám sát và kiểm soát chất lượng của công tác phục hồi và tuân thủ chính sách an toàn đối với các đập ưu tiên và các công trình liên quan; (ii) cải tạo các công trình, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng, cơ khí thủy công, lắp đặt các thiết bị thủy văn và hệ thống giám sát an toàn; (iii) xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì, và kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ. Kinh phí của hợp phần này sẽ được sử dụng cho xây dựng, các dịch vụ tư vấn, hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn.

Dự án sử dụng một khung để sàng lọc nhằm đề xuất danh mục các đập theo thứ tự ưu tiên đầu tư. Danh sách các đập thuộc Hợp phần này sẽ được cập nhật, rà soát, đánh giá hàng năm.

Bộ NN&PTNT sẽ lựa chọn các đập thuộc các tiểu dự án ưu tiên đầu tư theo khung sàng lọc áp dụng cho các đập thuộc chương trình an toàn đập. Các đập sẽ được ưu tiên lựa chọn đầu tư dựa trên cả tiêu chí kỹ thuật và kinh tế. Vì vậy mỗi tiểu dự án ngoài việc đánh giá các tiêu chí rủi ro cần phải chuẩn bị kỹ phân tích kinh tế khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập

Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

Các hoạt động tại Bộ Công Thương bao gồm: (i) xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện; (ii) xây dựng hướng dẫn phương pháp đánh giá an toàn đập thủy điện và thí điểm đánh giá cho một số loại đập điển hình với các tiêu chí an toàn được quốc tế chấp nhận; (iii) xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các đập thủy điện; (iv) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của dự án do MoIT thực hiện; và, (v) nâng cao năng lực giám sát của cơ quan quản lý an toàn của MoIT.

Các hoạt động tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: (i) lắp đặt và phục hồi của trạm khí tượng thủy văn các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Cả; (ii) cung cấp thiết bị phục vụ vận hành liên hồ chứa, và dự báo và cảnh báo sớm thiên tai cho các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Cả; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin để giám sát hoạt động của đập; và, (iv) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các hoạt động của dự án do MoNRE thực hiện; và, (v) nâng cao năng lực của MoNRE trong giám sát việc thực hiện phối hợp vận hành liên hồ chứa.

Các hoạt động tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: (i) hỗ trợ  xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy lợi; (ii) phát triển các mô hình pháp lý, thể chế và tài chính cho quản lý an toàn đập bền vững; (iii) xây dựng sổ tay hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng cho các đập nhỏ; (iv) xây dựng mô hình quản lý an toàn đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng phù hợp với từng vùng trên cả nước; (v) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của dự án do MARD thực hiện; (vi) đào tạo, nâng cao năng lực, phổ biến thông tin và nhận thức về các hoạt động an toàn đập; (vii) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức phục vụ sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi; và, (viii) giám sát và đánh giá, và nâng cao năng lực giám sát trong MARD.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án

Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án. Hợp phần này sẽ bao gồm hỗ trợ cho: (i) Ban chỉ đạo cấp cao (HLWG) bao gồm Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và Bộ TN&MT, cùng với các cơ quan hữu quan của Chính phủ, để điều phối và giám sát tất cả các can thiệp của dự án; (ii) Ban quản lý dự án (PMU) thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và Bộ Công thương và các Tỉnh để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết nhằm thực hiện dự án kịp thời và hiệu quả, bao gồm giám sát và đánh giá, đấu thầu, quản lý tài chính, giám sát chính sách an toàn, v.v..; (iii) Tư vấn thực hiện dự án (PIC) hỗ trợ về Kỹ thuật và Đảm bảo chất lượng; (iv) Tư vấn thực hiện dự án hỗ trợ về Môi trường và Xã hội; (v) một Đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế (POE); (vi) thiết lập và vận hành Đội chuyên gia đánh giá an toàn đập trong nước (NDSRP); (vii) Hỗ trợ kỹ thuật cho các cục/vụ hưởng lợi thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và Bộ TN&MT để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết nhằm thực hiện dự án kịp thời và hiệu quả; và (viii) Tư vấn giám sát độc lập, hay Giám sát bên thứ ba để giám sát và kiểm soát chất lượng. Tài chính của hợp phần này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ tư vấn, hàng hóa, thiết bị và các dịch vụ phi tư vấn; và chi phí vận hành gia tăng liên quan đến thực hiện, quản lý và giám sát dự án.

## Thông tin về TDA tỉnh Yên Bái

Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái  là một trong những tiểu dự án của Dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập được Ngân hàng Thế giới tài trợ trong giai đoạn 2. Dự án DRSIP sáu năm nhằm hỗ trợ Chương trình An toàn Đập Quốc gia. Các hồ chứa thuộc tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái" là nằm trong 450 hồ chứa sẽ được xây dựng từ khoản vay WB và một phần của quỹ đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) là một phần của yêu cầu để phê duyệt hỗ trợ dự án của Ngân hàng Thế giới.

Mười sáu (16) hồ chứa cần được sửa chữa và nâng cấp để cải thiện an toàn đập trong Tiểu dự án là: Hồ chứa nước Tự Do xã Y Can, hồ Chóp Dù xã Cường Thịnh (huyện Trấn Yên); hồ Khe Vải xã Xuân Ái, hồ Khe Dứa xã Yên Phú, hồ Khe Chinh xã An Thịnh, hồ Khe Hóp, hồ Khe Ngang xã Yên Hợp (huyện Văn Yên); hồ Làng Át xã Minh Xuân, hồ Roong Đen, hồ Tặng an xã Mường Lai (huyện Lục Yên); hồ Khe Hoài xã Tích Cốc, hồ Gốc Nhội xã Xuân Lai, hồ Hang Luồn xã Vũ Linh (huyện Yên Bình); hồ Phù Nham xã Phù Nham, hồ Nông trường Nghĩa Lộ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, hồ thôn 26 xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn).

Đánh giá tác động môi trường và xã hội được soạn thảo theo các hướng dẫn và yêu cầu của Chính sách đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới (OP / BP 4.01) và tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam hiện hành (LEP).

## Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường

Mục tiêu:

- Mục tiêu chung, là để thực hiện đánh giá môi trường và xã hội của một tiểu dự án cụ thể, bao gồm cả việc chuẩn bị các công cụ cần thiết cho việc nâng cao an toàn đập để đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và của Ngân hàng thế giới.

- Mục tiêu cụ thể của ESIA bao gồm: (i) Đánh giá tác động môi trường và xã hội của việc cải tạo các công trình đầu mối 16 hồ chứa thuộc TDA; (ii) Xây dựng một kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) bao gồm giám sát thích hợp và chế độ báo cáo; (iii) Tạo ra các kênh truyền thông cho phép các cộng đồng địa phương tham gia vào quá trình ra quyết định.

Phạm vi đánh giá tác động môi trường: Vùng bị ảnh hưởng bởi TDA bao gồm 2 khu vực:

(i) Khu vực xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình của từng hồ chứa như nâng cấp đập, tràn, cống, đường thi công, mỏ vật liệu, khu vực tập kết vật liệu, máy móc, bãi rác, khu vực xử lý nước thải tạm thời và vĩnh viễn, lán trại công nhân, kể cả ranh giới bị ảnh hưởng bởi mực nước của hồ chứa, kênh hạ lưu...

(ii) Khu vực hưởng lợi và/ hoặc ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm các xã Y Can, Cường Thịnh (huyện Trấn Yên); xã Xuân Ái, Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp (huyện Văn Yên); xã Minh Xuân, Mường Lai (huyện Lục Yên); xã Tích Cốc, Xuân Lai, Vũ Linh (huyện Yên Bình); xã Phù Nham, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn).

Các đánh giá bao gồm các hoạt động trong toàn bộ chu kỳ của tiểu dự án: giải phóng mặt bằng (GPMB); các giai đoạn thi công thực tế và giai đoạn vận hành. Các đặc tính cơ bản của môi trường bao gồm: đất, không khí, nước và môi trường xã hội. Các đối tượng sau đây được xem xét, đánh giá:

- Môi trường tự nhiên (tài nguyên nước, thủy văn, không khí/nước /ô nhiễm đất, xói mòn và bồi lắng, thoát nước, an toàn cho các bên liên quan và cơ sở hạ tầng hiện có, có tính đến các điều kiện cơ bản như khí hậu, địa lý, địa hình, chất lượng không khí),

- Lịch sử, văn hóa và khảo cổ;

- Môi trường sinh học như hệ thực vật và động vật, môi trường sống tự nhiên, đời sống thủy sinh, vv..

- Môi trường xã hội: chăm sóc sức khỏe và y tế, việc làm và thu nhập, giới tính, an toàn và ổn định xã hội, khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như cung cấp nước và năng lượng, y tế và giáo dục, vv..

Các đặc điểm cơ bản đã bao hàm những rủi ro về an toàn hiện tại của đập cũng như là những sự cố trong quá khứ liên quan đến các nội dung về an toàn và thiên tai.

Cách tiếp cận: Báo cáo ESIA được dựa trên công trình nâng cấp và khôi phục đề xuất đã được lập dựa trên đánh giá an toàn đập được thực hiện như là một phần của việc chuẩn bị dự án DRSIP, báo cáo An toàn đập và báo cáo Nghiên cứu khả thi trong việc xác định các hoạt động là nguồn tác động. Các hạng mục công trình chính thuộc khu vực các đập đề xuất đã được thực hiện Sàng lọc môi trường và xã hội để xác định những hạng mục không đủ điều kiện theo chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới cũng như là để xác định phạm vi của ESIA và những công cụ được yêu cầu khác. Báo cáo ESIA cũng sử dụng những quy định hiện có về môi trường và xã hội trong việc xác định tầm quan trọng của những tác động và trong việc xác định các biện pháp giảm thiểu/ tuân thủ. Các tiêu chí/ tiêu chuẩn về môi trường của Chính phủ đã cung cấp các mức tham chiếu cho các chỉ số chất lượng môi trường. Sử dụng các phương pháp sẵn có khi có thể để định lượng các tác động về môi trường và xã hội.

Phương pháp: Các dữ liệu và thông tin đã được thu thập thông qua việc kết hợp nghiên cứu thứ cấp và khảo sát thực địa, bao gồm kiểm tra thực địa, thu thập và phân tích mẫu môi trường.

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: (đợt 1) từ ngày 11/11 đến 20/11/2017 và (đợt 2) vào ngày 20/12 đến 31/12/2017.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn điều tra phỏng vấn sâu đối với 100% số hộ (38 hộ) BAH trực tiếp và gián tiếp; 679 hộ nằm trong vùng hưởng lợi thuộc địa bàn 14 xã trong vùng TDA. Ngoài ra, phỏng vấn sâu với đại diện chính quyền địa phương của 14 xã thuộc TDA cùng với sự tham gia của đại diện các Ban ngành đoàn thể như: Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc...; đại diện phía Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn thiết kế kỹ thuật nhằm tìm hiểu về các vấn đề của địa phương, của hộ gia đình, những khó khăn họ đang đối mặt và những đề xuất đối với TDA.

- Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp các xã Y Can, Cường Thịnh (huyện Trấn Yên); xã Xuân Ái, Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp (huyện Văn Yên); xã Minh Xuân, Mường Lai (huyện Lục Yên); xã Tích Cốc, Xuân Lai, Vũ Linh (huyện Yên Bình); xã Phù Nham, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn).

- Phương pháp tham khảo: Tham khảo các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

- Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới.

- Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế,...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện Tiểu dự án.

Trong quá trình thực hiện ESIA phải tiến hành thực hiện tham vấn cộng đồng và các bên liên quan. Các tham vấn đã cung cấp các nội dung bổ sung sẽ được giải quyết trong ESIA. Kết quả các cuộc tham vấn được trình bày trong Phụ Lục 3.

## Chủ đầu tư và nguồn vốn

Tên tiểu dự án

“Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Yên Bái”

- Chủ tiểu dự án

Chủ đầu tư TDA: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

Cơ quan đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Người đại diện:   Ông Hoàng Việt Hóa     	Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tổ 33, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3858.105 		Fax: 0216.3858.105

- Tổng vốn đầu tư:

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án: 292.880.019.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm mười chín nghìn đồng).

## Đơn vị tư vấn

Tên đơn vị: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Đại diện cơ quan:  Ông Hà Văn Thái 	 Chức vụ: Phó Viện Trưởng

Địa chỉ liên lạc:  Số 2, ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  84-43563.4809	Fax: 84-43563.4809

Danh sách những người tham gia chính trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội.

| STT | Họ tên | Trình độ chuyên môn | Chức danh bố trí trong gói thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Quốc Chính | Thạc sĩ | Đội trưởng (chuyên gia Môi trường) |
| 2 | Phạm Ngọc Lưu | Thạc sĩ | Đội phó (phụ trách về Xã hội) |
| 3 | Phí Thị Hằng | Thạc sĩ | Chuyên gia môi trường |
| 4 | Nguyễn Quang Vinh | Thạc sĩ | Chuyên gia tái định cư |
| 5 | Nguyễn Phương Hà | Thạc sĩ | Chuyên gia tái định cư |
| 6 | Bùi Thị Ban Mai | Thạc sĩ | Chuyên gia phát triển DTTS |
| 7 | Vũ Kim Dung | Kỹ sư | Chuyên gia phát triển cộng đồng |
| 8 | Ngô Thị Phương Nhung | Thạc sĩ | Chuyên gia phát triển cộng đồng |
| 9 | Đặng Thị Hà Giang | Thạc sĩ | Chuyên gia về giới |
| 10 | Nguyễn Thị Hương Giang | Thạc sĩ | Chuyên gia về giới |
| 11 | Lê Văn Cư | Thạc sĩ | Chuyên gia sinh thái |
| 12 | Nguyễn Đức Phong | Thạc sĩ | Chuyên gia thủy văn |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thạc sĩ | Chuyên gia xã hội, tái định cư |
| 14 | Ngô Xuân Nam | Tiến sĩ | Chuyên gia môi trường sinh thái |
| 15 | Vũ Thế Hải | Tiến sĩ | Chuyên gia môi trường, xã hội |
| 16 | Phạm Quang Vũ | Thạc sĩ | Chuyên gia phát triển cộng đồng |

# CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

## Mục tiêu Tiểu dự án

- Đảm bảo an toàn hồ chứa và các công trình đầu mối.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thuỷ lợi hiện có phục vụ thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; phát triển vùng chuyên canh cây có năng suất cao, có giá trị kinh tế lớn. Phát  huy tối đa tiềm năng đất nông nghiệp trong vùng.

- Giảm thiểu lượng nước tổn thất. Đảm bảo phục vụ nhu cầu dùng nước cho dân sinh, phát triển công nghiệp của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng dự án nói riêng, toàn tỉnh Yên Bái nói chung.

- Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng

## Vị trí địa lý của Tiểu dự án

  - Tên tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Yên Bái

Sửa chữa, cải tạo công trình đầu mối 16 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại các địa điểm sau:

## Bảng 2. 1: Vị trí 16 hồ chứa nằm trong TDA

| TT | Tên Hồ Đập | Cao trình đập | Dung tích (106 m3) | Cấp công trình theo H đập | Địa điểm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do | 44 | 0,907 | III | Xã Y Can, H. Trấn Yên |
| 2 | Hồ Khe Vải | 78,1 | 0,158 | III | Xã Xuân Ái, H. Văn Yên |
| 3 | Hồ Tặng An | 107 | 1,076 | II | Xã Mường Lai, H. Lục Yên |
| 4 | Hồ Khe Dứa | 59,2 | 1,083 | III | Xã Yên Phú, H. Văn Yên |
| 5 | Hồ Roong Đen | 110,2 | 1,309 | II | Xã Mường Lai, H. Lục Yên |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | 131 | 0,219 | III | Xã Xuân Lai, H. Yên Bình |
| 7 | Hồ Khe Hoài | 141,1 | 0,364 | III | Xã Tích Cốc, H. Yên Bình |
| 8 | Hồ Khe Hóp | 71,7 | 0,201 | III | Xã Yên Hợp, H. Văn Yên |
| 9 | Hồ Hang Luồn | 50,8 | 0,25 | III | Xã Vũ Linh, H. Yên Bình |
| 10 | Hồ Khe Chinh | 63 | 0,394 | II | Xã An Thịnh, H. Văn Yên |
| 11 | Hồ Làng Át | 154,9 | 0,251 | III | Xã Minh Xuân, H. Lục Yên |
| 12 | Hồ Chóp Dù | 65,6 | 0,88 | III | Xã Cường Thịnh, H. Trấn Yên |
| 13 | Hồ Phù Nham | 280,8 | 0,20 | II | Xã Phù Nham, H. Văn Chấn |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 295,8 | 0,122 | III | Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, H. Văn Chấn |
| 15 | Hồ Khe Ngang | 75,3 | 0,205 | III | Xã Yên Phú, H. Văn Yên |
| 16 | Hồ thôn 26 | 147 | 0,20 | IV | Xã Thượng Bằng La, H. Văn Chấn |

(Nguồn: Báo cáo chính – Dự án nghiên cứu khả thi)

- Hồ Tự Do

Hồ chứa nước Tự Do thuộc xã Y Can, huyện Trấn Yên được xây dựng năm 1977. Dung tích hồ 0,907 triệu m3. Diện tích lưu vực 2,56 km2, có nhiệm vụ tưới cho 80,2 ha đất nông nghiệp và nhiệm vụ phòng lũ cho hạ du.

Xung quanh khu vực hồ chủ yếu là rừng trồng, không có cơ sở sản xuất kinh doanh và di tích lịch sử văn hóa. Tại đập chính và các đập phụ có 03 hộ dân có đất trồng rừng sản xuất bị ảnh hưởng tạm thời khi thi công công trình; ngoài ra thu hồi khoảng 3.250 m2 đất công thuộc UBND xã quản lý tại hạ lưu đập.

- Hồ Khe Vải

Hồ chứa nước Khe Vải được xây dựng năm 1980 và được sửa chữa cống lấy nước dưới đập năm 1999, thuộc địa bàn xã Xuân Ái huyện Văn Yên. Hồ có dung tích 1,58 triệu m3, diện tích lưu vực 3,41km2. Hồ có nhiệm vụ tưới cho 60 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của các thôn Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Xuân Thịnh, Xuân Hưng, Công nghiệp, Chăn nuôi, Yên Viễn, Bóng Bưởi xã Xuân Ái huyện Văn Yên.

Xung quanh hồ chủ yếu là rừng trồng Keo và Quế. Khi thi công mở rộng hạng mục tràn phải thu hồi vĩnh viễn khoảng 600m2 đất rừng trồng của 2 hộ dân hiện tại đang trồng Quế.

- Hồ Tặng An

Hồ Tặng An nằm trên địa bàn thôn 14 xã Mường Lai huyện Lục Yên. Hồ được xây dựng năm 2000 là công trình cấp II, đến năm 2007 sửa cống lấy nước. Hồ có dung tích 1,076 triệu m3, có nhiệm vụ tưới cho khoảng 129,5ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã Mường Lai huyện Lục Yên.

Phía thượng lưu hồ là khu vực rừng tự nhiên, phía hạ lưu là khu đất canh tác và dân cư sinh sống cách chân đập khoảng 100m.

- Hồ Khe Dứa

Hồ Khe Dứa thuộc xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Hồ có dung tích 1,083 triệu m3, diện tích lưu vực 4,52 km2,được xây dựng từ năm 1980, sửa chữa nâng cấp năm 1999, hồ chủ yếu xây dựng để chứa lại lượng nước mặt và một phần nhỏ lượng nước sinh thủy trong lưu vực. Hồ phụ trách tưới cho khoảng 55ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại 9 thôn xã Yên Phú.

Hiện tại năng lực tưới của hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, gây khó khăn về nguồn nước tưới cho người dân. Xung quanh hồ phía thượng lưu là rừng trồng sản xuất, phía hạ lưu là đất trồng lúa, ngô.

- Hồ Roong Đen

Hồ Roong Đen nằm trên địa bàn thôn Roong Đen, xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Hồ được xây dựng năm 2000 và được nâng cấp sửa chữa cống lấy nước năm 2012 có dung tích 1,309 triệu m3, cao trình đỉnh đập 109,7 m, chiều dài 250m là công trình cấp II. Hồ cung cấp nước tưới cho khoảng 90ha đất sản xuất nông nghiệp, xã Mường Lai. Khu vực thượng lưu hồ chủ yếu là rừng trồng, phía hạ lưu hồ là đất sản xuất nông nghiệp. Hộ dân cư sinh sống cách đập gần nhất 50m.

- Hồ Gốc Nhội

Hồ Gốc Nhội được xây dựng năm 1993, trên địa bàn xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Hồ có dung tích 0,219 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 11 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.

Xung quanh hồ chủ yếu là rừng trồng, khu dân cư gần nhất cách hồ khoảng 200m.

- Hồ Khe Hoài

Hồ Khe Hoài trên địa bàn xã Tích Cốc được xây dựng năm 2005 và năm 2006 được sửa chữa tường tràn bị sạt. Là công trình cấp III, hồ có dung tích 0,364 triệu m3, đập cao 13,9 m, dài 71 m. Nhiệm vụ tưới cho 25 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã Tích Cốc.

Xung quanh hồ là đất trồng bạch đàn và trồng keo. Khu dân cư gần nhất cách hồ khoảng 200m.

- Hồ Khe Hóp

Hồ Khe Hóp thuộc xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được xây dựng năm 1966. Là công trình cấp III, hồ có dung tích 0,201 triệu m3, chiều cao đập 13,9m, dài 78,9m. Hồ có nhiệm vụ tưới cho 16 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của 3 thôn Quảng Mảng, Khe Hóp, Chăn nuôi xã Yên Hợp.

Xung quanh hồ là đất rừng trồng, khu dân cư gần nhất cách đập khoảng 100m.

- Hồ Hang Luồn

Hồ Hang Luồn thuộc địa bàn xã Vũ Linh được xây dựng năm 1973, năm 1986 bị vỡ phải đắp lại đập và năm 2005 sửa chữa nâng cấp. Là công trình cấp III với dung tích 0,25 triệu m3, đập cao 12,1m, dài 80m. Nhiệm vụ tưới cho 58,9 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp của 2 thôn Ba Luồn và Đồng Hen xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Xung quanh khu vực hồ là đất rừng trồng của các hộ dân thôn Ba Luồn xã Vũ Linh. Khu dân cư gần nhất cách hồ 300m.

- Hồ Khe Chinh

Hồ Khe Chinh thuộc xã An Thịnh huyện Văn Yên, là công trình cấp II. Hồ có dung tích 0,394 triệu m3, được xây dựng năm 1960 và sửa chữa cống lấy nước năm 1994, sửa chữa tràn xả lũ năm 2010. Hồ cung cấp nước tưới cho 14ha đất nông nghiệp thôn Đại An, Cổng Chào và Cửa Ngòi xã An Thịnh.

Xung quanh hồ chủ yếu là rừng trồng sản xuất, đập chính cao 19,4m, chiều dài 56m. Khu dân cư gần nhất cách đập chính khoảng 500m. Tại đập phụ, xung quanh hồ có một số hộ dân đang sinh sống, có hộ nằm ngay ở mái hạ lưu đập.

- Hồ Làng Át

Hồ Làng Át trên địa bàn xã Minh Xuân huyện Lục Yên, hồ được xây dựng năm 1990 và sửa chữa nâng cấp năm 1997 do bị vỡ tràn. Hồ có dung tích 0,251 triệu m3, hồ cung cấp nước tưới cho khoảng 80,12 ha đất nông nghiệp của xã Minh Xuân. Ngoài ra hồ còn có nhiệm vụ cung cấp sinh hoạt cho khoảng 2011 hộ dân cư tại thị trấn Yên Thế và một phần dân cư của xã Liễu Đô.

- Hồ Chóp Dù

Hồ Chóp Dù trên địa bàn xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên, hồ hồ xây dựng năm 1979 và sửa chữa nâng cấp cống lấy nước năm 2014. Hồ có dung tích 0,88 triệu m3 (công trình cấp III), hồ cung cấp nước tưới cho 42,88 ha đất nông nghiệp thuộc 5 thôn xã Cường Thịnh.

- Hồ Phù Nham

Hồ Phù Nham trên địa bàn xã xã Phù Nham huyện Văn Chấn, hồ xây dựng năm 1979, có dung tích 0,20 triệu m3 (công trình cấp II). Hồ cung cấp nước tưới cho 16 ha đất nông nghiệp thuộc 3 thôn xã Phù Nham.

- Hồ Nông trường Nghĩa Lộ

Hồ Nông trường Nghĩa Lộ trên địa bàn thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, hồ xây dựng năm 1980, có dung tích 0,122 triệu m3 (công trình cấp III). Hồ cung cấp nước tưới cho 63 ha đất nông nghiệp thuộc xã Phù Nham.

Xung quanh hồ là đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân thuộc thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, khu dân cư gần nhất cách hồ khoảng 70m.

- Hồ Khe Ngang

Hồ Khe Ngang trên địa bàn thôn Yên Hòa xã Yên Hợp huyện Văn Yên, hồ xây dựng năm 1980, có dung tích 0,205 triệu m3 (công trình cấp III). Hồ cung cấp nước tưới cho 12 ha đất nông nghiệp thuộc xã Yên Hợp.

Xung quanh hồ là đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân thuộc xã Yên Hợp, khu dân cư gần nhất cách hồ khoảng 50m.

- Hồ Thôn 26

Hồ Thôn 26 nằm trên địa bàn xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn, hồ xây dựng năm 1970, có dung tích 0,20 triệu m3 (công trình cấp IV). Hồ cung cấp nước tưới cho 16 ha đất nông nghiệp thuộc xã Thượng Bằng La.

Xung quanh hồ là đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân thuộc xã Thượng Bằng La, khu dân cư gần nhất cách hồ khoảng 20m

Hồ Tặng An

Hồ Roong Đen

Hồ Làng Át

Hồ Khe Hoài

Hồ Gốc Nhội

Hồ Hang Luồn

Hồ Chóp Dù

Hồ Tự Do

Hồ Khe Ngang

Hồ Khe Hóp

Hồ Khe Vải

Hồ Khe Dứa

Hồ Khe Chinh

Hồ Thôn 26

Hồ NT NL

Hồ Phù Nham

Hình 2. 1: Bản đồ vị trí các hồ trong dự án

## Nội dung chủ yếu của tiểu dự án

### Mô tả hiện trạng và hoạt động sửa chữa các công trình của tiểu dự án

## Bảng 2.2. Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA

| Địa điểm | Hiện trạng | Hạng mục thi công | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Hồ Tự Do (thuộc xã Y Can ,huyện Trấn Yên) | a) Đập đất: + Đập hiện tại là đập đất đồng chất, bao gốm 1 đập chính và 4 đập phụ, chiều dài đập chính là 239,60m, chiều dài 4 đập phụ là 310,20m (L2= 49,40, L3=22,40, L4=82,20, L5=156,2). + Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 4,0 m +Mái đập: Chưa gia cố bảo vệ mái thượng hạ lưu, chưa có thoát nước hạ lưu, có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu. b) Tràn xả lũ: + Vị trí: Bên bờ phải + Hiện trạng: Tràn đất tự nhiên + Bê rộng tràn 5m, cao độ ngưỡng tràn 41,7m. + Sau tràn là dốc nước, không có tiêu năng. Do là tràn đất nên sau mỗi mùa lũ lại bị xói mòn và mở rộng làm đất hai bên đồi sạt lở, gây nguy hiểm cho đập nếu bị sạt trượt lấp cửa tràn. c) Cống lấy nước: + Vị trí: Cống đặt tại đập phụ số 3. + Kết cấu: Ống thép Kích thước D400. + Chế độ chảy: có áp, Hình thức đóng mở: Van côn hạ lưu + Nhà van đã cũ, xuống cấp d) Đường quản lý vận hành Toàn bộ tuyến đường quản lý vào các đập và tràn chưa được cứng hóa, toàn bộ là đường đất, độ dốc lớn, lầy lội gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý, cứu hộ cứu nạn.Chiều dài tuyến đường quản lý là 1355m. | a) Đập đất: - Đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập chính (đập chính số 01) và 4 đập phụ (đập phụ số 02, 03, 04, 05) theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 2,0÷3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,0÷2,75, chiều dài đập chính Lc = 239,60m, chiều dài 04 đập phụ Lp = 310,20m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,8m; - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. - Khoan phụt chống thấm nền đập phụ số 03 bằng vữa xi măng sét. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại: Chiều rộng tràn Btràn = 7,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước. - Cầu qua tràn: Dài 8,2m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sửa chữa những hư hỏng cục bộ tại cửa ra và nhà tháp van hạ lưu, bổ sung van dự phòng. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.355m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,0m; lề đường mỗi bên 0,5m. | Đập chính Tràn xả lũ Nhà van cống Đường quản lý vận hành |
| 2) Hồ Khe Vải (xã Xuân Ái, hyện Văn Yên) | a) Đập đất: - Đập hiện tại là đập đất đồng chất, đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 3,5 m, mái thượng hạ lưu chưa được gia cố, chưa có thoát nước hạ lưu và có hiên tượng thấm ra mái hạ lưu; b) Tràn xả lũ: Tuyến tràn xả lũ hiện trạng vẫn là tràn đất (cao trình ngưỡng tràn hiện tại +76,2m, chiều rộng 10m, tràn dạng đỉnh rộng, sau tràn là dốc nước và kênh dẫn). Khi tràn xã lũ thì giao thông đi lại bị chia cắt c) Cống lấy nước: - Ví trí cống: Bờ trái của đập - Kết cấu: ống thép bọc bê tông - Kích thước: Ø600 - Chế độ chảy: Chảy có áp - Hình thức đóng mở: Van phẳng, đóng mở bằng tay. - Cống bị rò rỉ ở vị trí van phẳng và gây ra tiếng ồn khi tháo nước d) Đường quản lý vận hành: Đường từ trung tâm xã Xuân Ái qua tuyến đập vào tới tràn dài 1,51 km là đường đất, chiều rộng trung bình 3-5m, độ dốc lớn, mùa mưa lầy lội không thể đi vào được gây khó khăn rất lớn cho việc kiểm tra, cứu hộ cứu nạn. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,5, chiều dài đập; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm, làm tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép 250#, cao 0,7m. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 14m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước. - Cầu qua tràn: Dài 16,2 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Giữ nguyên van thượng lưu, làm thêm mới nhà van hạ lưu, vận hành bằng van công bằng tay đấu nối với tuyến ống hiện trạng. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.510m, chiều rộng nền đường B = 3,5m + 2 x 0,75m = 5,0m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#. | Đập đất Tràn xả lũ cắt qua đường giao thông Đường quản lý vận hành |
| 3) Hồ Tặng An (xã Mường Lai, huyện Lục Yên) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều dài đập 121,42m, chiều rộng 5m. Tường chắn sóng bằng đá xây cao 0,91m xuống cấp, bị lún và nghiêng. Mái thượng lưu chưa được gia cố, đã bị xói lở tụt hết mái. Mái hạ lưu dốc, không có cơ, chưa làm hệ thống thoát nước mái, thoát nước thân đập. Mái bị mưa bào mòn, xuất hiện dòng thấm hạ lưu gây sạt mái. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ ở vai phải đập, tràn dọc, nối tiếp sau là dốc nước và bể tiêu năng. Chiều rộng tràn 5 m, cao trình ngưỡng tràn là 104,6 m, kết cấu đá xây đã xuống cấp. c) Cống lấy nước: - Vị trí vai trái đập, ống thép bọc BT, chảy có áp. - Kết cấu: Ống thép Kích thước D500. - Hình thức đóng mở: Van côn hạ lưu - Phần giáp với nhà van bị thấm nhiều (nguyên nhân do khớp nối hỏng). d) Đường quản lý vận hành: Đoạn đường dài 530,25 m là đường đất, lại cắt qua kênh xả của tràn nên vào mùa mưa đi lại khó khăn, không chủ động trong công tác quản lý vận hành và cứu hộ cứu nạn. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,5, hệ số mái hạ lưu m = 3, chiều dài đập L = 122,63m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm, khoan phụt chống thấm vai đập và mang cống bằng xi măng sét. - Làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai phải đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 6,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. c) Cống lấy nước: Đào bỏ phần cửa ra, làm mới phần đuôi cống và nhà van. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 530,25m, chiều rộng nền đường Bn = 3,5m + 2 x 0,75m = 5,0m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250# | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 4) Hồ Khe Dứa (xã Yên Phú, huyện Văn Yên) | a) Đập đất: Đập hiện tại là đập đất đồng chất, đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 3,1 m, mái thượng hạ lưu chưa gia cố, Chưa có hệ thống thoát nước hạ lưu và có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ nằm ở vai phải của đập, hình thức tràn tự do, nối tiếp sau tràn là dốc nước, bậc nước bằng đá xây, đã xuống cấp. Chiều rộng tràn là 10m, tiêu năng dạng bể, sau bể là bậc nước. c) Cống lấy nước: - Ví trí cống: Bờ trái của đập - Kích thước: Ø300 - Chế độ chảy: Có áp - Hình thức đóng mở: Van côn hạ lưu đóng mở bằng tay - Cống bị rò rỉ mạnh ở van chặn d) Đường quản lý vận hành: Đường vào tuyến đập dài khoảng 1.042m là đường đất, chiều rộng 2,5÷4 m, trên tuyến đường có 1 vị trí đi qua suối xả tràn của hồ, hiện nay bố trí ngầm tạm để đi, về mùa lũ người dân không đi lại được. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2.5, chiều dài đập L = 113,1m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu lăng trụ kết hợp áp mái, xử lý thấm tại vai trái đập, xử lý mối thân đập, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai phải đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 14m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 15,8 m, rộng 5,0m, kết cấu cầu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ, sửa chữa nhà van và thay van điều tiết D300. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.042m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 5) Hồ Roong Đen (xã Mường Lai, huyện Lục Yên) | a) Đập đất: Đập hiện tại là đập đồng chất, đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, có tường chắn sóng, mái thượng lưu có gia cố đá lát khan, nay đã bị xô xụt, mái hạ lưu chưa gia cố, Có đống đá thoát nước hạ lưu nhưng không còn làm việc đúng chức năng. b)Tràn xả lũ: - Vị trí: Bên bờ phải đập. - Hiện trạng: Tràn được xây dựng bằng đá xây, Chiều rộng tràn 5m, Sau Tràn là dốc nước và tiêu năng. c) Cống lấy nước: - Vị trí: Bên vai trái của đập - Kết cấu: Ống thép Kích thước D500. - Chế độ chảy: có áp, Hình thức đóng mở: Van côn hạ lưu, van bị rò rỉ - Cống đã được sửa chữa năm 2012 nhưng hiện tại nhà van bị cũ và rêu mốc. d) Đường quản lý vận hành: Hiện tại 704,6 m đường từ tuyến đường bê tông của xã vào đến hồ là đường đất, lầy lội, lại cắt qua kênh xả của tràn nên vào mùa mưa đi lại rất khó khăn, không chủ động trong công tác quản lý vận hành và cứu hộ cứu nạn. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,5÷3, chiều dài đập L = 250m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,2m; - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu lăng trụ, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 10,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc. - Cầu qua tràn: Dài 11,8 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sửa chữa những hư hỏng cục bộ tại cửa ra và nhà tháp van hạ lưu, bổ sung van dự phòng. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 704,60m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| - 6) Hồ Gốc Nhội - (xã Xuân Lai, huyện Yên Bình) | a) Đập đất: - Đập hiện tại là đập đồng chất - Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 3,0 m - Chưa gia cố bảo vệ mái thượng hạ lưu - Chưa có thoát nước hạ lưu - Có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ nằm ở vai trái đập, là tràn dọc, nối tiếp sau tràn là dốc nước và bể tiêu năng, được gia cố đá xây mặt phủ bê tông dày 15cm, chiều rộng tràn là 4m, cao trình ngường tràn là 128,6m. Hiện nay mặt tràn và dốc nước đã bị rỗ, tường tràn gồm tường thượng lưu và một số đoạn tường bên bị vỡ, nước phía tràn thấm qua thân đập gây xói mòn thân đập. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước D300 nằm ở vai phải đập có kết cấu ống gang bọc bê tông, đáy cống xây đá mạch vữa bị hỏng,van điều tiết đã hỏng phải. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý dài 1,159km là đường đất, nhiều đoạn sát với tuyến kênh đi lại khó khăn đối với công tác quản lý. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2.5÷3, chiều dài đập L = 115,0m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; Khoan phụt chống thấm nền đập bằng vữa xi măng sét. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu lăng trụ, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 7,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 8,8 m, rộng 5,0m , kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sử dụng ống thép dài 73,75m, đường kính Φ300 được bọc bê tông cốt thép 300#, lắp đặt van điều tiết đường kính Φ300. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.159m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,0m; lề đường mỗi bên rộng 0,5m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| - 7) Hồ Khe Hoài - (xã Tích Cốc, huyện Yên Bình) | a) Đập đất: Đập hiện tại là đập đồng chất. Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 4,0 m; Chưa gia cố bảo vệ mái thượng hạ lưu; Chưa có thoát nước hạ lưu; Có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu. b) Tràn xả lũ: Tràn bố trí tại vai trái tuyến đập, kết cấu đá xây, chiều rộng tràn 24m, cao trình ngưỡng tràn là 139,7m phần đáy dốc nước và ngưỡng tràn bê tông không thép đã xuống cấp. Hiện nay đoạn ngưỡng tràn tới đầu dốc nước nguy cơ sạt trượt mái rất cao. c) Cống lấy nước: Vị trí vai phải đập, ống thép bọc bê tông, chảy có áp; Kết cấu: Ống thép Kích thước D400; Hình thức đóng mở: Van côn hạ lưu; Nhà van đã cũ, xuống cấp. d) Đường quản lý vận hành: Đường từ trung tâm xã Tích Cốc vào tuyến đầu mối hiện là đường đất, chiều rộng trung bình 3,5m, chiều dài 873m. Mùa mưa lầy lội, trơn trượt gây khó khăn rất lớn cho việc kiểm tra, cứu hộ cứu nạn nếu có sự cố xẩy ra. | a) Đập đất: - Đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0÷3,5, hệ số mái hạ lưu m = 3,0, chiều dài đập L = 71,00m (bao gồm cả tràn xả lũ); - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,6m; - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều dài ngưỡng tràn Btràn = 28m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 4,6m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sửa chữa những hư hỏng cục bộ tại cửa ra và nhà tháp van hạ lưu, bổ sung van dự phòng. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 873,0m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 8) Hồ Khe Hóp ( xã Yên Hợp, huyện Văn Yên) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 5m, Mái thượng lưu chưa được gia cố, hiện bị sạt lở, tụt mái. Mái hạ lưu dốc, không có cơ, chưa làm hệ thống thoát nước mái, thoát nước thân đập. b) Tràn xả lũ: Tràn tại vai phải đập, chiều rộng tràn 3m, cao trình ngưỡng tràn 69,4m. Tràn đất chảy tự nhiên, tràn cắt qua đường giao thông lên đỉnh đập nên mùa mưa lũ không đi qua được. Hạ lưu tràn xả xuống đầu kênh lấy nước sau cống. c) Cống lấy nước: Cống tại vai trái đập, đường kính D=300, cống dài 62m, kết cấu là ống gang bọc bê tông, van điều tiết bị rò rỉ, nhà van bị xuống cấp. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý từ đường bê tông vào đến hồ dài 988m là đường đất, lầy lội đi lại rất khó khăn đối với công tác quản lý và cứu hộ cứu nạn. Đoạn cuối tuyến lên đập lại cắt qua tràn xả lũ. Mùa mưa không lên đập được. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3, hệ số mái hạ lưu m = 2,5, chiều dài đập L = 67,80m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; Khoan phụt chống thấm nền đập bằng vữa xi măng sét. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 7,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 6,0 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ, sửa chữa nhà van và thay van điều tiết D300. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 988m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#. | Đập đất Tràn xả lũ Nhà van cống Đường quản lý vận hành |
| 9) Hồ Hang Luồn (xã Vũ Linh, huyện Yên Bình) | a) Đập đất: - Đập hiện tại là đập đất đồng chất - Đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 3,5 m. - Mái thượng lưu được gia cố bằng tấm bê tông, chưa gia cố mái hạ lưu. - Có đống đá thoát nước mái hạ lưu nhưng đã xuống cấp. - Có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu b) Tràn xả lũ: Tràn đất chảy tự do, vị trí khác so với đập, nằm ở eo đồi bên trái hồ, chiểu rộng tràn 14m. Kênh dẫn hạ lưu sạt lở hết bờ, hiện không có tuyến đường đi vào tràn, phải đi bộ. c) Cống lấy nước: Cống tại vai phải đập, đường kính D=400, kết cấu là ống thép bọc bê tông, nhà van hạ lưu đã xuống cấp. Cống mới được nâng cấp sữa chữa năm 2005 nên đang còn sử dụng tốt. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý là đường đất, đi lại rất khó khăn về mùa mưa, đoạn cuối tuyến giáp với đập lại đi men theo tuyến kênh chính nên cần phải có biện pháp xử lý. | a) Đập đất: Gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm, làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập): Chiều rộng tràn Btràn = 16,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 18,2m, rộng 5,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 300#. c) Cống lấy nước: Sửa chữa nhà van hạ lưu cống, thay mới máy đóng mở. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.865m, chiều rộng nền đường Bn = 3,5m + 2 x 0,75m = 5,0m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#. | Đập Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 10) Hồ Khe Chinh (xã An Thịnh, huyện Văn Yên) | a) Đập đất: - Đập chính: Đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 3,5m. Xói lở mái thượng lưu đã làm sạt đỉnh đập. Mái thượng, hạ lưu chưa được gia cố, bị sạt và bào mòn do mưa, xuất hiện dòng thấm ra mái hạ lưu đập (vai trái). - Đập phụ: Đỉnh đập lồi lõm, chiều rộng trung bình 2,5m. Đỉnh đập bị thu hẹp bởi mái thượng hạ lưu sạt lở, lún sụt, bị sạt trượt đến tận đỉnh đập. Mái hạ lưu đã xuất hiện dòng thấm, cách đỉnh đập khoảng 8m. b) Tràn xả lũ: Tràn nằm bên phía bờ trái đập chính, chiều rộng tràn 6m. Đoạn ngưỡng đã gia cố tạm 20 m đá xây, còn lại tràn đất tự nhiên. Chảy tự do xả về hạ lưu cách chân đập 40 m và xả luôn vào tuyến đường quản lý. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước nằm tại đập phụ phía vai trái, cống tròn D600, chảy có áp. Nhà van cống xuống cấp, bị rò rỉ. d) Đường quản lý vận hành: Đường dài 470,8m hiện là đường đất, bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ của tràn nên vào mùa mưa không đi vào được. | a) Đập đất: - Đắp mới đập chính về phía hạ lưu, tận dụng thân đập cũ làm cơ và mái thượng lưu, mTL =3,0, mái hạ lưu đắp mới mHL=2,75; đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập phụ theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,75; chiều dài đập chính Lc = 56,50m, chiều dài đập phụ Lp = 93,60m; khoan phụt chống thấm đập phụ bằng vữa xi măng sét; - Gia cố mái thượng lưu đập chính và đập phụ bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BT 250# dày 20cm. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí vai trái đập đất; chiều rộng tràn Btràn = 10,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Kênh xả sau tràn dài 420m, rộng 5m; kết cấu kênh dạng tường chắn bê tông cốt thép M200, kết hợp đường quản lý vận hành vào tràn. - Cầu qua tràn: Dài 11,8 m, rộng 5,0m, kết cấu cầu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ, sửa chữa nhà van và thay van điều tiết D600. d) Đường quản lý vận hành: Dài L = 470m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên 0,5m. | Tràn xả lũ Nhà van cống Đường quản lý vận hành |
| 11) Hồ Làng Át (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên) | a) Đập đất: - Đập hiện tại là đập đất đồng chất - Đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 4,0m. - Chưa gia cố bảo vệ mái thượng hạ lưu - Chưa có thoát nước hạ lưu - Có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí eo đồi bên phải hồ, tràn đất tự nhiên, nối tiếp sau là dốc nước chiều rộng tràn 20m. Hình thức tràn tự do, Tràn xả lũ kết cấu là đá xây mặt phủ bê tông đã xuống cấp. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước đường kính D400, kết cấu ống thép bọc bê tông nằm tại vị trí vai phải đập, sát với tràn, hạ lưu không có van điều tiết lưu lượng xả ra kênh. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý hiện nay từ đường tỉnh lộ 170 đến đập dài 1,188 km là đường đất, nhiều đoạn đi qua suối mùa mưa không đi lại được. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,75, chiều dài đập L = 127m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,6m; xử lý thấm tại vai trái đập. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu lăng trụ kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 25m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 26,8 m, rộng 5,0m, kết cấu cầu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sử dụng ống thép dài 56,45m, đường kính Φ400 được bọc bê tông cốt thép 300#, lắp đặt van điều tiết đường kính Φ400. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 1.188m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Đường quản lý vận hành |
| 12) Hồ Chóp Dù (xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên) | a) Đập đất: - Đập hiện tại là đập đất đồng chất - Đỉnh đập chưa được gia cố, chiều rộng 3,5 m. - Chưa gia cố bảo vệ mái thượng hạ lưu - Chưa có thoát nước hạ lưu - Có hiện tượng thấm ra mái hạ lưu b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí vai trái đập, tràn tự do kết cấu đá xây, bọc bê tông, chiều rộng tràn 9m. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước đường kính D500, kết cấu ống thép bọc bê tông nằm tại vị trí vai phải đập, tại hạ lưu xây dựng nhà van để điều tiết lưu lượng xả ra kênh. Cống mới nâng cấp năm 2014 nên vẫn còn tốt. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý hiện nay nối từ đường bê tông ngay đình làng vào tới hồ dài 213,44m là đường đất lầy lội về mùa mưa, khó khăn cho việc đi lại. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 2,75, hệ số mái hạ lưu m = 2,5, chiều dài đập L = 158,39m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm, làm tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép 250#, cao 0,7m. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 12m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 13,8 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: tận dụng cống cũ còn tốt. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 213,4m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#. | Đập đất Tràn xả lũ Nhà van cống Đường quản lý vận hành |
| 13) Hồ Phù Nham (xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng rộng 5m. Trên đỉnh đập xuất hiện vết nứt dọc. Mái thượng lưu đâp bị xói sô tụt hết mái, Mái hạ lưu đập chưa làm hệ thống thoát nước mái, thân đập. Hiện tại mái bị sạt lún, phía vai trái bị lở. Dòng thấm ra mái ở trên cao, dưới chân mái chảy thành dòng. Nguy cơ mất an toàn đập là rất cao. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí eo bên phải của hồ, tràn tự do kết cấu đá xây, bọc bê tông, chiều rộng tràn 3m. Đoạn kênh dẫn trước tràn 30 m hiện vẫn là kênh đất. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước đường kính D300, kết cấu ống thép bọc bê tông nằm tại vị trí vai trái đập, cống đã xuống cấp. d) Đường quản lý vận hành: Đường dài 790m là đường đất, tuyến đường cắt qua kênh chính nên cần phải làm cống qua đường. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,5, chiều dài đập L = 108m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai phải đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 5,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 6,2 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: chiều dài 41,5m, sử dụng ống thép có đường kính ống Φ400 được bọc bê tông cốt thép 300#, lắp đặt van điều tiết có đường kính Φ400. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 790m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#. | Đập đất Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| 14) Hồ Nông Trường Nghĩa Lộ (thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 5m. Mái đập thượng lưu chưa được gia cố. Phần giáp cống lấy nước bị sạt. Mái hạ lưu đập chưa làm hệ thống thoát nước mái, thân đập. Mái đập bị sạt trượt, võng lún. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí vai trái đập, tràn tự do dạng tràn bên, nối tiếp dốc nước + bể tiêu năng kết cấu đá xây, bọc bê tông, chiều rộng tràn 24m, đoạn kênh dẫn hạ lưu không được gia cố nên đang bị xói, nguy cơ đổ tường. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước hồ Nông Trường đã xuống cấp nghiêm trọng, van rò rỉ mạnh, cống tròn D90 bằng bê tông, bị dập vỡ phía trong, nhà van ở thượng lưu chỉ có cầu tạm bằng cây cột điện và van tay quay đặt ngoài trời nên rất nguy hiểm với quá trình vận hành, đặc biệt mùa mưa bão. d) Đường quản lý vận hành: Hiện tại đường bê tông nông thôn của UBND xã đã vào được đến chân đập nhưng đã có hiện tượng xuống cấp. | a) Đập đất: - Tôn cao, đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 4, hệ số mái hạ lưu m = 3, chiều dài đập L = 132m; - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; Khoan phụt chống thấm nền đập bằng vữa xi măng sét. - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 28m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 11,8 m, rộng 5,0m, kết cấu cầu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sử dụng ống thép dài 47,50m, đường kính Φ500 được bọc bê tông cốt thép 300#, lắp đặt van điều tiết đường kính Φ500. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 500m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 15) Hồ Khe Ngang (xã Yên Phú, huyện Văn Yên) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất hiện tại chưa được gia cố, chiều rộng 3,0 m. Mái thượng lưu chưa được gia cố, đã bị xói lở tụt hết mái. Mái hạ lưu dốc, không có cơ, chưa làm hệ thống thoát nước mái, thoát nước thân đập. Mái bị mưa bào mòn, xuất hiện dòng thấm hạ lưu gây sạt mái. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí vai phải đập, tràn đất tự nhiên, chiều rộng tràn 4m. Do là tràn đất nên sau mỗi mùa lũ lại bị xói mòn và mở rộng làm đất hai bên đồi sạt lở, gây nguy hiểm đến đập nếu bị sạt trượt lấp cửa tràn. c) Cống lấy nước: Cống hiện tại là cống bậc, đá xây, thân cống là ống thép D300, chảy có áp Tại nhà van nước bi rò rỉ. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý từ đường nhựa Yên Phú –Yên Hợp đến hồ dài 293m là đường đất, khó khăn đối với công tác quản lý và cứu hộ cứu nạn. | a) Đập đất: - Đắp áp trúc mái thượng lưu, hạ lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 3,0, hệ số mái hạ lưu m = 2,5, chiều dài đập L = 84m (bao gồm cả tràn xả lũ); - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,3m; - Làm mới hệ thống thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước kết hợp áp mái, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 5,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước. - Cầu qua tràn: Dài 6,2m, rộng 5,0m, cao trình đỉnh cầu 75,8m, kết cấu cầu bằng BTCT 300#. c) Cống lấy nước: Sửa chữa những hư hỏng cục bộ tại cửa ra và nhà tháp van hạ lưu, bộ sung van dự phòng. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 293m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |
| 16) Hồ Thôn 26 (xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn) | a) Đập đất: Đỉnh đập đất chính hiện tại chưa được gia cố, phần vai trái đã Rải cấp phối đá dăm chiều rộng 3,0 m. Mái thượng lưu chưa được gia cố, đã bị xói lở tụt hết mái, tạo thành mái dốc thẳng đứng. Mái hạ lưu chưa được gia cố, mặt đập kết hợp làm đường giao thông. b) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tại vị trí vai trái đập, tràn dọc, tràn hiện tại như một cống qua đường, kết cấu đá xây, chiều rộng tràn 2m. Kênh xả sau tràn không được xây dựng, tràn không đảm bảo thoát lũ, năm 2007, mực nước lũ chỉ còn cách đỉnh đập 60 cm. Ảnh hưởng tới 30 hộ dân ở hạ lưu đập. c) Cống lấy nước: Cống lấy nước đường kính D250, kết cấu cống bậc, nằm tại vị trí giữa đập. Cống bằng đá xây đã xuống cấp, không chủ động điều tiết được lưu lượng. d) Đường quản lý vận hành: Đường quản lý nối từ đường bê tông của xã vào hồ dài 546,76m, là đường đất đi lại rất khó khăn vào mùa mưa. | a) Đập đất: - Đắp áp trúc mái thượng lưu đập theo mặt cắt thiết kế, mặt đập rộng 5,0m, hệ số mái thượng lưu m = 2,75, hệ số mái hạ lưu m = 2,25, chiều dài đập L = 248m (bao gồm cả tràn xả lũ); - Gia cố mái thượng lưu đập bằng tấm BTCT 200# và đá lát trong khung BTCT 200#; làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,6m; gia cố mặt đập bằng BTCT 250# dày 20cm; - Làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; lắp đặt hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị. b) Tràn xả lũ: - Xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí tràn hiện tại (bên vai trái đập đất): Chiều rộng tràn Btràn = 3,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 250#; hình thức tràn tự do, nối tiếp bằng dốc nước và bể tiêu năng. - Cầu qua tràn: Dài 4,2 m, rộng 5,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép 300#. c) Cống lấy nước: chiều dài 40,60m (bao gồm cửa vào, ống thép và cửa ra của cống), sử dụng ống thép có đường kính ống Φ250 được bọc bê tông cốt thép 300#, lắp đặt van điều tiết có đường kính Φ250. d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành dài L = 562m, kết cấu mặt đường bằng bê tông 250#, bề rộng mặt đường 3,0m; lề đường mỗi bên 0,5m. | Đập đất Tràn xả lũ Cống Đường quản lý vận hành |

### Các hạng mục phụ trợ

Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

Do tính chất dự án là xây dựng hồ chứa cấp nước tự chảy, nên nhu cầu sử dụng không đáng kể, chủ yếu là phục vụ thắp sáng khi thi công ban đêm và các xưởng gia công ván khuôn sắt thép. Hiện nay tại các khu vực xây dựng đã có lưới điện quốc gia đi qua, lấy từ lưới điện quốc gia theo đường dây 35KV có sẵn. Trong công trường có bố trí các máy phát dự phòng 110KVA đề phòng trường hợp mất điện lưới.

Dùng máy bơm lấy nước từ hồ, chứa trong các bể xây tại công trường. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

Nhu cầu công nhân thi công vào lúc cao điểm khoảng 960 người cho 16 công trường; trung bình mỗi công trường khoảng 60 người; tuy nhiên số lượng công nhân ở tại công trường chỉ khoảng 15 người (có khoảng 25% là công nhân từ nơi khác chuyển đến và 75% công nhân là thuê lao động tại địa phương) chủ yếu là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, các hạng mục đơn giản thuê nhân công địa phương). Hầu hết các khu vực thi công dự án đều có vị trí khá thuận lợi (diện tích đất trống phía hạ lưu rộng, bằng phẳng) để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân. Các bãi tập kết vật liệu bố trí gần khu nhà ở để tiện bảo vệ tài sản và được làm lán trại tạm che mưa nắng. Nhà vệ sinh tại công trường được trang bị đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; các hoạt động, sinh hoạt cá nhân được thực hiện ở khu nhà ở nhân công.

Bãi đổ thải, mỏ đất

Vị trí các bãi đổ thải tại các điểm quy hoạch của xã, được chính quyền, hộ gia đình, PPMU và cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương thống nhất. Địa điểm phù hợp, thuận lợi cho công tác vận chuyển, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Vị trí các mỏ đất được được đơn vị tư vấn nghiên cứu khả thi (FS) khảo sát và đánh giá các chỉ tiêu cơ lý phù hợp với tiêu chuẩn đất đắp đập. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UNND tỉnh, đáp ứng các điều kiện liên quan đến vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường.

## Bảng 2. 3: Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất

| TT | Tên Hồ | Khu vực đổ thải | Khu vực mỏ đất | Hình ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tự Do | Bãi 1: Bố trí tại khu đất nhà ông Nguyễn Công Thuận-Thôn Tự Do – xã Y Can, trữ lượng thải 10.000 m3, cách hồ 2km. Bãi 2: Bố trí tại vị trí đất khu tái định cư, phía sau UBND xã, Đất do UBND xã quản lý, đang hình thành khu tái định cư, diện tích 5.500 m2, cách hồ 2km, trữ lượng thải 27.500 m3 | Tại khu vực tuyến đập số 1 đã khảo sát được 1 điểm vật liệu đất đắp diện tích khoảng 1ha, là đất của 1 hộ dân hiện tại đang trồng keo (4 năm tuổi). Khoảng cách từ mỏ đất tới đập số 1 khoảng 300m, tới đập số 2 khoảng 500m; tới đập số 3 khoảng 1km và đến đập số 4 khoảng 2km. |  |
| 2 | Hồ Khe Vải | Bố trí tại Bãi đất trũng do UB xã quản lý tại chân dốc đá phía trong thôn Khe Quýt, xã Xuân Ái, diện tích 2000 m2, cách hồ 0,25km, trữ lượng thải là 12.000 m3 | Vật liệu đất đắp tại chỗ ngay hai bên vai tuyến. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 500m, là đất của 2 hộ dân hiện tại đang trồng keo và quế. Diện tích dự kiến khoảng 2 ha. |  |
| 3 | Hồ Tặng An | Bố trí tại Phía trái chân đập chính, tại thôn Tặng An xã Mường Lai, hiện Khu đất trũng dưới chân đập do UBND xã quản lý diện tích 1600 m2, cách hồ 50m, trữ lượng thải là 12.800 m3 | Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 300m, là đất của UBND xã quản lý hiện tại đang trồng keo. Diện tích dự kiến khoảng 1 ha. |  |
| 4 | Hồ Khe Dứa | Bố trí tại Khu đất trống tại chân hạ lưu đập Thôn 1 – Phú Thôn xã Yên Phú, hiện Khu đất trũng, do UBND xã quản lý, là ruộng bỏ hoang. Diện tích 1800 m2, cách hồ 60m, trữ lượng thải là 12.600 m3 | Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 200m, là đất của 1 hộ dân hiện tại đang trồng Quế. Diện tích dự kiến khoảng 4.000 m2 |  |
| 5 | Hồ Roong Đen | Bố trí tại khu sau chợ thôn Nạc Vành, xã Mường Lai, Khu đất trũng hiện đang trồng lúa của 3 hộ dân diện tích khoảng 5000 m2, cách hồ 2km, trữ lượng thải là 25.000 m3 | . Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 100m, là đất của 1 hộ dân hiện tại đang trồng keo. Diện tích dự kiến khoảng 4.000 m2 |  |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | Đất đắp được khai thác tại Rải đồi trong khu lòng hồ cho thuận lợi và hợp lý trong quá trình thi công. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 50m, là đất của UBND xã quản lý. Diện tích dự kiến khoảng 10.000 m2 | Bố trí tại khu đất trũng nhà ông Đặng Công Đoàn thôn Gốc Nhội xã Xuân Lai, khu đất trũng hiện tại bỏ hoang. Diện tích 3000 m2, cách hồ 1,8km, trữ lượng thải là 12.000 m3 |  |
| 7 | Hồ Khe Hoài | Bố trí tại khu đất trũng tại chân đập hạ lưu hồ Khe Hoài (cạnh ao) xã Tích Cốc, đất trống thuộc UBND xã quản lý, diện tích khoảng 2000 m2, cách hồ khoảng 0,1 km, trữ lượng thải là 10.000 m3 | Đất đắp được khai thác tại đồi trong khu lòng hồ. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 100m, là đất của UBND xã quản lý hiện đang trồng keo. Diện tích dự kiến khoảng 2.000 m2, |  |
| 8 | Hồ Khe Hóp | Bố trí tại Khu đồng trũng thôn Khe Hóp, diện tích 3000 m2, cách hồ khoảng 1,5km, trữ lượng thải là 9000 m3 | Tại khu vực phía đông bắc, cách khu đầu mối khoảng 200m đã khảo sát được 1 mỏ vật liệu đất đắp diện tích khoảng 2.500 m2, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng keo (đã thu hoạch). |  |
| 9 | Hồ Hang Luồn | Bố trí tại Khu đất trước đây khai thác cao lanh tại thôn Làng Đình, Khu đất trũng thuộc UBND xã quản lý rộng khoảng 1000 m2, cách hồ khoảng 2,0km, trữ lượng thải là 20.000 m3 | Đất đắp được khai thác tại đồi trong khu lòng hồ. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 100m, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng keo và tre. Diện tích dự kiến khoảng 2.500 m2 |  |
| 10 | Hồ Khe Chinh | Bố trí tại Đất trống của 1 hộ dân thôn Đại An xã An Thịnh, diện tích rộng khoảng 5.000 m2 cách hồ 1,5km, trữ lượng thải là 12.500 m3 | Tại khu vực phía bắc đập phụ đã khảo sát 1 điểm mỏ đất (mỏ 1) diện tích 0.5 ha, cách khu đầu mối khoảng 200m và tại tuyến đường liên tỉnh cách đập chính 1.0 km đã khảo sát được 1 mỏ vật liệu đất đắp (mỏ 2) diện tích khoảng 1 ha. Khoảng cách từ mỏ 1 đất tới đập phụ khoảng 200m là đường bê tông liên thôn còn nhỏ hẹp, chỉ đủ cho xe có tải trọng nhỏ. Khoảng cách từ mỏ 2 đến đập chính có 300m đường nhựa và 700m đường cấp phối đã bị phá hủy và có đoạn đi dưới lòng suối. |  |
| 11 | Hồ Làng Át | Bố trí tại Nhà văn hóa thôn 20 xã Minh Xuân, Tôn cao nền nhà văn hóa thôn 20. Diện tích khoảng 3000 m2, cách hồ 2,7km, trữ lượng thải là 9.000 m3 | Đất đắp được khai thác tại đồi trong khu lòng hồ. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 100m, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng keo. Diện tích dự kiến khoảng 5.000m2, |  |
| 12 | Hồ Chóp Dù | Bố trí tại khu đất trước đây khai thác cao lanh tại thôn Hiển Dương, Cường Thịnh, khu đất trũng thuộc UBND xã quản lý rộng khoảng 18.000 m2, cách hồ 2,5km, trữ lượng thải là 50.000 m3 | Đất đắp được khai thác tại đồi trong khu lòng hồ. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 200m, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng keo. Diện tích dự kiến khoảng 1500 m2 |  |
| 13 | Hồ Phù Nham | Bố trí tại Khu đất trống của nhà bà Nguyễn Thị Doan tại thôn Phù Ninh, xã Phù Nham, Khu đất trũng, diện tích khoảng 3.000 m2, cách hồ 0,5km, trữ lượng thải là 15.000 m3 | Tại khu vực phía vai phải đập đã khảo sát 1 điểm lấy đất diện tích 0.5 ha, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng keo và chè |  |
| 14 | Hồ Nông Trường Nghĩa Lộ | Bố trí tại Nhà văn hóa thôn Năm Ăn 1, thôn Năm Ăn 3 xã Phù Nham, Đắp tôn nền NVH thôn Năm Ăn 1, 3. Diện tích khoảng 5000 m2, cách hồ 1,9km, trữ lượng thải là 12.500 m3 | Tại khu vực phía vai phải đập đã khảo sát 1 điểm lấy đất diện tích 0.4 ha, cách khu đầu mối khoảng 500m, là đất của 1 hộ dân hiện đang trồng chè. |  |
| 15 | Hồ Khe Ngang | Bố trí tại thôn Yên Hợp xã Yên Hợp, diện tích khoảng 2200 m2, cách hồ 1,2km, trữ lượng thải là 7.000 m3 | Tại khu vực phía đông bắc, cách khu đầu mối khoảng 1,5 km đã khảo sát được điểm vật liệu đất đắp diện tích khoảng 0.2 ha. |  |
| 16 | Hồ Thôn 26 | Bố trí tại khu đất giãn dân tại thôn Thắm do UBND xã Thượng Bằng La quản lý, diện tích khoảng 7.000 m2, cách hồ 3,2km, trữ lượng thải là 14.000 m3 | Đất đắp được khai thác tại đồi trống của 1 hộ dân. Điểm lấy đất đắp cách hồ khoảng 3km. Diện tích dự kiến khoảng 3000 m2, |  |

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo FS dự án)

### Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu

## Bảng 2. 4: Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Công trình hồ | Vật liệu | Khoảng cách tới công trình | Đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván,... | Cự ly vận chuyển khoảng 13 – 20 km. | DT 166, liên xã, liên thôn |
| 2 | Hồ Khe Vải | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, … | Cự ly vận chuyển khoảng 15 km | DT 163, DT 166, liên xã, liên thôn |
| 3 | Hồ Tặng An | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván,… | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | TL170, liên xã, liên thôn |
| 4 | Hồ Khe Dứa | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 9 km. | DT 166, liên xã, liên thôn |
| 5 | Hồ Roong Đen | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 11 km | TL170, liên xã, liên thôn |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 13 km. | DT 170, liên xã, liên thôn |
| 7 | Hồ Khe Hoài | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 15 km | DT 170, liên xã, liên thôn |
| 8 | Hồ Khe Hóp | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván,… | Cự ly vận chuyển khoảng 7 km | DT 163, DT 166, liên xã, liên thôn |
| 9 | Hồ Hang Luồn | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 11 km | DT 170, liên xã, liên thôn |
| 10 | Hồ Khe Chinh | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 9 km | DT 163, DT 166, liên xã, liên thôn |
| 11 | Hồ Làng Át | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 5 km | TL170, liên xã, liên thôn |
| 12 | Hồ Chóp Dù | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 9 km | DT 163, liên xã, liên thôn |
| 13 | Hồ Phù Nham | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 5 km | QL32, liên xã, liên thôn |
| 14 | Hồ Nông Trường Nghĩa Lộ | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 3 km | QL32, liên xã, liên thôn |
| 15 | Hồ Khe Ngang | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, … | Cự ly vận chuyển khoảng 7 km | Liên xã, liên thôn |
| 16 | Hồ Thôn 26 | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Cự ly vận chuyển khoảng 12 km | QL32, liên xã, liên thôn |

### Máy móc và thiết bị được sử dụng trong thi công

Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu, dự kiến cần phải bố trí 11 loại trang thiết bị chủ yếu để thực hiện thi công TDA như sau:

## Bảng 2. 5: Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng

| TT | Loại thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dùng | Dự trữ |
| 1 | Ô tô tự đổ 7T | cái | 32 | 9 |
| 2 | Máy đào 1.25m3 | cái | 16 | 9 |
| 3 | Máy ủi 110CV | cái | 16 | 9 |
| 4 | Máy trộn bê tông 500l | cái | 16 | 9 |
| 5 | Máy đầm bê tông | cái | 16 | 9 |
| 6 | Máy đầm đất | cái | 16 | 9 |
| 7 | Máy bơm nước | cái | 16 | 9 |
| 8 | Ô tô tưới nước 5m3 | cái | 16 | 9 |
| 9 | Máy cắt, uốn sắt và máy hàn | cái | 16 | 9 |
| 10 | Máy khoan | cái | 16 | 9 |
| 11 | Máy phát điện 110KVA | cái | 16 | 9 |

(Nguồn: Hồ sơ dự án nghiên cứu khả thi)

### Khối lượng nguyên vật liệu thi công các hạng mục chính

Khối lượng vật tư thi công của TDA được trình bày ở bảng dưới đây:

## Bảng 2. 6: Bảng tổng hợp nguyên vật liệu thi công dự án

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 7.013,4 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 70.860 |
|  | Đất đắp | m3 | 36.656,5 |
|  | Phá dỡ | m3 | 29,7 |
|  | Cát các loại | m3 | 4.441,5 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 2.667,3 |
|  | Đá hộc | m3 | 7.412,7 |
|  | Thép các loại | kg | 237.450,0 |
|  | Xi măng các loại | kg | 2.095.909,6 |
|  | Nước | lít | 1.232.888,0 |
| 2 | Hồ Khe Vải |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 2.949,4 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 17.421 |
|  | Đất đắp | m3 | 7.295 |
|  | Phá dỡ | m3 | 843,7 |
|  | Cát các loại | m3 | 2.010,8 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.892,4 |
|  | Đá hộc | m3 | 883,2 |
|  | Thép các loại | kg | 167.086,8 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.384.154,3 |
|  | Nước | lít | 686.801,1 |
| 3 | Hồ Tặng An |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 4.122,6 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 38.895 |
|  | Đất đắp | m3 | 27.254 |
|  | Phá dỡ | m3 | 1.510,1 |
|  | Cát các loại | m3 | 2.762,5 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.634,6 |
|  | Đá hộc | m3 | 1.978,2 |
|  | Thép các loại | kg | 170.073,1 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.157.584,4 |
|  | Nước | lít | 8.963,3 |
| 4 | Hồ Khe Dứa |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 5.050,0 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 18.782 |
|  | Đất đắp | m3 | 10.522 |
|  | Phá dỡ | m3 | 223,7 |
|  | Cát các loại | m3 | 1.805,0 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 2.394,9 |
|  | Đá hộc | m3 | 1.173,4 |
|  | Thép các loại | kg | 95.043,6 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.003.985,9 |
|  | Nước | lít | 491.347,6 |
| 5 | Hồ Roong Đen |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 6.414,2 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 46.078 |
|  | Đất đắp | m3 | 26.315 |
|  | Phá dỡ | m3 | 2.464,6 |
|  | Cát các loại | m3 | 4.501,3 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 3.616,5 |
|  | Đá hộc | m3 | 1.184,1 |
|  | Thép các loại | kg | 206.144,2 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.656.053,7 |
|  | Nước | lít | 840.592,1 |
| 6 | Hồ Gốc Nhội |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 3.243,6 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 28.897 |
|  | Đất đắp | m3 | 18.186 |
|  | Phá dỡ | m3 | 0,0 |
|  | Cát các loại | m3 | 1.819,7 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.659,9 |
|  | Đá hộc | m3 | 526,8 |
|  | Thép các loại | kg | 89.902,7 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.186.050,9 |
|  | Nước | lít | 598.699,0 |
| 7 | Hồ Khe Hoài |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 4.616,8 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 9.135 |
|  | Đất đắp | m3 | 5.230 |
|  | Phá dỡ | m3 | 710,8 |
|  | Cát các loại | m3 | 3.116,0 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 2.040,0 |
|  | Đá hộc | m3 | 658,3 |
|  | Thép các loại | kg | 91.375,1 |
|  | Xi măng các loại | kg | 849.161,1 |
|  | Nước | lít | 416.426,8 |
| 8 | Hồ Khe Hóp |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 3.871,3 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 12.315 |
|  | Đất đắp | m3 | 6.552 |
|  | Phá dỡ | m3 | 0,0 |
|  | Cát các loại | m3 | 937,0 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.174,9 |
|  | Đá hộc | m3 | 385,2 |
|  | Thép các loại | kg | 66.331,1 |
|  | Xi măng các loại | kg | 673.267,3 |
|  | Nước | lít | 324.784,6 |
| 9 | Hồ Hang Luồn |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 2.490,7 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 15.185 |
|  | Đất đắp | m3 | 4.311 |
|  | Phá dỡ | m3 | 280,0 |
|  | Cát các loại | m3 | 2.138,0 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 386,0 |
|  | Đá hộc | m3 | 662,7 |
|  | Thép các loại | kg | 67.534,0 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.215.411,2 |
|  | Nước | lít | 714.947,7 |
| 10 | Hồ Khe Chinh |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 8.390,0 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 32.412 |
|  | Đất đắp | m3 | 23.180 |
|  | Phá dỡ | m3 | 510,6 |
|  | Cát các loại | m3 | 3.515,2 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.366,4 |
|  | Đá hộc | m3 | 2.662,0 |
|  | Thép các loại | kg | 445.664,4 |
|  | Xi măng các loại | kg | 2.404.874,9 |
|  | Nước | lít | 1.224.217,1 |
| 11 | Hồ Làng Át |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 1.745,7 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 22.660 |
|  | Đất đắp | m3 | 13.657 |
|  | Phá dỡ | m3 | 585,0 |
|  | Cát các loại | m3 | 1.943,1 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 613,7 |
|  | Đá hộc | m3 | 783,5 |
|  | Thép các loại | kg | 114.971,2 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.340.597,5 |
|  | Nước | lít | 788.586,8 |
| 12 | Hồ Chóp Dù |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 3.565,9 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 13.593 |
|  | Đất đắp | m3 | 2.682 |
|  | Phá dỡ | m3 | 633,8 |
|  | Cát các loại | m3 | 1.749,6 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 716,1 |
|  | Đá hộc | m3 | 224,4 |
|  | Thép các loại | kg | 169.215,5 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.037.761,9 |
|  | Nước | lít | 506.850,2 |
| 13 | Hồ Phù Nham |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 3.995,3 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 19.216 |
|  | Đất đắp | m3 | 11.084 |
|  | Phá dỡ | m3 | 414,8 |
|  | Cát các loại | m3 | 2.093,1 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 577,6 |
|  | Đá hộc | m3 | 1.131,8 |
|  | Thép các loại | kg | 188.173,9 |
|  | Xi măng các loại | kg | 1.156.391,5 |
|  | Nước | lít | 350.072,6 |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 3.539,5 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 26.079 |
|  | Đất đắp | m3 | 14.795 |
|  | Phá dỡ | m3 | 568,1 |
|  | Cát các loại | m3 | 2.206,3 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 1.048,3 |
|  | Đá hộc | m3 | 1.935,8 |
|  | Thép các loại | kg | 151.439,1 |
|  | Xi măng các loại | kg | 917.358,6 |
|  | Nước | lít | 255.825,8 |
| 15 | Hồ Khe Ngang |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 1.165,2 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 11.852 |
|  | Đất đắp | m3 | 5.300 |
|  | Phá dỡ | m3 | 0,0 |
|  | Cát các loại | m3 | 1.237,1 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 863,2 |
|  | Đá hộc | m3 | 884,3 |
|  | Thép các loại | kg | 80.453,0 |
|  | Xi măng các loại | kg | 681.549,2 |
|  | Nước | lít | 344.107,1 |
| 16 | Hồ thôn 26 |  |  |
|  | Đất bóc phủ | m3 | 2.493,0 |
|  | Đào đất C3 | m3 | 15.314 |
|  | Đất đắp | m3 | 10.289 |
|  | Phá dỡ | m3 | 67,6 |
|  | Cát các loại | m3 | 937,0 |
|  | Đá dăm các loại | m3 | 816,3 |
|  | Đá hộc | m3 | 299,3 |
|  | Thép các loại | kg | 69.065,9 |
|  | Xi măng các loại | kg | 646.685,1 |
|  | Nước | lít | 324.393,8 |

(Nguồn: Hồ sơ dự án nghiên cứu khả thi)

## Tiến độ thi công

Tiến độ thực hiện TDA được dự kiến là 05 năm: 2018-2022. Tiến trình thi công các hạng mục theo hình thức cuốn chiếu tại mỗi công trình. Giải phóng mặt bằng, bóc tách đến đâu, thi công đến đó.

- Dự kiến thi công xây dựng giai đoạn 1 (vốn WB) 8 hồ gồm: Hồ: Tự do, Khe Vải, Tặng An, Khe Dứa, Khe Chinh, Gốc Nhội, Khe Hoài, Khe Hóp. Khởi công: Tháng 1/2019; Hoàn thành: Tháng 6/2020;

- Dự kiến thi công xây dựng giai đoạn 2 (vốn WB) 8 hồ gồm: Hồ Hang Luồn, Roong Đen, Làng Át, Chóp Dù, Phù Nham, Nông trường Nghĩa Lộ, Khe Ngang, thôn 26. Khởi công: Tháng 1/2020; Hoàn thành: Tháng 6/2021;

## Bảng 2. 7: Tiến độ thực hiện TDA sửa chữa và nâng cao ATĐ tỉnh Yên Bái

| Hạng mục công việc | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị dự án (Lập báo cáo khả thi, báo cáo an toàn đập, Báo cáo TKKT - BVTC…) |  |  |  |  |  |
| Giai đoạn thi công |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Tự Do |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Vải |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Tặng An |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Dứa |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Roong Đen |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Gốc Nhội |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Hoài |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Hóp |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Hang Luồn |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Chinh |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Làng Át |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Chóp Dù |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Phù Nham |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Nông trường Nghĩa Lộ |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ Khe Ngang |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa hồ thôn 26 |  |  |  |  |  |
| Giai đoạn hoàn thiện hồ sơ kết thúc dự án |  |  |  |  |  |

## Mô tả các hoạt động triển khai khi xây dựng TDA

2.5.1. Các hoạt động dự kiến trước khi thi công:

Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của xã bởi các hộ bị ảnh hưởng.

Thiết kế TDA đã nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu khu vực TDA trong thời gian gần đây để làm cơ sở lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

2.5.2. Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu:

Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại cộng trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

a. Thời gian thi công:

Thời gian thi công một hồ dự kiến là 18 tháng

Thời gian từ tháng 11 đến tháng 2 thi công hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ, kênh sau tràn là các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi mực nước tưới trong hồ. Thời gian này vẫn lấy nước tưới qua cống như bình thường.

Vào mùa khô, đắp đê quây để thi công mái thượng lưu. Tiếp tục thi công và hoàn thiện các hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ, kênh sau tràn. Để đảm bảo tưới sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới. Riêng hồ Làng Át, phải lắp đặt thêm đoạn ống cấp nước (khoảng 80m ống HDPE D500) từ đê quây đến bể thu nước để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sinh hoạt cho toàn bộ dân tại thị trấn Yên Thế và một phần xã Liễu Đô.

Thi công đường quản lý vận hành. Tuyến đường được thi công sau cùng để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ cho thi công sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ bền cho tuyến đường.

b. Biện pháp thi công các hạng mục chính:

* Đập đất

Công việc sữa chữa nâng cấp đập:

- Đào bạt san sửa mái thượng hạ lưu đập: Sử dụng máy ủi 110CV để ủi san san mái đập. Do chiều dầy bóc bỏ mái thượng hạ lưu nhỏ nên không thể dùng thiết bị máy móc to vào thi công được vì không có mặt bằng để vận hành. Vì vậy sử dụng chính máy ủi để san gạt và đào giật các cơ theo thiết kế.

- Đất đào bạt mái thượng lưu được vun đống tập trung dồn về phía vai trái đập, sau đó sử dụng máy xúc 1,25m3 đứng trên đường xúc đổ lên ô tô 7T chở về bãi đổ thải

- Đất đào bạt mái hạ lưu được ủi và san gạt vào bãi thải ở ngay chân đập phía phải. Sau đó sẽ vận chuyển đổ đi bằng ô tô 7T chở đổ thải về bãi đổ thải.

Đắp áp trúc mái đập:

- Do chiều dầy đắp bù tôn mái nhỏ nên không thể dùng thiết bị máy móc to vào thi công được vì không có mặt bằng để vận hành. Vì vậy sử dụng chính máy ủi để san gạt và đầm luôn. Chiều dầy mỗi lớp đất dải để đầm từ 20÷30 cm, kết hợp với đầm cóc để đầm thủ công tại những vị trí góc cạnh, mái nghiêng...

- Gia cố mái thượng lưu bằng các tấm bê tông M200 đá 1x2 dầy 12cm đổ tại chỗ trong khung bê tông cốt thép. Dưới lớp bê tông là lớp cát đệm 5 cm để tạo phẳng trên lớp đá dăm lót dầy 15cm (sử dụng đá 1x2). Dưới lớp dăm lót là lớp vải địa kỹ thuật.

- Kích thước các tấm tông đổ tại chố: 3,6x5 m (một ô nhỏ)

- Khung bê tông: Liên kết bằng các dầm BTCT M200 đá 1x2 với loại 1 (0,3x0,32cm), loại 2 (0,2x0,32cm). Cứ 11,8m làm một khung to (1 đơn nguyên), trong đó chia thành 6 ô nhỏ.

- Khối lượng bê tông ít, các khối đổ nhỏ nên dùng máy trộn di động 500lít để trộn vữa. Đổ thủ công, dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

Gia cố mái hạ lưu đập:

- Mái hạ lưu đập chính: Để chống xói mòn mái do mưa gió xây dựng các rãnh thoát nước chéo nhau trên mái đập. Các rãnh được làm bê tông M200 đá 1x2 kích thước 0,2x0,2 m (rãnh mái), 0,3x0,3 m. Riêng rãnh chân để thoát nước thân đập sau đống đá được làm bằng đá xây trát vữa kích thước 0,4x0,4m. Xen giữa trong các ô rãnh chéo nhau đắp lớp đất màu và trồng cỏ.

Các rãnh được thi công trên mái nghiêng, khối lượng bê tông ít nên sử dụng mái trộn bê tông di động 250 lít để trộn vữa. Đổ thủ công dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

- Rãnh chân thoát nước thân đập được xây đá chiều dầy 30 cm bằng thủ công.

- Chân mái hạ lưu thi công lăng trụ đá đổ bằng máy kết hợp thủ công.

* Đập tràn và kênh sau tràn

Mặt bằng thi công tràn tương đối thuận lợi, đỉnh tràn là đường giao thông nên máy móc phương tiện vào dễ dàng.

Công việc nâng cấp tràn:

- Đào móng tràn chiều sâu trung bình 1,3 m, chiều rộng trung bình 7,5m. Biện pháp dùng máy đào 1,25 m3 kết hợp ô tô 7T để đào và vận chuyển ra bãi thải trung bình 150 m.

- Đắp mang tràn: Dùng thủ công và đầm cóc để san đầm.

- Đổ bê tông tràn: Khối lượng đổ bê tông chủ yếu tập trung ở phần ngưỡng và dốc tràn. Bản đáy tràn rộng 5,0 ÷10,0 m đổ bê tông dày 30 đến 40 cm. Tường tràn cao từ 1,6 đến 6,0 m. Tràn có chiều rộng b>5 m nên các thiết bị xe máy có thể di chuyển thuận lợi trong lòng tràn để đổ bê tông. Hướng đổ bê tông từ phía thượng lưu dật lùi về hạ lưu, dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

* Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp thi công và quản lý vận hành

Trình tự thi công: Thi công bắt đầu từ tuyến tràn trở ra.

Công việc:

- Đào móng và thi công nền đường (lớp cấp phối dày 20cm)

- Dải lớp ni lông tái sinh trước khi đổ bê tông để tránh mất nước cho bê tông

- Đổ lớp bê tông mặt đường BT M250 đá 1x2 dày 20 cm, rộng 3,5m. Đồng thời thi công các khe co giãn, gờ chắn bánh.

- Hoàn thiện lề đường, đổ bê tông rãnh thoát nước

- Cắm biển báo hạn chế tải trọng 10T ngay tại điểm đầu tuyến đường.

Thi công theo hình thức cuốn chiếu, đổ khoảng đổ bê tông mặt đường theo đoạn bố trí khe co 6m một. Sử dụng máy trộn 500 lít trộn bê tông tại chỗ, đầm bằng đầm bàn và đầm dùi.

c. Công nghệ thi công:

- Công tác đào đất, vận chuyển đất: Dùng tổ hợp máy đào 1.25m3, ô tô 7 tấn vận chuyển ra bãi thải tại vị trí đã quy định.

- Công tác thi công đắp đập phải tuân thủ theo các quy định trong TCVN 8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”.

- Trước và trong khi đắp đập phải tiến hành thí nghiệm trong phòng và hiện trường theo quy định để xác định công nghệ đắp thích hợp đảm bảo chất lượng đắp đập theo yêu cầu thiết kế.

- Công tác bê tông: Trộn bê tông bằng máy trộn 250 lít, đổ bê tông bằng biện pháp thủ công. Thi công bê tông phải tuân theo TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối theo TCVN 8218-2009 - Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật

- Công tác lát mái đập thượng lưu: sử dụng các tấm bê tông đúc sẵn dùng máy để cẩu và lắp đặt.

- Công tác trồng cỏ mái hạ lưu: Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Cần phải trồng cỏ gia cố mái ngay sau khi hoàn thành công việc, hoàn thiện công trình.

- Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công.

- Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công. Tùy vào năng lực của nhà thầu có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ.

- Công tác cốt thép: Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ.

- Các công tác khác: Chủ yếu dùng thủ công

d. Tổ chức giao thông vận tải trong công trường xây dựng:

Do quy mô hạng mục công trình nhỏ, các hồ nâng cấp đã có sẵn từ trước nên đã có đường vào tới tận chân công trình.

Đối với tuyến đập: Do đập đất có mặt bằng hẹp, nâng cấp đập chỉ bóc bỏ một phần đất ở mái nghiêng và đắp bù lại nên không thể bố trí nhiều phương tiện máy móc đi lại trên mái nghiêng được, ảnh hưởng đến an toàn thi công và an toàn ổn định của đập. Vì vậy vận chuyển vật liệu thi công đập chủ yếu dùng thủ công vận chuyển từ trên đỉnh đập lên xuống.

2.5.3. Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng:

Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, đơn vị quản lý đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Đơn vị quản lý đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đơn vị quản lý đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

## Kế hoạch an toàn đập

Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: i) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; ii) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và iii) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ

## Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư công trình: 292.880.019.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm mười chín nghìn đồng)

## Bảng 2. 8: Tổng hợp chi phí các công trình thuộc TDA

Đơn vị: 1000đ

| TT | TÊN HỒ CHỨA | Địa điểm xây dựng (huyện) | TỔNG MỨC (SAU THUẾ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí XD | Chi phí TB quan trắc | Chi phí QLDA | Chi phí GPMB | Chi phí TV đầu tư xây dựng | Chi phí khác | Dự phòng | Tổng cộng (VNĐ) |
| 1 | Hồ Tự Do | Trấn Yên | 33.385.694 | 60.000 | 507.434 | 265.373 | 2.807.279 | 1.423.440 | 172.885 | 38.622.105 |
| 2 | Hồ Khe Vải | Văn Yên | 13.255.145 | 60.000 | 202.016 | 105.361 | 1.674.999 | 801.026 | 68.641 | 16.167.188 |
| 3 | Hồ Tặng An | Lục Yên | 16.566.855 | 60.000 | 252.261 | 131.685 | 1.919.720 | 903.420 | 85.790 | 19.919.731 |
| 4 | Hồ Khe Dứa | Văn Yên | 12.053.125 | 60.000 | 183.779 | 95.807 | 1.668.920 | 763.860 | 62.416 | 14.887.907 |
| 5 | Hồ Rồng Đen | Lục Yên | 23.227.537 | 60.000 | 353.316 | 184.629 | 2.197.983 | 1.109.361 | 120.282 | 27.253.108 |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | Yên Bình | 12.827.817 | 60.000 | 195.532 | 101.964 | 1.709.421 | 787.812 | 66.428 | 15.748.974 |
| 7 | Hồ Khe Hoài | Yên Bình | 10.026.711 | 60.000 | 153.034 | 79.699 | 1.571.657 | 701.205 | 51.922 | 12.644.228 |
| 8 | Hồ Khe Hóp | Văn Yên | 8.342.445 | 60.000 | 127.481 | 66.312 | 1.543.050 | 649.129 | 43.201 | 10.831.618 |
| 9 | Hồ Khe Hang Luồn | Yên Bình | 12.257.730 | 60.000 | 186.883 | 97.433 | 1.654.058 | 770.186 | 63.476 | 15.089.766 |
| 10 | Hồ Khe Chinh | Văn Yên | 30.188.639 | 60.000 | 458.929 | 239.960 | 2.479.523 | 1.324.591 | 156.329 | 34.907.971 |
| 11 | Hồ Khe Ngang | Văn Yên | 7.455.999 | 60.000 | 114.032 | 59.266 | 1.436.117 | 621.722 | 38.610 | 9.785.746 |
| 12 | Hồ Làng Ất | Lục Yên | 13.655.087 | 60.000 | 208.084 | 108.540 | 1.786.304 | 813.390 | 70.712 | 16.702.117 |
| 13 | Hồ Chóp Dù | Trấn Yên | 11.789.890 | 60.000 | 179.785 | 93.714 | 1.633.832 | 755.721 | 61.053 | 14.573.995 |
| 14 | Hồ Phù Nham | Văn Chấn | 13.663.896 | 60.000 | 208.217 | 108.610 | 1.675.577 | 813.664 | 70.757 | 16.600.721 |
| 15 | Hồ Thôn 26 | Văn Chấn | 8.220.760 | 60.000 | 125.635 | 65.344 | 1.417.662 | 645.368 | 42.570 | 10.577.339 |
| 16 | Hồ Nông Trường | Văn Chấn | 15.459.216 | 60.000 | 235.456 | 122.881 | 1.740.726 | 869.172 | 80.054 | 18.567.505 |
| Tổng |  |  | 242.376.546 | 960.000 | 3.691.874 | 1.926.578 | 28.916.828 | 13.753.067 | 1.255.126 | 292.880.019 |

(Nguồn: Hồ sơ dự án nghiên cứu khả thi)

# CHƯƠNG IIi. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

## Văn bản pháp luật Việt Nam

* Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

- Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

* Nghị định

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

* Thông tư

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của  Bộ  Công  thương  ngày  07 tháng  10 năm  2010 qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

* Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT : 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/11/2015 của Bộ NN & PTNT, về việc “Phê duyệt Báo cáo NCKT Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.

- Căn cứ Quyết định số 7398/BNN-TCTL ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái.

- Hợp đồng số 253/2017/HĐ-TV của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái và Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường, ngày 10/11/2017 về việc Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường & xã hội tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái.

Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

## Chính sách của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org. Ngân hàng Thế giới có các chính sách bảo vệ môi trường, xã hội được liệt kê.

### Cấp độ dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Nơi cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04), Người dân tộc thiểu số (OP/BOP 4.10), Tái định cư không bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50), Quản lý dịch hại (OP 4.09), và Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### Cấp độ tiểu dự án

Chính sách về môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

OP 4.09 Quản lý dịch hại

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách xã hội

OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực tiểu dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

OP 4.09 Quản lý dịch hại

Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA này được kích hoạt vì việc tăng diện tích tưới thêm 109 ha lúa vụ đông xuân (tăng từ 660 ha lên 769 ha) và 120 ha lúa hè thu (tăng từ 612 ha lên 732 ha) sau khi sửa chữa đập sẽ làm tăng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đối và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả  “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất của 38 hộ dân; trong đó, (i) 1 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm), không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên; (ii) 32 hộ bị ảnh hưởng bởi đất lâm nghiệp và (iii) 9 hộ gia đình có cây trồng bị ảnh hưởng trên đất do UBND xã quản lý; ngoài ra còn thiệt hại về cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi để xây dựng TDA.

OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số

Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

- Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa dân tộc khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác

- Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó

- Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số

- Ngôn ngữ dân tộc thiểu số thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai có 14 hộ (chiếm 36,8% ) dân tộc Tày, Mường, Cao Lan bị thu hồi đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất vườn và cộng đồng dân tộc thiểu số hưởng lợi từ TDA tại 15 xã, đặc biệt là các xã Mường Lai, Minh Xuân huyện Lục Yên; xã Tích Cốc huyện Yên Bình, xã Yên Phú huyện Văn Yên là những xã mà người dân trong xã chủ yếu là người dân tộc.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WBG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

## Bảng 3.1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | - Danh mục (A, B, C, FI) - Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). - Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng củanó. - Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXHcũng được yêucầu. - Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặcKế hoạch QLMTXH. - Danh mục C: không có hành động EA. - Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặcKế hoạch QLMTXH. | - Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. - Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phêduyệt. - Tất cả các dự án không được liệtkê. - Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: - Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết - Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) - Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | - Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | - Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | - Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. - Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | - TOR cho EA không bắt buộc. - Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | - Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. - Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. - Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộngđồng. - Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. - Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | - Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộngđồng. - Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dựán. - Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đạidiện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủ và trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | - Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | - Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định 18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | - Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. - Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. - Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | - Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. - Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | - Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | - Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị địnhnày; - UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. - Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầyđủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | - Số lượng bản sao không được chỉđịnh. - Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | - Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | - Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. - Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũngcóthểlà một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | - Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | - Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | - Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dự án. - Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN

## Điều kiện môi trường tự nhiên

- 4.1.1. Điều kiện về địa lý

Yên Bái là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, là 1 trong 13 tỉnh vùng núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và phía Tây giáp tỉnh Sơn La.

Yên Bái có 9 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với tổng số 180 xã, phường, thị trấn (159 xã và 21 phường, thị trấn); trong đó có 70 xã vùng cao và 62 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước.

Yên Bái là đầu mối và trung độ của các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ từ Hải Phòng, Hà Nội lên cửa khẩu Lào Cai, là một lợi thế trong việc giao lưu với các tỉnh bạn, với các thị trường lớn trong và ngoài nước.

Hình 4. 1: Vị trí địa lý của tiểu dự án

Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, lại nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Trung Quốc – Việt Nam: Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo cho Yên Bái có điều kiện và cơ hội thuận lợi để tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội…không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc.

Yên Bái có vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng đã được khẳng định trong lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Yên Bái đã và đang được xây dựng thành khu vực mạnh về kinh tế và trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Vị trí tọa độ các công trình thuộc TDA cụ thể như sau:

## Bảng 4. 1: Vị trí tọa độ các công trình thuộc TDA

| TT | Hồ | Địa điểm | Tọa độ WGS84 |  | VN2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | L | X (m) | Y (m) |
| 1 | Tự Do | xã Y Can, H. Trấn Yên | 21°44'17"N | 104°49'03"E | 2.404.664 | 506.786 |
| 2 | Chóp Dù | xã Cường Thịnh, H. Trấn Yên | 21°45'50,1"N | 104°52'43,6"E | 2.407.531 | 513.122 |
| 3 | Khe Vải | xã Xuân Ái, H. Văn Yên | 21°50'11,4"N | 104°40'42,3"E | 2.415.564 | 492.405 |
| 4 | Khe Dứa | xã Yên Phú, H. Văn Yên | 21°50'37,2"N | 104°42'26,8"E | 2.416.356 | 495.405 |
| 5 | Khe Chinh | xã An Thịnh, H. Văn Yên | 21°51'18,5"N | 104°40'55,3"E | 2.417.627 | 492.779 |
| 6 | Khe Hóp | xã Yên Hợp, H. Văn Yên | 21°49'07,1"N | 104°43'20,4"E | 2.413.585 | 496.944 |
| 7 | Khe Ngang | xã Yên Hợp, H. Văn Yên | 21°52'27,3"N | 104°40'25,5"E | 2.419.744 | 491.924 |
| 8 | Làng Át | xã Minh Xuân, H. Lục Yên | 21°24'35,8"N | 104°47'38,9"E | 2.368.337 | 504.380 |
| 9 | Tặng An | xã Mường Lai, H. Lục Yên | 21°37'21"N | 104°31'49,7"E | 2.391.885 | 477.078 |
| 10 | Roong Đen | xã Mường Lai, H. Lục Yên | 21°34'03,3"N | 104°32'12,5"E | 2.385.804 | 477.725 |
| 11 | Gốc Nhội | xã Xuân Lai, H. Yên Bình | 22°09'35,7"N | 104°50'14,2"E | 2.451.373 | 508.805 |
| 12 | Khe Hoài | xã Tích Cốc, H. Yên Bình | 22°08'56,9"N | 104°50'56,5"E | 2.450.180 | 510.018 |
| 13 | Hang Luồn | xã Vũ Linh, H. Yên Bình | 22°7'55,4"N | 104°48'05,6"E | 2.448.286 | 505.122 |
| 14 | Phù Nham | xã Phù Nham, H. Văn Chấn | 21°55'14,7"N | 104°59'22,5"E | 2.424.909 | 524.555 |
| 15 | Nông Trường NL | TT Nông trường NL, H. Văn Chấn | 21°47'38,5"N | 105°02'07,3"E | 2.410.887 | 529.310 |
| 16 | Thôn 26 | xã Thượng Bằng La, H. Văn Chấn | 21°44'04,4"N | 105°03'41,2"E | 2.404.308 | 532.021 |

(Nguồn: Hồ sơ dự án nghiên cứu khả thi)

### 4.1.2. Điều kiện về địa hình

Yên Bái là vùng chuyển tiếp từ vùng núi cao Tây Bắc thuộc dẫy núi Hoàng Liên - Púng Luông và dãy núi Con Voi xuống vùng đồi trung du Phú Thọ. Yên Bái cũng là vùng tiếp giáp giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc, các dãy núi đều chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Độ cao bình quân toàn tỉnh là 600 m, nơi thấp nhất tại xã Minh Quân có cao độ 20 m, cao nhất là đỉnh Púng Luông có cao độ 2.986 m. Do mang đặc trưng địa hình miền núi nên đất đai của tỉnh Yên Bái có địa hình rất phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao, sông suối và thung lũng hẹp. Cụ thể tại các khu vực của TDA như sau:

Huyện Yên Bình: có địa hình chuyển tiếp từ trung du lên miền núi, địa hình cao dần từ Đông Nam - Tây Bắc được kiến tạo bởi 2 dãy núi: Dãy núi Cao Biền nằm phía tả ngạn sông Chảy (Hồ Thác Bà) gồm những đồi núi có độ cao từ 300 - 600m chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam; Dãy núi Con Voi là hệ thống núi cổ nằm phía hữu ngạn sông Chảy bao gồm những núi thấp, sườn núi thoải, dưới tầng đất phủ là nền đá phiến thạch kết tinh, độ cao từ 400 - 700m chạy theo hương Tây Bắc - Đông Nam và diện tích mặt nước hồ Thác Bà là 15.900 ha (phần thuộc địa giới huyện Yên Bình) với hơn 1.300 hòn đảo.

Cụ thể, địa hình lưu vực các hồ nằm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bên bờ trái Sông Chảy thuộc vùng phía đông bắc Hồ Thác Bà có địa hình đồi núi trung bình, độ cao trung bình từ 50 đến 200m. Mạng sông suối nhỏ hẹp và dốc, lưu vực thường nhỏ nên nguồn cấp nước cho các hồ thường hạn chế về mùa khô. Hồ được xây dựng gồm 1 đập đất cao >20 m. Bao quanh hồ là các dãy núi cao liên tiếp có độ cao < 200m.

Huyện Văn Yên: Đặc điểm địa hình của Huyện tương đối phức tạp, đồi núi liên tiếp và cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc thuộc thung lũng sông Hồng kẹp giữa dãy núi cao là Con Voi và Púng Luông; Hệ thống sông ngòi dày đặc với các kiểu địa hình khác nhau: vùng núi cao hiểm trở, vùng đồi bát úp lượn sóng nhấp nhô xen kẽ với các thung lũng và các cánh đồng phù sa nhỏ hẹp ven sông. Vùng núi cao tập trung chủ yếu ở các xã phía Tây Bắc của huyện, là các dãy đồi núi liên tiếp chia cắt mạnh, độ dốc lớn gây khó khăn cho đi lại và giao lưu kinh tế, tuy nhiên lại thuận lợi cho phát triển nghề rừng và trồng các cây trồng lâu năm mang tính giá trị cao như quế và các cây lâm nghiệp khác. Vùng đồi cao, núi thấp thuộc các xã phía Tây của huyện, vùng này núi đỉnh nhọn, sườn dốc, hợp thuỷ trũng sâu và hẹp, thích hợp với các loại cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. Còn lại các xã vùng thấp của Huyện có địa hình dạng đồi bát úp, đỉnh tròn, sườn thoải rất thuận tiện cho trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây lương thực. Cụ thể:

- Hồ Khe Vải xã Xuân Ái lòng hồ có dạng hình lòng bàn tay. Cao độ đáy lòng hồ thấp nhất +62m, cao trình đỉnh đập đất hiện tại +77,6m, cao độ MNDBT (trùng với ngưỡng tràn tự do) + 76,2 m. Cao độ trung bình khu tưới +49÷53m. Như vậy về cao độ khống chế tưới tự chảy hoàn toàn đáp ứng được.

- Hồ Khe Dứa nằm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lòng hồ chạy dài theo lòng suối với chiều dài 2.1 km, chiều rộng trung bình 140m. Cao độ đáy lòng hồ thấp nhất + 40m, cao trình đỉnh đập đất hiện tại +57.6m, cao độ MNDBT (trùng với ngưỡng tràn tự do) + 56m. Cao độ trung bình khu tưới +40 ÷ 42m. Như vậy về cao độ khống chế tưới tự chảy hoàn toàn đáp ứng được.

- Hồ Khe Chinh nằm tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bên bờ phải Sông Hồng thuộc vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình từ 20 đến 200m. Mạng sông suối nhỏ hẹp và dốc, lưu vực thường nhỏ nên nguồn cấp nước cho các hồ thường hạn chế về mùa khô.

- Hồ Khe Ngang, Khe Hóp nằm tại xã Yên hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bên bờ phải Sông Hồng thuộc vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình từ 20 đến 200m. Hồ nằm kẹp giữa hai dãy núi chạy song song hướng Đông Bắc – Tây Nam có độ cao < 200m.

Huyện Lục Yên: Địa hình bị chia cắt bởi hai dãy núi chính chạy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tạo ra các thung lũng, bồn địa bằng phẳng là nơi dân cư tập trung sinh sống và sản xuất từ lâu đời.

Phía hữu ngạn sông Chảy là dãy núi Con Voi chạy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, có độ cao trung bình 300 - 400m, đỉnh cao nhất 1.148m, đỉnh tròn, sườn thoải, độ dốc trung bình 400. Địa hình bị chia cắt tạo thành những thung lũng nhỏ và các khe suối.  Toàn bộ vùng này là đất đá cổ phong hoá mạnh rừng tự nhiên còn 50% diện tích, có khả năng phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp và nông nghiệp.

Phía tả ngạn sông Chảy là dãy núi đá lớn chạy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam có độ cao trung bình 935 m, đỉnh cao nhất 1.035 m, có độ dốc lớn, đỉnh nhọn, sườn núi bị cắt xẻ, có độ dốc 700 trở lên, hầu hết vùng núi đá có rừng tự nhiên, độ che phủ rừng hiện tại là 42,6%. Đây là dãy núi đá vôi có nguồn tài nguyên mỏ quý hiếm đang từng bước được đầu tư nghiên cứu, thăm dò và khai thác.

Vùng đất thấp bằng phẳng được xen kẽ giữa 2 dãy núi và triền sông Chảy đất đai phì nhiêu là những khu tập trung dân cư sinh sống và sản xuất nông, lâm nghiệp.

Vùng hồ Thác Bà được hình thành từ năm 1970 sau khi xây dựng nhà máy thuỷ điện, với tổng diện tích mặt nước thuộc 11 xã vùng hồ huyện Lục Yên là 4.560,5 ha.

Địa hình lưu vực các hồ thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nằm bên bờ trái Sông Chảy thuộc vùng phía Bắc thượng nguồn Hồ Thác Bà có địa hình đồi núi trung bình, độ cao trung bình từ 50 đến 200m. Mạng sông suối nhỏ hẹp và dốc, lưu vực thường nhỏ nên nguồn cấp nước cho các hồ thường hạn chế về mùa khô. Bao quanh hồ là các dãy núi cao liên tiếp có độ cao < 200m.

Huyện Trấn Yên: Trấn Yên có địa hình chuyển tiếp từ trung du lên miền núi, được kiến tạo bởi dãy núi Pú Luông phía Hữu Ngạn và dãy núi Con Voi phía tả ngạn sông Hồng, đều chạy theo hướng Tây Bắc -  Đông Nam. Độ cao trung bình từ 100 – 200m so với mặt nước biển. Nơi thấp nhất là xã Minh Quân có độ cao 20m. Nhìn chung địa hình cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc. Các xã phía Nam có địa hình phần lớn là đồi bát úp, đỉnh bằng sườn thoải thuận tiện cho việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp. Các xã nằm dưới chân dãy núi Con Voi và dãy núi Pú Luông có địa hình phức tạp, chia cắt, đồi núi xem lẫn với thung lũng sâu, có độ dốc lớn nên gây khó khăn cho đi lại và giao lưu kinh tế. Song cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề rừng và chăn nuôi đại gia súc. Cụ thể tại các công trình như sau:

- Hồ Tự Do nằm tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bên bờ phải Sông Hồng thuộc vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình từ 20 đến 200m. Mạng sông suối nhỏ hẹp và dốc, lưu vực thường nhỏ nên nguồn cấp nước cho các hồ thường hạn chế về mùa khô. Hồ được xây dựng cấu thành từ 5 đập nhỏ kết nối giữa các chỏm đồi bát úp. Các dãy đồi núi quanh hồ đều có độ cao thấp < 200m.

- Hồ Chóp Dù nằm tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bên bờ trái Sông Hồng thuộc vùng vành đai chân dãy núi con voi có địa hình đồi núi trung bình, độ cao trung bình từ 50 đến 200m. Mạng sông suối nhỏ hẹp và dốc, lưu vực thường nhỏ nên nguồn cấp nước cho các hồ thường hạn chế về mùa khô. Bao quanh hồ là các dãy đồi liên tiếp có độ cao < 200m

Huyện Văn Chấn: Văn Chấn nằm ở sườn phía Đông Bắc của dãy Hoàng Liên Sơn. Địa hình phức tạp, có nhiều rừng, núi, hang động, suối khe chằng chịt, thung lũng bằng phẳng. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 400m. Tuy địa hình khá phức tạp nhưng chia thành 3 tiểu vùng kinh tế: Vùng trong (vùng cánh đồng Mường Lò) gồm 12 xã, là vùng tương đối bằng phẳng, có cánh đồng Mường Lò rộng trên 2.400 ha đứng thứ 2 trong 4 cánh đồng Tây Bắc. Vùng ngoài: gồm 9 xã, thị trấn, có lợi thế về phát triển vườn đồi, vườn rừng và trồng lúa nước. Vùng cao thượng huyện: gồm 10 xã, có độ cao trung bình 600 m trở lên, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi đại gia súc.

### 4.1.3. Điều kiện về địa chất thổ nhưỡng, địa chất thủy văn công trình thuộc TDA:

Cấu tạo địa tầng: Yên Bái nằm gọn trong 2 miền cấu trúc Tây bắc Bắc Bộ và Đông bắc Bắc Bộ, ranh giới giữa chúng là đứt gãy sông chảy. Hai miền cấu trúc đều phát triển trên phần vỏ lục địa bị phá vỡ bởi các hệ thống đứt gãy phương TB-ĐN. Tham gia vào cấu trúc địa chất tỉnh Yên Bái có các thành tạo biến chất cao, các thành tạo biến chất yếu; các đá carbonat, lục nguyên carbonat; các đá trầm tích xen phun trào; các đá lục nguyên chứa than; lục nguyên màu đỏ; các trầm tích bở rời; các đá macma xâm nhập.

Cụ thể tại các khu vực của TDA như sau:

- Vùng dự án các hồ thuộc huyện Yên Bình nằm trong vùng cấu trúc các đá biến chất trung bình gồm các trầm tích, bao gồm sạn kết, cát kết dạng quarzit xen đá phiến thạch anh, đá phiến carbonat - thạch anh xen thấu kính đá vôi dolomit hóa, đá vôi bị hoa hóa, đá vôi loang lổ thuộc các hệ tầng Mia Lé,  Pia Phương, Đại Thị, Sông Mua, Bản Nguồn, Bản Páp. Vùng dự án thuộc xã Tích Cốc có mặt các thành tạo của hệ tầng Đại Thị phân hệ tầng dưới gồm các đá cát kết dạng quazit, đá cát bột kết., đá phiến sét. Vùng dự án thuộc xã Xuân Lai có mặt các  thành tạo của hệ tầng Hà Giang, là diện lộ của các đá phiến thạch anh, đá phoeén clorit, quarzit. Vùng dự án thuộc xã Vũ Linh có thành phần chủ yếu là đất á sét màu xám nâu, nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn sỏi, có tính dẻo trung bình; bề dày trung bình khoảng 10,6m. Bên dưới là đá phong hóa hoàn toàn và lớp đá phong hóa mạnh và lớp đá thạch anh sericit cấu tạo khối có cường độ cứng chắc. Vùng dự án thuộc thị trấn Thác Bà có địa tầng lớp đất dày trung bình khoảng 8.0m, bên dưới là đá phong hóa hoàn toàn và lớp đá phong hóa mạnh sau đó đến lớp đá granit có cấu tạo khối.

- Vùng dự án các hồ thuộc huyện Văn Yên có mặt các thành tạo của hệ tầng Cổ Phúc tuổi Neogen (N19cp) bao gồm các thành tạo cuội kết, sỏi kết, cát kết, bột kết, sét kết. Do các yếu tố địa hình, địa mạo nên địa tầng ở đây có đặc điểm phổ biến là các đá trầm tích biến chất bao gồm:  đá phiến sét, phiến thạch anh, quarzit, thấu kính đá vôi, hoặc phân bố xen kẹp các trầm tích biến chất nói trên. Mặt lớp cắm nghiêng - dốc về hai phía Đông Bắc và Tây Nam với góc dốc 50 - 60o

- Vùng dự án các hồ thuộc huyện Lục Yên nằm trong vùng cấu trúc các đá biến chất trung bình gồm các trầm tích lục nguyên carbonat phân bố ở các khu vực Làng Phúng, bắc huyện lỵ Lục Yên, bao gồm sạn kết, cát kết dạng quarzit xen đá phiến thạch anh, đá phiến carbonat - thạch anh xen thấu kính đá vôi dolomit hóa, đá vôi bị hoa hóa, đá vôi loang lổ thuộc các hệ tầng Mia Lé,  Pia Phương, Đại Thị, Sông Mua, Bản Nguồn, Bản Páp. Vùng dự án thuộc xã Mường Lai, Minh Xuân có mặt các thành tạo của hệ tầng Mia Lé phân hệ tầng trên gồm các đá phiến thạch anh biotit và các tập đá vôi phân lớp mỏng.

- Vùng dự án các hồ thuộc huyện Trấn Yên nằm trong vùng cấu trúc các đá biến chất cao: lộ ra ở dãy Núi Con Voi bên bờ trái sông Hồng, kéo dài từ Bảo Yên qua Văn Bàn, ở phía nam huyện Văn Chấn, bao gồm các đá gneis giàu plagioclas, biotit, silimanit, almandin, xen kẽ và chuyển tiếp sang paragneis, đá phiến 2 mica xen các thấu kính amphibolit và lớp mỏng quarzit, thuộc phức hệ Sông Hồng và hệ tầng Sin Quyền. Vùng dự án thuộc xã Cường Thịnh có mặt các  thành tạo của hệ tầng Núi Voi, phân hệ tầng trên là diện lộ của các đá plagiogneis biotit silimalit, đá phiến thạch anh biotit silimalit granat. Vùng dự án thuộc xã Y Can có mặt các thành tạo sau: Các trầm tích lục nguyên chứa than phân bố thành dải bên bờ phải sông Hồng, dọc các thung lũng lớn của sông Hồng, sông Chảy, bao gồm cuội kết, sỏi kết, cát kết, bột kết phân lớp vừa xen các lớp sét than, thấu kính than đá của hệ tầng Suối Bàng; cuội kết, sỏi kết, bột kết, sét kết tuổi Neogen, chứa các thấu kính, vỉa than nâu. Các trầm tích Đệ tứ phân bố chủ yếu ở ven sông Hồng, sông Chảy trên các bãi bồi, bậc thềm, bao gồm cuội sỏi đa khoáng xen cát hạt thô, sỏi dăm, cát bột lẫn sét màu vàng, nâu gụ.

- Vùng dự án các hồ thuộc huyện Văn Chấn có địa tầng cụ thể như sau: Lưu vực hồ Nông trường Nghĩa Lộ thuộc Khu 2 Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ có mặt các thành tạo của hệ tầng Trạm Tấu tuổi Jura - Kreta (J-Ktt) bao gồm các thành tạo cuội sạn kết tuf, bột kết tuf, tuf riolit. Lưu vực Hồ Thôn 26 thuộc Xã Thượng Bằng La, Văn Chấn có mặt các thành tạo của hệ tầng Suối Bàng, Hệ tầng Yên Châu và hệ tầng Bản Cải. Thành chính là các thành tạo đá phiến sét, phiến silíc, đá vôi dạng dải, đá vôi silic. Lưu vực Hồ Phù Nham thuộc phía đông xã Phù Nham có mặt các thành tạo của hệ tầng Suối Bàng tuổi Triat (T3 sb) (hình 2) bao gồm các thành tạo cát kết, đá phiến sét, bột kết, sỏi kết, đá phiến sét than, thấu kính than.

Địa chất thuỷ văn: Trên phạm vi tỉnh Yên Bái chủ yếu phân bố các loại nước khe nứt, còn nước lỗ hổng phân bố rất hạn chế. Nước lỗ hổng phân bố chủ yếu ven sông Hồng. Ở phần trên thành phần là hạt mịn, mức độ chứa nước kém, phần dưới hạt thô bao gồm cuội sỏi, cuội tảng kích thước lớn (trên 10cm). Theo quan sát thực tế và khảo sát trên mặt cho thấy các giếng ở vùng này khá giàu nước. Nước trong, nhạt và có thể dùng làm nguồn cung cấp.

Nước khe nứt chiếm hầu hết diện tích toàn tỉnh. Đất đá chứa nước có tuổi khá cổ, chủ yếu là các trầm tích biến chất tuổi Paletozoi đến Proterozoi và các đá macma. Các thành tạo trẻ tuổi Mezozoi kém phổ biến. Nhìn chung mức độ chứa nước của đất đá nứt nẻ ở Yên Bái kém. Theo kết quả khảo sát cho thấy ở Yên Bái ít gặp các mạch nước có lưu lượng lớn. Phần lớn các mạch có Q < 0,5l/s, nước khe nứt có độ tổng khoáng hoá nhỏ (m < 0,5 g/l), nước thuộc loại Bicacbonát-Natri, phản ứng trung tính (PH~ 6,5 - 7,5). Chất lượng nước tốt, có thể sử dụng để cung cất cho dân sinh, kinh tế.

### 4.1.4. Điều kiện khí hậu, thời tiết

Đặc điểm khí hậu: Yên Bái nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm hình thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa mưa: Từ tháng 4 tới tháng 10, nhiệt độ trung bình 250C, tháng nóng nhất là tháng 7, có ngày nhiệt độ lên tới 370C - 380C. Lượng mưa trung bình mùa này chiếm 80 - 85 % lượng mưa cả năm, có số ngày mưa nhiều, cường độ lớn, đặc biệt trong các tháng 6, 7, 8 thường có mưa lớn kèm theo lốc xoáy, mưa đá, gây lũ quét, ngập lụt ở các triền sông, suối, làm hư hỏng các công trình thuỷ lợi, có thể gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống.

- Mùa khô: Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình:180C, tháng lạnh nhất là tháng 1, nhiệt độ thấp nhất là 10C, lượng mưa mùa này quá ít không đủ cung cấp nước cho sản xuất, đời sống nên hay xảy ra hạn hán. Bên cạnh đó tình trạng sương muối, sương mù, ít ánh sáng mặt trời cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đặc biệt ở 2 huyện vùng cao: Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Các tiểu vùng khí hậu: Yên Bái có thể chia thành 5 tiểu vùng khí hậu như sau:

- Vùng núi cao Mù Cang Chải: Ở độ cao 800 - 1.200 m, nhiệt độ trung bình từ 18 - 200C, có nhiều sương muối, băng giá, mùa hè có gió lào, lượng mưa trung bình 1.900 mm. Thích hợp cho phát triển các động thực vật vùng ôn đới.

- Vùng đồi cao, núi thấp thuộc thung lũng sông Thao, sông Chảy: Ở độ cao 300 - 800 m, nhiệt độ trung bình từ 210C - 230C, thấp nhất 200C,  lượng mưa trung bình từ 1.600 - 1.800 mm. Thích hợp phát triển tập đoàn cây lâm nghiệp như: Quế, gỗ nguyên liệu, gỗ lớn.

- Vùng nam Trấn Yên, Thành phố Yên Bái: Độ cao trung bình từ 100 - 300 m, nhiệt độ trung bình từ 230C - 240C, thấp nhất 30C, lượng mưa trung bình 1.800 - 2000 mm, độ ẩm trung bình 87%. Mùa Đông chịu ảnh hưởng nhiều của gió mùa Đông Bắc, là vùng có mưa phùn nhiều nhất tỉnh. Khí hậu vùng này thích hợp cho cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, lâm nghiệp phát triển.

- Vùng trong và vùng thượng huyện Văn Chấn: Ở độ cao 200 - 400 m, nhiệt độ trung bình từ 220C - 230C, thấp nhất 10C lượng mưa từ 1.400 - 1.600 mm. Khí hậu vùng này thích hợp với cây lương thực, cây ăn quả, cây chè, cây lâm nghiệp.

- Vùng núi cao Tây Nam Văn Chấn: Ở độ cao từ 800 - 1.000 m, nhiệt độ trung bình 180C, lượng mưa phía Bắc từ 1.800 - 2.000 mm, phía Nam 1.400 mm.

- Vùng Lục Yên - Yên Bình: Ở độ cao từ 100 - 300 m,nhiệt độ trung bình 200C - 230C, lượng mưa trung bình từ 1.800 – 2.000 mm, độ ẩm trung bình 87%. Khí hậu mùa Đông ít lạnh, mùa Hè mát do chịu ảnh hưởng nhiều của vùng hồ Thác Bà, thích hợp cho các loại cây trồng nông lâm nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tiềm năng du lịch.

Đặc điểm mưa: Nhìn chung lượng mưa ở Yên Bái tương đối lớn, lượng mưa bình quân năm từ 1.500 mm - 2.200 mm, tuỳ theo từng vùng khác nhau. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa trong mùa mưa chiếm từ 80 - 85 % lượng mưa cả năm. Đặc biệt 3 tháng có cường độ mưa lớn là tháng 6, 7, 8 chiếm từ 45 - 55 % lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm từ 15 - 20 % lượng mưa cả năm. Các tháng 12, 1, 2 là những tháng khô hạn nhất, các loại cây trồng thường thiếu nước trong thời gian này.

Độ ẩm, bốc hơi

Độ ẩm: Yên Bái nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên độ ẩm bình quân toàn tỉnh tương đối cao, do điều kiện địa hình phức tạp, đặc trưng khí hậu được chia làm nhiều vùng khác nhau vì vậy độ ẩm cũng khác nhau giữa các vùng. Qua số liệu thực đo ở một số trạm cho thấy độ ẩm lớn nhất là 94% và tháng 3 ở vùng Yên Bái, độ ẩm  nhỏ nhất là 79% vào tháng 7 ở vùng Thác Bà, độ ẩm bình quân toàn tỉnh 86 - 88%. Với độ ẩm này rất thích hợp để phát triển các loại cây trồng nông lâm nghiệp

Lượng bốc hơi: Yên Bái có độ ẩm tương đối cao vì vậy lượng bốc hơi hàng năm tương đối nhỏ chỉ khoảng từ 600 - 700 mm. Riêng vùng phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam khô nóng (gió Lào) thổi từ đất liền ra biển nên lượng bốc hơi lớn, vùng này có lượng bốc hơi bình quân năm lên đến 1.000 mm.

Chế độ gió, bão: Vị trí địa lý và cấu trúc địa hình của tỉnh có nhiều ảnh hưởng đến chế độ gió. Về mùa đông gió mùa Đông Bắc thổi theo hướng Đông - Bắc xuống Tây - Nam. Về mùa hè gió Đông Nam nóng ẩm thổi theo hướng Đông Nam - Tây Bắc dọc theo thung lũng sông Thao và sông Chảy lên phía Bắc tỉnh gặp dãy núi cao chắn lại gây mưa lớn ở vùng trước núi. Đối với vùng phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn có gió Tây Nam (gió Lào) khô nóng thổi tới làm cho khí hậu vùng này có sự khác biệt với phía Đông. Những thung lũng thường hay xuất hiện gió xoáy là Văn Chấn, Lục Yên.

### 4.1.5. Mạng lưới sông ngòi

Sông suối: Tỉnh Yên Bái có nền địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, lượng mưa tương đối lớn lưới sông suối trong tỉnh Yên Bái khá dày đặc, phân bố khắp lãnh thổ rất thuận tiện cho việc xây dựng các công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp và sinh hoạt; góp phần điều hoà khí hậu, tạo mạng lưới giao thông vận chuyển hàng hoá, phát triển chăn nuôi, thuỷ sản; các sông suối có độ dốc lớn nên có tiềm năng phát triển thuỷ điện nhất là ở các xã vùng sâu, vùng cao. Song bên cạnh những mặt tích cực thì về mùa lũ thường xảy ra lũ lụt, ngập úng khu vực ven sông và các phụ lưu lớn gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhân dân và làm hư hại các công trình thuỷ lợi. Mùa kiệt, mực nước thấp phải dùng máy bơm để khai thác nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống. Bình quân hàng năm, Yên Bái đón nhận khoảng 13 tỷ m3 mưa từ các đỉnh núi đến các khe lạch nhỏ tập trung lại tạo thành 296 con suối thuộc 4 hệ thống sông là:

- Sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái với chiều dài 120,5 km có diện tích lưu vực là 2.700 km2, với 155 ngòi và các phụ lưu, trong đó có 4 phụ lưu lớn là: ngòi Thia, ngòi Hóp, ngòi Lâu và ngòi Lao.

- Sông Chảy bắt nguồn từ núi Tây Côn Lĩnh chảy theo theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, chảy qua địa phận Yên Bái dài 48,3 km, diện tích lưu vực là 2.200 km2, uốn khúc quanh co, lòng sông sâu, hẹp, chảy siết. Phụ lưu sông chảy có 97 con suối, vùng hạ lưu là hồ thuỷ điện Thác Bà.

- 42 ngòi suối thuộc hệ thống sông Đà, chảy qua địa phận huyện Mù Cang Chải, phụ lưu lớn nhất là suối Nậm Kim.

- 2 suối ( suối nhánh Cổ và ngòi Cổ) thuộc hệ thống sông Lô chảy trên địa phận xã Khánh Thiện huyện Lục Yên.

Ao, hồ, đầm:  Yên Bái có khoảng 23.000 ha ao hồ và đập chứa nước, trong đó có hồ Thác Bà có tổng diện tích 19.050 ha, ngoài tác dụng chính là hồ chứa nước của công trình thủy điện Thác Bà, hồ còn có tác dụng cấp nước sinh hoạt, điều tiết khí hậu, môi trường trong khu vực và có lợi thế lớn cho nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch.

Chất lượng nước sông suối, ao hồ đầm của Yên Bái nhìn chung tương đối tốt, ít bị ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và sinh hoạt.

Yên Bái có nguồn nước ngầm đáng kể song phân bố không đều, mực nước ngầm thay đổi, có nơi chỉ vài mét nhưng có nơi mấy chục mét mới có nước. Có thể khai thác nước ngầm cung cấp nước sinh hoạt qua hệ thống giếng khơi và giếng khoan.

### 4.1.6. Đa dạng sinh học

Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 68,9% tổng diện tích tự nhiên; đất sản xuất nông nghiệp chiếm 15,5% diện tích tự nhiên và hệ thống ao hồ, sông suối khá phong phú với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa tạo nên sự đa dạng hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. Sự phong phú về các loài động vật, thực vật và nguồn gen đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái năm 2014; Tài nguyên sinh học trên địa bàn với nhiều loại động, thực vật tại các khu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên như: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, khu bảo tồn thiên nhiên xã Tân Phượng huyện Lục Yên, Thượng Bằng La huyện Văn Chấn, rừng Việt Hồng huyện Trấn Yên,… Tuy nhiên khu vực triển khai tiểu dự án cách xa khu bảo tồn thiên nhiên.

Hệ thực vật

Thảm thực vật xung quanh khu vực các hồ chủ yếu là vườn đồi, gồm các loại cây công nghiệp dài ngày, cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây lá rộng, được trồng ở độ cao 200 - 600 m. Diện tích được bao phủ với diện tích khá lớn ở các huyện Văn Yên, Lục Yên và Văn Chấn. Ở khu vực thung lũng, sông suối (huyện Yên Bình, Trấn Yên) còn trồng cây lương thực, rau màu. Ngoài ra, trong vùng còn có các kiểu trảng cây bụi, trảng cỏ thứ sinh sau khai thác.

Khu vực triển khai thi công các hạng mục công trình của TDA chủ yếu là thảm thực vật rừng sản xuất, cây công nghiệp dài ngày, cây lấy gỗ, rau màu và cây bụi tái sinh như Quế, Chè, Bạch đàn, tre và Keo, ...và cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn, vải, chanh, mít, ...

| Hồ Khe Dứa | Hồ Thượng Bằng La |
| --- | --- |

Hình 4.2. Đa dạng thực vật tại khu vực triển khai TDA

Hệ động vật

Hệ động vật tại các khu vực thuộc TDA chủ yếu là diện tích đồi, vườn cây sản xuất nên đa dạng động vật không phong phú, một số loài chim chủ yếu như chim sâu, chim sẻ, chào mào, … và côn trùng phổ biến tại địa phương như bọ dừa, xén tóc,…ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,..

## Bảng 4.2.  Hệ sinh thái khu vực 16 hồ

| TT | Tên hồ | Đa dạng động vật | Đa dạng thực vật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, trâu, bò | Chủ yếu cây lấy gỗ như keo, bạch đàn và cây bụi |
| 2 | Hồ Khe Vải | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, trâu bò | Khu vực xung quanh chủ yếu là Quế, bạch đàn, keo |
| 3 | Hồ Tặng An | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu, chim sẻ, côn trùng, gà, vịt, trâu, bò … | Xung quanh chủ yếu trồng bạch đàn, Keo, và cây bụi |
| 4 | Hồ Khe Dứa | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc, gia cầm | Khu vực xung quanh chủ yếu là Quế, keo |
| 5 | Hồ Roong Đen | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm | Bạch đàn, keo, và cây bụi |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm,…ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,.. | Bạch đàn, keo, mỡ và cây bụi |
| 7 | Hồ Khe Hoài | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm,…ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,.. | Bạch đàn và cây bụi |
| 8 | Hồ Khe Hóp | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu; côn trùng, ếch, nhái, một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép | Cây tre và thảm cây bụi |
| 9 | Hồ Hang Luồn | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm,…ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,.. | Bạch đàn, tre, Keo và thảm cây bụi |
| 10 | Hồ Khe Chinh | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu; côn trùng, ếch, nhái, một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép | Khu vực xung quanh chủ yếu là Quế, keo, nhãn, vải |
| 11 | Hồ Làng Át | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu, chim sẻ, côn trùng, gà, vịt, trâu, bò … | Khu vực xung quanh chủ yếu là Tre, keo |
|  | Hồ Chóp Dù | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm,…ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,.. | Khu vực xung quanh chủ yếu là Tre, keo, quế |
|  | Hồ Phù Nham | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu, chim sẻ, côn trùng, gà, vịt, trâu, bò … | Bạch đàn, Keo và thảm cây bụi |
|  | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm | Khu vực xung quanh chủ yếu là cây Chè, keo, nhãn, vải |
|  | Hồ Khe Ngang | Một số loài chim chủ yếu như chim sâu; côn trùng, ếch, nhái, một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép | Khu vực xung quanh chủ yếu là Quế, keo, tre |
|  | Hồ thôn 26 | Một số loài động vật chủ yếu như chim sâu, chim sẻ; gia súc gia cầm | Khu vực xung quanh chủ yếu là Cam, Chè và keo |

Hệ động vật và thực vật trong khu vực tiểu dự án có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng của tiểu dự án cũng được xem như các đối tượng nhạy cảm về mặt sinh thái và sẽ cần có biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với những hệ sinh thái này.

## Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Yên Bái

### 4.2.1. Nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt cao

Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rõ nét nhất ở sự thay đổi bất
thường của thời tiết, các đợt nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng
không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Điển hình là hiện tượng thời tiết cực đoan
nắng nóng và hạn hán kéo dài xảy ra từ 25/5 - 4/6/2015 nhiệt độ cao nhất phổ biến 38,1 – 40,0oC (TX Nghĩa lộ nhiệt độ cao nhất 40oC) nắng nóng trong thời gian này được ghi nhận là đợt nắng nóng nhất trong 15 năm, các đợt khác nhiệt độ cao nhất phổ biến 35,3 – 39,3oC. Các đợt nắng nóng kéo dài là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và gia tăng mức độ cháy rừng.

### 4.2.2. Gia tăng các đợt rét đậm, rét hại

Bên cạnh những đợt nắng nóng kéo dài thì biến đổi khí hậu cũng gây ra hiện
tượng rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và vật nuôi. Trong giai đoạn 2011 - 2016, nhiệt độ trung bình năm trên các vùng trong tỉnh có xu hướng tăng dần; diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; các hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ như không khí lạnh, rét đậm, rét hại xảy ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Những biến đổi khí hậu (BĐKH) đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, tác động xấu đến sản xuất nông - lâm nghiệp, gia tăng lũ quét và thiên tai; gia tăng các chi phí xã hội cũng như các chi phí cho các thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo nên gánh nặng không nhỏ đối với một tỉnh miền núi như Yên Bái.

Chỉ riêng trong năm 2017, từ tháng 8 đến tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra các trận lũ ống, lũ quét tại các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Văn Chấn làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, sập đổ hoàn toàn hàng trăm ngôi nhà, phá hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học; cuốn trôi, làm chết và mất tích nhiều người. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra với các huyện nói trên lên tới hàng nghìn tỷ đồng, kèm theo đó là nỗi đau vô cùng lớn đối với các gia đình có người thân thiệt mạng do lũ cuốn trôi.

### 4.2.3. Bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng và diễn biến khó lường

Các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Yên Bái thể hiện rõ nhất ở đặc điểm số lượng và tần suất các cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào địa phận tỉnh. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài KTTV tỉnh Yên Bái cho thấy trong riêng năm 2015 đã xảy ra 23 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và tài sản. Các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay có số lượng tần suất, đặc điểm dự báo và quy mô ảnh hưởng rất bất thường và không tuân theo quy luật nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác dự báo, phòng chống và ứng phó sự cố.

### 4.2.4. Về cháy rừng, lũ lụt và sự cố vỡ đập

Tình hình cháy rừng ở tỉnh Yên Bái, đặc biệt là khu vực phía Tây của tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp. Các vụ cháy xảy ra liên tiếp, trên nhiều địa bàn khác nhau khiến công tác ứng cứu rừng gặp nhiều khó khăn. Chỉ tính trong riêng năm 2016 toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra tổng số 21 vụ cháy rừng với tổng diện tích cháy là 18,5 ha. Gần đây nhất, theo báo cáo của ngành nông nghiệp từ ngày 02-04/3/2018 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng bước đầu xác định thiệt hại khoảng 07 ha rừng trồng (1 vụ tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu gây thiệt hại: 2 ha; 1 vụ tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thiệt hại 5 ha). Ước tính thiệt hại trong năm 2016 khoảng 15 tỷ đồng.

Lũ lụt và các cơn bão, áp thấp nhiệt đới là những thiên tai gây ra sự cố môi trường. Chỉ tính riêng năm 2016 trên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 14 đợt thiên tai (02 đợt rét đậm, rét hại; 06 trận dông lốc; 03 cơn bão và 3 trận mưa to kèm theo dông lốc,sét) gây thiệt hại về người và nhà cửa của nhân dân. Sự cố Đê bị sạt lở, hư hỏng gồm 02 đê ở huyện Trấn Yên: Đê Cầu Đất thị trấn Cổ Phúc bị vỡ cánh van ở cống dưới chân đê, rò rỉ thân đê đoạn thôn 2 đi thôn 4, có nguy cơ vỡ đê khi sước sông lên cao; Đê Phú Thọ xã Việt Thành xuất hiện một hố sụt lún và 01 vị trí sạt trượt mái đê thượng lưu có nguy cơ vỡ đê gây mất an toàn.

Tại các hồ chứa thuộc Tiểu dự án, mưa bão và các đợt áp thấp nhiệt đới đã gây ra các hiện tượng sạt, trượt các mái đập và xói mòn mặt đập, nguy cơ gây mất an toàn cho vùng hạ lưu. Lịch sử thông kê các cơn bão cho thấy, vào năm 2003, bão lũ đã làm vỡ đập gần phần tràn của hồ chứa nước Nông trường Nghĩa Lộ, làm hư hỏng hoàn toàn nhà cửa của 29 hộ dân và thiệt hại khoảng 5ha diện tích trồng hoa màu của thôn Năm Hăn 2 và Năm Hăn 3 xã Phù Nham. Ước tính thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. Năm 2005, cũng tại hồ Nông trường Nghĩa Lộ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã làm vỡ đập, sự cố được đơn vị quản lý công trình phát hiện kịp thời nên không gây thiệt hại đáng kể.  .

## Hiện trạng các thành phần môi trường vật lý

Hiện trạng môi trường nền được thể hiện qua các thông số về chất lượng đất, nước và không khí được tiến hành đo đạc tại hiện trường, phân tích tại phòng thí nghiệm.Hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án được đánh giá bằng 2 phương pháp chính như sau:

- Phương pháp đo nhanh môi trường bằng các thiết bị tiên tiến nhất hiện nay.

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Villas (ISO 17025:2005)

Các thiết bị đánh giá nhanh môi trường được sử dụng gồm có:

## Bảng 4. 3: Tên thiết bị sử dụng trong đánh giá nhanh hiện trạng môi trường

| TT | Tên Thiết bị | Thành phần môi trường |
| --- | --- | --- |
| 1 | HS7 – Kimoto (Máy lấy mẫu khí xách tay, Nhật Bản) | Môi trường không khí |
| 2 | Máy đo bụi hiện số - Casella (Anh) | Môi trường không khí |
| 3 | Máy đo nhanh 5 chỉ tiêu môi trường (Độ ồn, nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm, ánh sáng) EM5 (Mỹ) | Môi trường không khí |
| 4 | Máy đo nhanh các chỉ tiêu môi trường không khí MIRAN SHAPPHIRE Model 205B – XL2A4S (Mỹ) | Môi trường không khí |
| 5 | Máy đo nhanh chất lượng môi trường nước TOA 22A (Nhật Bản) | Môi trường nước |
| 6 | Dụng cụ lấy mẫu đất và nước | Môi trường đất, nước |

- 4.1.6.1.Môi trường không khí và tiếng ồn

- Các chỉ tiêu tiến hành quan trắc bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, bụi lơ lửng, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí NO2, SO2, CO.

- Đo đạc mức ồn và độ rung: Do các xã trong vùng TDA hầu hết nằm trong thung lũng, bao quanh là đồi núi và cách xa khu dân cư nên PPMU không đề cập đến các thông số đo đạc mức ồn và độ rung trong Điều khoản tham chiếu (TOR).

- Vị trí  thu mẫu quan trắc: Tiến hành đo đạc ở các vị trí trên công trình đầu mối của các hồ là các vị trí nhạy cảm, điển hình mô tả được đặc trưng không khí khu vực TDA (Tọa độ địa lý của các vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu xem trong phụ lục 2).

- Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 29/11/2017

Nhận xét và đánh giá:

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực triển khai tiểu dự án đều đảm bảo so với tiêu chuẩn, khu vực 16 hồ đều nằm trong thung lũng, bao quanh là đồi núi và rừng cây, cách xa khu dân cư, điều kiện khí hậu thoáng mát, thảm thực vật rừng sản xuất, cây bụi phát triển tốt, các thông số quan trắc nằm trong giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT, về chất lượng không khí xung quanh (bụi, NO2, SO2, CO).

- 4.1.6.2. Môi trường nước

a. Nước mặt

- Các chỉ tiêu phân tích: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43- Pb, Zn, Fe, Cr, Hg, As, Coliform.

- Phương pháp quan trắc và phân tích: Phương pháp đo nhanh ngoài thực địa và lấy mẫu đem về phòng thí nghiệm để phân tích tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Phương pháp bảo quản mẫu: Mẫu được lấy theo đúng quy cách, quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên Môi trường, mẫu được bảo quản kín và giữ lạnh trong suốt quá trình vận chuyển từ khu vực lấy mẫu về phòng thí nghiệm.

- Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt: Các vị trí quan trắc và thu mẫu để phân tích chất lượng nước mặt (Tọa độ địa lý của các vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu xem trong phụ lục 2).

- Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 29/11/2017

Nhận xét và đánh giá

So sánh kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại các vị trí quan trắc với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 cho thấy: Tại thời điểm lấy mẫu phân tích, hầu hết các thông số môi trường đều nhỏ hơn tiêu chuẩn tương ứng nhiều lần. Như vậy nói chung chất lượng nước mặt tại đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các hoạt động sinh hoạt của người dân.

b. Nước dưới đất

- Các chỉ tiêu phân tích: pH, CaCO3, SS, DO, NH4+, NO2-, NO3-, Cl-, Pb, Zn, Fe, Cu, Cd, Cr, Hg, As, Coliform.

- Phương pháp quan trắc và phân tích: Phương pháp đo nhanh ngoài thực địa và lấy mẫu đem về phòng thí nghiệm để phân tích tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Phương pháp bảo quản mẫu: Mẫu được lấy theo đúng quy cách, quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên Môi trường, mẫu được bảo quản kín và giữ lạnh trong suốt quá trình vận chuyển từ khu vực lấy mẫu về phòng thí nghiệm.

- Các vị trí quan trắc mẫu: Tiến hành lấy mẫu nước ngầm tại khu vưc tiểu dự án và khu vực dân cư gần nhất (Tọa độ địa lý của các vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu xem trong phụ lục 2).

- Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 29/11/2017.

Nhận xét và đánh giá

Qua kết quả phân tích cho thấy hầu hết các thông số phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực Tiểu dự án đều nằm dưới quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên mật độ Coliforms tại một số vị trí vượt quy chuẩn như sau:

- Vị trí NN18 vượt xấp xỉ 3,7 lần.

- Vị trí NN23 vượt xấp xỉ 6,7 lần.

- Vị trí NN28 vượt 5 lần.

- Vị trí NN31 vượt xấp xỉ 7,7 lần.

- Vị trí NN34 vượt xấp xỉ 1,3 lần

- 4.1.6.3. Môi trường đất

- Các chỉ tiêu phân tích: Zn, Pb, As, Cd, Cu.

- Các vị trí quan trắc mẫu: Tiến hành lấy mẫu đất tại khu vưc chân đập và khu vực dân cư phía hạ lưu (Tọa độ địa lý của các vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu xem trong phụ lục 2).

- Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 29/11/2017.

Nhận xét và đánh giá

Từ kết quả phân tích so sánh với quy chuẩn QCVN 03:2015/BTNMT cho thấy các mẫu đất lấy ở khu vực TDA có dấu hiệu ô nhiễm của hàm lượng As. Các thông số phân tích đều nằm dưới quy chuẩn cho phép, tuy nhiên hàm lượng As tại một số vị trí vượt tiêu chuẩn cho phép, cao nhất là tại vị trí hồ Phù Nham hàm lượng As trong đất vượt 4,16 lần so với tiêu chuẩn đất nông nghiệp và vượt 3,12 lần so với tiêu chuẩn đất lâm nghiệp.

## Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực triển khai Tiểu dự án

Yên Bái là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng; Có tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lao Cai đi qua đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN.

Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế Yên Bái đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trong nông lâm nghiệp và thủy sản, duy trì tỷ trong công nghiệp xây dựng, tăng tỷ trọng của giá trị dịch vụ; hình thành các sản phẩm hàng hoá chiến lược với quy mô lớn và dần đến mức ổn định.

Hệ thống cơ sở hạ tầng ở Yên Bái đặc biệt là ở các vùng nông thôn những năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt, hệ thống giao thông cơ bản thuận lợi đến các thôn bản, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa. Nhiều công trình thủy lợi được nâng cấp, làm mới cơ bản đáp ứng tưới cho lúa. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng điện sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, hạ tầng Yên Bái vẫn còn chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. Cần phải huy động nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng mà trước tiên cho các hạng mục: giao thông, điện, thuỷ lợi...

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của 5 huyện nói chung và 14 xã nói riêng nằm trong vùng tiểu dự án đã có những chuyển biến tích cực: kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng, văn hoá xã hội có những bước phát triển mới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 14 xã được duy trì tốt, 14/14 xã đều đáp ứng tiêu chí về an ninh trật tự trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn xã hội.. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chủ yếu của người dân là từ nông nghiệp, các hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cấy lúa, ngô và trồng hoa màu được chia làm 2 vụ chính trong năm, vụ chiêm từ tháng 02 đến tháng 6, vụ mùa từ tháng 8 đến tháng 12, ngoài ra một số xã có diện tích đất rừng sản xuất rất rộng lớn, trồng cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như Chè, Quế, Cây ăn quả cũng mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

a) Về cơ sở hạ tầng

i. Giao thông

### Hạ tầng giao thông tỉnh Yên Bái hiện tại có 4 loại hình giao thông vận tải: Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không. Trong đó giao thông đường bộ giữ vai trò chủ đạo. Tính đến hết năm 2016, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có 01 tuyến đường cao tốc với chiều dài 80,5Km; 4 tuyến Quốc lộ (QL70, QL32, QL32C và QL37) với tổng chiều dài là 374Km; 14 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 491Km; 244,5Km đường đô thị; 62Km đường chuyên dùng; 1.361Km đường huyện; 3.131Km đường xã và 2.148Km đường thôn bản.

Trên địa bàn tỉnh có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến đường sắt này đóng vai trò quan trọng trong việc vận tải hàng hóa và hành khách giữa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với Việt Nam. Toàn tuyến có chiều dài 296Km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái có chiều dài 88,2Km, gồm 10 ga (01 ga hạng 2; 09 ga hạng 4). Đây là tuyến đường sắt khổ đơn 1m, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và đưa vào vận hành đầu thế kỷ 20.

Tuyến đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hình thành trên hai khu vực chính gồm: tuyến đường thuỷ sông Hồng và tuyến đường thuỷ Hồ Thác Bà.

- Tuyến sông Hồng qua địa phận tỉnh Yên Bái mang đặc tính của sông miền núi, sông ở trạng thái tự nhiên với chiều dài 90km do Chi cục quản lý đường thủy nội địa phía Bắc và Cảng vụ đường thủy khu vực II quản lý. Hiện nay chỉ có 10km phía hạ lưu từ cầu Văn Phú đến thành phố Yên Bái thuộc loại sông cấp IV thông tuyến quanh năm; đoạn từ thành phố Yên Bái - Lào Cai dài 80km chưa được phân cấp kỹ thuật, có nhiều thác ghềnh, bãi cạn, mùa khô nước cạn, mùa lũ dòng chảy xiết chỉ phù hợp với các phương tiện loại nhỏ đi lại.

- Đường thủy nội địa Hồ Thác Bà giữ vị trí quan trọng trong vận tải thuỷ nội địa, có ảnh hưởng tới khí hậu và môi trường 2 huyện Yên Bình, Lục Yên và đảm bảo vận chuyển nguyên vật liệu cho khu công nghiệp phía nam của tỉnh. Hiện nay cơ quan quản lý là Chi cục quản lý đường thủy nội địa phía Bắc và Cảng vụ đường thủy khu vực II đã lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy trên một số tuyến chính, các phương tiện thủy đi lại thuận tiện, quanh năm.

Yên Bái có 01 sân bay nằm sát thành phố, đây là sân bay quân sự cấp II đủ điều kiện để máy bay hạng trung, hạng nhẹ lên xuống như A320, AL26. Hệ thống đường băng dài 02 Km, bãi đỗ phù hợp máy bay quân sự hạng trung. Hệ thống đài chỉ huy viễn thông điều khiển bay do Bộ quốc phòng quản lý. Hiện tại sân bay Yên Bái có điều kiện thuận lợi, có thể nâng cấp trở thành sân bay hỗn hợp gồm quân sự và ga hàng không dân dụng phục vụ cho các tỉnh khu vực Tây Bắc như: Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang.

ii. Hạ tầng thủy lợi

Ngoài việc kiên cố hóa những tuyến kênh chính, hệ thống kênh mương nội đồng ở các xã TDA cũng đã và đang được hoàn thiện, từng bước được kiến cố hóa, thuận lợi cho việc tưới tiêu chủ động. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới

Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi các xã thuộc Tiểu dự án được mô tả ở bảng dưới đây.

## Bảng 4.4. Hạ tầng giao thông, thủy lợi các xã thuộc tiểu dự án

| Tên xã | Hiện trạng hạ tầng giao thông thủy lợi |
| --- | --- |
| 1, xã Y Can, huyện trấn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm đã được cứng hóa trên 70% để việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài khoảng 12 km chưa được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi của xã đảm bảo tưới chủ động cho 80% diện tích đất canh tác. Kênh sau công tại hồ chứa Tự Do đã có chiều dài khoảng 14 km đã cứng hóa được 12km nhưng đã xuống cấp , hư hỏng. Cao trình đáy kênh thấp, nước tràn qua kênh, khó khăn khi đưa nước về hạ lưu. |
| 2, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 75%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất mới được cứng hóa 20% còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho 70% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Chóp Dù dài khoảng 4,5km đã được cúng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất.. |
| 3, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 90%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất mới được cứng hóa 70% còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 17km, đã cứng hóa được 90%, đảm bảo tưới chủ động cho 85% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Khe Vải dài khoảng 5km đã được cúng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 4, xã Yên Phú, huyện Văn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 90%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất mới được cứng hóa 50% còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã đã cứng hóa được 80%, đảm bảo tưới chủ động cho 80% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Khe Dứa dài khoảng 5km đã được cúng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 5, xã An Thịnh, huyện Văn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 85%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất mới được cứng hóa 60% còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã đã cứng hóa được 70%, đảm bảo tưới chủ động cho 75% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Khe Chinh dài khoảng 3km đã được cúng hóa 100%, tuy nhiên đã xuống cấp hư hỏng; hiện tại đang được xây dựng nâng cấp hệ thống kênh bằng bê tông.. |
| 6, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 75%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất mới được cứng hóa 70% còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 21km, đã cứng hóa được 90%, đảm bảo tưới chủ động cho 90% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với 2 hồ chứa nước Khe Hóp và Khe Ngang có chiều dài lần lượt là 2,0km và 1,5 km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 7, xã Mường Lai, huyện Lục Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài 26,1km, mới được cứng hóa 12,5 km (chiếm tỷ lệ 47,9%) còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 88,7 km, mới cứng hóa được 44km (chiếm tỷ lệ 50%), đảm bảo tưới chủ động cho 82% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với 2 hồ chứa nước Roong Đen và Tặng An có tổng chiều dài là 7km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 8, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 90%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài 6km mới được cứng hóa 1km, còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã mới cứng hóa được 60%, đảm bảo tưới chủ động cho 71% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Làng Át có tổng chiều dài là 1km đã được cứng hóa 0,7km, tuy nhiên kênh đã xuống cấp hư hỏng, hiệu quả tưới không cao. Hồ Làng Át còn phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng hơn 200 hộ dân, nhà máy nước hiện hoạt động tốt. |
| 9, xã Tích Cốc, huyện Yên Bình | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 70%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài khoảng 11km hoàn toàn là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 10km, đã cứng hóa được 6,0km (chiếm tỷ lệ 60%), đảm bảo tưới chủ động cho 74% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Khe Hoài có chiều dài là 2,5km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 10, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 80%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài khoảng 8km mới được cứng hóa 4km, còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 20km, đã cứng hóa được 50%, đảm bảo tưới chủ động cho trên 90% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Hang Luồn có chiều dài là 1,5km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 11, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 85%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài khoảng 13km mới được cứng hóa 7,0km, còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 22km, đã cứng hóa được 60%, đảm bảo tưới chủ động cho trên 85% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Gốc Nhội có chiều dài là 3,5km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 12, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm mới được cứng hóa khoảng 87%; hệ thống đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài khoảng 9,0km hoàn toàn là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã đã cứng hóa được 60%, đảm bảo tưới chủ động cho trên 65% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Thôn 26 có chiều dài là 0,6km đã được cứng hóa 100%, đảm bảo lấy nước tưới cho sản xuất. |
| 13, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài 53km, mới được cứng hóa 26,5 km (chiếm tỷ lệ 50%) còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 65km đã cứng hóa được 70%, đảm bảo tưới chủ động cho trên 95% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước Phù Nham có chiều dài là 3,0km đã được cứng hóa 1,0km, còn 2,0km là kênh đất. |
| 14, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn | Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm, đường ra khu sản xuất có tổng chiều dài 23km, đã được cứng hóa 19,5 km (chiếm tỷ lệ 85%), còn lại là đường đất. Hệ thống thủy lợi của xã có tổng chiều dài 12km đã cứng hóa được 80%, đảm bảo tưới chủ động cho trên 90% diện tích đất canh tác. Đoạn kênh chính kết nối với hồ chứa nước NTNL có chiều dài là 1,0km đã được cứng hóa 0,7km, còn lại là kênh đất. |

iii. Cấp nước

Các hộ dân ở các xã vùng Tiểu dự án chủ yếu sử dụng nước giếng khoan/đào cho việc ăn/uống/tắm/giặt hay nói chung là nước dùng cho sinh hoạt, tỷ lệ trả lời là 92,78% sử dụng cho ăn/uống cũng như tắm giặt và có 5,6% sử dụng nước ao hồ, sông suối cho ăn uống và 5,74% cho tắm giặt. Khu vực các xã vùng Tiểu dự án chưa có xã nào có nhà máy nước sạch, một số rất ít các hộ được sử dụng nước sạch cho ăn uống và tắm giặt do sử dụng đường ống nước sạch từ nhà máy nước sạch của xã khác.

Nước sử dụng cho sản xuất chủ yếu lấy từ hệ thống thủy lợi (86,58%), và hệ thống sông/ngòi tự nhiên (9,2%), sau đó giếng khoan/đào là 7,22%.

Nếu quan niệm về nước sạch một cách tương đối ở nông thôn, như vậy nước giếng khoan/đào với người dân ở vùng dự án được coi là tương đối đảm bảo về nguồn nước dùng cho ăn uống. Tuy nhiên tại một số xã như Xuân lai, Vũ Linh (huyện Yên Bình); xã Minh Xuân huyện Lục Yên và xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn vẫn còn có những hộ gia đình sử dụng nước ao hồ làm nguồn nước dùng cho ăn uống, đặc biệt tại xã Vũ Linh  chiếm tới 22,86% tỷ lệ các hộ được khảo sát.

iv. Xử lý chất thải

- Tại huyện Yên Bình: Từ năm 2015 rác thải sinh hoạt tại thị trấn Yên Bình và một số cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thị trấn được thu gom vận chuyển về công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành để xử lý. Tại thị trấn Thác Bà, rác thải được thu gom  vận chuyển về xử lý tại bãi rác xã Vĩnh Kiên. Rác thải tại các cơ sở y tế đã được thu gom và xử lý bằng lò đốt riêng tại trung tâm y tế. Các xã tại khu vực nông thôn hiện chưa có tổ thu gom rác thải, tuy nhiên lượng rác thải tại khu vực nông thôn chủ yếu là rác thải hữu cơ, hầu hết các gia đình đã đào từ 01 đến 02 hố chôn lấp rác, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Tại huyện Trấn Yên: Khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã Báo Đáp được vận hành xử lý rác thải với lượng rác thải đưa vào xử lý trung bình 18m3/ngày. Rác thải được phân loại riêng chất thải thông thường và chất thải nguy hại, sau đó tập trung tại vị trí quy định để chờ được xử lý theo đúng phương án đốt hoặc chôn lấp. Tuy nhiên khu xử lý rác thải này chỉ đáp ứng được cho thị trấn Cổ Phúc và một số xã lân cận. Đa số các xã trong huyện chưa có đội vệ sinh môi trường, chưa bố trí được khu vực tập kết chất thải, chủ yếu do các hộ gia đình tử xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tại vườn nhà.

Trung tâm y tế huyện đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (cả chất thải rắn và chất thải lỏng) đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. 100% rác thải y tế trên địa bàn huyện được thu gom, đưa về xử lý tại trung tâm y tế huyện.

- Tại huyện Văn Yên: Rác thải tại thị trấn Mậu A được Đội vệ sinh môi trường đô thị đảm nhiệm việc thu gom. Rác thải sau khi được thu gom đưa về bãi rác thị trấn Mậu A xử lý chôn lấp. Lượng rác thải ở thị trấn thu gom xử lý được khoảng 70%, còn lại được thu gom xử lý tại các hố rác gia đình bằng hình thức đốt và chôn lấp.

Đối với rác thải sinh hoạt ở nông thôn hiện đã có 23/26 xã đã thành lập được tổ thu gom rác hoạt động tại khu trung tâm của xã. Rác thải được thu gom tập trung về bãi rác tập trung của xã, sau đóa phân loại và xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp. Ngoài ra, ở các khu dân cư, làng bản, rác thải sinh hoạt được xử lý chôn lấp tại chỗ bằng hố rác của các hộ gia đình.

Rác thải y tế được thu gom và xử lý riêng tại trung tâm y tế huyện.

- Tại huyện Lục Yên: Rác thải của thị trấn Yên Thế và một phần các hộ dân cư trên các trục đường chính ở các xã lân cận được thu gom vận chuyển về bãi xử lý rác tập trung xã Liễu Đô; rác thải được xử lý bằng hình thức chôn lấp và phun hóa chất giúp phân hủy và chống ruồi muỗi. Các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Yên Thế được thu gom hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên do chưa có xe chuyên dụng thực hiện cho việc chuyên chở nên việc thu gom còn hạn chế. Các hộ gia đình sinh sống trong các ngõ nhỏ còn chưa được thu gom rác.  Rác thải tại địa bàn các xã phần lớn là được các hộ gia đình tự xử lý tại chỗ bằng cách đốt và chôn lấp. Rác thải y tế được thu gom và xử lý riêng tại trung tâm y tế huyện.

- Tại huyện Văn Chấn: Huyện có 01 bãi rác thải tập trung đặt tại xã Sơn Thịnh xử lý rác thải cho 03 xã, thị trấn: TTNT Nghĩa Lộ, xã Sơn Thịnh, xã Đồng Khê. Việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa phân loại được rác ngay tại nguồn, chỉ thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi chứa rác. Rác thải tại địa bàn các xã còn lại phần lớn là được các hộ gia đình tự xử lý tại chỗ bằng cách đốt và chôn lấp.

v. Hiện trạng cung cấp điện

Hiện trạng sử dụng điện của các huyện thuộc vùng Tiểu dự án được trình bày theo bảng dưới đây:

## Bảng 4.5. Hiện trạng cung cấp điện trên địa bàn TDA

| TT | Địa điểm | Hiện trạng cung cấp điện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Yên Bình | Yên Bình có 220,13 km đường dây trung áp, 221,99 km đường dây 0,4 KV (trong đó có 149,71 km đường dây 3 pha 4 dây; 30,05 km đường dây 2 pha 3 dây và 42,23 km đường dây 1 pha 2 dây), 150 trạm biến áp tổng dung lượng 117.782 KVA; 100% số xã, thị trấn được sử dụng điện lưới quốc gia, số hộ sử dụng điện chiếm 99%, trong đó số hộ sử dụng điện đảm bảo chất lượng chiếm 80%. Hiện một số đường dây tải điện 0,4 KV do nhân dân tự làm chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nên chất lượng điện sử dụng thấp, |
| 2 | Huyện Trấn Yên | Nguồn điện cấp cho khu vực huyện Trấn Yên lấy từ trạm biến áp 110kV Yên Bái E12.1, qua đường dây trung thế gồm các lộ ĐZ 35kV: 372E12-1; 374E12-1; lộ ĐZ 10kV: 971T12-3.100% số xã có lưới điện quốc gia, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia chất lượng tốt đạt 99,6%. Hiện tại huyện có bản Khe Tiến xã Hồng Ca chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và hệ thống đường dây tải điện 0,4KV đã xuống cấp chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. |
| 3 | Huyện Văn Yên | Toàn huyện có 205 trạm biến áp trong đó trạm trung gian 35/10kV có 01 trạm, trạm phân phối 35/0,4 kV có 179 trạm. Riêng khu vực thị trấn có 18 trạm gồm: 1 trạm trung gian 35/10 kV, 11 trạm phân phối 35/0,4kV; 6 Trạm phân phối 10/0,4kV; 4,5 km đường dây 35kV; 3,84 km đường dây 10 kV; 16 km đường dây 0,4 kV đủ cung cấp điện cho các cơ quan hoạt động và nhân dân trong huyện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hiện có 27/27 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, 278/312 thôn có điện lưới Quốc gia còn lại 34 thôn tại vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện. Số hộ chưa có điện 2.816 hộ/32.430 hộ |
| 4 | Huyện Lục Yên | Huyện có 142 trạm biến áp phân phối với tổng công suất đạt 19.144 KVA trong đó: 134 trạm 35/0,4KV với tổng dung lượng 17.064 KVA; 08 trạm 10/0,4 KV với tổng dung lượng 2.080 KVA. Hệ thống điện đã thắp sáng đến tất cả 24/24 xã, thị trấn và các thôn bản trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99%, có 47 hộ chưa có điện là các hộ dân tộc sống rải rác xa khu dân cư nên chưa có đường dây đến. |
| 5 | Huyện Văn Chấn | Hệ thống điện trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế xã hội. Hiện hệ thống điện lưới quốc gia đã kéo tới 31/31 đơn vị xã thị trấn với tổng số 163 trạm biến áp, tổng công suất 19.560KVA, hệ thống đường dây 758Km đường đây trung thế và hạ thế. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới an toàn đạt 95%, còn 28 thôn bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia (Điện quốc gia chưa kéo tới trung tâm thôn) tuy nhiên một số hộ gia đình vẫn sử dụng hệ thống thủy điện nhỏ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế. |

Nguồn: Báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

b) Tài sản văn hóa vật thể, phi vật thể

Trong phạm vi thi công xây dựng của tiểu dự án không có di tích văn hóa, khảo cổ nào. Do vậy, tác động của dự án lên các tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể là không có.

c) Về công tác an ninh

Công tác an ninh được duy trì và thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ. Không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, vụ việc phức tạp, bức xúc trong nhân dân. Công tác quản lý cư trú thường xuyên dược quan tâm chỉ đạo. Công an thị trấn/xã thường xuyên tổ chức kiểm tra lưu trú, tạm trú để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công nhân và kỹ sư của TDA từ nơi khác tới làm việc sẽ được đăng ký tạm trú tại địa phương để đảm bảo tốt công tác an ninh, tránh gây mất trật tự và xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương

d) Về hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 14 xã thuộc 5 huyện có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương tự nhau, các hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cấy lúa, ngô và trồng hoa màu được chia làm 2 vụ chính trong năm, vụ chiêm từ tháng 02 đến tháng 6, vụ mùa từ tháng 8 đến tháng 12, ngoài ra một số xã có diện tích đất rừng sản xuất rất rộng lớn, trồng cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như Chè, Quế, Cây ăn quả cũng mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng cũng là yếu tố quan trọng trong phát triển sản xuất. Những năm gần đây, do thâm canh tăng vụ, tăng diện tích, thay đổi cơ cấu cây trồng nên tình hình sâu bệnh cũng diễn ra phức tạp hơn, do vậy phương pháp phổ biến của người dân sản xuất nông nghiệp khi cây trồng xuất hiện sâu bệnh là sử dụng thuốc BVTV. Thuốc BVTV được người dân sử dụng với liều lượng chưa khoa học và đúng thời điểm, nên có thể gây ra những hậu quả khó lường đối với cây trồng cũng như đối với sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống và phá vỡ hệ sinh thái đồng ruộng. Tuy nhiên đối với các xã vùng Tiểu dự án, tình hình sử dụng thuốc BVTV vẫn kiểm soát tốt do người dân làm sản xuất nông nghiệp ngoài cung cấp cho thị trường thì còn mang tính tự cung tự cấp cho cuộc sống của chính họ, nên thuốc BVTV được sử dụng ít hơn. Lượng thuốc bảo vệ thực vật trung bình được sử dụng trên địa bàn các xã TDA vào khoảng 0,9kg/ha. Lượng phân bón sử dụng trong khu vực TDA được đáp ứng đủ so với yêu cầu dinh dưỡng theo định mức tạm thời của trung tâm khuyến nông. Các loại phân bón chính được sử dụng bao gồm Urê, Lân Supe, Kali Clorua với lượng sử dụng lần lượt là 250kg/ha, 515kg/ha, 120kg/ha.

## Bảng 4.6. Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV

| TT | Khu vực hồ | Diện tích đảm bảo tưới 1 năm (ha) | Hiên trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urê (tấn) | Lân Supe (tấn) | Kali Clorua (tấn) | Thuốc bảo vệ thực vật (kg) |
| 1 | Hồ Tự Do | 145 | 36,3 | 74,7 | 17,4 | 130,5 |
| 2 | Hồ Khe Vải | 108 | 27,0 | 55,6 | 12,96 | 97,2 |
| 3 | Hồ Tặng An | 218 | 54,5 | 112,3 | 26,16 | 196,2 |
| 4 | Hồ Khe Dứa | 104 | 26,0 | 53,6 | 12,48 | 93,6 |
| 5 | Hồ Roong Đen | 162 | 40,5 | 83,4 | 19,44 | 145,8 |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | 16 | 4,0 | 8,2 | 1,92 | 14,4 |
| 7 | Hồ Khe Hoài | 44 | 11,0 | 22,7 | 5,28 | 39,6 |
| 8 | Hồ Khe Hóp | 24 | 6,0 | 12,4 | 2,88 | 21,6 |
| 9 | Hồ Hang Luồn | 75 | 18,8 | 38,6 | 9 | 67,5 |
| 10 | Hồ Khe Chinh | 20 | 5,0 | 10,3 | 2,4 | 18 |
| 11 | Hồ Làng Át | 117 | 29,3 | 60,3 | 14,04 | 105,3 |
| 12 | Hồ Chóp Dù | 70 | 17,5 | 36,1 | 8,4 | 63 |
| 13 | Hồ Phù Nham | 22 | 5,5 | 11,3 | 2,64 | 19,8 |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 107 | 26,8 | 55,1 | 12,84 | 96,3 |
| 15 | Hồ Khe Ngang | 16 | 4,0 | 8,2 | 1,92 | 14,4 |
| 16 | Hồ Hồ thôn 26 | 24 | 6,0 | 12,4 | 2,88 | 21,6 |

Nguồn: Trung tâm khuyến nông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

e) Về giáo dục

Trên địa bàn 14 xã đều được trang bị, xây mới trường học các cấp, đáp ứng các tiêu chí về văn hóa giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

## Bảng 4.7. Hiện trạng giáo dục của 14 xã tiểu dự án

| STT | Xã | Số lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trường | Lớp | Giáo viên | Học sinh |
| 1 | An Thịnh | 3 | 62 | 81 | 1873 |
| 2 | Y Can | 2 | 22 | 31 | 683 |
| 3 | Yên Hợp | 2 | 31 | 52 | 913 |
| 4 | Xuân Lai | 3 | 31 | 57 | 717 |
| 5 | Mường Lai | 3 | 27 | 37 | 786 |
| 6 | Yên Phú | 2 | 34 | 51 | 1023 |
| 7 | Cường Thịnh | 2 | 18 | 27 | 450 |
| 8 | Xuân Ái | 2 | 32 | 56 | 751 |
| 9 | Tích Cốc | 2 | 30 | 50 | 879 |
| 10 | Vũ Linh | 3 | 27 | 44 | 866 |
| 11 | Minh Xuân | 3 | 32 | 42 | 927 |
| 12 | TB La | 3 | 49 | 65 | 1472 |
| 13 | Phù Nham | 3 | 48 | 88 | 1432 |
| 14 | NTNL | 2 | 20 | 32 | 560 |

Nguồn: Báo cáo KTXH năm 2017 của 14 xã

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của 14 xã nằm trong vùng tiểu dự án đã có những chuyển biến tích cực: kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng, văn hoá xã hội có những bước phát triển mới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 14 xã được duy trì tốt. Tình hình kinh tế xã hội của 14 xã được tóm tắt ở bảng dưới đây.

- : Tình hình dân số các xã khu vực dự án.

## Bảng 4. 8: Bảng tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 14 xã trong vùng TDA

| TT | Tên xã | Tình hình kinh tế | Tình hình xã hội |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Y Can – huyện Trấn Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 85% + Công nghiệp – Xây dựng 7%. + Dịch vụ - Thương mại 8% - Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 77 tỷ đồng. | - Toàn xã có 966 hộ, tổng số nhân khẩu là 3.556 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1%. - Số hộ nghèo là 179 hộ, chiếm tỷ lệ 22,5%, hộ cận nghèo là 133 hộ, chiếm tỷ lệ 16,7%. - Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 11%, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 95% - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 71,8%. - Đời sống văn hóa tinh thần được chú trọng, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 76%. - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 2 | Xã Cường Thịnh, huyện Văn Yên | - Thu từ nông nghiệp, lâm nghiệp và lâm nghiệp, chăn nuôi: 118,5 tỷ đồng, chiếm 98,8%. - Thu từ dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 1,45 tỷ đồng, chiếm 1,2%. - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 382 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 26.100.000 đồng/người/năm. | - Toàn xã có 698 hộ, tổng số nhân khẩu là 2.566 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.0% - Số hộ nghèo là 164 hộ, chiếm tỷ lệ 23,73%, hộ cận nghèo là 101 hộ, chiếm tỷ lệ 14,62%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 17 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,5%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%. - Đời sống văn hóa tinh thần được chú trọng, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 82%. - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 3 | Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên | - Thu từ nông nghiệp, lâm nghiệp và lâm nghiệp, chăn nuôi: 97,8 tỷ đồng, chiếm 68,5%. - Thu từ dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 45 tỷ đồng, chiếm 31,5 %. - Bình quân lương thực đầu người năm 2016 đạt 467 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 26.000.000 đồng/người/năm. | - Toàn xã có 1.065 hộ, tổng số nhân khẩu là 3.930 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.1% - Số hộ nghèo là 119 hộ, chiếm tỷ lệ 11,2%, hộ cận nghèo là 134 hộ, chiếm tỷ lệ 12,6%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,5%. - Công tác vệ sinh môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 74%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 83%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 80% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 4 | Xã Yên Phú, huyện Văn Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 50% + Công nghiệp, TTCN: 30% + Thương mại, dịch vụ; 20% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 467 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 26.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 207,1 tỷ đồng. | - Toàn xã có 1.300 hộ, tổng số nhân khẩu là 7.788 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.04%. - Số hộ nghèo là 155 hộ, chiếm tỷ lệ 11,93%, hộ cận nghèo là 239 hộ, chiếm tỷ lệ 18,4%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 16 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,7%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 76,8%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 85% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 5 | Xã An Thịnh, huyện Văn Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 57% + Công nghiệp, TTCN: 23% + Thương mại, dịch vụ; 20% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 417 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 28.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 265 tỷ đồng. | - Toàn xã có 2.386 hộ, tổng số nhân khẩu là 9.462 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.15%. - Số hộ nghèo là 754 hộ, chiếm tỷ lệ 32,24%, hộ cận nghèo là 250 hộ, chiếm tỷ lệ 10,69%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15,8%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,0%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 85,5%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 84,2%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 78% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 6 | Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 50% + Công nghiệp, TTCN: 30% + Thương mại, dịch vụ; 20% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 446 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 27.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 101,7 tỷ đồng. | - Toàn xã có 1.140 hộ, tổng số nhân khẩu là 3.765 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.17%. - Số hộ nghèo là 217 hộ, chiếm tỷ lệ 19,03%, hộ cận nghèo là 140 hộ, chiếm tỷ lệ 12,27%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 14,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 97,4%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 89,9%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 73,8%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 72% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 7 | Xã Mường Lai, huyện Lục Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 83% + Công nghiệp, TTCN: 7% + Thương mại, dịch vụ; 10% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 590 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 13.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 100 tỷ đồng. | - Toàn xã có 1.776 hộ, tổng số nhân khẩu là 7.702 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.2%. - Số hộ nghèo là 566 hộ, chiếm tỷ lệ 32,6%, hộ cận nghèo là 487 hộ, chiếm tỷ lệ 28%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 19%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 95,8%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90,6%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 69,3%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 52% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 98% |
| 8 | Xã Minh Xuân, huyện Lục Yên | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 52% + Công nghiệp, TTCN: 18% + Thương mại, dịch vụ; 30% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 432 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 25.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 187 tỷ đồng. | - Toàn xã có 1.873 hộ, tổng số nhân khẩu là 7.492 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.0%. - Số hộ nghèo là 292 hộ, chiếm tỷ lệ 15,59%, hộ cận nghèo là 299 hộ, chiếm tỷ lệ 15,96%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12,8%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 98,9%. Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 72%. Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 62% Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 9 | Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 85% + Công nghiệp, TTCN: 6% + Thương mại, dịch vụ; 9% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 590 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 18.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 60 tỷ đồng. | - Toàn xã có 766 hộ, tổng số nhân khẩu là 3.315 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.1%. - Tỷ lệ hộ nghèo là 6%, hộ cận nghèo là 487 hộ, chiếm tỷ lệ 28%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12,7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90,5%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 79,7%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 65% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 10 | Xã Tích Cốc, huyện Yên Bình | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 90% + Công nghiệp, TTCN: 3% + Thương mại, dịch vụ: 7% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 338,2 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 16.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 45 tỷ đồng. | - Toàn xã có 542 hộ, tổng số nhân khẩu là 2.212 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,03%. - Tỷ lệ hộ nghèo là 39,96%, hộ cận nghèo là 156 hộ, chiếm tỷ lệ 28,7%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 9,6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 100%. - Công tác vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90,5%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 30,44%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 55% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 11 | Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 90% + Công nghiệp, TTCN: 3% + Thương mại, dịch vụ: 7% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 324 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 17.000.000 đồng/người/năm. | - Toàn xã có 1432 hộ, tổng số nhân khẩu là 5669 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.05%. - Số hộ nghèo là 421 hộ chiếm 31,46%, hộ cận nghèo là 128 hộ, chiếm tỷ lệ 9,56%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,9%. - Công tác vệ sinh môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 96,1%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 67,1%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 75% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 12 | Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 90% + Công nghiệp, TTCN: 3% + Thương mại, dịch vụ: 7% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 652 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 24.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 203 tỷ đồng. | - Toàn xã có 2.114 hộ, tổng số nhân khẩu là 8.489 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,2%. - Số hộ nghèo là 228 hộ chiếm 11,28%, hộ cận nghèo là 127 hộ, chiếm tỷ lệ 6,23%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 22,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,5%. - Công tác vệ sinh môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 92,7%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 72%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 48% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 99,8% |
| 13 | Xã Phù Nham, huyện Văn Chấn | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 62% + Công nghiệp, TTCN: 8% + Thương mại, dịch vụ; 30% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 680 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 29.000.000 đồng/người/năm. - Tổng giá trị thu nhập năm 2017: 220 tỷ đồng. | - Toàn xã có 1.876 hộ, tổng số nhân khẩu là 7.584 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.0%. - Số hộ nghèo là 228 hộ chiếm 11,28%, hộ cận nghèo là 127 hộ, chiếm tỷ lệ 6,23%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 21%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99,8%. - Công tác vệ sinh môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 82,1%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 78%. - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |
| 14 | Thị thấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn | - Cơ cấu kinh tế: + Nông lâm nghiệp: 68% + Công nghiệp, TTCN: 20% + Thương mại, dịch vụ; 12% - Bình quân lương thực đầu người năm 2017 đạt 490 kg/người/năm. - Thu nhập bình quân đầu người đạt: 28.000.000 đồng/người/năm. | - Toàn xã có 723 hộ, tổng số nhân khẩu là 3.235 khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1.0%. - Tỷ lệ hộ nghèo là 6%, hộ cận nghèo là 87 hộ, chiếm tỷ lệ 12%. - Công tác y tế: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 100%. - Công tác vệ sinh môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 84,7%. - Văn hóa: số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 84% - Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100% |

Nguồn: Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ KT - XH năm 2018 của 14 xã nằm trong TDA.

Nhìn chung, kinh tế của các xã trong khu vực hưởng lợi của dự án vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá trên hầu hết các lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Nông lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của xã: Thượng Bằng La, Vũ Linh, Tích Cốc chiếm hơn 90% tỷ trọng kinh tế toàn xã. Bên cạnh đó công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng đang phát triển ở một số xã như: Yên Phú, An Thịnh… Các xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. Công tác giáo dục – đào tạo tiếp tục được củng cố, trình độ giáo viên từng bước được chuẩn hóa; duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, an ninh trật tự xã hội được giữ vững đã góp phần ổn định kinh tế - xã hội của các xã trong năm và có chiều hướng phát triển vững chắc, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm tới và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Vấn đề ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế, việc rác thải của người dân chưa được thu gom triệt để. Tỷ lệ hộ nghèo trong các xã vẫn còn ở mức cao: điển hình tại xã Mường Lai 32,6%, Xuân Lai 44,14%, Tích Cốc 39,96%...

## Tổng hợp các kết quả khảo sát các xã khu vực TDA

Dựa vào thiết kế cơ sở, Tư vấn cùng cán bộ các Ban QLDA  và cán bộ địa chính tại 14 xã lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng bởi mỗi công trình trên địa bàn mỗi xã. Trên cơ sở danh sách các hộ BAH do địa phương cung cấp, tư vấn đã tham vấn 100% số hộ BAH (38 hộ) trực tiếp và gián tiếp (trong đó có 07 hộ dự kiến  mất vĩnh viễn một phần đất sản xuất); 679 hộ nằm trong vùng hưởng lợi để phỏng vấn bằng bảng hỏi. Trong 679 hộ được phỏng vấn thì có 153 hộ do nữ giới trả lời. Các trường hợp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm được lựa chọn từ danh sách các hộ BAH và những người cung cấp thông tin chủ chốt ở Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái , cán bộ tại UBND các xã và ban ngành các đoàn thể tại địa phương. Mỗi thảo luận nhóm từ 6-8 người.

Tư vấn đã lập một đội nghiên cứu gồm 6 chuyên gia chủ chốt (trong đó có một đội phó phụ trách về đánh giá xã hội của TDA) và các chuyên gia khảo sát thực địa để thực hiện các nhiệm vụ. Từ cách tiếp cận nguồn lực sinh kế hộ gia đình, phần này sẽ phân tích các đặc trưng kinh tế xã hội của các hộ được khảo sát theo các nguồn lực: vốn con người (nhân khẩu và lao động, học vấn, nghề nghiệp, sức khỏe), vốn tài nguyên thiên nhiên (đất sản xuất: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất thủy sản, quyền sử dụng đất), vốn vật chất (nhà ở, tài sản sử dụng cho sinh hoạt, tài sản sử dụng cho sản xuất và kinh doanh), vốn tài chính (thu nhập, thay đổi mức sống, nghèo khổ, vay vốn), và vốn xã hội (quan hệ cộng đồng, họ hàng, chính quyền và sự hỗ trợ của họ) và xem xét các yếu tố tác động trong đó có cả các tác động tiềm tàng của dự án. Tổng hợp các kết quả khảo sát được chi tiết tại các mục sau:

### Nhân Khẩu

Số nhân khẩu trung bình của một hộ trong mẫu khảo sát vùng dự án là 3.13 người trong đó huyện Yên Bình là 3.66 người; huyện Văn Yên là 2.49 người; huyện Lục Yên là 3.22 người; huyện Trấn Yên là 2.64 người và huyện Văn Chấn là 3.34 người. Theo giới, trong các hộ được khảo sát nam là chủ hộ chiếm tới 85,71%, nữ là chủ hộ chỉ chiếm 14,29%..

## Bảng 4. 6: Số nhân khẩu hộ gia đình

| Nội dung | Nhân khẩu Bình quân hộ | Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (% ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 người | 3-4 người | 5-8 người | 9 người trở lên |
| Tổng mẫu | 3,13 | 34,32 | 56,41 | 8,98 | 0,29 |
| Theo xã/ phường |  |  |  |  |  |
| Huyện Yên Bình | 3,66 | 12,00 | 72,00 | 16,00 | 0,00 |
| Xã Xuân Lai | 3,42 | 10,53 | 78,95 | 10,53 | 0,00 |
| Xã Vũ Linh | 3,73 | 10,00 | 75,71 | 14,29 | 0,00 |
| Xã Tích Cốc | 3,49 | 17,78 | 73,33 | 8,89 | 0,00 |
| Huyện Văn Yên | 2,49 | 64,94 | 31,17 | 3,90 | 0,00 |
| Xã Yên Hợp | 2,25 | 70,45 | 29,55 | 0,00 | 0,00 |
| Xã An Thịnh | 2,80 | 46,67 | 53,33 | 0,00 | 0,00 |
| Xã Yên Phú | 3,00 | 46,67 | 33,33 | 20,00 | 0,00 |
| Xã Xuân Ái | 2,22 | 82,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huyện Lục Yên | 3,22 | 21,58 | 71,94 | 6,47 | 0,00 |
| Xã Minh Xuân | 2,72 | 38,89 | 61,11 | 0,00 | 0,00 |
| Xã Mường Lai | 3,53 | 10,59 | 78,82 | 10,59 | 0,00 |
| Huyện Trấn Yên | 2,64 | 51,06 | 48,93 | 0,01 | 0,00 |
| Xã Cường Thịnh | 2,86 | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| Xã Ycan | 2,31 | 78,38 | 18,92 | 2,70 | 0,00 |
| Huyện Văn Chấn | 3,43 | 32,22 | 51,11 | 14,44 | 1,11 |
| Xã Thượng Bằng La | 3,41 | 28,26 | 56,52 | 13,04 | 2,17 |
| Xã Phù Nham | 3,45 | 36,36 | 45,45 | 15,91 | 2,27 |
| Theo dân tộc |  |  |  |  |  |
| + Kinh | 51,40 | 67,38 | 42,30 | 45,90 | 100,00 |
| + DTTS | 48,60 | 32,62 | 57,70 | 54,10 | 0,00 |
| Theo giới chủ hộ |  |  |  |  |  |
| + Nam chủ hộ | 85,71 | 77,53 | 90,70 | 87,30 | 50,00 |
| + Nữ chủ hộ | 14,29 | 22,47 | 9,30 | 12,70 | 50,00 |
| Theo nhóm thu nhập |  |  |  |  |  |
| Nhóm 1 (Khá giả) | 21,94 | 24,23 | 19,12 | 30,16 | 0,00 |
| Nhóm 2 | 53,17 | 49,78 | 56,85 | 41,27 | 100,00 |
| Nhóm3 | 14,43 | 11,45 | 16,28 | 14,29 | 0,00 |
| Nhóm 4(nghèo đói) | 10,31 | 14,54 | 7,75 | 12,70 | 0,00 |

Qua kết quả kháo sát cho thấy tỷ lệ nhóm hộ có từ 3 đến 4 người chiếm tỷ lệ cao nhất 56,41%, đứng thứ 2 là các hộ có từ 1 đến 2 người chiếm 34,32%. Tỷ lệ hộ có nữ giới làm chủ hộ chiếm lớn nhất là nhóm hộ có 1 đến 2 người (chiếm 22,47%). Nhóm hộ có 3 đến 4 người và 5 đến 8 người có tỷ lệ chủ hộ là nam giới là 90,70% và 87,30%  nữ giới chiếm 9,30% và 12,70%. Nhìn chung, tại các hộ gia đình được khảo sát, nam giới làm chủ hộ vẫn là chủ yếu và chiếm đại đa số.

Biểu đồ 4. 1: Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)

### Nghề nghiệp

Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng dự án, ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất là 58,47%; thứ hai là học sinh, sinh viên chiếm tỉ lệ 20,15 %; tỉ lệ người làm buôn bán/dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,07%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 0,24%, công nhân chiếm tỷ lệ 2,50%, tỷ lệ cán bộ-viên chức chiếm 1,55%, hưu trí chiếm 1,04%, làm thuê là 11,49%; còn lại là tỉ lệ mất sức lao động, nội trợ, không có việc làm và không phù hợp là có tỉ lệ thấp dưới 2% đối với mỗi loại. Như vậy nông-lâm-ngư nghiệp là lĩnh vực chủ đạo trong nền kinh tế - xã hội của vùng dự án, nơi tập trung phần lớn lực lượng lao động.

## Bảng 4. 7: Nghề nghiệp chính của người lao động (%)

| Nội Dung | Mất sức lao động | Nông, lâm, ngư nghiệp | Buôn bán, dịch vụ | Cán bộ, nhân viên nhà nước | Học sinh, sinh viên | Tiểu thủ công nghiệp | Công nhân | Lực lượng vũ trang | Nội trợ | Hưu trí | Làm thuê, làm mướn | Không có việc làm | Không phù hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 1,69 | 58,47 | 2,07 | 1,55 | 20,15 | 0,24 | 2,50 | 0,14 | 0,14 | 1,04 | 11,49 | 0,24 | 0,28 |
| Theo xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUYỆN YÊN BÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Xuân Lai | 0,77 | 70,77 | 0,00 | 1,54 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,77 |
| X. Vũ Linh | 2,68 | 50,57 | 0,00 | 0,77 | 23,75 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 21,07 | 0,00 | 0,00 |
| X. Tích Cốc | 0,00 | 55,41 | 2,55 | 2,55 | 19,75 | 0,00 | 3,18 | 0,64 | 0,00 | 1,27 | 14,01 | 0,64 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Yên Hợp | 1,01 | 86,87 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. An Thịnh | 1,19 | 59,52 | 4,76 | 3,57 | 19,05 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 3,57 | 0,00 | 2,38 |
| X. Yên Phú | 1,11 | 62,22 | 1,11 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 1,11 |
| X. Xuân Ái | 0,00 | 68,47 | 0,90 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 |
| HUYỆN LỤC YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Minh Xuân | 0,68 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | 0,00 |
| X. Mường Lai | 2,00 | 43,33 | 0,67 | 0,67 | 22,33 | 0,67 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 19,33 | 0,33 | 0,00 |
| HUYỆN TRẤN YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Cường Thịnh | 1,23 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 33,74 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| X. Ycan | 2,22 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN CHẤN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Thượng Bằng La | 1,27 | 55,41 | 6,37 | 1,91 | 16,56 | 0,00 | 1,91 | 0,64 | 0,00 | 4,46 | 10,19 | 0,00 | 1,27 |
| X. Phù Nham | 3,29 | 66,45 | 2,63 | 1,97 | 14,47 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 6,58 | 0,00 | 0,00 |
| Theo DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh | 1,93 | 58,49 | 3,09 | 1,93 | 19,21 | 0,29 | 4,34 | 0,10 | 0,29 | 0,39 | 9,46 | 0,29 | 0,19 |
| DTTS | 1,56 | 58,27 | 1,75 | 1,47 | 16,82 | 1,01 | 4,04 | 0,28 | 0,00 | 0,37 | 14,06 | 0,18 | 0,18 |

Biểu đồ 4. 2: Nghề nghiêp chính của người lao động(%)

Bảng 4. 8: Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình

| Nội dung | Trình độ học vấn (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mù chữ | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Trung cấp, dạy nghề | Cao đẳng, đại học | Chưa đi học | Không biết |
| Tổng mẫu | 0,09 | 27,78 | 51,22 | 16,81 | 0,75 | 1,51 | 1,79 | 0,05 |
| Theo xã |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUYỆN YÊN BÌNH | 0,00 | 38,30 | 40,36 | 16,96 | 0,82 | 1,09 | 2,46 | 0,00 |
| X. Xuân Lai | 0,00 | 50,77 | 38,46 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| X. Vũ Linh | 0,00 | 47,89 | 31,80 | 14,94 | 0,77 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| X. Tích Cốc | 0,00 | 38,22 | 40,76 | 15,92 | 0,64 | 0,64 | 3,82 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN YÊN | 0,00 | 31,77 | 54,69 | 10,16 | 1,04 | 0,26 | 1,82 | 0,26 |
| X. Yên Hợp | 0,00 | 31,31 | 64,65 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. An Thịnh | 0,00 | 23,81 | 60,71 | 8,33 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 0,00 |
| X. Yên Phú | 0,00 | 50,00 | 35,56 | 10,00 | 1,11 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| X. Xuân Ái | 0,00 | 23,42 | 56,76 | 17,12 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| HUYỆN LỤC YÊN | 0,22 | 20,36 | 57,94 | 18,12 | 0,00 | 1,34 | 2,01 | 0,00 |
| X. Minh Xuân | 0,00 | 28,57 | 53,06 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| X. Mường Lai | 0,33 | 16,33 | 60,33 | 18,33 | 0,00 | 2,00 | 2,67 | 0,00 |
| HUYỆN TRẤN YÊN | 0,00 | 20,16 | 64,43 | 13,04 | 0,40 | 0,79 | 1,19 | 0,00 |
| X. Cường Thịnh | 0,00 | 20,25 | 67,48 | 11,66 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Ycan | 0,00 | 20,00 | 58,89 | 15,56 | 0,00 | 2,22 | 3,33 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN CHẤN | 0,32 | 14,89 | 52,10 | 25,89 | 1,62 | 4,85 | 0,32 | 0,00 |
| X. Thượng Bằng La | 0,64 | 10,19 | 50,96 | 31,21 | 3,18 | 3,82 | 0,00 | 0,00 |
| X. Phù Nham | 0,00 | 19,74 | 53,29 | 20,39 | 0,00 | 5,92 | 0,66 | 0,00 |
| Theo DT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh | 0,00 | 22,54 | 54,33 | 18,80 | 1,18 | 1,67 | 1,38 | 0,10 |
| DTTS | 0,18 | 32,58 | 48,38 | 14,98 | 0,36 | 1,35 | 2,17 | 0,00 |

### Sức khỏe

Có khoảng 86,30% hộ gia đình được khảo sát trong tháng qua có đau ốm. Đây là một chỉ số khá cao và đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe người dân vùng dự án so với mặt bằng chung về tình trạng sức khỏe và điều kiện chăm sóc sức khỏe đang ngày càng tốt hơn hiện nay. Trong đó không có những khác biệt lớn về tình trạng ốm đau giữa các xã khảo sát cũng như giữa các nhóm thu nhập giàu và nghèo, chủ yếu là các bệnh cảm cúm, bệnh hô hấp. Tỷ lệ ốm đau của xã Vũ Linh, xã Tích Cốc, xã Xuân Ái, xã Mường Lai khá cao lên tới 100% trong 12 tháng qua.

Bảng 4. 9: Tình trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe

Đơn vị: %

| Nội Dung | Có người bị ốm trong 12 tháng qua | Có bảo hiểm y tế |
| --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 86,30 | 96,91 |
| Huyện Yên Bình | 84,00 | 98,00 |
| Xã Xuân Lai | 76,32 | 94,74 |
| Xã Vũ Linh | 100,00 | 100,00 |
| Xã Tích Cốc | 100,00 | 100,00 |
| Huyện Văn Yên | 78,57 | 100,00 |
| Xã Yên Hợp | 81,82 | 100,00 |
| Xã An Thịnh | 33,33 | 100,00 |
| Xã Yên Phú | 83,33 | 100,00 |
| Xã Xuân Ái | 100,00 | 100,00 |
| Huyện Lục Yên | 86,33 | 100,00 |
| Xã Minh Xuân | 64,81 | 100,00 |
| Xã Mường Lai | 100,00 | 100,00 |
| Huyện Trấn Yên | 93,75 | 100,00 |
| Xã Cường Thịnh | 96,49 | 100,00 |
| Xã Ycan | 89,74 | 100,00 |
| Huyện Văn Chấn | 95,56 | 82,22 |
| Xã Thượng Bằng La | 95,65 | 65,22 |
| Xã Phù Nham | 95,45 | 100,00 |
| Theo DTTS |  |  |
| Kinh | 83,14 | 95,71 |
| DTTS | 89,36 | 97,57 |
| Theo nhóm thu nhập |  |  |
| Nhóm 1 (Khá giả) | 82,14 | 98,57 |
| Nhóm 2(Trung bình) | 87,26 | 96,48 |
| Nhóm3(Có túng thiếu) | 82,69 | 95,19 |
| Nhóm 4(nghèo đói) | 93,94 | 95,45 |
| Nhóm 5 (không thể nói không biết) | 0,00 | 0,00 |

Ta thấy 96,91% số người được tham vấn trả lời có tham gia BHYT, điều này cho thấy Bảo hiểm y tế trong các hộ gia đình đã được quan tâm hơn so với những năm trước đây. Xét theo các nhóm thu nhập, nhóm nghèo đói có tỷ lệ người tham gia BHYT cao nhất do có sự hỗ trợ trong việc đóng BHYT..

### Cấp nước

Nguồn nước tắm giặt: Đa số các hộ vùng dự án được khảo sát nguồn nước tắm giặt sinh hoạt đều sử dụng nước giếng đào/khoan 92,78%, tỷ lệ hộ dùng nước hồ, sông suối là 5,6%, số hộ sử dụng nước sạch chiếm tỉ lệ nhỏ là 1,77%.

Trong điều kiện nông thôn, nguồn nước dùng cho sinh hoạt tắm giặt được xem là hợp vệ sinh từ các nguồn như giếng đào/giếng khoan. Do đó việc giữ được nước, không bị thất thoát tại các hồ chứa để phục vụ cho nhu cầu của người dân là rất cần thiết.

Nguồn nước ăn uống: Cũng như với nước sinh hoạt tắm giặt, nguồn nước dùng cho ăn uống của người dân ở các xã trong khu vực được khảo sát là 92,78% dùng nước giếng đào/khoan, tỉ lệ hộ dùng nước ao hồ, sông suối là 5,74%, còn lại là sử dụng nước sạch chiếm tỉ lệ nhỏ 1,62% Nếu quan niệm về nước sạch một cách tương đối ở nông thôn, như vậy nước giếng khoan/đào với người dân ở vùng dự án được coi là tương đối đảm bảo về nguồn nước dùng cho ăn uống. Tuy nhiên tại một số xã như Xuân lai, Vũ Linh (huyện Yên Bình); xã Minh Xuân huyện Lục Yên và xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn vẫn còn có những hộ gia đình sử dụng nước ao hồ làm nguồn nước dùng cho ăn uống; trong đó tại các hộ gia đình khảo sát tại xã Vũ Linh chiếm tỷ lệ cao nhất (22,86%).

Nguồn nước sản xuất:  Hệ thống nước phục vụ sản xuất cho các hộ dân trong khu vực dự án chủ yếu vào hồ thủy lợi chiếm tỉ lệ 86,58%; số hộ sử dụng nước từ nước ao hồ, sông suối và nước giếng đào/khoan đều chiếm tỉ lệ < 10%. Bên cạnh đó không có hộ nào sử dụng nước từ nước sạch, hệ thống thủy lợi và nước mưa.

Bảng 4. 10: Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước sản xuất ở các xã dự án (%)

| Nội dung | Nước ao hồ, sông suối | Hồ thủy lợi | Nước giếng đào/ khoan |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 4,42 | 86,58 | 9,00 |
| Huyện Yên Bình | 3,00 | 88,00 | 9,00 |
| Xã Xuân Lai | 15,79 | 78,95 | 5,26 |
| Xã Vũ Linh | 1,43 | 92,86 | 5,71 |
| Xã Tích Cốc | 0,00 | 86,67 | 13,33 |
| Huyện Văn Yên | 7,84 | 82,35 | 9,80 |
| Xã Yên Hợp | 6,82 | 90,91 | 2,27 |
| Xã An Thịnh | 0,00 | 96,67 | 3,33 |
| Xã Yên Phú | 30,00 | 80,00 | 10,00 |
| Xã Xuân Ái | 0,00 | 88,00 | 12,00 |
| Huyện Lục Yên | 7,19 | 89,21 | 3,60 |
| Xã Minh Xuân | 3,70 | 90,74 | 5,56 |
| Xã Mường Lai | 9,41 | 88,24 | 2,35 |
| Huyện Trấn Yên | 2,08 | 85,42 | 12,50 |
| Xã Cường Thịnh | 3,51 | 91,23 | 5,26 |
| Xã Ycan | 0,00 | 76,92 | 23,08 |
| Huyện Văn Chấn |  | 87,78 | 12,22 |
| Xã Thượng Bằng La | 0,00 | 89,13 | 10,87 |
| Xã Phù Nham | 0,00 | 86,36 | 13,64 |

Như vậy, ở các xã vùng tiểu dự án được khảo sát, hồ thủy lợi đóng vai trò rất to lớn trong lĩnh vực sản xuất của người dân. Do đó việc giữ được nước trong mùa thiếu nước là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với người dân trong vùng dự án.

### Điều kiện nhà ở, vệ sinh

Theo kết quả khảo sát: 18,85% số hộ sinh sống trong loại hình nhà ở kiên cố; 32,55% số hộ ở nhà bán kiên cố ; 46,98% số hộ ở nhà gỗ, lợp lá và 1,62% số hộ ở nhà tạm. Nhà ở là một trong những tiêu chi quan trọng để đánh giá mức sống của người dân. Số liệu trên phản ánh tỷ lệ số hộ gia đình có nhà gỗ, nhà lợp lá chiếm tỷ lệ khá cao cho thấy điều kiện sống của các hộ gia đình trong vùng dự án còn rất khó khăn, Tuy nhiên cũng phải kể đến nguyên nhân người dân sử dụng nhiều nhà gỗ là do phong tục tập quán của người dân tại địa bàn các xã miền núi, các xã là người dân tộc thiểu số,

Trong những năm gần đây, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có thành tựu nhất định làm thay đổi bộ mặt của nông thôn nước nhà, chú trọng nhiều đến bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường nông thôn. Điều này được thấy rõ hơn ở vùng được khảo sát có 50,52 % hộ có Nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại, 21,94% hộ dùng Nhà vệ sinh hai ngăn và 27,10% hộ dùng nhà cầu đơn giản. Tuy nhiên vẫn còn 0,44% hộ không có nhà vệ sinh.

Bảng 4. 11: Tỷ lệ các loại nhà ở của các hộ được khảo sát (đơn vị:%)

| Nội dung | Kiên cố | Bán kiên cố | Nhà gỗ, lợp lá | Nhà tạm | Không có nhà | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 18,85 | 32,55 | 46,98 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Theo xã |  |  |  |  |  |  |
| HUYỆN YÊN BÌNH |  |  |  |  |  |  |
| X. Xuân Lai | 0,00 | 42,11 | 55,26 | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
| X. Vũ Linh | 14,29 | 25,71 | 47,14 | 12,86 | 0,00 | 0,00 |
| X. Tích Cốc | 8,89 | 53,33 | 37,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN YÊN |  |  |  |  |  |  |
| X. Yên Hợp | 43,18 | 20,45 | 34,09 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
| X. An Thịnh | 53,33 | 20,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Yên Phú | 23,33 | 16,67 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Xuân Ái | 8,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUYỆN LỤC YÊN |  |  |  |  |  |  |
| X. Minh Xuân | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Mường Lai | 3,53 | 7,06 | 89,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUYỆN TRẤN YÊN |  |  |  |  |  |  |
| X. Cường Thịnh | 12,28 | 29,82 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Ycan | 28,21 | 17,95 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUYỆN VĂN CHẤN |  |  |  |  |  |  |
| X. Thượng Bằng La | 34,78 | 56,52 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Phù Nham | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Biểu đồ 4. 3: Tỷ lệ loại nhà ở của các hộ được khảo sát

Số liệu bảng 9 cũng cho thấy, các hộ gia đình thuộc các nhóm khác nhau thì nhu cầu nhà về sinh khác nhau. Ở các nhóm khá giả hơn thì sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, bán tự hoại nhiều hơn hộ nghèo đói và vẫn còn tồn tại một số ít hộ chưa có nhà vệ sinh nằm tại các hộ nghèo đói.

Bảng 4. 12: Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát (%)

| Nội Dung | Không có nhà vệ sinh | Nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại | Nhà vệ sinh hai ngăn | Nhà cầu đơn giản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 0,44 | 50,52 | 21,94 | 27,10 |
| Huyện Yên Bình | 0,00 | 46,00 | 18,00 | 36,00 |
| Xã Xuân Lai | 0,00 | 5,26 | 10,53 | 84,21 |
| Xã Vũ Linh | 0,00 | 57,14 | 2,86 | 40,00 |
| TT Thác Bà | 0,00 | 53,19 | 44,68 | 2,13 |
| Xã Tích Cốc | 0,00 | 33,33 | 42,22 | 24,44 |
| Huyện Văn Yên | 0,01 | 24,68 | 34,42 | 40,26 |
| Xã Yên Hợp | 0,00 | 2,27 | 9,09 | 88,64 |
| Xã An Thịnh | 0,00 | 76,67 | 10,00 | 13,33 |
| Xã Yên Phú | 0,03 | 20,00 | 13,33 | 66,67 |
| Xã Xuân Ái | 0,00 | 16,00 | 84,00 | 0,00 |
| Huyện Lục Yên | 0,00 | 65,47 | 17,27 | 17,27 |
| Xã Minh Xuân | 0,00 | 62,96 | 0,00 | 37,04 |
| Xã Mường Lai | 0,00 | 67,06 | 28,24 | 4,71 |
| Huyện Trấn Yên | 0,02 | 59,38 | 22,92 | 15,63 |
| Xã Cường Thịnh | 0,00 | 47,37 | 29,82 | 22,81 |
| Xã Ycan | 0,05 | 76,92 | 12,82 | 10,26 |
| Huyện Văn Chấn | 0,00 | 72,22 | 15,56 | 12,22 |
| Xã Thượng Bằng La | 0,00 | 69,57 | 19,57 | 10,87 |
| Xã Phù Nham | 0,00 | 72,73 | 11,36 | 15,91 |
| Theo Dân tộc |  |  |  |  |
| Kinh | 0,01 | 0,51 | 0,26 | 0,22 |
| DTTS | 0,00 | 0,50 | 0,17 | 0,33 |
| Nhóm thu nhập: |  |  |  |  |
| Nhóm 1 (Khá giả) | 0,00 | 77,00 | 21,00 | 2,00 |
| Nhóm 2 | 1,00 | 55,00 | 24,00 | 20,00 |
| Nhóm3 | 0,00 | 18,00 | 26,00 | 56,00 |
| Nhóm 4(nghèo đói) | 0,00 | 15,00 | 8,00 | 77,00 |
| Nhóm 5 (không thể nói không biết) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Biểu đồ 4. 4: Tỷ lệ sử dụng loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát

Theo nhóm thu nhập, Nhóm khá giả thì tỷ lệ hộ có nhà vệ sinh tự hoại, bán tự hoại là 77% trong khi đó ngược lại nhóm nghèo nhất thì 77% hộ dùng nhà cầu đơn giản. Số còn lại rái rác cho sử dụng nhà vệ sinh hai ngăn và nhà cầu đơn giản. Và vẫn còn một số ít hộ không có nhà vệ sinh chiếm 2%.

### Thu nhập và mức sống hộ gia đình

Trong vùng dự án, các nhóm có thu nhập trung bình và khá giả chiếm tỷ lệ lớn (là 51,84% và 21,80%). Ngoài ra tỷ lệ có túng thiếu tại các xã được khảo sát ở mức khá cao 15,17%.

Theo địa phương tự đánh giá mức sống thuộc nhóm trung bình có tỷ lệ cao nhất, điển hình là xã Yên Hợp  huyện Văn Yên là 75%; xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn là 69,57%. Ở mức sống Nghèo đói chỉ có xã Minh Xuân huyện Lục Yên còn đang chiếm tỷ lệ cao là 37,04%, với xã Phù Nham huyện Văn Chấn và xã Yên Hợp huyện Văn Yên thì chỉ còn 4,55%.

Bảng 4. 13: Các nhóm thu nhập (%)

| Nội Dung | Nhóm thu nhập |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khá giả | Trung bình | Có túng thiếu | Nghèo đói |
| Tổng mẫu | 21,80 | 51,84 | 15,17 | 11,19 |
| Theo xã |  |  |  |  |
| HUYỆN YÊN BÌNH | 21,50 | 39,00 | 26,50 | 16,50 |
| X. Xuân Lai | 0,00 | 31,58 | 52,63 | 15,79 |
| X. Vũ Linh | 2,86 | 64,29 | 14,29 | 18,57 |
| TT. Thác Bà | 55,32 | 4,26 | 25,53 | 14,89 |
| X. Tích Cốc | 26,67 | 40,00 | 15,56 | 17,78 |
| HUYỆN VĂN YÊN | 30,52 | 46,10 | 15,58 | 7,79 |
| X. Yên Hợp | 2,27 | 75,00 | 18,18 | 4,55 |
| X. An Thịnh | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 |
| X. Yên Phú | 23,33 | 10,00 | 36,67 | 30,00 |
| X. Xuân Ái | 46,00 | 44,00 | 4,00 | 6,00 |
| HUYỆN LỤC YÊN | 15,11 | 60,43 | 6,47 | 17,99 |
| X. Minh Xuân | 0,00 | 59,26 | 3,70 | 37,04 |
| X. Mường Lai | 24,71 | 61,18 | 8,24 | 5,88 |
| HUYỆN TRẤN YÊN | 25,00 | 56,25 | 11,46 | 7,29 |
| X. Cường Thịnh | 24,56 | 56,14 | 10,53 | 8,77 |
| X. Ycan | 25,64 | 56,41 | 12,82 | 5,13 |
| HUYỆN VĂN CHẤN | 14,44 | 72,22 | 6,67 | 6,67 |
| X. Thượng Bằng La | 13,04 | 69,57 | 8,70 | 8,70 |
| X. Phù Nham | 13,64 | 75,00 | 6,82 | 4,55 |
| Theo giới chủ hộ |  |  |  |  |
| + Nam chủ hộ | 20,76 | 52,08 | 15,05 | 8,48 |
| +Nữ chủ hộ | 21,21 | 50,51 | 15,15 | 13,13 |
| Theo DTTS |  |  |  |  |
| +DTTS | 14,73 | 53,92 | 18,50 | 12,85 |
| +Kinh | 26,80 | 55,62 | 12,10 | 5,48 |

Như vậy về thu nhập và mức sống hộ gia đình vùng bị ảnh hưởng, nhìn chung ở mức độ trung bình. Mức sống nghèo đói, khó khăn nhất vẫn thuộc về các đối tượng như các hộ gia đình khó khăn và các hộ gia đình do phụ nữ là chủ hộ. Do đó với hy vọng dự án góp phần cải thiện cuộc sống của phụ nữ vì họ là bị tác động dễ bị tổn thương.

### Một số vấn đề về an sinh xã hội

Vay mượn: là thực trạng thường xuyên có tính phổ biến trong hoạt động sống của các cộng đồng dân cư trong nông thôn. Khảo sát dân cư vùng dự án cho thấy một thực tế về tình hình vay mượn qua số liệu tại bảng 11. Theo đó nguồn vay của các hộ chủ yếu là từ ngân hàng nông nghiệp và PTNT; Ở xã Thượng Bằng La thuộc huyện Văn Chấn là có tỷ lệ là 19,57% ngược lại ở TT Thác Bà thuộc huyện Yên Bình hầu như các hộ gia đình không vay mượn, số ít vay mượn tại ngân hàng hoặc các quỹ, các đoàn thể. Đối với các hộ dân trong khu vực dự án, các hộ không dám đầu tư lớn khi điều kiện sản xuất, kiếm sống không đảm bảo thu được lợi nhuận cao để trả vốn và lãi vay. Vì vậy việc đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi, nông nghiệp để phát triển sản xuất sẽ giúp người dân yên tâm vay vốn cho sản xuất.

Bảng 4. 14: Thực trạng vay nợ của hộ gia đình (đơn vị %)

| Nguồn vay | Xã Xuân Lai | Xã Vũ Linh | Xã Tích Cốc | Xã Yên Hợp | Xã An Thịnh | Xã Yên Phú | Xã Xuân Ái | Xã Minh Xuân | Xã Mường Lai | Xã Cường Thịnh | Xã Ycan | Xã Thượng Bằng La | Xã Phù Nham |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Người thân, hàng xóm, bạn bè | 2,63 |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 1,18 |  | 7,69 | 4,35 |  |
| Người cho vay lãi |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  | 2,17 |  |
| Quỹ tín dụng nhân dân, HTX tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  | 2,17 |  |
| Ngân hàng nông nghiệp và PTNT | 18,42 | 11,43 | 2,22 | 11,36 | 3,33 | 3,33 |  | 11,11 | 16,47 | 12,28 | 5,13 | 19,57 | 9,09 |
| Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ người nghèo | 13,16 | 7,14 | 2,22 | 2,27 | 16,67 | 6,67 | 4,00 | 1,85 | 9,41 |  | 17,95 | 15,22 | 13,64 |
| Các ngân hàng khác |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Các chương trình phát triển |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| Quỹ xóa đói giảm nghèo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội phụ nữ, các đoàn thể quần chúng |  | 2,86 | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 4.15 thể hiện những mục đích vay tiền khác nhau của các gia đình có vay mượn. Người dân sử dụng tiền vay được để chi tiêu nhiều nhất cho mục đích chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Điển hình là xã Xuân Lai huyện Yên Bình có tỷ lệ người dân vay để phục vụ trồng trọt và chăn nuôi là 36,84%, xã An Thịnh huyện Văn Yên thì lại chủ yếu phục vụ cho phát triển lâm nghiệp (nghề trồng Quế) với tỷ lệ khá cao là 20%. Điều này cho thấy đó là những mục đích mà người dân trong vùng dự án quan tâm hàng đầu và có nhu cầu vay tiền để thực hiện. Bên cạnh đó còn một số mục đích như đầu tư buôn bán/ dịch vụ, học hành, sửa chữa nhà cửa, chữa bệnh.. có tỉ lệ rất thấp (<10%).

Bảng 4. 15: Mục đích vay nợ của gia đình

| STT | Nội dung | Xã Xuân Lai | Xã Vũ Linh | Xã Tích Cốc | Xã Yên Hợp | Xã An Thịnh | Xã Yên Phú | Xã Xuân Ái | Xã Minh Xuân | Xã Mường Lai | Xã Cường Thịnh | Xã Ycan | Xã Thượng Bằng La | Xã Phù Nham |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất nông nghiệp | 13,16 | 11,43 | 2,22 | 4,55 |  | 6,67 | 4,00 | 12,96 | 15,29 | 5,26 | 15,38 | 15,22 | 11,36 |
| 2 | Chăn nuôi | 23,68 | 12,86 | 6,67 | 11,36 |  | 6,67 | 4,00 | 3,70 | 9,41 | 3,51 | 5,13 | 17,39 | 15,91 |
| 3 | Nghề thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lâm Nghiệp | 7,89 |  | 2,22 |  | 20,00 |  | 2,00 | 3,70 | 4,71 | 3,51 | 2,56 | 2,17 |  |
| 5 | Tiểu thủ công nghiệp |  | 1,43 |  |  |  | 3,33 |  |  | 1,18 |  |  |  | 2,27 |
| 6 | Mua sắm đồ dùng lâu bền | 2,63 |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi tiêu hàng ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đầu tư buôn bán/ dịch vụ | 2,63 |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  | 2,56 | 6,52 | 4,55 |
| 9 | Khám, chữa bệnh |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Học hành | 7,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 | 2,56 |  |  |
| 11 | Mua đất sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mua đất thổ cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |
| 13 | Xây dựng, sửa chữa nhà cửa |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  | 7,69 | 4,35 | 4,55 |
| 14 | Mục đích khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |

Khi xem xét tỷ lệ mục đích vay tiền ở từng xã số liệu điều tra cho thấy ở mục đích “vay đầu tư cho chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp” chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều này dễ dàng được giải thích là do người dân vẫn tập trung vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

- An sinh xã hội: Trong cuộc sống của mọi con người có những lúc gặp rủi ro hoặc khó khăn mà người ta cần sự trợ giúp của người khác (hoặc tổ chức khác) để vượt qua. Khảo sát về những khó khăn/rủi ro cần sự hỗ trợ về vật chất (Biểu đồ) cho thấy người dân chủ yếu dựa vào hỗ trợ của bố mẹ hai bên, thứ đến là từ anh em ruột thịt, con cái, bạn bè, hàng xóm ,chính quyền/đoàn thể, ... . Điều này cho thấy ngoài việc dựa vào hỗ trợ vật chất từ bố mẹ, con cái thì các đoàn thể, chính quyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống để phát triển sản xuất.

Biểu đồ 4. 5: Tỷ lệ người giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần

### Dân tộc thiểu số

Trong 14 xã thuộc vùng dự án là nơi sinh sống của 6 nhóm người dân tộc thiểu số khác nhau, bao gồm: người Tày, Cao Lan, Mường, Khơ-Me, Dao và Thái. Trong đó người dân tộc Tày là nhiều nhất chiếm đến 251 hộ trên tổng số 632 hộ được khảo sát. Hầu hết các hộ người dân tộc đều là những người dân sinh sống lâu đời trên địa bàn 14 xã thuộc vùng dự án. Số người DTTS tại các hộ gia đình được khảo sát thể hiện tại bảng 4.16 dưới đây.

Bảng 4. 16: Thống kê số hộ gia đình DTTS được khảo sát

| Tên dân tộc | Kinh | Tày | Cao Lan | Mường | Khơ me | Dao | Thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huyện Yên Bình |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Xuân Lai | 10 | 28 |  |  |  |  |  |
| Xã Vũ Linh | 32 | 4 | 33 |  |  |  |  |
| Xã Tích Cốc | 6 | 39 |  |  |  |  |  |
| Huyện Văn Yên |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Yên Hợp | 37 |  | 6 | 1 |  |  |  |
| Xã An Thịnh | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Xã Yên Phú |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Xã Xuân Ái | 49 | 1 |  |  |  |  |  |
| Huyện Lục Yên |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Minh Xuân |  | 54 |  |  |  |  |  |
| Xã Mường Lai | 2 | 74 |  |  | 9 |  |  |
| Huyện Trấn Yên |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Cường Thịnh | 56 |  |  |  |  | 1 |  |
| Xã Ycan | 38 | 1 |  |  |  |  |  |
| Huyện Văn Chấn |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Thượng Bằng La | 30 | 16 |  |  |  |  |  |
| Xã Phù Nham | 17 | 4 |  | 10 |  |  | 13 |

Kết quả tham vấn và khảo sát thiệt hại cho thấy, không có hộ DTTS nào bị ảnh hưởng  đến sinh kế bởi việc thu hồi đất cũng như không có nhóm cộng đồng DTTS nào bị những tác động bất lợi do việc thực hiện dự án. Kết quả tham vấn các nhóm người DTTS tại các xã cho thấy, họ đồng ý với việc triển khai dự án và họ nhận thức được dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển kinh tế tại địa phương. Nguồn thu của đa phần các hộ DTTS phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà họ đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Họ cho rằng, nhóm hồ chứa tiềm năng (16 hồ chứa) được sửa chữa và nâng cấp sẽ giúp có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất, qua đó giúp tăng kinh tế hộ gia đình. Họ cũng cho rằng, việc triển khai dự án có thể gây ra những tác động bất lợi cho hoạt động đánh bắt thủy sản của một số hộ có hoạt động NTTS tại hồ chứa trong thời gian thi công. Tuy nhiên, người dân cho rằng những tác động này không làm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và hộ gia đình.

### Đặc điểm về giới trong khu vực tiểu dự án

Phụ nữ là đối tượng quan trọng của dự án, thuộc cả nhóm bị ảnh hưởng và những người hưởng lợi. Vì vậy, cần hiểu được các khía cạnh giới của dự án và các tác động khác nhau đối với phụ nữ để tối đa hóa lợi ích của dự án. Phân tích giới và kế hoạch hành động giới được đưa vào Phụ lục của báo cáo đánh giá xã hội (SA).

Kết quả khảo sát và tham vấn cộng đồng cho thấy, không có sự phân biệt đáng kể giữa nam và nữ trong việc học tập, khám chữa bệnh, thu nhập, ra các quyết định đối với các vấn đề quan trọng trong gia đình. Hầu hết các hoạt động đều được sự tham gia của cả nam và nữ chiếm tới 95,68% (xem bảng 4.17).

Bảng 4. 17: Phân công lao động trong gia đình

| Nội Dung | Cả Nam và nữ | Nam giới | Nữ giới |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoạt động sản xuất | 45,80 | 13,99 | 1,18 |
| Hoạt động gia đình | 94,51 | 1,18 | 2,99 |
| Tham gia công cộng | 95,73 | 1,03 | 2,21 |
| Tham gia quyết định | 95,68 | 0,79 | 2,01 |

Tuy nhiên, cơ hội việc làm và khả năng thích nghi với sự thay đổi nghề nghiệp hiện là một trở ngại đối với nữ, đặc biệt là phụ nữ làm nông nghiệp ở độ tuổi trên 40. Việc thực hiện dự án có thể gây một số nguy cơ cần được lưu ý như việc làm cho phụ nữ bị thu hồi đất nông nghiệp: thực tế hiện nay phụ nữ tham gia chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến đất nông nghiệp và do đó tăng nguy cơ thiếu việc làm cho phụ nữ. Điều này có thể được giảm thiểu nếu phụ nữ địa phương, đặc biệt là phụ nữ trong các hộ bị ảnh hưởng được tạo cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo nghề, tăng cường năng lực và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về vệ sinh, an toàn giao thông hoặc phòng chống các tệ nạn xã hội…; ưu tiên bố trí việc làm phù hợp cho phụ nữ khi thực hiện các hạng mục của dự án cũng sẽ giảm tình trạng thất nghiệp cho phụ nữ và tạo cơ hội gia tăng thu nhập cho các hộ ảnh hưởng.

Bố trí việc làm cho phụ nữ vừa là cơ hội cũng là nguy cơ tiềm tàng đối với chính họ do phải đối mặt với các vấn đề không chỉ là an toàn lao động mà có nguy cơ bị lạm dụng. Một số vấn đề khác cũng có nguy cơ tiềm ẩn như vấn đề về an toàn giao thông, phân biệt trong tuyển dụng làm các công việc không đòi hỏi kỹ năng từ các nhà thầu của dự án... cần được lưu ý. Các vấn đề về giới cần được xem là một nguy cơ và sẽ được thể hiện chi tiết trong Kế hoạch hành động Giới tại báo cáo SA của Tiểu dự án.

## Các công trình nhạy cảm

Tiểu dự án được tiến hành tại 14 xã/ thị trấn, nằm rải rác trên địa bàn 5 huyện thuộc tỉnh Yên Bái, trong quá trình triền khai trên khu vực rộng lớn sẽ có tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của dân cư địa phương. Công trình cần lưu ý bởi tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm khu vực hồ chứa khi tiến hành sửa chữa và nâng cao an toàn đập được trình bày tại bảng dưới đây.

Bảng 4. 18: Hiện trạng công trình nhạy cảm

| Địa điểm | Hiện trạng công trình |
| --- | --- |
| 1, Hồ thôn 26, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn | - Đường dây điện dân sinh 0,4kv Vị trí chạy dọc đường và đập chính hồ Thôn 26, cung cấp điện cho dân cư sống tại thôn 26/3 - Đường giao thông nông thôn Con đường duy nhất lên đập được cộng đồng nhân dân xây dựng theo chương trình Nông thôn mới. Phần đường được cứng hóa bằng bê tông dài khoảng 500m, mặt đường rộng 3m, nền đường 5m. Là con đường dân sinh đi vào khoảng 20 hộ dân thôn26/3. |
| 2, Hồ Tự Do, xã Y Can, huyện Trấn Yên | - Đường giao thông nông thôn Đường duy nhất vào đập phụ số 4, hồ Tự Do, Phần đường được cứng hóa bằng bê tông do nhân dân xây dựng dài khoảng 700m, mặt đường rộng 3m, nền đường 5m. Là con đường dân sinh đi vào khoảng 15 hộ dân thôn3xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên. - Khu chuồng trại chăn nuôi của hô gia đình Khu chăn nuôi của 1 hộ dân nằm sát với bãi vật liệu tại đập phụ số 4, diện tích lán tạm nuôi trâu khoảng 20 m2 |
| 3, Hồ Chóp Dù, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên | - Nhà dân nằm sát công trình thi công Có 1 hộ dân nằm sát ngay tràn xả lũ, Khi thi công tràn xả lũ có thể ảnh hưởng đến khoảng 30m2 phần sân bê tông của hộ dân. |
| 4, Hồ Khe Chinh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên | - Nhà dân nằm sát công trình thi công Vị trí nằm sát ngay chân hạ lưu đập phụ hồ Khe Chinh, nhà tạm có diện tích khoảng 50m2 của nhà bà Quỳ thôn Cổng Chào |
| 5, Tất cả 16 hồ thuộc14 xã khu vực TDA | - Hạ thấp mực nước để thi công cống lấy nước Việc hạ thấp mực nước cho xây dựng có thể ảnh hưởng đến sản lượng 660 ha lúa Xuân, 612 ha lúa Hè và hơn 2000 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt tại thị trấn Yên Thế và xã Liễu Đô. |

# CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## Kiểu và quy mô tác động

Tiểu dự án triền khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 16 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng

Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh  kế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thức tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

## Tác động tích cực đến môi trường và xã hội

Tiểu dự án sẽ nâng cao hiệu quả của 16 hồ chứa và sẽ mang lại những tác động tích cực về môi trường và kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phương như sau:

### 5.2.1. Tác động tới xã hội

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 14 xã. Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công , lao động theo thời vụ.

Tăng diện tích tưới chủ động

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại 16 hồ đập sẽ ổn định lượng nước tưới chủ động, tăng diện tích gieo trồng vụ đông xuân từ 660 ha lên 769 ha (tăng 109 ha), tăng diện tích gieo trồng vụ hè thu từ  612 ha lên 732 ha (tăng 120 ha), chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, cơ cấu cây con đối với các khu vực hạ lưu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vùng đồng bào khó khăn.

Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tưới tiêu

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) năm thứ 2 được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược phát triển nông thôn dài hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các  hoạt  động nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí  hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến  lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;…

### 5.2.2. Tác động tới môi trường

(a) Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

(b) Tác động tới cảnh quan

Hiện trạng 16 hồ đang được khai thác và sử dụng có tràn xả lũ do một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Sau khi sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực 16 hồ sẽ tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

(c) Tác động đến hệ sinh thái

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 16 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

(d) Tác động đến tầng nước ngầm

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 16 hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

## Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng

### Tác động trong giai đoạn chuẩn bị thi công

Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị gồm: Thu hồi đất, chặt phá cây, chuẩn bị mặt bằng khu vực bãi thải, bãi vật liệu, xây dựng lán trại, bóc lớp hữu cơ, vận chuyển đất thải…. Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, các tác động tiêu cực đến môi trường tiềm tàng bao gồm:

a) Tác động do thu hồi đất:

Do sửa chữa trên các công trình có sẵn nên các tác động do thu hồi đất và hoa màu là không đáng kể. Cụ thể như sau:

- Ảnh hưởng vĩnh viễn:

+ Ảnh hưởng vĩnh viễn về đất: Có 600m2 đất rừng sản xuất của 02 hộ dân hiện đang trồng Quế (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bị ảnh hưởng và 18.444m2 công (đất nằm trong hành lang an toàn đập) của 06 UBND xã thuộc vùng Tiểu dự án.

+ Ảnh hưởng về cây cối hoa màu: Các hạng mục của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của 37 hộ gia đình, trong đó 30 hộ bị ảnh hưởng cây cối trên đất do hộ gia đình sở hữu và 11 hộ bị ảnh hưởng cây cối trên phần đất do UBND xã quản lý (có 04 hộ gia đình vừa bị ảnh hưởng cây cối trên đất của mình làm chủ vừa bị ảnh hưởng trên đất do UBND xã quản lý). Tổng cộng sẽ có 9.980 cây keo; 50 cây bạch đàn, 730 cây tre, 3.245 cây Quế, 170 cây ăn quả, và khoảng 3.220 m2 cây  chè bị ảnh hưởng bởi các công trình của dự án

Ghi chú: có 04 hộ bị ảnh hưởng từ 2 loại hình trở lên

- Ảnh hưởng tạm thời: Các hạng mục của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 67.442 m2 đất sản xuất nông nghiệp của 29 hộ. Trong đó: i) Diện tích đất rừng sản xuất là 66.982 m2 của 28 hộ dân hiện đang trồng các loại cây Chè, Quế, Keo, Bạch đàn...; ii) Diện tích đất trồng cây hàng năm là 460 m2 của 01 hộ dân, tại thời điểm khảo sát diện tích này không trồng cây, cỏ dại mọc tự nhiên..

Trong 38 hộ BAH có 15 hộ thuộc diện dễ bị tổn thương trong đó: 01 hộ nghèo có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ (có người phụ thuộc) và 14 hộ là người dân tộc thiểu số.

Không có hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, nhà ở, vật kiến trúc…

Tóm tắt mức độ tác động của tiểu dự án được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng 5.2:  Tóm tắt mức độ tác động thu hồi đất của tiểu dự án

| Địa điểm | Thu hồi tạm thời |  | Thu hồi vĩnh viễn |  |  | Tổng số hộ BAH | UBND xã bị ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đất Rừng sản xuất | Đất trồng cây hàng năm | Đất Rừng sản xuất | Đất công (đất hành lang công trình) | Diện tích cây cối hoa màu BAH |  |  |
|  | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (hộ) |  |
| Xã Y Can | 12.000 | 0 | 0 | 3.250 | 15.250 | 06 | 01 |
| Xã Cường Thịnh | 1.500 | 0 | 0 | 2.680 | 4.180 | 03 | 01 |
| Xã Yên Phú | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 01 | 0 |
| Xã Yên Hợp | 5.940 | 460 | 0 | 0 | 5.940 | 04 | 0 |
| Xã Xuân Ái | 4.850 | 0 | 600 | 0 | 5.450 | 04 | 0 |
| Xã An Thịnh | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 04 | 0 |
| Xã Mường Lai | 3.253 | 0 | 0 | 10.000 | 13.253 | 05 | 01 |
| Xã Minh Xuân | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 01 | 0 |
| Xã Tích Cốc | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 01 | 0 |
| Xã Xuân Lai | 1.600 | 0 | 0 |  | 1.600 | 01 | 0 |
| Xã Vũ Linh | 2.500 | 0 | 0 | 1.457 | 3.957 | 01 | 01 |
| Xã Thượng Bằng La | 3.099 | 0 | 0 | 277 | 3.376 | 04 | 01 |
| Xã Phù Nham | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 01 | 0 |
| TT Nông trường NL | 4.540 | 0 | 0 | 780 | 5.320 | 02 | 01 |
| Tổng | 66.982 | 460 | 600 | 18.444 | 86.026 | 38 | 06 |

(Nguồn: Kiểm đếm sơ bộ và cập nhật 10/2018)

Tổng số hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án là 38 hộ. Trong đó, (i) 1 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm), không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên; (ii) 32 hộ bị ảnh hưởng bởi đất lâm nghiệp và (iii) 11 hộ gia đình có cây trồng bị ảnh hưởng trên đất do UBND xã quản lý (có 04 hộ vừa bị ảnh hưởng bởi đất rừng sản xuất do chính họ làm chủ, vừa bị ảnh hưởng do thu hồi đất công thuộc UBND xã quản lý).  Không có hộ nào bị ảnh hưởng bởi cắt nước thi công do trong thời gian sửa chữa cống lấy nước, sử dụng đê quây và có biện pháp bơm nước đảm bảo cấp nước đủ cho sản xuất và sinh hoạt.

Diện tích chiếm đất trên tổng số 16 công trình không lớn, bao gồm đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất sản xuất, không có đất ở. Thực tế, một số hộ ở xung quanh khu vực hồ/đập có diện tích đất khá lớn, do vậy, phần diện tích bị thu hồi hoặc chiếm đất tạm thời chiếm tỷ lệ nhỏ, ảnh hưởng không nhiều tới đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Như vậy, việc thu hồi đất được đánh giá là ảnh hưởng không đáng kể đến sản xuất và cuộc sống của người dân, do phần lớn diện tích đất bị thu hồi là diện tích đất rừng sản xuất, 21,3% tổng số diện tích đất thu hồi thuộc đất công. Tác động này sẽ được khắc phục bằng việc thực hiện đầy đủ các qui định bồi thường hỗ trợ trong Phụ lục Kế hoạch hành động Tái định cư của Tiểu dự án.

: Bảng tổng hợp mức độ ảnh hưởng thu hồi đất của tiểu dự án

Bảng 5. 3: Tóm tắt mức độ ảnh hưởng của Tiểu dự án

| Nội dung | ĐVT | Khối lượng ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng | Hộ | 38 |
| Nhân khẩu | Người | 135 |
| 1. Hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất đất (04 hộ vừa BAH do thu hồi đất rừng sản xuất và cây cối trồng trên đất do họ quản lý, vừa BAH về cây cối trồng trên đất do UBND quản lý) | Hộ | 38 |
| Trong đó: |  |  |
| - Hộ BAH về đất nông nghiệp | Hộ | 1 |
| - Hộ BAH đất rừng sản xuất | Hộ | 30 |
| - Hộ có cây trồng trên đất công ích | Hộ | 11 |
| 2. Số cơ quan, tổ chức BAH |  | 06 |
| - UBND các xã/thị trấn |  | 06 |
| 3. Số hộ BAH về cây cối, hoa màu (04 hộ BAH bởi cả 2 loại hình) |  | 37 |
| - Bị ảnh hưởng trực tiếp do bị thu hồi đất | Hộ | 30 |
| - Canh tác trên diện tích đất của UBND các xã/thị trấn quản lý | Hộ | 11 |
| 4.Số hộ BAH rừng sản xuất | Hộ | 32 |
| 5. Số hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương | Hộ | 15 |
| Trong đó: |  |  |
| - Hộ nghèo (có phụ nữ là chủ hộ và có người phụ thuộc) | Hộ | 1 |
| - Hộ là người dân tộc thiểu số | Hộ | 14 |

Nguồn: Số liệu điều tra, tổng hợp, 11/2017 và cập nhật tháng 10/2018

b) Tác động do rủi do bom mìn (UXO):

Bom mìn được phát hiện trên khắp Việt Nam do chiến tranh và đã có những thương vong do tai nạn liên quan đến việc tồn lưu vật liệu nổ. Theo đánh giá, khảo sát ban đầu, khu vực Tiểu dự án không còn tồn dư bom mìn sau chiến tranh, tuy nhiên để giảm thiểu rủi ro, chủ TDA cần liên hệ với các cơ quan chức năng rà phá bom mìn để  cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công.

c) Hoạt động phát quang

Các hoạt động phát quang trong giai đoạn này chủ yếu được thực hiện bởi chính các hộ bị ảnh hưởng trên phần diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp bị thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn. Do đó, một lượng chất thải từ quá trình phát quang này sẽ được tạo ra. Các hoạt động này cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật trong vùng tiểu dự án do bị mất nơi cư trú và làm thay đổi cảnh quan sinh thái.

Bảng 5.4:  Tổng hợp cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng của tiểu dự án

| TT | Công trình | Xã/TT | Số hộ BAH | Cây lấy gỗ |  |  | Cây ăn quả |  |  | Cây công nghiệp lâu năm |  | Cây hàng năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây tre | Cây bạch đàn | Cây keo | Nhãn | Vải | Cam | Cây Quế | Chè (m2) | Sắn (m2) |
| 1 | Hồ Tự Do | Y Can | 6 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | Hồ Khe Vải | Xuân Ái | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 |
| 3 | Hồ Tặng An | Mường Lai | 3 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hồ Khe Dứa | Yên Phú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 5 | Hồ Roong Đen | Mường Lai | 2 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | Xuân Lai | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hồ Khe Hoài | Tích Cốc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồ Khe Hóp | Yên Hợp | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Hồ Hang Luồn | Vũ Linh | 1 | 50 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hồ Khe Chinh | An Thịnh | 4 | 0 | 0 | 850 | 0 | 90 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 11 | Hồ Làng Át | Minh Xuân | 1 | 50 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hồ Chóp Dù | Cường Thịnh | 3 | 580 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 13 | Hồ Phù Nham | Phù Nham | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | TT Nông trường NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 15 | Hồ Khe Ngang | Yên Hợp | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| 16 | Hồ thôn 26 | Thượng Bằng La | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 | 0 |
|  | Tổng |  | 38 | 730 | 50 | 9890 | 20 | 90 | 60 | 3245 | 3220 | 50 |

(Nguồn: Báo cáo RAP, 11/2017)

d) Tác động do khoan thăm dò địa chất

Trước khi lên phương án thiết kế, đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư (FS) đã tiến hành thăm dò địa chất, mỗi hồ chứa thực hiện khoan 5 hố khoan: tại tuyến đập 3 hố, mỗi hố khoan sâu khoảng 60m; tim cống khoan 1 hố sâu 25m và dọc tuyến tràn khoan 1 hố sâu 10m. Quá trình này sẽ tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất.

### Tác động trong giai đoạn thi công

5.3.2.1. Các hoạt động thi công và nguồn gây tác động

Hoạt động thi công

- Phát quang, san ủi mặt bằng

- Thi công sửa chữa cống

- Thi công nâng cấp mái thượng lưu, mái hạ lưu đập

- Sữa chữa và thi công tràn

- Sửa chữa, thi công đường quản lý

- Xây dựng nhà điều hành

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

Nguồn phát sinh chất thải rắn

- Chất thải từ hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng

- Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường;

- Chất thải từ VLXD tại công trường: đất đá rơi vãi, vỏ bao xi măng…

Nguồn phát sinh chất thải lỏng

- Nước rửa đá, cát, sỏi

- Dầu mỡ thải bỏ

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường và khu ở tập trung.

Nguồn phát sinh khí thải

- Công tác đào đắp, san ủi mặt bằng

- Làm đường thi công, làm đường quản lý

- Khai thác, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu

- Trộn bê tông, trộn vữa

- Hoạt động của hệ thống xe, máy vận chuyển;

- Hoạt động của các trang thiết bị thi công như máy ủi, máy xúc, máy đầm, xe tải...

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Sạt lở đất do thi công đào đất trên địa hình dốc

- Tiếng ồn và độ rung do các hoạt động thi công

- Rủi ro sự cố cháy nổ

.

5.3.2.2 Các tác động trong giai đoạn thi công

(a) Tác động tới xã hội

- Sức khoẻ và an toàn cộng đồng

Các rủi ro về sức khỏe đối với công nhân và người dân có thể do một số lý do và các nguồn như sau: (i) chất thải và rác thải sinh hoạt phát sinh từ lán trại và công trường nhưng không được quản lý hợp lý; (ii) Ứ đọng nước và nước thải tạo môi trường sinh sản cho ruồi, muỗi và các bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát từ việc ô nhiễm môi trường; (iii) Các vật liệu nguy hại như là hóa chất diệt mối, dầu nếu không được quản lý hợp lý có thể trực tiếp đi vào nguồn nước và gây nguy hại tới sức khỏe của người sử dụng; (iv) Người dân địa phương sống dọc tuyến đường vận chuyển và công nhân tại công trường có thể bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn và độ rung.

Trong quá trình thi công, tại các công trường huy động nhân công đến làm việc tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và vật trung gian truyền bệnh tăng lên có thể đe dọa về sức khoẻ đối với nhân công và cộng đồng dân cư địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra một mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng thường liên quan đến các hoạt động như vệ sinh và điều kiện sống thấp, lây truyền qua đường tình dục và các vật trung gian truyền bệnh. Các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong giai đoạn xây dựng do di chuyển lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai,…

Thực tế thời gian triển khai TDA trong vòng 12 tháng thi công không liên tục, công trường rải rác tại 16 địa điểm và số lượng cán bộ, công nhân từ địa phương khác đến khoảng 15 công nhân/01 công trình (chủ yếu là kỹ sư và công nhân lành nghề vì các công việc đơn giản thuê lao động địa phương), có nhiều hạng mục phân tán, tình hình an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tốt; cộng với khu ở công nhân được thuê nhà dân có điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tất cả nhà vệ sinh được yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; hạn chế điều kiện phát tán bệnh truyền nhiễm do ruồi, muỗi và các loại côn trùng nên tác động được đánh giá là trung bình.

- Nguy cơ bạo hành giới và sử dụng lao động trẻ em

Quá trình thi công sẽ thu hút dân di cư tự do đến khu vực xây dựng công trình, sẽ có thể tiềm ẩn nguy cơ về bạo hành giới, sử dụng lao động là trẻ em, lạm dụng và quấy rối tình dục. Tác động này được kiểm soát bởi nhà thầu thi công và quy định trong một Kế hoạch hành động Giới. Tuy nhiên, để giảm thiểu, hạn chế các tác động Chủ đầu tư địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền đánh giá mức độ ảnh hưởng để có biện pháp quản lý phù hợp.

- Rủi ro và sự cố tai nạn

Tai nạn lao động. Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ hạng mục nào trong quá trình thi công,

Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu. Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời thiếu an toàn, gây chết người và hư hỏng tài sản trong quá trình xây dựng.

Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm và xảy ra đuối nước.

Chập mạch và điện giật: Các hoạt động xây dựng có thể gây ra những nguy cơ chập mạch ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động và người dân cũng như tài sản của họ. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề về điện áp, điện giật, v.v.... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động.

Trong triển khai các hạng mục của TDA, mặt bằng thi công chủ yếu ở thân đập nên vấn đề tai nạn do làm việc ở độ cao khó xảy ra.

Do đặc trưng của công trình về khối lượng hạng mục thi công không lớn, quy trình quản lý, giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường nghiêm ngặt nên tác động từ rủi ro và sự cố được đánh giá ở mức trung bình.

- Tác động đến an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng

Quá trình vận chuyển vật liệu sẽ đi qua tuyến đường bê tông trong thôn/xã, đường nội đồng với khả năng chịu tải nhỏ, khi di chuyển các phương tiện tải trọng lớn hơn sẽ gây hỏng hóc, hư hại các tuyến đường này, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất... của người dân cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc gia tăng phương tiện vận chuyển sẽ làm tăng các rủi ro an toàn giao thông cho người dân. Đặc biệt, tuyến đường này đi qua các khu dân cư của 14 xã, nơi có các trường học, chợ và các tuyến giao thông nội đồng. Tuy nhiên, công việc thi công không liên tục trong 12 tháng và tác động này có thể quản lý được nên đánh giá ở mức độ trung bình.

Khoảng 31.926 lượt vận chuyển qua tuyến đường thi công từ trung tâm huyện về các vị trí thi công công trình có thể gây hư hỏng cho tuyến đường hiện tại.

Đặt biệt, tuyến đường qua các khu dân cư dẫn vào các hồ có thể sẽ bị hư hỏng bởi các phương tiện tải trọng lớn. Các tuyến đường qua khu dân cư và đường giao thông nội đồng là đường bê tông với sức chịu tải nhỏ, có thể bị vỡ, nát hoặc sạt, lún khi xe tải trọng lớn đi qua hoặc mật độ cao xe đi lại nhiều. Cụ thể:

- Hồ Tự Do - xã Y Can, Minh Tiến: Khi thi công lượng xe tăng đột biến, cần lưu ý tuyến đường dân sinh (đường vào đập phụ số 4) bằng bê tông người dân làm.

- Hồ thôn 26 -  xã Thượng Bằng La Đường dân sinh vào thôn 26 dài 500m vừa được cứng hóa bằng bê tông nên khi thi công không được cho các xe có trọng tải lớn đi qua

Các tác động tiềm tàng đối với đường giao thông được chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công có cam kết với địa phương về việc sửa chữa, khôi phục nguyên trạng nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình thi công nên tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

- Tác động do cắt nước thi công

Việc thi công sửa chữa đập phần dưới MNDBT, làm mới, sửa chữa cống lấy nước đều phải hạ thấp mực nước hồ để thi công sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt vùng hạ du. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã bố trí thời gian thi công các hạng mục sửa đập và cống lấy nước vào thời gian từ 15/9 đến tháng 12, thời kỳ này thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông nên không ảnh hưởng đến sản xuất. Bên cạnh đó có phương án đắp đê quai khi thi công và có biện pháp bơm nước đảm bảo cấp nước đủ cho sản xuất và sinh hoạt vùng hạ du nên tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

- Tác động do dòng người lao động trong khu vực tiểu dự án

Các hoạt động xây dựng đòi hỏi khoảng trên 240 công nhân lao động từ nơi khác đến tại 16 công trình xây dựng, chủ yếu là cán bộ chủ chốt và công nhân lành nghề (một số hạng mục sử dụng lao động tại chỗ) nên sẽ tác động đến điều kiện môi trường kinh tế, xã hội của địa phương như sau:

- Việc tập trung đông người, với điều kiện kém vệ sinh ở khu lán trại sẽ phát sinh một số bệnh dịch, các loại bệnh xã hội... gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân và nhân dân khu vực.

- Lực lượng công nhân lao động từ nơi khác đến có thể làm xáo trộn nếp sống của người dân địa phương.

- Có thể có một số đối tượng xấu tại địa phương trộm cắp thiết bị, vật liệu xây dựng gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Xung đột tiềm ẩn giữa người lao động và cộng đồng địa phương vì sự khác biệt về văn hoá, hành vi.

- Xung đột về nhu cầu sử dụng các cơ sở hạ tầng dịch vụ địa phương như hệ thống cấp điện và cấp nước và giao thông dẫn đến thiếu điện và cấp nước và ùn tắc giao thông cho khu vực

Do 16 công trình năm rải rác trên toàn tỉnh, số lượng người từ địa phương khác đến làm việc tại từng công trình trong thời gian triển khai tiểu dự án là nhỏ nên các vấn đề nêu trên có thể quản lý được, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp.

- Tác động đến NTTS, hoạt động du lịch, giao thông thủy:

Do không có các hoạt động du lịch và giao thông thủy trong vùng lòng hồ. Việc hạ thấp mực nước hồ để thi công cũng ảnh hưởng đến các hộ dân đang thuê diện tích lòng hồ để NTTS; tuy nhiên, do số hồ có mục đích NTTS ít (hồ Thôn 26, Hồ Khe Vải) và chủ đầu tư sẽ có thông báo trước lịch và thời gian dự kiến thi công để nhân dân có kế hoạch thu hoạch cá trong lòng hồ nên ảnh hưởng là không đáng kể

- Phát hiện cổ vật

Các hoạt động thi công đào đắp có thể tìm thấy di sản văn hóa vật thể dưới mặt đất. Tuy nhiên, những công trình này nằm ven hồ có các hoạt động trồng trọt lâu dài. Các khu vực này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng chúng không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất tìm thấy các cổ vật, di sản văn hóa vật thể là thấp.

- Di tích lịch sử văn hóa

Trong khu vực dự án không có các di tích văn hóa, lịch sử

- Tác động đến cảnh quan khu vực:

Việc tập kết khối lượng lớn vật tư, thiết bị thi công sẽ gây ra những thay đổi trên bề mặt đất đai, giảm độ che phủ của thảm thực vật, tạo lên những chỗ lồi lõm do đào đất khu vực bãi thải, mỏ đất ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của khu vực. Các tác động này là không nghiêm trọng và sẽ được phục hồi sau khi hoàn thành tiểu dự án.

(b) Tác động đến môi trường

Ở giai đoạn thi công, các hoạt động xây dựng tác động mạnh nhất tới môi trường, bao gồm các hoạt động khai thác vật liệu tại các mỏ đất, vận chuyển vật liệu từ nơi cung cấp đến chân công trình và vận chuyển đất đá dư thừa đến bãi đổ thải. Khối lượng nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công được tổng hợp trong bảng 5.5.

Bảng 5. 1: Tổng hợp khối lượng đào, đắp và vận chuyển nguyên vật liệu

| Tên công trình (hồ) | Đất bóc hữu cơ (m3) | Đất đào (m3) | Đất đắp (m3) | Đất đá dư thừa (m3) | Vật liệu khác |  |  | Khoảng cách vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cát, đá các loại (m3) | Xi măng (tấn) | Sắt thép (tấn) |  |
| Hồ Tự Do | 7.043,2 | 70.860 | 36.656 | 29.439 | 14.522 | 2.095,9 | 237,5 | - Đất đắp: 1,7km, đất thải: 2km; Vật liệu: 15km |
| Hồ Khe Vải | 3.793,1 | 17.421 | 7.295 | 9.178 | 4.786 | 1.384,2 | 167,1 | - Đất đắp: 0,5km, đất thải: 0,25km; Vật liệu: 12km |
| Hồ Tặng An | 5.632,7 | 38.895 | 27.254 | 10.735 | 6.375 | 1.157,6 | 170,1 | - Đất đắp: 0,3km, đất thải: tại chỗ; Vật liệu: 10km |
| Hồ Khe Dứa | 5.273,6 | 18.782 | 10.522 | 6.891 | 5.373 | 1.004,0 | 95,0 | - Đất đắp: 0,2km, đất thải: tại chỗ; Vật liệu: 9km |
| Hồ Roong Đen | 8.878,8 | 46.078 | 26.315 | 16.342 | 9.302 | 1.656,1 | 206,1 | - Đất đắp: tại chỗ, đất thải: 2km; Vật liệu: 11km |
| Hồ Gốc Nhội | 3.243,6 | 28.897 | 18.186 | 8.347 | 4.006 | 1.186,1 | 89,9 | - Đất đắp: tại chỗ, đất thải: 1,8km; Vật liệu: 13km |
| Hồ Khe Hoài | 5.327,5 | 9.135 | 5.230 | 3.226 | 5.814 | 849,2 | 91,4 | - Đất đắp: tại chỗ, đất thải: tại chỗ; Vật liệu: 15km |
| Hồ Khe Hóp | 3.871,3 | 12.315 | 6.552 | 4.911 | 2.497 | 673,3 | 66,3 | - Đất đắp: 0,2km, đất thải: 1,5km; Vật liệu: 7km |
| Hồ Hang Luồn | 2.950,7 | 15.185 | 4.311 | 10.313 | 3.340 | 1.215,4 | 67,5 | - Đất đắp: tãi chỗ, đất thải: 2km; Vật liệu: 11km |
| Hồ Khe Chinh | 5.795,9 | 32.412 | 23.180 | 6.218 | 7.544 | 2.404,9 | 445,7 | - Đất đắp: 0,2km, đất thải: 1,5km; Vật liệu: 9km |
| Hồ Làng Át | 2.330,7 | 22.660 | 13.657 | 7.228 | 3.340 | 1.340,6 | 115,0 | - Đất đắp: tại chỗ, đất thải: 2,7km; Vật liệu: 5km |
| Hồ Chóp Dù | 4.199,6 | 13.593 | 2.682 | 10.562 | 4.006 | 1.037,8 | 169,2 | - Đất đắp: 0,2km, đất thải: 2,5km; Vật liệu: 9,0km |
| Hồ Phù Nham | 4.410,1 | 19.216 | 11.084 | 6.692 | 3.802 | 1.156,4 | 188,2 | - Đất đắp: tại chỗ, đất thải: 0,5km; Vật liệu: 5km |
| Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 4.107,6 | 26.079 | 14.795 | 9.360 | 5.190 | 917,4 | 151,4 | - Đất đắp: 0,5km, đất thải: 1,9km; Vật liệu: 3km |
| Hồ Khe Ngang | 1.165,2 | 11.852 | 5.300 | 5.863 | 2.985 | 681,5 | 80,5 | - Đất đắp: 1,5km, đất thải: 1,2km; Vật liệu: 7km |
| Hồ Hồ thôn 26 | 2.560,6 | 15.314 | 10.289 | 3.687 | 2.053 | 646,7 | 69,1 | - Đất đắp: 3km, đất thải: 3,2km; Vật liệu: 12km |
| Tổng |  | 398.694 | 223.309 | 148.992 | 84.936 | 19.406,8 | 2409,9 |  |

i) Tác động đến môi trường không khí:

- Tác động đến môi trường không khí do bụi và khí thải:

- Bụi và khí thải từ hoạt động GPMB, bóc phong hóa

+ Bụi và khí thải do hoạt động đào xúc, bóc phong hóa

Hoạt động đào, bóc và bốc dỡ khối lượng đất đá từ hoạt động bóc phong hóa, phá dỡ ...  sẽ làm lượng bụi tăng. Theo Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì lượng bụi sinh ra do quá trình bóc thảo mộc, đào đất, san ủi mặt bằng bị gió cuốn lên 100g/m3; như vậy tổng lượng bụi phát sinh trong giai đoạn bóc phong hóa và phá dỡ công trình cũ khoảng 7.058 kg tại 16 công trường.

Theo tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật”, lượng khí thải phát sinh khi tiêu thụ 1 tấn nhiên liệu của máy xúc là 0,78 kg bụi (muội khói); 4,16 kg CxHy; 7,8 kg SO2; 13,01 kg NOx và 20,81 kg CO.

Từ đó, khối lượng và tải lượng phát sinh bụi và khí thải được tính toán chi tiết tại các vị trí công trường của từng hồ như sau:

## Bảng 5. 6: Khối lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động GPMB và bóc dỡ phong hóa

| STT | Các hạng mục/Hồ | Khối lượng chất thải phát sinh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chất thải rắn (m3) | Nhiên liệu tiêu hao (kg) | Bụi (kg) | SO2 (kg) | NOx (kg) | CO (kg) |
| I | Bóc đất phong hóa và phá dỡ công trình cũ | 70.584 |  | 7.058,4 |  |  |  |
| 1 | Hồ Tự Do | 7.043,2 |  | 704,3 |  |  |  |
| 2 | Hồ Khe Vải | 3.793,1 |  | 379,3 |  |  |  |
| 3 | Hồ Tặng An | 5.632,7 |  | 563,3 |  |  |  |
| 4 | Hồ Khe Dứa | 5.273,6 |  | 527,4 |  |  |  |
| 5 | Hồ Roong Đen | 8.878,8 |  | 887,9 |  |  |  |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | 3.243,6 |  | 324,4 |  |  |  |
| 7 | Hồ Khe Hoài | 5.327,5 |  | 532,8 |  |  |  |
| 8 | Hồ Khe Hóp | 3.871,3 |  | 387,1 |  |  |  |
| 9 | Hồ Hang Luồn | 2.950,7 |  | 295,1 |  |  |  |
| 10 | Hồ Khe Chinh | 5.795,9 |  | 579,6 |  |  |  |
| 11 | Hồ Làng Át | 2.330,7 |  | 233,1 |  |  |  |
| 12 | Hồ Chóp Dù | 4.199,6 |  | 420,0 |  |  |  |
| 13 | Hồ Phù Nham | 4.410,1 |  | 441,0 |  |  |  |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 4.107,6 |  | 410,8 |  |  |  |
| 15 | Hồ Khe Ngang | 1.165,2 |  | 116,5 |  |  |  |
| 16 | Hồ Hồ thôn 26 | 2.560,6 |  | 256,1 |  |  |  |
| II | Các xe cơ giới |  | 19.335 | 15,081 | 150,813 | 253,288 | 402,361 |
| 1 | Hồ Tự Do |  | 1.929,3 | 1,505 | 15,049 | 25,274 | 40,149 |
| 2 | Hồ Khe Vải |  | 1.039,0 | 0,810 | 8,104 | 13,611 | 21,622 |
| 3 | Hồ Tặng An |  | 1.543,0 | 1,204 | 12,035 | 20,213 | 32,109 |
| 4 | Hồ Khe Dứa |  | 1.444,6 | 1,127 | 11,268 | 18,924 | 30,062 |
| 5 | Hồ Roong Đen |  | 2.432,1 | 1,897 | 18,971 | 31,861 | 50,613 |
| 6 | Hồ Gốc Nhội |  | 888,5 | 0,693 | 6,930 | 11,639 | 18,490 |
| 7 | Hồ Khe Hoài |  | 1.459,4 | 1,138 | 11,383 | 19,118 | 30,369 |
| 8 | Hồ Khe Hóp |  | 1.060,5 | 0,827 | 8,272 | 13,892 | 22,068 |
| 9 | Hồ Hang Luồn |  | 808,3 | 0,630 | 6,305 | 10,589 | 16,820 |
| 10 | Hồ Khe Chinh |  | 1.587,7 | 1,238 | 12,384 | 20,798 | 33,039 |
| 11 | Hồ Làng Át |  | 638,4 | 0,498 | 4,980 | 8,363 | 13,286 |
| 12 | Hồ Chóp Dù |  | 1.150,4 | 0,897 | 8,973 | 15,070 | 23,940 |
| 13 | Hồ Phù Nham |  | 1.208,0 | 0,942 | 9,423 | 15,825 | 25,139 |
| 14 | Hồ Nông trường Nghĩa Lộ |  | 1.125,2 | 0,878 | 8,776 | 14,740 | 23,415 |
| 15 | Hồ Khe Ngang |  | 319,2 | 0,249 | 2,490 | 4,181 | 6,642 |
| 16 | Hồ Hồ thôn 26 |  | 701,4 | 0,547 | 5,471 | 9,189 | 14,597 |

Do nguồn phát thải bụi phát tán trên một diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ chất ô nhiễm trong khoảng thời gian khác nhau tại khu vực thi công theo công thức sau:

C = Es x L (1 - e-ut/L)/(u x H)				(3.1)

(Nguồn: Môi trường không khí.  Phạm Ngọc Đăng- Đại học Xây dựng Hà  Nội)

Trong đó:

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp, lấy trung bình trong khu vực dự án:  u = 1,5m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), chọn H = 5 m;

L, W: Chiều dài, chiều rộng của hộp khí: L = 50m, W = 25m (dựa vào diện tích san gạt một lúc);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích, mg/m2.s;

Es = A/(L x W x 3600) = Tải lượng (kg/h) x 106/( L x W x 3600)

= 1,5 x 106/(500 x 25 x 3600) = 0,041 (mg/m2.s)

t : Thời gian tính toán (h).

Nồng độ bụi phát thải tại khu vực thi công với giả thiết thời tiết trong mùa khô theo thời gian như sau:

## Bảng 5.7. Nồng độ bụi trong quá trình san gạt, bốc xúc đất

| Nồng độ trung bình, mg/m3 |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1h | 2h | 3h | 4h |  |
| 0,196 | 0,345 | 0,525 | 0,686 | 0,3 |

Với tốc độ gió trung bình là 1,5 m/s ta tính được nồng độ các chất khí ô nhiễm do máy móc san gạt như sau:

## Bảng 5. 8. Nồng độ các chất khí do hoạt động san gạt, bốc xúc

| Chất khí | Nồng độ, mg/m3 |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h | 2h | 3h | 4h |  |
| CO | 0,191 | 0,380 | 0,570 | 0,759 | 30 |
| CnHm | 0,038 | 0,076 | 0,081 | 0,081 | - |
| NOx | 0,0119 | 0,023 | 0,0356 | 0,047 | 0,2 |
| SO2 | 0,071 | 0,143 | 0,214 | 0,228 | 0,35 |
| Muội khói | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | - |

Theo kết quả tính toán ở trên, hàm lượng bụi và khí thải khuếch tán từ quá trình thi công công tác đất (bóc phong hóa phá dỡ kết cấu) của các hồ vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Trong điều kiện không gian rộng lớn, thời gian thi công không nhiều khoảng 1 tháng ảnh hưởng chủ yếu đến người lao động tại công trường nên tác động được đánh giá ở mức độ trung bình.

+ Bụi và khí thải do vận chuyển đất bóc phong hóa

Theo giáo trình Môi trường trong xây dựng (2007) của TS Nguyễn Khắc Cường, bụi từ quá trình vận chuyển1m3 đất sẽ phát sinh lượng bụi khoảng 0,75 kg/m3, trong đó bụi lơ lửng (TSP) chiếm khoảng 10% giá trị phát tán bụi tương ứng là 0,0019 kg/giờ. Bụi phát sinh do vận chuyển đất bóc phong hóa ra bãi thải xảy ra khoảng 1 tháng, ảnh hưởng chủ yếu đến người lao động và người dân địa phương.

Để tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm tạo ra do hoạt động vận chuyển đất, đá áp dụng mô hình cải biên của Sutton. Công thức tính toán của mô hình này như sau:

C = 0,8xE {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u) (mg/m3)     (3.2)

(Nguồn: Theo Air Chief, EPA Mỹ, 1995).

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

z: Độ cao của điểm tính toán. z = 1.5

σz: Hệ số khuyếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, được xác định theo công thức Slade:  σz = 0.53*x0.73

x: Khoảng cách (toạ độ) của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi

u: Tốc độ gió trung bình (Ở khu vực Yên Bái là 2 m/s)

h: Độ cao của phương tiện so với mặt đất xung quanh (m)

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms).

Giả sử, mỗi ngày làm việc 8 giờ thì nguồn thải. Nồng độ bụi trong không khí như sau:

## Bảng 5. 9. Nồng độ bụi từ quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa

| Nồng độ, mg/m3 |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m | 10m | 20m | 40m | 45m | 50m |  |
| 0,382 | 0,192 | 0,085 | 0,041 | 0,038 | 0,031 | 0,3 |

Hoạt động vận chuyển đất đá thừa tới bãi đổ thải, san ủi mặt bằng để chuẩn bị thi công sẽ làm tổng lượng bụi tăng, lượng bụi (muội khói) phát sinh khoảng trên 132 kg trong tổng số 16 công trường thi công. Lượng bụi này tương ứng với tỷ lệ lượng đất đá đổ thải.

Theo giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - NXB KH&KT,2001: Hệ số phát thải khí: SO2= 1,28 g/km; NOx = 1,02g/km; CO = 2,57g/km.Lượng bụi được tính: 0,47g bụi phát sinh/km x 2 km (khoảng cách trung bình từ điểm GPMB tới bãi đổ thải x 15.125 ca xe )

Như vậy kết quả tải lượng các khí thải trong quá trình vận chuyển như sau

## Bảng 5. 10: Tải lượng khí thải do vận chuyển đất phong hóa

| TT | Khí độc hại | Định mức, g/km (*) | Tổng lượng khí thải sinh ra (g) | Tải lượng, (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cacbon oxit CO | 2,57 | 725.604 | 0,14106 |
| 2 | Hydrocacbon (CnHm) | 2,07 | 584.436 | 0,11360 |
| 3 | Nito oxit NOx | 1,02 | 287.983 | 0,05598 |
| 4 | Sunfu dioxit SO2 | 1,28 | 361.390 | 0,07026 |
| 5 | Muội khói | 0,47 | 132.698 | 0,02560 |

Áp dụng công thức 3.2 ta tính được nồng độ các chất khí ô nhiễm do vận chuyển đất đá như sau:

## Bảng 5. 11. Nồng độ các chất khí do vận chuyển đất bóc phong hóa

| Chất khí | Nồng độ, mg/m3 |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |  |
| CO | 0,04088 | 0,03134 | 0,02098 | 0,01308 | 0,00790 | 0,04088 | 30 |
| CnHm | 0,03297 | 0,02534 | 0,01690 | 0,01036 | 0,00654 | 0,03297 | - |
| NOx | 0,01635 | 0,01254 | 0,00818 | 0,00518 | 0,00327 | 0,01635 | 0,2 |
| SO2 | 0,02044 | 0,01581 | 0,01036 | 0,00654 | 0,00409 | 0,02044 | 0,35 |
| Muội khói | 0,00736 | 0,00572 | 0,00382 | 0,00245 | 0,00136 | 0,00736 | - |

Nồng độ các chất khí độc hại sinh ra do quá trình vận chuyển đất bóc phong hóa thấp, đang nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Các xe tải vận chuyển chất thải từ các công trình xây dựng, sử dụng động cơ diesel để vận hành sẽ tạo ra khói chứa các thành phần gây ô nhiễm không khí bao gồm: muội khói (bụi), SO2, NOx, CO, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), ... Khí thải ảnh hưởng đến người lao động và người dân sống gần khu vực xây dựng không đáng kể, cộng với công tác kiểm định thiết bị thi công được thực hiện thường xuyên nên tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Bụi và khí thải từ vận chuyển vật liệu xây dựng

Trong giai đoạn thi công, tương tự như tính toán ở phần trên, lượng bụi tăng thêm 86,594 tấn (trong đó khối lượng bụi phát sinh do đào, đắp, vận chuyển đất đắp là 68,544 tấn và khối lượng bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu là 18,050 tấn) được trình bày trong bảng 5.12 sau đây.

Bảng 5. 12: Khối lượng bụi phát sinh do đào, đắp, vận chuyển nguyên vật liệu trong

giai đoạn thi công

| Tên công trình (hồ) | Bụi phát sinh do đào, đắp |  | Bụi phát sinh do vận chuyển đất đắp đập |  |  | Bụi phát sinh do vận chuyển đất đá dư thừa |  |  | Bụi phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu |  | Tổng lượng bụi phát sinh (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KL đất đào, đắp (m3) | KL bụi phát sinh (kg) | Quãng đường (km) | Số chuyến xe | KL bụi phát sinh (kg) | Quãng đường (km) | Số chuyến xe | KL bụi phát sinh (kg) | Số chuyến xe | KL bụi phát sinh (kg) |  |
| Hồ Tự Do | 107.517 | 10.752 | 1,7 | 7.855 | 1.095 | 2,0 | 6.308 | 1.035 | 3.445 | 4.237 | 17.119 |
| Hồ Khe Vải | 24.715 | 2.472 | 0,5 | 1.563 | 64 | 0,3 | 1.967 | 40 | 1.247 | 1.227 | 3.803 |
| Hồ Tặng An | 66.149 | 6.615 | 0,3 | 5.840 | 144 |  |  |  | 1.556 | 1.276 | 8.034 |
| Hồ Khe Dứa | 29.304 | 2.930 | 0,2 | 2.255 | 37 |  |  |  | 1.308 | 966 | 3.933 |
| Hồ Roong Đen | 72.393 | 7.239 |  |  |  | 2,0 | 3.502 | 574 | 2.259 | 2.038 | 9.851 |
| Hồ Gốc Nhội | 47.084 | 4.708 |  |  |  | 1,8 | 1.789 | 264 | 1.041 | 1.109 | 6.082 |
| Hồ Khe Hoài | 14.365 | 1.437 |  |  |  |  |  |  | 1.380 | 1.698 | 3.134 |
| Hồ Khe Hóp | 18.868 | 1.887 | 0,2 | 1.404 | 23 | 1,5 | 1.052 | 129 | 641 | 368 | 2.407 |
| Hồ Hang Luồn | 19.497 | 1.950 |  |  |  | 2,0 | 2.210 | 362 | 899 | 811 | 3.123 |
| Hồ Khe Chinh | 55.592 | 5.559 | 0,2 | 4.967 | 81 | 1,5 | 1.333 | 164 | 2.024 | 1.494 | 7.298 |
| Hồ Làng Át | 36.317 | 3.632 |  |  |  | 2,7 | 1.549 | 343 | 924 | 379 | 4.353 |
| Hồ Chóp Dù | 16.274 | 1.627 | 0,2 | 575 | 9 | 2,5 | 2.263 | 464 | 1.031 | 761 | 2.862 |
| Hồ Phù Nham | 30.300 | 3.030 |  |  |  | 0,5 | 1.434 | 59 | 1.007 | 413 | 3.502 |
| Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 40.874 | 4.087 | 0,5 | 3.170 | 130 | 1,9 | 2.006 | 313 | 1.265 | 311 | 4.841 |
| Hồ Khe Ngang | 17.152 | 1.715 | 1,5 | 1.136 | 140 | 1,2 | 1.256 | 124 | 748 | 430 | 2.408 |
| Hồ Hồ thôn 26 | 25.603 | 2.560 | 3,0 | 2.205 | 542 | 3,2 | 790 | 207 | 542 | 533 | 3.843 |
| Tổng | 622.003 | 62.200 | 8,3 | 30.970 | 2.266 | 23 | 27.459 | 4.078 | 21.317 | 18.050 | 86.594 |

+ Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp đất

Với kết quả tính toán ở trên, áp dụng công thức (3.1) ta tính được nồng độ bụi từ quá trình đào đắp với giả thiết thi công trong mùa khô hanh như sau:

Bảng 5. 13. Nồng độ bụi trong quá trình san gạt, bốc xúc đất

| Nồng độ, mg/m3 |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1h | 2h | 3h | 4h |  |
| 0,118 | 0,151 | 0,223 | 0,287 | 0,3 |

Nồng độ các chất khí ô nhiễm do máy móc hoạt động đào đắp đất trong thời gian thi công với tốc độ gió trung bình là 1,5 m/s như sau:

Bảng 5. 14. Nồng độ các chất khí do san gạt, bốc xúc

| Chất khí | Nồng độ, mg/m3 |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h | 2h | 3h | 4h |  |
| CO | 0,193 | 0,392 | 0,625 | 0,775 | 30 |
| CnHm | 0,042 | 0,084 | 0,095 | 0,097 | - |
| NOx | 0,0123 | 0,038 | 0,0415 | 0,057 | 0,2 |
| SO2 | 0,077 | 0,158 | 0,246 | 0,252 | 0,35 |
| Muội khói | 0,146 | 0,151 | 0,152 | 0,148 | - |

Với thời gian thi công trung bình khoảng 10 tháng, trung bình lượng bụi phát sinh khoảng 18kg/ngày/công trình. Các tác động của bụi đến môi trường không khí như sau: Ở điều kiện thời tiết bình thường bụi đất, đá do bốc xúc vận chuyển chỉ phát tán trong khoảng không gian có bán kính khoảng 30 m từ điểm sinh ra bụi, khi có gió, thời tiết khô hanh bụi có thể khuyếch tán lên độ cao trên 10 m và đi xa theo hướng gió trên 100m, làm suy giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trên công trường cũng như cộng đồng sống gần khu vực thi công. Tuy nhiên, vị trí các công trường thi công đều ở khu vực xa khu dân cư nên tác động này được đánh giá là thấp.

+ Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất và nguyên vật liệu

Các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển đất đắp và nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án chủ yếu là ôtô 7 tấn. Trong quá trình vận chuyển, các phương tiện này phát sinh ra lượng bụi và khí thải từ mặt đường, từ vật liệu rơi vãi và từ quá trình đốt cháy nguyên liệu

Áp dụng công thức (3.2), giả sử, mỗi ngày làm việc 8 giờ thì nguồn thải. Nồng độ bụi trong quá trình vận chuyển như sau:

Bảng 5. 15. Nồng độ bụi từ quá trình vận chuyển đất và nguyên vật liệu

| Nồng độ, mg/m3 |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m | 10m | 20m | 40m | 45m | 50m |  |
| 0,435 | 0,226 | 0,129 | 0,075 | 0,068 | 0,063 | 0,3 |

Vấn đề phát sinh bụi này cục bộ tại vị trí cung cấp nguyên vật liệu và dọc tuyến đường vận chuyển, đặc biệt vấn đề tác động từ bụi sẽ rõ nét hơn vào mùa khô hanh, trên các tuyến đường đất, đá. Tuy nhiên, những vị trí này thường nằm xa khu dân cư,  nên tác động đến người dân, đến đời sống xã hội là không nhiều; cộng với các tuyến đường vận chuyển đều có mật độ cây xanh lớn, trải rộng trên khu vực 5 huyện nên tác động được đánh giá ở mức trung bình.

Khí thải trong quá trình vận chuyển đất đắp: Dựa trên bảng khối lượng nguyên vật liệu và khoảng cách vận chuyển của các loại nguyên vật liệu. Đặc điểm của các công trình trong khu vực TDA là mỏ đất và bãi thải có cự ly rất gần đối với vị trí xây dựng công trình, một số hồ có mỏ đất và bãi thải nằm trong phạm vi xây dựng công trình. Những vị trí này thường nằm cách xa khu dân cư nên lượng khí thải trong quá trình vận chuyển đất đắp và đất đá dư thừa được đánh giá là thấp.

Khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: Ước tính khoảng 21.317 lượt các phương tiện với tải trọng từ 5- 7 tấn sẽ di chuyển trong thời gian thi công không liên tục 12 tháng trên các tuyến đường của 16 công trường thi công để vận chuyển nguyên vật liệu, cát, sỏi, xi măng, sắt thép… trung bình 10-15 lượt xe vận chuyển một ngày/công trường; khoảng cách vận chuyển cho mỗi chuyến khoảng 15-20 km.

Theo giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - NXB KH&KT,2001: Hệ số phát thải khí: SO2= 1,28 g/km; NOx = 1,02g/km; CO = 2,57g/km. Lượng bụi (muội khói) được tính: 0,47g bụi phát sinh/km x 15 km (khoảng cách trung bình từ điểm cung cấp nguyên vật liệu đến công trường x 21.317 ca xe )

## Bảng 5. 16. Tải lượng khí thải do vận chuyển đất và nguyên vật liệu

| TT | Khí độc hại | Định mức, g/km (*) | Tổng lượng khí thải sinh ra (g) | Tải lượng, (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cacbon oxit CO | 2,57 | 15.339.919 | 2,98203 |
| 2 | Hydrocacbon (CnHm) | 2,07 | 12.355.499 | 2,40171 |
| 3 | Nito oxit NOx | 1,02 | 6.088.217 | 1,18343 |
| 4 | Sunfu dioxit SO2 | 1,28 | 7.640.115 | 1,48537 |
| 5 | Muội khói | 0,47 | 2.805.355 | 0,54128 |

Áp dụng công thức 3.2 mô hình cải biên của của Sutton ta tính được nồng độ các khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu như sau

## Bảng 5. 17. Nồng độ các chất khí do vận chuyển đất và nguyên vật liệu

| Chất khí | Nồng độ, mg/m3 |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |  |
| CO | 0,066750 | 0,051175 | 0,034265 | 0,021360 | 0,012905 | 0,066750 | 30 |
| CnHm | 0,053845 | 0,041385 | 0,027590 | 0,016910 | 0,010680 | 0,053845 | - |
| NOx | 0,026700 | 0,020470 | 0,013350 | 0,008455 | 0,005340 | 0,026700 | 0,2 |
| SO2 | 0,033375 | 0,025810 | 0,016910 | 0,010680 | 0,006675 | 0,033375 | 0,35 |
| Muội khói | 0,012015 | 0,009345 | 0,006230 | 0,004005 | 0,002225 | 0,012015 | - |

Lượng phát sinh các khí thải nếu tiếp xúc lâu với nồng độ cao có thể gây ra các bệnh về hô hấp và ngoài da, nhìn chung, các hạt bụi lơ lửng trong không khí có thể gây khó chịu, giảm tầm nhìn và làm tổn hại đến sức khỏe của công nhân trên công trường và người dân sinh sống trong khu vực xung quanh. Tuy nhiên, trong khu vực có mật độ giao thông ít, không gian rộng, mật độ cây xanh cao cộng với yêu cầu chặt chẽ về đăng kiểm xe, máy huy động trong thi công nên tác động do khí thải được đánh giá là trung bình.

- Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn

Trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình phải sử dụng nhiều máy móc và thiết bị thi công. Tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị và máy móc sẽ ảnh hưởng đến công nhân và người dân sống gần khu vực xây dựng và dọc tuyến đường giao thông Tỉnh lộ và đường địa phương. Đối với mỗi hạng mục công trình, mức tiếng ồn được tính từ mức độ tiếng ồn riêng của máy móc và thiết bị. Khoảng cách để đánh giá tác động tiếng ồn lên khu dân cư xung quanh được lựa chọn từ 20m-50m.

## Bảng 5.18. Mức độ ồn tối đa của một số thiết bị, máy móc

| TT | Các phương tiện thi công | Mức ồn cách nguồn 1 m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 20 m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 50 m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 | 64 | 59 |
| 2 | Máy xúc gàu trước | 72 - 84 | 52 | 44 |
| 3 | Xe lu | 72 - 74 | 47 | 39 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 75 - 88 | 55,5 | 47,5 |
| 5 | Xe tải | 82 - 94 | 62 | 54 |
| QCVN 26: 2010/BTNMT - 70 dBA (6 - 21h) đối với khu vực thông thường |  |  |  |  |
| Tiêu chuẩn Bộ Y tế: tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85 dBA |  |  |  |  |

Kết quả cho thấy, ở khoảng cách 20 mét từ nguồn tiếng ồn, mức độ tiếng ồn từ xe đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT và tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết quả tính toán ở trên cho thấy bán kính ảnh hưởng lớn nhất của tiếng ồn phát ra từ sự vận hành các máy móc, thiết bị và các phương tiện là 50m (ngoài phạm vi này con người ít bị ảnh hưởng và có thể sinh sống, hoạt động trong suốt 21 giờ). Do đó, tác động của tiếng ồn chỉ ảnh hưởng đến công nhân trên công trường. Ngoài ra, dự án nằm ở xa khu dân cư (ngoài bán kính ảnh hưởng), mật độ dân cư trong vùng thấp và có mật độ cây xanh lớn, hạn chế ảnh hưởng nên tác động do tiếng ồn được đánh giá ở mức độ trung bình và có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu tại chương 7.

- Tác động đến môi trường không khí do độ rung

Quá trình thi công có thể là nguyên nhân gây ra rung động nền đất do các phương tiện thi công và các thiết bị, rung chấn lan truyền theo môi trường đất, tuy nhiên sẽ bị giảm mạnh theo khoảng cách. Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công như sau:

## Bảng 5.19. Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công

| TT | Máy móc/thiết bị | PPV ở 7,62 m (mm/s) | Lv tương ứng ở 7,62 m (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm | 0,064 | 94 |
| 2 | Máy khoan | 0,027 | 87 |
| 3 | Xe tải nặng | 0,023 | 86 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 0,023 | 88 |

(Nguồn:D.J. Martin. 1980, J.F. Wiss.1974,  J.F. Wiss. 1967, David A. Towers. 1995)

Thực tế triển khai thi công xây dựng, đối tượng tác động trực tiếp là công nhân lao động trên công trường, nên áp dụng theo QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. Giá trị trung bình của gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số không được vượt quá các giá trị sau.

## Bảng 5.20. Giá trị rung chấn cho phép tại nơi làm việc

| Dải tần số (Hz) | Mức cho phép |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gia tốc rung (m/s2) | Vận tốc rung (m/s). 10-2 |
| 8(5,6-11,2) | 1,4 | 2,8 |
| 16 (11,2-22,4) | 1,4 | 1,4 |
| 31,5 (22,4-45) | 2,7 | 1,4 |
| 63 (45-90) | 5,4 | 1,4 |
| 125 (90-180) | 10,7 | 1,4 |
| 250 (180-355) | 21,3 | 1,4 |
| 500 (355-700) | 42,5 | 1,4 |
| 1000 (700-1400) | 85,0 | 1,4 |

(Nguồn: QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc)

Các thiết bị thi công của Dự án gồm có các loại cơ bản như: máy đóng cọc, máy đầm, xe tải nặng, máy trộn bê tông dựa vào các kết quả được trình bày trong bảng trên, tác động do rung động đối với hiện trạng công trình TDA là không đáng kể, đối tượng chịu tác động chủ yếu là các công trình xây dựng lân cận và công nhân. Tuy nhiên, các hạng mục thi công thuộc tiểu dự án đều cách xa khu dân cư (50-500m), mặt bằng thoáng rộng, trang thiết bị bảo hộ được kiểm tra thường xuyên trên công trường, các thiết bị và giải pháp thi công phù hợp nên mức độ tác động do độ rung ở mức thấp.

ii) Tác động đến môi trường nước:

- Tác động đến môi trường nước do nước thải sinh hoạt của công nhân:

Số lượng công nhân tại mỗi công trường xây dựng khoảng 15 người (chủ yếu là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, các hạng mục đơn giản thuê nhân công địa phương). Với định mức cấp nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn giai đoạn đến năm 2020 là 100 lít/người/ngày. Lượng nước thải chiếm 80% tương ứng 80 lít/người/ngày.đêm, khối lượng nước thải phát sinh khoảng 15 x 80 lít/người/ngày.đêm = 1,2m3 nước thải/ngày đêm/công trường. Nước thải sinh hoạt được sinh ra từ việc vệ sinh cá nhân của con người như: nấu nướng, ăn uống, vệ sinh cá nhân…, tại 16 công trình thi công, do khối lượng thi công trải rộng trên 16 khu vực trong khoảng 12 tháng không liên tục, Để đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt và phù hợp với thực tế tại công trường, yêu cầu đơn vị thi công lên kế hoạch thuê nhà ở của người dân địa địa phương cho công nhân; trong trường hợp xây dựng nhà vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; nên lượng nước thải sinh hoạt đều có thể kiểm soát được bằng các biện pháp giảm thiểu. Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Tác động đến môi trường nước do nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực có chứa các chất ô nhiễm như bãi chứa nguyên vật liệu, khu vực thi công ngoài trời... tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này là bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ, dầu mỡ. Nước mưa chảy tràn ở giai đoạn này có độ đục cao do cuốn theo bùn đất từ quá trình san gạt mặt bằng, đào đắp, thi công đập chính, đập tràn, nhà quản lý và đường quản lý. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được ước tính như sau:

Bảng 5. 21: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| TT | Các chất ô nhiễm | Nồng độ, mg/l |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ | 0,5 - 1,5 |
| 2 | Tổng phốt pho | 0,004 - 0,03 |
| 3 | COD | 10 - 20 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | 10 - 20 |

Nếu không có biện pháp xử lý sẽ chảy xuống hồ và hệ thống khe suối vùng hạ lưu làm tăng hàm lượng cặn trong nước nguồn tiếp nhận, giảm lượng ôxi hòa tan. Tuy nhiên thời gian dự kiến thi công vào mùa khô, nhà thầu thi công cũng có các biện pháp quản lý, thu gom các chất thải thường xuyên nên tác động này được đánh giá là thấp .

- Tác động đến môi trường nước do nước thải xây dựng

Nước thải xây dựng chủ yếu phát sinh do các hoạt động trộn bê tông, trộn vữa, rửa dụng cụ và các khu vực trộn vữa xi măng sét, sàng đá, vật liệu xây dựng phát sinh. Đặc điểm của loại nước thải này có hàm lượng SS, pH khá cao nhưng có lưu lượng ít nên phạm vi tác động đối với môi trường xung quanh ở mức thấp. Nước vệ sinh thiết bị chứa hàm lượng dầu mỡ và cặn lơ lửng cao. Tuy nhiên, thi công theo hình thức cuốn chiếu nên số lượng máy móc sử dụng cho việc thi công không lớn và rải rác ở nhiều địa điểm. Vì vậy lượng nước dùng để rửa xe là không thường xuyên và không đáng kể. Khối lượng nước thải xây dựng và nước rửa thiết bị tại mỗi công trình ước tính khoảng 3-5m3/ngày. .

Nước thải của quá trình thi công xây dựng, bảo dưỡng bê tông và nước ở điểm sửa chữa, rửa xe máy, thiết bị chứa các chất thải nguy hại như xi măng, dầu, mỡ sẽ rất độc hại đối với môi trường thủy sinh. Tuy nhiên, khối lượng của hai loại nước thải này không nhiều nên phạm vi tác động được đánh giá là thấp.

iii) Tác động sinh thái

- Hệ sinh thái thủy sinh

Hoạt động thi công tràn, các cống lấy nước sẽ có một phần bê tông ngập trong nước do đó nước sẽ rửa trôi một số tạp chất có trong bê tông làm ô nhiễm nước hồ. Nếu mực nước hồ thấp, nồng độ các tạp chất rửa trôi từ bê tông tăng thì có thể ảnh hưởng đến động vật thủy sinh. Đất đá lấn chiếm làm mất đi môi trường sinh sống, mất chỗ đẻ trứng, làm chết cá con, giảm khả năng quang hợp của các loài tảo...Điều đó sẽ phá vỡ và làm biến đổi bất lợi môi trường sống của cá và các loài thủy sinh khác, gây ảnh hưởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh. Tuy nhiên do đa dạng sinh thái nghèo nàn, cộng việc áp dụng các biên pháp giảm thiểu và thời gian phục hồi hệ sinh thái nhanh nên mức độ đánh giá tác động là thấp.

- Hệ sinh thái trên cạn

Quá trình san gạt mặt bằng sẽ làm mất nơi sinh sống, cư trú, sinh sản và làm chết một số loài động vật sống trong đất như các loài côn trùng, các loài động vật sống trong hang như rắn, ếch,…Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động thực vật trong khu vực và vùng lân cận như: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh. Tuy nhiên, tác động này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của thảm thực vật xung quanh. Việc chặt bỏ cây cối, thảm thực vật và xới đất bề mặt thường gây ra xói mòn đất.

Các tác động đều có tính chất ngắn hạn và chỉ giới hạn ở nơi khu vực xây dựng, cộng với hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công nên mức độ tác động được đánh giá là thấp.

iv) Tác động đến môi trường đất

- Tác động đến môi trường đất do chất thải sinh hoạt

Trong quá trình thi công, tổng số công nhân xây dựng tại mỗi công trường của 16 hồ/đập  khoảng 15 công nhân (chủ yếu là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, các hạng mục đơn giản thuê nhân công địa phương) làm việc thường xuyên tại công trường. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam từ 0,35 - 0,8 kg/người/ngày (theo tài liệu Quản lý chất thải rắn - NXB Xây dựng), với nhu cầu tiêu thụ và trình độ phát triển ở địa phương thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân khoảng 0,5 kg/người/ngày. Ước tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày trên mỗi công trường là 15 x 0,5 kg/người/ngày = 7,5kg/ngày.

Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường là loại chất thải rất dễ phân hủy, chứa nhiều chất hữu cơ và các loại vi sinh vật gây bệnh nếu không được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường đất sẽ làm ô nhiễm đất. Tuy nhiên, chất thải sinh hoạt của công nhân chỉ phát sinh ở khu vực lán trại với khối lượng nhỏ và có thể kiểm soát được nên mức độ và phạm vi tác động được đánh giá là thấp.

- Tác động đến môi trường đất do các hoạt động đào, đắp tại mỏ đất, bãi thải

Các hoạt động đào, đắp, đổ thải, khai thác vật liệu đất đắp tại các mỏ đất, bãi thải sẽ làm xáo trộn lớp đất phủ bề mặt ảnh hưởng đến tính chất vật lý của đất như thành phần cơ giới, độ xốp của đất. Một số mỏ đất, bãi thải chỉ thu hồi tạm thời nên việc bóc lớp đất canh tác bề mặt nếu không được hoàn trả theo đúng qui định sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh trường của cây trồng khi công trình kết thúc và giao lại cho người dân sử dụng. Quá trình đổ thải có thể xẩy ra hiện tượng sụt trượt, xói mòn làm ô nhiễm đất khu vực lân cận.

- Tác động đến môi trường đất do chất thải nguy hại

Phát sinh ở các khu lán trại, điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công dọc trên tuyến đường bao gồm các loại giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ. Khối lượng chất thải rắn nguy hại từ các công trình xây dựng không lớn, ước tính trong một tháng tại các khu lán trại, điểm sửa chữa phát sinh khoảng từ 3 - 5 kg/ngày/công trường. Chất thải này được thu gom và chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý chuyên ngành nên tác động được đánh giá là thấp.

- Tác động đến môi trường đất do dầu mỡ thải

Dầu mỡ thải theo quy chế quản lý chất thải nguy hại được phân loại là chất thải nguy hại, nguồn từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công. Lượng dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phụ thuộc và các yếu tố sau:

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường

- Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công

- Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Rẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng, duy tu phương tiện thi công

Theo tính toán đối với các dự án xây dựng, trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị lớn nhất là 3 tháng/lần.  Trong thời gian thi công cao điểm, số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thi công cần phải thay dầu mỡ sử dụng chủ yếu tại dự án là 16 phương tiện trên mỗi công trình. Vậy lượng dầu mỡ thải phát sinh trên công trường trung bình là: (16 phương tiện x 7 lít/lần)/3 tháng = 37,3 lít dầu mỡ/tháng. Liên quan đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại công trường, chính sách an toàn môi trường của TDA được quy định chặt chẽ, cụ thể ECOPs và quy định về bảo vệ môi trường trong đấu thầu; chất thải nguy hại phát sinh đều được thu gom và xử lý bởi các đơn vị có chức năng phù hợp nên đánh giá mức độ tác động là thấp.

- c) Các tác động đặc thù

Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến một số khu vực nhạy cảm nằm gần các công trình xây dựng. Tuy nhiên mức độ tác động được đánh giá từ thấp đến trung bình, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu.

Bảng 5.22. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm

| Công trình | Vị trí/Mô tả | Tác động tiềm tàng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đường dây điện dân sinh 0,4kv | Vị trí chạy dọc đường và đập chính hồ Thôn 26, cung cấp điện cho dân cư sống tại thôn 26/3, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. | -Trong quá trình thi công, huy động xe máy và phương tiện có thể gây ảnh hưởng đến an toàn điện, va chạm đường dây, vi phạm hành lang bảo vệ khu vực đường điện | Thấp |
| 2. Khu chuồng trại chăn nuôi của nhà dân | Khu chăn nuôi của 1 hộ dân nằm sát với bãi vật liệu tại đập phụ số 4 hồ Tự Do, nằm trên địa bàn xã Minh Tiến huyện Trấn Yên. Là khu chăn nuôi hộ gia đình nuôi trâu, gà. Diện tích lán tạm nuôi trâu khoảng 20 m2. | Hoạt động lấy đất đắp đập tại đập phụ số 4 có thể gây tác động đến cấu trúc chuồng trại, thu hẹp không gian và cản trở hoạt động chăn nuôi | Thấp |
| 3, Nhà dân nằm sát công trình thi công | - Vị trí nằm sát ngay tràn xả lũ, chiều dài sân bê tông khoảng 15m giáp tràn xả lũ của nhà bà Nguyễn Thị Hải hồ Chóp Dù thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. - Vị trí nằm sát ngay chân hạ lưu đập phụ hồ Khe Chinh, nhà tạm có diện tích khoảng 50m2 của nhà bà Quỳ thôn Cổng Chào xã An Thịnh huyện Văn Yên | Hoạt động thi công tràn có thể gây tác động đến cấu trúc sân nhà, gây nứt gãy công trình. - Hoạt động thi công đập và mái hạ lưu có thể gây tác động hư hỏng nhà tạm, gây nứt gãy công trình. | Trung bình Trung bình |
| 4, Cơ sở hạ tầng nông thôn | Con đường duy nhất lên đập được cộng đồng nhân dân xây dựng theo chương trình Nông thôn mới. Có khoảng 500m đường bê tông vào Hồ Thôn 26 thuộc thôn 26/3, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn Đường duy nhất vào đập phụ số 4, hồ Tự Do có khoảng 700m đường bê tông do nhân dân xây dựng thuộc địa phận thôn 3, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên | Vận chuyển nguyên vật liệu trong thi công gây hỏng hóc, xuống cấp công trình đường | Trung bình |
| 5, Khu vực sản xuất nông nghiệp | Diện tích sản xuất nông nghiệp tại hạ lưu của 16 hồ chứa thuộc TDA. Cụ thể: - Hồ Tự Do: 75 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 70 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe vải: 54 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 54 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Tặng An: 120 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 98 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Dứa: 52 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 52 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Roong Đen: 82 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 80 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Gốc Nhội: 8 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 8 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Hoài: 22 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 20 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Hóp: 12 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 12 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Hang Luồn: 40 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 35 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Chinh: 10 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 10 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Làng Át: 62 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 55 ha đất lúa vụ Hè Thu và cấp nước sinh hoạt 2000 hộ dân - Hồ Chóp Dù: 35 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 35 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Phù Nham: 11 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 11 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Nông trường NL: 57 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 50 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Ngang: 8 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 8 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Thôn 26: 12 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 12 ha đất lúa vụ Hè Thu. | Việc hạ thấp mực nước cho xây dựng có thể ảnh hưởng đến sản lượng 660 ha lúa Xuân, 612 ha lúa Hè và hơn 2000 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt tại thị trấn Yên Thế và xã Liễu Đô. Thu nhập của người dân trong khu vực tiểu dự án phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, nếu không có biện pháp giảm thiểu, việc gián đoạn cung cấp nước do các hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. | Thấp |

### Tác động trong giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành của các hồ chứa, một số tác động tiêu cực chính dưới đây được nhận dạng và đánh giá. :

a) Rủi ro đuối nước :

Hồ chứa có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp. .

b) Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

c) Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập

d) Gây ô nhiễm môi trường do phát triển sản xuất

Theo thống kê ở bảng 5.23, diện tích được tưới trong vùng Tiểu dự án tăng lên 109 ha vụ đông xuân và 120 ha hè thu nhờ dung tích hồ chứa được đảm bảo sau khi nâng cấp, sửa chữa, dẫn đến khối lượng phân hóa học và thuốc BVTV cũng tăng lên. Việc sử dụng và xử lý không hợp lý chất thải nông nghiệp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe của nông dân. Tuy nhiên tại các xã thuộc vùng Tiểu dự án, thuốc BVTV được sử dụng có kiểm soát do các hộ sản xuất nông nghiệp ngoài cung cấp cho thị trường còn mang tính tự cung tự cấp cho chính họ nên tác động này được đánh giá ở mức thấp. .

Bảng 5. 23: Diện tích tưới trước và sau khi hoàn thành công trình

Đơn vị: ha

| Tên công trình (hồ) | Diện tích tưới trước khi có dự án |  |  | Diện tích tưới sau khi có dự án |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông xuân | Vụ Hè thu | Vụ Đông | Vụ Đông xuân | Vụ Hè thu | Vụ Đông |
| Hồ Tự Do | 75 | 70 | 0 | 80 | 75 | 0 |
| Hồ Khe Vải | 54 | 54 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Hồ Tặng An | 120 | 98 | 0 | 130 | 112 | 0 |
| Hồ Khe Dứa | 52 | 52 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| Hồ Roong Đen | 82 | 80 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| Hồ Gốc Nhội | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Hồ Khe Hoài | 22 | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| Hồ Khe Hóp | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Hồ Hang Luồn | 40 | 35 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| Hồ Khe Chinh | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Hồ Làng Át | 62 | 55 | 0 | 80 | 73 | 0 |
| Hồ Chóp Dù | 35 | 35 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| Hồ Phù Nham | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 57 | 50 | 0 | 63 | 56 | 0 |
| Hồ Khe Ngang | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Hồ Hồ thôn 26 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Tổng | 660 | 612 | 0 | 769 | 732 | 0 |

Phân tích các kiểu tác động

### 5.4.1 Tác động tích lũy

Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Yên Bái không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.4.2 Tác động trực tiếp

Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.4.3 Tác động gián tiếp

Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất, do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.4.4 Tác động tạm thời

Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### 5.4.5 Tác động lâu dài

Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

# CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ

## Không thực hiện tiểu dự án

Các công trình hồ chứa nước thuộc Tiểu Dự án  được xây dựng từ những thập kỷ 80-90 của thế kỷ 20, đến nay đã vận hành được khoảng 30-40 năm và đã góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng vùng dự án. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng đã lâu,  phần lớn các đập do dân tự xây dựng và đều là đập đất, không đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn đập. Các công trình đầu mối đều đã bị xuống cấp và hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa và khả năng cấp nước cho vùng hạ du. Trường hợp không thực hiện dự án, nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra, khi đó sẽ ảnh hưởng đến 769 ha đất canh tác, trên 6.000 hộ dân, tuyến đường Quốc lộ 37, Quốc lộ 32, tuyến đường tỉnh 170 và các tuyến đường huyện, xã đi qua các xã trong vùng dự án cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Như vậy, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa lợi ích trước mắt là khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình. Về lâu dài nhằm tăng mức an toàn đập, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân, giảm nguy cơ thiệt hại cho vùng hạ du, phát huy được nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả khai thác của các công trình, phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước của lưu vực các hồ trong Tiểu dự án.

## Các phương án lựa chọn khi thực hiện tiểu dự án

Việc thực hiện Tiểu dự án sẽ nâng cao an toàn đập, hạn chế các rủi ro do vỡ đập, ổn định sản xuất và đời sống người dân trong vùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị dự án và thi công sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường. Các tác động xảy ra có thể được hạn chế hoặc đảo ngược nếu chủ đầu tư lựa chọn các phương án phù hợp và thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Một số biện pháp đã được lựa chọn để giảm thiểu các tác động đến môi trường như sau:

### 6.2.1. Biện pháp thay thế khi thi công các hạng mục dưới Mực nước dâng bình thường

Việc thi công sửa chữa đập phần dưới MNDBT, làm mới, sửa chữa cống lấy nước đều phải hạ thấp mực nước hồ để thi công sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt vùng hạ du. Thay vì phải bồi thường thiệt hại sản xuất do cắt nước thi công, chủ đầu đã lựa chọn phương án sau để không ảnh hưởng đến sản xuất và tiết kiệm kinh phí bồi thường:

a) Biện pháp bố trí thời gian thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất vùng hạ du

Theo kết quả khảo sát, các địa phương trong vùng dự án không sản xuất vụ đông do không có nước. Chủ đầu tư đã bố trí thời gian thi công các mục sửa đập phần dưới MNDBT, sửa chữa hoặc làm mới cống lấy nước vào thời gian từ 15/9 đến tháng 12, thời kỳ này thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông nên không ảnh hưởng đến sản xuất vùng hạ du và không phải bồi thường thiệt hại do cắt nước thi công.

b) Phương án đắp đê quai khi thi công làm mới cống lấy nước để không ảnh hưởng đến sản xuất vùng hạ du

Đối với 5 công trình làm mới cống lấy nước (hồ Gốc Nhội, Làng Át, Phù Nham, Nông trường Nghĩa Lộ, Thôn 26), trường hợp thời gian thi công kéo dài có thể ảnh đến sản xuất vụ đông xuân của vùng hạ du, chủ đầu tư đã chọn phương án đắp đê quai để thi công cống mới, trong thời gian này vẫn sử dụng cống cũ để cấp nước trong vùng hạ du. Khi thi công xong cống mới, đưa vào sử dụng sẽ phá bỏ cống cũ sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất

c) Phương án sử dụng biện pháp kỹ thuật khác để cấp cho vùng hạ du trong thời gian hạ thấp mực nước hồ để thi công

Trong thời gian đắp đê quây để thi công mái thượng lưu, để đảm bảo nước tưới trong sản xuất sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới. Chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phải xây dựng phương án hỗ trợ (thời gian cấp bù, lưu lượng, diện tích tưới, khu vực sử dụng nước…) và thảo luận với đơn vị quản lý khai thác hồ các công ty: Công ty TNHH Nghĩa Văn (quản lý các hồ Thôn 26, Phù Nham, hồ Nông trường Nghĩa Lộ); Công ty TNHH Đại Lợi (quản lý các hồ Khe Dứa, Khe Hóp, Khe Ngang, Khe Vải, Khe Chinh huyện Văn Yên; hồ Làng Át, Roong Đen, Tặng An huyện Lục Yên); Công ty TNHH Tân Phú (quản lý hồ Hang Luồn, Gốc Nhội, Khe Hoài huyện Yên Bình; hồ Tự Do, Chóp Dù huyện Trấn Yên) phối hợp thực hiện khi có nhu cầu.

Đối với hồ Làng Át: Chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phải xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể với Công ty TNHH Đại Lợi và Công ty Cổ phần Nước sạch và Môi trường Lục Yên phải lắp đặt thêm đoạn ống cấp nước (khoảng 100m ống HDPE D500) từ đê quây đến bể thu nước (BxHxL: 3 x 3 x 3 m) để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sinh hoạt cho toàn bộ dân tại thị trấn Yên Thế và một phần xã Liễu Đô.

Chủ đầu tư phải có thông báo đến chính quyền địa phương và người sử dụng nước về lịch cắt nước, thời gian cắt nước thi công để để nhân dân có kế hoạch tích trữ nước vào kênh mương và các ao NTTS.

### 6.2.2. Biện pháp thay thế khi lựa chọn vị trí các công trình phụ trợ (mỏ đất, bãi thải)

a) Lựa chọn vị trí bãi vật liệu:

Việc thi công sửa chữa đập đất đều phải sử dụng vật liệu đất đắp từ các mỏ vật liệu. Hoạt động khai thác đất đắp sẽ ảnh hưởng đến diện tích sản xuất, chi phí bồi thường do thu hồi đất, tác động đến cảnh quan môi trường và chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để hạn chế các tác động nêu trên, Chủ đầu tư đã lựa chọn phương án thay thế như sau: Đối với tất cả các công trình hồ thuộc TDA, Chủ đầu tư lựa chọn phương án khai thác đất đắp từ các gò đồi, bãi cao thuộc hành lang bảo vệ công trình nằm trong vùng lòng hồ hoặc lấy đất từ các gò đồi, bãi cao của các hộ dân gần hồ (có bản thỏa thuận đồng ý cho đất của hộ dân). Phương án này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí vận chuyển (khoảng cách từ vị trí khai thác đến đập đất từ  0,5 km đến 3,0 km), tiết kiệm chi phí mua và vận chuyển từ mỏ vật liệu. Phương án này có thể làm tăng nguy cơ gây xói mòn, bồi lắng lòng hồ. Tuy nhiên, thời gian thi công chủ yếu trong mùa khô nên sẽ hạn chế được những tác động này.

b) Lựa chọn vị trí bãi đổ thải:

Việc cải tạo và nâng cấp các hạng mục đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ sẽ phát sinh một lượng sinh khối đất hữu cơ không có khả năng tái sử dụng để xây dựng các hạng mục trên. Do đó, cần phải vận chuyển đến các địa điểm phù hợp để đổ thải. Việc này sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất và hoa màu của người dân tại khu vực đổ thải, tác động đến cảnh quan môi trường, tăng chi phí bồi thường đất và hoa màu. Để giảm thiểu các tác động nêu trên, Chủ đầu tư đã lựa chọn các phương án thay thế như sau:

- Đối với các công trình hồ Khe Vải, Gốc Nhội, Khe Hóp, Hang Luồn, Khe Chinh, Chóp Dù, Phù Nham, Khe Ngang chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương lựa chọn bãi đổ thải là những khu vực đất trống, cỏ dại, úng trũng ven chân núi, ven đường đi, thích hợp với chứa chất thải, cách biệt với thủy vực, cách chân công trình từ 0,3 -1,5 km, cách biệt với khu dân cư từ 0,5-1,5 km và không phải bồi thường đất và hoa màu.

- Đối với các công trình hồ Tự Do, Roong Đen, Làng Át, Nông trường Nghĩa Lộ, Thôn 26 chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương đổ đất thải để nâng cao độ nền của các công trình công cộng của địa phương như: Chợ, khu tái định cư, nhà văn hóa thôn. Những vị trí này cách chân công trình từ 1,5-3,2 km và không phải bồi thường đất và hoa màu.

- Đối với các công trình hồ Tặng An, Khe Dứa, Khe Hoài được đỏ thải tại khu đất trống ngay tại chân đập hạ lưu công trình, có khoảng cách từ 0,2-0,3km đến chân công trình. Những vị trí này là vị trí đất trống, bỏ hoang, thuộc UBND xã quản lý, không phải vận chuyển, không phải đền bù đất và hoa màu.

- Có 1 phần đất thải của Hồ Tự Do đổ thải tại đất hiện đang trồng ngô của 1 hộ dân với diện tích là 2000 m2. Vị trí này đã thỏa thuận được sự đồng ý của hộ dân và chỉ hỗ trợ phần cây trồng trên đất. Không phải đền bù về đất.

### 6.2.3. Biện pháp thay thế khi lựa chọn tuyến đường vận chuyển vật liệu, đất thải

Hoạt động vận chuyển vật liệu, đất thải sẽ ảnh hưởng đến người dân hai bên các tuyến đường vận chuyển, làm gia tăng các phương tiện giao thông và có khả năng gây hư hỏng các tuyến đường này. Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động nêu trên, đơn vị tư vấn đã tổ chức khảo sát và lựa chọn các tuyến đường vận chuyển ngắn nhất và ít đi qua khu dân cư nhất để tiết kiệm kinh phí và hạn chế ảnh hưởng đến người dân trong khu vực, cụ thể như sau:

- Đối với các công trình hồ Phù Nham, Thôn 26, Khe Hoài, Hang Luồn, Gốc Nhội tận dụng tối đa vận chuyển vật liệu trên các trục đường Quốc lộ 37, Quốc lộ 32, tuyến đường tỉnh 170 để hạn chế vận chuyển qua khu dân cư.

- Đối với các công trình còn lại phải vận chuyển vật liệu qua đường huyện,liên thôn, liên xã, chủ đầu tư đã có phương án sử dụng có trọng tải không quá 7 tấn để hạn chế hư hỏng đường giao thông và không vận chuyển vào giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Bảng 6. 1: Tổng hợp phương án chọn vị trí mỏ đất, bãi đổ thải và các tuyến đường vận chuyển vật liệu, đất thải

| TT | Tên công trình | Địa điểm | Loại VL, đất thải | Vị trí mỏ đất, bãi thải | Phương án lựa chọn các tuyến đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Tự Do | Xã Y Can, H. Trấn Yên | Đất đắp | Tại gò đồi cao của 1 hộ dân, cách đập số 1 khoảng 0,3km; đập số 2 khoảng 0,5km, tới đập số 3 khoảng 1km và đến đập số 4 khoảng 2km . | Đường nhựa rộng 6,0 m là 1,5 km, đường nhựa rộng 4,0 đến 5,0 m là 1,3 km, đường bê tông rộng 4,0 m là 0,2 km, còn lại là đường cấp phối, đất rộng 3,0 đến 5,0 m. |
|  |  |  | Đất thải | Điểm 1: Đất nhà ông Nguyễn Công Thuận-Thôn Tự Do – xã Y Can Điểm 2: Đất khu tái định cư, phía sau UBND xã | Đường nhựa liên xã qua UBND xã Y Can 1,8km, đường đất vào hồ 0,2km |
| 2 | Hồ Khe Vải | X. Xuân Ái, H. Văn Yên | Đất đắp | Ngay tại vai tuyến tràn, cách đập chính 0,5 km | Đường đất, cấp phối đã xuống cấp, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình |
|  |  |  | Đất thải | Bãi đất trũng do UB xã quản lý tại chân dốc đá phía trong thôn Khe Quýt, xã Xuân Ái | Đường cấp phối liên thôn xã Xuân Ái dài 0,25km |
| 3 | Hồ Tặng An | X. Mường Lai, H. Lục Yên | Đất đắp | Tại vị trí vai đập cách hồ 0,3km. | Đường đất rộng 3-4m, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình. |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trũng dưới chân đập tại thôn Tặng An xã Mường Lai do UBND xã quản lý | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,1km |
| 4 | Hồ Khe Dứa | X. Yên Phú, H. Văn Yên | Đất đắp | Tại vị trí vai đập cách hồ 0,2km. | Đường đất rộng 3-4m, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình. |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trống tại chân hạ lưu đập Thôn 1 – Phú Thôn xã Yên Phú do UBND xã quản lý | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,1km |
| 5 | Hồ Roong Đen | X. Mường Lai, H. Lục Yên | Đất đắp | Tại vị trí vai đập cách hồ 0,1km | Đường đất rộng 3-4m, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình |
|  |  |  | Đất thải | Khu sau chợ thôn Nạc Vành, xã Mường Lai | Đường bê tông liên thôn xã Mường Lai dài 2,0km |
| 6 | Hồ Gốc Nhội | X. Xuân Lai, H. Yên Bình | Đất đắp | Gò đất trong vùng lòng hồ | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,1km |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trũng nhà ông Đặng Công Đoàn thôn Gốc Nhội xã Xuân Lai | Đường tỉnh lộ 170 dài 1km, đường bê tông liên thôn xã Xuân Lai là 0,8km |
| 7 | Hồ Khe Hoài | X. Tích Cốc, H. Yên Bình | Đất đắp | Gò đất trong vùng lòng hồ | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,1km |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trũng tại chân đập hạ lưu hồ Khe Hoài (cạnh ao) do UBND xã Tích Cốc quản lý | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,1km |
| 8 | Hồ Khe Hóp | X. Yên Hợp. H. Văn Yên | Đất đắp | Gò bãi đất cao của 1 hộ dân cách hồ 0,2km | Đường đất rộng 3-4m, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình |
|  |  |  | Đất thải | Khu đồng trũng thôn Khe Hóp | Các trục đường nhựa gồm đường liên xã là 0,8km, đường bê tông liên thôn là 0,4, đường đất nội đồng là 0,3km |
| 9 | Hồ Hang Luồn | X. Vũ Linh. H. Yên Bình | Đất đắp | Gò bãi đất cao trong vùng lòng hồ | Đường đất rộng 3-4m, vận chuyển trong phạm vi xây dựng công trình |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trước đây khai thác cao lanh tại thôn Làng Đình do UBND xã quản lý | Các trục đường nhựa gồm đường Tỉnh lộ 170 là 1,2km, Đường bê tông là 0,8km |
| 10 | Hồ Khe Chinh | X. An Thịnh. H. Văn Yên | Đất đắp | Mỏ 1: Gò đồi cao cách đập phụ 0,2km Mỏ 2: Gò đồi cao cách đập chính 1km | Đường bê tông liên thôn nhỏ hẹp 3-4m dài 0,2km; đường nhưa, cấp phối đã xuống cấp hư hỏng dài 1,0km |
|  |  |  | Đất thải | Đất trống của 1 hộ dân thôn Đại An xã An Thịnh | Các trục đường nhựa gồm đường huyện là 0,8km, đường xã cấp phối là 0,3km và đường đất là 0,4km |
| 11 | Hồ Khe Ngang | X. Yên Hợp. H. Văn Yên | Đất đắp | Gò bãi đất cao về phía đông bắc cách đập khoảng 1,5km | Đường cấp phối rộng khoảng 3-4m đã xuống cấp, hư hỏng, trơn trượt. |
|  |  |  | Đất thải | Đất trũng Thôn Yên Hợp xã Yên Hợp | Các trục đường nhựa gồm đường huyện là 1,0km và đường đất là 0,2km |
| 12 | Hồ Làng Át | X. Minh Xuân. H. Lục Yên | Đất đắp | Gò bãi đất cao trong vùng lòng hồ | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,2km |
|  |  |  | Đất thải | Nền sân Nhà văn hóa thôn 20 xã Minh Xuân | Các trục đường nhựa gồm đường Tỉnh lộ 170 là 1,8km, Đường bê tông liên thôn là 0,7km và đường đât là 0,2km |
| 13 | Hồ Chóp Dù | X. Cường Thịnh. H. Trấn Yên | Đất đắp | Gò bãi đất cao trong vùng lòng hồ | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,2km |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trước đây khai thác cao lanh tại thôn Hiển Dương xã Cường Thịnh do UBND xã Ngọc Sơn quản lý | Các trục đường nhựa liên xã dài 2km, đường đất là 0,5km |
| 14 | Hồ Phù Nham | X. Phù Nham. H. Văn Chấn | Đất đắp | Gò bãi đất cao trong vùng lòng hồ | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,2km |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất trống của nhà bà Nguyễn Thị Doan tại thôn Phù Ninh, xã Phù Nham | Các trục đường nhựa liên xã là 0,5km, |
| 15 | Hồ Nông trường NL | TT Nông trường NL. H. Văn Chấn | Đất đắp | Tại vị trí phía vai phải đập cách hồ 0,5km | Đường thi công và quản lý hồ dài 0,5km |
|  |  |  | Đất thải | Nền sân Nhà văn hóa thôn Năm Ăn 1, thôn Năm Ăn 3 xã Phù Nham | Các trục đường bê tông liên thôn là 1,9km. |
| 16 | Hồ thôn 26 | X. Thượng Bằng La. H. Văn Chấn | Đất đắp | Gò bãi đất cao của hộ dân cách hồ 3km | Đường vận chuyển là đường nhựa rộng 6-8m dài 2,5km; đường bê tông nhỏ hẹp rộng khoảng 3-3,5m dài 0,5m |
|  |  |  | Đất thải | Khu đất giãn dân tại thôn Thắm do UBND xã Thượng Bằng La quản lý | Các trục đường nhựa liên xã là 2,5km, đường bê tông liên thôn là 0,5km và đường đất là 0,2km |

(Kèm theo biên bản và sơ đồ xác định vị trí xả thải tại phần Phụ lục)

# CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)

## Mục tiêu

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hôi (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## Các biện pháp giảm thiểu

### 7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu giai đoạn chuẩn bị thi công

- a) Biện pháp giảm thiểu do thu hồi đất

- - Chủ dự án, hợp đồng và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong khu vực thu hồi để thông báo và hướng dẫn việc đo đạc, quy chủ, kê khai tài sản cụ thể, chính xác, công khai, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chính xác nhất.

- - Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA.

- - Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước.

- - Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- - Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- - Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ.

- - Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí quản lý khác đối với đất đai/tài sản bị ảnh hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và cây cối) cho tiểu dự án được thể hiện ở bảng dưới, chi tiết tham khảo báo cáo RAP.

:

Bảng 7. 1: Ước tính chi phí bồi thường cho các hạng mục bị ảnh hưởng

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá đề xuất áp dụng | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bồi thường |  |  |  |  |
| 1 | Đất |  |  |  | 7.200.000 |
|  | Thu hồi vĩnh viễn |  |  |  |  |
|  | Đất rừng sản xuất | m2 | 600 | 12.000 | 7.200.000 |
| 2 | Cây cối, Hoa màu |  |  |  | 879.358.000 |
|  | Tre gai | Cây | 730 | 16.000 | 11.680.000 |
|  | Bạch đàn, keo (đường kính gốc >12cm) | Cây | 9.940 | 20.000 | 198.800.000 |
|  | Quế (5 đến 10 tuổi) | Cây | 3.245 | 130.000 | 421.850.000 |
|  | Sắn | m2 | 50 | 5.000 | 250.000 |
|  | Chè Bát Tiên (đường kính tán >1m) | m2 | 3.220 | 29.900 | 96.278.000 |
|  | Nhãn (đường kính tán >3m) | Cây | 20 | 1.900.000 | 38.000.000 |
|  | Vải (đường kính tán >3m) | Cây | 90 | 650.000 | 58.500.000 |
|  | Cam (đường kính tấn >3m) | Cây | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| B | Các loại hỗ trợ |  |  |  | 187.756.800 |
|  | Hỗ trợ ổn định sản xuất (50% giá trị đất sản xuất bị thu hồi) | m2 | 600 | 6000 | 3.600 |
|  | Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (2,5 lần giá đất bị thu hồi) | m2 | 600 | 30.000 | 18.000.000 |
|  | Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ và hộ DTTS) | Hộ | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 |
| C | Tổng cộng chi phí trực tiếp |  |  |  | 953.158.000 |
| D | Chi phí khác |  |  |  | 142.973.700 |
|  | Chi phí quản lý (hội đồng GPMB) |  | TT (5% x C) |  | 47.657.900 |
|  | Giám sát độc lập |  | TT (10% x C) |  | 95.315.800 |
| E | Chi phí dự phòng |  | 10%(C+D) |  | 109.613.170 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.062.771.000 |
|  | Quy đổi USD |  |  |  | 46.207 |

b) Biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ, và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

Tiểu dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng và năng lực như Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường - Đơn vị trực thuộc Quân khu II tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của các dự án thành phần. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

c) Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng.

- Đối với cây cối, hoa mầu, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày… thông báo cho người dân chủ động thu hồi các sản phẩm trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ người dân trong việc di chuyển các cây lấy gỗ, cây ăn quả về các vị trí không bị ảnh hưởng để tiếp tục nuôi trồng.

- Đối với tài sản, công trình phải phá dỡ, di dời… cần thông báo trước để người dân có phương án di chuyển vật nuôi, tài sản có giá trị hoặc chủ động tháo dỡ để di chuyển sang vị trí không bị ảnh hưởng.

- Khu vực mỏ đất, bãi thải chỉ thu hồi đất tạm thời, sau khi dự án hoàn thành tiếp tục trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất. Việc đào đất gây xáo trộn các tầng đất sẽ ảnh hưởng đến khả năng canh tác nên trước khi khai thác vật liệu hoặc đổ thải, cần phải bóc lớp đất canh tác hay còn gọi là lớp đất màu (dày 25-30cm) để riêng, sau khi hoàn thành công trình sẽ xếp lại lớp đất canh tác lên trên sẽ hạn chế thời gian cải tạo và phục hồi môi trường đất

### 7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

7.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến xây dựng chung

Các biện pháp giảm thiểu đã được xây dựng dựa trên Hướng dẫn của EHS và WBG theo các Quy định và Tiêu chuẩn Quốc gia để giải quyết các tác động liên quan đến xây dựng chung. Các biện pháp được trình bày dưới hình thức Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP). ECOP mô tả các yêu cầu điển hình được thực hiện bởi các Nhà thầu và được giám sát bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) trong quá trình xây dựng. Các ECOP sẽ là một tài liệu tham khảo cho việc chuẩn bị môi trường, xã hội, yêu cầu an toàn (ESHS) Sức khỏe và theo Mục VII - Yêu cầu của SPDS Works. ECOP giải quyết những điều sau đây sẽ kết nối với các vấn đề ESHS.

- Bụi và khí thải phát thải;

- Tác động tiếng ồn và rung;

- Quản lý chất thải;

- Quản lý hóa chất và vật liệu nguy hại ;

- Quản lý lán trại công nhân ;

- Mất che phủ thực vật và các tài nguyên sinh thái;

- Xói mòn đất;

- Bồi lắng và tiêu thoát nước;

- Quản lý khu vực lưu trữ nguyên vật liệu và các mỏ;

- Quản lý an toàn giao thông;

- Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

- Phát hiện tình cờ;

- Quản lý dòng lao động;

- Sức khỏe và an toàn lao động của công nhân

- Sức khỏe và an toàn của cộng đồng

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

Bảng 7. 2 : Các nguyên tắc về môi trường (ECOP) nhằm giải quyết các ảnh hưởng chung từ quá trình xây dựng thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | - Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. - Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). - Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. - Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. - Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. - Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. - Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; - Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. - Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. - Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: - Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn - Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt - Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén - Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn - Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. - Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả - Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học - Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. - Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn - Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể - Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn - Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. - Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | - QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. - Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. - Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. - Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. - Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa - Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. - Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. - Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. - Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). - Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. - Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. - Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. - Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn - Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. - Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. - Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. - Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. - Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. - Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. - Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. - Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. - Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. - Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại - Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. - Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại - Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. - Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. - Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. - Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt - QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp - Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT trong Quản lý chất thải nguy hại - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 4) Xói mòn đất | - Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa - Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn - Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần - Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy - Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | - Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. - Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. - Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. - Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. - Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. - Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. - Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu - Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình - QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại - Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. - Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. - Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải - Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. - Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. - Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. - Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. - Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. - Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). - Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. - Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ - Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. - Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. - Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. - Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. - Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. - Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. - Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. - Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) - Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. - Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. - Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. - Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. - Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. - Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: - Danh sách nhân viên được đào tạo - Các mục tiêu đào tạo cụ thể. - Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). - Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không - Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng - Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. - Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. - Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. - Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. - Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. - Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại - Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại - Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam - Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 7) Tác động sinh học | - Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. - Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. - Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. - Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. - Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. - Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. - Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | - Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 - Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: - Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. - Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. - Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. - Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. - Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | - Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; - Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt - Luật xây dựng số 50/2014/QH13; - Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | - Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. - Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. - Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). - Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. - Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | - Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | - Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. - Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. - Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | - Luật Lao động 10/2012/QH13 - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | - Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. - Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. - Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. - Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội - Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. - Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. - Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: - Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng - Tranh cãi, đánh nhau - Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm - Vứt rác bừa bãi | - Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: - Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; - Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; - Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; - Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); - Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; - Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; - Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; - Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền - Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; - Luật bổ sung và sửa đổi về di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; - Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã - Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. - Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. - Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. - Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao - Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. - Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. - Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng - Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. - Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. - Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. - Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. - Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. - Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc - Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. - Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. - Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. - Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi - Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. - Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn - Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. - Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. - Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác - Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. - Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. - Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | - Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng - Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình - QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung - Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. - Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. - Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền - Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. - Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: - Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. - Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. - Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. - Cung cấp các dịch vụ y tế. - Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. - Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh - Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. - Loại bỏ nước tù không sử dụng được. - Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. - Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. - Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. - Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. - Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. - Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. - Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. - Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. - Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. - Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. - Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | - Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 - Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng - QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| - 15) Quản lý kho bãi và mỏ | - Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. - Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. - Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. - Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. - Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. - Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. - Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | - Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). - Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. - Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. - Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. - Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. - Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. - Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. - Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. - Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. - Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. - Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. - Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. - Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | - Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |

7.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu đối với tác động đặc thù trong quá trình xây dựng

Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA Yên Bái có các tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7.3 : Các biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm

| Đối tượng bị ảnh hưởng | Mô tả vị trí | Tác động tiềm ẩn | Các biện pháp giảm thiểu cụ thể | Trách nhiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| Đường dây điện dân sinh 0,4kv | Đường dây điện dân sinh 0,4kv chạy dọc đường và đập chính hồ Thôn 26, cung cấp điện cho dân cư sống tại thôn 26/3, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. | Trong quá trình thi công, huy động xe máy và phương tiện có thể gây ảnh hưởng đến an toàn điện, va chạm đường dây, vi phạm hành lang bảo vệ khu vực đường điện. | - Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Cụ thể trong khi thi công, công nhân và các thiết bị thi công giữ đúng khoảng cách an toàn quy định trong hành lang an toàn điện là 3,5 m. | Nhà thầu thi công | TVGS, Ban QLDA |
| Khu chuồng trại chăn nuôi của nhà dân | Khu chăn nuôi của 1 hộ dân nằm sát với bãi vật liệu tại đập phụ số 4. Là khu chăn nuôi hộ gia đình nuôi trâu, gà. Diện tích lán tạm nuôi trâu khoảng 20 m2 | Hoạt động lấy đất đắp đập tại đập phụ số 4 có thể gây tác động đến cấu trúc chuồng trại, thu hẹp không gian và cản trở hoạt động chăn nuôi | - Thông báo kế hoạch thi công với hộ gia đình trước 6 tháng để có kế hoạch nuôi trồng - Hoạt động lấy đất đắp đập tại đập phụ số 4 diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên mức độ ảnh hưởng thấp, cần có giải pháp thi công hợp lý nhằm hạn chế gây hỏng, sập chuồng trại tạm của nhà dân | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Nhà dân nằm sát công trình thi công | - Vị trí nằm sát ngay tràn xả lũ, chiều dài sân bê tông khoảng 15m giáp tràn xả lũ của nhà bà Nguyễn Thị Hải hồ Chóp Dù thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. - Vị trí nằm sát ngay chân hạ lưu đập phụ hồ Khe Chinh, nhà tạm có diện tích khoảng 50m2 của nhà bà Quỳ thôn Cổng Chào xã An Thịnh huyện Văn Yên | - Hoạt động thi công tràn có thể gây tác động đến cấu trúc sân nhà, gây nứt gãy công trình. - Hoạt động thi công đập và mái hạ lưu có thể gây tác động hư hỏng nhà tạm, gây nứt gãy công trình. | - Thông báo thời gian thi công, các hoạt động và các tác động có thể có gửi đến các hộ gia đình ít nhất một tháng trước khi bắt đầu đấu thầu. - Có giải pháp phù hợp khi thi công để tránh làm hư hỏng cấu trúc công trình của nhà dân. - Thu gom và làm sạch các vật liệu rơi vãi, phục hồi cảnh quan sau khi thi công xong. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Cơ sở hạ tầng nông thôn | Con đường duy nhất lên đập được cộng đồng nhân dân xây dựng theo chương trình Nông thôn mới. Có khoảng 500m đường bê tông vào Hồ Thôn 26 thuộc thôn 26/3, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn Đường duy nhất vào đập phụ số 4, hồ Tự Do có khoảng 700m đường bê tông do nhân dân xây dựng thuộc địa phận thôn 3, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên. | Vận chuyển nguyên vật liệu trong thi công gây hỏng hóc, xuống cấp công trình đường | - Tham vấn địa phương về kế hoạch và lịch trình thi công các hạng mục - Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu - Cam kết sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình hạ tầng trong trường hợp có xảy ra hư hỏng | Nhà thầu thi công | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Sản xuất nông nghiệp | Diện tích sản xuất nông nghiệp tại hạ lưu của 16 hồ chứa thuộc TDA. Cụ thể: - Hồ Tự Do: 75 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 70 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe vải: 54 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 54 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Tặng An: 120 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 98 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Dứa: 52 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 52 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Roong Đen: 82 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 80 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Gốc Nhội: 8 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 8 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Hoài: 22 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 20 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Hóp: 12 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 12 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Hang Luồn: 40 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 35 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Chinh: 10 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 10 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Làng Át: 62 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 55 ha đất lúa vụ Hè Thu và cấp nước sinh hoạt 2000 hộ dân - Hồ Chóp Dù: 35 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 35 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Phù Nham: 11 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 11 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Nông trường NL: 57 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 50 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Khe Ngang: 8 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 8 ha đất lúa vụ Hè Thu. - Hồ Thôn 26: 12 ha đất lúa vụ Đông Xuân, 12 ha đất lúa vụ Hè Thu. | Các hoạt động phục hồi của thượng nguồn và hạ lưu, chống thấm và xây dựng các cống lấy nước trong 5 công trình (hồ chứa Gốc Nhội, Làng Át, Phù Nham, Nông trường NL, Thôn 26) cần hạ thấp mực nước phục vụ cho xây dựng. Như vậy, việc hạ thấp mực nước cho xây dựng có thể ảnh hưởng đến sản lượng 660 ha lúa Xuân, 612 ha lúa Hè và hơn 2000 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt tại thị trấn Yên Thế và xã Liễu Đô. Thu nhập của người dân trong khu vực tiểu dự án phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, nếu không có biện pháp giảm thiểu, việc gián đoạn cung cấp nước do các hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, tác động được đánh giá là thấp do giai đoạn xây dựng được bố trí đúng và các biện pháp khác được áp dụng để khắc phục. | - Sắp xếp thời gian thi công trong khi không có nhu cầu nước ở khu vực hạ lưu hoặc nhu cầu thấp nhất. - Trong khi xây dựng 5 cống lấy nước mới, cần phải sử dụng biện pháp kỹ thuật khác để cung cấp cho hạ lưu. Cụ thể: Đối với hồ Làng Át, lắp đặt thêm đoạn ống cấp nước (khoảng 100m ống HDPE D500) từ đê quây đến bể thu nước (BxHxL: 3 x 3 x 3 m) để đảm bảo cấp nước sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ dân tại thị trấn Yên Thế và một phần xã Liễu Đô; Đối với các hồ còn lại phải sử dụng máy bơm để bơm nước cấp cho sản xuất nông nghiệp. - Nhà thầu phải thông báo cho chính quyền địa phương và người sử dụng nước về lịch cắt nước ít nhất 3 tháng trước khi xây dựng, để người dân địa phương có thể trữ nước trong kênh rạch và ao nuôi trồng thủy sản của họ. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |

### 7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng dự án

Bảng 7. 4 : Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa. - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa và khách du lịch | - Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải. - Không vứt rác bừa bãi. - Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương. - Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. - Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa. - Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời. - Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Tăng diện tích tưới làm gia tăng lượng thuốc trừ sâu và thuốc BVTV | - Kế hoạch Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) sẽ được chuẩn bị để cung cấp các công cụ giảm nhẹ cho các tác động liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu - Tập huấn,nâng cao nhận thức và kiến thức của nông dân về các vấn đề liên quan đến tăng cường sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu; tăng chất thải nguy hại (chai, túi thuốc trừ sâu) | Chủ hồ | Sở NNPTNT |

## Tổ chức thực hiện

### 7.3.1. Quản lý dự án

Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dựa án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao Ban quản lý dự án (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 7.1. Tổ chưc thực hiện dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### 7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hội, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây.

Hình 7.2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7. 5 : Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | - Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. - Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. - CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. - Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | - PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. - Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | - Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình xây dựng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | - Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. - Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) - Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. - Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) - Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. - Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; - Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; - Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; - Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | - Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). - Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. - Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) - Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . - Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. - Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. - Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. - Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | - Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | - Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## Khung tuân thủ môi trường

Nhiệm vụ của Nhà thầu, Nhân viên An toàn, Xã hội và Môi trường (SSEO) và TVGS đặt ra ở đây chưa được đề cập trong SPD thì cần phải đưa vào Yêu cầu của chủ đầu tư (phần 7 của SPD).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu

Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổKế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch..

Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

### 7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu

Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

- Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

- Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

- Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công

Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

- Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

- Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

- Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

### 7.4.4  Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Yên Bái phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

### 7.4.5. Yêu cầu về báo cáo

Bên cạnh báo cáo tiến độ, cac báo cáo sau đây cũng được yêu cầu chuẩn bị và đệ trình:

Bảng 7. 5: Yêu cầu về các báo cáo định kỳ

| TT. | Đơn vị chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu xây dựng | Tư vấn giám sát xây dựng | Ngay lập tức đối với các sự cố và hàng tháng đối với các nội dung thông thường |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức đối với các sự cố hoặc hàng tháng đối với các nội dung thông thường |
| 3 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện các biện pháp an toàn của tiểu dự án |
| 4 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Mỗi 6 tháng tuân thủ theo các quy định về môi trường của chính phủ |
| 5 | BQLDA tỉnh | Ngân hàng Thế giới | Mỗi 6 tháng tuân thủ theo các quy định của nhà tài trợ |

## Cơ chế giải quyết khiếu nại

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn ở UBND cấp xã, huyện và tỉnh trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện (PPMU) sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### 7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

(i) UBND các cấp phường xã. Người bị ảnh hưởng có thể mang khiếu nại của mình đến bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân phường/xã thông qua trưởng thôn, hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân phường/xã bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các thành viên của ủy ban nhân dân phường/xã hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho ủy ban nhân dân phường/xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ đích thân làm việc trực tiếp với người bị ảnh hưởng và quyết định về sự hòa giải/giải quyết trong phạm vi 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu vực xa xôi hẻo lánh). Thư ký của văn phòng UBND phường/xã chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND xử lý.

Sau khi UBND ra quyết định, người khiếu nại có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên.

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị. Khi nhận được khiếu nại từ người khiếu nại, UBND huyện thị sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND huyện thị chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

Khi UBND huyện/thị đưa ra quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh tỉnh theo quy trình khiếu nại được quy định ở Luật Khiếu nại 2011 và văn bản liên quan.

(iii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Khi nhận được khiếu nại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu vùng xa) kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ các tài liệu về tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp, quyết định thứ hai được ban hành và người khiếu nại không thỏa mãn với quyết định như vậy, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải chi trả bồi thường vào một tài khoản.

(iv) Tòa án Tỉnh. Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình lên tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi đối với người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường đến mức mà tòa án có thể chấp thuận. Trong trường hợp phán quyết của Toà án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, PPMU sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn để tham gia và tham vấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Vai trò và năng lực của tổ chức này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và người bị di dời.

Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do PPMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại.

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### 7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất theo hàng quý, hàng tháng, tờ thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải…

Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện qua những hình thức sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép khiếu nại thành 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA tỉnh Yên Bái trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày, giờ khiếu nại.

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

- Mô tả ngắn về khiếu nại.

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

- Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

- Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày.

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và/hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh chẳng hạn, khi những tổn hại được khiếu nại, khối lượng yêu cầu chi trả không thể được giải quyết, hoặc những nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### 7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cá nhân và cộng đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí sẽ phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

## Kế hoạch thực hiện ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu

- Ngay sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ vào báo cáo ESIA và phương pháp xây dựng của tiểu dự án đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng đã được CSC và BQLDA Tỉnh phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của gói thầu và nộp cho PPMU để xem xét và phê duyệt.

- Sau khi ESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

- Thông tin ESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

- Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm  địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

- Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khoẻ công nhân.

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

- Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

- Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

- Thực hiện ESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

- Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

- Báo cáo về việc triển khai ESMP hàng tháng.

### 7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự

Cán bộ phụ trách vấn đề an toàn môi trường của Nhà thầu phải được tập huấn, đào tạo các quy tắc có liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ sức khoẻ và an toàn trên công trường.

## Tăng cường năng lực và đào tạo

### 7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn

Vì BQLDA tỉnh đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của BQLDA tỉnh có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### 7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thông tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### 7.7.3 Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khach thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### 7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### 7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

Bảng 7. 6: Chi phí thực hiện đào tạo, tăng cường năng lực

| Nội dung |  | Đối tượng đào tạo | Số lượng | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tập huấn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường |  | Toàn bộ công nhân và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu (2 đợt) | 800 | 200.000 | 320.000.000 |
| Đào tạo về QLMTXH | Kiểm soát các nguồn thải | Cán bộ nhà thầu, CSC | 82 | 500.000 | 41.000.000 |
|  | Đánh giá tác động, kiểm soát rủi ro môi trường | Cán bộ nhà thầu, CSC | 82 | 500.000 | 41.000.000 |
|  | Nâng cao tiếp cận hệ thống pháp luật môi trường và chính sách an toàn của NHTG | Cán bộ nhà thầu, CSC | 48 | 500.000 | 24.000.000 |
|  | Đào tạo nâng cao năng lực giám sát môi trường | Cán bộ CSC, cán bộ chủ chốt nhà thầu | 48 | 500.000 | 24.000.000 |
|  | Tổng |  |  |  | 450.000.000 |

## Kế hoạch giám sát môi trường

    - 7.8.1. Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

Chính quyền địa phương tại 14 xã và cộng đồng khu vực 16 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ Môi trường 2014 và Nghị định 80/2005 / NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại chỗ và báo cáo cho PPMU và CSC.

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Các ước tính chi phí cho giám sát sẽ được bao gồm trong chi phí thực hiện ESMP.

### 7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

a) Giám sát định kỳ

- Chương trình giám sát

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến khích để đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập là đầy đủ cho mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quy trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định được thực hiện dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định không chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số giám sát : Các thông số giám sát được lựa chọn nên phản ánh các chất gây ô nhiễm liên quan đến các quy trình tiểu dự án.

- Các tính toán cơ bản : Trước khi xây dựng tiểu dự án, giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận cần đánh giá mức độ ô nhiễm chủ yếu của môi trường nền, để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện tại và các tác động liên quan đến tiểu dự án.

- Loại và tần suất giám sát : Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất ô nhiễm do tiểu dự án phát ra theo thời gian. Tần suất và thời gian giám sát cũng có thể dao động từ các thử nghiệm liên tục đến ít thường xuyên hơn, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Vị trí giám sát : Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát ngoài công trình hoặc trong khu vực công trình bởi chủ sở hữu tiểu dự án, DONRE, hoặc bằng sự hợp tác giữa cả hai. Vị trí của các trạm quan trắc cần được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và mô hình toán học để ước tính tác động tiềm năng đến các thụ thể từ nguồn phát thải.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích : Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập và phân tích mẫu, chẳng hạn như các phương pháp được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của các cá nhân được đào tạo. Phân tích sẽ được thực hiện bởi các thực thể được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Việc lấy mẫu và phân tích Kế hoạch đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng (QA/QC) phải được áp dụng và ghi chép để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp cho việc sử dụng dữ liệu dự định (ví dụ, giới hạn phát hiện phương pháp dưới mức quan tâm). Báo cáo giám sát phải bao gồm tài liệu QA/QC.

Giám sát tiếng ồn có thể được thực hiện với mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của dự án đề xuất, hoặc để xác minh mức độ ồn pha hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn nên được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các giai đoạn giám sát điển hình phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các màn hình nhiễu có khả năng ghi dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ hoặc thường xuyên hơn (thích hợp với các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, bao gồm ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm thanh được ghi lại phụ thuộc vào loại tiếng ồn được giám sát, như được thiết lập bởi một chuyên gia về tiếng ồn. Màn hình nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5 m và không gần 3 m đến bất kỳ bề mặt phản xạ nào (ví dụ:Tường). Nói chung, giới hạn mức ồn được biểu thị bằng mức độ tiếng ồn xung quanh hoặc xung quanh sẽ có mặt trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra . Chi tiết được hiển thị trong bảng bên dưới.

Bảng 7. 7: Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công

| TT | Mẫu | Vị trí | Tấn suất | Thông số | Tiêu chuẩn | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng không khí | 1. Khu vực xây dựng đập; 2. Quản lý khu vực thi công đường bộ | 6 tháng/ 1 lần | Độ ồn, Bụi lơ lửng TSP, Độ rung | QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| 2 | Nước mặt | 1. Nước mặt trong hồ chứa 2. Nước mặt tại kênh dẫn nước tưới ngay phía sau đập 3. Nước mặt phía sau bãi thải | 6 tháng/ 1 lần | pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| 3 | Nước thải sinh hoạt | 1. Lấy 1 vị trí tại lán trại của công nhân thi công 2. Lấy 1 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng | 6 tháng một lần | pH, DO, COD, BOD 5 , SS, Colifom, dầu mỡ ,. NH 4 + | - QCVN 14: 2008 / BTNMT - QCVN 01:2011/BYT | BQLDA tỉnh |
| 3 | Xói mòn | Đập tràn | Một lần trong quý 4 | Quy mô xói lở Mức độ xói mòn |  | BQLDA tỉnh |
| Thời gian triển khai mỗi công trình thuộc TDA dự kiến là 12 tháng, vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ trùng với vị trí đã lấy mẫu trong khi thực hiện ESIA. Trong quá trình triển khai, tùy theo điều kiện thi công các hạng mục có thể điều chỉnh vị trí quan trắc chất lượng môi trường cho phù hợp với thực tế. |  |  |  |  |  |  |

Vị trí quan trắc đối với từng công trình xem sơ đồ trong phụ lục 4.

- Kinh phí thực hiện giám sát môi trường

Tổng chi phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành ước tính: 434.046.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Chi phí này do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện, làm cơ sở để kiểm tra chất lượng môi trường xung quanh trong quá trình thi công (bảng 7.8).

Bảng 7. 8: Ước tính chi phí giám sát chất lượng môi trường xung quanh

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước mặt: pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform (3 mẫu x 16 công trình x 2 đợt) | Mẫu | 96 | 1.749.600 | 167.961.600 |
| 2 | Không khí: Độ ồn, Bụi lơ lửng TSP, Độ rung (2 mẫu x 16 công trình x 2 đợt) | Mẫu | 64 | 641.430 | 41.051.520 |
| 3 | Nước thải sinh hoạt: pH, DO, COD, BOD5 , SS, Colifom, mỡ , NH 4 + (2 mẫu x 16 công trình x 2 đợt) | Mẫu | 64 | 1.749.600 | 111.974.400 |
| 4 | Viết báo cáo quan trắc định kỳ | Báo cáo | 2 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Thuê xe đi lấy mẫu (2 đợt x 8 ngày/đợt) | Ngày | 16 | 1.800.000 | 28.800.000 |
| 6 | Công tác phí và tiền ngủ theo chế độ khoán (2 đợt x 8 ngày/đợt x 4 người) | Ngày | 64 | 450.000 | 28.800.000 |
| 7 | Chi khác (VPP, photo, in tài liệu) | Đợt | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
|  | Cộng I+II |  |  |  | 394.587.520 |
|  | VAT (10%) |  |  |  | 39.458.752 |
|  | Tổng cộng (làm tròn) |  |  |  | 434.046.000 |

b) Giám sát sự cố

Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### 7.8.3. Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

: Yêu cầu về các báo cáo định kỳ

## Ước tính về chi phí

## Ngân sách đề xuất việc thực hiện KHQLMTXH, bao gồm giám sát và nâng cao năng lực được tóm tắt trong Bảng 7.9 dưới đây:

Bảng 7. 10: Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo

| TT | Hạng mục | Kinh phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| I | Nâng cao năng lực: chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý môi trường và xã hội | 450.000.000 |
| II | Giám sát môi trường | 434.046.000 |
|  | Tổng cộng | 884.046.000 |

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Yên Bái.

Bảng 7. 10: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | NHTG |
| (b) Kiểm soát chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | NHTG |
| (c) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | Chi phí thuê đào tạo, tập huấn | NHTG |

- CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

## Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng trong lập báo cáo ESIA

- Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án;

- Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi tiểu dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội;

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường tiểu dự án;

- Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ dự án, hoặc xem xét hiệu chính trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng;

## Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

BQLDA Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM tổ chức tham vấn ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án dưới hình thức họp cộng đồng dân cư. Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng bao gồm:

- Tham vấn sự đồng thuận của chính quyền địa phương, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án.

- Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của TDA.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động đến Môi trường và Xã hội của TDA.

- Thu thập thông tin về các nhu cầu cũng như các phản ứng của người dân và chính quyền địa phương đối với việc thực hiện TDA và các đề xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc xem xét điều chỉnh trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Tóm tắt kết quả hai cuộc tham vấn cộng đồng trong các phần dưới đây:

### Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Trong thời gian từ ngày 13/11/2017 đến ngày 30/11/2017, BQLDA Tiểu dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM tổ chức hội nghị tham vấn để chia sẻ thông tin về tiểu dự án và các tác động đến Môi trường và Xã hội. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn như sau:

a) Thành phần hội nghị tham vấn

- Chủ trì hội hội nghị: Ban QLTDA.

- Đơn vị phối hợp: Tư vấn đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội

- Thành phần tham gia: Đại diện Đảng ủy xã; Đại diện lãnh đạo UBND xã; Cán bộ Địa chính, Môi trường; Mặt trận Tổ quốc; Các tổ chức đoàn thể: Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; Trưởng thôn, xóm; Đại diện các hộ bị ảnh hưởng

b) Nội dung tham vấn UBND xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp

- Đại diện BQL Tiểu dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao An toàn đập tỉnh Yên Bái giới thiệu về mục tiêu, các hạng mục chính của TDA, phạm vi và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án.

- Tư vấn Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội thông tin về chính sách an toàn Môi trường và Xã hội đã được qui định trong Khung quản lý Môi trường và Xã hội của dự án WB8. Dự kiến những tác động tiêu cực của dự án đến Môi trường, Xã hội. Xác định các đối tượng sẽ bị tác động, mức độ tác động. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của TDA đến Môi trường và Xã hội

- UBND xã và các tổ chức chịu tác động thảo luận về sự đồng thuận đối với việc thực hiện Tiểu dự án, cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thảo luận về các tác động tích cực, tiêu cực của Tiểu dự án đến Môi trường, Xã hội.

Bảng 8. 1: Tóm tắt các hoạt động tham vấn UBND xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự

| Tên công trình | Ngày tham vấn | Địa điểm | Tổng số người tham dự | Số người tham dự là phụ nữ | Văn bản tham vấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Tự Do | 14/11/2017 | Xã Y Can, Huyện Trấn Yên | 46 | 8 | CV số 231/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Y Can |
| Hồ Khe Vải | 13/11/2017 | Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên | 43 | 7 | CV số 285/UBND ngày 19/12/2017 của UBND xã Xuân Ái |
| Hồ Tặng An | 16/11/2017 | Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên | 60 | 11 | CV số 148/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Mường Lai |
| Hồ Khe Dứa | 30/11/2017 | Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên | 44 | 8 | CV số 218/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Yên Phú |
| Hồ Roong Đen | 17/11/2017 | Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên | 55 | 6 | CV số 149/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Mường Lai |
| Hồ Gốc Nhội | 16/11/2017 | Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình | 49 | 7 | CV số 209/UBND ngày 12/12/2017 của UBND xã Xuân Lai |
| Hồ Khe Hoài | 14/11/2017 | Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình | 46 | 6 | CV số 208/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Tích Cốc |
| Hồ Khe Hóp | 16/11/2017 | Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên | 47 | 12 | CV số 218/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Yên Hợp |
| Hồ Hang Luồn | 20/11/2017 | Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình | 43 | 4 | CV số 238/UBND ngày 13/12/2017 của UBND xã Vũ Linh |
| Hồ Khe Chinh | 27/11/2017 | Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên | 41 | 6 | CV số 230/UBND ngày 11/12/2017 của UBND xã An Thịnh |
| Hồ Làng Át | 20/11/2017 | Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên | 43 | 10 | CV số 47/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Minh Xuân |
| Hồ Chóp Dù | 23/11/2017 | Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên | 46 | 10 | CV số 235/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Cường Thịnh |
| Hồ Phù Nham | 24/11/2107 | Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn | 46 | 6 | CV số 180/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Phù Nham |
| Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 22/11/2017 | Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn | 45 | 19 | CV số 119/UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ |
| Hồ Khe Ngang | 17/11/2017 | Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên | 47 | 12 | CV số 219/UBND ngày 20/12/2017 của UBND xã Yên Hợp |
| Hồ thôn 26 | 20/11/2017 | Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn | 54 | 8 | CV số 185/UBND ngày 19/12/2017 của UBND xã Thượng Bằng La |

### Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Sau khi có dự thảo Báo cáo ĐTM Tiểu dự án  – Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái, Ban QLTDA đã có công văn gửi UBND các xã trong vùng dự án tham vấn ý kiến về báo cáo đánh giá tác động Môi trường đồng thời phối hợp với UBND các xã trong vùng dự án tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án

a) Thành phần tham dự

Hội nghị tham vấn được tổ chức tại UBND các xã trong vùng dự án với các thành thần tham dự gồm:

    - Chủ trì hội nghị: Ban QLRDA phối hợp với UBND xã/ phường trong vùng dự án

    - Bí thư chi bộ thôn

    - Trưởng, phó thôn

- Toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của TDA như: Hộ bị thu hồi đất, bị ảnh hưởng hoa màu, ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu, hộ bị ảnh hưởng do cắt nước thi công, hộ đơn thân, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

b) Nội dung hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư

Tại hội nghị tham vấn, Ban QLTDA trình bày mục tiêu của TDA, tóm tắt các hạng mục sửa chữa công trình, vị trí các công trình phụ trợ, thời gian, tiến độ thực hiện, biện pháp thi công.

Tư vấn lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường trình bày nội dung báo cáo ĐTM,  các biện pháp đã được đề xuất nhằm giảm nhẹ các tác động đến Môi trường, Xã hội.

Chủ đầu tư nêu các nội dung cam kết thực hiện, các nội dung tiếp thu, bổ sung những thông tin phù hợp vào báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và phản hồi các ý kiến không tiếp thu và lý do không tiếp thu.

Chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư thảo luận và nhất trí với các giải pháp do chủ đầu tư cam kết thực hiện. Đồng thời chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư cũng bày tỏ mong muốn dự án được thực hiện sớm để góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi.

Các xã trong vùng dự án đều đã có công văn gửi Ban QLDA tham vấn ý kiến tham vấn về báo cáo đánh giá Tác động Môi trường. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng trong bảng 8.2.

Bảng 8. 2: Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án

| Tên công trình | Ngày tham vấn | Địa điểm | Tổng số người tham dự | Số người tham dự là phụ nữ | Văn bản tham vấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Tự Do | 26/12/2017 | Xã Y Can, Huyện Trấn Yên | 39 | 7 | CV số 231/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Y Can |
| Hồ Khe Vải | 18/12/2017 | Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên | 50 | 4 | CV số 285/UBND ngày 19/12/2017 của UBND xã Xuân Ái |
| Hồ Tặng An | 17/11/2017 | Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên | 40 | 0 | CV số 148/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Mường Lai |
| Hồ Khe Dứa | 31/12/2017 | Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên | 30 | 11 | CV số 218/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Yên Phú |
| Hồ Roong Đen | 17/11/2017 | Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên | 45 | 5 | CV số 149/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Mường Lai |
| Hồ Gốc Nhội | 22/12/2017 | Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình | 38 |  | CV số 209/UBND ngày 12/12/2017 của UBND xã Xuân Lai |
| Hồ Khe Hoài | 21/12/2017 | Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình | 45 | 6 | CV số 208/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Tích Cốc |
| Hồ Khe Hóp | 27/12/2017 | Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên | 23 | 1 | CV số 218/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Yên Hợp |
| Hồ Hang Luồn | 23/12/2017 | Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình | 70 | 6 | CV số 238/UBND ngày 13/12/2017 của UBND xã Vũ Linh |
| Hồ Khe Chinh | 30/12/2017 | Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên | 30 | 1 | CV số 230/UBND ngày 11/12/2017 của UBND xã An Thịnh |
| Hồ Làng Át | 20/12/2017 | Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên | 54 | 6 | CV số 47/UBND ngày 15/12/2017 của UBND xã Minh Xuân |
| Hồ Chóp Dù | 24/12/2017 | Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên | 57 | 18 | CV số 235/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Cường Thịnh |
| Hồ Phù Nham | 30/12/2017 | Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn | 44 | 12 | CV số 180/UBND ngày 18/12/2017 của UBND xã Phù Nham |
| Hồ Nông trường Nghĩa Lộ | 29/12/2017 | Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn | 21 | 0 | CV số 119/UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ |
| Hồ Khe Ngang | 27/12/2017 | Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên | 46 | 6 | CV số 219/UBND ngày 20/12/2017 của UBND xã Yên Hợp |
| Hồ thôn 26 | 28/12/2017 | Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn | 39 | 7 | CV số 185/UBND ngày 19/12/2017 của UBND xã Thượng Bằng La |

## Kết quả tham vấn cộng đồng

### Ý kiến của UBND xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi TDA

Tổng hợp ý kiến của 14 xã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi TDA, tất cả các xã đều đồng thuận với việc thực hiện TDA, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ của dự án và chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp pháp giảm thiểu tác động đến môi trường như đã trình bày trong báo cáo.

(1) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Y Can, huyện Trấn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Tự Do)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

- Các tác động tới môi trường được nêu ra trong báo cáo tóm tắt là tương đối đầy đủ

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu nêu ra là tương đối đầy đủ

- Kiến nghị với chủ dự án

-Thực hiện đúng các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

- Rà soát lại thiết kế tuyến đường quản lý kết hợp với đường dân sinh rộng 5,5m cho phù hợp với chủ trương xây dựng của huyện, của xã.

(2) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Xuân Ái, huyện Văn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Khe Vải)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

- Các tác động tới môi trường được nêu ra trong báo cáo tóm tắt là tương đối đầy đủ

- Trong quá trình thi công xây dựng TDA, hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển và sinh hoạt của công nhân sẽ có tác động tới môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân quanh khu vực Tiểu dự án.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu đưa ra nhà thầu cần phải thực hiện nghiệm túc.

- UBND xã sẽ thành lập tổ giám sát cộng đồng để giám sát quá trình thi công.

- Tại khu vực xung quanh hồ có một số hộ dân trồng keo, quế, khi thi công phải có phương án bồi thường phù hợp

- Khi khai thác đất xong cần hoàn trả mặt bằng để người dân có thể tiếp tục trồng cây hoặc canh tác tiếp.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong quá trình thi công,cần có các biện pháp tuyên truyền cho người dân để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

- Sau khi thi công xong, nhà thầu phải hoàn trả mặt bằng cho địa phương..

(3)  Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Mường Lai huyện Lục Yên(sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Tặng An, Roong Đen)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Hồ Roong Đen

- Quá trình thi công lưu ý đáy hồ nhằm đảm bảo trong mùa khô vẫn có nước phục vụ cho nông nghiệp

- Trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu có thể làm ảnh hưởng tuyến đường giao thông liên xã.

Hồ Tặng An

- Các tác động đến môi trường trong quá trình triển khai TDA đã được nêu tương đối đầy đủ

- Khi thi công lưu lượng xe tăng đột biến, đặc biệt trên tuyến đường liên xã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu đưa ra nhà thầu cần phải thực hiện nghiệm túc.

- UBND xã sẽ thành lập tổ giám sát cộng đồng để giám sát quá trình thi công.

- Tại khu vực lòng hồ có hộ dân đang nuôi trồng thủy sản, khi thi công phải báo trước và không rút cạn hết lòng hồ

- Khi khai thác đất xong cần hoàn trả mặt bằng để người dân có thể tiếp tục trồng cây hoặc canh tác tiếp.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong quá trình thi công,cần có các biện pháp tuyên truyền cho người dân để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

- Sau khi thi công xong, nhà thầu phải hoàn trả mặt bằng cho địa phương..

(4)  Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Yên Phú, huyện Văn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Khe Dứa)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu ra tương đối chi tiết trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt hoàn toàn phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường. Đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

(5) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Xuân Lai, huyện Yên Bình (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Gốc Nhội)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

- Các tác động tới môi trường được nêu ra trong báo cáo tóm tắt là tương đối đầy đủ

- Hồ được xây dựng từ rất lâu, thân đập đã có hiện tượng thấm nước làm hạn chế khả năng lưu chứa đồng thời gây mất an toàn khi mùa mưa lũ đến nên việc sửa chữa là rất cần thiết.

- Các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên chủ yếu tập trung trong giai đoạn thi công, tuy nhiên các tác động này không lớn, chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nên không gây ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng được đề ra trong bản tóm tắt là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tại địa phương, cũng như dễ dàng thực hiện.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Khi triển khai thi công cần bố trí thời gian cho phù hợp, hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân trong vùng.

- Trong quá trình thi công, đề nghị chủ dự án tăng cường quản lý môi trường

(6) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Tích Cốc, huyện Yên Bình (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Khe Hoài)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

- Các tác động tới môi trường được nêu ra trong báo cáo tóm tắt là tương đối đầy đủ

- Trong quá trình thi công xây dựng TDA, hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển và sinh hoạt của công nhân sẽ có tác động tới môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân quanh khu vực vùng dự án

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Trong quá trình thi công, cần đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, đặc biệt là các hộ gần cống lấy nước, khu vực mái hạ lưu

- Cần có biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, tránh gây ô nhiễm.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu, đất đá khi thực hiện dự án, nếu xảy ra sự cố gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường của địa phương, Chủ dự án phải cam kết bồi thường và có phương án tu sửa để thuận lợi cho giao thông.

- Có chính sách đền bù thảo đáng cho người dân bị ảnh hưởng do mất đất, mất hoa màu khi triển khai thi công.

(7) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Khe Hóp, Khe Ngang)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu ra tương đối chi tiết và đầy đủ trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án theo đúng quy định của của Nhà nước

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong thời gian thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường.

- Sau khi thi công xong, cần hoàn trả mặt bằng bằng phằng cho địa phương

- Tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương

(8) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Hang Luồn)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu đầy đủ trong bản báo cáo tóm tắt.

Hiện có nhà máy sắn gần khu vực lòng hồ xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, có hiện tượng cá chết trong lòng hồ năm 2015

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt là đầy đủ

- Lưu ý khi vận chuyển đất đá, vật liệu cần che chắn cẩn thận và tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi.

- Không được thi công vào các thời điểm buổi trưa và buổi tối.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong thời gian thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường.

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong quá trình thi công ảnh hưởng đến các công trình, cơ sở hạ tầng của địa phương.

- Không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian thi công

(9) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã An Thịnh, huyện Văn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Khe Chinh)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã nêu đầy đủ trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt là đầy đủ

- Xây dựng phương án thi công để hạn chế đến khu vực đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

- Ký hợp đồng thu gom rác thải với đội thu gom của địa phương để hạn chế việc tồn đọng rác thải trên công trường do các hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân.

- Tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển ít nhất 2 lần/ngày.

- Các xe vận chuyển phải giảm tốc độ khi lưu thông, tránh xảy ra các tai nạn giao thông không mong muốn

- Kiến nghị với chủ dự án

- Đề  nghị Chủ dự án khảo sát kỹ, xây dựng phương án thiết kế thi công tránh thấm nước qua thân đập gây mất an toàn

- Trong thời gian thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường.

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong quá trình thi công đến công trình, cơ sở hạ tầng địa phương.

(10) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Làng Át)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu ra tương đối chi tiết trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Che chắn bạt cẩn thận và tưới nước trên tuyến đường vận chuyển

- Đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án theo đúng quy định của của Nhà nước.

- Kiến nghị với chủ dự án

- - Đề nghị nâng cấp hồ chứa để đủ nước cấp nước sinh hoạt cho người dân thôn 20 xã Minh Xuân.

- - Đề nghị chủ dự án cam kết đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ đường giao thông

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nghiêm túc.

(11) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Chóp Dù)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu đầy đủ trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt là đầy đủ

- Lưu ý khi vận chuyển đất đá, vật liệu cần che chắn cẩn thận và tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi.

- Không được thi công vào các thời điểm buổi trưa và buổi tối.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong thời gian thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường.

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong quá trình thi công ảnh hưởng đến các công trình, cơ sở hạ tầng của địa phương.

- Tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương

(12) Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Phù Nham)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

- Các tác động tới môi trường được nêu ra trong báo cáo tóm tắt là tương đối đầy đủ

- Trong quá trình thi công xây dựng TDA, hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển và sinh hoạt của công nhân sẽ có tác động tới môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân quanh khu vực vùng dự án

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Trong quá trình thi công, cần đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, đặc biệt là các hộ gần cống lấy nước, khu vực mái hạ lưu

- Cần có biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, tránh gây ô nhiễm.

- Kiến nghị với chủ dự án

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu, đất đá khi thực hiện dự án, nếu xảy ra sự cố gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường của địa phương, Chủ dự án phải cam kết bồi thường và có phương án tu sửa để thuận lợi cho giao thông.

- Có chính sách đền bù thảo đáng cho người dân bị ảnh hưởng do mất đất, mất hoa màu khi triển khai thi công

(13) Ý kiến của UBND, UBMTTQ thị trấn Nông Trường, huyện Văn Chấn (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Nông trường Nghĩa Lộ)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã nêu đầy đủ trong bản báo cáo tóm tắt.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt là đầy đủ

- Xây dựng phương án thi công để hạn chế đến khu vực đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

- Ký hợp đồng thu gom rác thải với đội thu gom của địa phương để hạn chế việc tồn đọng rác thải trên công trường do các hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân.

- Tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển ít nhất 2 lần/ngày.

- Các xe vận chuyển phải giảm tốc độ khi lưu thông, tránh xảy ra các tai nạn giao thông không mong muốn

- Kiến nghị với chủ dự án

- Đề nghị Chủ dự án khảo sát kỹ, xây dựng phương án thiết kế thi công tránh thấm nước qua thân đập gây mất an toàn

- Trong thời gian thi công xây dựng công trình, Chủ dự án cần tăng cường quản lý, giám sát môi trường.

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong quá trình thi công đến công trình, cơ sở hạ tầng địa phương.

(14)  Ý kiến của UBND, UBMTTQ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ thôn 26)

- Ý kiến về các tác động xấu của tiểu dự án đến môi trường

Các tác động môi trường của dự án đến môi trường tự nhiên, KTXH và sức khỏe cộng đồng đã được nêu ra tương đối chi tiết trong bản báo cáo tóm tắt.

Tiểu Dự án thi công có thể làm hỏng tuyến đường bê tông dài 500m đi vào hồ của người dân.

- Ý kiến về các giải pháp,biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của tiểu dự án

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường tự nhiên KTXH và sức khỏe cộng đồng được nêu ra trong bản tóm tắt hoàn toàn phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tuyết đối không để xe tải vượt quá 3 tấn đi vào tuyến đường làm hỏng đường.

### Cam kết của chủ dự án

- Cam kết đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các hộ bị thu hồi đất, hộ BAH sản xuất do thi công theo Khung chính sách Tái định cư của dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” và Kế hoạch hành động Tái định cư của Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái”.

- Cam kết bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn do thi công TDA.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như đã trình bày trong Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường của Tiểu dự án.

- Cam kết thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu thi công để quản lý cán bộ, công nhân trong suốt quá trình triển khai tiểu dự án để tránh các xung đột với người dân địa phương, tránh xảy ra các sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động, và các sự cố làm nguy hại đến địa phương.

- Cam kết đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu, vận chuyển chất thải trong suốt thời gian thi công.

- Sau khi hoàn thành công trình sẽ thu dọn, khôi phục lại hiện trạng, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

## Công bố thông tin

Theo OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, các thông tin về tiểu dự án như nội dung tiểu dự án, mục tiêu và tác động đã được thông báo đến người dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương trong khu vực tiểu dự án qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình đánh giá môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội, bằng tiếng Việt được công bố rộng rãi tại cộng đồng địa phương tại những địa điểm mà những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương dễ dàng tiếp cận, và trên website của WB bằng tiếng AnhCụ thể:

- Bản dự thảo Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội của TDA bằng tiếng Việt đã được chuyển đến những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương để nghiên cứu trước khi diễn ra các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

- Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cuối cùng bằng tiếng Việt sẽ được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, UBND tỉnh Yên Bái. Bản tóm tắt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, UBND huyện Trấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn; UBND các xã xã Y Can, Cường Thịnh, Xuân Ái, Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp, Minh Xuân, Mường Lai, Tích Cốc, Xuân Lai, Vũ Linh, Phù Nham, Nông trường Nghĩa Lộ, Thượng Bằng La để cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận, giám sát và thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội. Bản Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội cuối cùng của TDA bằng tiếng Anh sẽ công bố tại trang web của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của các xã trong vùng dự án;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi TDA ”Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái”

- Báo cáo đánh giá an toàn đập TDA ”Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái”

- Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái, 2016

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái “Quy hoạch ngành Nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, 2016;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, 2017

- Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Yên Bái”, 2012

- GS-TS Trần Ngọc Chấn, “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải  - Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại”.  Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2001

- Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội, “Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công”, 2011.

- Phạm Ngọc Đăng, “Môi trường không khí”. Đại học Xây dựng Hà Nội, 2002.

- The Air Chief, EPA Mỹ, (Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ - United States Environmental Protection Agency, viết tắt là EPA) công bố năm 1995

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1- Bản vẽ các hạng mục công trình chính

Phụ lục 2- Các loại bản đồ và sơ đồ vị trí lấy mẫu và vị trí quan trắc môi trường

Phụ lục 3 - Kết quả phân tích mẫu môi trường

Phụ lục 4 - Các biên bản tham vấn cộng đồng và văn bản thỏa thuận

Phụ lục 5- Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

Phụ lục 6- Quy trình phát lộ phát hiện

Phụ lục 7- Thủ tục quản lý bom, mìn và vật liệu nổ

Phụ lục 8- Kế hoạch ứng phó sự cố

Phụ lục 9 - Thông số kỹ thuật các công trình

Phụ lục 10- Hình ảnh thực hiện Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì lượng bụi sinh ra do quá trình bóc thảo mộc, đào đất, san ủi mặt bằng bị gió cuốn lên 100g/m3.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành . C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.