PHỤ LỤC IIb: LỘ TRÌNH

MỤC LỤC

CHỮ VIẾT TẮT	3

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1	TỔNG QUAN	4

1.2	MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU	4

2.	PHÂN TÍCH NGÀNH	6

2.1	ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU -  THỦY VĂN	6

2.2	SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT	9

2.3	TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI	10

2.3.1	Tóm tắt hiện trạng kinh tế - xã hội	11

2.3.2	Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010	11

2.4	HIỆN TRẠNG LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN	12

2.4.1	Tình hình lũ lụt	12

2.4.2	Tình hình hạn hán	19

2.5	TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU	20

2.5.1	Chương trình quốc gia và kế hoạch hành động	20

2.5.2	Các giải pháp thích ứng	21

2.6	CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VÀ KHUNG PHÁP LÝ	22

2.7	THỂ CHẾ	27

3.	LỘ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN	35

3.1	CÁC VẤN ĐỀ VÀ TỒN TẠI CHÍNH	35

3.2	CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO DO LŨ VÀ HẠN	39

3.2.1	Biện pháp phi công trình	40

3.2.2	Biện pháp công trình	41

3.3	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN	42

3.4	CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH VÀ KHOẢNG TRỐNG ĐẦU TƯ	42

3.5	GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ	43

4	TÀI LIỆU THAM KHẢO	51

Danh mục các bảng

Bảng 2-1:    Lưu vực sông ở Việt Nam	8

Bảng 2-2:    Mùa lũ ở các lưu vực sông	9

Bảng 2-3:    Mức sử dụng nước hiện nay và dự kiến đến năm 2020	9

Bảng 2-4:    Sử dụng đất ở các vùng tính đến 1/1/2008	10

Bảng 2-5:    Cơ cấu sử dụng đất ở các vùng tính đến 1/1/2008	10

Bảng 2-6:    Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu vực sông/vùng kinh	20

tế (tính theo số liệu thống kê)

Bảng 2-7:    Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu vực sông/vùng kinh	20

tế (tính theo các chỉ số)

Bảng 3-1:    Biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ	44

Bảng 3-2:    Biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do hạn	47

Bảng 3-3:    Biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro chung cho lũ và hạn	48

Danh mục các hình vẽ

Hình 2-1:    Số người chết ở các lưu vực sông (1997-2006)	14

Hình 2-2:    Thiệt hại kinh tế trong các lưu vực sông (1997-2006)	15

Hình 2-3:    Số người chết ở các vùng kinh tế (1997-2006)	15

Hình 2-4:    Thiệt hại kinh tế ở các vùng kinh tế (1997-2006)	16

Hình 2-5:     Chỉ số thiệt hại về người ở các lưu vực sông	18

Hình 2-6:    Chỉ số thiệt hại về kinh tế ở các lưu vực sông	18

Hình 2-7:    Chỉ số thiệt hại về người ở các vùng kinh tế	19

Hình 2.8:    Chỉ số thiệt hại về kinh tế ở các vùng kinh tế	19

Hình 2-9:    Sơ đồ tổ chức PCLB và GNTT ở Việt Nam	33

Hình 2-10:   Sơ đồ tổ chức Ban chỉ đạo PCLB trung ương	34

Hình 2-11:   Sơ đồ tổ chức Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	39

Hình 3.1:    Các vấn đề quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán	40

Hình 3.2:    Các biện pháp quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán	41

Danh mục các bản đồ

Bản đồ 1-1:    Bản đồ hành chính Việt Nam	5

Bản đồ 2-1:    Lưu vực sông ở Việt Nam	7

Bản đồ 2-2:    Phân vùng thiên tai ở Việt Nam	13

Danh mục các phụ lục

Phụ lục A    Danh mục các dự án ODA (2006 - 2010) Phụ lục B     Các dự án ngành nước

Phụ lục C    Danh mục các chương trình và dự án trong Kế hoạch thực hiện chiến lược 
	phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Phụ lục D    Các vùng kinh tế ở Việt Nam

Trong việc lập lộ trình này, hoặc không có ý định đặt tên hoặc tham khảo nào đối với một lãnh thổ hoặc vùng địa lý cụ thể trong tài liệu nay. Ngân Hàng Phát Triển Châu Á và Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật không có ý định điều chỉnh gì về tình trạng pháp lý hoặc tình trạng khác của lãnh thổ hoặc vùng bất kỳ.

CHỮ VIẾT TẮT

ADB	Ngân hàng phát triển châu á

CBDRM	Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

CC	Biến đổi khí hậu

CPO	Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi

CCFSC	Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương

DARD	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

DDMFSC	Cục quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão

DRMM	Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán

DWR	Cục  thủy lợi

F/DRMM	Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ, hạn

FRMM	Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ

FWSS	Hệ thống cấp nước sạch

GDP	Tổng sản phẩm quốc nội

HMS	Dịch vụ khí tượng thủy văn

HMFC	Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

ICD	Vụ hợp tác quốc tế

M & E	Giám sát và đánh giá

MARD	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

MONRE	Bộ Tài nguyên và Môi trường

NCHMF	Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

NCSR	Ủy ban tìm kiếm và cứu nạn quốc gia

NDMMC	Trung tâm quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

NTP	Chương trình quốc gia

ODA	Viện trợ phát triển chính thức

PDD	Vụ kế hoạch và qui hoạch

PFSCO	Chi cục phòng, chống lụt, bão tỉnh

SCHM	Trung tâm khí tượng thủy văn nam bộ

SERC	Nhóm các sông đông nam bộ

SIWRP	Viên qui hoạch thủy lợi miền nam

SIWRR	Viện nghiên cứu thủy lợi miền nam

VND	Đồng tiền Việt Nam

WRUSB	Cơ sở 2 trường Đại học thủy lợi

1.  GIỚI THIỆU

1.1   TỔNG QUAN

1.  Địa hình Việt Nam có hình chữ S nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, giữa vùng 
Đông Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và 
Nam giáp biển.  Diện tích đất liền: 331.698 km2. Phần lớn diện tích lãnh thổ Việt Nam có địa 
hình đồi núi tập trung ở phía Bắc và phía Tây. Các đồng bằng nằm chủ yếu ở phía Đông và 
phía Nam lãnh thổ. Vùng biển của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1.000.000, km2, bờ biển trải dài hơn 3000 km, nằm dọc biển Đông của Thái Bình Dương. Các vùng núi và biển chứa nhiều  nguồn  tài  nguyên  và  khoáng  sản  đa  dạng  phong  phú.  Dân  số (tính  đến 01/4/2009): 85.789.573 người. Đơn vị hành chính của Việt Nam, gồm 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương1 (Bản đồ 1-1).

2.  Việt Nam có 16 lưu vực sông chính. Các sông lớn của Việt Nam như sông Hồng (ở miền 
Bắc), sông Cả (ở miền Trung) và sông Cửu Long (gồm sông Tiền và sông Hậu) bắt nguồn 
từ các nước ngoài khác nhau. Một số chi lưu của sông Mê Công bắt nguồn từ Việt Nam 
chảy qua Lào hoặc Căm pu chia đổ vào dòng chính lại chảy qua Việt Nam ra biển. Việt Nam có 6 vùng địa lý: (i) Đồng bằng sông Hồng, (ii) Trung du và miền núi phía bắc, (iii)  Bắc miền trung và vùng ven biển miền trung, (iv) Tây Nguyên, (v) Đông Nam Bộ, và (vi) Đồng bằng sông Cửu Long.

3.  Do địa lý và điều kiện tự nhiên, Việt Nam thường xuyên bị thiên tai đe dọa. Thiên tai hầu như xuất hiện hàng năm ở Việt Nam. Có loại thiên tai xuất hiện theo mùa và mang đặc tính địa phương khá rõ rệt. Các loại thiên tai thường xuất hiện là lũ lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, xâm nhập mặn, lốc tố, lũ quét, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển, hạn hán, sạt lở đất và cháy rừng. Bão, lũ lụt và hạn hán là thiên tai gây ra nhiều thiệt hại nhất về kinh tế.

4.  Trong 10 năm gần đây (1997 - 2006), bão, lũ, hạn hán… đã gây ra cái chết và mất tích cho hơn 5.000 người; thiệt hại về kinh tế bằng khoảng 1% GDP. Thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng về cường độ và tần xuất.

5.  Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2010 (QĐ số 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007) đã định hướng về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bao gồm quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán cho các vùng khác nhau.

1.2   MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

6. 	Mục đích của Lộ trình này là mô tả các mục tiêu và chiến lược quản lý và giảm thiểu 
rủi ro do lũ lụt và hạn hán ở Việt Nam, mô tả các chính sách và kế hoạch của Chính phủ đã 
được hoạch định, đánh giá các bước thực hiện và các biện pháp phù hợp với chiến lược và 
các mục tiêu.

7.	Lộ trình này được coi như khung đầu tư tương lai của Chính phủ và các đối tác phát triển khác.

…………………………..

1 www.chinhphu.vn

Nguồn: www.chinhphu.vn

Bản đồ 1-1: Bản đồ hành chính Việt Nam

2.  PHÂN TÍCH NGÀNH

2.1   ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU - THỦY VĂN

8.  Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa bình quân năm khoảng 1.960mm và hệ thống sông suối, kênh rạch phân bố dầy đặc. Có khoảng 2.360 con sông có chiều dài trên 10 km và có nước chảy thường xuyên. Có 16 lưu vực sông có diện tích lưu vực trên 2.500  km2 trong đó có 10 lưu vực sông có diện tích trên 10.000 km2, chiếm 80% diện tích Việt Nam.

9.  Hầu hết các sông của Việt Nam có hướng dòng chảy từ tây bắc sang đông nam hoặc từ tây sang đông, sau khi chảy qua các vùng đồng bằng, đổ ra biển nam Trung Hoa (còn gọi là Biển Đông). Sông thường có dạng ngoằn ngèo bắt nguồn từ vùng núi cao, chảy qua vùng trung du và hạ du rồi đổ ra biển. Nhiều sông ở Việt Nam là sông quốc tế. Tổng diện tích các lưu vực sông của Việt Nam là 1.167.000 km2 trong đó 837.430 km2 nằm ở nước ngoài (Trung Quốc, Lào, Cambodia, Thái Lan và Mianma). Các lưu vực sông nằm ở ngoài Việt Nam chiếm 71,7% tổng diện tích lưu vực hoặc gấp 2,5 lần diện tích lưu vực nằm trong Việt Nam. Các sông chính như sông Hồng (phía Bắc), sông Cả (miền Trung) và sông Cửu Long (gồm cả sông Tiền và sông Hậu) đều bắt nguồn từ các nước láng giềng. Một số chi lưu của sông Mê Công bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua Lào hoặc Campuchia nhập vào dòng chính sau đó lại chảy về Việt Nam trước khi chảy ra biển. Bản đồ 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam.

10. Nguồn nước mặt của Việt Nam phân bố không đều theo thời gian và không gian. Tổng lượng nước mặt bình quân năm khoảng 830 tỉ m3. Gần 57% lượng dòng chảy này là ở lưu vực sông Cửu Long, hơn 16% ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình, và hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai. Hơn 60% nguồn nước mặt của Việt Nam được sản sinh ở nước ngoài, chỉ có bình quân 309 tỉ m3 mỗi năm được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Mùa khô thường bắt đầu vào tháng 10/11 ở miền bắc và tháng 1 ở miền trung và miền nam. Mùa khô thường kéo dài 6 đến 9 tháng, miền trung mùa khô thường kéo dài hơn. Lượng nước tự nhiên vào mùa khô thường chỉ bằng khoảng 20-30% tổng lượng nước cả năm2.

11. Bảng 2-1, mô tả tóm tắt đặc trưng của 16 lưu vực sông của Việt Nam. Mùa lũ tại các lưu vực sông thay đổi theo không gian, thời gian và mô hình mưa dọc theo chiều dài Việt Nam. Hiện nay, mùa lũ ở Việt Nam, nói chung, được xác định căn cứ vào “mức vượt qua” tức là mùa lũ được xác định như thời kỳ tiếp tục của các tháng có lưu lượng lớn hơn bình quân 2 năm (p=50%). Trên cơ sở các tài liệu quan trắc, đo đạc ở các trạm khí tượng thủy văn có thể xác định được các tháng bắt đầu và kết thúc mùa lũ ở các lưu vực sông như Bảng 2-2 dưới đây.

12. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 80,6 tỉ m3 nước, khoảng 81% được sử dụng cho tưới, 11% cho nuôi trồng thủy sản, 5% cho công nghiệp và 3% cho đô thị. Đến 
năm 2020, con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 120 tỉ m3,  tăng 48%. Trong đó nước cho 
tưới dự kiến sẽ tăng khoảng 30%, công nghiệp tăng gần 190%, đô thị 150% và nuôi trồng 
thủy sản 90%. Đến năm 2020, nước dùng cho tưới vẫn tăng đáng kể và vẫn sử dụng nước 
lớn nhất nhưng tỉ trọng này sẽ giảm đi từ 82% xuống 72% (Bảng 2-3).  Mặc dù mức sử 
dụng nước chỉ chiếm 10% tổng lượng nước sẵn có nhưng do yêu cầu và nguồn cung cấp 
lại khác nhau theo mùa (tháng) đó là nguyên nhân gây thiếu nước và hạn hán. .

Nguồn: KBR&VICA, 2008

Bản đồ 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam

2 ADB TA 4903-VIE: Dự án đánh giá ngành nước. 2008

Bảng 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam

| TT | Lưu vực sông | Diện tích lưu vực (Km2) |  |  | Lượng nước bình quân năm ( Tỷ. M3) |  |  |  | Xo (mm) | Mùa mưa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngoài VN | Trong VN | Tổng | Ngoài VN | Trong VN | Tổng | Mùa khô |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)` | (10) | (11) |
| 1 | Bằng Giang-Kỳ Cùng | 2,658 | 10,722 | 13,380 | 1.70 | 7.30 | 9.00 | 2.25 | 1100-1200 | May to Sep |
| 2 | Hồng-Thái Bình | 82,340 | 86,680 | 169,020 | 51.82 | 81.86 | 133.68 | 27.00 | 1200- 4500 | May to Oct |
| 3 | Mã | 10,680 | 17,720 | 28,400 | 3.90 | 14.10 | 18.00 | 4.50 | 1400-2000 | June to Oct |
| 4 | Cả | 9,470 | 20,460 | 29,930 | 3.00 | 20.50 | 23.50 | 4.70 | 1400-3200 | June to Oct |
| 5 | Gianh |  | 4,680 | 4,680 |  | 7.49 | 7.49 | 1.80 | 2000-2300 | Sep to March of next year |
| 6 | Thạch Hãn |  | 2,550 | 2,550 |  | 4.40 | 4.40 | 1.00 | 2000-2700 | Sep to March of next year |
| 7 | Hương |  | 3,300 | 3,300 |  | 6.73 | 6.73 | 1.38 | 2000-2800 | May to November |
| 8 | Thu Bồn-Vu Gia |  | 10,350 | 10,350 |  | 20.40 | 20.40 | 6.90 | 700-4000 | Aug to December |
| 9 | Trà Khúc |  | 5,200 | 5,200 |  | 9.48 | 9.48 | 3.55 | 2890 | Aug to December |
| 10 | Kone |  | 3,640 | 3,640 |  | 7.23 | 7.23 | 1.70 | 1750 | Aug to December |
| 11 | Ba |  | 13,900 | 13,900 |  | 10.34 | 10.34 | 2.39 | 1800 | Sep to December |
| 12 | Đồng Nai | 6,700 | 33,594 | 40,294 | 3.80 | 31.90 | 35.70 | 9.60 | 2300 | Sep to December |
| 13 | SERC |  | 15,760 | 15,760 |  | 9.78 | 9.78 | 2.93 | 600-1200 | May to October |
| 14 | Se San |  | 11,450 | 11,450 |  | 12.90 | 12.90 | 4.63 | 2100 | April to September |
| 15 | Sre pok |  | 18,200 | 18,200 |  | 15.04 | 15.04 | 4.51 | 1400-2200 | May to October |
| 16 | Cửu Long | 723,574 | 37,165 | 760,739 | 457.00 | 22.90 | 479.90 | 109.00 | 1000-2400 | May to October |
|  | Vùng khác |  | 2,606 | 2,606 |  | 29.1 | 29.1 |  |  |  |
| Tổng (cả nước) |  | 835,422 | 297,977 | 1,133,399 | 521.2 | 311.5 | 832.67 | 187.85 |  |  |

Nguồn: KBR and VICA, 2008

Bảng 2-2:  Mùa lũ ở các lưu vực sông

| TT | Tháng bắt đầu và kết thúc mùa lũ | Lưu vực sông | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 5 - 10 | Kỳ Cùng-Bằng Giang, các vùng sông vùng Quảng Ninh, sông Thương |  |
| 2 | Tháng 5 - 11 | Hồng-Thái Bình, thượng nguồn sông Mã |  |
| 3 | Tháng 6 - 10 | Trung hạ lưu sông Mã, Cả (trừ một số nhánh sông ở hữu ngạn hạ lưu sông Cả) | Các sông vùng ven biển có mùa lũ VIII-XI |
| 4 | Tháng 9 - 12 | Cả, Gianh, Thạnh Hãn, Hương | Các tháng VII-XI trên các sông suối ở sườn tây Trường Sơn |
| 5 | Tháng 10 - 12 | Các sông ở Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng (Vụ Gia-Thu Bồn) đến Khánh Hòa (SERC) | Các tháng VII-XI trên các sông suối ở sườn tây Trường Sơn |
| 6 | Tháng 7 - 12 | Các sông ở Tây Nguyên | Tương đối sớm trên các sông ở bắc Tây Nguyên |
| 7 | Tháng 6 - 11 | Các sông ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long | Tương đối sớm ở thượng nguồn sông Đồng Nai (tỉnh Ninh Thuận): VIII, IX-XII |

Bảng 2-3: Mức sử dụng nước hiện nay và dự kiến đến 2020

| Hộ dùng nước | Hiện nay | Đến năm 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tưới | 81% | 72% |
| Công nghiệp | 5% | 9% |
| Đô thị | 3% | 5% |
| Thủy sản | 11% | 14% |

2.2   SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

13. Bảng 2-4: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 01/01/2008 phân theo vùng và Bảng 2-5: Cơ cấu sử dụng đất tính đến 01/01/2008 phân theo vùng.

Bảng 2-4: Hiện trạng sử dụng đất của các vùng tính đến 01/01/2008

(Nghìn ha)

| TT | Vùng | Tổng | Đất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 2,097.3 | 802.6 | 445.4 | 277.6 | 129.4 | 442.3 |
| 2 | Trung du và miền núi phía bắc | 9,543.4 | 1,423.2 | 5,173.7 | 259.3 | 105.6 | 2,581.6 |
| 3 | Bắc miền trung bộ và ven biển miền trung | 9,589.5 | 1,758.3 | 5,069.7 | 451.4 | 169.9 | 2,140.2 |
| 4 | Tây Nguyên | 5,464.0 | 1,626.9 | 3,122.5 | 142.0 | 43.5 | 529.1 |
| 5 | Đông Nam Bộ | 2,360.5 | 1,248.7 | 668.4 | 189.4 | 61.9 | 192.1 |
| 6 | ĐBSCL | 4,060.2 | 2,560.6 | 336.8 | 234.1 | 110.0 | 818.1 |
| Cả nước |  | 33,115.0 | 9,420.3 | 14,816.6 | 1,553.7 | 620.4 | 6,704.0 |

Nguồn: Niên gián thống kê 2009. NXB TK 2010.

Bảng 2-5: Cơ cấu sử dụng đất ở các vùng tính đến 01/01/2008

| TT | Vùng | Tổng | Đất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 38.3% | 21.2% | 13.2% | 6.2% | 21.1% |
| 2 | Trung du và miền núi phía bắc | 14.9% | 54.2% | 2.7% | 1.1% | 27.1% |
| 3 | Bắc miền trung bộ và ven biển miền trung | 18.3% | 52.9% | 4.7% | 1.8% | 22.3% |
| 4 | Tây Nguyên | 29.8% | 57.1% | 2.6% | 0.8% | 9.7% |
| 5 | Đông Nam Bộ | 52.9% | 28.3% | 8.0% | 2.6% | 8.2% |
| 6 | ĐBSCL | 63.1% | 8.3% | 5.8% | 2.7% | 20.1% |
| Cả nước |  | Cả nước | 44.7% | 4.7% | 1.9% | 20.3% |

Nguồn: Niên giám thống kê 2009. NXB TK 2010.

14. Bảng 2-4 và Bảng 2-5 cho thấy: Đất nông nghiệp của cả nước chiếm 28.4% tổng diện tích. Đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 63.1% tổng diện tích, cho thấy tiềm năng phát triển nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn.

2.3   TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

2.3.1   Tóm tắt hiện trạng kinh tế-xã hội3

15. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 là 5,32% (giảm so với 6,18% năm 2008), trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,83%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%, khu vực dịch vụ tăng 6,63%. Sản xuất công nghiệp theo thời giá 1994 ước đạt 696,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD4), tăng 7,6% so với năm 2008. Sản lượng lúa cả năm đạt 38,9 triệu tấn, tăng 165.700 tấn so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,4% năm 2008xuống còn 12,3%.

16. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2009 theo giá thực tế ước tính đạt 704,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD), tăng 15,3% so với năm 2008 và bằng 42,8% GDP. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 56,6 tỷ USD, giảm 9,7% so với năm 2008. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước tính đạt 68,8 tỷ USD, giảm 14,7% so với năm 2008.

17. Theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân số cả nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 là 85.789.573 người. Tốc độ tăng dân số bình quân thời kỳ 1999-2009 là 1,2%. Trong tổng dân số, dân số thành thị 25,4 triệu người (chiếm 29,6% tổng dân số); dân số nông thôn 60,4 triệu người (chiếm 70,4%).

18. Thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực Nhà nước năm 2009 bình quân đạt 3,1 triệu VND (163 USD), tăng 14,2% so với năm 2008.

19. Đến hết tháng 8/2009, cả nước có 376 trường đại học, học viện và trường cao đẳng, bao gồm 150 trường đại học, học viện và 226 trường cao đẳng. Số sinh viên đại học, cao đẳng năm học 2008-2009 là 1,72 triệu sinh viên, tăng 7% so với năm học trước (200 sinh viên/1 vạn dân).

2.3.2   Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 20105

20. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

- GDP tăng khoảng 6,5%;

- Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 2,8%; khu vực công

nghiệp và xây dựng tăng thêm khoảng 7%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009;

-	Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP.

21. Các chỉ tiêu xã hội chính:

- Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 12%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 15%; cao đẳng

nghề và trung cấp nghề tăng 17%;

-	Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở

nước ngoài;

-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%;

-	 Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2 ‰.

…………………………………

3 Nguồn: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 (www.chinhphu.vn)

4 1 USD=19.000 VND

5 Nguồn: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010. Nghị quyết của Quốc hội số: 36/2009/QH12, 6/11/2009.

2.4   HIỆN TRẠNG LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN

22. Bản đồ 2-2 giới thiệu phân vùng thiên tai ở Việt Nam. Lũ lụt và hạn hán trong các vùng thiên tai khác được mô tả tóm tắt như sau:

•    Miền núi phía Bắc Việt Nam: Lũ quét và lũ

•    Đồng bằng sông Hồng và trung du: Lũ, bão

•    Vùng ven biển phía bắc VN: nước dâng do bão, bão, lũ và lốc...

•    Vùng ven biển miền trung VN: Bão, lũ, nước dâng, lũ quét, xâm nhập mặn

•    Tây nguyên: Hạn hán, lũ quét, cháy rừng, lốc

•    Đông Nam Bộ: Bão, xâm nhập nặm, cháy rừng

•    ĐBSCL: Lũ lụt, hạn hán, lốc, bão

23. Bão là dạng thiên tai thường xẩy ra hàng năm ở Việt Nam, Bão kèm theo mưa lớn thường là nguyên nhân gây ra lũ quét và ngập lụt. Thời gian, lưu lượng, tốc độ của dòng chảy và chiều sâu ngập là các yếu tố quan trọng để đánh giá thiệt hại của lũ. Hạn hán sinh ra do nguyên nhân khí tượng (độ ẩm, chế độ mưa…) và thủy văn (dòng chẩy kiệt trong các giai đoạn cần nước) Hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước. Xâm nhập mặn ở các vùng ven biển cũng có nguyên nhân do dòng chẩy trong sông cạn kiệt.

Bản đồ 2-2: Phân vùng thiên tai ở Việt Nam

2.4.1   Tình hình lũ lụt

24. Do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình nên Việt Nam là một trong những nước hay bị thiên tai nhất trên thế giới. Hơn 80% dân số sống trong nguy cơ bị tác động trực tiếp của thiên tai. Trong 10 năm từ 1997 đến 2006, thiên tai đã làm hơn 5.000 người chết, và phá hủy hơn 6.000 tàu đánh cá, phá hỏng gần 300.000 ngôi nhà, mất 4 triệu hecta lúa, với tổng thiệt hại trên 50.000 tỉ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD).

25. Thiệt hại do thiên tai gây ra 10 năm gần đây (1997 - 2006): Bão gây mưa lớn và ngập úng gây thiệt hại nặng nhất; thứ hai là lũ lụt và thứ 3 là hạn hán. Hình 2.1, Hình 2.2, Hình 2.3 và Hình 2.4 mô tả số người chết, thiệt hại về kinh tế ở các lưu vực sông và các vùng kinh tế6.

26. Các lưu vực sông ở miền Trung mỗi năm  thường  bị  tấn  công  bởi  nhiều  trận  bão, lụt và chịu  nhiều  thiệt  hại  nhất -  lưu  vực  sông Hương bị thiệt hại lớn nhất với trung bình 36 người chết /1.000.000 người mỗi năm; các lưu vực sông Trà Khúc, Vu Gia - Thu Bồn và Kone cũng có 22 đến 24 người chết /1.000.000 người; và cụm sông ĐNB (SERC), Thạch Hãn và Gianh có 13 đến 15/1.000.000 người chết mỗi năm (Hình 2-5). Lũ lụt ở các sông từ sông Gianh đến cụm sông ĐNB có đặc điểm lên nhanh và ngập lụt trên diện rộng. Chi phí thiệt hại trung bình hàng năm do thiên tai ở các lưu vực sông trung bộ cũng là lớn nhất, đặc biệt lưu vực sông Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Hương nơi có thiệt hại hàng năm chiếm khoảng 6 đến 8,4% GDP của lưu vực (Hình 2.6).

27. Vùng ven biển Việt Nam đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai - như đã thấy trong chuỗi thiên tai năm 2007. Khi kinh tế đã có bước tiến triển thì lại cần quan tâm đến tính ổn định lâu dài của các vùng ven biển dễ bị ảnh hưởng thiên tai. Tác hại của việc mất thảm phủ thực vật, đặc biệt là mất rừng ngập mặn rất rõ ràng. Khai thác cát quá mức ở các sông cũng làm giảm các quá trình tự nhiên của việc cung cấp cát cho bờ biển và giảm khả năng chống lại sức xói mòn của bờ biển. Cần có một cách tiếp cận dựa vào kỹ thuật và quy hoạch có xét đến mối quan hệ giữa các quá trình di chuyển bùn cát của sông và ven biển.

28. Đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (đặc biệt các loại thiên tai liên quan đến nước) bằng các chỉ số sẽ thấy rõ hơn mức độ thiệt hại tại các lưu vực sông hoặc tại các vùng kinh tế. Chỉ số thiệt hại về người tính trên đơn vị 1 triệu dân và chỉ số thiệt hại về kinh tế tính trên GDP. Hình 2.5 và Hình 2.6 mô tả các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế tại các lưu vực sông . Hình 2.7 và Hình 2.8 giới thiệu các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế tại các vùng kinh tê.

Số người chết (1997-2006)

1,463

74

25

470

253

103

310

403

415

94

77

239

33

589

61

348

Cửu Long

Sre Pok

Sê San

SERC

Đồng Nai

Ba

Kone

Trà Khúc

Thu Bồn - Vu Gia

Hương

Thạch Hãn

Gianh

Cả

Mã

Sông Hồng  – Thái Bình

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Hình 2-1: Số người chết ở các lưu vực sông (1997-2006).

Thiệt hại – tỷ đồng (1997-2006)

560

300

5,198

1,847

1,094

815

8,152

4,247

2,720

581

2,061

1,038

3,271

180

14,897

957

Cửu Long

Sre Pok

Sê San

SERC

Đồng Nai

Ba

Kone

Trà Khúc

Thu Bồn - Vu Gia

Hương

Thạch Hãn

Gianh

Cả

Mã

Sông Hồng – Thái Bình

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Hình 2-2: Thiệt hại kinh tế ở các lưu vực sông (1997-2006)

6 Xem phụ lục D: Các vùng kinh tế của Việt Nam

Số người chết (1997 -  2006)

551

91

45

858

1,634

99

1,463

253

ĐB sông Cửu Long

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Duyên Hải miền Trung

Bắc miền Trung

ĐB sông Hồng

Tây Bắc

Đông Bắc

Hình 2-3 : Số người chết ở các vùng kinh tế (1997-2006)

Thiệt hại (1997 - 2006)

(tỷ đồng)

1,633

220

1.583

9,656

17,223

775

14,113

1,716

ĐB sông Cửu Long

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Duyên Hải miền Trung

Bắc Trung Bộ

ĐB sông Hồng

Tây Bắc

Đông Bắc

Hình 2-4: Thiệt hại kinh tế  ở các vùng kinh tế (1997-2006)

Chỉ số thiệt hại về người do thiên tai

Số người chết theo năm tính bằng triệu người (1997-2006)

8.5

3.4

3.4

15.4

2.0

6.9

23.9

22.5

36.3

15.0

12.5

6.2

0.8

2.1

4.6

22.2

Cửu Long

Srê Pok

Sê San

SERC

Đồng Nai

Ba

Kone

Trà Khúc

Thu Bồn - Vu Gia

Hương

Thạch Hãn

Gianh

Cả

Mã

Sông Hồng – Thái Bình

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Hình 2-5: Chỉ số thiệt hại về người ở các lưu vực sông

Chỉ số thiệt hại kinh tế

Thiệt hại bình quân hàng năm do thiên tai  tính bằng % của GDP (1997-2006)

1.1

0.6

0.7

0.4

0.1

1.6

1.2

6.9

6.0

8.4

1.3

0.9

0.5

0.2

0.3

1.0

Cửu Long

Srê Pok

Sê San

SERC

Đồng Nai

Ba

Kone

Trà Khúc

Thu Bồn - Vu Gia

Hương

Thạch Hãn

Gianh

Cả

Mã

Sông Hồng  – Thái Bình

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Hình 2-6: Chỉ số thiệt hại kinh tế ở các lưu vực sông

Chỉ số người chết do lũ

Số người chết theo năm tính bằng triệu người (1997-2006)

8.4

2.1

2.0

18.4

8.0

0.3

5.8

3.5

ĐB song Cửu  Long

Đông Nam Bộ

Tây nguyên

Duyên Hải miền Trung

Bắc miền Trung

ĐB sông Hồng

Tây Bắc

Đông Bắc

Hình 2-7: Chỉ số thiệt hại về người ở các vùng kinh tế

Chỉ số thiệt hại do lũdex

Thiệt hại lũy kế do lũ tính bằng % của GDP (1997-2006)

8.4

2.1

2.03

18.24

8.04

0.25

5.83

3.49

ĐB sông Cửu Long

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Duyên Hải miền Trung

Bắc miền Trung

ĐB sông Hồng

Tây Bắc

Đông Bắc

Hình 2-8: Chỉ số thiệt hại kinh tế ở các vùng kinh tế

- Bảng 2-6: Xếp hạng thiệt hại theo lưu vực sông/ vùng kinh tế (các thiệt hại tính theo thống kê). Bảng 2-7: Xếp hạng thiệt hại về người và kinh tế theo lưu vực sông/ vùng kinh tế trên cơ sở so sánh các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế. Chỉ số thiệt hại về người được tính: Số người chết bình quân 10 năm trên đơn vị 1 triệu người; chỉ số thiệt hại về kinh tế được tính: Thiệt hại bình quân 10 năm so sánh với GDP bình quân.

Bảng 2-6: Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu vực sông/vùng kinh tế 
	      (tính theo các số liệu thống kê)

(Dựa theo các số liệu thống kê)

| Thứ Tự | Người chết | Thiệt hại kinh tế |
| --- | --- | --- |
| I | Theo lưu vực sông |  |
| 1 | Sông Cửu Long | Sông Cửu Long |
| 2 | Sông Hồng-Thái Bình | Thu Bồn – Vu Gia (Duyên hải miền Trung) |
| 3 | Nhóm các lưu vực sông ven biển phía đông Nam Bộ (SERC) | Nhóm các lưu vực sông ven biển phíađông Nam Bộ (SERC) |
| II | Theo vùng kinh tế |  |
| 1 | Ven biển miền trung | Ven biển miền trung |
| 2 | Đồng bằng sông Cửu Long | Đồng bằng sông Cửu Long |
| 3 | Phía bắc miền trung | Phía bắc miền trung |

Bảng 2-7: Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu cực sông/vùng kinh tế (tính theo các chỉ số)

(Dựa theo các số liệu thống kê)

| Thứ Tự | Người chết | Thiệt hại kinh tế |
| --- | --- | --- |
| I | Theo lưu vực sông |  |
| 1 | Sông Hương | Sông Nam Thạch Hãn |
| 2 | Sông Trà Khúc | Sông Vu Gia – Thu Bồn |
| 3 | Sông Vu Gia – Thu Bồn | Sông Hương |
| II | Theo vùng kinh tế |  |
| 1 | Ven biển miền trung | Ven biển miền trung |
| 2 | Đồng bằng sông Cửu Long | Phía bắc miền trung |
| 3 | Phía bắc miền trung | Đồng bằng sông Cửu Long |

2.4.2   Tình hình hạn hán

30. Theo ước tính, những năm bị hạn nặng có thể làm giảm đến 20-30% sản lượng lúa (Kellog Brown &Root and VICA, 2008). Thiệt hại do hạn hán gây ra được xếp hạng thứ 3 sau các thiệt hại do bão và lũ.  Những năm hạn, thiếu nguồn nước ngọt là nguyên nhân gây ra nhiễm phèn. Ở các vùng ven biển, do dòng chảy sông cạn kiệt cũng là nguyên nhân để nước biển xâm nhập gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp  Duy trì dòng chảy phù hợp trong mùa khô trong sông Hồng, các sông khu vực ven biển miền Trung và sông Cửu Long là rất quan trọng trong việc kiểm soát xâm nhập mặn. Lượng mưa thấp, đến muộn và dòng chảy ở các sông thấp tác động bất lợi đến vụ lúa đông xuân ở các khu vực này. Theo xu hướng tăng cường sử dụng nước để đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội ở đầu nguồn,  quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở lưu vực trở thành một yêu cầu cấp bách. Tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng chảy thấp và nước biển dâng đã tạo ra tình trạng thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Hồng, khu vực ven biển Trung Bộ và ĐBSCL Cửu Long.

31. Vùng bị hạn hán nặng nhất là vùng Tây Nguyên và ĐBSCL (Error: Reference source not found).

2.5   TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2.5.1   Chương trình quốc gia và kế hoạch hành động

32. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Công bị ngập nặng nhất. Nếu mực nước biển dâng 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%.

33. Để đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng Chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu7. Ngày 5/8/2009, Chính phủ đã yêu cầu các các ngành và các địa phương chuẩn bị kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia được tóm tắt như sau:

34. Mục tiêu tổng quát:  Mục tiêu chiến lược của Chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu tới các lĩnh vực, ngành và địa phương trong từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

35. Mục tiêu cụ thể:

•   Đánh giá được mức độ biến đổi của khí hậu Việt Nam do biến đổi khí hậu toàn cầu và mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương;

•    Xác định được các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

•   Tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ nhằm xác lập cơ sở khoa học cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

•   Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu;

•    Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực;

•   Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu;

•   Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương;

•   Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các dự án, trước tiên là các dự án thí điểm.

36. Phạm vi thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo các giai đoạn sau:

a)  Giai đoạn I (2009 - 2010):    giai đoạn khởi động.

b)  Giai đoạn II (2011 - 2015):    giai đoạn triển khai.

c)  Giai đoạn III (sau 2015):	giai đoạn phát triển.

37. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

-	Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

-	Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

7 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (QĐ số 158/2008/QĐ-TTg, 2/12/2008

-	Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu;

-	Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu;

-	Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực;

-	Tăng cường hợp tác quốc tế;

-	Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương; và

-	Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu.

38. Ngày 5/9/2008, Bộ NN và PTNT đã ban hành “Khung chương trình trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020” (QĐ số 2730/QD-BNN-KHCN). Theo đó, Bộ  NN và PTNT trong năm 2010 phải hoàn thành:

•  Kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

•  Xây dựng giải pháp tổng thể, các qui hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của nhành nông nghiệp và PTNT.

### Các giải pháp thích ứng

39. Sau đây là các giải pháp chính8 đã được đề xuất:

(i)	Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là tại những vùng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng là đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long;

(ii)  Nghiên cứu, áp dụng các chỉ tiêu thiết kế mới nhằm nâng cao mức đảm bảo cấp nước, tiêu thoát nước, chống lũ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển

dâng;

(iii) 	Rà soát, bổ sung quy hoạch, từng bước xây dựng các công trình ngăn cửa sông lớn

làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, đặc biệt là tại vùng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng là đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Trung bộ và đồng bằng 
sông Cửu Long;

(iv)	Đầu tư xây dựng, nâng cấp các hệ thống đê biển, đê sông, đê cửa sông bảo đảm an

toàn cho dân sinh và sản xuất;

(v)	Xây dựng các chương trình nâng cấp các hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước, tiêu

thoát nước, đảm bảo an toàn công trình;

(vi) 	Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến về cấp nước, tiêu thoát

nước, quy trình quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi nhằm hạn chế tác động bất lợi do biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra.

8 Định hướng phát triển thủy lợi Việt Nam (QD số 1590/QĐ-TTg, 09/10/ 2009)

2.6   CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VÀ KHUNG PHÁP LÝ

40. Để đối phó với các tác động của thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và ban hành các chiến lược quốc gia, chương trình và dự án khác nhau. Các quyết định và chiến lược quốc gia trọng yếu về quản lý rủi ro lũ và hạn ở Việt Nam được tóm tắt sau đây:

41. Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 172/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chiến lược), đã định hướng quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Việt nam. Chiến lược đưa ra 5 nguyên tắc chỉ đạo, tóm tắt các ý chính: (i) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên phạm vi cả nước; (ii) thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài; (iii) chỉ đạo theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; (iv) kết hợp hài hòa giữa các  giải  pháp công trình và phi công trình; và (v) thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực PC và GNTT.

42. Mục tiêu chung: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chiến lược nhằm giảm đến  mức  thấp  nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

43. Mục tiêu cụ thể, được tóm tắt như sau:

- Nâng thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trước 72 giờ;

- Lập quy  hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng… trong vùng thường xuyên bị thiên tai phải phù hợp với tiêu chuẩn phòng, chống bão, lũ, thiên tai của từng vùng;

- 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác PCGNTT được huấn luyện về

PCGNTT; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về PCGNTT;

- Hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Năm 2010 cơ  bản  hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn;

- Hoàn thành việc xây dựng các khu neo đậu tầu, thuyền tránh trú bão;

- Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc nghề cá; 100% tầu, thuyền đánh bắt xa bờ có đủ thiết bị thông tin liên lạc; ký hiệp ước cứu hộ, cứu nạn trên biển với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

44. Nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho từng vùng:

-	Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thực hiện phòng, chống lũ triệt để;

đồng thời chủ động phòng, chống bão, hạn hán, nước biển dâng;

-	Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và hải đảo: Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển.

-	Vùng đồng bằng sông Cửu Long: “chung sống với  lũ”; chủ động phòng tránh bão, giông, lốc, chống xâm nhậm mặn, hạn hán.

-	Khu vực miền núi và Tây Nguyên: Chủ động phòng tránh.

-	Trên biển: Chủ  động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, khai thác các nguồn lợi phát triển kinh tế biển

45. Kế hoạch hành động, nội dung chính tóm tắt như sau:

(i)	Biện pháp phi công trình, tập trung vào 7 chương trình:

-	Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

-	Kiện toàn tổ chức bộ máy;

-	Lập và rà soát quy hoạch;

-	Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo;

-	Nâng cao nhận thức cộng đồng;

-	Trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; và

-	Tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ.

(ii)	Biện pháp công trình, tập trung vào 7 chương trình:

- Rà soát, nâng cấp, xây dựng công trình PCGNTT phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và đặc điểm thiên tai của từng vùng, từng địa phương;

- Xây  dựng  các  hồ  chứa  nước,  xây  dựng  quy  trình  điều hành các hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn nước và tham gia cắt lũ;

- Mở  rộng  khẩu  độ  cầu,  cống  trên  hệ  thống  giao  thông đường bộ và đường sắt bảo đảm thoát lũ;

- Xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở;

- Nâng  cấp  hệ  thống  đê  điều,  cải  tạo,  nâng  cấp  các  cống dưới đê, cứng hoá mặt đê từ cấp 3 trở lên;

- Xây dựng các khu neo đậu cho tầu, thuyền tránh, trú bão;

- Xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ và tránh bão.

46. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 1820/TTg-KTN đồng ý nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão (CCFSC). Các điểm chính của kế hoạch thực hiện được tóm tắt dưới đây.

47. Mục tiêu:

-	Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng cường sự gắn kết và phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động của ngành và địa phương thực hiện Chiến lược Quốc gia theo đúng quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu của Chiến lược;

-	Cụ thể hóa kế hoạch hành động của Chiến lược và các nhiệm vụ được ưu tiên, định rõ nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện và nguồn lực cho từng nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch hành động của Chiến lược;

-	Đảm bảo sự lồng ghép kế hoạch, kết nối nhiệm vụ các ngành và các địa phương với phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và sự tham gia của cộng đồng và người dân thực hiện các mục tiêu của Chiến lược;

-	Tập trung nỗ lực cao hơn cho giải pháp phi công trình thể hiện ở tăng cường thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, dự báo cảnh báo …, huy động sự tham gia của cộng đồng, người dân để phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đảm bảo sự phát triển bền vững của từng vùng, từng lĩnh vực và của đất nước.

48. Các  lĩnh vực ưu tiên:

(i)	Đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ về thể chế thực hiện công tác phòng, chống giảm nhẹ  thiên tai từ trung ương đến địa phương;

        - Đánh giá và theo dõi các loại hình rủi ro thiên tai tác động trực tiếp sự ổn định và phát triển, kinh tế và xã hội nhằm thực hiện tốt công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

(iii) Củng cố và nâng cao hệ thống cảnh báo thiên tai ở Trung ương và địa phương;

(iv)	Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở tất cả các cấp, các ngành;

(v)	Đào tạo kiến thức về thiên tai cho cộng đồng chú trọng các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai để xây dựng một cộng đồng an toàn;

(vi) Giảm thiểu các yếu tố cơ bản gây rủi ro thiên tai bằng các biện pháp như trồng và quản

lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ (bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển), tu bổ, củng cố và xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; và

(vii) 	Tăng cường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, 10 năm của Bộ, ngành và địa phương địa phương.

49. Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam ban hành theo quyết định số 1590/2009/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ xác định các mục tiêu chung để phát triển thủy lợi Việt Nam:

(i) 	Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ..., đảm bả an 
ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhằm tăng cường khả 
năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo.

(ii) 	Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

50. Các mục tiêu cụ thể:

51. Mục tiêu 1: cấp nước.

-	Tỷ lệ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ngày đêm; các đô thị loại V đạt 70% được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung với tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày đêm.

-	Đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp với mức cấp từ  50 - 10m3

/ngày/ha xây dựng, đặc biệt quan tâm đến những vùng khan hiếm nguồn nước: các tỉnh miền Trung, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Vũng Tàu...

-      Cấp đủ nguồn nước để khai thác 4,5 triệu ha đất canh tác hàng năm (riêng đất lúa

3,83 triệu ha), tiến tới bảo đảm tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 vụ (3,32 triệu ha), nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85%.

-     Đảm bảo tưới, tiêu nước chủ động phục vụ phát triển vùng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất muối tập trung.

52. Mục tiêu 2: tiêu thoát nước và bảo vệ môi trường nước.

-	Chủ động và nâng cao tần suất đảm bảo tiêu nước cho các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

-	Tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, đảm bảo tiêu thoát nước ở những vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ phát triển dân sinh, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với tần suất đảm bảo 5 ÷ 10%, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

(a) Vùng đồng bằng Bắc Bộ: đảm bảo tiêu cho các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp.

(b) Vùng ven biển miền Trung: tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư, 
tiêu cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân.

(c) Vùng đồng bằng sông Cửu Long: ở vùng ngập nông đảm bảo tiêu cả năm, ở 
vùng ngập sâu tiêu cho vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân.

-	   Đảm bảo môi trường nước trong các hệ thống thủy lợi đạt tiêu chuẩn nước tưới.

53. Mục tiêu 3: chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

-	Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, bão lũ, lụt, chủ động phòng

chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư.

-	Có giải pháp công trình phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho dân cư, bảo vệ 3,83 triệu ha lúa, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

-	Từng bước nâng cao khả năng chống lũ của các hệ thống đê sông tại các lưu vực sông lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ với tần suất bảo đảm:

| Hệ thống sông chính | 2010 | 2020 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Sông Hồng, Thái Bình | P = 0.4% | P = 0.2% | tại Hà Nội |
| Sông Mã | p = 1% | p <1% | Tại Giàng |
| Sông Cả | p = 1% | p<1% | Tại Bến Thủy |
| Sông Hương | p = 5% | p<5% | Tại Kim Long |

-      Chủ động phòng, tránh lũ và thích nghi để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông  khác thuộc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ; đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân với tần suất đảm bảo 5 ÷ 10%.

-      Kiểm soát lũ triệt để ở vùng ngập nông ĐBSCL, đảm bảo các điều kiện thích

nghi và an toàn cho dân sinh, sản xuất ở vùng ngập sâu. Đến năm 2015 kiểm soát được lũ lớn tương đương lũ năm 1961 trên dòng chính và lũ năm 2000 trong nội đồng. Từ sau năm 2015 tiếp tục củng cố các công trình, hệ thống bờ bao để kiểm soát lũ ở mức độ cao hơn.

-	Hệ thống đê biển, đê cửa sông đảm bảo mức tối thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều ứng với tần suất 5%, phù hợp với từng giai đoạn và tầm quan trọng của khu vực bảo vệ.

-	  Đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, đê, kè, cống, ổn định bờ sông, bờ biển.

54. Mục tiêu 4: nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy trên 90% năng lực thiết kế.

55. Mục tiêu 5: đưa trình độ khoa học công nghệ thủy lợi đạt mức trung bình của châu Á vào năm 2020, đến năm 2050 đạt trình độ trung bình tiên tiến trên thế giới.

2.7   THỂ CHẾ

56. Hệ thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam như hệ thống chính trị, xã hội mạnh dưới sự lãnh đạo của Bộ NN&PTNT. Hệ thống được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng. Tuy nhiên, hầu hết nhân sự đảm đương trách nhiệm phòng  chống  lụt,  bão là nhiệm vụ kiêm nhiệm thêm so với  nhiệm vụ bình thường- không có thiết bị riêng để hỗ trợ các hoạt động này.  Ở cấp tỉnh, vấn đề cũng tương tự. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn (TTDBKTTV) trực thuộc Bộ TN&MT cung cấp dự báo và cảnh báo về các thiên tai cho Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (CCFSC), Ủy ban quốc gia về tìm kiếm và cứu nạn và chính quyền, cơ quan địa phương để các cơ quan này có thể tổ chức và hướng dẫn người dân trong việc chuẩn bị phòng chống và ứng phó. Mỗi tỉnh đều có một trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.

57. Các hoạt động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam đã được tổ chức chặt chẽ và hệ thống PCLBGNTT của Việt Nam là một tổ chức hoặc có cấu trúc chính trị và xã hội. Tuy nhiên, cần có một sự điều phối và phối hợp tốt hơn giwuax các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương.

58. Chính phủ: Quản lý nhà nước về PCLBGNTT trong phạm vi cả nước. Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật. Khi xẩy ra thiên tai lớn vượt quá khả năng tự giải quyết của các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ quyết định huy động các nguồn lực cần thiết để đối phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả và tái thiết nhằm hạn chế thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Trong trường hợp có nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng về thiên tai, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước  ban bố tình trạng khẩn cấp.

59. Ban Chỉ đạo PCLBTƯ (CCFSC). Ban được thành lập theo quyết định số No. 760/TTg, ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh liên quan đến quản lý rủi ro lũ và bão ở cấp quốc gia. Bộ trưởng Bộ NN và PTNT làm trưởng ban và các ủy viên hầu hết là cấp thứ trưởng các bộ, ngành trung ương. Hai bộ chủ chốt có chức năng thực hiện là Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE) và Bộ trưởng Bộ NN và PTNT (MARD).

60. Văn phòng thường trực của CCFSC được đặt tại Cục Phòng Chống Lụt Bão và Quản Lý Đê Điều trực thuộc Bộ NN&PTNT mà nó chịu trách nhiệm quản lý quản lý rủi ro lũ và bão. Trung Tâm Quốc Gia về Dự Báo Khí Tượng và Thủy Văn (NCHMF) trực thuộc MONRE là cơ quan chịu trác nhiệm cung cấp dịch vụ cảnh báo và dự báo. Các nhiệm vụ và trách nhiệm chi tiết của mỗi đơn vị được trình bầy dưới đây. Hình 2.9 trình bầy việc bố trí tổ chức giảm thiểu phòng chống bão lũ và thiên tai.

61. Các Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các cấp tỉnh, huyện, xã. UBND các cấp quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp UBND cấp mình xây dựng và chỉ đạo thực  hiện  các  phương  án  PCLB  trong phạm  vi  lãnh  thổ. Các ban chỉ huy các cấp ở địa phương về phòng chống lụt bão chịu trách nhiệm bảo  vệ  các  công  trình PCLBGNTT, các khu vực kinh tế và dân cư trong địa phương cũng như khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra. Thành phần của BCHPCLB tỉnh gồm: Trưởng Ban là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND và các sở, ban ngành của tỉnh.

62. Ban Chỉ huy PCLB các Bộ, Ngành. Do Thủ trưởng bộ, ngành thành lập, có nhiệm  vụ giúp thủ trưởng bộ, ngành: xây dựng và thực hiện kế hoạch PCLBGNTT của bộ, ngành.

63. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (CCFSC) CCFSC là tổ chức của chính phủ, chịu trách nhiệm ứng phó với các thảm họa bão, lũ. Ban có một hệ thống toàn diện từ trung ương đến địa phương. Ngân sách cho các hoạt động của Ban lấy từ ba nguồn chính phủ trung ương, đóng góp của cộng đồng địa phương và các hỗ trợ ngoài nước.  Hình 2-10 mô tả sơ đồ tổ chức CCFSC.

64. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh (PFSCO): Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người ra quyết định thành lập các Ban chỉ huy PCLB tỉnh. Thành viên của các PFSCO gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND là trưởng ban, một lãnh đạo của Sở NN và PTNT (phụ trách công tác thủy lợi) là phó ban thường trực và các thành viên khác gồm các đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh (Hình 2-11).

65. PFSCO có một Văn phòng thường trực đặt tại Chi cục Thủy Lợi hoặc Chi cục đê điều trực thuộc Sở NN và PTNT. Ngân sách cho các hoạt động của các PFSCO được tài trợ từ nguồn tài chính của tỉnh.

66. Các PFSCO  chịu trách nhiệm lập và thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão thuộc địa bàn quản lý của mình; khắc phục hậu quả lụt bão; cũng như lập các kế hoạch ứng phó và phòng chống rủi ro lụt bão.

67. Các PFSCOs  phối hợp  chặt chẽ với  CCFSC,  NCHMF  và các Trung tâm khí tượng thủy văn vùng hoặc tỉnh để giám sát tình hình khí tượng thủy văn; và cung cấp các thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ. Văn phòng thường trực của PFSCC phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực, thường xuyên giám sát., theo dõi và giải  quyết các khó khăn tại hiện trường.

68. Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều (DDMFC): Quy chế giảm thiểu rủi ro lụt, bão đã được ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2003, thiết lập trách nhiệm và quyền hạn của DDMFC (Trực thuộc Bộ Thủy Lợi trước đây và hiện nay thuộc Bộ NN và PTNT). Quy chế cũng trao quyền cho các cán bộ được ủy quyền thực hiện các bước cần thiết để ứng phó với các rủi ro do lụt bão gây ra và tham gia vào công tác sửa chữa khẩn cấp và bảo vệ các công trình. Quy chế này đã được bổ sung và sửa đổi thông qua Nghị Định của Chính phủ số 08/2006/ND-CP, ngày 16 tháng 1 năm 2006, chi tiết hóa các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành liên quan về quản lý và giảm thiểu các thiệt hại về người và của do lũ bão gây ra. DDMFC hoạt động với tư cách đại diện của MARD (thay mặt chính phủ):

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, các ngành và chính quyền địa phương quản lý công tác quy hoạch, các kế hoạch quản lý và giảm thiểu rủi ro lụt bão theo quy định của Điều 32 của Quy Chế;

b) Lập quy hoạch và kế hoạch quản lý và giảm thiểu rủi ro của lụt bão, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động và công tác chuẩn bị, khắc phục các thiệt hại do lụt bão gây ra;

THỦ TƯỚNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN QUỐC GIÁ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO  TRUNG ƯƠNG (CCFSC)

CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CÁC BỘ

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CỦA CCFSC

SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ

BAN QUẢN LÝ ĐIỀU TIẾT LŨ SÔNG ĐÁY

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG BAOC LỤT TỈNH

CÁC CẤP

ĐỊA PHƯƠNG

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÁC PHÒNG

THỦY LỢI HUYỆN

CẤP CƠ SỞ

CẤP CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CẤP

CƠ SỞ

Hình 0.1: Bố trí tổ chức phòng chống lụt bào và giảm thiểu thiên tai

CHÍNH PHỦ

Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt và Bão Trung Ương  – Việt Nam (CCFSC)

Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão, Tìm Kiếm và Cứu nạn

(64 tỉnh/thành phố)

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn  (MARD)

Chủ tịch

Bộ Quốc Phòng

Phó Chủ Tịch

Ban chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn huyện

Bộ KH và ĐT

Ủy viên

Bộ Tài Chính

Ủy viên

Bộ TN và MT

Ủy viên

Bộ Thương Mại

Ủy viên

Bộ Quốc phòng

Ủy viên

Bộ Y tế

Ủy viên

Ban chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn xã

Bộ Lao động và thương binh xã Hội

Ủy viên

Bộ Ngoại Giao

Ủy viên

Bộ KH và CN

Ủy viên

Bộ Xây dựng

Ủy viên

Bộ GD và Đào tạo

Ủy viên

Bộ Thông tin và

liên lạc

Ủy viên

Hội Chữ thập đỏ VN

Ủy viên

Đài truyền

hình VN

Ủy viên

Đài tiếng nói Việt Nam

Ủy viên

Cục PCLB và QLĐĐ

Ủy viên

NH N FC

Ủy viên

TC địa chất

Ủy viên

Đoàn TNCS

HCM

Ủy viên

Văn Phòng Chính Phủ

Phó Chủ Tịch

Hình 0.2: Sơ Đồ Tổ Chức Ứng Phó Với Lụt Bão và Thảm Họa

c) Ban hành và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật, các quy định theo ủy quyền về công 
tác bảo vệ hệ thống đê điều và chuẩn bị phòng chống lụt bão.

d) Chủ trì và phối hợp với các lãnh đạo địa phương trong tổ chức sản xuất, cơ cấu gieo 
trồng, và bảo vệ các sản phẩm ở các vùng thường chịu tác động của lụt bão. Hơn nữa 
chăm sóc và bảo vệ rừng thượng nguồn, các hồ chứa nước ở các vùng chịu hiểm họa 
lũ quét, cũng như rừng phòng hộ ở các vùng cửa sông và ven biển.

e) Hướng dẫn, theo dõi và đẩy mạnh việc hoàn thành các hệ thống đê hàng năm của các lãnh đạo địa phương; xây dựng các công trình thủy lợi theo tiến độ; lập các giải pháp 
bảo vệ an toàn các đập, hồ chứa và các công trình khác do MARD quản lý;

f) Thu thập và xử lý các tài liệu, thông tin cũng như áp dụng các tiến bộ về khoa học và 
kỹ thuật cho công tác phòng chống lụt bão, tăng cường năng lực cho nhân dân ở những vùng chịu nhiều rủi ro do lụt bão gây ra;

g) Phối hợp với các bộ, các ngành và các chính quyền địa phương.

BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TỈNH

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển

Nông Thôn

Phó Ban

Ủy Ban

Nhân Dân Tỉnh

Trưởng Ban

Ban Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh

Phó Ban

Sở Xây Dựng

Thành viên

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển

Nông Thôn

Thành viên

Sở Công An                 Thành viên

Bộ Đội

Biên Phòng

Thành viên

Sở

Kế Hoạch và Đầu Tư

Thành viên

Sở

Tài Chính

Thành viên

Sở

Công Nghiệp Thành viên

Sở

Giao Thông

Thành viên

Bộ Y Tế

Thành viên

Sở TN và MT

Thành viên

Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành viên

Trung tâm thông

Thành viên

Đài phát thanh Thành viên

Sở LĐ và TBXH

Thành viên

TT dự báo khí tượng thủy văn

Thành viên

Tổng Cục Thống Kê

Thành viên

Sở

Xây Dựng

Thành viên

Đài truyền hình

Việt Nam

Thành viên

Sở Thông tin và Liên Lạc

Thành viên

Sở VH, TT và DL

Thành viên

Hội Chữ Thập Đỏ

Thành viên

Ban Phòng Cống Lụt, Bão, Tìm Kiếm và Cứu Nạn

Thành viên

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Thành viên

Sở

Điện lực

Thành viên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Hình 0.3: Tổ Chức Thực Hiện ở Cấp Tỉnh

Trung tâm quản lý, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (CDMPM)

69. Trung tâm quản lý, PC và GNTT trực thuộc DDMFSC, có các chức năng chính như sau:

-	Quản lý và giảm nhẹ thiên tai;

-	Thực hiện và cung cấp các dịch vụ xây dựng chính sách và thể chế;

-	Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

-	Tổ chức và nâng cấp mạng thông tin để thực hiện công tác cảnh báo nhằm phục vụ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

-	Cung cấp các dịch vụ lập dự án về giảm nhẹ thiên tai; khắc phục hậu quả;

-	Thu thập các số liệu thiệt hại, phân tích các nguyên nhân và đề các biện pháp khắc phục;

-	Phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi thông tin và tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai;

-	Tham gia lập và hướng dẫn việc thực hiện dự án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai có sự tham gia của cộng đồng;

-	Tham gia phổ biến kiến thức về giảm nhẹ thiên tai cho các cộng đồng;

-	Lập, tổ chức, theo dõi và đánh giá các dự án quốc tế;

-	Có trách nhiệm về liên hệ và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Cục Thủy lợi (DWR)

70. Cục Thủy Lợi trực thuộc MARD được thành lập tại quyết định số 25/2008/QĐ -BNN, ngày 28/1/ 2008 có các chức năng chính như sau:

-	Trình hồ sơ quy hoạch thủy lợi để bộ trưởng phê duyệt;

-    Trình chiến lược, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để Bộ trưởng phê duyệt;

-	Quản lý các dự án đang thi công (dự án khôi phục và nâng cấp);

-	Chịu trách nhiệm đối với các dự án quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước;

-	Chịu trách nhiệm về quản lý và bảo vệ tác động xấu do nước gây ra.

Các Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn (HMFC)

71. Hệ thống dự báo khí tượng thủy văn gồm có ba cấp như sau:

a)   Cấp Trung ương là TTDBKTTV Quốc gia;

b)   Cấp Vùng là 9 Trung Tâm DBKTTV;

c)   Cấp tỉnh là 64 Trung Tâm DBKTTV tỉnh, thành phố.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF)

72. Trung Tâm DBKTTVQG chịu trách nhiệm thu thập và trao đổi các thông tin khí tượng trong nước và quốc tế. Hệ thống truyền thông tin số liệu đo thủy văn từ xa được tực hiện bằng radio, điện thoại, mạng máy tính diện rộng và TV để đảm báo các số liệu nhận được từ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tới được NCHMF và truyền các thông tin dự báo từ TT DBKTTV QG đến các TT KTTV vùng và TTKTTV tỉnh. Có ba loại dự báo như sau:

a)   Dự báo ngắn hạn (1 - 5 ngày);

b)   Dự báo trung hạn (6 - 15 ngày); và

c)   Dự báo dài hạn (từ tháng tới mùa).

3.  LỘ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO LŨ VÀ HẠN

3.1   CÁC VẤN ĐỀ VÀ TỒN TẠI CHÍNH

73. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một trong năm ổ bão của thế giới9, 
thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai, nhiều nhất là lũ và bão. Trong những 
năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước gây ra nhiều tổn thất về người, 
tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường.

74. Về mùa mưa, lũ lụt gây thiệt hại cho con người và của cải, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân và môi trường. Mặc dù hệ thống sông ngòi ờ miền trung phân bố dầy đặc nhưng không đủ năng lực tiêu thoát khi có lũ lớn gây ra ngập lụt trên diện rộng.

75. Trong nhiều thập kỷ, đầu tư của Chính phủ và công sức của nhân dân đã tạo nên hệ 
thống cơ sở hạ tầng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tương đối đồng bộ trên các vùng. 
Hệ thống đê sông đê biển dài trên 4500 km, các hồ chứa nước lớn phục vụ cắt giảm lũ, 
điều tiết nước, phát điện đã căn bản định hình trên những lưu vực sông lớn. Các công 
trình thủy lợi giao thông, xây dựng các khu dân cư vượt lũ, tránh lũ, công trình chống sạt 
lở, các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, hệ thống cảnh báo dự báo, thông tin liên lạc, 
cứu hộ cứu nạn …. đã có bước phát triển, ngày càng nâng cao khả năng phòng tránh 
trước thiên tai của nhân dân. Đồng bằng sông Hồng đã chống được lũ tần suất 500 năm là 
mức đảm bảo cao của khu vực. Đồng bằng sông Cửu Long sống chung với lũ ngày càng 
chủ động, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và được mùa trong suốt các thập kỷ qua.

76. Xã hội hóa trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, huy động mọi nguồn lực của xã hội, thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong giai đoạn phòng ngừa ngày càng phát huy tác dụng.

77. Tăng cường hợp tác quốc tế có tầm quan trọng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 
Việt Nam đã tích cực tham gia và có đóng góp vào các diễn đàn và cam kết quốc tế và khu 
vực về phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu như Khung hành động 
Kyogo, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận chung Asean về hợp tác ứng phó trước thảm 
họa. Cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công 
nghệ, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng các mô hình trình diễn, đặc 
biệt là các dự án ODA  các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, các dự án ODA 
không hoàn lại cho các ngành các địa phương đã đem lại hiệu quả rất thiết thực.

78. Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2007 (QD số 172/2007) đánh dấu bước phát triển về chất lượng của Việt Nam về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững; trên cơ sở phát huy truyền thống, thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được cũng như tiếp cận những thành tựu và kinh nghiệm của thế giới trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai để phát triển ngày càng bền vững trong môi trường thiên tai. Chiến lược Quốc gia đã đề ra nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch hành động của chiến lược. Trên cơ sở đó đã có 63 tỉnh, thành phố và 12 bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược.

79. Trong gần hai năm triển khai thực hiện chiến lược (2007 - 2009) Việt Nam đã đạt được 
thành quả trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống khung pháp lý từng bước được hoàn thiện; Công 
tác chỉ đạo, ứng phó với các tình huống thiên tai từng bước được chuyên nghiệp hoá; 
Nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội ngày càng tăng cường; Các công trình phòng và 
giảm nhẹ thiên tai ngày càng được tăng cường đã tạo được nền tảng kỹ thuật quan trọng (hệ thống đê điều, hệ thống hồ chứa nước, các công trình hạ tầng về giao thông, khu dân cư vượt lũ...); Trang thiết bị và năng lực dự báo được nâng cao, nguồn nhân lực cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đủ kỹ năng, hợp tác quốc tế đẩy mạnh nên đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng tránh, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và đời sống.

9 5 ổ bão: (i) Vịnh Bengal và biển A Rập; (ii) Tây bắc Thái bình dương; (iii) Đông bắc Thái bình dương; (iv) 
Tây bắc Đại tây dương; và (v) Tây nam Ấn độ dương và biển bắc. Nhiều bão xuất hiện ở ổ bão Tây bắc Thái 
bình dương (khoảng  38% số lượng bão trong năm). Việt Nam nămg trong ổ bão này do biển Nam Trung hoa 
là một bộ phận của vùng Tây bắc Thái bình dương. (www.chinhphu.vn).

80. Tuy vậy, trước những diễn biến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đã làm trầm 
trọng thêm mức độ thiên tai ở Việt Nam, gây thiệt hại về kinh tế xã hội với quy mô lớn tác 
động đến toàn xã hội. Công tác giảm nhẹ thiên tai luôn được coi là một phần không thể 
thiếu được trong sự phát triển bền vững. Những yêu cầu về các biện pháp giảm nhẹ đối 
với mọi loại nguy cơ thiên tai ngày càng tăng. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và sự hợp 
tác quốc tế trên lĩnh vực thiên tai được đẩy mạnh, năng lực quản lý và điều hành của bộ 
máy Nhà nước đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cần phải trở nên 
chuyên nghiệp và phản ứng kịp thời hơn. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành một Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai làm cơ 
sở cho việc chỉ đạo và thống nhất hành động một cách nhất quán và mạnh mẽ ở tất cả các 
cấp.

81. Bộ  NN&PTNT và BCĐPCLB TƯ chỉ đạo việc thực hiện chiến lược quốc gia PC và GNTT đến năm 2020. Bộ KH&ĐT, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban quốc gia về tìm kiếm và cứu nạn, và các bộ, ngành khác để bố trí ngân sách đầu tư hàng năm nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược này.

82.  Trong vài thập kỷ qua, mặc dù trọng tâm là công tác quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn thì các thiệt hại liên quan đến bão, lụt và hạn vẫn là 3 thiên tai đứng đầu. Việt Nam cũng là một trong mười quốc gia đứng đầu thuộc khu vực Châu á-Thái bình dương bị thiệt hại bởi các thiên tai liên quan đến nước (Britton, 2008).

83. Các vấn đề chính về quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ/hạn (thiên tai liên quan đến nước) có thể tóm tắt như sau:

(i) 	Nguồn lực: Quản lý nguy cơ thiên tai ở Việt Nam rất quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược quốc gia đến năm 2020 đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng. Khó khăn và thách thức nằm ở chỗ phân bổ đủ nguồn lực và củng cố sắp xếp thể chế để đạt được những mục tiêu này;

(ii)  Tầm quan trọng của các biện pháp phi công trình: Việt Nam có khả năng trong việc giải quyết nguy cơ thiên tai thông qua các biện pháp công trình. Tính tự nguyện và khả năng  áp  dụng  các  biện  pháp  phi  công  trình  không  rõ  bằng  nhưng  cũng quan  trọng không kém. Các cơ quan chịu trách nhiệm, và Bộ NN&PTNT với tư cách là cơ quan chính về quản lý thiên tai, c h ư a  định hướng rõ  về tầm quan trọng của các biện pháp phi công trình và sắp xếp tổ chức lại không đủ để thực hiện các biện pháp đó;

(iii)  Quản  lý  rủi  ro  thiên  tai  tốt  hơn,  đặc  biệt  ở  miền  Trung: số liệu thống kê về số người chết và thiệt hại trong 10 năm gần đây càng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến quản lý rủi ro thiên tai nhiều hơn nữa ở miền Trung, nơi bị n h i ề u  thiên tai, cường đọ của thiên tai và đặc điểm địa hình của các đồng bằng ngập lũ rộng lớn và nhiều cửa sông ven biển cùng kết hợp với nhau làm tăng khả năng bị tổn hại. Các biện pháp phi công trình  có  ý  nghĩa  lớn  nhất,  nhưng  cần  xây  dựng  thể  chế  cụ thể  hơn  nữa  để  tạo  ra những thay đổi trong vấn đề này;

(iv) Quy hoạch sử dụng đất phải xét đến khả năng dễ bị tổn thương  do thiên tai: Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp và thương mại đang khuyến khích việc sử dụng  đất và lấp đầy những vùng thường bị ngập lũ và nước biển khi có thiên tai. Có thể sử dụng quy hoạch sử dụng đất và phê duyệt phát triển của các tỉnh để xem xét tốt hơn các vấn đề về nguy cơ tự nhiên để giảm thiểu những nguy cơ thiên tai này;

(v) Quản  lý  tốt  hơn  vùng  đới  bờ: Những thiệt hại xảy ra cho cộng đồng ngư dân rất lớn. Phát triển nuôi trồng thủy sản không phù hợp có thể làm trầm trọng thêm vấn đề tiềm năng này. Xói mòn cát ven bờ nổi lên là một vấn đề then chốt và tác động đến phát triển và chi phí quản lý rủi ro. Quản lý đới bờ, bao gồm cả xem xét biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng để quản lý rủi ro;

(vi) Quy hoạch lưu vực sông. Cần xem xét lũ lụt trong bối cảnh lưu vực sông. Cần có một mô  hình  quản  lý tổng  hợp  lưu  vực  sông  có thể giải quyết  với  đánh  giá nguy cơ  và những vấn đề như cân bằng giữa các biện pháp công trình và phi công trình để giảm thiểu tác động của các nguy cơ liên quan đến nước;

(vii) Quy hoạch cơ sở hạ tầng yếu kém: Tác động đối với các vùng ngập lũ và dòng chảy lũ không được xem xét đầy đủ khi thiết kế các công trình cơ sở hạ tầng lớn. Việc hình thành các tuyến giao thông như Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc-Nam, và đường Hồ Chí Minh, tạo thành những con đê nhân tạo ngăn dòng nước từ tây sang đông dẫn đến nhiều vùng lớn bị ngập lụt và lở đất;

(viii) Mô hình thể chế về ứng phó với thiên tai: nguồn lực quốc gia và của tỉnh không đủ để cho phép bổ nhiệm những nhân sự chuyên nghiệp và bố trí thiết bị để thay đổi từng bước trong quản lý rủi ro thiên tai. Cần nâng cao mô hình quản lý rủi ro tối ưu để tạo ra sự phối hợp và tham gia nhiều hơn của các cơ quan liên quan;

(ix)  Cảnh báo đầy đủ và khả năng sẵn sàng ứng phó của cộng đồng: Một cộng đồng được chuẩn bị tốt quen thuộc với các chiến lược quản lý rủi ro là các biện pháp chính để cứu sinh mạng trong thiên tai.  Bộ TN&MT  có trách nhiệm  lớn về mạng lưới giám  sát  và cảnh báo. Dường như có nhiều cơ hội để cải tiến việc trao đổi giữa Bộ TN&MT với các nhà quản lý thiên tai ở cấp tỉnh;

(x)   Khai thác  cát  lòng  sông để phát triển cũng làm giảm các quá trình tự nhiên cung cấp cát ra bờ biển và làm giảm khả năng chống xói mòn. Cần có một cách tiếp cận dựa vào quy hoạch và kỹ thuật, trong đó xem xét mối quan hệ giữa các quá trình di chuyển bùn cát cửa sông và ven biển;

(xi)  Khả  năng  sẵn  sàng  ứng  phó  với  những  rủi  ro  cực  đoan: các đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và một số lưu vực sông khác có nhiều biện pháp công trình lớn đang hoạt động để quản lý thiên tai. Các biện pháp quản lý rủi ro phải được thực hiện cho những trường hợp cực đoan hoặc hỏng hóc không mong muốn của công trình. Cần khẩn trương quan tâm tới vấn đề này;

(xii) Lũ quét: Thiệt hại do lũ quét gây ra rất nghiêm trọng với khoảng 10% tổng số người chết. Vấn đề này còn trầm trọng hơn do phạm vi rộng khắp các hoạt động của con người làm tăng thêm nguy cơ bị lũ quét. Vấn đề này cần được giải quyết ở cấp trung ương và tỉnh;

(xiii) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). CBDRM tạo ra kết quả có giá trị cao về số sinh mạng được cứu sống và giảm mức thiệt hại. Hiện nay hình như chưa có cơ quan trung ương hoặc tỉnh nào quan tâm hoặc có trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hiện;

(xiv) Biến đổi khí hậu. Các rủi ro thiên tai đang ngày tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Kết quả tích cực từ những nghiên cứu gần đây về biến đổi khí hậu sẽ là nguồn động viên cho việc thông qua quản lý rủi ro bằng biện pháp phi công trình (ví dụ các biện pháp quy hoạch) để hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai.

(xv)  Sử  dụng  nhiều  hơn  dung  tích  chống  lũ  của  các  hồ  chứa: Dung tích chống lũ của hồ chứa là một biện pháp công trình không được sử dụng trên quy mô lớn ở Việt Nam;

(xvi) Tính toàn vẹn của các công trình: Khả năng của Việt Nam về vấn đề này chưa cao. Cần đánh giá tính an toàn của tất cả các đập lớn ở Việt Nam và thực hiện các hành động thích hợp. Tác động của khí hậu sẽ làm tăng thêm những rủi ro này. Các công trình hiện có, kể cả hệ thống đê, cũng đã quá cũ và không được bảo dưỡng thỏa đáng;

84. Đối với hầu hết các lưu vực, các biện pháp công trình không thể thực hiện một cách toàn diện để giảm thiểu rủi ro. Lũ quét đã làm chết 453 người trong vòng 10 năm, chiếm khoảng 10% tổng số người chết do thiên tai. Giải quyết vấn đề này cực kỳ khó khăn và phụ thuộc nhiều vào quản lý sử dụng đất, cảnh báo và khả năng ứng phó của cộng đồng hơn bất kỳ biện pháp công trình có thể nào. Tuy nhiên, Việt Nam ít có khả năng thực hiện các biện pháp phi công trình để quản lý nguy cơ thiên tai và việc này được xem là một nhược điểm lớn. Cách tiếp cận  tổng  hợp  để  quản  lý  thiên  tai  cần  có  cả  biện  pháp công  trình  và  phi  công  trình, liên ngành, quy hoạch phát triển và có xem xét cách tiếp cận Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

85. Hình 3-1, dưới đây, trình bầy các vấn đề (cây vấn đề) dựa trên chính sách và chiến 
lược quốc gia, các số liệu đã có và tham vấn cộng đồng. Trong khi các chính sách và 
chiến lược chung cho phát triển thủy lợi và nông nghiệp, giảm nhẹ các rủi ro thiên tai đã 
được xác định thì khung thể chế và kế hoạch hành động để thực hiện nó vẫn còn có giới 
hạn nhất định.

Hình 0.4: Cây vấn đề trong Quản Lý  Rủi Ro Lũ và Hạn

3.2   CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO LŨ VÀ HẠN

86. Hình 0.5 giới thiệu các biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ và hạn.

Hình 0.5: Các giải pháp trong quản lý lũ và hạn

87. Các biện pháp ưu tiên của Việt Nam được tóm tắt như sau:

3.2.1   Biện pháp phi công trình

(i) 	Hoàn thiện hệ thống chính sách quốc gia và khung pháp lý

a.  Ban hành Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (năm 2013);

b.  Rà soát, điều chỉnh và thực hiện khung pháp lý (2020.

(ii)	Các biện pháp tài chính

a.  Thành lập quĩ tự lực tài chính ( 2015 và các năm sau);

b.  Bảo hiểm rủi ro thiên tai (nghiên cứu năm 2015 và thực hiện sau năm 2015).

(iii)	Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai các cấp từ trung ương đến địa phương

(iv)	Tăng cường năng lực dự báo và cảnh báo sớm lũ và hạn (2020).

(v)	Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

a.  Nâng cao nhận thức công đồng và quản lý rủi ro lũ và hạn dựa vào cộng đồng (hoàn thành năm 2020, chia thành 3 giai đoạn thực hiện).

b.  Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng (2020).

(vi)	 Quản lý và trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

(vii)	Chương trình tăng cường năng lực quản lý rủi ro lũ và hạn và ứng dụng khoa học công nghệ:

a.  Xây dựng năng lực cho các cơ quan từ trung ương đến địa phương;

b.  Xây dựng năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu nạn;

c.   Rà soát và bổ sung các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng;

d.  Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và vật liệu mới thích hợp;

e.  Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn 
thương trẻ em, người già yếu và tàn tật.

f.	Tổ chức lực lượng tình nguyện viên tham gia trong công tác phòng tránh và

giảm nhẹ thiên tai;

(viii) 	Rà soát, điều chỉnh bổ sung và lập kế hoạch quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn

a. Lập bản đồ rủi ro lũ và hạn gồm cả vùng bị lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển, 
bão, ngập lụt, hạn hán…

a.  Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ ĐBSCL;

b.  Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ cho miền trung từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận;

c.   Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ cho vùng Đông Nam Bộ;

d.  Rà soát và bổ sung kế hoạch xây dựng hệ thống đê sông và đê biển;

e.  Rà soát và bổ sung kế hoạch bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị lũ/hạn;

f. 	Rà soát và bổ sung qui hoạch sử dụng đất gắn với công tác quản lý rủi ro lũ

và hạn;

g.  Rà soát và điều chỉnh kế hoạch quản lý nguồn nước các lưu vực sông;

h.  Rà soát qui hoạch phát triển thủy lợi gắn với biến đổi khi hậu toàn cầu;

i.	Rà soát và bổ sung kế hoạch xây dựng ở những vùng thường xuyên có lũ và hạn;

(ix)	Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro lũ và hạn ở các lưu vực sông liên quan đến các nước láng riềng.

3.2.2   Biện pháp công trình

(i)	Xây dựng các khu neo đậu cho các tầu thuyền tránh trú bão;

(ii)	Nâng cấp các hệ thống đê sông Hồng-Thái Bình và đê sông khác vùng bắc trung bộ;

(iii)	Xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ và bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL;

(iv)	Xây dựng hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang;

(v)	Chương trinh bảo đảm an toàn các hồ chứa;

(vi)	Xây dựng các công trình hồ chứa lợi dụng tổng hợp để điều tiết lũ, cung cấp nước tưới (quản lý hạn hán;

(vii)	Sửa chữa, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ phát triển bền vững trong vùng bị ảnh hưởng của lũ và hạn;

(viii)	Chống ngập lụt cho các thành phố lớn;

(ix)   Chương trình trồng và quản lý rừng.

3.3   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN

88. Lộ trình quản lý và giảm thiểu rủi ro lũ/hạn của Việt nam được giới thiệu tại Bảng 3-1, Bảng 3-2 và Bảng 3-3. Các mục tiêu và các mốc thực hiện dựa vào các mục tiêu và mốc thực hiện của Chiển lược PC và GNTT đến 2020.

Bảng 0.1: Các biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ

| Tình hình hiện tại | Chiến lược | Các giải pháp | Các chỉ số ngắn hạn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Các chỉ số ST (2015) |  | Các chỉ số MT (2020) | Các chỉ số LT (2050) |  |
| Gần 5000 người chết và tổn thất ước tính 1% GDP (1997-2006); Cần thiết đánh giá lại các công trình hiện có đối với việc thay đổi các hiện tượng xẩy ra (Lũ và hạn); Chú trọng đến các giải pháp công trình, thiếu các giải pháp phi công trình | Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ Management | Các biện pháp khác | Giảm rủi ro lũ 25% |  | Giảm rủi ro lũ 50% | Giảm rủi ro lũ đến mức không đáng kể |  |
| Biện pháp phi công trình |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhu cầu đánh giá các kế hoạch phòng, chống lũ do các thay đổi của chế độ dòng chẩy do phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu | Phòng chống lũ | Đánh giá và lập các kế hoạch phòng chống lũ | Đánh giá và bổ sung các kế hoạch phòng chống lũ ở ĐBSCL |  | Thực hiện các kế hoạch bổ sung và giám sát, đánh giá định kỳ |  |  |
|  |  |  | Đánh giá và bổ sung các kế hoạch chống lũ ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận |  |  |  |  |
|  |  |  | Đánh giá và bổ sung kế hoạch phòng chống lũ khu vực Đông Nam bộ |  |  |  |  |
|  |  |  | Đánh giá và bổ sung kế hoạch xây dựng hệ thống đê sông, đê biển |  |  |  |  |
|  |  |  | Đảm bảo 135.573 các hộ sống trong vùng rủi ro cao được di chuyển. |  |  |  |  |
| Quy hoạch sử dụng đất thích hợp cho các vùng ngập lũ | Kiểm soát việc sử dụng đất | Kiểm soát sử dụng đất ở các vùng ngập lũ | Ban hành các chính sách, luật, nghị định, hạn mức sử dụng đất |  | Thực hiện chính sách sử dụng đất |  | Giám sát và đánh giá sử dụng đất |
|  | Lập các tiêu chuẩn xây | Lập và áp dụng các tiêu chuẩn phòng lũ cho nhà và các công trình cơ sở hạ tầng | Ban hành các chính sách, luật, nghị định về phòng chống lũ |  | Thực hiện các biện pháp phòng chống lũ |  | Giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống lũ |
| Thiếu cảnh báo và dự báo lũ đúng lúc và thích hợp | Nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo lũ | Chương trình nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo lũ | Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ cấp lưu vực sông và cộng đồng |  | Thực hiện hệ thống dự báo và cảnh báo lũ |  |  |
| Cần thiết sửa đổi bổ sung chương trình xây dựng trong vùng ngập lũ | Đánh giá và sửa đổi các kế hoạch xây dựng | Phát triển kế hoạch xây dựng tổng thể cho các vùng ngập lũ trong toàn quốc | Đánh giá và bổ sung kế hoạch xây dựng hàng năm và 5 năm. |  |  |  |  |
| Biện pháp công trình |  |  |  |  |  |  |  |
| Sự cần thiết phải có các cảng an toàn cho các thuyền và tầu đánh cá | Xây dựng hệ thống cảng an toàn | Xây dựng các cảng an toàn | xây dựng 98 cảng an toàn cho 13 vùng và 85 cảng cho các tỉnh |  |  | Phục hồi và nâng cấp |  |
| Sự cần thiết nâng cấp hệ thống đê sông Hồng-Thái bình và các hệ thống sông khác ở bắc trung bộ | Nâng cấp hệ sông đê sông | Nâng cấp hệ thông đê có xem xét đến mức an toàn và sử dụng tổng hợp | Xây dựng đê cho các thành phố và các tỉnh phía bắc đến Hà Tĩnh |  |  | Phục hồi và nâng cấp |  |
| Cần thiết phải nâng cấp hệ thống đê bao để chống lũ và bảo vệ bở sông ở ĐBSCL | Nâng cấp hệ thống bờ bao | Nâng cấp, tăng cường và hoàn chỉnh hệ thống đê bao | 10 hệ thống đê bao được hoàn thành |  | Hoàn thành 12 hệ thống đê bao để chống lũ và chống xói lở | Phục hồi và nâng cấp |  |
| Cần thiết xây dựng hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang | Đảm bảo an toàn đê biển | Nâng cao tiêu chuẩn an toàn | Hoàn thành xây dựng hệ thống đê trọng yếu |  |  | Phục hồi và nâng cấp |  |
| Cần thiết phải đảm bảo an toàn các hồ chứa | Áp dụng các biện pháp công trình để đảm bảo an toàn hồ chứa | Đảm bảo an toàn các công trình và hoạt động của các hồ chứa nước | Nâng cấp 556 hồ chứa đã được xây dựng trong toàn quốc |  |  | Phục hồi và nâng cấp |  |
| Cần thiết xây dựng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Nâng cấp và xây dựng các công trình hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Nâng cấp một số hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Xây dựng xong và hoàn chỉnh các hồ chứa nước ở thượng lưu sông Đà và Lô và các hệ thống sông ở miền trung và tây nguyên | Sau khi hoàn chỉnh các hồ chứa nước đang xây dựng và xây dựng các công trình mới |  |  |  |
| Cần thiết phải sửa chữa và xây dựng các công trình thủy lợi ở vùng ngập lũ | Sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa | Đánh giá các điều kiện hiện tại và nâng cấp | 65% hệ thống được đánh giá và hiện đại hóa và 90% hệ thống đảm bảo năng lực thiết kế | Phục hồi và nâng cấp |  |  |  |
| Cần thiết phải bảo vệ các thành phố lớn không bị ngập lụt | Tiến hành nghiên cứu và đưa ra các khuyến cáo chống ngập cho các thành phố lớn | Đánh giá và thực hiện các biện pháp chống ngập lụt kể cả biện pháp tiêu nước | Chống ngập khi mưa to và triều cường cho các thành phố HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng | Phục hồi và nâng cấp |  |  |  |

Bảng 0.2: Biện pháp và quản lý giảm nhẹ rủi ro do hạn

| Tình hình hiện tại | Chiến lược | Các giải pháp | Các chỉ số ngắn hạn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Các chỉ số ST (2015) | Các chỉ số MT (2020) |  |  | Các chỉ số LT (2050) |
| Diện tích yêu cầu được tưới trong thời kỳ nước thấp; Đất nông nghiệp bị nhiễm phèn; xâm nhập măn vào sâu khi dòng chảy từ đầu nguồn về thấp; Hạn hán có thể làm giảm 20-30% năng xuất nông nghiêp trong một số năm | Quản lý và giảm thiểu thiểu rủi ro hạn | Các biện pháp khác nhau | Giảm rủi ro hạn 25% | Giảm rủi ro hạn 50% |  |  | Giảm rủi ro hạn đến mức không đáng kể |
| Ưu tiên chưa đúng mức cho việc quản Quản lý rủi ro hạn | Chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong đó có rủi ro hạn | Đánh giá chiến lược quản lý hạn hán quốc gia | Xây dựng và phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro hạn | Các chương trình đã được thực hiện như trong Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro Hạn |  |  |  |
| Cần thiết phải đánh giá quản lý nguồn nước tại các lưu vực sông | Quản lý hiệu quả các lưu vực sông | Qui hoạch lưu vực sông | Qui hoạch nguồn nước các lưu vực sông và vùng đã được thực hiện | Đã thực hiện đầu tư, đã nâng cao năng lực về quản lý và các đánh giá từng giai đoạn và kế hoạch tầm nhìn được thực hiện |  |  |  |
| Không có giám sát hạn quốc gia và dự báo hạn và hệ thộng cảnh báo sớm | Cải thiện hệ thống dự báo và cảnh báo hạn | Thành lập trung tâm giám sát dự báo hạn quốc gia trực thuộc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia | Đã thành lậpTrung tâm giám sát và dự báo hạn quốc gia và vùng | Đã thành lập các trạm giám sát và cảnh báo hạn ở cộng đồng liên kết với các trung tâm. |  |  |  |
| Cần thiết đảm bảo cung cấp nước tưới | Phục hồi và nâng cấp hệ thống tưới | Phát triển và hiện đại hóa hệ thống tưới | Cung cấp nước tưới đây đủ cho 4,5 triệu ha đất canh tác bao gồm 3,85 triệu ha trong lúa, 3,32 triệu ha trong lúa hai vụ; nâng cao hiệu quả hệ thống tưới lên tới 85% và đảm bảo 90% công xuất thiết kế |  |  | Thường xuyên đánh giá và nâng cấp |  |
| Cần thiết nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuật thủy lơi | Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các hệ thống thủy lợi | Nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuất trong hệ thống thủy lơi | Đạt mức độ trung bình của châu Á |  |  | Đạt trình độ trung bình khá |  |
| Cần thiết của các hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Nâng cấp và xây dựng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Nâng cao số lượng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp | Đã xây dựng và hoàn chỉnh các hồ chứa nước mới ở thượng lưu sông Đà, Lô và trên hệ thống sông ở miền trung và tây nguyên |  | Đã hoàn chỉnh các hồ chứa nước đang xây dựng và bắt đầu đầu tư xây dựng các công trình mới |  |  |

Bảng 0.3: Các Biện Pháp Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn Kết Hợp

| Tình hình hiện tại | Chiến lược | Các giải pháp | Các chỉ số ngắn hạn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Các chỉ số ST (2015) | Các chỉ số MT (2020) | Các chỉ số LT (2050) |
| Thiếu hệ thống pháp lý | Củng cố hệ thống luật pháp và chính sách | Củng cố khung chính sách và pháp lý về F/DRMM | Kiểm tra, sửa đổi và bổ sung hệ thống chính sách và pháp lý; Xây dựng luật PC và GNTT | Thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách phát triển và khung pháp lý |  |
| Thiếu bảo hiểm rủi ro và quỹ tự lực | Thiết lập bảo hiểm rủi ro lũ và hạn và Quỹ | Bảo hiểm các rủi ro về lũ và hạn và các quỹ tự lực | Thiết lập quỹ tự lực về PC và GNTT; Thí điểm bảo hiểm rủi ro thiên tai ở một số vùng | Hoạt động quỹ tự lực về PC và GNTT và bảo hiểm rủi ro thiên tai |  |
| Thiếu cơ cấu tổ chức về F/DRMM | Thiết lập và củng cố cơ cấu tổ chức về F/DRMM | Nâng cao sự hợp tác liên cơ quan về F/.DRMM | Củng cố cơ cấu tổ chức về F/DRMM từ trung ương, tỉnh, lưu vực sông đến cộng đồng |  | Củng cố cơ cấu tổ chức giám sát và đánh giá |
| Thiếu nhận thức cộng đồng | Thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng | Cải thiện nhận thức của cộng đồng và quản lý rủi ro lũ hạn dựa vào cộng đồng | Thông tin về các nguy cơ lũ và hạn tới 70% những người bị ảnh hưởng | Thích ứng bền vững trong các cộng đồng | Thường xuyên giám sát và đánh giá |
|  |  | Thực hiện công tác truyền thông cộng đồng về quản lý rủi ro lũ và hạn |  |  |  |
| Sự cần thiết nâng cao năng lực từ trung ương đến địa phương | Thực hiện chương trình nâng cao năng lực và áp dụng tiến bộ kỹ thuật | Đảm bảo chính quyền địa phương có đủ năng lực quản lý rủi ro lũ và hạn | Hoàn thành việc xây dựng năng lực tìm kiếm và cứu nạn từ trung ương đến địa phương | Hoàn thành và cập nhật |  |
|  |  |  | Đánh giá các tiêu chuẩn xây dựng và thực hiện; áp dụng các giải pháp kỹ thuật | An toàn ở mức cao và hiện đại các biện pháp tìm kiếm và cứu nạn |  |
|  |  |  | Đảm bảo tăng cường năng lực cho các cộng đồng/ người dễ bị tổn thương | Nâng cao năng lực thích ứng và khôi phục thiệt hại do thiên tai |  |
|  |  |  | Thành lập lực lượng tình nguyện viên PC và GNTT | Đảm bảo thực hiện bền vững |  |
| Nhu cầu kiểm tra các kế hoạch, chiến lược và các cơ sở hạ tầng do thay đổi chế độ dòng chẩy, sự phát triển ở thương lưu và các điều kiện kinh tế-xã hội phát triển nhanh | Kiểm tra và xây dựng lại các kế hoạch, chiến lược và xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở hiện có và tương lai | Phát triển ứng phó với rủi ro lũ và hạn và biến đổi khí hậu | Lập các bản đồ các vùng chịu rủi ro do lũ quét, xói lở bờ sông, bờ biển, bão, nước biển dâng, động đất, sóng thần, dông, lũ và hạn | Sử dụng các bản đồ rủi ro lũ/ hạn, chống lũ và ứng phó khẩn cấp |  |
| Nhu cầu kiểm tra các kế hoạch phát triển thủy lợi do biến đổi khí hậu toàn cầu | Bảo vệ các cộng đồng dân cư và nông nghiệp để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu | Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và nông nghiệp | Hoàn thành các nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông thôn. | Hoàn thành các nghiên cứu quản lý nguồn nước cho cộng đồng dân cư, nông nghiệp, rừng và thủy sản | Thường xuyên giám sát và đánh giá sự thích ứng với biến đổi khí hậu ed |
| Nhu cầu hợp tác quốc tế | Tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế | Đẩy mạnh các dự án ODA, FDI về quản lý rủi ro lũ và hạn | Hiệu quả của các dự án ODA và FDI về quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn |  |  |

3.4   CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH VÀ KHOẢNG TRỐNG ĐẦU TƯ

89. Từ tháng 8 năm 1945, đặc biệt từ năm 1975 Chính phủ Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều các công trình quan trọng để phòng, chống thiên tai. Phụ lục A tổng hợp các dự án thủy lợi trọng yếu (gồm cả các dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn) được xây dựng bằng nguồn vốn Chính phủ Việt Nam những năm gần đây.

90.  Từ năm 1993, Việt Nam đã nhận ODA từ các tổ chức quốc tế như ADB, WB và các nước khác để phục hồi, nâng cấp và xây dựng mới các dự án thủy lơi. Phụ lục B mô tả các dự án ODA ngành thủy lợi.

91. Chiến lược quốc gia PC và GNTT đến năm 2020 đã xác định danh mục các chương trình và dự án đầu tư đến năm 2020. Các chương trình và dự án có tổng mức đầu tư lên đến 242.175 tỷ VND (tương đương 13 tỷ 354 triệu USD) trong đó 156.887 tỷ VND (tương đương 8 tỷ 738 triệu  USD) - cho giai đoạn từ 2009 đến 2015; và 85.288 tỷ VND (tương đương 4 tỷ 738 triệu USD) - cho giai đoạn từ 2016 đến 2020. Phụ lục C: Tóm tắt các chương  trình và dự án đầu tư PC và GNTT.

92. Tương tự, sau đây giới thiệu nhóm các chương trình và yêu cầu đầu tư giảm nhẹ thiên tai (chủ yếu là lũ và hạn) thích ứng với biến đổi khí hậu đã được đề xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu:

(i) 	Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (38 tỷ VND hoặc khoảng 2 triệu USD);

(ii)	Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu (350tỷ VND hoặc khoảng 18 triệu USD);

(iii)  Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu (104 tỷ VND hoặc  khoảng 5 triệu USD );

(iv)	 Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực (292 tỷ VND hoặc khoảng 15 triệu USD);

(v)  Tăng cường hợp tác quốc tế (50 tỷ VND hoặc khoảng 2,5 triệu USD );

(vi) Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội (60 tỷ VND hoặc khoảng 3 triệu USD);

(vii) Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (921tỷ VND hoặc khoảng 4,5 triệu USD); và

(viii)	Tổng vốn đầu tư ước tính cho việc thực hiện chương trình giai đoạn 2009 đến 2015 là 1.965 tỷ VND - tương đương 100 triệu USD.

- Các yêu cầu đầu tư ở  Việt Nam dựa theo lộ trình được thể hiện ở Bảng 0-4.

- ADB và bốn nhà tài trợ phát triển quốc tế hết sức tích cực trong việc hỗ trợ lĩnh vực thủy lợi, tưới nước và tiêu nước ở Việt nam: Cơ Quan Phát Triển Pháp (AFD); Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA); Đại Sứ Quán Vương Quốc Hà Lan (RNE); và Ngân Hàng  Thế Giới. Có một số dự án được cam kết tài trợ như sau:

- Dự Án Phát Triển Bền Vững Công Trình Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn ở miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ tài trợ –139 m$ (Bao gồm 30 triệu $ vốn Chính phủ).

- Dự Án Cung Cấp Nước và Vệ Sinh nông thôn do ADB và Chính phủ tài trợ - 1 tỷ đô la trong 10 năm.

- Dự Án Quản Lý Nước sông Mê Công và Phát Triển Nông Thôn do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ – 215 triệu $ (Bao gồm 65 triệu $ vốn Chính phủ).

- Các dự án phi công trình khác do các tổ chức AFF, RNE, Ngân Hàng Thế Giới, AusAID, JICA, EC tài trợ.

- Do vậy, dựa theo xu hướng đầu tư vừa qua, cần đầu tư khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ trong vòng 20 năm tới từ Chính Phủ (Vốn trung ương và tỉnh) và các tổ chức phát triển quốc tế. Người ta dự kiến rằng khoảng một nửa nhu cầu vốn nêu trên sẽ được các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ cho Việt Nam.

Bảng 0-4: Các yêu cầu đầu tư (2011-2020) (triệu $)

| Các yêu cầu đầu tư | 2011-2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- |
| Cải thiện các dịch vụ khí tượng và thủy văn và công tác dự báo | 105 | 53 |
| Tăng cường năng lực | 326 | 8 |
| Các biện pháp chung (Lũ/hạn) | 660 | 294 |
| Giảm rủi ro hạn | 5 | 5 |
| Giảm rủi ro lũ | 9 | - |
| Các biện pháp công trình |  |  |
| Giảm rủi ro hạn | 2,546 | 2,012 |
| Giảm rủi ro lũ | 4,606 | 2,116 |
| Tổng cộng | 8,257 | 4,489 |

## GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Các Bảng 0.1, Bảng 0.2 và Bảng 0.3 cung cấp các chỉ số thực hiện ngắn hạn (2015), trung hạn (2020) và dài hạn (2050). Việc thống kê cấp quốc gia và cấp xã, công tác giám sát và đánh giá tổ chức sẽ được thực hiện để giám sát các mốc thực hiện và các chỉ số được nêu trong các bảng này.

# 4.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

•   Britton, N. 	2008. Đầu tư trong lĩnh vực quản lý thiên tai liên quan đến nước

(http://www.adb.org/Documents/Events/2008/APWF-Consultation-Meeting/ADB-
Britton.pdf - truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010).

•   Đạo, C. T. 2008. Quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Báo cáo tư vấn. ADB TA 
4903-VIE. tháng 4,  2008.

•   Chính phủ Việt Nam (CPVN). 1996. QĐ số 99 TTg, 9/02/1996. Kế hoạch dài hạn và 5 
	năm (1996-2000) về thủy lợi, giao thông và phát triển nông thôn ĐBSCL.

•   CPVN. 1999. QĐ số 114 TTG, 21/6/1999. Quy hoạch phòng Lũ và sử dụng nước lũ 
sông Cửu Long tới năm 2010. QĐ số 114TTg, 21/ 6/ 1999;

•   CPVN. 2004. QĐ số 153/2004/QD-TTg ngày 17/8/2004. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Agenda  No  21)

• 	CPVN. 2006. QĐ số 84/2006/QD-TTg, 19/4/2006. Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thủy lợi

đồng bằng sông Cửu Long từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2020

• 	CPVN. 2007. QĐ số 172/2007/QD-TTg, ngày 16/10/2007. Chiến lược quốc gia về

phòng, chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020

• 	CPVN. 2009. Q Đ số 1590/2009/QD-TTg ngày 9/10/2009. Định hướng chiến lược phát

triển thủy lợi Việt Nam (đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050).

• 	CPVN. 2009. Chiến lược phát triển phát nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn

2011-2020, 10/2009 (tờ trình của Bộ NN và PTNT số 3310/BNN-KH, 12 12 tháng 10 năm 2009.

•	Học, Đ. X. (Prof) 2009. Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành NN và

PTNT. Tập chí nguồn nước tháng 3/2009.

•	KBR   và   VICA.	2008.   ADB   TA	4903-VIE.   EEW	702-FR-Rep-001tx-Final

Report_Master-1. Kellog Brown & Root Pty/ Ltd and VICA Consultants.

•	Bộ NN và PTNT. 2000.  Tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện QĐ số  99/TTg từ 1996 đến

2000.

•	Bộ NN và PTNT. 2008. Kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Chiến lước

quốc gia PC và GNTT đến năm 2020, 10 2008.

•	Bộ NN và PTNT. 2008. Báo cáo hiện trạng đầu tư các dự án thủy lợi theo quyết định

số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006. và Báo cáo về phát triển thủy lợi của

Ban chỉ đạo phát triển ĐBSCL 9 tháng đầu tiên năm 2008.

•	Bộ NN và PTNT. 2009. QĐ số 83/QD-BNN-XD ngày 12/1/2009. Chiến lược phát triển

thủy lợi đến năm 2020.

•	Bộ NN và PTNT. BC cập nhật. BC đánh giá việc thực hiện QĐ số 99 TTg  9/2/1996.

•	Bộ TN và MT. 2009. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. 6/2009.

•	WB và ADB. 2006. Báo cáo liên tịch về việc định hướng tương lai quản lý nguồn nước

ở lưu vực sông Mekong. Chiến lược hỗ trợ nguồn nước sông Mekong (MWRAS),

6/2006 (http://www.adb.org/water/operations/partnerships/mwras-June2006.pdf).

•	WB. 2007. Tài liệu chiến lược của WB về sự hỗ trợ vùng của WB cho tiểu vùng

Mekong  mở  rộng, 10/2007.  Phòng  ĐNA,  vùng  Đông  á  vàThái  Bình  Dương

http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/Resources/333200-

1211794042917/gms-wb-strategy.pdf

CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục A: Danh mục các dự án thủy lợi quan trọng (2006  đến 2010  và đang thực hiện)

| TT | Tên dự án | Vị trí | Công suất | Thời gian dự kiến xây dựng | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vốn ngân sách |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy TĐ Quảng Trị | Tỉnh QT (sông Thạch Hãn) | 64 MW | 2004-2007 | 1,501 |
| 2 | Nhà máy TĐ Sơn La | Sông Hồng | 2400 MW | 2005-2015 | 36,993 |
| 3 | TĐ Cửa Đạt | Thanh Hóa (Mã) | 97MW | 2004-2008 | 2,500 |
| 4 | Chương trình chống lũ | 66 tỉnh trong lưu vực sông Hồng (Phú Thọ, Vĩnh Phú, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình) |  | 2006-2010 | 3,500 |
| 5 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ | Hà Tĩnh (sông Cả) | 19,500 ha | 2004-2008 | 346 |
| 6 | Hồ chứa nước Cửa Đạt | Thanh Hóa (Mã) |  | 2007-2015 | 700 |
| 7 | Qui hoạch di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm | Hà Nội (Hồng) |  | 2006-2015 | 3,000 |
| 8 | Nhà máy thủy điện Thác Muối | Nghệ An (Cả) | 8,000 ha, 40kw | 2006-2012 | 1,400 |
| 9 | Hệ thống tưới Ngan Trươi-Cam Trường | Ha Tinh, (Cả) |  | 2007-2010 | 1,500 |
| 10 | Hệ thống tưới Văn Phong | Bình Định (Kone) | 28,000 ha | 2007-2010 | 450 |
| 11 | Kênh nối sông Tiền và Hậu | Dong Thap, Vinh Long (Mekong) |  | 2007-2010 | 400 |
| 12 | Nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam |  |  | 2006-2010 | 10,000 |
| 13 | Chương trinh nước sạch nông thôn và vệ sinh nông thôn II |  |  | 2006-2010 | 9,000 |
| 14 | Công trình dẫn nước ngọt từ sông Đà về Hà Nội | Hà Nội | 300,000 m3/day | 2004-2008 | 1,393 |
| 15 | Chương trình cấp nước đô thị | 27 tỉnh và 4 thành phố |  | 2006-2010 | 2,160 |
| 16 | Cấp nước sạch ĐB Sông Hồng | 12 tỉnh |  | 2006-2010 | 2,560 |
| 17 | Dự án phòng, chống lũ cho đồng bằng sông Mê Công | ĐBSCL | Mua sắm thiết | 2008-2011 | 139 |
| 18 | Câp nước cho các thành phố lớn |  |  | 2007-2010 | 400 |
| II | Vốn trái phiếu |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống tưới Hát Môn-Đập Đáy | Hà Tây (Hồng) | Chống lũ cho Hà Nội | 2003-2007 | 550 |
| 2 | Hồ chứa nước Cửa Đạt | Thanh Hóa (Mã) | 86,862 ha | 2004-2008 | 3,300 |
| 3 | Hồ chứa nước Nước Trong | Quảng Ngãi (Trà Khúc) | 20,000 ha | 2006-2010 | 1,500 |
| 4 | Hồ chứa nước Định Bình | Bình Định (Kone) | 15,000 ha | 2003-2008 | 850 |
| 5 | Các hệ thống tưới các tỉnh miền núi |  |  | 2006-2008 | 7,300 |
| 6 | Hệ thống tưới Jamo | Gia Lai (Ba) | 12,000 ha | 2006-2012 | 1,400 |
| 7 | Hồ chứa nước Krong-buk Hạ | Đắc lắc (Serepok) | 11,400 ha | 2006-2010 | 1,090 |
| 8 | Hồ chứa nước Sông Ray | Ba Rịa-Vũng Tầu (SERC) | 9,150 ha | 2006-2009 | 1,910 |
| 9 | Hò chứa Tả Trạch | Thừa Thiên Huế (Hương) | 34,782 ha | 2005-2009 | 9,000 |
| 10 | Hò chứa Bản Mồng | Nghệ An (sông Cả) | 30,600 ha | 2006-2013 | 3,000 |
| 11 | Hồ chứa Krong Bách Thượng | Đắc Lắc (Srepok) | 14,000 ha | 2008-2012 | 1,400 |
| 12 | Hồ chứa Tà Pao | Bình Thuận, Đồng Nai (Đồng Nai ) | 32,000 ha | 2006-2012 | 1,200 |

Phụ lục B: Dự án ODA ngành thủy lợi

| TT | Tên dự án | Vốn phê duyệt ($'000) | Tham chiếu | Năm | Tỉnh dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đã thực hiện |  |  |  |  |
| 1 | Khôi phục thủy lợi và chống lũ | 95,600 | ADB Loan 1259 – 26 Oct 93 | 1993 | Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hóa và Nghệ An |
| 2 | Đánh giá ngành thủy lợi | 99 | ADB TA 2167 – 26 Sep 94 | 1994 |  |
| 3 | Xây dựng năng lực ngành thủy lợi | 1,350 | ADB TA 2233 – 13 Dec 94 | 1994 |  |
| 4 | Dự án thủy lợi ĐB sông Hồng | 75,000 | ADB Loan 1344 – 13 Dec 94 | 1994 | Đồng bằng sông Hồng |
| 5 | Dự án thủy lợi Phước Hòa | 600 | ADB TA 2575 – 31 May 96 | 1996 | Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An |
| 6 | Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn | 600 | ADB TA 2635 - 28 Aug 96 | 1996 |  |
| 7 | Dự án đào tạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn | 1,000 | ADB TA 2838 – 11 Aug 97 | 1997 |  |
| 8 | Vận hành và bảo dưỡng (O&M) ngành thủy lợi | 150 | ADB TA 2871 - 16 Sep 97 | 1997 |  |
| 9 | Dự án quản lý nguồn nước lưu vực sông Hồng | 1,362 | ADB TA 2871 – 19 Sep 97 | 1997 |  |
| 10 | Dự án thủy lợi Phước Hòa | 3,700 | ADB Loan 1598 – 18 Dec 97 (TA Loan) | 1997 |  |
| 11 | Dự án thủy lợi Đồng Bằng Sông Hồng II | 600 | ADB TA 3050 – 22 Jul 98 | 1998 |  |
| 12 | Nâng cao năng lực tái định cư Bộ NN và PTNT | 150 | ADB TA 3064 – 4 Sep 98 | 1998 |  |
| 13 | Dự án phát triển thủy lợi lưu vực đồng bằng sông Cửu Long | 100,000 | WB | 2004 | Đồng bằng sông Cửu Long |
| 14 | Dự án quản lý nguồn nước quốc gia | 950 | World Bank Grant TF 26252 - 4 Jun 01 | 2001 |  |
| 15 | Hỗ trợ dự thảo luật quản lý nước | 586 | World Bank TA |  |  |
| 16 | Phát triển tưới ở đồng bằng sông Cửu Long | 850 | World Bank TF 209701 |  |  |
| 17 | Thủy lợi ĐBSCL | 582 | World Bank Grant TF 26488 - 29 Jun 01 |  |  |
| 18 | Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai | 750 | World Bank Grant TF 26834 - 24 Sep 02 |  |  |
| 19 | Dự án phục hồi và nâng cấp hệ thống đê biển miền trung và miền bắc Việt nam | 38,419 | WFP Grant PAM 4617 and 5325 |  |  |
| 20 | Nâng cấp hệ thống tiêu vùng nông nghiệp Tân Chi | 27,000 | JICA TA |  |  |
| 21 | Kiểm soát dòng chẩy kiệt sông Mê Công | 472 | UNDP Grant |  |  |
| 22 | Đánh giá tác động môi trường vùng Đồng Tháp Mười sau 10 năm phát triển tưới | 350 | Sida và Danida |  |  |
| 23 | Kỹ thuật đê biển | 1,161 | UNDP Grant 92/023 |  |  |
| 24 | Hỗ trợ đơn vị quản lý thiên tai | 775 | UNDP Grant 93/031 |  |  |
| 25 | Hỗ trợ quản lý thiên tai ở Việt Nam VIE/97/002 | 1,808 | UNDP Grant 97/002 |  |  |
|  | Tổng A | 353,914 |  |  |  |
| B | Đang thực hiện |  |  |  |  |
| 1 | Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn | 150,000 | ADB Loan 1564 – 23 Oct 97 | 1997 |  |
| 2 | Dự án xây dựng năng lực quản lý nguồn nước | 3,800 | ADB TA 3528, NET 30 Oct 00 | 2000 |  |
| 3 | Dự án thủy lợi sông Hồng giai đoạn II | 156,200 | ADB Loan 1855, AFD, NET - 13 Nov 01 | 2001 | Đồng bằng sông Hồng |
| 4 | Dự án thủy lợi miền trung | 1,400 | ADB TA 4001, NET - 27 Nov 02 | 2002 |  |
| 5 | Dự án thủy lợi Phước Hòa | 164,600 | ADB Loan 2025 - 9 Jan 04 | 2004 | Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An |
| 6 | Dự án phát triển nguồn nước ĐBSCL | 101,800 | World Bank Loan 3198 – 4 May 99 | 1999 | Đồng bằng sông Cửu Long |
| 7 | Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam | 157,800 | World Bank Loan 3880– 30 Mar 04 | 2004 | Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Tây Ninh |
| 8 | Dự án giảm nghèo lưu vực ĐB sông Hồng | 820 | JFPR Grant 9046 |  |  |
| 9 | Chương trình hỗ trợ ngành nước Việt nam | 13,270 | DANIDA |  |  |
| 10 | Dự án thủy lợi Phan Rí-Phan Thiết | 56,300 | JBIC |  | Ninh Thuận |
| 11 | Dự án thủy lợi Ayun hạ | 16,500 | Kuwait |  | Tây Nguyên |
| 12 | Dự án quản lý đới bờ Việt Nam-Hà Lan | 3,500 | NET |  |  |
| 13 | Dự án nước ngầm các tỉnh phía bắc | 7,225 | JICA |  |  |
| 14 | Dự án điều tiết lũ Bắc Vàm Nao | 12,900 | AusAID |  |  |
| 15 | Dự án hỗ trợ quản lý nguồn nước | 5,400 | AusAID |  |  |
| 16 | Dự án thủy lợi miền trung | 74,300 | ADB Loan 2223-VIE | 2007 | Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định |
| 17 | Dự án quản lý rủi ro thiên tai, giai đoạn 1 | 86,000 | World Bank Loan | 2007 | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bến Tre và Đồng Tháp |
| 18 | Dự án nâng cao năng lực quản lý tưới và phục hồi hệ thống tưới | 128,000 | ADB Loan ADB: 100,000,000 $ AFD: 28,000,000 $ |  |  |
|  | Tổng B | 1,139,815 |  |  |  |
|  | Tổng A + B | 1,493,729 |  |  |  |

ADB = Ngân hàng phát triển Châu á; AFD = Cơ quan phát triển Pháp; AusAID = Cơ quan phát triển quốc tế Autralia;  DANIDA = Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Dan mạch; JBIC =

Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản; JFPR = Quĩ xóa đói giảm nghèo Nhật bản; JICA = Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản; MARD = Bộ NN và PTNT; NET = Hà Lan;  SIDA = Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển; TA = Hỗ trợ kỹ thuật; UNDP = Chương trình phát triển Liên hợp quốc.

Nguồn:  RRP dự án hỗ trợ thủy lợi miền trung (ADB Loan 2223-VIE)

Phụ Lục C: Danh mục các chương trình và dự án trong

Kế hoạch thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

| TT | Dự án và chương trình | Thời gian | Vốn (Tỷ đồng) |  |  | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2015 | 2016-2020 | Tổng |  |
|  | Tổng vốn yêu cầu đầu tư |  | 156,887 | 85,288 | 242,175 |  |
| I | Biện pháp phi công trình |  | 21,002 | 6,846 | 27,848 |  |
| 1.1 | Hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật |  | 82 | 52 | 134 |  |
| 1 | Xây dựng luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai | 2009-2013 | 2 | 2 | 4 | MARD |
| 2 | Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan | 2009-2010 | 40 | 10 | 50 | Liên quan đến các bộ ngành |
| 3 | Thành lập Quỹ tự lực tài chính về phòng, chống 2009-2015 và giảm nhẹ thiên tai | 2009-2015 | 20 | 20 | 40 | Liên quan đến các bộ ngành |
| 4 | Bảo hiểm rủi ro thiên tai trong một số lĩnh vực | 2009-2015 | 20 | 20 | 40 | Liên quan đến các bộ ngành |
| 1.2 | Kiện toàn bộ máy tổ chức |  | 300 | 100 | 400 |  |
| 5 | Kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng chống và giảm nhẹ thiên tai các cấp | 2009-2020 | 300 | 100 | 400 | Liên quan đến các bộ ngành |
| 1.3 | Rà soát và bổ sung qui hoạch |  | 9,341 | 215 | 9,556 |  |
| 6 | Lập bản đồ xác định nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển, bão, nước biển dâng, động đất, sóng thần, ngập lụt, hạn hán… | 2010-2012 | 120 | 50 | 170 | Các tỉnh và thành phố |
| 7 | Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đồng bằng sông Cửu Long | 2010-2012 | 10 |  | 10 | Thành phố và các tỉnh ĐBSCL |
| 8 | Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ cho các sông thuộc khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận | 2011-2013 | 20 |  | 20 | Thành phố và các tỉnh miền trung |
| 9 | Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ cho các sông thuộc khu vực Đông Nam bộ | 2011-2013 | 8 |  | 8 | Thành phố và các tỉnh miền trung |
| 10 | Rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống đê sông, đê biển | 2011-2013 | 137 |  | 137 | Các tỉnh và thành phố có đê miền bắc đến Hà Tĩnh |
| 11 | Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện di dân, tái địnhcư vùng thường xuyên bị thiên tai | 2006-2015 | 7,855 |  | 7855 | Các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng thiên tai |
| 12 | Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất gắn với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai | 2009-2020 | 100 | 60 | 160 | Các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng thiên tai |
| 13 | Rà soát, bổ sung qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ | 2006-2015 | 981 |  | 981 | Các tỉnh và thành phố có rừng |
| 14 | Rà soát quy hoạch và quản lý nguồn nước của các sông và hệ thống thủy lợi | 2008-2020 | 50 | 50 | 100 | Các thành phố và các tỉnh |
| 15 | Quy hoạch phát triển thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu | 2009-2020 | 50 | 50 | 100 | Các thành phố và các tỉnh |
| 16 | Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên | 2009-2020 | 10 | 5 | 15 | Các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng thiên tai |
| 1.4 | Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo |  | 2,000 | 1,000 | 3,000 |  |
| 17 | Chương trình nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo | 2009-2020 | 2,000 | 1,000 | 3000 | Các thành phố và các tỉnh |
| 1.5 | Nâng cao nhận thức cộng đồng |  | 509 | 717 | 1,226 |  |
| 18 | Nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý rủi ro thiên tai cho cộng | 2009-2020 | 259 | 467 | 726 | Các thành phố và các tỉnh |
| 19 | Tổ chức thông tin và tuyên truyền về thiên tai thông qua hệ thống thông tin đại chúng | 2009-2020 | 250 | 250 | 500 | Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh và thành phố |
| 1.6 | Chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ |  | 1,654 | 4,362 | 6,016 |  |
| 20 | Chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ | 2010-2012 | 1,654 | 4,362 | 6016 | Các thành phố và các tỉnh |
| 1.7 | Tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ |  | 7,116 | 400 | 7,516 |  |
| 21 | Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thiên tai từTrung ương đến địa phương | 2009-2020 | 103 | 80 | 183 | Các bộ và các địa phương |
| 22 | Tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn | 2006-2015 | 5,990 |  | 5,990 | LL ực lượng tìm kiếm và cứu nạn các tỉnhvà thành phố |
| 23 | Rà soát quy hoạch và quản lý nguồn nước của các sông và hệ thống thủy lợi | 2009-2020 | 20 | 10 | 30 | Các thành phố và các tỉnh |
| 24 | Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật và sử dụng vật liệu mới vào phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai | 2009-2020 | 80 | 70 | 150 | Các Bộ và các địa phương liên quan |
| 25 | Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc và cộng đồng | 2009-2020 | 700 | 100 | 800 | Các thành phố và các tỉnh |
| 26 | Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương trẻ em, người già yếu và tàn tật. | 2009-2020 | 103 | 80 | 183 | Các thành phố và các tỉnh |
| 27 | Tổ chức lực lượng tình nguyện viên tham gia trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai | 2009-2020 | 120 | 60 | 180 | Các Bộ, các thành phố và các địa phương liên quan |
| II | Các biện pháp công trình |  | 135,885 | 78,442 | 214,327 |  |
| 28 | Xây dựng hệ thống các khu neo đậu cho tầu, thuyền tránh trú bão | 2008-2020 | 20 | 10 | 30 | Các đơn vị liên quan, các thành phố ven biển và các tỉnh có biển |
| 29 | Chương trình nâng cấp đê hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và khu vực Bắc trung bộ | 2010-2010 | 10,000 | 9,250 | 19,250 | 19 tỉnh và thành phố có đê (các tỉnh phía bắc đến Hà Tnh) |
| 30 | Xây dựng hệ thống bờ bao, kiểm soát lũ và chống sạt lởbờ sông (ĐBSCL) | 2009-2020 | 4,625 | 4,625 | 9,250 | Các thành phố và các tỉnh ở ĐBSCL |
| 31 | Chương trình nâng cấp đê biển |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Chương trình đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam | 2009-2020 | 5,500 | 2,500 | 8,000 | Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam |
| 31.2 | Chương trình đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang | 2009-2020 | 13,800 | 5,681 | 19,481 | Các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang |
| 32 | Đảm bảo an toàn hồ chứa | 2008-2020 | 5,430 | 6,170 | 11,600 | Các thành phố và các tỉnh |
| 33 | Xây dựng các hồ chứa nước lợi dụng tổng hợp, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ | 2008-2020 | 31,249 | 14,761 | 46,010 | Các thành phố và các tỉnh |
| 34 | Sửa chữa, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ ổn định và phát triển dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai | 2008-2020 | 32,486 | 13,451 | 45,937 | Các thành phố và các tỉnh |
| 35 | Chương trình chống ngập úng cho các thành phố lớn. | 2008-2020 | 9,000 | 10,000 | 19,000 | Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng |
| 36 | Chương trình khoanh nuôi và trồng mới rừng bền vững | 2009-2020 | 23,775 | 11,994 | 35,769 | Các thành phố và các tỉnh |
|  | Tổng I: Các biện pháp phi công trình |  | 21.002, (1.105, triệu US$) | 6.846, (360, triệu US$) | 27.848, (1.466, triệu US$) |  |
|  | Tổng II: Các biện pháp công trình |  | 135,885 (7,152 m US$) | 78.442, (4,129 triệu US$) | 214.327, (11,280 triệu US$) |  |
|  | Tổng vốn đầu tư |  | 156.887, (8.257, triệu US$) | 85.288, (4.489, triệu US$) | 242,175 (12,746, triệu US$) |  |

Nguồn: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và GNTT (2007)

Ghi  chú: Mặc dù Chiến lược và kế hoạch thực hiện Chiến lược xem xét đến các loại thiên tai, tuy nhiên hầu hết các loại thiên tai liên quan đến lũ (gồm cả bão) và hạn hán. Do đó, ngân sách thực hiện kế hoạch bao gồm cả yêu cầu quản lý rủi ro lũ và hạn từ 2008 đến 2020.

Phụ lục D: Các vùng kinh tế của Việt Nam

| No. | Vùng kinh tế | Tỉnh/ Thành phố | Lưu vực sông chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đông Bắc (Vùng miền núi phía bắc) | Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bac Giang and Quảng Ninh | Bằng giang-Kỳ cùng; Hồng- Thái Bình |
| 2 | Tây Bắc | Hòa Bình, Sơn La, Lai châu và Điện Biên | Hồng - Thái Bình |
| 3 | Đồng bằng sông Hồng | Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phú, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Tây (cũ) | Hồng – Thái Bình |
| 4 | Bắc trung bộ | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế | Mã, Cả, Gianh, Thạch Hãn và Hương |
| 5 | Ven biển trung bộ | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận | Thu Bồn-Vu Gia, Trà Khúc, Kone và Ba |
| 6 | Tây nguyên | Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kom Tum và Lâm Đồng | Sesan, Serepok |
| 7 | Đông Nam Bộ | Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tầu | Đồng Nai, SERC |
| 8 | Đồng bằng sông Cửu Long | Long An, Tiền Giang, tp Cần Thơ, Bến Tre,Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng,Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mâu | Cửu Long |

Trung hạn được xác định đến năm 2020 theo Chiến Lược Quốc Gia về Phòng Chống và Giảm Thiểu Thiên Tai đến Năm 2020.