| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: /QĐ-BNN-HTQT | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển vùng cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai (sông Mơ) vay vốn Hàn Quốc (KEXIM1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 03/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn chung lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp; Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Thế giới);

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ vốn EDCF cho dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ (Sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu" (KEXIM1); Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 575/VPCP-HTQT ngày 23/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc điều kiện vay vốn EDCF cho dự án; Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 05/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách tái định cư của dự án;

Căn cứ các Thông tư: Số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về Quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Biên bản thảo luận ngày 14/11/2014 được ký giữa các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa và Nghệ An với KEXIM cho Dự án KEXIM1;

Căn cứ các Công văn cam kết bố trí vốn đối ứng cho dự án của các tỉnh Thanh Hoá (Công văn số 2109/UBND-THKH ngày 24/03/2014), Nghệ An (Công văn số 1434/UBND-NN ngày 17/03/2014);

Căn cứ các ý kiến góp ý về hồ sơ dự án của các cơ quan: UBND tỉnh Nghệ An (công văn số 378/UBND-NN ngày 19/01/2015); UBND tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1306/UBND-NN ngày 06/02/2015); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1619/BKHĐT-KTĐN ngày 23/03/2015); Bộ Tài chính (Công văn số 5183/BTC-QLN ngày 20/04/2015);

Căn cứ Công văn số 4222/UBND-NN ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cam kết xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải của thị xã Hoàng Mai và đề nghị phê duyệt dự án đầu tư tiểu dự án Cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường vùng hạ du sông Hoàng Mai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tại Tờ trình số 1381/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 31/08/2015 và Tờ trình số 1593/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 06/10/2015, Công văn số 1827/CPO-KEXIM1 ngày 12/11/2015 về tổng hợp ý kiến tham gia góp ý BCNCKT dự án KEXIM1; Tờ trình số 3711/TTr.SNN-QLXD ngày 17/12/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An; Tờ trình số 15/TTr-QLĐT-TĐ ngày 18/5/2015 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 và hồ sơ dự án kèm theo về việc trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KEXIM1;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định dự án “Phát triển vùng cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai” ngày 5/11/2015 do Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển vùng cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai”, vay vốn Hàn Quốc (KEXIM1) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên dự án: Dự án Phát triển vùng cửa sông Lèn và sông Hoàng Mai (Tên theo Quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 là Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ (sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu").

Tên tiếng Anh: Len River and Hoang Mai River Estuary Development Project.

- Tên nhà tài trợ: Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) đại diện Chính phủ Hàn Quốc quản lý thông qua Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM).

- Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ dự án, chủ đầu tư

- Chủ dự án: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

- Chủ đầu tư dự án thành phần Nâng cấp hệ thống thủy lợi (HTTL) sông Lèn: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 và Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư dự án thành phần Cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường sông Hoàng Mai (sông Mơ): Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

- Đơn vị Tư vấn chuẩn bị dự án: Liên danh Nhà thầu tư vấn Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam và Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

- Đơn vị Tư vấn thẩm tra: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hồng Hà.

- Phạm vi dự án: gồm 2 tỉnh, Thanh Hoá và Nghệ An.

- Thời gian thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày ký Hiệp định vay.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án

9.1. Mục tiêu dự án

Nâng cao khả năng kiểm soát mặn, tạo nguồn nước ngọt cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sinh hoạt và công nghiệp nhằm nâng cao năng suất của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp, góp phần thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn vùng dự án thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

9.2. Nhiệm vụ dự án

Kiểm soát mặn, ngọt tạo nguồn cấp nước tưới cho 18.821ha đất canh tác, thủy sản 4.834ha, nguồn nước sinh hoạt cho 771.176 người và phục vụ chăn nuôi, 2.703ha các khu công nghiệp; tiêu cho 3.930 ha; cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực dự án; kết hợp cải thiện giao thông thủy, bộ trong khu vực.

10. Địa điểm xây dựng:

- Dự án thành phần hệ thống thủy lợi (HTTL) sông Lèn: Huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Dự án thành phần cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường sông Hoàng Mai (sông Mơ): thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

11. Diện tích sử dụng đất

Tổng diện tích sử dụng đất: 30,93ha, trong đó: HTTL sông Lèn 23,93ha; Cống kiểm soát mặn sông Mơ 7,0ha.

12. Nội dung đầu tư chủ yếu

12.1. Hợp phần A: Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi

12.1.1. Phương án công trình và quy mô các hạng mục

a) Hệ thống thủy lợi sông Lèn

- Xây dựng cống kiểm soát mặn, ngọt sông Lèn (tuyến Đa Lộc tại vị trí khoảng K32+650 đê sông Lèn): 4 cửa x 30m, âu thuyền rộng 14m, dài 150m, cầu giao thông rộng 7,5m, dài 313,70 m;

- Xây dựng cống kiểm soát mặn, ngọt  kênh De (tại vị trí khoảng K2+600 kênh De): 2 cửa x 10m; âu thuyền rộng 11m, dài 120m;

- Xây dựng cống kiểm soát mặn, ngọt sông Càn (tại vị trí khoảng K43+300 đê sông Càn): 2 cửa x 16m; âu thuyền rộng 5,0m, dài 40m; cầu giao thông rộng 7,0m, dài 69,05m.

- Các hạng mục hỗ trợ tưới, tiêu tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn:

+ Xây dựng cống Triết Giang (thay thế cống cũ): Vị trí vùng tuyến tại khu vực cống Triết Giang hiện tại. Quy mô: 2 cửa x 3,0x4,0m;

+ Xây dựng trạm bơm tưới Triết Giang (thay thế trạm bơm cũ): Vị trí vùng tuyến trạm bơm tại khu vực trạm bơm dã chiến Triết Giang hiện tại, công suất 9.800m3/h;

+ Xây dựng trạm bơm tiêu Hà Hải (thay thế trạm bơm cũ): vị trí vùng tuyến tại khu vực trạm bơm Hà Hải hiện tại, công suất 40.000m3/h;

+ Xây dựng trạm bơm tưới, tiêu kết hợp Hà Yên 1 (thay thế trạm bơm cũ): vị trí vùng tuyến tại khu vực trạm bơm Hà Yên 1 hiện tại, công suất 28.000m3/h.

b) Cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường sông Hoàng Mai

- Xây dựng cống kiểm soát mặn, ngọt quy mô 2 cửa x 30m, âu thuyền rộng 10,50m, dài 120 m, cầu quản lý kết hợp giao thông rộng 6,5m, dài 123,50m.

- Đê bờ tả sông Hoàng Mai: Dài 2,69km, chiều cao lớn nhất Hmax=4,40m.

12.1.2. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế

(Chi tiết xem Phụ lục 1 kèm theo)

12.1.3 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ chủ yếu

- Cống: Các cống kiểm soát mặn, ngọt, cống tiêu thuộc HTTL sông Lèn: cống kiểu truyền thống (cống lộ thiên), kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), bản đáy và trụ pin đổ liền khối; Sân thượng, hạ lưu gia cố bằng rọ đá. Xử lý chống thấm nền bằng cừ; Gia cố nền bằng cọc BTCT. Cống kiểm soát mặn, ngọt sông Hoàng Mai: Cống kiểu trụ đỡ BTCT, dầm đỡ van tách khớp nối với trụ đỡ; Sân thượng, hạ lưu gia cố bằng rọ đá. Xử lý chống thấm nền bằng cừ; Gia cố nền bằng cọc BTCT.

- Âu thuyền: Âu thuyền có kết cấu bằng BTCT bố trí cạnh cống kiểm soát mặn, ngọt. Sân thượng, hạ lưu âu được gia cố bằng rọ đá, xử lý chống thấm nền bằng cừ và gia cố nền bằng cọc BTCT.

- Cầu giao thông trên cống: Dầm cầu bằng BTCT dự ứng lực, mặt cầu bằng BTCT phía trên rải bê tông át phan. Mố trụ hai bên bằng BTCT, mố trụ giữa đồng thời là trụ pin của cống.

- Trạm bơm tưới, tiêu tại huyện Hà Trung: Nhà trạm, bể hút, bể xả, kết cấu bằng bê tông, BTCT và gạch xây, máy bơm trục đứng hoặc trục ngang.

- Đê tả sông Hoàng Mai: Đắp đê bằng đất, gia cố mặt bằng bê tông, bảo vệ mái phía sông bằng BTCT, mái phía đồng trồng cỏ, đoạn qua khu dân cư làm tường BTCT phía sông.

- Công trình phục vụ thi công, quản lý gồm: Công trình dẫn dòng, đường thi công, đường quản lý, khu nhà quản lý, nhà vận hành âu thuyền, hệ thống điện, nước phục vụ thi công.

- Thiết bị công nghệ:

+ Thiết bị cơ khí: Cửa van đóng mở cống và âu thuyền đều là cửa van phẳng bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực, chống xâm thực nước mặn.

+ Hệ thống điện: Xây dựng đường dây cao thế từ điểm đấu nối về trạm biến áp đặt ở khu vực đầu mối, bố trí máy phát điện dự phòng. Sau trạm biến áp sẽ dùng cáp điện hạ thế để cấp điện phục vụ cho quản lý vận hành.

+ Hệ thống điều khiển và giám sát: Theo 2 cấp, tại chỗ và từ xa tại phòng điều khiển trung tâm trong khu nhà quản lý công trình đầu mối.

12.1.4. Bước thiết kế:

- Thiết kế ba bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với 04 công trình đầu mối: Đầu mối sông Lèn, Đập ngăn mặn kênh De, Đập ngăn mặn sông Càn và Cống ngăn mặn sông Hoàng Mai;

- Thiết kế hai bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho hệ thống tưới, tiêu thoát lũ Hà Trung, Bỉm Sơn.

- Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả Dự án và các tiểu dự án, số bước thiết kế sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện cho phù hợp với thực tế.

12.1.5. Những vấn đề cần lưu ý trong các bước tiếp theo

- Khảo sát tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn theo đúng quy định hiện hành để nghiên cứu, tính toán, lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho các hạng mục, đảm bảo an toàn công trình, hiệu quả kinh tế, thuận lợi khi khai thác vận hành.

- Nghiên cứu, tính toán mạng thủy lực sông và điều tiết hệ thống tối ưu, trong đó cập nhật các số liệu có liên quan từ các kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất, để tăng cường an toàn cấp nước, giảm thiểu ảnh hưởng ngập lụt thượng lưu cống.

- HTTL sông Lèn: Rà soát cấp công trình đầu mối kênh De và sông Càn phù hợp với quy mô và đặc tính kỹ thuật theo quy định.

- Đối với cống ngăn mặn sông Hoàng Mai: Cần rà soát kiểm tra mực nước lũ lớn nhất ứng với lưu lượng xả lũ thiết kế, kiểm tra qua tràn hồ Vực Mấu cộng với lưu lượng lũ thiết kế, kiểm tra của lưu vực khu giữa để bố trí mặt bằng tối ưu. Rà soát, nghiên cứu các ý kiến của tư vấn phản biện nhằm tối ưu hóa như: Tăng cường gia cố tiêu năng hạ lưu cống, nạo vét mở rộng đoạn sông Hoàng Mai trước cống để tăng dung tích trữ và mở rộng mặt cắt thoát lũ, bổ sung thiết bị chắn rác, vớt rác...

- Áp dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế và thi công; Sử dụng vật liệu và công nghệ mới ... thay thế vật liệu truyền thống nhằm hạ giá thành, dễ thi công, ổn định, bền vững và thân thiện với môi trường; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý vận hành, áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm.

12.2. Hợp phần B: Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)

- Bổ sung cơ chế chính sách để hỗ trợ và nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các ngành kinh tế (Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản);

- Tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi;

- Lồng ghép thích ứng BĐKH trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cho 5 huyện trong vùng dự án;

- Xây dựng chương trình dự báo mặn và quản lý xâm nhập mặn trong điều kiện BĐKH;

- Xây dựng 4 nhà tránh bão cho ngư dân/nông dân của 4 xã ven biển của vùng dự án;

- Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho 10 xã ven biển bị nhiễm mặn, không còn khả năng cấp nước sinh hoạt.

12.3. Hợp phần C: Cải thiện môi trường sinh thái dựa vào cộng đồng

- Xây dựng mô hình cộng đồng cải thiện Môi trường sinh thái (MTST) sông Hoàng Mai;

- Xây dựng mô hình cải thiện MTST trong khu chăn nuôi tập trung xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng mô hình cải thiện MTST trong nuôi trồng thủy sản xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng mô hình quản lý Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt dựa vào cộng đồng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

12.4. Hợp phần D: Đào tạo Quản lý dự án và tăng cường năng lực

Xây dựng khung và chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các bên liên quan và người hưởng lợi về (i) các hoạt động về thực hiện, giám sát dự án và thiết lập hệ thống thông tin quản lý, quản lý vận hành, ... (ii) cải thiện môi trường sinh thái gắn với nguồn nước và môi trường sinh thái khu vực nông thôn; (iii) nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện thích ứng với BĐKH; (iv) nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và (v) các hoạt động khác về tăng cường thể chế, năng lực quản lý dự án, quản lý khai thác hệ thống thủy lợi...

13. Chính sách an toàn

13.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Thực hiện theo Khung chính sách tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 05/3/2015.

13.2. Về môi trường

Thực hiện theo Quyết định số 383/QĐ-BNN-KH ngày 27/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo tác động môi trường HTTL sông Lèn; Quyết định số 5170/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo tác động môi trường HTTL sông Hoàng Mai.

14. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và cơ chế tài chính

14.1. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án là 99,567 triệu USD (tương đương 2.135,712 tỷ VNĐ), trong đó:

- Vốn ODA: 76,934 triệu USD (tương đương 1.650,236 tỷ VNĐ);

- Vốn đối ứng: 484,892 tỷ VNĐ (tương đương 22,633 triệu USD).

Bảng 1: Tổng mức đầu tư

| TT | Khoản mục chi phí | Tổng cộng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |
| 1 | Chi phí xây dựng | 737 188 108 489 | 34 367 744 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 465 516 023 285 | 21 702 379 |
| 3 | Chi phí đền bù, tái định cư | 36 980 995 674 | 1 724 056 |
| 4 | Tăng cường năng lực | 6 853 000 000 | 319 487 |
| 5 | Thích ứng với biến đổi khí hậu | 37 100 000 000 | 1 729 604 |
| 6 | Cải thiện môi trường sinh thái dựa vào cộng đồng | 37 100 000 000 | 1 729 604 |
| 7 | Chi phí quản lý dự án. | 25 200 259 809 | 1 174 837 |
| 8 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 157 258 324 331 | 7 331 390 |
| 9 | Chi phí khác | 41 975 901 341 | 1 956 918 |
| 10 | Chi phí dự phòng | 590 538 939 189 | 27 530 953 |
|  | TỔNG CỘNG | 2 135 711 552 238 | 99 566 972 |
|  | LÀM TRÒN | 2 135 711 552 000 | 99 566 972 |

(Chi tiết xem Phụ lục 2 đính kèm).

14.2. Nguồn vốn

Bảng 2: Nguồn vốn

| Tổng cộng |  | Theo nguồn vốn (triệu đồng) |  | Quy đổi ra USD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triệu đồng | USD | Vốn vay | Vốn đối ứng | Vốn vay | Vốn đối ứng |
| 2 135 712 | 99 566 972 | 1 650 236 | 485 476 | 76 934 062 | 22 632 910 |

14.3. Hình thức cung cấp ODA

Vốn vay ưu đãi từ Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - KEXIM.

14.4. Cơ chế tài chính áp dụng cho dự án

- Vốn vay EDCF (ODA): Cấp phát 100% từ ngân sách Trung ương 1.650,236 tỷ đồng, (tương đương với 76,934 triệu USD) cho các nội dung xây lắp, thiết bị và tư vấn thiết kế, giám sát (trừ phần hỗ trợ tưới, tiêu cho huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn), dự phòng theo tỷ lệ cơ cấu vốn.

- Vốn đối ứng: 485,476 tỷ đồng, (tương đương với 22,633 triệu USD) cho các hoạt động giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, nâng cao năng lực chính quyền địa phương, các hoạt động cộng đồng, chuẩn bị và quản lý dự án và dự phòng theo tỷ lệ cơ cấu vốn. Vốn đối ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chi trả trong khuôn khổ kế hoạch ngân sách hàng năm của các cơ quan. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương cấp phát: 353.942.000.000,00 VND, tương đương 16,5 triệu USD (73,0%) tổng vốn đối ứng;

- Vốn ngân sách địa phương cấp phát: 131.534.000.000,00 VND, tương đương 6,1 triệu USD (27,0%) tổng vốn đối ứng. Trong đó:

- Tỉnh Thanh Hóa: 77.906.000.000,00 VND, tương đương 3,6 triệu USD;

- Tỉnh Nghệ An: 53.627.000.000,00 VND, tương đương 2,5 triệu USD.

15. Các nội dung khác

15.1. Hình thức quản lý dự án

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15.2. Các hành động thực hiện trước khi khoản vay có hiệu lực

- Thành lập Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) và các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, tiểu dự án (PMUs);

- Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 18 tháng, triển khai đấu thầu các gói thầu tư vấn và các công việc khác nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án, là cơ quan đại diện phía Việt Nam làm việc với Nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án. Bộ phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Cấp Trung ương:

a) Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, xây dựng, chủ trì thẩm định, trình Bộ phê duyệt dự án. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá và định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ về việc quản lý, thực hiện nguồn vốn hỗ trợ; chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện nội dung Hợp phần D: Đào tạo tăng cường năng lực;

b) Vụ Kế hoạch: Tham mưu giúp cơ quản chủ quản dự án về công tác kế hoạch tổng thể và kế hoạch phân bổ vốn hàng năm; công tác theo dõi, báo cáo, giám sát đánh giá dự án theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra;

c) Vụ Tài chính: Tham mưu giúp cơ quan chủ quản dự án quản lý, hướng dẫn các công tác tài chính của dự án;

d) Vụ Tổ chức cán bộ: Tham mưu giúp cơ quan chủ quản dự án về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tập huấn;

e) Tổng cục Thủy lợi: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thủy lợi; chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện nội dung Hợp phần B: Thích ứng với biến đổi khí hậu và Hợp phần C: Cải thiện môi trường sinh thái dựa vào cộng đồng.

f) Cục Quản lý xây dựng công trình: Đầu mối thẩm định Hợp phần A của dự án; thiết kế kỹ thuật đối với các hạng mục thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục thiết kế 2 bước của dự án thành phần; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng chuyên ngành theo phân giao của Bộ.

g) Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) là Chủ dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý điều phối chung hoạt động của toàn dự án; Trực tiếp là chủ đầu tư một số nội dung công việc gồm: (i) Hợp phần D: Quản lý dự án và tăng cường năng lực; (ii) Đấu thầu xây lắp và dịch vụ tư vấn thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB); (iii) Tổ chức đấu thầu và quản lý các gói thầu chung liên quan từ 2 chủ đầu tư trở lên trừ gói thầu xây lắp. Các gói thầu được đấu thầu trước khi Hiệp định vay có hiệu lực và các gói thầu khác khi được Bộ giao nhiệm vụ; (iv) Có trách nhiệm trình Bộ thành lập Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU), đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ.

Đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn vay liên quan đến 2 chủ đầu tư dự án thành phần, Ban CPO cùng các chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu. Riêng đối với gói thầu xây lắp, sau khi có kết quả đấu thầu, ủy quyền cho các chủ đầu tư ký và quản lý thực hiện hợp đồng.

h) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 làm chủ đầu tư một số hạng mục thuộc dự án thành phần HTTL sông Lèn: Giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư dự án thành phần; xây lắp cụm đầu mối sông Lèn.

2. Cấp địa phương

a) Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư một số hạng mục thuộc dự án thành phần HTTL sông Lèn: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hợp phần B, C trên địa bàn tỉnh; Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và xây lắp các hạng mục hỗ trợ tưới, tiêu huyện Hà Trung; Xây lắp các hạng mục: Đầu mối Kênh De, Sông Càn; Có trách nhiệm thành lập các Ban quản lý dự án tỉnh (PMU) và quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư dự án thành phần Nâng cấp HTTL sông Hoàng Mai (Gồm: Giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư dự án thành phần; Xây lắp các hạng mục; Các hợp phần B, C trên địa bàn tỉnh; Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), có trách nhiệm thành lập các Ban quản lý dự án tỉnh (PMU) và quản lý dự án thành phần theo đúng các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của UBND các tỉnh

a) UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư; Phê duyệt và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng như đã cam kết, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án thành phần trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án.

b) UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải của thị xã Hoàng Mai trước khi cống ngăn mặn Hoàng Mai hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng như cam kết tại văn bản số 4222/UBNN-NN ngày 25/6/2014.

c) Các đơn vị liên quan tham gia trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện theo “Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án” được Nhà tài trợ thông qua và Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

(Dự án gồm nhiều dự án thành phần/Tiểu dự án, trong đó mỗi Tiểu dự án được quản lý thực hiện như một dự án độc lập).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hoá và Nghệ An; Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 3, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; - Lưu VT, HTQT (cdv-30). | BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

NHIỆM VỤ, QUY MÔ VÀ CÁC THỐNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BNN-HTQT ngày        /     /2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 1.1: Nhiệm vụ, cấp công trình và tần suất thiết kế

| TT | Tên tiểu dự án | Địa điểm xây dựng | Nhiệm vụ |  |  |  |  | Cấp công trình | Tần suất đảm bảo (%) |  |  | Tần suất lũ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tạo nguồn nước tưới (ha) | Tiêu (ha) | Tạo nguồn nước cho thuỷ sản (ha) | Tạo nguồn NSH (người) | Tạo nguồn nước CN (ha) |  | Tưới, thủy sản | Tiêu | NSH, CN | Thiết kế | Kiểm tra | Thi công |
| I | HTTL SÔNG LÈN | Tỉnh Thanh Hóa | 18.821 |  | 4.434 | 613.344 | 1.619 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu mối sông Lèn | Huyện Nga Sơn và Hậu Lộc |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 90 |  |  |  |
| - | Cống ngăn mặn |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 10 |
| - | Âu thuyền |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đầu mối kênh De | Huyện Hậu Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| - | Cống ngăn mặn |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| - | Âu thuyền |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đầu mối sông Càn | Huyện Nga Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| - | Cống ngăn mặn |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |
| - | Âu thuyền |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Công trình hỗ trợ tưới, tiêu huyện Hà Trung, Bỉm Sơn | Huyện Hà Trung, Thị xã Bỉm Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cống tiêu Triết Giang |  |  | 1.950 |  |  |  | IV |  | 10 |  |  |  | 10 |
| - | TB tưới Triết Giang |  | 1.468 |  |  |  |  | IV | 75 |  |  |  |  | 10 |
| - | TB tiêu Hà Hải |  |  | 1.300 |  |  |  | IV |  | 10 |  |  |  | 10 |
| - | TB tưới, tiêu kết hợp Hà Yên 1 |  | 150 | 680 |  |  |  | IV | 75 | 10 |  |  |  | 10 |
| II | HTTL SÔNG HOANG MAI | Tỉnh Nghệ An |  |  | 400 | 157.842 | 1.084 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cống ngăn mặn | Thị xã Hoàng Mai |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 90 | 1,5 | 1,0 | 10 |
| - | Cống ngăn mặn |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| - | Âu thuyền |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đê bờ tả sông Hoàng Mai |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
|  | TOÀN DỰ ÁN |  | 18.821 | 3.930 | 4.843 | 771.186 | 2.703 |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 1.2: Thông số kỹ thuật chủ yếu của các hạng mục đầu mối HTTL sông Lèn

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị | Đầu mối sông Lèn | Đầu mối kênh De | Đầu mối sông Càn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cống ngăn mặn, giữ ngọt |  |  |  |  |
|  | Vị trí tuyến |  | Đa Lộc K32+650 | K2+600 | K43+300 |
|  | Hình thức, kết cấu |  | Cống lộ thiên BTCT | Cống lộ thiên BTCT | Cống lộ thiên BTCT |
|  | Số khoang |  | 4 | 2 | 2 |
|  | Chiều rộng mỗi khoang | m | 30 | 10 | 16 |
|  | Kích thước cửa van | mxm | 30x7,60 | 10x4,20 | 16x6,10 |
|  | Loại cửa van |  | Van phẳng bằng thép | Van phẳng bằng thép | Van phẳng bằng thép |
|  | Thiết bị đóng mở |  | Xi lanh thủy lực | Xi lanh thủy lực | Xi lanh thủy lực |
| 2. | Âu thuyền |  |  |  |  |
|  | Vị trí |  | Bờ tả | Bờ hữu | Bờ tả |
|  | Chiều rộng âu thuyền | m | 14,0 | 11,0 | 5,0 |
|  | Chiều dài thân âu | m | 150 | 120 | 40 |
|  | Kích thước cửa van | mxm | 14x6,60 | 11x5,20 | 5,0x6,10 |
|  | Cửa van đóng mở |  | Van phẳng bằng thép | Van phẳng bằng thép | Van phẳng bằng thép |
|  | Thiết bị đóng mở |  | Xi lanh thủy lực | Xi lanh thủy lực | Xi lanh thủy lực |
|  | Kết cấu |  | BTCT | BTCT | BTCT |
| 3. | Cầu giao thông |  |  |  |  |
|  | Tải trọng thiết kế |  | HL93 |  | HL93 |
|  | Tổng chiều dài cầu | m | 313,70 |  | 69,05 |
|  | Chiều rộng cầu | m | 7,50 |  | 7,00 |
|  | Kết cấu |  | BTCT |  | BTCT |

Bảng 1.3: Thông số kỹ thuật chính các hạng mục hỗ trợ tưới tiêu huyện Hà Trung và Thị xã Bỉm Sơn thuộc HTTL sông Lèn

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cống Triết Giang |  |  |
| - | Vị trí tuyến |  | Tại khu vưc cống tiêu Triết Giang cũ |
| - | Hình thức kết cấu |  | Cống lộ thiện BTCT |
| - | Số khoang |  | 02 |
| - | Chiều rộng mỗi khoang | m | 3,0 |
| - | Lưu lượng tưới | m3/s | 2,35 |
| - | Lưu lượng tiêu | m3/s | 15,80 |
| - | Loại cửa van |  | Van phẳng bằng thép |
| - | Loại máy đóng mở |  | Máy vít |
| 2. | Trạm bơm tưới Triết Giang |  |  |
| - | Vị trí tuyến |  | Tại khu vưc Trạm bơm dã chiến Triết Giang |
| - | Lưu lượng thiết kế | m3/s | 2,35 |
| - | Kết cấu nhà trạm |  | BTCT và gạch xây |
| 3. | Trạm bơm tiêu Hà Hải |  |  |
| - | Vị trí tuyến |  | Tại khu vưc Trạm bơm Hà Hải cũ |
| - | Lưulượng thiết kế | m3/s | 10,53 |
| - | Kết cấu nhà trạm |  | BTCT và gạch xây |
| 4. | Trạm bơm tưới, tiêu kết hợp Hà Yên 1 |  |  |
| - | Vị trí tuyến |  | Tại khu vưc Trạm bơm Hà Yên 1 cũ |
| - | Lưulượng thiết kế | m3/s | 7,55 |
| - | Kết cấu nhà trạm |  | BTCT và gạch xây |

Bảng 1.4: Thông số kỹ thuật chính các hạng mục thuộc Cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường sông Hoàng Mai

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cống ngăn mặn, giữ ngọt |  |  |
|  | Vị trí tuyến |  | Tuyến 2 |
|  | Hình thức kết cấu |  | Kiểu đập trụ đỡ BTCT |
|  | Số khoang |  | 2 |
|  | Chiều rộng mỗi khoang | m | 30 |
|  | Xử lý nền móng trụ |  | Cọc BTCT |
|  | Kích thước cửa van | mxm | 30x7,20 |
|  | Loại cửa van |  | Van phẳng bằng thép |
|  | Thiết bị đóng mở |  | Xi lanh thủy lực |
| 2. | Âu thuyền |  |  |
|  | Vị trí |  | Bờ tả |
|  | Chiều rộng âu thuyền | m | 10,50 |
|  | Chiều dài thân âu | m | 120 |
|  | Kích thước cửa van | mxm | 10,50x7,70 |
|  | Loại cửa van |  | Van phẳng bằng thép |
|  | Thiết bị đóng mở |  | Xi lanh thủy lực |
|  | Kết cấu |  | BTCT |
|  | Xử lý nền |  | Cọc BTCT |
| 3. | Cầu giao thông |  |  |
|  | Tải trọng thiết kế |  | 0,65.HL93 |
|  | Tổng chiều dài cầu | m | 124 |
|  | Chiều rộng cầu | m | 6,50 |
|  | Kết cấu |  | BTCT |
| 4. | Nhà quản lý |  |  |
|  | Diện tích khuôn viên | m2 | 2.500 |
|  | Diện tích sử dụng | m2 | 250 |
| 5. | Đê tả Hoàng Mai |  |  |
|  | Chiều dài | km | 2,69 |
|  | Chiều rộng mặt | m | 5,0 |
|  | Hệ số mái phía sông |  | 2,0 |
|  | Hệ số mái phía đồng |  | 2,0 |