Bảng 1 : Tóm tắt vốn dự án theo các khoản chi phí

|  |  |  |  | (nghìn USD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Tổng | % ngoài nước | % Tổng chi phí cơ bản |
| I. Dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Đền bù và tái định cư |  |  | 5.237,20 | - | 5.237,20 | - | 10 |
|  | B. Xây lắp và xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 24.604,60 | 5.927,40 | 30.532,00 | 19 | 59 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 210 | 52,5 | 262,4 | 20 | 1 |
|  |  | Tổng |  | 24.814,50 | 5.979,90 | 30.794,40 | 19 | 60 |
|  |  | 2. Dịch vụ xây dựng |  | 2.968,40 | - | 2.968,40 | - | 6 |
|  |  | 3. Quản lý vận hành trong quá trình thực hiện |  | 1.147,50 | - | 1.147,50 | - | 2 |
|  | Tổng |  |  | 28.930,40 | 5.979,90 | 34.910,30 | 17 | 68 |
|  | C. Quản lý rủi ro thiên tại dựa cộng đồng |  |  | 2.849,90 | 316,7 | 3.166,50 | 10 | 6 |
|  | D. Hàng hóa và dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Xe cộ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 60 | 140 | 200 | 70 | - |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 10,4 | 24,2 | 34,5 | 70 | - |
|  |  | Tổng |  | 70,4 | 164,2 | 234,5 | 70 | - |
|  |  | 2. Thiết bị |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 112 | 28 | 140 | 20 | - |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 36 | 4 | 40 | 10 | - |
|  |  | Tổng |  | 148 | 32 | 180 | 18 | - |
|  |  | 3. Dịch vụ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | - | - | - | - | - |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 162 | 18 | 180 | 10 | - |
|  |  | Tổng phụ |  | 162 | 18 | 180 | 10 | - |
|  | Tổng phụ |  |  | 380,4 | 214,2 | 594,5 | 36 | 1 |
|  | E. Tư vấn |  |  | 1.957,10 | 1.765,00 | 3.722,10 | 47 | 7 |
|  | F. Quản lý và thực hiện dự án |  |  | 3.553,20 | 465,2 | 4.018,40 | 12 | 8 |
| Tổng chi phí đầu tư |  |  |  | 42.908,10 | 8.740,80 | 51.649,00 | 17 | 100 |
|  | Dự phòng khối lượng |  |  | 3.559,80 | 816,6 | 4.376,30 | 19 | 8 |
|  | Dự phòng giá |  |  | 6.485,20 | -260,2 | 6.225,00 | -4 | 12 |
|  |  |  | Tổng chi phí dự án | 52.953,10 | 9.297,20 | 62.250,30 | 15 | 121 |
|  | Lãi suất trong quá trình thực hiện dự án |  |  | - | 1.663,70 | 1.663,70 | 100 | 3 |
|  | Tổng chi phí tà trợ |  |  | 52.953,10 | 10.960,90 | 63.914,00 | 17 | 124 |

Bảng 2 : Tóm tắt chi phí dự án theo cấu phần

|  |  |  | (nghìn USD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Tổng | % | % Tổng chi phí cơ bản |
|  |  |  |  |  |  | Ngoài nước |  |
|  | A. Điều phối vùng đề quản lý các vấn đề lũ và hạn tăng cường |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Tiêu chuẩn thiết kế ở ĐBSCL | 430,1 | 197,8 | 627,9 | 32 | 1 |
|  |  | 2. Đánh giá các lựa chọn quản lý lũ tràn biền giới | 270,9 | 419,9 | 690,9 | 61 | 1 |
|  | Tổng phụ |  | 701 | 617,8 | 1.318,80 | 47 | 3 |
|  | B. Nâng cấp công trình quản lý nước |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng ĐTM | 10.255,90 | 1.733,90 | 11.989,80 | 14 | 23 |
|  |  | 2. Kè chống xói lở bờ song Tiền khu vực TT Thường Thới Tiền | 9.003,60 | 1.446,70 | 10.450,30 | 14 | 20 |
|  |  | 3. Kiểm soát và giảm rủi ro lũ vùng BR-PA | 11.012,60 | 2.120,50 | 13.133,10 | 16 | 25 |
|  |  | 4. Nâng cấp hệ thống kiểm soát nhập mặn vùng Gò Công | 4.547,40 | 816,3 | 5.363,70 | 15 | 10 |
|  | Tổng phụ |  | 34.819,40 | 6.117,40 | 40.936,80 | 15 | 79 |
|  | C. Tăng cường năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng |  | 3.059,80 | 369,1 | 3.429,00 | 11 | 7 |
|  | D. Tăng cường thực hiện dự án |  | 4.327,90 | 1.636,60 | 5.964,50 | 27 | 12 |
| Tổng chi phí cơ bản |  |  | 42.908,10 | 8.740,80 | 51.649,00 | 17 | 100 |
|  |  | Dự phòng khối lượng | 3.559,80 | 816,6 | 4.376,30 | 19 | 8 |
|  |  | Dự phòng giá | 6.485,20 | -260,2 | 6.225,00 | -4 | 12 |
| Tổng chi phí |  |  | 52.953,10 | 9.297,20 | 62.250,30 | 15 | 121 |
|  |  | Lãi suất trong khi thực hiện | - | 1.663,70 | 1.663,70 | 100 | 3 |
| Tổng chi phí tà trợ |  |  | 52.953,10 | 10.960,90 | 63.914,00 | 17 | 124 |

Bảng 3 : Các khoản chi theo cấu phần

(nghìn USD)

| I. Chi phí đầu tư |  |  |  |  |  |  | Thiết kế chỉ tiêu Thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ ĐBSCL |  | Đánh giá các biện pháp quản lý lũ tràn biên giới |  | Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng ĐTM |  | Kè chống xói lở bờ song Tiền khu vực TT Thường Thới Tiền |  | Kiểm soát và giảm rủi ro lũ vùng BR-PA |  | Nâng cấp hệ thống kiểm soát nhập mặn vùng Gò Công |  | Tăng cường năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng |  | Quản lý dự án hiệu quả |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Đền bù và tái định cư |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 2.661,80 |  | 957,9 |  | 1.179,50 |  | 840,9 |  | - |  | - |  | 5.640,00 |  |
|  | B. Xây lắp và xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ADB tài trợ |  | - |  | - |  | 10.448,50 |  | 9.536,20 |  | 12.841,70 |  | 4.716,50 |  | - |  | - |  | 37.542,80 |  |
|  |  |  |  |  | AusAID tài trợ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 307,1 |  | - |  | 307,1 |  |
|  |  |  |  | Tổng phụ |  |  | - |  | - |  | 10.448,50 |  | 9.536,20 |  | 12.841,70 |  | 4.716,50 |  | 307,1 |  | - |  | 37.849,90 |  |
|  |  |  |  | 2. Dịch vụ xây dựng |  |  | - |  | - |  | 685,2 |  | 1.482,20 |  | 872,1 |  | 346,1 |  | - |  | - |  | 3.385,70 |  |
|  |  |  |  | 3. O&M trong khi thực hiện |  |  | - |  | - |  | 538,2 |  | 253,1 |  | 349,2 |  | 265,3 |  | - |  | - |  | 1.405,80 |  |
|  | Tổng phụ |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 11.671,90 |  | 11.271,50 |  | 14.063,10 |  | 5.327,90 |  | 307,1 |  | - |  | 42.641,40 |  |
|  | C. CBDRM |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3.794,00 |  | - |  | 3.794,00 |  |
|  | D. Hàng hóa và dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Ô tô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ADB tài trợ |  | - |  | - |  | 24,6 |  | 24,6 |  | 24,6 |  | 24,6 |  | - |  | 108,4 |  | 206,9 |  |
|  |  |  |  |  | AusAID tài trợ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 34 |  | 34 |  |
|  |  |  |  | Tổng phục |  |  | - |  | - |  | 24,6 |  | 24,6 |  | 24,6 |  | 24,6 |  | - |  | 142,3 |  | 240,8 |  |
|  |  |  |  | 2. Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ADB tài trợ |  | - |  | - |  | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | - |  | 78,6 |  | 152,1 |  |
|  |  |  |  |  | AusAID tài trợ |  | 11,2 |  | 11,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20,9 |  | 43,3 |  |
|  |  |  |  | Tông phụ |  |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | - |  | 99,5 |  | 195,4 |  |
|  |  |  |  | 3. Dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ADB tài trợ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | AusAID tài trợ |  | 98,5 |  | 103,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 202 |  |
|  |  |  |  | Tổng phụ |  |  | 98,5 |  | 103,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 202 |  |
|  | Tổng phụ |  |  |  |  |  | 109,8 |  | 114,7 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | - |  | 241,8 |  | 638,3 |  |
|  | E. Tư vấn |  |  |  |  |  | 543,4 |  | 625,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3.241,70 |  | 4.410,30 |  |
|  | F. Quản lý thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 73,8 |  | 38,7 |  | 307,5 |  | 209,9 |  | 350,8 |  | 190,8 |  | - |  | 3.954,60 |  | 5.126,20 |  |
| Tổng chi phí đầu tư |  |  |  |  |  |  | 727 |  | 778,7 |  | 14.684,10 |  | 12.482,30 |  | 15.636,30 |  | 6.402,60 |  | 4.101,00 |  | 7.438,10 |  | 62.250,30 |  |
| II. Tổng chi phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 727 |  | 778,7 |  | 14.684,10 |  | 12.482,30 |  | 15.636,30 |  | 6.402,60 |  | 4.101,00 |  | 7.438,10 |  | 62.250,30 |  |
|  | Thuế |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 10,3 |  | 718,8 |  | 1.803,40 |  | 1.438,20 |  | 561,1 |  | 410,1 |  | 301,4 |  | 5.248,30 |  |
|  | Tiền lãi |  |  |  |  |  | 211,7 |  | 447,1 |  | 1.848,20 |  | 1.544,30 |  | 2.260,20 |  | 867,7 |  | 360,5 |  | 1.757,40 |  | 9.297,20 |  |

Bảng 4 : Các khoản chi phí phân theo năm

|  |  |  |  | Chi phí cơ bản bao gồm dự phòng (nghìn USD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| I. Chi phí đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Đền bù và tái định cư |  |  | 5.237,20 | - | - | - | - | - | 5.237,20 |
|  | B. Xây dựng và xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 177,1 | 17.877,40 | 12.477,40 | - | - | - | 30.532,00 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 20,5 | 51,7 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | - | 262,4 |
|  |  | Tổng phụ |  | 197,6 | 17.929,10 | 12.540,80 | 63,4 | 63,4 | - | 30.794,40 |
|  |  | 2. Dịch vụ xây dựng |  | 2.961,70 | 3,4 | 3,3 | - | - | - | 2.968,40 |
|  |  | 3. O&M trong khi thực hiện |  | - | - | - | 135,3 | 338,2 | 674 | 1.147,50 |
|  | Tổng phụ |  |  | 3.159,30 | 17.932,50 | 12.544,10 | 198,7 | 401,6 | 674 | 34.910,30 |
|  | C. CBDRM |  |  | 248,1 | 609,8 | 769,5 | 769,5 | 769,5 | - | 3.166,50 |
|  | D. Hàng hóa và dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ô to |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 34,5 | - | - | - | - | - | 34,5 |
|  |  | Tổng phụ |  | 234,5 | - | - | - | - | - | 234,5 |
|  |  | 2. Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
|  |  | Tổng phụ |  | 160 | 20 | - | - | - | - | 180 |
|  |  | 3. Dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 40 | 110 | 10 | 10 | 10 | - | 180 |
|  |  | Tổng phụ |  | 40 | 110 | 10 | 10 | 10 | - | 180 |
|  | Tổng phụ |  |  | 434,5 | 130 | 10 | 10 | 10 | - | 594,5 |
|  | E. Tư vấn |  |  | 877,3 | 1.528,60 | 630,8 | 429,4 | 236 | 20 | 3.722,10 |
|  | F. Quản lý và thực hiện dự án |  |  | 895,3 | 789,4 | 705,1 | 687,5 | 687,5 | 253,5 | 4.018,40 |
| Tổng chi phí dự án |  |  |  | 10.851,80 | 20.990,30 | 14.659,60 | 2.095,10 | 2.104,70 | 947,5 | 51.649,00 |
| II. Tổng chi chí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.851,80 | 20.990,30 | 14.659,60 | 2.095,10 | 2.104,70 | 947,5 | 51.649,00 |
|  | Dự phòng khối lượng |  |  | 730,5 | 2.011,80 | 1.373,60 | 109,9 | 100 | 50,5 | 4.376,30 |
|  | Dự phòng giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lạm phát |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trong nước | 386,8 | 2.387,80 | 2.594,50 | 502,6 | 637,8 | 260,4 | 6.770,00 |
|  |  |  | Ngoài nước | -12,6 | -147,8 | -87 | -8 | -4,4 | -0,6 | -260,2 |
|  |  | Tổng phụ lạm phát |  | 374,3 | 2.240,10 | 2.507,50 | 494,7 | 633,4 | 259,8 | 6.509,80 |
|  |  |  |  | - | - | -179 | -33,7 | -43,3 | -28,8 | -284,9 |
|  | Tổng phụ dự phòng giá |  |  | 374,3 | 2.240,10 | 2.328,50 | 460,9 | 590,1 | 231 | 6.225,00 |
|  |  |  |  | 11.956,60 | 25.242,20 | 18.361,70 | 2.665,90 | 2.794,80 | 1.229,10 | 62.250,30 |

Bảng 5 : Các khoản chi phí theo nhà tài trợ

|  |  |  |  | Chính phủ |  | ADB |  | AusAID |  | Tien Giang |  | Dong Thap |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (000 USD) | % | (000 USD) | % | (000 USD) | % | (000 USD) | % | (000 USD) | % | (000 USD) | % |
| I. Chi phí đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Đền bù và tái định cư |  |  | - | - | 2.820,00 | 50 | - | - | 1.010,20 | 17,9 | 1.809,80 | 32,1 | 5.640,00 | 8,8 |
|  | B. Xây dựng và xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 0 | - | 33.142,50 | 88,3 | - | - | 1.755,80 | 4,7 | 2.644,50 | 7 | 37.542,80 | 58,7 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 0 | - | - | - | 276,4 | 90 | 18,3 | 6 | 12,4 | 4 | 307,1 | 0,5 |
|  |  | Tổng phụ |  | 0 | - | 33.142,50 | 87,6 | 276,4 | 0,7 | 1.774,20 | 4,7 | 2.656,90 | 7 | 37.849,90 | 59,2 |
|  |  | 2. Dịch vụ xây dựng |  | 0 | - | - | - | - | - | 1.218,20 | 36 | 2.167,50 | 64 | 3.385,70 | 5,3 |
|  |  | 3. O&M khi thực hiện |  | 0 | - | 1.265,20 | 90 | - | - | 61,5 | 4,4 | 79,1 | 5,6 | 1.405,80 | 2,2 |
|  | Tổng phụ |  |  | 0 | - | 34.407,70 | 80,7 | 276,4 | 0,6 | 3.053,90 | 7,2 | 4.903,50 | 11,5 | 42.641,40 | 66,7 |
|  | C. CBDRM |  |  | 0 | - | - | - | 3.414,60 | 90 | 227,6 | 6 | 151,8 | 4 | 3.794,00 | 5,9 |
|  | D. Hàng hóa và dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ô tô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | 0 | - | 206,9 | 100 | - | - | - | - | - | - | 206,9 | 0,3 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 0 | - | - | - | 34 | 100 | - | - | - | - | 34 | 0,1 |
|  |  | Tổng phụ |  | 0 | - | 206,9 | 85,9 | 34 | 14,1 | - | - | - | - | 240,8 | 0,4 |
|  |  | 2. Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | - | - | 144,8 | 95,2 | - | - | 3,7 | 2,4 | 3,7 | 2,4 | 152,1 | 0,2 |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 0 | - | - | - | 43,3 | 100 | - | - | - | - | 43,3 | 0,1 |
|  |  | Tổng phụ |  | 0 | - | 144,8 | 74,1 | 43,3 | 22,2 | 3,7 | 1,9 | 3,7 | 1,9 | 195,4 | 0,3 |
|  |  | 3. Dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADB tài trợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | AusAID tài trợ | 20,2 | 10 | - | - | 181,8 | 90 | - | - | - | - | 202 | 0,3 |
|  |  | Tổng phụ |  | 20,2 | 10 | - | - | 181,8 | 90 | - | - | - | - | 202 | 0,3 |
|  | E. Tư vấn |  |  | 116,9 | 2,6 | 3.241,70 | 73,5 | 1.051,80 | 23,8 | - | - | - | - | 4.410,30 | 6,9 |
|  | F. Quản lý và thực hiện dự án |  |  | 1.811,90 | 35,3 | 2.515,20 | 49,1 | 444,2 | 8,7 | 198,1 | 3,9 | 156,8 | 3,1 | 5.126,20 | 8 |
| Tổng chi phí đầu tư |  |  |  | 1.949,00 | 3,1 | 43.336,20 | 69,6 | 5.446,10 | 8,7 | 4.493,50 | 7,2 | 7.025,60 | 11,3 | 62.250,30 | 97,4 |
| II. Tổng chi phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.949,00 | 3,1 | 43.336,20 | 69,6 | 5.446,10 | 8,7 | 4.493,50 | 7,2 | 7.025,60 | 11,3 | 62.250,30 | 97,4 |
|  | Lãi suất trong khi thực hiện |  |  | - | - | 1.663,70 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.663,70 | 2,6 |
|  |  |  |  | 1.949,00 | 3 | 45.000,00 | 70,4 | 5.446,10 | 8,5 | 4.493,50 | 7 | 7.025,60 | 11 | 63.914,00 | 100 |

Bảng 6 : Phân hạng mục theo nhà tài trợ

|  |  | Chính phủ |  | ADB |  | AusAID |  | Tien Giang |  | Dong Thap |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (000USD) | % | (000USD) | % | (000USD) | % | (000USD) | % | (000USD) | % | (000USD) | % |
| A.Điều phối vùng để quản lý các sự kiến lũ và hạn tăng cường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Thiết kế chỉ tiêu Thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ ĐBSCL | 71,6 | 9,8 | - | - | 655,4 | 90,2 | - | - | - | - | 727 | 1,1 |
|  | 2. Đánh giá các biện pháp quản lý lũ tràn biên giớiĐánh giá các biện pháp quản lý lũ tràn biên giới | 76,7 | 9,9 | - | - | 701,9 | 90,1 | - | - | - | - | 778,7 | 1,2 |
| Tổng phụ |  | 148,3 | 9,9 | - | - | 1.357,40 | 90,1 | - | - | - | - | 1.505,70 | 2,4 |
| B. Nâng cấp công trình quản lý nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng ĐTM | 0 | - | 11.431,70 | 77,9 | - | - | - | - | 3.252,40 | 22,1 | 14.684,10 | 23 |
|  | 2. Kè chống xói lở bờ song Tiền khu vực TT Thường Thới Tiền | 0 | - | 8.873,30 | 71,1 | - | - | - | - | 3.609,00 | 28,9 | 12.482,30 | 19,5 |
|  | 3. Kiểm soát và giảm rủi ro lũ vùng BR-PA | 0 | - | 12.674,50 | 81,1 | - | - | 2.961,80 | 18,9 | - | - | 15.636,30 | 24,5 |
|  | 4. Nâng cấp hệ thống kiểm soát nhập mặn vùng Gò Công | 0 | - | 5.117,00 | 79,9 | - | - | 1.285,70 | 20,1 | - | - | 6.402,60 | 10 |
| Tổng phụ |  | 0 | - | 38.096,50 | 77,4 | - | - | 4.247,50 | 8,6 | 6.861,40 | 13,9 | 49.205,40 | 77 |
| C. Tăng cường năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng |  | 0 | - | - | - | 3.690,90 | 90 | 246 | 6 | 164,1 | 4 | 4.101,00 | 6,4 |
| D.Tăng cường hiệu quả thực hiện dự án |  | 1.800,60 | 24,2 | 5.239,70 | 70,4 | 397,7 | 5,3 | - | - | - | - | 7.438,10 | 11,6 |
|  |  | 1.949,00 | 3,1 | 43.336,20 | 69,6 | 5.446,10 | 8,7 | 4.493,50 | 7,2 | 7.025,60 | 11,3 | 62.250,30 | 97,4 |
|  | Lãi suất trong quá trình thực hiện | - | - | 1.663,70 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.663,70 | 2,6 |
|  |  | 1.949,00 | 3 | 45.000,00 | 70,4 | 5.446,10 | 8,5 | 4.493,50 | 7 | 7.025,60 | 11 | 63.914,00 | 100 |