ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TỈNH THÁI NGUYÊN

THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP)

Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Hiệp định số 5749 - VN

| ĐẠI DIỆN CHỦ DẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NN và PTNT và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam |
| --- | --- |

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018

MỤC LỤC

TÓM TẮT	1

Chương 1. Giới thiệu	6

1.1 Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	7

1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã hội	7

1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi trường	8

1.2 Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA	9

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN	11

2.1 Tên tiểu dự án	11

2.2 Chủ đầu tư	11

2.3 Vị trí địa lý của tiểu dự án	11

2.4 Nội dung chủ yếu của tiểu dự án	13

2.4.1 Mục tiêu của TDA	13

2.4.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của TDA	14

2.4.3 Biện pháp tổ chức thi công và công nghệ	29

2.4.4 Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến	36

2.4.5 Số lượng công nhân dự kiến cho mỗi công trình hồ	36

2.5 Các hoạt động dự kiến trước thi công	37

2.6 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	37

2.7 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	37

2.8 Kế hoạch an toàn đập	38

2.9 Tiến độ thực hiện dự án	39

2.10 Vốn đầu tư	40

CHƯƠNG 3. KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH	41

3.1 Căn cứ pháp lý	41

3.2 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam	43

3.3 Nguồn dữ liệu, tài liệu do chủ TDA tự tạo lập	44

3.4 Chính sách của Ngân hàng thế giới	44

3.4.1 Cấp độ dự án	45

3.4.2 Cấp độ tiểu dự án	45

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI	52

4.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường	52

4.1.1 Điều kiện địa lý	52

4.1.2 Điều kiện địa chất khu vực TDA	53

4.1.3 Điều kiện khí tượng, thủy văn	57

4.1.4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên	60

4.1.55 Tài nguyên sinh học	61

4.2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh thái nguyên	62

4.3 Điều kiện kinh tế, xã hội	63

4.3.1 Điều kịnh kinh tế	63

4.3.2 Tình hình xã hội	64

4.3.3 Thông tin kinh tế, xã hội các hộ BAH	68

4.4 Các công trình nhạy cảm	77

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	82

5.1. Kiểu và quy mô tác động	82

5.2 Các tác động tiêu cực	86

5.2.1 Tác động trong giai đoạn chuẩn bị của TDA	86

5.2.2 Tác động do các hoạt động xây dựng	98

5.2.3 Các tác động lâu dài:	120

5.3 Tác động trong giai đoạn vận hành	120

5.4 Phân tích các kIỂU tác đỘng	121

5.4.1 Tác động tích lũy	121

5.4.2 Tác động trực tiếp	121

5.4.3 Tác động gián tiếp	121

5.4.4 Tác động tạm thời	122

5.4.5 Tác động lâu dài	122

Chương 6. Phân tích thay thẾ	123

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	123

6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án	124

chương 7. kẾ hoẠch quẢn lý và giám sát môi trưỜng	127

7.1 Mục tiêu	127

7.2 Các biện pháp giảm thiểu	127

7.2.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động của việc thu hồi đất	127

7.2.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến hoạt động xây dựng chung	131

7.2.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoan vận hành	167

7.3 Tổ chức thực hiện	174

7.3.1 Quản lý dự án	174

7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	175

7.4 Khung tuân thủ môi trường	178

7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)	183

7.5.1 Thủ tục khiếu nại và giả quyết khiếu nại	183

7.5.2 Nhà thầu và TVGS xây dựng:	184

7.5.3 Cơ chế giải quyết khiếu nại của WB	185

7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP	186

7.7 Đào tạo và tăng cường năng lực	186

7.8 Kế hoạch giám sát môi trường	188

7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu	188

7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	188

7.8.3 Giám sát an toàn đập	190

7.9 Dự toán chi phí	191

7.9.1 Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu	191

7.9.2 Chi phí thực hiện chương trình quan trắc/giám sát môi trường	191

7.9.3 Chi phí ước tính cho chương trình xây dựng năng lực	192

Chương 8. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN	199

8.1 Tham vấn cộng đồng	199

8.2 . Phổ biến thông tin	202

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	203

Kết luận	203

Kiến nghị	203

TÀI LIỆU THAM KHẢO	204

Danh Mục Bảng

Bảng 0-1: Danh mục các hồ chứa thuộc TDA	1

Bảng 0-2: Dự toán chi phí thực hiện ESMP	4

Bảng 1-1: Danh mục các hồ chứa thuộc TDA	7

Bảng 1-2: Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM của TDA	10

Bảng 2-1. Hiện trạng, giải pháp kỹ thuật và hình thức kết cấu của TDA	15

Bảng 2-2. Bảng kê khối lượng vật liệu xây dựng	27

Bảng 2-3. Tổng khối lượng đào đắp	27

Bảng 2-4. Các bãi đổ thải dự kiến và dung lượng	28

Bảng 2-5. Các mỏ vật liệu dự kiến	29

Bảng 2-6. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu	29

Bảng 2-7. Bảng kê diện tích kho bãi, lán trại	35

Bảng 2-8. Thiết bị huy động cho từng công trường	36

Bảng 2-9. Số lượng công nhân dự kiến huy động cho mỗi công trình hồ	36

Bảng 3-1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	47

Bảng 4-1. Điều kiện địa chất từng vị trí hồ đập thuộc TDA	53

Bảng 4-2.Đặc trưng nhiệt độ trạm Thái Nguyên (0C)	57

Bảng 4-3. Độ ẩm không khí tương đối trạm Thái Nguyên (%)	57

Bảng 4-4. Mưa gây lũ thiết kế theo tần suất	58

Bảng 4-5.Tổng số giờ nắng trạm Thái Nguyên	58

Bảng 4-6. Đặc trưng hình thái lưu vực hồ chứa	59

Bảng 4-7. Vị trí các hồ lấy mẫu các thành phần môi trường	60

Bảng 4-8. Điều kiện kinh tế các xã khu vực TDA	64

Bảng 4-9. Thành phần dân tộc trong khu vực TDA	65

Bảng 4-10. Tổng hợp tình hình an ninh trật tự các xã vùng TDA	65

Bảng 4-11. Số hộ bị ảnh hưởng khảo sát KTXH	68

Bảng 4-12. Cơ cấu dân số theo độ tuổi	69

Bảng 4-13. Giới tính các thành viên	70

Bảng 4-14. Trình độ học vấn của chủ hộ bị ảnh hưởng	71

Bảng 4-15. Thu nhập bình quân tháng của các hộ bị ảnh hưởng	72

Bảng 4-16. Mức sống của các hộ bị ảnh hưởng được khảo sát	73

Bảng 4-17. Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát	75

Bảng 4-18. Phân công các công việc trong các hộ gia đình vùng TDA	76

Bảng 4-19. Các công trình nhạy cảm trong khu vực TDA	77

Bảng 5-1. Tiêu chí phân loại mức độ tác động	82

Bảng 5-2. Ma trận tác động sơ bộ	84

Bảng 5-3. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị xây dựng	87

Bảng 5-4. Tổng hợp ảnh hưởng đất bởi dự án	88

Bảng 5-5.Tổng khối lượng đào đắp	98

Bảng 5-6. Lưu lượng bụi phát sinh đo hoạt động đào, đắp	100

Bảng 5-7. Các hệ số a, b, c, d trong công thức 4	101

Bảng 5-8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp	101

Bảng 5-9. Lưu lượng bụi và khí thải từ thiết bị thi công	103

Bảng 5-10. Nồng độ bụi và khí thải phát tán trong không khí do thiết bị thi công	104

Bảng 5-11. Lưu lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển	104

Bảng 5-12. Nồng độ bụi và khí thải phát tán trong không khí do phương tiện vận chuyển	105

Bảng 5-13. Mức độ tiếng ồn điển hình của thiết bị thi công (dBA)	106

Bảng 5-14. Mức ồn tác động lên các khu vực nhạy cảm trong khu vực TDA	106

Bảng 5-15. Mức rung của một số thiết bị thi công điển hình (cách 10m)	107

Bảng 5-16. Mức rung suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động thi công	108

Bảng 5-17. Tải lượng các chất ô nhiễm do một người phát sinh hàng ngày	108

Bảng 5-18. Số lượng công nhân trung bình dự tính cho từng vị trí thi công	109

Bảng 5-19. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từng vị trí thi công	109

Bảng 5-20. Thành phần và tỷ trọng chung của CTR sinh hoạt	111

Bảng 5-21. Tác động lên các khu vực cụ thể	116

Bảng 5-22. Tần suất lũ kiểm tra theo khuyến cáo của ICOLD	120

Bảng 7-1. Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án	129

Bảng 7-2. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giải quyết các tác động liên quan đến xây dựng chung	132

Bảng 7-3. Các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng địa điểm cụ thể	161

Bảng 7-4. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	167

Bảng 7-5.Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	176

Bảng 7-6. Yêu cầu báo cáo	182

Bảng 7-7.Kế hoạch quan trắc môi trường	190

Bảng 7-8. Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu của Nhà thầu	191

Bảng 7-9. Chi phí quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng	192

Bảng 7-10. Chi phí cho chương trình xây dựng năng lực	192

Bảng 7-11. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	194

Bảng 8-1.Tham vấn cộng đồng	200

DANH MỤC HÌNH

Hình 2-1. Vị trí vùng TDA	12

Hình 2-2. Vị trí 10 hồ thuộc TDA	13

Hình 4-1. Sơ đồ lưu vực tỉnh Thái Nguyên	59

Hình 7-1. Tổ chức thực hiện dự án	175

Hình 7-2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	176

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

| A |
| --- |
| ATLĐ | : An toàn lao động |
| ATĐ | : An toàn đập |
| B |
| BAH | : Bị ảnh hưởng |
| BOD | : Nhu cầu ô xi sinh hóa |
| TNMT | : Tài nguyên và Môi trường |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| C |
| CĐT | : Chủ đầu tư |
| C-ESMP | : Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu |
| COD | : Nhu cầu oxi hóa học |
| CP | : Chính phủ |
| CTR | : Chất thải rắn |
| D |
| DLST | : Du lịch sinh thái |
| DTTS | : Dân tộc thiểu số |
| DTLS | : Di tích lịch sử |
| Đ |
| ĐTM | : Đánh giá tác động môi trường |
| ĐTXD | : Đầu tư xây dựng |
| E |  |
| ECOP | : Bộ quy tắc thực hành môi trường |
| ES | : Nhân viên môi trường |
| ESIA | : Đánh giá tác động môi trường và xã hội |
| ESHS | : Môi trường, Xã hội, Sức khỏe, An toàn |
| G |
| GHCP | : Giới hạn cho phép |
| GPMB | : Giải phóng mặt bằng |
| I |  |
| ICOLD | : Ủy ban Quốc tế về các đập lớn |
| K |
| KBTTN | : Khu bảo tồn tự nhiên |
| KDC | : Khu dân cư |
| KKXQ | : Không khí xung quanh |
| KTTV | : Khí tượng thủy văn |
| KT-XH | : Kinh tế - xã hội |
| M |
| MSIP | : Chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện |
| MTV | : Một thành viên |
| N |
| NN&PTNT | : Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| NĐ | : Nghị định |
| P |
| PMF | : Lũ lớn nhất có khả năng xảy ra |
| Q |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| QĐ | : Quyết định |
| QLDA | : Quản lý TDA |
| QLMT | : Quản lý môi trường |
| T |
| TCĐ | : Tái định cư |
| TCKT | : Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| TDA | : TDA |
| TNHH | : Trách nhiệm hữu hạn |
| TNMT | : Tài nguyên và Môi trường |
| TSP | : Bụi tổng số |
| TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| TT | : Thông tư |
| TVGS | : Tư vấn giám sát |
| U |
| UBND | : Ủy ban nhân dân |
| V |
| VQG | : Vườn quốc gia |
| W |
| WHO | : Tổ chức y tế thế giới |
| WB | : Ngân hàng Thế giới |

# TÓM TẮT

- Giới thiệu: Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2022.

- Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án tại 34 tỉnh trong cả nước đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội.

- Các hợp phần của dự án: dự án được thiết kế gồm hợp phần:

- Hợp phần 1 - Khôi phục an toàn đập;

- Hợp phần 2 - Quản lý an toàn đập;

- Hợp phần 3 - Quản lý dự án.

- Tại tỉnh Thái Nguyên, TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ chỉ tham gia thực hiện hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập của TDA.

- TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm có 11 hồ chứa thuộc các huyện: Phổ yên, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỷ và Định Hóa.

- Căn cứ công văn số 7325/BNN-TCTL ngày 30/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất danh mục hồ chứa thuộc Tiểu ban TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Thái Nguyên. Danh mục các hồ chứa cụ thể như sau:

Bảng 0-1: Danh mục các hồ chứa thuộc TDA

| TT | Tên hồ chứa | Địa điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên |
| 2 | Khuôn Nanh | Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ |
| 3 | Đầm Chiễu | Xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ |
| 4 | Hố Cóc | Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình |
| 5 | Ghềnh Chè | Xã Bình Sơn, Tp Sông Công |
| 6 | Nà Tấc | Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hóa |
| 7 | Núi Chẽ | Thị xã Phổ Yên |
| 8 | Hố Chuối | Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ |
| 9 | Nà Kháo | Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai |
| 10 | Bến Đông | Xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên |
| 11 | Hồ Cơ Phi | Xã Vạn Phái, Thị xã Phổ Yên |

Tuy nhiên, sau khi khảo sát, hồ Cơ Phi do không đủ tiêu chí nên đã bị loại khỏi danh sách; do đó, số lượng hồ chứa thuộc TDA còn lại 10 hồ.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của TDA được chuẩn bị tuân thủ với khung quản lý môi trường và xã hội được phê duyệt bởi WB và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Tất cả các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành của TDA đã được phân tích, đánh giá và dự báo các tác động tiêu cực tiềm tàng nhằm đưa ra các biện pháp giảm thiểu cho các tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội.

- TDA được phân loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB. Trong quá trình thực hiện, TDA kích hoạt các chính sách an toàn sau của WB: (i) OP 4.01 Đánh giá môi trường, (ii) OP 4.37 An toàn đập, (iii) OP 4.10 Người dân tộc thiểu số và (iv) OP 4.12 Tái định cư không tự nguyện.

- Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu: TDA mang lại cả tác động tích cực và tác động tiêu cực.

(a) Tác động tích cực: (i) TDA sẽ sửa chữa và nâng cao an toàn của các công trình đầu mối của các hồ chứa qua đó đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho cộng đồng dân cư sinh sống dưới khu vực hạ lưu; (ii) TDA được thực hiện sẽ cải thiện sự lưu trữ nước của hồ chứa, làm nâng cao trữ lượng nước ngầm trong các khu vực lân cận, bao gồm việc cấp nguồn cho các tầng nước ngầm nông; (iii) cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định cho những khu vực canh tác nông nghiệp phía hạ lưu; (iv) Cải thiện cảnh quan khu vực hồ chứa và cung cấp sinh cảnh sống thủy sinh.

(b) Tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng TDA: các tác động tiêu cực tiềm tàng bao gồm: thu hồi đất sản xuất của các hộ dân khu vực TDA. Các tác động liên quan đến hoạt động xây dựng như tiếng ồn, rung chấn, ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí thải, ô nhiễm nguồn nước và đất do xói mòn, rác thải, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, nguy cơ tai nạn lao động, xung đột cộng đồng và bệnh truyền nhiễm… TDA được dự tính là sẽ không gây ra các tác động đáng kể lên các địa điểm xây dựng. Mức độ các tác động tiêu cực được đánh giá từ thấp tới trung bình.

(c) Tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành: (i) Rủi ro an toàn đập có thể xẩy ra trường hợp vỡ đập hay xả lũ bất thường gây ngập lụt dưới hạ lưu; (ii) rác thải sinh hoạt từ các hoạt động DLST tại một số hồ chứa có phát triển loại hình dịch vụ này (iii) rủi ro đuối nước. TDA không làm gia tăng mực nước hồ chứa và không làm gia tăng diện tích tưới cũng như số vụ cây trồng trên một đơn vị diện tích trong năm, do đó không làm tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu.

(d) Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động tiêu cực: Thu hồi đất giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện thông qua kế hoạch hành động tái định cư, trong khi các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng và vận hành được giảm thiểu thông qua việc áp dụng ECOP và các biện pháp giảm thiểu cho các khu vực cụ thể.

Tổ chức thực hiện: CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội/Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

- Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện ESIA. Ban QLDA đảm bảo rằng các tài liệu và hợp đồng đấu thầu hợp lệ bao gồm các điều khoản môi trường để nhà thầu tuân thủ. Nhà thầu sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng và tuân thủ các điều khoản môi trường đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đặc biệt, nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội để Ban QLDA xem xét và phê duyệt và gửi đến các đơn vị liên quan cũng như công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. Ban QLDA và các chuyên gia tư vấn sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất của nhà thầu. Ngoài ra, sự tuân thủ của nhà thầu sẽ được sở TNMT tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng năng lực: Ban QLDA mới được thành lập để quản lý TDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên, do đó nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ban QLDA là cần thiết nhằm quản lý các vấn đề của TDA một cách có hiệu quả. Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ chính sách an toàn của PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn môi trường của dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người dân tộc thiểu số) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường của Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án sẽ thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

- Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP: ước tính chi phí cho việc triển khai ESMP bao gồm chi phí giám sát ESMP, thực hiện biện pháp giảm thiểu và xây dựng năng lực. Chi phí cho việc thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được bao gồm trong chi phí xây dựng. Bảng sau đây trình bày các ước tính chi phí cho giám sát và xây dựng năng lực.

Bảng 0-2: Dự toán chi phí thực hiện ESMP

| TT | Hoạt động | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát ESMP | 591,200,000 |
| 2 | Xây dựng năng lực | 42,000,000 |
|  | Tổng | 633,200,000 |

- Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba cấp (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

- Tham vấn cộng đồng: Các phương pháp và kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để tiến hành tham vấn cộng đồng và công bố thông tin, tham vấn và tham gia của người dân bị ảnh hưởng, bao gồm a) các cuộc họp cộng đồng, b) điều tra hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, quan sát hiện trường và phỏng vấn thông tin chính. Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau nhằm nâng cao độ tin cậy và tính hợp lệ của phản hồi từ các bên liên quan đến TDA, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng. Mục đích của tham vấn cộng đồng là đảm bảo rằng (i) những thông tin đúng đắn về các tác động và rủi ro môi trường và xã hội của tiểu dự án được công khai tới những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương theo một cách thức kịp thời, và (ii) những phản hồi của những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương được chú trọng trong quá trình thực hiện tiểu dự án. Từ ngày 18 tháng 4 đến 26 tháng 4 năm 2018 các cuộc tham vấn và phỏng vấn trực tiếp cộng đồng và người dân bị ảnh hưởng đã được tiến hành tại các xã thuộc khu vực TDA. Trước khi tham vấn, bản dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đã được gửi tới những người bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền các địa phương trong vùng TDA để tham vấn. Các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động môi trường và xã hội.

- Công bố thông tin: Theo OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng về tiếp cận thông tin, chủ tiểu dự án đã gửi báo cáo về mô tả, mục tiêu và tác động tiểu dự án tới các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương trước khi tham vấn cộng đồng. PPMU đã tiến hành tham vấn cộng đồng tại các xã thuộc khu vực TDA trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 và gửi bản dự thảo của báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của TDA tới UBND các xã trước đó để thông tin và tham vấn. Bản cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trên trang web của CPO, các địa điểm tại các xã trong khu vực tiểu dự án bằng tiếng Việt đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có khả năng tiếp cận và trên trang web của WB bằng tiếng Anh trong tháng 11 năm 2018, trước khi thẩm định TDA.

- Kết luận: Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” tại Thái Nguyên được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

- Kế hoạch quản lý và Giám sát môi trường-xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng, giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án; Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng để trình Ban QLDA.

# Chương 1. Giới thiệu

- Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2022.

- Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án tại 34 tỉnh trong cả nước đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

- Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

- Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450 con đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

- Hợp phần 1 - Khôi phục an toàn đập;

- Hợp phần 2 - Quản lý an toàn đập;

- Hợp phần 3 - Quản lý dự án.

- Tại tỉnh Thái Nguyên, TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ chỉ tham gia thực hiện Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập của TDA.

- TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm có 11 hồ chứa thuộc các huyện: Phổ yên, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỷ và Định Hóa.

- Căn cứ công văn số 7325/BNN-TCTL ngày 30/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất danh mục hồ chứa thuộc Tiểu ban TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Thái Nguyên. Danh mục các hồ chứa cụ thể như sau:

Bảng 1-1: Danh mục các hồ chứa thuộc TDA

| TT | Tên hồ chứa | Địa điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên |
| 2 | Khuôn Nanh | Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ |
| 3 | Đầm Chiễu | Xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ |
| 4 | Hố Cóc | Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình |
| 5 | Ghềnh Chè | Xã Bình Sơn, Tp Sông Công |
| 6 | Nà Tấc | Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hóa |
| 7 | Núi Chẽ | Thị xã Phổ Yên |
| 8 | Hố Chuối | Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ |
| 9 | Nà Kháo | Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai |
| 10 | Bến Đông | Xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên |
| 11 | Hồ Cơ Phi | Xã Vạn Phái, Thị xã Phổ Yên |

Tuy nhiên, sau khi khảo sát, hồ Cơ Phi do không đủ tiêu chí nên đã bị loại khỏi danh sách; do đó, số lượng hồ chứa thuộc TDA chỉ còn lại 10 hồ.

### 1.1 Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

- Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam. Mục đích của ESIA là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách nghiên cứu, đánh giá rõ những tác động về Môi trường và Xã hội, và giải pháp giảm thiểu được đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động Môi trường và Xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của Tiểu dự án đề xuất và những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro về các tác động đó.

### 1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã hội

- Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, v.v…, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

- Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

- Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của đánh giá xã hội (SA) để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

- Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình.

### 1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, CTR). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm về không khí, nước, chất thải rắn khi TDA triển khai.

- Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của TDA với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện TDA.

- Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của TDA của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới.

- Phương pháp mô hình hoá: Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, từ đó xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí do các hoạt động của TDA gây ra.

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự kiến thực hiện TDA và khu vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường đất, nước, không khí để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai TDA tới môi trường.

- Phương pháp điều tra xã hội học:Điều tra các vấn đề về môi trường và kinh tế – xã hội qua phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại khu vực thực hiện TDA.

- Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực TDA; (ii) Các báo cáo và số liệu về KT - XH, giới.

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM của các TDA cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định.

### 1.2 Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA

- Báo cáo ĐTM TDA do Chủ đầu tư - Ban quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thực hiện với sự tư vấn của liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NN và PTNT và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên

- Đại diện: Bùi Tiến Chính	Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Đa Trung tâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: Điện thoại: (0208) 3855.587 	Fax: (0208) 3855.587

- Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM: liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NN và PTNT và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam

Thành viên liên danh: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NN và PTNT

- Đại diện: Trần Ngọc Linh		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Tầng 4, số 81 phố Khương Thượng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84.24)35640660	Fax: (84.24)35640660

Thành viên liên danh: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam

- Đại diện: Lưu Thanh Nhài 		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Số nhà 38B, ngõ.77, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 84-24-6673 2255

- Các thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của TDA bao gồm đại diện của chủ TDA và các chuyên gia am hiểu về ĐTM trong các lĩnh vực chuyên sâu: kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, sinh thái môi trường, công nghệ môi trường, quản lý môi trường với các đại diện sau:

Bảng 1-2: Danh sách những người tham gia lập báo cáo ESIA của TDA

| TT | Họ và tên | Học vị | Trách nhiệm | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Đại diện chủ đầu tư |
| 1 | Hà Thị Hiền |  | PGĐ ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên |  |
| II. Chuyên gia tư vấn |
| 1 | Đỗ Thị Nhâm | Ths. Môi trường | Đội trưởng/Chuyên gia môi trường |  |
| 2 | Phạm Ngọc Trang | Ths. Môi trường và phát triển bền vững | Chuyên gia môi trường/Chủ trì lập báo cáo |  |
| 3 | Lê Đức Huy | Ths. Kinh tế | Khảo sát hiện trường, điều tra KT - XH; chuẩn bị báo cáo |  |
| 4 | Nguyến Đức Anh | Ks. Quản lý môi trường | Điều tra khảo sát hiện trường, hiện trạng môi trường, tham vấn cộng đồng, chuẩn bị báo cáo |  |
| 5 | Nguyễn Văn Bằng | Cử nhân kinh tế | Cán bộ hỗ trợ tổng hợp số liệu |  |
| III. Đơn vị quan trắc môi trường |
| 1 | Lê Quang Hải | Ths. Thủy văn, Môi trường | Cán bộ tổ chức quan trắc. Lấy mẫu chất lượng nước mặt, nước ngầm. Tổng hợp kết quả quan trắc |  |
| 2 | Đào Văn Đạt | Cử nhân thủy văn | Lấy mẫu chất lượng nước mặt, nước ngầm |  |
| 3 | Trần Xuân Phong | Cử nhân vật lý | Đo đạc, thu mẫu ồn, chất lượng không khí |  |
| 4 | Lê Quang Chiến | Cử nhân thủy văn | Đo đạc, thu mẫu ồn, chất lượng không khí |  |
| 5 | Lê Văn Canh | Kỹ sư khí tượng | Phân tích các thông số môi trường trong phòng thí nghiệm |  |

# CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN

## 2.1 Tên tiểu dự án

- Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên

## 2.2 Chủ đầu tư

- Cơ quan chủ quản TDA: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà Đa trung tâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083855587 ; 			Fax: 02083855587

- Đại diện cơ quan chủ quản TDA: Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà Đa trung tâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083855587;				Fax: 02083855587

## 2.3 Vị trí địa lý của tiểu dự án

- TDA được triển khai tại 10 xã trong 7 huyện của tỉnh Thái Nguyên bao gồm các huyện: Phổ Yên, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa và thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Hình 2-1. Vị trí vùng TDA

Hình 2-2. Vị trí 10 hồ thuộc TDA

## 2.4 Nội dung chủ yếu của tiểu dự án

### 2.4.1 Mục tiêu của TDA

- Mục tiêu của TDA:

- Sửa chữa nâng cấp hiện đại hóa công trình đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài trong điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi phức tạp, phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước của Đảng và Nhà nước.

- Nâng cao an toàn cụm công trình đầu mối hồ chứa nước các đập, bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.

- Nhiệm vụ TDA:

- Đảm bảo các chức năng nhiệm vụ của hồ chứa

- Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo ổn định các đập, các hạng mục công trình khác thuộc cụm công trình đầu mối.

- Nâng cấp và trang bị hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo và vận hành.

- Đảm bảo an toàn chống lũ theo điều kiện của nhà tài trợ WB với TDA VWRAP.

### 2.4.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của TDA

- Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối đảm bảo ổn định và an toàn chống lũ cho công trình theo điều kiện của nhà tài trợ;

- Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đường quản lý, nhà quản lý để đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý vận hành và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp;

- Nâng cấp và trang bị hệ thống quan trắc, dự báo và vận hành.

Bảng 2-1. Hiện trạng, giải pháp kỹ thuật và hình thức kết cấu của TDA

| TT | Hồ chứa | Hiện trạng | Giải pháp kỹ thuật | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên | -Bảo đảm tiêu chí của TDA. Hồ có dung tích trữ 3.05 triệu m3, được xây dựng từ năm 1992, hoàn thành năm 1994, hiện trạng cụ thể: - Đập đất: Đập chính: Đắp bằng đất. Chiều cao lớn nhất Hmax=14.6 m, L=441 m Cao trình đỉnh đập 32.5. Chiều rộng đỉnh đập B=5.0m. Mặt đập được kiên cố hóa bằng bê tông. Mái thượng lưu gia cố đá xây. Mái hạ lưu trồng cỏ. Có hiện tượng thấm qua thân đập hai bên vai - Đập phụ: đắp bằng đất. Chiều cao lớn nhất Hmax=11.6 m, L=385 m (đập phụ 1 và đập phụ 2). Đỉnh đập phụ rải cấp phối đá dăm, chiều rộng đỉnh đập biến đổi không đều, bề rộng bình quân 5m. Mái đập thượng lưu gia cố đá xây. Mái đập hạ lưu trồng cỏ, bề mặt bị biến dạng, xuất hiện nhiều rãnh do xói gây ra. Hiện tượng mạch đùn, mạch sủi xuất hiện ở chân đập hạ lưu, với phạm vi khá rộng. - Cống lấy nước: Cống hộp van thượng lưu, bxh 0.7x1.2m. Kết cấu BTCT. - Tràn xả lũ: (tràn đỉnh rộng, chảy tự do): Btràn = 15m, cao độ ngưỡng tràn +30.00. Kết cấu bằng đá xây, đã bị bong tróc hư hỏng xuống cấp, bể tiêu năng bị xói trôi. - Đường quản lý: kết cấu bằng bê tông. Hiện tại chất lượng đường quản lý đã bị suy giảm và hư hại rất nhiều. - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Nhà quản lý: Mới được đầu tư sửa chữa nâng cấp. | Đập đất: - Giữ nguyên kết cấu mặt đập đã được gia cố (đập chính, đập phụ); mép thượng lưu làm tường chắn sóng (cao 0,4m), mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BTCT M250. - Mái thượng lưu: Tu sửa các vị trí đá hộc lát khan bị bong tróc, hư hỏng. - Mái hạ lưu: Tu sửa rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ; sửa chữa các vị trí đống đá và áp mái thoát nước hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng. Tràn xả lũ: Phá bỏ bể tiêu năng cũ; xây bể mới bằng BTCT M250 dài 22m, cao 1,2m; nạo vét 30m kênh xả sau bể đảm bảo mặt cắt theo thiết kế. Cống lấy nước: Phá bỏ thân cống cũ, thay bằng thân cống mới với kết cấu ống thép D800 bọc BTCT M250; thay mới van đĩa đóng mở hạ lưu. (giữ nguyên tháp van thượng lưu, nhà van hạ lưu). Đường quản lý, nhà quản lý: - Nâng cấp 90m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. - Nâng cấp 297m đường từ đập phụ sang tràn với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, mực nước hồ; trạm đo mưa đầu mối và lưu vực. |  |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ được xây dựng từ năm 1990, hồ có dung tích trữ 0,21 triệu m3, hiện trạng: -Đập đất: Đỉnh đập là đất, sụt lún, chưa kiên cố, cỏ mọc um tùm, biến dạng, chỉ có thể đi bộ trên mặt đập; cao độ đỉnh đập không đồng nhất. Mái đập thượng lưu là mái đất, sạt sụt mái, xói lở toàn bộ chân đập. Mái đập hạ lưu là mái đất, không có rãnh thu và tiêu thoát nước phía hạ lưu, thiết bị thoát nước thân đập có hiện tượng bị tắc, đống đá sạt trượt. - Cống lấy nước: cống ngầm, hình thức cống hộp, lấy nước kiểu bậc thang, ống cống là ống gang, bị rò rỉ hư hỏng, có hiện tượng thấm ở thân cống, gây mất nước và mất an toàn cho công trình. Cống không có nhà vận hành, không có tiêu năng hạ lưu. Khi mực nước hồ xuống thấp (dưới cao trình 152.0), không thể lấy nước tưới, ảnh hưởng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp. - Tràn xả lũ: Kết cấu đá xây, kích thước hình học của tràn không bị biến dạng, không có biều hiện hư hỏng nhiều. Tràn hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Mái và sân trước của tràn chưa được gia cố. Thiết bị quan trắc: Chưa có. -Đường quản lý: đường đất, chật hẹp. một số đoạn lầy lội khó đi lại, xe máy không thể đi lên đỉnh đập. - Nhà quản lý: Chưa có | Đập đất: - Đắp áp trúc mở rộng mặt đập về phía thượng lưu, đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M250 dày 20cm; mép thượng lưu làm tường chắn sóng (cao 0,4m), mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (3,0x3,0x0,15)m từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +151,5m, từ cao trình +151,5m trở xuống gia cố bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. - Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước hạ lưu bằng áp mái, kết cấu áp mái bằng đá hộc xếp khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc. Tràn xả lũ: Gia cố mái và sân cửa vào bằng bê tông M250. Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ, làm cống mới với kết cấu ống thép D600 bọc BTCT M250; thiết bị đóng mở: van đĩa trong nhà van hạ lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: Nâng cấp 368m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt cột thủy trí quan trắc mực nước hồ. |  |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ | Bảo đảm tiêu chí của TDA. Hồ có dung tích trữ 0.33 triệu m3, hiện trạng: -Đập đất: Chiều cao lớn nhất Hmax=8.7 m, tổng chiều dài cả đập chính và đập phụ khoảng L=122.6 m, đỉnh đập rộng 4,0 m, mái thượng hạ lưu là mái đất, mặt đập chưa được gia cố. Không có thiết bị tiêu thoát nước. - Cống lấy nước: Cống bậc thang, bị rò gỉ thân cống. - Tràn xả lũ: Tràn đất. - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Đường quản lý: Đường quản lý là đường đất dài khoảng 150m. - Nhà quản lý: Chưa có. - Măt đập là đường giao thông chính của các hộ dân sống trong khu vực - Đường dây truyền tải điện địa phương nằm trong khu vực thi công | Đập đất: - Đắp áp trúc mở rộng mặt đập về phía hạ lưu, đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M250 dày 20cm; mép thượng lưu làm tường chắn sóng (cao 0,4m), mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (3,0x3,0x0,15)m từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +72,0m, từ cao trình +72,0m trở xuống gia cố bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. - Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước hạ lưu bằng áp mái, kết cấu áp mái bằng đá hộc xếp khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc. Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũhiện hữu,hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT M250; nạo vét 85m kênh xả sau bể đảm bảo mặt cắt theo thiết kế, cuối kênh là cống qua đường khẩu diện BxH=1,5*3,0m. Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ, làm cống mới với kết cấu ống thép D500 bọc BTCT M250; thiết bị đóng mở: van đĩa trong nhà van hạ lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: Nâng cấp 150m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt cột thủy trí quan trắc mực nước hồ. |  |
| 4 | Hồ Hố Cóc, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình | Bảo đảm tiêu chí của TDA. Hồ có dung tích trữ 0,32 triệu m3, hiện trạng cụ thể: -Đập đất: Chiều cao lớn nhất Hmax=14.50 m, L=70.4 m, đỉnh đập rộng 4 m được gia cố bê tông, mái thượng lưu được gia cố bê tông, mái hạ lưu trồng cỏ, có tường chắn sóng. Xuất hiện thấm tập trung ở mái hạ lưu đập. - Cống lấy nước: Cống tròn Van hạ lưu, đường kính D60 cm, bọc BTCT, van đóng mở bị rò nước. - Tràn xả lũ: Tràn đất - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Đường quản lý: Đường vào công trình đã được kiên cố hóa - Nhà quản lý: Chưa có | Đập đất: - Giữ nguyên kết cấu mặt đập đã được gia cố. - Mái đập thượng lưu: Tu sửa các tấm bê tông bị hư hỏng. - Mái hạ lưu: Tu sửa rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ; sửa chữa các vị trí đống đá và áp mái thoát nước hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng. - Đối với phần đào ra, đắp lại do làm lại thân cống: Hoàn thiện mặt cắt đập: mặt đập, tường chắn sóng, gờ chắn bánh bằng BTCT M250; gia cố mái thượng lưu bằng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (5x5x0,15)m; Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu. |  |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công | Bảo đảm tiêu chí của TDA. Hồ có dung tích trữ 2.24 triệu m3, được xây dựng từ năm 1999, hiện trạng cụ thể: -Đập đất: đập đất đồng chất. Mặt đập trước đây được giải lớp cấp phối cuội sỏi, đến nay bề mặt gồ ghề do bị mưa xói và rửa trôi bề mặt, cỏ mọc thành lối. Đỉnh đập có tường chắn sóng đá xây, một số vị trí tường bị đứt gãy. Mái thượng lưu đã được gia cố bằng đá xây, phạm vi bảo vệ từ đỉnh đập trở xuống. Một số vị trí có hiện tượng sụt lún cục bộ. Mái đập hạ lưu trồng cỏ, rãnh thoát nước phía hạ lưu bị hư hỏng nặng, hai bên sườn đập đã bị nước mưa làm xói lở. Thiết bị thoát nước đã hư hỏng gây mất an toàn cho công trình, gây nguy hiểm cho đập. Thiết bị thoát nước thân đập hiện chỉ có một đoạn dài 59m bên vai phải đập chính. Đoạn đập còn lại không có thiết bị thoát nước thân đập. Mái hạ lưu thường xuyên bị người dân chăn thả trâu, bò trên mái. - Cống lấy nước dưới đập chính: đã bị xuống cấp, trước đây cũng đã được đầu tư sửa chữa. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát kiểm tra đánh giá (ngày 17-11-2016), mặc dù cửa van vẫn đóng nhưng vẫn xuất hiện dòng chảy thoát ra hạ lưu (xác định dòng chảy ra ở trước cửa van điều khiển hạ lưu). Dòng chảy ra có nhiều gỉ sét, cáu cặn màu nâu vàng. - Cống dưới đập phụ: tại thời điểm kiểm tra (ngày 17-11-2016) cống có hiện tượng bị thấm mang, thủng thân cống đoạn hạ lưu, nước chảy ra hạ lưu thành dòng siết, vô cùng nguy hiểm cho công trình. Đơn vị quản lý đã có biện pháp khắc phụ tạm thời. Cửa van điều khiển cống có hiện tượng rò rỉ, gây mất nước, đóng mở khó khăn. - Tràn xả lũ: Tràn đá xây, chảy tự do. Tràn đá xây đã xuống cấp. Cầu qua tràn để đi sang đập chính nhỏ hẹp, chỉ có thể đi bộ; cao trình đặt cầu lại đặt thấp hơn đỉnh đập làm giảm khả năng tháo lũ của tràn và khó khăn trong công tác quản lý vận hành. - Đường quản lý: Đường bê tông đã có, sử dụng tốt - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Nhà quản lý: Nhỏ hẹp, đã xuống cấp. | Đập đất: - Gia cố đỉnh đập được bằng bê tông M250 dày 20cm, mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố đoạn 150m mái đất hiện trạng bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. Phạm vi gia cố từ mặt đập đến cao trình 31.70m. - Mái hạ lưu: Tu sửa rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ, sửa chữa các vị trí áp mái thoát nước hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng. Tràn xả lũ: - Phá bỏ và cầu qua tràn cũ, xây cầu mới rộng 3,0m bằng BTCT M250, lan can bằng ống thép mạ kẽm cao 0,90m; - Bọc lại đáy, tường bên ngưỡng và dốc nước bằng BTCT M250 dày 20cm. Cống lấy nước: - Cống dưới đập chính: Phá bỏ thân cống cũ, thay bằng thân cống mới với kết cấu ống thép D600 bọc BTCT M250; thay mới van đĩa đóng mở hạ lưu (giữ nguyên tháp van thượng lưu, nhà van hạ lưu, bể tiêu năng). - Cống dưới đập phụ: + Phá bỏ thân cống cũ, thay bằng thân cống mới với kết cấu ống thép D400 bọc BTCT M250; thay mới van đĩa đóng mở hạ lưu. + Làm mới cửa vào: cửa có kết cấu BTCT M25, bố trí khe phai và lưới chắn rác. (giữ nguyên nhà van hạ lưu). Đường quản lý, nhà quản lý: Sửa chữa nâng cấp nhà quản lý hiện trạng. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, mực nước hồ; trạm đo mưa đầu mối và lưu vực. |  |
| 6 | Hồ Nà Tấc, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ có dung tích trữ 0.63 triệu m3, được xây dựng từ năm 2005, hiện trạng cụ thể: -Chiều cao lớn nhất Hmax=23.3 m, L=86.0 m, đỉnh đập rộng 5,0m. Mặt đập bằng đất đá cấp phối. Cao trình mặt đập 186.1 – 186.3 - Mái thượng lưu được gia cố đá lát khan, hệ số mái m=3,0. hiện tại một số vị trí, đá lát đã bị xô đẩy, sụt lún cục bộ, vai hữu đập bị sạt lở bồi lấp sau những trận mưa bão. - Mái hạ lưu trồng cỏ hệ thống thoát nước mái và đống đá tiêu nước. Đập bị thấm ở giữa thân đập và một số điểm gần cống lấy nước, điểm nước ra dạng dòng thấm ở cao trình trên mặt lăng trụ thoát nước. Khảo sát địa hình, địa chất cho thấy đập bị thấm nghiêm trọng. trên mặt đập hạ lưu phía trên cơ xuất hiện rất nhiều điểm rò gỉ nước. - Cống lấy nước: Hiện nay cống vẫn hoạt động tốt, chỉ có hệ thống thiết bị đóng mở đã bị xuống cấp, nước rò rỉ nhiều qua thân cống gây thất thoát nước ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình và khó khăn trong việc quản lý vận hành. - Tràn xả lũ: Tự do bằng đá xây, thiếu khả năng xả, máng tràn vẫn còn khá tốt. - Đường quản lý: Đường vào hồ là đường liên thôn dải nhựa, đi lại thuận lợi. - Nhà quản lý: Nhà cấp 4. Xuống cấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn. - Thiết bị quan trắc: Chưa có. | Đập đất: - Khoan phụt vữa xi măng-sét tạo màng chống thấm cho cả thân và nền đập, dọc theo tim tuyến đập từ tràn xả lũ đến điểm kết thúc đập ra 10m, chiều dài khoan phụt L=100m. Hệ số thấm yêu cầu của màng khoan phụt K≤5*10-5cm/s. Dự kiến số hàng khoan phụt: 03 hàng; chiều dày màn chống thấm <4m. Chiều sâu phụt từ MNDBT trở xuống. Trước khi thi công đại trà cần tiến hành khoan phụt thí nghiệm để quyết định mật độ, chiều sâu khoan phụt đảm bảo công trình hoạt động có hiệu quả và an toàn. - Gia cố đỉnh đập được bằng bê tông M250 dày 20cm, bổ sung tường chắn sóng thượng lưu (cao 0,4m), gờ chắn bánh hạ lưu bằng BTCT M250. - Mái thượng lưu: Tu sửa các vị trí đá hộc lát khan bị bong tróc, hư hỏng. - Mái hạ lưu: Tu sửa rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. sửa chữa các vị trí áp mái thoát nước hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng. Tràn xả lũ: - Làm ngưỡng tràn mới, hình thức tràn máng bên, rộng 16,0m. - Mở rộng dốc nước; phá bể tiêu năng cũ, xây bể mới dài 36,0m, cao 3,0m kết cấu BTCT M250. Cống lấy nước: Thay van đĩa điều khiển hạ lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: - Nâng cấp 396m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. - Xây mới nhà quản lý 01 tầng, diện tích 76,0m2(phục vụ công tác quản lý các hồ: Núi Chẽ - 0,44 triệu m3, Cơ Phi - 0,1 triệu m3, Bến Đông - 0,21 triệu m3). Thiết bị quan trắc: Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm. |  |
| 7 | Hồ Núi Chẽ, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ có dung tích trữ 0.44 triệu m3, được xây dựng từ năm 2005, hiện trạng cụ thể: - Đập đất: đập đất đồng chất. Hiện tại đập cũng là một đoạn đường dân sinh, đỉnh đập, mái thượng hạ lưu là mái đất biến dạng hoàn toàn, cây cối mọc um tùm, có cả cây thân gỗ lớn như phi lao trồng ở mái hạ lưu đập. Đập không có thiết bị tiêu thoát nước, phía hạ lưu đập bị xâm lấn canh tác. - Cống lấy nước: Hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng và không thể hoạt động, cửa van đã bị hư hỏng, nước rò gỉ nhiều qua thân cống, gây thất thoát nước và mất an toàn cho công trình, không đảm bảo điều tiết nước phục vụ sản xuất. Hiện cống bị bùn cát lấp đầy cửa vào, cửa ra và thân cống. Cống dưới đập chính không sử dụng được, diện tích tưới hoa màu do cống phụ trách được thay thế bằng 2 trạm bơm hiện có (trạm bơm xóm Đậu và trạm bơm hồ 1). - Tràn xả lũ: Tràn đất đã bị dân trong vùng lấn chiếm để canh tác nông nghiệp. - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Đường quản lý: Đường vào đập chính là đường đất, việc đi lại khó khăn trong mùa mưa bão do đường trơn. - Nhà quản lý: Chưa có. - Bề mặt đập cũng là đường giao thông chính của các hộ dân sống trong khu vực | Đập đất: - Đắp áp trúc mở rộng mặt đập về phía hạ lưu, đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M250 dày 20cm; mép thượng, hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (3,0x3,0x0,15)m từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +23,0m, từ cao trình +23,0m trở xuống gia cố bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. - Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước hạ lưu bằng áp mái, kết cấu áp mái bằng đá hộc xếp khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc. Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT M250. Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ, làm 02 cống mới (01 cống dưới đập phụ, 01 cống dưới đập chính-cạnh tràn xả lũ) với kết cấu ống thép (cống dưới đập phụ D500, cống dưới đập chính D400) bọc BTCT M250; thiết bị đóng mở: van đĩa trong nhà van hạ lưu. - Hoành triệt cống dưới đập chính (giữa đập). Đường quản lý, nhà quản lý: Sửa chữa nâng cấp nhà quản lý hiện trạng. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt cột thủy trí quan trắc mực nước hồ. |  |
| 8 | Hồ Hố Chuối, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ có dung tích trữ 0,21 triệu m3, hiện trạng: - Đập đất: đập đất đồng chất. Mặt đập dải đất cấp phối, tường chắn sóng thượng lưu và gờ chắn bánh hạ lưu một số vị trí bị đứt gẫy, hư hỏng. Mái thượng lưu gia cố bằng đá lát khan, nhiều vị trí cục bộ bị xô dịch. Mái hạ lưu trồng cỏ hiện nay nhiều vị trí trên mái hạ lưu bị sạt trượt do nước thấm qua thân đập, thiết bị thoát nước hạ lưu hư hỏng mất khả năng làm việc. Rãnh tiêu thoát nước bị hư hỏng xuống cấp gây mất an toàn cho công trình.. - Cống lấy nước: hiện nay vẫn hoạt động tốt, chỉ có van điều tiết thượng lưu bị hư hỏng, rò gỉ. - Tràn xả lũ: tràn đá xây trát vữa xi măng. Hiện tại, cục bộ một vài vị trí bị bong tróc lớp vữa trát phần mặt thân dốc và tường thân dốc. - Đường quản lý: Đường đất chiều rộng trung bình 2 – 2.5m - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Nhà quản lý: Đã có, hiện nay đã bị xuống cấp. | Đập đất: - Khoan phụt vữa xi măng-sét tạo màng chống thấm cho cả thân và nền đập, dọc theo tim tuyến đập từ tràn xả lũ đến điểm kết thúc đập ra 10m, chiều dài khoan phụt L=110m. Hệ số thấm yêu cầu của màng khoan phụt K≤5*10-5cm/s. Dự kiến số hàng khoan phụt: 03 hàng; chiều dày màn chống thấm <4m. Chiều sâu phụt từ MNDBT trở xuống. Trước khi thi công đại trà cần tiến hành khoan phụt thí nghiệm để quyết định mật độ, chiều sâu khoan phụt đảm bảo công trình hoạt động có hiệu quả và an toàn. - Gia cố đỉnh đập được bằng bê tông M250 dày 20cm, mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BT M250. - Mái thượng lưu: Tu sửa các vị trí đá hộc lát khan bị bong tróc, hư hỏng. - Mái hạ lưu: Tu sửa rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Tràn xả lũ: - Làm ngưỡng tràn mới, hình thức tràn máng bên, rộng 17,0m. - Mở rộng dốc nước; phá bể tiêu năng cũ, xây bể mới dài 41,0m, cao 3,0m kết cấu BTCT M250. Cống lấy nước: Làm mới nhà van hạ lưu và bể tiêu năng, lắp van đĩa đóng mở hạ lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: - Nâng cấp 853m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. - Xây mới nhà quản lý 01 tầng, diện tích 76,0m2(phục vụ công tác quản lý các hồ: Hố Chuối - 0,21 triệu m3, Cây Thị - 0,43 triệu m3, Kim Cương - 0,25 triệu m3). Thiết bị quan trắc: Lắp đặt hệ thống quan trắc thấm. |  |
| 9 | Hồ Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ có dung tích trữ 0,2 triệu m3, hiện trạng: - Đập đất: đập đất đồng chất. Mái thượng, hạ lưu và đỉnh đập bằng đất, chưa kiên cố, bị biến dạng hoàn toàn, chân đập bị sạt trượt, nguy cơ mất ổn định cao. Đập không có thiết bị thoát nước thân, nền và nước mặt. - Cống lấy nước: Cống nằm trên bờ trái và bờ phải đâp. Đóng mở van phẳng thủ công. Cống khá ngắn, chỉ dài khoảng 1.5m, tấm nắp phía trên có kích thước 0.5*0.4m dùng để vận hành van đóng mở, việc đi lại từ đường quản lý sang đập rất khó khăn. - Không có hệ thống tiêu năng. - Cống được xây dựng từ những năm 1978 nên có nhiều biểu hiện xuống cấp, bê tông cống bị xâm thực, bong tróc rất nhiều. - Tràn xả lũ: tràn đá xây nằm giữa đập. Kết cấu đá xây của tràn đã bị nứt, vỡ gây nguy hiểm cho công trình. - Đường quản lý: Đường mòn chiều rộng trung bình 0.5 – 1.0m - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Nhà quản lý: chưa có | Đập đất: - Đắp áp trúc mở rộng mặt đập về phía hạ lưu, đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M250 dày 20cm; mép thượng lưu làm tường chắn sóng (cao 0,4m), mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BTCT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố bằng bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. - Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước hạ lưu bằng áp mái, kết cấu áp mái bằng đá hộc xếp khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc. Tràn xả lũ: - Phá bỏ tràn cũ, xây tràn mới bằng BTCT M250, tràn thực dụng, hình thang bạt góc, tiêu năng bằng dốc nước và bể. - Xây cầu qua tràn rộng 3,0m bằng BTCT M250, lan can bằng ống thép mạ kẽm cao 0,9m. Cống lấy nước: Phá bỏ 02 cống cũ, làm 02 cống mới khẩu diện BxH=0,6x0,8m, kết cấu BTCT M250; thiết bị đóng mở: van phẳng thượng lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: Nâng cấp 420m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt cột thủy trí quan trắc mực nước hồ. |  |
| 10 | Hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên | Bảo đảm tiêu chí của dự án. Hồ có dung tích trữ 0,21 triệu m3, hiện trạng: - Đập đất: đập đất đồng chất. Mặt đập không có tường chắn sóng vẫn là đất, mặt đập lồi lõm hình thành ổ gà sau những trận mưa lớn. Mái đập thượng lưu không có lớp bảo vệ, đã bị xói lở nhiều gây mất an toàn cho đập. Mái đập hạ lưu biến dạng, sạt trượt và bị lấn chiếm làm đất canh tác. Không có thiết bị thoát nước, thu nước. - Cống lấy nước: cống hộp KT 0.7 x 1.0m. Đóng mở van phẳng thượng lưu. Hiện nay hệ thống đóng mở đã xuống cấp, phía thượng lưu bị bồi lấp ảnh hưởng đến quản lý vận hành và khả năng lấy nước tưới. Bê tông cống bị xâm thực, bong tróc, một số vị trí đã lộ cả cốt thép ra ngoài. Cống được xây dung năm 1972 nên chất lượng cống đã xuống cấp rất nhiều. Cần được thay mới - Tràn xả lũ: Tràn đá xây bọc bê tông, chảy tự do, còn tốt. Tường thượng lưu đầu tràn bị hư hỏng, cao trình đỉnh tường thấp hơn đỉnh đập. - Đường quản lý: Đường đất - Thiết bị quan trắc: Chưa có. - Nhà quản lý: Chưa có - Đường vào khu vực thi công nhỏ hẹp do các công trình dân sinh xây 2 bên, chiều rộng 3,5m - Đường dây truyền tải điện địa phương nằm trong khu vực thi công | Đập đất: - Đắp tôn cao áp trúc mở rộng mặt đập về phía hạ lưu, đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M250 dày 20cm; mép thượng lưu làm tường chắn sóng (cao 0,4m), mép hạ lưu làm gờ chắn bánh bằng BTCT M250. - Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (3,0x3,0x0,15)m từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +37,5m, từ cao trình +37,5m trở xuống gia cố bằng đá lát khan dày 30cm đặt trong khung BTCT M200 kích thước 5x5m. - Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước hạ lưu bằng áp mái, kết cấu áp mái bằng đá hộc xếp khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc. Tràn xả lũ: Nâng cao cao trình trụ bên bằng cao trình đỉnh đập, bổ sung sân thượng lưu. Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ, làm cống mới khẩu diện BxH=0,7x1,0m, kết cấu BTCT M250; thiết bị đóng mở: van phẳng thượng lưu. Đường quản lý, nhà quản lý: Nâng cấp 68m đường quản lý hiện trạng với kết cấu mặt đường bê tông M250 dày 20cm, chiều rộng lòng đường 3,50m, chiều rộng nền đường 5,0m. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt cột thủy trí quan trắc mực nước hồ. |  |

- Vật liệu xây dựng sử dụng cho từng vị trí thi công

Bảng 2-2. Bảng kê khối lượng vật liệu xây dựng

| TT | Hồ chứa | Vật liệu xây dựng và nhiên liệu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xi măng (kg) | Cát (m3) | Đá (m3) | Thép (kg) | Nhiên liệu (lít) |
| 1 | Suối Lạnh | 644.711,906 | 1.134,567 | 2.634,737 | 187.369,567 | 10.378 |
| 2 | Khuôn Nanh | 214.661,928 | 982,73 | 2.686,116 | 24.861,177 | 53.116 |
| 3 | Đầm Chiễu | 318.952,627 | 1.004,33 | 1.769,074 | 33.709,551 | 13.764 |
| 4 | Hố Cóc | 403.788,673 | 497,866 | 1.712,108 | 24.393,035 | 15.921 |
| 5 | Ghềnh Chè | 521.757,984 | 1.356,392 | 4.150,856 | 49.327,701 | 34.555 |
| 6 | Nà Tấc | 1.449.865,907 | 1.773,674 | 4.157,688 | 208.890,542 | 42.519 |
| 7 | Núi Chẽ | 561.548,102 | 1.698,275 | 3.541,710 | 49.735,121 | 36.805 |
| 8 | Hố Chuối | 1.777.460,502 | 2.091,888 | 5.986,929 | 291.752,197 | 63.502 |
| 9 | Nà Kháo | 218.442,878 | 441,112 | 1.269,008 | 11.965,362 | 4.215 |
| 10 | Bến Đông | 437.180,144 | 1.029,251 | 1.856,320 | 44.712,637 | 14.778 |

- Khối lượng đào đắp

Bảng 2-3. Tổng khối lượng đào đắp

| TT | Địa điểm | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đất đào | Đất đắp |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 4.814 | 5.543 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 20.348 | 28.174 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 8.800 | 8.660 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 10.342 | 4.908 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 10.822 | 12.865 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 15.739 | 6.046 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 9.421 | 23.247 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 43.402 | 6.203 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 4.974 | 1.839 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 2.270 | 6.644 |
| Tổng | 130.932 | 104.129 |
| Tổng hợp | 235.061 |

- Bãi đổ thải

Trong quá trình thi công, một số khối lượng vật liệu đào sẽ không được tái sử dụng cho hoạt động xây dựng sẽ được đổ bỏ. Trong quá trình điều tra, khảo sát kinh tế xã hội các xã trong phạm vi dự án. Dự kiến các xã có bãi đổ phế thải hoặc có các vị trí cần san nền được trình bày trong bảng 2-4 dưới đây:

Bảng 2-4. Các bãi đổ thải dự kiến và dung lượng

| TT | Địa điểm | Diện tích (m2) | Dung lượng (m3) | Đường vận chuyển | Khoảng cách tới công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xóm Na Lang 2, Hồ chứa nước Suối Lạnh, xã Thành Công, Phổ Yên | 1.000 | 2.000 | Đường quản lý | ~ 100 m |
| 2 | Xóm 5, thôn Bến Đông, Hồ chứa nước Bến Đông, xã Phúc Thuận, Phổ Yên | 1.500 | 6.000 | Đường liên thôn | ~ 500 m |
| 3 | Xóm Đậu, Hồ chứa nước Núi Chẽ, xã Minh Đức, Phổ Yên | 1.600 | 3.200 | Đường quản lý | ~ 50 m |
| 4 | Xóm Tiền Tiêu, Hồ chứa nước Ghềnh Chè, Bình Sơn, Sông Công | 2.300 | 8.050 | Đường quản lý | ~ 100 m |
| 5 | Xóm Cầu Công, Hồ chứa nước Hố Cóc, xã Tân Khánh, Phú Bình | 1.500 | 6.450 | Đường quản lý | ~ 100 m |
| 6 | Thôn Khuôn Nanh, Hồ chứa nước Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, Đại Từ | 1.700 | 7.480 | Đường liên thôn | ~ 200 m |
| 7 | Thôn Phú Thịnh 1, Hồ chứa nước Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, Đại Từ | 1.200 | 3.600 | Đường quản lý | ~ 50 m |
| 8 | Thôn Đèo Hanh, Hồ chứa nước Hồ Chuối, xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ | 1.500 | 5.250 | Đường quản lý | ~ 200 m |
| 9 | Thôn Nà Kháo, Hồ chứa nước Nà Kháo, xã Phú Thượng, Võ Nhai | 1.000 | 2.800 | Đường quản lý | ~50 m |
| 10 | Thôn Nà Tấc, Hồ chứa nước Nà Tấc, xã Lam Vỹ, Định Hoá | 1.400 | 2.800 | Đường quản lý | ~ 200 m |

Đất đá loại trong thi công sẽ được tập trung tại các bãi chứa tạm có che chắn trong phạm vi công trường thi công, sau đó sẽ được vận chuyển về san nền tại các vị trí cần san nền hoặc vị trí đổ phế thải vật liệu xây dựng ở các địa phương.

Đây là các bãi đổ thải dự kiến. Trong giai đoạn thi công, các nhà thầu được lựa chọn sẽ thỏa thuận với chủ đất và làm việc với chính quyền địa phương để đạt được sự đồng ý của chủ đất và sự cho phép của chính quyền địa phương hoặc các cơ quan liên quan về vị trí đổ thải cụ thể. Hoạt động đổ thải sẽ chỉ tiến hành tại vị trí có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đất và chính quyền địa phương hoặc cơ quan liên quan.

- Mỏ vật liệu:

Vị trí các mỏ đất được phê duyệt và cấp phép bởi UBND tỉnh Thái Nguyên, đối với tiểu dự án, vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UNBN tỉnh, đáp ứng các điều kiện liên quan đến vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường.

Bảng 2-5. Các mỏ vật liệu dự kiến

| TT | Hồ chứa | Mỏ vật liệu dự kiến | Đường vận chuyển | Khoảng cách tới công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | Khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Liên thôn, liên xã | ~2 km |
| 2 | Khuôn Nanh | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ | QL37 và đường liên thôn, liên xã | ~ 17 km |
| 3 | Đầm Chiễu | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ | QL37 và đường liên thôn, liên xã | ~ 9 km |
| 4 | Hố Cóc | Khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa, xã Tân Phương, huyện Phú Bình | QL37 và đường liên thôn, liên xã | ~ 11 km |
| 5 | Ghềnh Chè | Mỏ Đong, phường Bách Quang, Thành phố Sông Công | TL262 và đường liên thôn, liên xã | ~ 9 km |
| 6 | Nà Tấc | Khu vực xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương | QL3, TL268, TL 254 và đường liên thôn, liên xã | ~ 43 km |
| 7 | Núi Chẽ | Khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Liên thôn, liên xã | ~ 2 km |
| 8 | Hố Chuối | Khu vực xã Tân Hòa, huyện Phú Bình | Đường liên thôn, liên xã | ~ 14 km |
| 9 | Nà Kháo | Khu vực xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương | QL3, QL1B và đường liên thôn, liên xã | ~ 50 km |
| 10 | Bến Đông | Khu vực Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | TL301, TL26 | ~ 11 km |

### 2.4.3 Biện pháp tổ chức thi công và công nghệ

#### 2.4.3.1 Cự ly vận chuyển

Bảng 2-6. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Công trình hồ | Vật liệu | Địa điểm cung cấp | Khoảng cách tới công trình | Đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị xã Phổ Yên | ~ 11km | TL301, TL261 và đường liên thôn, liên xã |
| 2 | Khuôn Nanh | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ | ~ 17 km | QL37 và đường liên thôn, liên xã |
| 3 | Đầm Chiễu | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ | ~ 9 km | QL37 và đường liên thôn, liên xã |
| 4 | Hố Cóc | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | ~ 11 km | QL37 và đường liên thôn, liên xã |
| 5 | Ghềnh Chè | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thành phố Sông Công | ~ 5 km | Đường liên thôn, liên xã |
| 6 | Nà Tấc | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa | ~ 13 km | TL254 và đường liên thôn, liên xã |
| 7 | Núi Chẽ | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị xã Phổ Yên | ~ 9,3 km | TL261 và đường liên thôn, liên xã |
| 8 | Hố Chuối | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ | ~ 13 km | TL265 và đường liên thôn, liên xã |
| 9 | Nà Kháo | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | ~ 6 km | QL1B và đường liên thôn, liên xã |
| 10 | Bến Đông | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván… | Thị xã Phổ Yên | ~ 13 km | TL261 và đường liên thôn |

#### 3.4.3.2 Dẫn dòng thi công

- Căn cứ vào tiêu chuẩn TCVN 9160-2012 “Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi”.

- Căn cứ vào QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi đối chiếu với cấp công trình chính và thời gian thi công, tần suất thiết kế các công trình tạm phục vụ thi công P=10%.

- Căn cứ vào Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn thiết kế, thi công đắp áp trúc mái thượng, hạ lưu đập, đỉnh đập.

- Do cần gia cố sửa chữa phía thượng lưu nên cần phải đắp đê quai thượng lưu để ngăn nước chảy vào hố móng. Căn cứ vào mực nước các tháng mùa khô ở các hồ để xác định ra cao trình đê quai thượng lưu. Trong quá trình thi công sửa chữa phía thượng lưu, việc cấp nước cho hạ du được thực hiện bằng biện pháp dẫn ống vào cống lấy nước hiện trạng. Đường kính ống bằng đường kính cống lấy nước hiện trạng.

#### 3.4.3.3 Biện pháp thi công các hạng mục chính

- a) Công tác đào, đắp và vận chuyển đất

- Công tác đào đất

- Công tác đào phải được tiến hành từ trên xuống dưới. Do khối lượng đất đào nhiều cần tận dụng lại để đắp đường và công trình tạm (mặt bằng, đường thi công, đê quai), trước khi đắp lại cần xử lý độ ẩm đảm bảo trước khi đưa vào đắp. Biện pháp đào chủ đạo sử dụng tổ hợp máy đào 1.25m3 và ôtô 7tấn vận chuyển đất đến vị trí đắp công trình tạm và đất còn thừa vận chuyển ra bãi thải. Tại các vị trí máy đào không thể thi công được sẽ đào bằng thủ công.

- Trong quá trình thi công ĐVTC phải tuân thủ theo các quy định trong TCVN 8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”, TCVN4447:2012 “Công tác đất - Thi công và nghiệm thu” và Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn thiết kế, thi công đắp áp trúc mái thượng, hạ lưu đập, đỉnh đập.

- Công tác đắp đất

- Công tác đắp được tiến hành đắp từ dưới lên trên. Biện pháp thi công chủ đạo: Sử dụng tổ hợp ủi 110cv và đầm 9 tấn, trong đó phải sử dụng máy đầm có vấu (Đầm chân dê) để đầm đất. Tại các vị trí chật hẹp máy đầm không thể thi công (bề rộng B<2,5m) sẽ được đắp bằng đầm cóc. Để đảm bảo khối lượng thể tích khô thiết kế đất đắp ở mái dốc và mép biên khi rải đất để đầm, phải rải rộng hơn đường biên thiết kế từ 20cm đến 40cm tính theo chiều thẳng đứng đối với mái dốc

- Trong quá trình thi công ĐVTC phải tuân thủ theo các quy định trong TCVN 8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”, TCVN4447:2012 “Công tác đất - Thi công và nghiệm thu” và Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn thiết kế, thi công đắp áp trúc mái thượng, hạ lưu đập, đỉnh đập.

- b) Công tác trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu

Công tác trồng cỏ mái hạ lưu đập phải tuân thủ theo các quy định sau:

- Phải chọn loại cỏ chịu hạn tốt và có thân thấp, không được sử dụng các loại cỏ có thân cao.

- Trước khi trồng cỏ phải rải một lớp đất màu, các vầng cỏ phải trồng theo đúng yêu cầu của thiết kế, trồng xong phải thường xuyên tưới nước.

- Việc trồng cỏ và làm các công việc bảo vệ mái hạ lưu phải làm kịp thời, không để mưa xói hoặc nắng làm nứt nẻ.

- Các miếng cỏ tươi kích thước khoảng (30x30)cm, dày từ (5(10)cm được ghim neo bằng cọc tre trên mái dốc, khoảng cách giữa các vầng cỏ không được lớn hơn 10cm.

- Trong 10 ngày đầu sau khi trồng phải thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm cho cỏ. Những ngày không mưa, mỗi ngày phải tưới cho cỏ ít nhất 01 lần với mức tưới không ít hơn 20 m3/ha.

- Kiểm tra chất lượng trồng cỏ bằng mắt thường. Chỉ nghiệm thu khi các miếng cỏ được trồng còn sống và bám rễ trên mái đê với tỷ lệ miếng cỏ còn sống không thấp hơn 95% và đảm bảo tỷ lệ cỏ che phủ bảo vệ mái đê theo thiết kế.

- c) Công tác bê tông

- Công tác thi công bê tông tập chung chủ yếu ở bê tông mái hạ lưu đập, tràn xây mới, cống lấy nước và đường quản lý. Công trình có khối lượng thi công bê tông nhỏ, diện thi công dàn trải, việc vận chuyển vật liệu lên khu vực thi công khó khăn nên biện pháp thi công chủ đạo: Trộn bằng máy trộn di động có dung tích (250(500)L, đầm bằng máy đầm chuyên dụng phù hợp với từng loại kết cấu công trình.

- Trong quá trình thi công phải thực hiện nghiêm chỉnh tiêu chuẩn ngành 14TCN59-2002 “Công trình thuỷ lợi kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu”, TCVN 4453-1995 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.

Trong quá trình đổ bê tông phải đặc biệt chú ý đến công tác bảo dưỡng bê tông nhất là phần mặt đập để đảm bảo bê tông không bị nứt. Đổ xong bê tông phải dùng bao tải ướt phủ kín và phải tưới nước thường xuyên đảm bảo lúc nào bao tải cũng ướt và phải bảo dưỡng thường xuyên liên tục theo đúng quy định của tiêu chuẩn trên.

- d) Công tác cốt thép

Nhà thầu phải cung cấp tất cả lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để chế tạo, vận chuyển, lắp đặt cốt thép cho kết cấu bê tông được chỉ ra trên các bản vẽ.

Các bản vẽ chi tiết thép, sơ đồ chi tiết bố trí thép, các loại thanh và danh mục thép sẽ do nhà thầu cung cấp để phù hợp với kích thước và khoảng cách của thép đã được trình bày ở bản vẽ mà thiết kế đã đưa ra.

Khi thép được nhập về công trường, NTXL phải tiến hành lấy mẫu để thí nghiệm các đặc tính sau:

- Đường kính (xác định bằng trọng lượng).

- Cường độ (thí nghiệm kéo, thí nghiệm uốn).

- Tất cả các thí nghiệm cốt thép sẽ phải được tuân theo các yêu của các tiêu chuẩn TCXDVN 197-1-2004 “Kim loại - Phương pháp thử kéo” và TCVN 198-2008 “Kim loại - Phương pháp thử uốn”.

- e) Công tác ván khuôn

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, tháo dỡ, loại bỏ cốp pha và dàn giáo các kết cấu bê tông.

- Nhà thầu sẽ thiết kế và chịu trách nhiệm đối với sự an toàn và độ bền của công tác cốp pha, dàn giáo cho dù có sự chấp thuận nào của Chủ đầu tư.

- Thiết kế và thi công cốp pha phải đảm bảo đủ độ cứng, ổn định, đúng hình dạng và kích thước của kết cấu, kín khít, phẳng nhẵn, dễ dựng lắp và tháo dỡ, dễ lắp đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông và sử dụng được nhiều lần.

- g) Vật liệu dùng để sản xuất bê tông

- Xi măng

Xi măng để sản xuất hỗn hợp bê tông là xi măng Pooc lăng và Pooc lăng hỗn hợp được sản xuất theo công nghệ lò quay và phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 2682 - 2009 “Xi măng Pooc lăng”, TCVN 6260-2009 “Xi măng Pooc lăng hỗn hợp”. Không sử dụng xi măng của các nhà máy xi măng lò đứng để sản xuất hỗn hợp bê tông.

- Cốt liệu cát, dăm.

Cát dùng để sản xuất hỗn hợp bê tông là cát tự nhiên, sạch, không lẫn tạp chất có hại được qui định trong tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006.

dăm để sản xuất hỗn hợp bê tông thường được sản xuất từ nghiền khai thác từ mỏ được qui định trong tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006.

- Nước.

Nước để sản xuất hỗn hợp bê tông phải là nước sạch, không lẫn tạp chất có hại.

Nước cho bê tông phải đảm bảo các yêu cầu theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506:2004 "Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật"

#### 3.4.3.4 Tổ chức xây dựng

- a) Công tác vận chuyển trong quá trình thi công

- Vận chuyển nội bộ công trường

Vận chuyển trong nội bộ công trường chủ yếu là vận chuyển đất đào móng ra bãi thải và trữ, đất đắp đến công trình.

Đường thi công trong nội bộ công trường rất thuận lợi đến việc thi công các hạng mục công trình.

- Vận chuyển ngoài công trường

Vận chuyển ngoài công trường chủ yếu là sắt thép, xi măng, cát và thiết bị đến công trình. Đường ngoài công trường chủ yếu là đường nhựa và đường bê tông thuận tiện trong quá trình thi công.

- b) Hệ thống công xưởng phụ trợ

- Hệ thống lán trại, kho bãi

Hệ thống công xưởng phụ trợ bao gồm khu lán trại, khu kho xưởng. Khu lán trại bao gồm nhà ở của ban chỉ huy công trường, nhà ở, nhà làm việc của cán bộ công nhân vv... Khu kho xưởng bao gồm khu sản xuất bê tông, kho xi măng, kho cát sỏi, xưởng cốt thép, xưởng ván khuôn, bãi xe máy ...vv. Vì thời gian thi công không dài nên hệ thống lán trại, kho xưởng cần làm vừa phải, tiết kiệm để giảm bớt khối lượng và giá thành xây dựng công trình tạm, giảm khối lượng san ủi mặt bằng, khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng.

- Điện nước thi công

- Điện sinh hoạt và phục vụ thi công

Công trình đầu mối được xây dựng trong khu vực đã có điện lưới nên có thể sử dụng nguồn điện tại địa phương để phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường. Trường hợp do nhu cầu dùng điện cho quản lý vận hành sau này nhỏ thì không cần thiết phải kéo điện lưới về mà có thể dùng máy phát điện Diezen tại chỗ phục vụ thi công để đỡ tốn kém.

- Nước sinh hoạt và thi công

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại công trình, căn cứ vào quy mô các hạng mục và nhu cầu dùng nước trong quá trình thi công và sinh hoạt đề nghị: Nước dùng cho sản xuất, nước trộn bê tông đều lấy nước trong các hồ. Nhưng trước khi dùng cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra thành phần lý hoá của nước, nếu chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4506-2012 “Nước dùng cho bê tông và vữa” mới được dùng còn không phải có biện pháp xử lý hoặc lấy nước ngầm tại chỗ bằng các giếng khoan hoặc giếng đào. Nước dùng cho sinh hoạt yêu cầu dùng nước ngầm tại chỗ, khai thác bằng các giếng khoan hoặc giếng đào để đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa các loại dịch bệnh lây lan theo nguồn nước, giữ gìn sức khoẻ cho cán bộ công nhân trên công trường. Nhưng trước khi dùng cũng phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra thành phần lý hoá của nước, nếu đảm bảo các tiêu chuẩn nước sạch dùng cho sinh hoạt của bộ y tế quy định mới được sử dụng còn không phải có biện pháp xử lý. Nước dùng cho sản xuất và trộn bê tông có thể dùng ô tô stéc chở đến các bể chứa tại nơi tiêu thụ hoặc dùng máy bơm bơm trực tiếp từ suối lên bể chứa, rồi dẫn từ bể chứa về các vị trí dùng nước qua hệ thống ống dẫn. Nước dùng cho sinh hoạt dùng máy bơm bơm từ giếng lên dẫn vào bể chứa tại các nơi tiêu thụ.

- c) Tổng mặt bằng công trường

- Nguyên tắc lập tổng mặt bằng

Tổng mặt bằng xây dựng phải thiết kế sao cho các công trình tạm phục vụ tốt nhất cho quá trình sản xuất và đời sống của cán bộ công nhân trên công trường, không làm cản trở hoặc ảnh hưởng tới công nghệ, chất lượng, thời gian xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tổng mặt bằng phải thiết kế sao cho số lượng công trình tạm là ít nhất, giá thành xây dựng rẻ nhất. Khả năng tái sử dụng, thành lý thu hồi vốn là nhiều nhất, không làm ảnh hưởng tới quá trình xây dựng, không bị ngập, không phải di chuyển trong quá trình thi công.

- Yêu cầu về diện tích

Đây là công trình có khối lượng vật tư, vật liệu, xi măng, cát sỏi vv... ít, để giảm bớt diện tích kho bãi, cần căn cứ vào tiến độ thi công cụ thể từng tháng để xác định lượng dự trữ trong kho ở mức tối thiểu sao cho vẫn đáp ứng được tiến độ thi công mà diện tích kho bãi ít nhất, nhằm hạn chế diện tích đền bù giải phóng mặt bằng và giá thành xây dựng công trình tạm. Căn cứ vào biểu đồ nhân lực, đất đào, đất đắp, đổ bê tông để tính diện tích lán trại kho bãi cho công trình kết quả như sau:

Bảng 2-7. Bảng kê diện tích kho bãi, lán trại

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Diện tích (m2) | Quy cách xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây dựng | Chiếm chỗ |  |
| 1 | Nhà BCH công trường | m2 | 20 | 25 | Nhà tranh tre, mái tôn, nền láng xi măng |
| 2 | Nhà làm việc | m2 | 30 | 40 | Nhà tranh tre, mái tôn, nền láng xi măng |
| 3 | Nhà ở công nhân | m2 | 100 | 150 | Nhà tranh tre, mái tôn, nền láng xi măng |
| 4 | Nhà bảo vệ | m2 | 10 | 15 | Nhà tranh tre, mái tôn, nền láng xi măng |
| 5 | Kho vật tư các loại | m2 | 30 | 45 | Kho kín có sàn kê chống ẩm |
| 6 | Kho và xường GCCT | m2 | 40 | 60 | Kho hở có mái che |
| 7 | Kho và xường GCVK | m2 | 40 | 60 | Kho hở có mái che |
| 8 | Kho xi măng | m2 | 20 | 30 | Kho kín có sàn kê chống ẩm |
| 9 | Khu trộn bê tông | m2 | 15 | 20 | Bãi hở san phẳng, nền rải đá dăm cấp phối dày 16cm |
| 10 | Bãi cát | m2 | 30 | 40 | Bãi hở san phẳng, nền rải đá dăm cấp phối dày 16cm |
| 11 | Bãi dăm sỏi | m2 | 30 | 40 | Bãi hở san phẳng, nền rải đá dăm cấp phối dày 16cm |
| 12 | Bãi đá hộc | m2 | 40 | 60 | Bãi hở san phẳng, nền rải đá dăm cấp phối dày 16cm |
| 13 | Kho xăng dầu | m2 | 10 | 10 | Kho hở có mái che |
| 14 | Bãi xe máy | m2 | 60 | 90 | Bãi hở san phẳng, nền rải đá dăm cấp phối dày 16cm |

- Lựa chọn địa điểm xây dựng

Công trình sửa chữa, nâng cao an toàn đập WB8 Thái Nguyên được xây dựng trên địa phận tỉnh Thái Nguyên. Qua xem xét tại thực địa, nhận thấy địa hình khu vực sửa chữa công trình tương đối bằng phẳng có thể san ủi để bố trí tổng mặt bằng công trường. Xét điều kiện thi công, điều kiện địa hình, điều kiện giao thông trong và ngoài công trường mặt bằng thi công dự kiến bố trí dọc tuyến đường đường bê tông hiện trạng từ ngoài vào công trình cách tuyến công trình khoảng 100m để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, lán trại, kho xưởng trong quá trình thi công.

### 2.4.4 Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến

- Số lượng máy móc và thiết bị được huy động cho từng công trường để sửa chữa nâng cấp an toàn các đập được giới thiệu trong bảng dưới đây.

Bảng 2-8. Thiết bị huy động cho từng công trường

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dùng | Dự trữ |  |
| 1 | Máy đào 1,25m3 | Cái | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Ô tô tự đổ 7 tấn | Cái | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Máy ủi 110V | Cái | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Máy trộn bê tông di động 500 lít | Cái | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Máy đầm bê tông các loại | Cái | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Máy đầm đất 9 tấn | Cái | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Máy đầm cóc | Cái | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Ô tô chở đầy 5m3 | Cái | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ô tô chở nước 5m3 | Cái | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Máy phát điện dự phòng 100KvA | Cái | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Máy cắt sắt | Cái | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Máy uốn sắt | Cái | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Máy cưa | Cái | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Máy bào | Cái | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Flat Fooc 40T | Cái | 1 | 0 | 1 |

### 2.4.5 Số lượng công nhân dự kiến cho mỗi công trình hồ

- Nhà thầu dự kiến sẽ huy động trung bình khoảng 517 công nhân để thi công các công trình hồ. Số lượng công nhân được huy động cho từng vị trí tùy thuộc vào khối lượng thi công của các công trình. Nhân sự chủ yếu là cán bộ quản lý, kỹ sư và các công nhân lành nghề. Các hạng mục công việc đơn giản sẽ được thực hiện bởi các lao động địa phương được thuê, dự kiến từ 5 đến 20 lao động cho mỗi công trình hồ chứa. Số lượng công nhân dự kiến cho từng công trình hồ chứa được trình bày cụ thể dưới đây.

Bảng 2-9. Số lượng công nhân dự kiến huy động cho mỗi công trình hồ

| TT | Vị trí công trường | Số lượng công nhân |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 50 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 45 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 30 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 36 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 82 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 102 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 54 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 128 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 18 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 26 |
| Tổng | 517 |

## 2.5 Các hoạt động dự kiến trước thi công

- Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của xã bởi các hộ bị ảnh hưởng.

- Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

## 2.6 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

- Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại cộng trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

## 2.7 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

- Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập, hồ chứa nước.

- Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

- Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

## 2.8 Kế hoạch an toàn đập

- Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

- Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng vớitất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấuđiều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trìnhxả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạnbắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

- Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

## 2.9 Tiến độ thực hiện dự án

- Giai đoạn 2017 ÷ 2018: lập TDA đầu tư, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công;

- Giai đoạn từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020: thi công sửa chữa06 hồ: Suối Lạnh, Ghềnh Chè, Nà Tấc, Khuôn Nanh, Hố Chuối và Nà Kháo.

- Giai đoạn từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021: thi công sửa chữa 04 hồ còn lại bao gồm: Đầm Chiễu, Bến Đông, Hố Cóc và Núi Chẽ.

Căn cứ vào khối lượng công trình, điều kiện và khả năng thi công, dự kiến thời gian thi công các hồ trong TDA WB8 Thái Nguyên là 6 tháng mùa khô từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 5 năm sau, không kể thời gian chuẩn bị. Cụ thể như sau:

- Thời gian chuẩn bị: Làm công tác giải phóng đền bù giải phóng mặt bằng, làm lán trại, kho bãi, đường thi công, điện nước thi công, thông tin liên lạc, vận chuyển vật liệu, thiết bị xe máy đến công trường.

- Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau: Thi công xong các hạng mục của TDA. Hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao và đưa công trình vào vận hành khai thác.

## 2.10 Vốn đầu tư

- Tổng mức vốn đầu tư cho TDA là 125,633 tỷ VNĐ.

# CHƯƠNG 3. KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

### 3.1 Căn cứ pháp lý

Luật:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã quy định các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các hoạt động phát triển;

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ban hành ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ 01/7/2018;

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004 và có hiệu lực từ 01/4/2005;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ban hành ngày 19/6/2013 và có hiệu lực từ 01/5/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015.

Nghị định:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ ban hành về Quản lý chất thải rắn;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018 về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/8/2015 về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2017 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Thông tư:

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT do Bộ TNMT ban hành ngày 29 tháng 5 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về việc quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

- Thông tư số 19/2011/TT - BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT và số 25/2009/BTNMT của Bộ TN&MT về ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ TN&MT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 về Hướng dẫn đảm bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;

Quyết định:

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp:

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/11/2015 của Bộ NN & PTNT, về việc “Phê duyệt Báo cáo NCKT Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ”;

- Văn bản số 7325/BNN-TCTL, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ NN & PTNT, về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 13/QĐ-BQL, ngày 22 tháng 1 năm 2018 của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên, về việc “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên.

### 3.2 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam

Chất lượng không khí:

- QCVN 05:2013/BTNMT- Chất lượng không khí - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của các chất độc hại trong không khí xung quanh;

- TCVN 6438:2001 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

Chất lượng nước:

- QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống;

- QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước bề mặt;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

Quản lý chất thải rắn:

- TCVN 6696:2009 - Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường;

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 25:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn;

Chất lượng đất:

- QCVN 03:2008/BTNMT - Chất lượng đất - Quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất;

Tiếng ồn và độ rung:

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- TCVN 5948:1999 - Âm học -Tiếng ồn phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Mức ồn tối đa cho phép

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

An toàn và sức khỏe lao động:

- Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bao gồm: 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan.

### 3.3 Nguồn dữ liệu, tài liệu do chủ TDA tự tạo lập

- Cáo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập của TDA do Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam lập.

- Các số liệu khảo sát môi trường, kinh tế, xã hội do liên danh tư vấn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NN và PTNT và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam thực hiện theo hợp đồng với chủ đầu tư bao gồm các hạng mục về chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm, chất lượng đất và các dữ liệu về tình trạng kinh tế - xã hội của khu vực TDA. Vị trí, thông số, tần suất, thời gian đo đạc, khảo sát và lấy mẫu các hạng mục này được trình bày chi tiết tại chương 2. Tham vấn cộng đồng cũng được thực hiện theo yêu cầu của WB và của việt Nam đối với UBND cấp xã, đại diện cộng đồng dân cư và đông đảo dân cư bị ảnh hưởng hưởng bởi TDA, chi tiết được trình bày tại chương 6. Trong quá trình tham vấn đã giới thiệu nội dung TDA, các vấn đề môi trường có thể có và dự kiến biện pháp giảm thiểu. Đồng thời các ý kiến của những người được tham vấn đã được ghi lại và bổ sung vào các nội dung tương ứng của các báo cáo cho hồ đập cụ thể.

- Các số liệu khảo sát chi tiết được thực hiện bằng các phương pháp quy định bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Do thời gian khảo sát, đo đạc phục vụ báo cáo ĐTM của TDA trùng với thời gian xem xét đầu tư và quyết định đầu tư của TDA, nên các số liệu cập nhật là có cơ sở.

Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

### 3.4 Chính sách của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org. Ngân hàng Thế giới có các chính sách bảo vệ môi trường, xã hội được liệt kê.

### 3.4.1 Cấp độ dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Người DTTS (OP/BP 4.10), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Tái định cư không bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### 3.4.2 Cấp độ tiểu dự án

Tiểu dự án được phân loại B và kích hoạt các chính sách an toàn sau đây:

Chính sách về an toàn môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách an toàn xã hội

OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được phân loại thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực tiểu dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đối và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. Sau khi thẩm định, tiểu dự án đã chuẩn bị và phổ biến Kế hoạch TĐC. Kế hoạch TĐC bao gồm các biện pháp đảm bảo người bị di dời: (i) được thông báo các lựa chọn liên quan đến TĐC; (ii) được tham vấn và được chọn các phương án TĐC thay thế; và (iii) được đền bù và phục hồi sinh kế.

OP 4.10 Người dân tộc thiểu số

Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

- Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa DTTS khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác

- Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó

- Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số

- Ngôn ngữ DTTS thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

Chính sách này được áp dụng do 10 xã tham gia TDA đều có người DTTS gồm 35.553 người, chiếm 42,06% dân số vùng dự án, với khoảng 5 nhóm dân tộc đang sống chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, Nùng, Dao, Tày, Sán Chỉ. Trong số 25 hộ có đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi TDA có 9 hộ là người DTTS thuộc 4 xã (chiếm 36%) bao gồm: 1 hộ dân tộc Sán Dìu thuộc xã Tân Khanh, 4 hộ dân tộc Nùng thuộc xã Yên Lãng, 3 hộ dân tộc Dao thuộc xã Hợp Tiến và 1 hộ dân tộc Nùng thuộc xã Phú Thượng.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WBG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ địa phương dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Bảng 3-1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C,FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng củanó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXHcũng được yêucầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặcKế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành độngEA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặcKế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệtkê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cungcấphướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắtbuộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộngđồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộngđồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dựán. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đạidiện cáchiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủvà trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, anninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị địnhnày; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ởtrên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầyđủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉđịnh. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũngcóthểlà một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dựán. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trongEA. |

# CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI

# 4.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường

### 4.1.1 Điều kiện địa lý

- Thái Nguyên là tỉnh miền núi thuộc vùng Trung du - Miền núi Bắc bộ, phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội, Phía bắc giáp Bắc Kạn, phía đông giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, phía tây giáp các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3526,64 km2 dân số trung bình đến năm 2016 là 1.246.580 nghìn người. Tọa độ địa lý nằm 20020’ đến 22025’ vĩ độ Bắc; 105025’ đến 106016’ kinh độ Đông.

- Là một tỉnh miền núi, nhưng địa hình Thái Nguyên ít bị chia cắt hơn so với các tỉnh miền núi khác trong vùng Trung du - Miền núi Bắc bộ. Độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 200 ÷ 300m, thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Các dãy núi cao gồm dãy núi Bắc Sơn và Tam Đảo, đỉnh cao nhất thuộc dãy Tam Đảo có độ cao 1.592 m. Tuy là một tỉnh miền núi nhưng độ dốc tương đối nhỏ, chỉ ở vùng núi phía Bắc là có độ dốc cao. Kết quả xác định trên bản đồ 1/50.000 của tỉnh cho thấy:

- Độ dốc cấp I + II (độ dốc < 8O) chiếm 24,2%.

- Độ dốc cấp III (độ dốc 8 - 15O) chiếm 19,4%.

- Độ dốc cấp IV (độ dốc 15 - 25O) chiếm 17,5%.

- Độ dốc trên cấp V (độ dốc trên 25O) chiếm 38,9%.

- Thái Nguyên có bốn hình thái địa hình với các đặc trưng khác nhau, bao gồm:

- Nhóm địa hình đồng bằng: Kiểu địa hình đồng bằng aluvi, rìa đồng bằng Bắc Bộ có diện tích không lớn, phân bố ở phía Nam của tỉnh, chủ yếu thuộc hai huyện Phú Bình và Phổ Yên với độ cao địa hình 10 - 15m; Kiểu địa hình đồng bằng xen lẫn đồi núi thoải dạng bậc thềm cổ có diện tích lớn hơn, độ cao địa hình vào khoảng 20 - 30m và phân bố dọc hai con sông lớn là sông Cầu và sông Công thuộc huyện Phổ Yên và Phú Bình. Các kiểu đồng bằng còn lại phân bố rải rác ở độ cao lớn hơn.

- Nhóm địa hình gò đồi được chia thành ba kiểu: Kiểu địa hình gò đồi thấp, trung bình, dạng đồi bát úp, với độ cao tuyệt đối 50 - 70m, phân bố ở các huyện Phú Bình, Phổ Yên; Kiểu địa hình đồi cao, đỉnh bằng hẹp, độ cao tuyệt đối phổ biến từ 100 - 125m, chủ yếu phân bố ở phía Bắc của tỉnh, kéo dài từ Đại Từ đến Định Hoá; Kiểu địa hình đồi cao sườn lồi, thẳng, đỉnh nhọn, hẹp, kéo dài dạng dãy, độ cao phổ biến từ 100 - 150m, phân bố ở phía Bắc của tỉnh trong lưu vực sông Cầu, từ huyện Đồng Hỷ, Phú Lương đến huyện Định Hoá.

- Nhóm địa hình núi thấp: Chiếm tỷ lệ lớn, hầu như chiếm trọn vùng Đông Bắc của tỉnh. Nhóm cảnh quan địa hình núi thấp, phân bố dọc ranh giới Thái Nguyên với các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Các hình thái địa hình núi thấp được cấu tạo bởi năm loại đá chính là đá vôi, đá trầm tích biến chất, đá bazơ và siêu bazơ, đá trầm tích phun trào và đá xâm nhập axít; Nhiều cảnh quan có cấu tạo xen kẽ các loại đá trên. Trước đây, phần lớn diện tích nhóm hình thái địa hình núi thấp có lớp phủ rừng nhưng hiện nay lớp phủ rừng đang bị suy giảm.

- Nhóm hình thái địa hình nhân tác: Ở Thái Nguyên chỉ có một kiểu là các hồ chứa nhân tạo, trong đó các hồ lớn nhất là hồ Núi Cốc, Khe Lạnh, Bảo Linh, Cây Si, Ghềnh Chè... đây cũng là những địa điểm hấp dẫn đối với phát triển du lịch sinh thái.

### 4.1.2 Điều kiện địa chất khu vực TDA

Điều kiện địa chất từng vị trí hồ đập thuộc TDA được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 4-1. Điều kiện địa chất từng vị trí hồ đập thuộc TDA

| TT | Hồ chứa | Đặc điểm địa chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên | Bê tông: Bê tông công trình. Bê tông dày trung bình từ 0.2 ÷ 0.5m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng, có chỗ đất á sét trung, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm khoảng 5%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày từ 8.5 ÷ 13m Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá phong hóa hoàn toàn xen kẹp đá phong hóa mạnh, phần đất dạng đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Lớp có chiều dày khoảng 3m |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ | Bê tông: Bê tông công trình. Chiều dày lớp này khoảng 0.3 -:- 0.7m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm khoảng 10%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp D có chiều dày từ 6.7 -:- >15m Lớp 2: Đất Á sét nặng, có chỗ là đất á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10%. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày >1.4m Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá phong hóa mạnh: Ðá nứt nẻ mạnh tới vỡ vụn, đôi chỗ là dăm cục lẫn sét, đá biến đổi màu sắc, nõn khoan bị vỡ thành dăm cục và đất á sét trung chứa dăm sạn. Khe nứt hở bị lấp nhét bởi các khoáng vật sét. Dăm cục cứng vừa - mềm yếu, búa đập nhẹ dễ vỡ. Lớp 4 là lớp xen kẹp, có chiều dày tương đối mỏng. Dăm cục cứng vừa - mềm yếu, búa đập nhẹ dễ vỡ. Đới có chiều dày từ 3.5m ÷ nhiều khu vực chưa xác định; Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Lớp 3 có chiều dày trung bình khoảng 8m |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ | Bê tông: Bê tông công trình. Chiều dày lớp này khoảng 0.3 -:- 0.7m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm từ 10 -:- 15%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày khoảng từ 2 ÷ 6m. Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét nặng, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu vàng. Trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm khoảng 10%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày khoảng từ 1 ÷ 3m Lớp 1: Ðất á sét nặng, màu xám xanh, nâu đen. Trạng thái thiên nhiên dẻo mềm -:- dẻo chảy, kết cấu chặt vừa -:- kém chặt. Nguồn gốc bồi tích (aQ). Lớp có chiều dày khoảng từ 1.7 ÷ >5m Lớp 2: Ðất Á sét nặng -:- sét màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Ðất ẩm, trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày khoảng từ 1.8 ÷ 3.2m Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu, xám nâu. Trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Đới có chiều dày khoảng từ 3.5m ÷ chưa xác định |
| 4 | Hồ Hố Cóc, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình | Bê tông: bê tông công trình. Bê tông và đá hộc có chiều dày trung bình khoảng 0.5m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm khoảng 10%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 7m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét trung, lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm từ15 -:- 20%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 7m Lớp 2: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10 ÷ 15%. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 0.3m Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 3m và nhiều chỗ chưa xác định |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công | Bê tông: Bê tông công trình. Chiều dày lớp này trung bình khoảng 0.7m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét trung, có chỗ là đất á sét nhẹ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng (nhiều chỗ cứng), có chỗ dẻo mềm. Kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm khoảng 18%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày từ 3.7 ÷ 15m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét nặng màu xám vàng, xám nâu, nâu đen. Trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Lớp có chiều dày khoảng 2m Lớp 1: Ðất á sét nặng, màu xám nâu, xám vàng. Trạng thái thiên nhiên dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc bồi tích (aQ). Lớp này trong đợt khảo sát này chưa xác định được chiều dày Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá nứt nẻ mạnh tới vỡ vụn, đôi chỗ là dăm cục nhét vật chất sét, đá biến đổi màu sắc, nõn khoan bị vỡ thành dăm cục và đất á sét trung chứa dăm sạn. Khe nứt hở bị lấp nhét bởi các khoáng vật sét. Dăm cục cứng vừa - mềm yếu, búa đập nhẹ dễ vỡ. Lớp có chiều dày từ 5m ÷ chưa xác định; Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung lẫn dăm kém cứng màu nâu xẫm, trạng thái cứng, chặt vừa ÷ chặt. Dăm sạn chiếm khoảng 22%. Lớp có chiều dày khoảng 6.5m |
| 6 | Hồ Nà Tấc, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa | Bê tông: Bê tông và đá hộc dày khoảng 0.2 -:- 1.8m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu vàng. Trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm từ 10 -:- 15%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày từ 5 ÷ 24m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét trung -:- nặng, màu xám nâu, nâu vàng. Trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Lớp có chiều dày > 2m Lớp 1: Ðất Á sét nặng, xám nâu, xám nâu đen, trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc aQ và pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày khoảng 3m Lớp 2: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10 ÷ 15%. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày khoảng 3m |
| 7 | Hồ Núi Chẽ, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng - sét, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày từ 3.3 ÷ 7m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét trung - á sét nhẹ, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 3.3m Lớp 2: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10 %. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày ÷ khoảng 5m Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Đới có chiều dày 2 ÷ 4m, nhiều chỗ lớn hơn và chưa xác định |
| 8 | Hồ Hố Chuối, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ | Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng - sét, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm từ 10%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày 10.3 -:- 15.2m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét trung - á sét nhẹ, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn chiếm >25%, phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày khoảng 13m, lớp D1 gặp ở tim đập chính Đá gốc: Đá bột kết, sét kết, đá cấu tạo phân lớp, kiến trúc hạt mịn. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh, felspat Đá phong hóa: Ðá nứt nẻ mạnh tới vỡ vụn, đôi chỗ là dăm cục nhét vật chất sét, đá biến đổi màu sắc, nõn khoan bị vỡ thành dăm cục và đất á sét trung chứa dăm sạn. Khe nứt hở bị lấp nhét bởi các khoáng vật sét. Dăm cục cứng vừa - mềm yếu, búa đập nhẹ dễ vỡ. Đới đá phong hóa hoàn toàn có chiều dày từ 2.0 -:- 7.7m, nhiều chỗ chưa xác định được; Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Đới đá phong hóa hoàn toàn có chiều dày từ 2.0 -:- 3.0m |
| 9 | Hồ Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai | Bê tông: Ðất á sét nặng - sét, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết và sạn laterit có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày từ 3.3 ÷ 7m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét trung - á sét nhẹ, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Dăm sạn phân bố không đều; thành phần dăm sạn chủ yếu là cát kết, bột kết có độ cứng khác nhau. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 3.3mLớp đất đắp (D1): Lớp 2: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10 %. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày ÷ khoảng 5m Đá gốc: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 10 %. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày ÷ khoảng 5m Đá phong hóa: Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Đới có chiều dày 2 ÷ 4m, nhiều chỗ lớn hơn và chưa xác định |
| 10 | Hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên | Bê tông: Bê tông công trình. Bê tông có chiều dày khoảng 0.3m Lớp đất đắp (D): Ðất á sét nặng - sét, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Lớp có chiều dày trung bình khoảng 3.5m Lớp đất đắp (D1): Ðất á sét trung - á sét nhẹ, có chỗ lẫn dăm sạn, màu xám vàng, xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Lớp có chiều dày khoảng từ 1.5 ÷ 3.5m Lớp 2: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 5%. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày từ 0.2 ÷ 1.5m Đá gốc: Ðất Á sét trung lẫn dăm sạn màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, lẫn ít nâu đỏ, ẩm, dẻo cứng, chặt vừa. Dăm sạn có kt = 0.2 ÷ 2cm, chiếm khoảng 5%. Ðất ẩm, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc pha tàn tích deQ. Lớp có chiều dày từ 0.2 ÷ 1.5m Đá phong hóa: Ðá nứt nẻ mạnh tới vỡ vụn, đôi chỗ là dăm cục nhét vật chất sét, đá biến đổi màu sắc, nõn khoan bị vỡ thành dăm cục và đất á sét trung chứa dăm sạn. Khe nứt hở bị lấp nhét bởi các khoáng vật sét. Dăm cục cứng vừa - mềm yếu, búa đập nhẹ dễ vỡ. Đới có chiều dày từ 1.5 ÷ >8m, trong đới phong hóa không đều, còn xen kẹp phong hóa hoàn toàn và phong hóa vừa Ðá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét trung ÷ nặng lẫn ít dăm kém cứng màu nâu xẫm, ẩm, nửa cứng, chặt vừa ÷ chặt. Trạng thái dẻo cứng. Chiều dày của đới chưa xác định |

### 4.1.3 Điều kiện khí tượng, thủy văn

#### Khí tượng

- Khí hậu Thái Nguyên chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.500 đến 2.500 mm; cao nhất vào tháng 8 và thấp nhất vào tháng 12.

- Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nhưng do địa hình nên khí hậu Thái Nguyên vào mùa đông được chia thành 3 vùng rõ rệt:

Vùng lạnh nhiều nằm ở phía bắc huyện Võ Nhai.

Vùng lạnh vừa gồm các huyện Định Hóa, Phú Lương và phía nam huyện Võ Nhai.

Vùng ấm gồm: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Đại Từ.

- Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ trung bình của Thái Nguyên là 23,8°C; chênh lệch giữa tháng nóng nhất (tháng 6: 29°C) với tháng lạnh nhất (tháng 1: 16,2°C) là 12,8°C. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất từng được ghi nhận lần lượt là 40,7°C và 1°C.

Bảng 4-2.Đặc trưng nhiệt độ trạm Thái Nguyên (0C)

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMax | 28,8 | 32,8 | 35,3 | 37,9 | 40,7 | 38,7 | 39,2 | 38,3 | 37,2 | 34,7 | 33 | 30,5 | 40,7 |
| TMin | 5,3 | 6,1 | 8,7 | 13,0 | 1,3 | 20,2 | 22,4 | 22,4 | 19,7 | 1,0 | 8,2 | 4,5 | 1,0 |
| TTB | 16,2 | 18,1 | 20,4 | 24,4 | 27,3 | 29,0 | 28,9 | 28,4 | 27,6 | 25,5 | 21,8 | 17,8 | 23,8 |

Nguồn: Báo cáo NCKH TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thái Nguyên

- Độ ẩm không khí

- Độ ẩm tương đối lớn, độ ẩm trung bình đạt 81%. Thời kỳ mùa mưa độ ẩm cao đạt tới 84,3%. Tháng có độ ẩm nhỏ là tháng 1, 11, 12, vào thời gian này trong năm khối không khí cực đới tràn qua lục địa chứa ít hơi ẩm là thời kỳ gió mùa đông bắc thịnh hành.

Bảng 4-3. Độ ẩm không khí tương đối trạm Thái Nguyên (%)

Đơn vị: %

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTB% | 78,2 | 81,7 | 84,3 | 84,1 | 81,3 | 81,2 | 83,1 | 84,2 | 81,9 | 79,5 | 78,2 | 74,8 | 81,0 |

Nguồn: Báo cáo NCKH TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thái Nguyên

- Lượng mưa

- Từ vị trí của 11 hồ chứa nước và vị trí của các trạm mưa phân bố trên toàn tỉnh Thái Nguyên và lưu vực lân cận, tiến hành phân tích tính toán lựa chọn trạm mưa. Các trạm mưa được lựa chọn để tính toán mưa gây lũ cho các hồ dựa trên tiêu chí như sau: tài liệu quan trắc đủ dài; Số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại; Số liệu đảm bảo độ tin cậy; các trạm mưa đại diện cho mưa gây lũ trên lưu vực hồ chứa.v.v.. Mưa gây lũ thiết kế cho từng hồ được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 4-4. Mưa gây lũ thiết kế theo tần suất

Đơn vị: mm

| TT | Tên hồ | Trạm mưa | 0,01% | 0,1% | 0,5% | 1,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | Ký Phú, Phổ Yên | 933,4 |  | 579,5 | 479,9 |
| 2 | Núi Chẽ | Ký Phú, Phổ Yên |  | 725,2 | 579,5 | 479,9 |
| 3 | Bến Đông | Ký Phú, Phổ Yên |  | 725,2 | 579,5 | 479,9 |
| 4 | Khuôn Nanh | Đại Từ |  | 778,9 | 596,8 | 474,5 |
| 5 | Đầm Chiễu | Đại Từ |  | 778,9 | 596,8 | 474,5 |
| 6 | Hố Cóc | Thái Nguyên, Phú Bình |  | 580,5 | 470,1 | 394,2 |
| 7 | Ghềnh Chè | Ký Phú, Phổ Yên | 933,4 |  | 579,5 | 479,9 |
| 8 | Nà Tấc | Chợ Đồn, Định Hóa |  | 675,3 | 534,4 | 438,6 |
| 9 | Hố Chuối | Thái Nguyên, Phú Bình |  | 580,5 | 470,1 | 394,2 |
| 10 | Nà Kháo | Vũ Chấn, Đình Cả |  | 675,3 | 534,4 | 438,6 |

Nguồn: Báo cáo NCKH TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thái Nguyên

- Nắng và bức xạ

- Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.185 đến 1.627 giờ và phân phối tương đối đều cho các tháng trong năm.

- Tổng số giờ nắng trung bình từ 1364,3 giờ. Thời gian tập trung nhiều nắng trải dài từ tháng 5 đến tháng 11. Số giờ nắng tập trung trong giai đoạn này chiếm 75-79% số giờ nắng của cả năm. Tháng có nhiều giờ nắng nhất chủ yếu là tháng 7.

Bảng 4-5.Tổng số giờ nắng trạm Thái Nguyên

Đơn vị: Giờ

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sh | 56,0 | 42,2 | 34,5 | 74,1 | 144,9 | 155,4 | 170,0 | 166,8 | 162,4 | 138,6 | 123,5 | 96,0 | 1364,3 |

Nguồn: Báo cáo NCKH TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thái Nguyên

#### Thủy văn

- Thái Nguyên là một tỉnh có mạng lưới sông suối khá dầy đặc và phân bố tương đối đều. Gồm các sông lớn là: - Sông Cầu: Sông Cầu là sông lớn nhất tỉnh có lưu vực 3.480 km2. Sông này bắt nguồn từ Chợ Đồn (Bắc Cạn) chảy theo hướng Bắc Đông Nam qua Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình gặp Sông Công tại Phù Lôi huyện Phổ Yên. Chiều dài sông chảy qua địa bàn Thái Nguyên khoảng 110km. Lượng nước bình quân năm khoảng 2,28 tỷ m3 nước/năm. Trên sông này hiện đã xây dựng hệ thống thủy nông Sông Cầu (trong đó có đập Thác Huống) tưới cho 24.000 ha lúa 2 vụ của huyện Phú Bình (Thái Nguyên) và Hiệp Hòa, Tân Yên (Bắc Gang). Theo số liệu quan trắc tại Thác Bưởi huyện Phú Lương, lưu lượng nước trung bình của sông này là 51,4 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất (tháng 2) là 11,3 m3/s và lưu lượng lớn nhất (tháng 8) là 128/m3/s. - Sông Công: có lưu vực 951km2 bắt nguồn từ vùng núi Ba Lá huyện Định Hóa chạy dọc chân núi Tam Đảo, nằm trong vùng có lượng mưa lớn nhất trong tỉnh. Dòng sông đã được ngăn lại ở Đại Từ thành hồ Núi Cốc có mặt nước rộng khoảng 25 km2, chứa khoảng 175 triệu m3 nước, điều hòa dòng chảy và có khả năng tưới tiêu cho khoảng 12.000ha lúa 2 vụ, màu, cây công nghiệp cho các xã phía Đông nam huyện Đại Từ, TP Sông Công, Thị xã Phổ Yên và cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thái Nguyên và TP Sông Công.

- Sông Dong: Sông này chảy trên địa phận huyện Võ Nhai chảy về Bắc Giang. Lưu lượng nước vào mùa mưa 11,1m3/s và lưu lượng mùa kiệt là: 0,8m3/s. Tổng lượng nước đến trong mùa mưa là: 147 triệu m3 và trong mùa khô là 6,2 triệu m3. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn nhiều sông nhỏ khác phân bố đều khắp và một số hồ chứa tương đối lớn tạo ra nguồn nước mặt khá phong phú, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh. Mùa lũ ở Thái Nguyên từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng lớn nhất và tập trung xảy ra ở hai tháng 7 và tháng 8. Số lần xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất trong năm xảy ra trong thời gian này chiếm 50% - 60% vì lưu vực sông nhỏ nên chỉ sau một trận mưa lớn ngắn ngày cũng đủ gây ra lũ lớn trên sông. Hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh Thái nguyên thuộc lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Thương. Trong đó phần lớn diện tích tỉnh Thái Nguyên thuộc lưu vực sông Cầu, một phần nhỏ diện tích phía Đông Nam tỉnh thuộc về lưu vực sông Thương. Lưu vực sông Cầu có hai sông lớn là sông Cầu và sông Công, có ảnh hưởng lớn tới đời sống KT-XH tỉnh Thái Nguyên. Lưu vực sông Thương gồm có sông Rong và sông Trung, là một phụ lưu của sông Thương nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Đặc trưng hình thái lưu vực các hồ chứa trong khu vực TDA được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 4-6. Đặc trưng hình thái lưu vực hồ chứa

| TT | Tên hồ | Flv (km2) | Ls(km) | Ln(km) | Js(‰) | Jd(‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Lạnh | 3,98 | 1,17 |  | 14,8 | 200,8 |
| 2 | Khuôn Nanh | 0,40 | 0,32 |  | 83,7 | 497,9 |
| 3 | Đầm Chiễu | 1,14 | 1,82 |  | 6,79 | 375,3 |
| 4 | Hố Cóc | 1,09 | 1,09 | 1,69 | 41,0 | 331,8 |
| 5 | Ghềnh Chè | 12,3 | 4,74 | 4,98 | 1,68 | 145,9 |
| 6 | Nà Tấc | 2,81 | 2,23 | 4,81 | 99,9 | 566,3 |
| 7 | Núi Chẽ | 0,49 | 1,12 | 0,86 | 7,23 | 101,8 |
| 8 | Hố Chuối | 3,72 | 5,01 | 4,46 | 21,0 | 450,4 |
| 9 | Nà Kháo | 1,35 | 0,65 | 0,36 | 221,8 | 905,8 |
| 10 | Bến Đông | 4,49 | 1,55 |  | 12,38 | 268,1 |

### 4.1.4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

Bảng 4-7. Vị trí các hồ lấy mẫu các thành phần môi trường

| TT | Địa danh | Kinh vĩ độ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ chứa nước Suối Lạnh, xã Thành Công, Phổ Yên | 21°24'16.6" - 105°46'27.9" |
| 2 | Hồ chứa nước Bến Đông, xã Phúc Thuận, Phổ Yên | 21°27'37.2" - 105°45'11.5" |
| 3 | Hồ chứa nước Núi Chẽ, xã Minh Đức, Phổ Yên | 21°25'49.8" - 105°47'48.2" |
| 4 | Hồ chứa nước Ghềnh Chè, Bình Sơn, Sông Công | 21°30'49.6" - 105° 47'02.5" |
| 5 | Hồ chứa nước Hố Cóc, xã Tân Khánh, Phú Bình | 21°33'35.2" - 105°59'01.4" |
| 6 | Hồ chứa nước Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, Đại Từ | 21°39'50.7" - 105°30'52.6" |
| 7 | Hồ chứa nước Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, Đại Từ | 21°41'02.5" - 105°35'14.0" |
| 8 | Hồ chứa nước Hồ Chuối, xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ | 21°35'25.8" - 106° 00'29.8" |
| 9 | Hồ chứa nước Nà Kháo, xã Phú Thượng, Võ Nhai | 21°45'58.5" - 106°05'20" |
| 10 | Hồ chứa nước Nà Tấc, xã Lam Vỹ, Định Hoá | 22°00'40.1" - 105°43'35.9" |

(Chi tiết vị trí lấy mẫu, bảng so sánh và phiếu mẫu được trình bày ở phần phụ lục)

#### 4.1.3.1 Môi trường không khí

- Môi trường không khí và tiếng ồn được đo đạc tại 20 vị trí, trong đó 10 vị trí tại các khu vực thi công chính và 10 vị trí tại các khu vực dân cư gần các tuyến vận chuyển.

- Các thông số môi trường không khí bao gồm: TSP, PM10, PM2.5, Pd, CO, NO2, SO2, O3 và tiếng ồn đo được tại các vị trí trong khu vực TDA đều thấp hơn GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT đối với môi trường không khí và QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn.

#### 4.1.3.2 Môi trường nước mặt

- Chất lượng môi trường nước mặt được lấy mấu tại 30 vị trí bao gồm 10 vị trí trong các hồ chứa, 10 vị trí phía dưới hạ lưu các hồ chứa và 10 vị trí tại các khu dân cư gần hồ chứa.

- Các thông số quan trắc môi trường nước mặt bao gồm: pH, DO, TSS, BOD5, COD, PO43-, NO2-, NO3-, Pd, Cd, As, Hg và Coliform. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt cho thấy chất lượng nước của 10 hồ trong TDA đều đạt tiêu chuẩn B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi. Không có thông số nào vượt GHCP theo Tiểu chuẩn B1 trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

#### 4.1.3.3 Môi trường nước ngầm

- Chất lượng nước ngầm được đo đạc, lấy mẫu tại 20 vị trí là nguồn nước giếng trong các khu dân cư.

- Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm cho thấy:

- Giá trị pH, hàm lượng TSS và độ cứng đều nằm trong GHCP của QCVN 09-MT:2015/BTNMT;

- Hàm lượng các kim loại nặng như Pb, Cd, Se, As, Hg, Fe, Cu, Zn, Cr6+, Mn, Ni đều thấp hơn GHCP của QCVN 09-MT:2015/BTNMT;

- Không phát hiện E.coli trong các mẫu được thu thập, chỉ có 03 mẫu phát hiện coliform nhưng thấp hơn GHCP của QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

#### 4.1.3.4 Môi trường đất

- Chất lượng đất lấy mẫu phân tích tại 20 vị trí là các khu vực đập chính và các bãi đổ thải dự kiến. Thông số phân tích: kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As).

- Hàm lượng kim loại nặng Cd, Zn, As, Pb, Cu, trong các mẫu đất đều phát hiện nhưng có hàm lượng thấp, đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với mẫu đất nông nghiệp và đất dân sinh.

### 4.1.55 Tài nguyên sinh học

- Các hệ sinh thái trên cạn

Thực vật:

- Trong khu vực TDA, có những hệ thực vật phổ biến như:

- Hệ sinh thái nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Các cây trồng ngắn ngày như lúa, hoa màu, chè hay các cây trồng lâm nghiệp như bạch đàn, keo là nguồn cung cấp thu nhập, lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương.

- Xen kẽ với hệ sinh thái nông nghiệp và lâm nghiệp, trong khu vực TDA còn có các loài cây bụi, cây cỏ ven bờ và ven các kênh mương như cỏ xuyến chi, dương xỉ…; các cây bóng mát, một số loài cây ăn quả như nhãn, chuối, ổi, mít, xoài…

Tầm quan trọng: nhìn chung hệ thực vật tại khu vực TDA không đa dạng, không có loài đặc hữu.

Động vật:

- Trong khu vực TDA, có những hệ động vật phổ biến như:

- Các loài thú: bao gồm các loài thường thấy sống tại các ruộng trồng lúa và tại khu dân cư như dơi, chuột đồng… Một số vật nuôi trong nhà như chó, mèo, lợn, gà…

- Các loài chim: Các loài chim quan sát được như chào mào, chích chòe, bói cá, chèo bẻo đuôi cờ chẻ…

- Các loài bò sát, ếch nhái: Các loài hay gặp của sinh cảnh này như thằn lằn, rắn, nhái, nghóe, ếch đồng… sống tại các cánh đồng hay kênh mương trong vùng TDA. Một số loài gặp tại vườn nhà như thạch sùng, cóc, ễnh ương…

- Hệ sinh thái dưới nước:

- Động vật: Các hồ trong khu vực TDA phần lớn được giao cho một số hộ chăn thả cá. Các loài cá nước ngọt bao gồm cá chép, cá trôi, cá trắm, cá mè, rô phi...; một số loài tôm như tôm trứng, tôm rui cũng được bắt gặp.

- Thực vật: Thực vực thủy sinh trong các hồ chứa chủ yếu là rong, tảo.

Đa dạng sinh học trong khu vực các hồ chứa TDA là không cao với các thảm thực vật nhân tác và các hệ sinh thái nông nghiệp, lâm nghiệp. Trong khu vực TDA không có phát hiện các loài động thực vật quý hiếm và không có các giá trị sinh học cao hoặc được bảo tồn.

## 4.2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh thái nguyên

- Ở Thái Nguyên những năm gần đây đã có những biểu hiện ngày càng rõ nét tác động của BĐKH đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Tuy không phải chịu sự tác động mạnh mẽ của BĐKH như các tỉnh ven biển, nhưng BĐKH ở Thái Nguyên vẫn có những biểu hiện rõ rệt thông qua sự gia tăng của nhiệt độ và biến động của lượng mưa.

- Xu thế nhiệt độ trung bình năm tăng nhanh một cách rõ rệt trong vòng 50 năm qua, giai đoạn từ 1990 đến 2010 là giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất. Trung bình nhiệt độ tăng 0,08oC/thập kỷ tại trạm Thái Nguyên; trạm Định Hóa cho giá trị tăng cao hơn khoảng 0,18oC/thập kỷ.

- Biến động về lượng mưa: Do có địa hình đặc biệt đón gió mùa Tây Nam nên Thái Nguyên là một tỉnh có lượng mưa khá lớn, luôn dao động từ 1.500 mm đến 2.500 mm một năm, mùa mưa rơi vào tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Nhưng lượng mưa những năm gần đây có xu hướng giảm đi một cách rất rõ, trước những năm 1980 lượng mưa năm luôn ở mức lớn trên 1.500mm/năm. Sau năm 1980, lượng mưa sụt giảm rất lớn, trung bình 10-17mm/năm, nhiều năm lượng mưa không đạt 1.000mm, đặc biệt vào những năm 1997, 1998 là những năm có lượng mưa thấp kỷ lục dưới 500mm ở vùng cao (trạm Định Hóa), dưới 800mm ở vùng đồng bằng (trạm Thái Nguyên)

- Đối với tỉnh Thái Nguyên, nông nghiệp không phải là một thế mạnh, nhưng vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và đóng góp một phần không nhỏ khoảng 20% GDP (2011) trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão của tỉnh công bố hàng năm, tại tỉnh Thái Nguyên trung bình xảy ra 4 cơn lũ, chỉ tính riêng một cơn bão đi vào địa bàn tỉnh năm 2008 đã gây ra thiệt hại lên đến 46,5 tỉ đồng, trong đó ngành nông nghiệp phải chịu thiệt hại nặng nề với hơn 800 ha lúa và hoa mầu bị mất trắng, hơn 2000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Trong năm 2009, với sự hoạt động mạnh mẽ của hiện tượng El Nino dẫn đến lượng mưa thấp gây thiếu hụt lượng nước trầm trọng phục vụ nông nghiệp, gây ra hạn hán ảnh hưởng không nhỏ đến vụ đông xuân (2009 – 2010) của tỉnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại bất thường hàng năm cũng gây thiệt hại lớn cho trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh.

- BĐKH đã ảnh hưởng đến 1/3 diện tích đất, đe dọa an ninh lương thực, gây đói nghèo cho hơn 1 triệu người dân tại Thái Nguyên, đặc biệt là các xã nghèo miền núi, vì đa số người dân ở các huyện miền núi sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

- Toàn tỉnh có 180.639,32 ha đất lâm nghiệp, trong đó 38.068,9 ha đất rừng sản xuất, 34.840,37 ha đất rừng phòng hộ, 34.962,2 ha đất rừng đặc dụng. Rừng ở Thái Nguyên chủ yếu là rừng nghèo và trung bình. BĐKH đã gây một số khó khăn đối với ngành lâm nghiệp của tỉnh, hoạt động trồng rừng và làm kinh tế rừng của người dân, nhất là đối với các huyện miền núi như Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ.

- Trên địa bàn các xã thuộc TDA, thông qua các cuộc tham vấn cộng đồng, thông tin cho thấy tuy có xảy ra một sô trận lũ gây ngập lụt trong mùa mưa các năm qua nhưng tần suất không nhiều và cường độ không lớn. Thiệt hại chủ yếu là hoa màu và lúa, chưa có thống kê thiệt hạ cụ thể, tuy nhiên các hộ dân được tham vấn cho biết các mất mát thiệt hại không gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với gia đình họ. Chưa có ghi nhận về tình trạng vỡ đập các hồ chứa trong khu vực TDA, cũng không có thông tin cho thấy xuất hiện các tình trạng hạn hán kéo dài, sạt lở lớn hay nứt gãy tại các khu vực hồ chứa này.

## 4.3 Điều kiện kinh tế, xã hội

### 4.3.1 Điều kịnh kinh tế

- Các địa phương trong khu vực TDA là các địa phương thuần nông, hoạt động kinh tế nông nghiệp là chủ yếu với tỷ lệ từ 56% tới 90% với các hoạt động canh tác lúa nước là chủ yếu. Ngoài ra, người dân địa phương còn trồng nhiều loại cây nông nghiệp khác như ngô, đậu, các loại rau màu, chè... Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên nói chung và tại các xã khu vực TDA nói riêng chủ yếu diễn ra vào 2 vụ: (i) vụ Xuân, thời gian gieo cấy nằm trong tháng 1 đối với trà xuân sớm, và vào tháng 2 đối với trà xuân muôn; (ii) vụ Mùa, thời gian gieo cấy vào khoảng giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 hàng năm, bao gồm trà lúa mùa sớm, trà lúa mùa chính vụ và trà lúa mùa muộn.

- Ngoài hoạt động nông nghiệp, hoạt động kinh tế của các địa phương còn có thương mại dịch vụ từ 5% đến 25%. Một số hộ dân làm lâm nghiệp với các loại cây chủ yếu như bạch đàn, keo. Các ngành nghề khác như xây dựng, vận tải, công nghiệp chiếm từ 0% (xã Bình Sơn) đến 35,3% (xã Phúc Thuận). Cán bộ công chức chiếm từ 0,2% đến 8%. Thu nhập bình quân đầu người trong các xã thuộc khu vực TDA đạt từ 17 triệu đến 36,2 triệu/người/năm. Số liệu cụ thể được trình bày trong bảng 2-12 dưới đây.

Bảng 4-8. Điều kiện kinh tế các xã khu vực TDA

| TT | Xã | Cơ cấu kinh tế |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nông nghiệp, ngư nghiệp (%) | Kinh doanh, dịch vụ (%) | Nghề khác: xây dựng, vận tải… (%) | Cán bộ, công chức (%) | Thu nhập bình quân (triệu/người/năm) |
| 1 | Thành Công | 70 | 12 | 16 | 2 | 36.15 |
| 2 | Phúc Thuận | 56 | 7 | 35.3 | 1,7 | 34,91 |
| 3 | Minh Đức | 80 | 10 | 8 | 2 | 36,2 |
| 4 | Tân Khánh | 90 | 5 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | Bình Sơn | 80 | 12 | 0 | 8 | 30,3 |
| 6 | Yên Lãng | 65 | 25 | 9,8 | 0,2 | 28 |
| 7 | Phú Thịnh | 90 | 5 | 2 | 3 | 28 |
| 8 | Hợp Tiến | 70 | 24 | 5 | 1 | 28,5 |
| 9 | Phú Thượng | 87,1 | 7,4 | 3,5 | 2 | 23,5 |
| 10 | Lam Vỹ | 69,1 | 8 | 22,1 | 0,8 | 17 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

### 4.3.2 Tình hình xã hội

- Điều kiện giao thông: Hệ thống giao thông của các xã trong khu vực TDA bao gồm các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã, liên thôn là đường cấp phối, đường nhựa, đường bê tông và một phần đường đất. Các đường liên xã giữa các xã trong khu vực TDA chủ yếu là đường cấp phối đá dăm, đường bê tông với tỷ lệ từ 68% đến 90,4%, tỷ lệ đường đất thấp. Mật độ giao thông trong các khu vực này không lớn, chủ yếu là xe máy và xe đạp.

- Giáo dục: 100% các xã có các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) đáp ứng được nhu cầu giáo dục đào tạo từ mẫu giáo tới cấp THCS tại địa phương. Chỉ có 1 xã có trường cấp III (PTTH) là xã Phú Thịnh.

- Y tế: 100% các xã đều có trạm y tế với số lượng từ 1 đến 2 bác sĩ và từ 3 đến 6 y tá.

- Nước sạch: Phần lớn các hộ dân sinh sống tại các xã trong khu vực TDA dùng nước giếng đào hoặc giếng khoan cho mục đích sinh hoạt. Một số xã đã cung cấp được nước máy cho người dân sử dụng với tỷ lệ từ 61% (xã Lam Vỹ) đến 80% (xã Phú Thượng). Không có hộ dân nào phải sử dụng nước sông, suối hay ao, hồ để phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

- Thành phần dân tộc: Dân cư sinh sống tại các xã khu vực TDA thuộc nhiều dân tộc khác nhau, trong đó chủ yếu là người Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Dao, dân tộc Sán Dìu và một số người thuộc các dân tộc khác. Thành phần dân tộc của các xã trong khu vực TDA được trình bày trong bảng 2-13 dưới đây.

Bảng 4-9. Thành phần dân tộc trong khu vực TDA

| TT | Xã | Dân số | Thành phần dân tộc (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh | Tày | Nùng | Dao | Sán Dìu | Khác |
| 1 | Thành Công | 16.100 | 70 | 0,3 | 0 | 0 | 29,7 | 0 |
| 2 | Phúc Thuận | 11.390 | 56,8 | 1,3 | 2,6 | 5,1 | 34,2 | 0 |
| 3 | Minh Đức | 7.656 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 4 | Tân Khánh | 8.428 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Bình Sơn | 8.420 | 86 | 0 | 0,2 | 0 | 11,6 | 2,2 |
| 6 | Yên Lãng | 12.468 | 40 | 10 | 15 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | Phú Thịnh | 4.032 | 63,5 | 8,6 | 0 | 9,7 | 18,2 | 0 |
| 8 | Hợp Tiến | 6.638 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 9 | Phú Thượng | 5.041 | 12,6 | 31,7 | 57,7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lam Vỹ | 4.311 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Điều kiện sinh hoạt và dịch vụ cộng đồng: Nhìn chung trong khu vực TDA người dân có điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội dành cho sinh hoạt ổn định và đảm bảo. Các cơ quan UBND, trường học, chợ, trạm y tế… đều nằm tại các vị trí thuận lợi cho người dân tiếp cận. 100% hộ dân đang sử dụng điện, người dân được sử dụng nước máy, nước giếng và nước mưa. Tại khu vực TDA ít xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ do có hệ thống thoát nước với các kênh tiêu thoát nước hoạt động khá tốt. Phần lớn rác thải phát sinh được các xe chở rác của đội vệ sinh môi trường địa phương thu gom hàng ngày.

- Tình hình an ninh, trật tự

Tình hình an ninh, trật tự tại các xã trong khu vực TDA nhìn chung là ổn định. Mặc dù vẫn có tình trạng tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự diễn ra như trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc, đánh nhau… nhưng không nhiều và chính quyền các địa phương đã thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý các vấn đề này.

Tình hình an ninh trật tự tại các xã trong khu vực TDA được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Bảng 4-10. Tổng hợp tình hình an ninh trật tự các xã vùng TDA

| TT | Địa phương | Tình hình an ninh, trật tự |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên | Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã chỉ đạo các cấp, các ngành từ xã đến xóm tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH. Lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, mở các đợt truy quét các loại tội phạm; thường xuyên báo gọi, kiểm điểm răn đe các đối tượng đang quản lý tại địa phương; Mở các chiến dịch tuyên truyền và kiểm tra công tác bảo đảm ATGT đường bộ trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu. Trong 3 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn đã xảy ra 04 vụ việc về an ninh trật tự, đã giải quyết xong 01 vụ; lập hồ sơ 03 vụ chuyển Công an thị xã giải quyết theo thẩm quyền; Xây dựng hồ sơ đưa 02 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Cơ bản 3 tháng đầu năm 2018, công tác an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn được đảm bảo giữ vững. |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ | Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn ổn định, tình hình tôn giáo không có gì xảy ra. Đảm bảo về lực lượng và chất lượng của lực lượng công an xã. Trong năm 2017 trên địa bàn xã xảy ra 34 vụ, giảm 04 vụ so với năm 2016 cụ thể: Tội phạm ma tuý: công an xã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an huyện Đại Từ khám xét và bắt khẩn cấp 05 điểm mua bán trái phép chất ma tuý, khởi tố 5 đối tượng. Trộm cắp tài sản: Trên địa bàn xã xảy ra 13 vụ, chuyển công an huyện 10 vụ, giải quyết tại xã 3 vụ. Đánh nhau: Xảy ra 4 vụ đã chuyển công an huyện, 4 vụ xử lý theo thẩm quyển. Huỷ hoại tài sản: có 02 vụ công an xã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính. Nổ mìn: có 01 vụ chuyển công an huyện thụ lý hồ sơ. Lừa đảo: có 01 vụ chuyển công an huyện thụ lý hồ sơ. Trật tự an toàn giao thông: trên địa bàn xã xảy ra 08 vụ va quyệt giao thông làm chết 01 người, bị thương 8 người, làm hư hỏng 9 xe ô tô các loại. |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ | Trong năm, xảy ra 31 vụ việc các loại Công an xã phối hợp công an huyện giải quyết giải quyết 31 vụ trong đó: Trộm cắp tài sản 15 vụ; Gây rối trật tự công cộng 05 vụ; Giao thông xảy ra 06 vụ va trạm. Tổ chức tuần tra 11 buổi, kiểm tra 117 trường hợp, nhắc nhở 60 trường hợp, xử lý 57 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ thu phạt 6.060.000đ nộp kho bạc nhà nước. Tổ chức tuần tra 38 buổi về ma túy, kiểm tra 18 đối tượng, dương tính 09 đối tượng, xử lý hành chính 09 trường hợp, cảnh cáo 04 trương hợp, xử lý hành chính 05 trường hợp thu phạt 3.100.000đ. Phối hợp với công an huyện bắt 02 đối tượng ghi đề tại xóm Gò, Đồng Chằm. Phối hợp với công an huyện khám nhà và bắt 02 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Phối hợp với công an huyện bắt 03 vụ, 07 đối tượng, thu giữ 111,7 kg tàng trữ, vận chuyển, mua bán các loại pháo. Phối hợp tổ chức triển khai Nghị định số 34/NĐ-CP về giao thông, Nghị định số 36/NĐ-CP về pháo nổ; Thông Tư 23 của bộ công an quy định về cơ quan, doanh nhiệp, nhà trường, cơ sở xóm đạt tiêu chuẩn vê “An toàn về an ninh, trật tự”, đã cho 100% số hộ trên địa bàn và học sinh ký cam kết thực hiện. |
| 4 | Hồ Hố Cóc, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình | Ban công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2017 cơ bản ổn định, tính đến thời điểm hết tháng 11/2017 lực lượng công an xã đã tiếp nhận 25 tin báo của quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, trong đó có 15 tin có giá trị đã được Ban công an xã giải quyết. Tổng số các vụ việc xảy trên các trường hợp vi phạm trật tự xã hội đã được lực lượng công an xã phố hợp với công an huyện xử lý kịp thời. Tổng số các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã là 16 vụ, trong đó có 05 vụ trộm cắp tài sản, 09 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ đánh bạc, các trường hợp vi phạm đã được lực lượng công an xã phối hợp với cơ quan công an huyện Phú Bình điều tra xử lý kịp thời. |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công | Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội nhìn chung ổn đinh. Lực lượng công an xã phối hợp với các xóm nắm bắt tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết các vụ việc đúng thẩm quyền. Trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 20 vụ việc, trong đó: trôm cắp tài sản 1 vụ, đánh bạc 1 vụ, đánh nhau 7 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 3 vụ, tự tử 2 vụ, dâm ô 1 vụ, giao cấu với trẻ em 1 vụ, tai nạn giao thông 2 vụ, vứt xác động vật ra nơi công cộng 1 vụ. |
| 6 | Hồ Nà Tấc, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa | Trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, 3 vụ va chạm giao thông, không có thiệt hại về người và tài sản. |
| 7 | Hồ Núi Chẽ, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên | Lực lượng công an xã thực hiện tốt kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn. Trong năm 2017 trên địa bàn xã đã xảy ra 10 vụ bao gồm: gây rối trật tự công cộng 2 vụ, trộm cắp tài sản 3 vụ, đánh nhau 4 vụ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ 1 vụ. |
| 8 | Hồ Hố Chuối, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ | Lực lượng công an xã đã chủ động lập kế hoạch tuần tra kiểm soát trên địa bàn không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác đã được đẩy lùi, quản lý tốt địa bàn và các đối tượng theo quy định. Trong nam 2017 đã xảy ra 23 vụ việc và đã được giải quyết tất cả. Triển khai có hiệu quả mô hình an ninh “tiếng kẻng an ninh” tại 6 xóm gồm Đoàn Kết, Đồn Trinh, Đèo Hanh, Bãi Bông, Cao Phong và Mỏ Sắt. |
| 9 | Hồ Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai | Trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ đánh nhau gây rối mất trật tự công cộng, 1 vụ đánh bạc gồm 7 đối tượng, 3 vụ tang trữ mua bán trái phép chất ma túy với 3 đối tượng và 1 vụ trộm cắp tài sản. Trong năm cũng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 8 người và hư hỏng 2 xe mô tô và 6 xe ô tô. |
| 10 | Hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên | Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hôi năm 2017 ổn định trong năm số vụ việc xảy ra trên địa bàn là 35 vụ, đã giải quyết (hòa giải) 10 vụ, chuyển công an thị xã 15 vụ, đang điều tra làm rõ 05 vụ. Công tác ATGT luôn đảm bảo, phối hợp với công an giao thông thị xã tuyên truyền Luật giao thông đường bộ 2 buổi với trên 300 lượt người nghe |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

### 4.3.3 Thông tin kinh tế, xã hội các hộ BAH

- Thông tin chung: Việc thực hiện tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 59 hộ (bao gồm 25 hộ dân bị ảnh hưởng vĩnh viễn và 34 hộ bị ảnh hưởng tạm thời) thuộc 10 xã trong vùng dự án bao gồm xã Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức thuộc Thị xã Phổ Yên, xã Tân Khánh thuộc thành phố Sông Công, xã Yên Lãng và Phú Thịnh thuộc huyện Đại Từ, xã Hợp Tiến thuộc huyện Đồng Hỷ, xã Phú Thượng thuộc huyện Võ Nhai và xã Lam Vỹ thuộc huyện Định Hóa. Một cuộc điều tra xã hội học đã được thực hiện với 25 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn (100%) của tiểu dự án.

- Số liệu liên quan đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được tổng hợp từ cuộc điều tra kinh tế-xã hội được thực hiện trong khu vực dự án. Mục tiêu chính của phần này là để cung cấp tổng quan về điều kiện KTXH của các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, nguồn thu nhập, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tình trạng nghèo đói... Những thông tin này có thể được sử dụng như những thông tin cơ sở cho giám sát và đánh giá trong suốt việc thực hiện dự án.

- Kích cỡ hộ gia đình và đặc điểm nhân khẩu học:

Số hộ được điều tra tình hình KTXH là 25 hộ (100% hộ BAH vĩnh viễn) với tổng số 102 thành viên. Từ kết quả khảo sát cho thấy trung bình số nhân khẩu mỗi hộ của các xã đạt 4,1 (người/hộ). Tuy nhiên, số nhân khẩu bình quân mỗi hộ có sự chênh lệch giữa từng xã. Trong đó số nhân khẩu chung trong mỗi hộ gia đình đạt cao nhất là 4,3 (người/hộ) ở xã Hợp Tiến và xã Phúc Thuận. Thấp nhất là 3,5 (người/hộ) ở xã Phú Thượng. Còn lại các xã khác lần lượt có số nhân khẩu bình quân từ 3,7 đền 4,2 (người/hộ).

Bảng 4-11. Số hộ bị ảnh hưởng khảo sát KTXH

| TT | Huyện/xã | Công trình | Tổng số hộ | Nhân khẩu | Số nhân khẩu trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thị xã Phổ Yên |  | 8 | 32 | 4,0 |
| 1 | Thành Công | Hồ Suối Lạnh | 2 | 8 | 4,0 |
| 2 | Phúc Thuận | Hồ Bến Đông | 3 | 13 | 4,3 |
| 3 | Minh Đức | Hồ Núi Chẽ | 3 | 11 | 3,7 |
| II | Huyện Phú Bình |  | 1 | 4 | 0,0 |
| 4 | Tân Khánh | Hồ Hố Cóc | 1 | 4 | 4,0 |
| III | Thành phố Sông Công |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Bình Sơn | Hồ Ghềnh Chè | 0 | 0 | 0,0 |
| IV | Huyện Đại Từ |  | 11 | 46 | 4,2 |
| 6 | Yên Lãng | Hồ Khuôn Nanh | 5 | 21 | 4,2 |
| 7 | Phú Thịnh | Hồ Đầm Chiễu | 6 | 25 | 4,2 |
| V | Huyện Đồng Hỷ |  | 3 | 13 | 4,3 |
| 8 | Hợp Tiến | Hồ Hồ Chuối | 3 | 13 | 4,3 |
| VI | Huyện Võ Nhai |  | 2 | 7 | 3,5 |
| 9 | Phú Thượng | Hồ Nà Kháo | 2 | 7 | 3,5 |
| VII | Huyện Định Hóa |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Lam Vỹ | Hồ Nà Tấc | 0 | 0 | 0,0 |
| Tổng |  | 25 | 102 | 4,1 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Trong tổng số 102 thành viên hộ gia đình bị ảnh hưởng, không có trẻ em từ 0-6 tuổi, số lượng trẻ em trong độ tuổi đến trường từ 6-17 tuổi là 13 (chiếm tỷ lệ 12,7 %) và số thành viên trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi là 74 (chiếm tỷ lệ 72,5 %). Số người trên 60 tuổi của các hộ gia đình này là 15 (chiếm tỷ lệ 14,7 %).

Bảng 4-12. Cơ cấu dân số theo độ tuổi

| Xã | Các nhóm tuổi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dưới 6 tuổi | 6-17 tuổi | 18-60 tuổi | Trên 60 tuổi | Tổng |
|  | Người | % | Người | % | Người | % | Người | % | Người | % |
| Thành Công | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 75,0% | 2 | 25,0% | 8 | 100% |
| Phúc Thuận | 0 | 0,0% | 2 | 15,4% | 9 | 69,2% | 2 | 15,4% | 13 | 100% |
| Minh Đức | 0 | 0,0% | 1 | 9,1% | 7 | 63,6% | 3 | 27,3% | 11 | 100% |
| Tân Khánh | 0 | 0,0% | 2 | 50,0% | 2 | 50,0% | 0 | 0,0% | 4 | 100% |
| Bình Sơn | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 100% |
| Yên Lãng | 0 | 0,0% | 3 | 14,3% | 15 | 71,4% | 3 | 14,3% | 21 | 100% |
| Phú Thịnh | 0 | 0,0% | 5 | 20,0% | 16 | 64,0% | 4 | 16,0% | 25 | 100% |
| Hợp Tiến | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 13 | 100,0% | 0 | 0,0% | 13 | 100% |
| Phú Thượng | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 85,7% | 1 | 14,3% | 7 | 100% |
| Lam Vỹ | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 100% |
| Tổng | 0 | 0,0% | 13 | 12,7% | 74 | 72,5% | 15 | 14,7% | 102 | 100% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ Nam giới là chủ hộ trong các hộ gia đình được khảo sát cao hơn so với tỷ lệ Nữ giới. Tỷ lệ Nam đạt 84%, trong khi đó tỷ lệ Nữ giới làm chủ hộ đạt 16%. Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất tại các xã Hợp Tiến, Phú Thượng, Tân Khánh và Thành Công khi tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ đạt 100%. Tương tự đó, ở các xã còn lại tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ vẫn cao hơn cụ thể từ 66,7% đến 80 %.

Bảng 4-13. Giới tính các thành viên

| TT | Huyện/xã | Công trình | Giới tính chủ hộ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nam | Nữ |  |
|  |  |  | Số người | Tỉ lệ (%) | Số người | Tỉ lệ (%) | Số người | Tỉ lệ (%) |
| I | Huyện Phổ Yên |  | 7 | 87,5% | 1 | 12,5% | 8 | 100% |
| 1 | Thành Công | Hồ Suối Lạnh | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| 2 | Phúc Thuận | Hồ Bến Đông | 2 | 66,7% | 1 | 33,3% | 3 | 100% |
| 3 | Minh Đức | Hồ Núi Chẽ | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| II | Huyện Phú Bình |  | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100% |
| 4 | Tân Khánh | Hồ Hố Cóc | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100% |
| III | Huyện Sông Công |  | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| 5 | Bình Sơn | Hồ Ghềnh Chè | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| IV | Huyện Đại Từ |  | 8 | 72,7% | 3 | 27,3% | 11 | 100% |
| 6 | Yên Lãng | Hồ Khuôn Nanh | 4 | 80,0% | 1 | 20,0% | 5 | 100% |
| 7 | Phú Thịnh | Hồ Đầm Chiễu | 4 | 66,7% | 2 | 33,3% | 6 | 100% |
| V | Huyện Đồng Hỷ |  | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| 8 | Hợp Tiến | Hồ Hồ Chuối | 3 | 100,0% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| VI | Huyện Võ Nhai |  | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| 9 | Phú Thượng | Hồ Nà Kháo | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| VII | Huyện Định Hóa |  | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| 10 | Lam Vỹ | Hồ Nà Tấc | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| Tổng |  | 21 | 84,0% | 4 | 16,0% | 25 | 100% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Giáo dục

Khoảng 64 % thành viên các hộ BAH có trình độ học vấn là THCS và 16% thành viên các hộ BAH có trình độ THPT và 20% còn lại chỉ hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng là 3.7%. Con số này tương đối thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh Thái Nguyên. Tỷ lệ mù chữ là 0,3% và chưa đi học là 5,2%. Tỷ lệ chưa đi học của các hộ BAH là 5,2% dù chưa phải tỷ lệ cao, nhưng vẫn phản ánh được rằng một bộ phận thành viên các hộ trong vùng TDA khó có khả năng tiếp cận đến các thông tin của tiểu dự án dưới dạng văn bản, chữ viết hơn so với các nhóm khác.

Bảng 4-14. Trình độ học vấn của chủ hộ bị ảnh hưởng

| TT | Huyện/xã | Trình độ học vấn cao nhất | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mù chữ | Tiểu học | THCS | THPT | Cao đẳng/đại học |  |
| I | Thị xã Phổ Yên |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành Công | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 100% |
| 2 | Phúc Thuận | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| 3 | Minh Đức | 0,0% | 33,3% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| II | Huyện Phú Bình |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tân Khánh | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| III | Thành phố Sông Công |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bình Sơn | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% |
| IV | Huyện Đại Từ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Yên Lãng | 0,0% | 40,0% | 40,0% | 20,0% | 0,0% | 100% |
| 7 | Phú Thịnh | 0,0% | 16,7% | 50,0% | 33,3% | 0,0% | 100% |
| V | Huyện Đồng Hỷ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hợp Tiến | 0,0% | 33,3% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| VI | Huyện Võ Nhai |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Phú Thượng | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| VII | Huyện Định Hóa |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lam Vỹ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% |
| Bình Quân | 0,0% | 20,0% | 64,0% | 16,0% | 0,0% | 100% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Nghề nghiệp của chủ hộ bị ảnh hưởng

Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng tiểu dự án, phần lớn là ngành nông, lâm, ngư nghiệp với tỷ lệ 53,9%, tiếp theo là lao động phổ thông với tỷ lệ 16,7%, làm thuê với tỷ lệ 8,8% và làm cho công ty tư nhân là 5,9 %.

Nhìn chung, sinh kế chủ yếu của người dân vẫn là nông nghiệp, lâm nghiệp; trong đó trồng lúa 2 vụ và hoa màu một vụ là phổ biến. Diện tích trồng cây lâm nghiệp chủ yếu là cây Chè cũng đang được mở rộng. Vì vậy vấn đề tưới tiêu, an toàn hồ đập, ổn định nguồn nước là điều mà người dân rất mong muốn, đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở khu vực TDA trong khi ở khu vực phía hạ du, vấn đề nước tưới vẫn chưa chủ động được. Tuy vậy, trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công cần chú ý không làm ảnh hưởng tới sinh kế của người dân đặc biệt là nhóm DTTS.

- Thu nhập trung bình của các hộ bị ảnh hưởng

Theo kết quả khảo sát, hầu hết các hộ có mức thu nhập trung bình lớn hơn 1.950.000 VNĐ/tháng (21 hộ hay 84 %) và 4 hộ (16%) có mức thu nhập từ 1.300.000 VNĐ/tháng đến 1.950.000 VNĐ/tháng. Không có hộ nào có mức thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo của Chính phủ (900.000VNĐ/người/tháng).

Bảng 4-15. Thu nhập bình quân tháng của các hộ bị ảnh hưởng

| Xã | Số hộ | Thu nhập đầu người hàng tháng |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 900.000 | >900.000 | >1.300.000 | >1.950.000 |
|  |  |  | Tới ≤ 1.300.000 | Tới ≤1.950.000 |  |
| Thành Công | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Phúc Thuận | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Minh Đức | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tân Khánh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bình Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yên Lãng | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Phú Thịnh | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Hợp Tiến | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Phú Thượng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lam Vỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Mức sống của các hộ bị ảnh hưởng

Nếu phân theo 04 nhóm xã hội: Khá giả, trung bình, có túng thiếu và nghèo, thì tỷ lệ số hộ khá giả ở các hộ BAH ở các xã là chưa cao, đạt 16%, đa phần các hộ tự nhận mức sống hộ gia đình ở mức trung bình chiếm 84 %.

Qua bảng số liệu ở dưới thì tỷ lệ hộ khá giả nhiều nhất là ở xã Minh Đức và Phú Thịnh với tỷ lệ 33,3%, sau đó là xã Yên Lãng với tỷ lệ 20%, và thấp nhất ở tất cả các xã còn lại đều là 0%. Tỷ lệ các hộ có mức sống trung bình cao nhất ở xã Thành Công, Phúc Thuận, Tân Khánh, Hợp Tiến và Phú Thượng chiếm 100% và thấp nhất ở xã Phú Thịnh và Minh Đức chiếm 66,7%.

Bảng 4-16. Mức sống của các hộ bị ảnh hưởng được khảo sát

| TT | Huyện/xã | Công trình | Tổng số hộ | Khá giả | Trung bình | Có túng thiếu | Nghèo | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng mẫu | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 |
| I | Thị xã Phổ Yên |  | 8 | 12,5% | 87,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 1 | Thành Công | Hồ Suối Lạnh | 2 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2 | Phúc Thuận | Hồ Bến Đông | 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 3 | Minh Đức | Hồ Núi Chẽ | 3 | 33,3% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| II | Huyện Phú Bình |  | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 4 | Tân Khánh | Hồ Hố Cóc | 1 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| III | Thành phố Sông Công |  | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Bình Sơn | Hồ Ghềnh Chè | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV | Huyện Đại Từ |  | 11 | 27,3% | 72,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 6 | Yên Lãng | Hồ Khuôn Nanh | 5 | 20,0% | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 7 | Phú Thịnh | Hồ Đầm Chiễu | 6 | 33,3% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| V | Huyện Đồng Hỷ |  | 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 8 | Hợp Tiến | Hồ Hồ Chuối | 3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| VI | Huyện Võ Nhai |  | 2 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 9 | Phú Thượng | Hồ Nà Kháo | 2 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| VII | Huyện Định Hóa |  | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Lam Vỹ | Hồ Nà Tấc | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Theo dân tộc |  |  |  |  |  |  |
| Kinh | 16 | 16,0% | 48,0% | 0,0% | 0,0% | 64,0% |
| DTTS | 9 | 0,0% | 36,0% | 0,0% | 0,0% | 36,0% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

Xét theo dân tộc, 100% hộ dân tộc thiểu số được phỏng vấn đều cho biết mức sống của họ chỉ đạt trung bình, không có hộ nào tự đánh giá là khá giả. Về cơ bản, mức sống của họ cũng khá tương đồng với hầu hết các hộ người kinh, do các tiếp cận về sinh kế cũng hoàn toàn như nhau và không có nhiều sự khác biệt.

- Đồ dùng và tiện nghi của hộ khảo sát

Kết quả khảo sát cho thấy đồ dùng phổ biến nhất trong những hộ gia đình tại các xã/phường được khảo sát là xe máy, nồi cơm điện, bếp ga, quạt và tivi (100%). Xe đạp, tủ lạnh lần lượt là 68% và 60%. Bình nóng lạnh, máy giặt và điều hòa thì chỉ có gia đình nào có điều kiện kinh tế khá giả mới có thể sắm được tỷ lệ lần lượt là 44%; 36%; và 12%. Như vậy, dựa trên tỷ lệ sử dụng tiện nghi trong gia đình của các hộ vùng TDA của các xã/phường có thể thấy rằng mặc dù điều kiện sinh hoạt của người dân tại đây dù đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của đời sống hộ gia đình nhưng đời sống các hộ dân chưa cao, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn.

- Tình trạng nguồn nước sinh hoạt của các hộ khảo sát

Có 100 % số các hộ thuộc các xã Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, Tân Khánh, Bình Sơn, Phú Thịnh được khảo sát đều sử dụng nguồn nước tắm giặt, sinh hoạt  giếng khoan. Ở xã  Hợp Tiến chỉ 50% số hộ được khảo sát dùng nước giếng khoan còn 50 % còn lại sử dụng nước từ các mó nước và suối chảy từ núi xuống. Ở xã Phú thượng, Yên Lãng, Lam Vỹ thì nước máy có tỷ lệ lần lượt là 80%, 40%, 61% và nước giếng khoan có tỷ lệ lần lượt là 20%, 60%, 39%. Dù rằng, hiện nay vẫn chưa có nhiều hệ thống hay công trình nào của nhà nước đầu tư để cải thiện hệ thống nước sạch trong thôn, nhưng theo điều tra thì không thấy có tình trạng bị bệnh ngoài da trên địa bàn. Về cơ bản, dù nguồn nước là dồi dào và sẵn có, nhưng người dân tại đây vẫn còn có một số e ngại nhất định về chất lượng của nguồn nước và mong muốn có được các công trình nước sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh.

Như vậy, tại vùng tiểu dự án được khảo sát, nguồn nước dành cho ăn uống và sinh hoạt đều chưa đáp ứng được nhu cầu về cả chất lượng và số lượng. Do đó, việc giữ được nước trong mùa thiếu nước là một việc hết sức có ý nghĩa với người nông dân trong vùng TDA.

- Điều kiện vệ sinh của các hộ BAH khảo sát

Tại khu vực TDA, trong tổng số 25 hộ được khảo sát có 21 hộ gia đình (84%) đã xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, 16% (4 hộ) sử dụng nhà vệ sinh hai ngăn. Đây là con số khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh Thái Nguyên. Điều này cho thấy, người dân trong vùng dự án có nhận thức khá cao về các vấn đề vệ sinh môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe.

Bảng 4-17. Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát

| TT | Huyện/xã | Nhà vệ sinh hai ngăn | Nhà vệ sinh hai ngăn | Nhà vệ sinh tự hoại | Nhà vệ sinh tự hoại | Nhà vệ sinh tạm | Nhà vệ sinh tạm | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Số lượng | % |
| I | Thị xã Phổ Yên | 1 | 12,5% | 7 | 87,5% | 0 | 0,0% | 8 | 100% |
| 1 | Thành Công | 0 | 0,0% | 2 | 100% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| 2 | Phúc Thuận | 1 | 33,3% | 2 | 66,7% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| 3 | Minh Đức | 0 | 0,0% | 3 | 100% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| II | Huyện Phú Bình | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 4 | Tân Khánh | 0 | 0,0% | 1 | 100% | 0 | 0,0% | 1 | 100% |
| III | Thành phố Sông Công | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 5 | Bình Sơn | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| IV | Huyện Đại Từ | 3 | 27,3% | 8 | 72,7% | 0 | 0,0% | 11 | 100% |
| 6 | Yên Lãng | 1 | 20,0% | 4 | 80,0% | 0 | 0,0% | 5 | 100% |
| 7 | Phú Thịnh | 2 | 33,3% | 4 | 66,7% | 0 | 0,0% | 6 | 100% |
| V | Huyện Đồng Hỷ | 0 | 0,0% | 3 | 100% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| 8 | Hợp Tiến | 0 | 0,0% | 3 | 100% | 0 | 0,0% | 3 | 100% |
| VI | Huyện Võ Nhai | 0 | 0,0% | 2 | 100% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| 9 | Phú Thượng | 0 | 0,0% | 2 | 100% | 0 | 0,0% | 2 | 100% |
| VII | Huyện Định Hóa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 10 | Lam Vỹ | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Tổng | 4 | 16,0% | 21 | 84,0% | 0 | 0,0% | 25 | 100% |
| Theo Dân tộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh | 2 | 8,0% | 14 | 56,0% | 0 | 0,0% | 16 | 64% |
| DTTS |  | 2 | 8,0% | 7 | 28,0% | 0 | 0,0% | 9 | 36% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

- Các vấn đề về giới

Nhằm tìm hiểu sự phân công lao động theo giới, khảo sát có tiến hành phỏng vấn các hộ dân các câu hỏi liên quan xem ai sẽ là người thực hiện chính các công việc như: đi chợ, nấu nướng, chăm sóc con cái… trong gia đình. Khái niệm này xem xét các nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau giữa nam và nữ, ai làm gì, khi nào, bằng cách nào và trong bao lâu v.v. và sự công nhận xã hội về lao động. Sự phân công các hoạt động trên cơ sở giới tính được mọi thành viên của từng cộng đồng/ xã hội biết và hiểu rõ.

Người phụ nữ trong gia đình không chỉ phải đảm nhiệm công việc sản xuất mà mang thêm các gánh nặng các công việc được coi là “lặt vặt” khiến cho họ lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”. Sự tiến bộ của cộng đồng được đánh giá thông qua sự tiến bộ của người phụ nữ trong cộng đồng đó. Và sự tiến bộ của phụ nữ lại được phản ánh thông qua việc họ có được “giải phóng”, chia sẻ những công việc nội trợ trong gia đình và tham gia vào các công việc chung của xã hội hay không? Nhìn chung, người phụ nữ phải thực hiện đầy đủ các công việc sau: (i) Công việc sản xuất (sản xuất hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng trong gia đình hoặc tạo thu nhập) (ii) Công việc tái sản xuất (sinh con, chăm sóc con cái, làm nội trợ và duy trì cuộc sống gia đình) (iii) Công việc cộng đồng (cung cấp và duy trì các nguồn lực được mọi người sử dụng như nước, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tham gia lãnh đạo. Nam giới có xu hướng tham gia vào các công việc cộng đồng và sản xuất.

Bảng 4-18. Phân công các công việc trong các hộ gia đình vùng TDA

| Công việc | Cả hai | Nam giới | Nữ giới |
| --- | --- | --- | --- |
| Đi chợ | 12,7% | 6,1% | 81,2% |
| Nấu nướng | 12,4% | 9,3% | 78,3% |
| Chăm sóc người già, trẻ nhỏ | 23,7% | 12,3% | 64,0% |
| Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa | 12,8% | 12,9% | 74,3% |
| Giáo dục con cái | 40,6% | 23,0% | 36,4% |
| Tham gia các hoạt động thôn xóm, cộng đồng | 49,5% | 25,2% | 25,3% |
| Sửa chữa, xây dựng nhà cửa | 16,2% | 82,6% | 1,2% |
| Quyết định các việc lớn của gia đình | 32,8% | 65,0% | 2,2% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 4/2018

Đối với hoạt động trong gia đình: chăm sóc trẻ/ con cái; quét dọn nhà cửa; nấu nướng/ nội trợ thì chủ yếu là công việc nữ giới. Có tới 81,2% phụ nữ có là người chủ yếu đi chợ, mua sắm đồ dùng, thức ăn cho gia đình, và đối với các công việc nội trợ khác như nấu nướng, chăm sóc người già, trẻ nhỏ, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái thì phụ nữ cũng phải thực hiện chính (cụ thể lần lượt đạt: 78,3%, 64,0%, 74,3% và 36,4%). Những công việc này gây mất rất nhiều thời gian cho nữ giới khiến họ ít có thời gian để thực hiện những hoạt động khác như tham gia các hoạt động xã hội, học tập nâng cao trình độ bản thân.

Hoạt động tham gia cộng đồng: cả hai giới đều tham gia khá tích cực vào hoạt động thôn xóm, cộng đồng (49,5%). Điều này cho thấy dù không có nhiều thời gian rảnh như nam giới nhưng nữ giới vẫn khá tích cực trong việc tham gia các hoạt động chung của thôn, xóm, cộng đồng mà mình sinh sống.

Hoạt động sửa chữa, xây dựng nhà cửa: vì mang đặc tính là việc nặng nhọc, liên quan đến kỹ thuật, xây dựng nên trong các gia đình vùng TDA, thì nam giới vẫn chủ động và thực hiện chính các hoạt động này (đạt 82,6%). Chỉ có 16,2% số hộ mà cả hai giới đều tham gia vào công việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa và chỉ 1,2% hộ mà chỉ nữ tham gia.

Tham gia quyết định: đa số các hộ cho đồng ý hai người tham gia. Quyết định các việc lớn trong gia đình (mua sắm tài sản có giá trị, cưới hỏi, quan hệ họ hàng, làng xóm…) chiếm 32,8% là cả hai giới cùng tham gia quyết định và thực hiện chính. Nhưng cũng phải thấy rằng có tới 65% hộ gia đình mà chỉ có nam giới là người quyết định và thực hiện các công việc lớn trong nhà. Điều này cho thấy tư duy gia trưởng, bảo thủ vẫn còn hiện hữu không ít trong văn hóa, lỗi sống của các gia đình tại đây.

## 4.4 Các công trình nhạy cảm

TDA được triển khai tại 10 xã thuộc 7 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Thái Nguyên, do đó trong quá trình thực hiện TDA, các hoạt động thi công sẽ tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của cộng đồng dân cư các địa phương. Một số vị trí được trình bày trong bảng dưới đây cần được lưu ý do tính chất nhạy cảm của chúng với các tác động môi trường từ hoạt động thi công của TDA.

Bảng 4-19. Các công trình nhạy cảm trong khu vực TDA

| TT | Địa điểm | Hiện trạng công trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên Hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ | Đường dây truyền tải điện liên thôn: chạy dọc và cắt ngang đập chính của các hồ chứa bao gồm: 5 cột điện và 300 mét dây tại khu vực hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận và 7 cột điện và 200 mét dây tại khu vực hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh Hồ Bến Đông Hồ Đầm Chiễu |
| 2 | Hồ Bến Đông, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên | Đường công vụ: là đường bê tông dân sinh nhỏ hẹp, rộng khoảng 3,5m - (dài 50m từ đường tỉnh 216 vào công trường) |
| 3 | Hồ Hố Cóc, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình | Trường tiểu học Tân Khánh và THCS Tân Khánh: nằm gần tuyến đường vận chuyển (cách 50m) Trường THCS Tân Khánh Trường Tiểu học Tân Khánh |
| 4 | Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công | Trường Tiểu học Bình Sơn và THCS Bình Sơn: nằm trên tuyến đường vận chuyển Trường THCS Bình Sơn Trường Tiểu học Bình Sơn |
| 5 | Hồ Nà Tấc, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa | Trường THCS Lam Vỹ và chợ Lam Vỹ: nằm trên đường vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị Trường Tiểu học Lam Vỹ Chợ Lam Vỹ |
| 6 | Hồ Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai | Trường Tiểu học Phú Thượng 1: nằm trên tuyến vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị |
| 7 | Hồ Núi Chẽ, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên Hồ Đầm Chiễu, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ | Đập đất: hiện tại cũng là đường giao thông chính của một số hộ dân sinh sống trong khu vực Hồ Núi Chẽ Hồ Đầm Chiễu |

# CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 5.1. Kiểu và quy mô tác động

- Việc thực hiện TDA sẽ không làm tăng diện tích bị ngập so với hiện tại cũng như không làm gia tăng dung tích hồ chứa. Các tác động tiêu cực của TDA chủ yếu là do hoạt động xây dựng. Báo cáo ESIA này sử dụng bảng ma trận tác động để sàng lọc các tác động theo thể loại riêng (vật lý, sinh học, xã hội…), các tác động này sẽ được xác định mức độ quy định như sau:

Bảng 5-1. Tiêu chí phân loại mức độ tác động

| Tác động/ Mức độ | Thấp (L) | Trung bình (M) | Cao (H) | Không tác động (N) | Tác động tích cực (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày | Thấp hơn GHCP trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng | Tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường xung quanh và con người (về điều kiện sống, về tinh thần...). |
| Bụi và Khí thải | Vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |  |  |
| Tiếng ồn | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | Vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | Vượt quy chuẩn trên 10 dB |  |  |
| Độ rung | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |  |  |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |  |  |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |  |  |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |  |  |

- Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

- Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh  kế.

- Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

- Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

- Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

- Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Bảng 5-2. Ma trận tác động sơ bộ

| Các hoạt động của TDA | Các yếu tố nhạy cảm với môi trường |
| --- | --- |
|  | Vật lý | Sinh thái | Con người |
|  | Chất lượng nước mặt | Chất lượng nước ngầm | Chất lượng đất | Chất lượng không khí | Dòng chảy tự nhiên | Độ ồn | Độ rung | Địa mạo/Địa hình | Sinh thái trên cạn | Sinh thái dưới nước | Sử dụng đất NN | Nuôi trồng thủy sản | Du lịch giải trí | Kinh tế | Thoát nước/ngập úng | An toàn giao thông | Cảnh quan | Di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng | Tài nguyên thiên nhiên | Sức khỏe cộng đồng |
| GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG |
| Giải phóng mặt bằng | N | N | N | N | N | N | N | N | L | N | M | N | N | M | N | N | L | N | L | N |
| San ủi chuẩn bị công trường và đường công vụ | L | N | L | M | L | L | N | L | L | N | L | N | L | N | L | L | L | N | L | L |
| GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG |
| Khai thác nguyên vật liệu | L | L | N | M | L | L | N | L | L | N | L | N | L | N | N | N | M | M | M | L |
| Vận chuyển nguyên vật liệu | N | N | N | M | N | M | L | N | N | N | N | N | L | L | N | M | N | N | N | L |
| Kho bãi nguyên vật liệu | L | L | L | L | N | N | N | N | N | N | L | N | N | N | N | L | L | N | N | L |
| Sử dụng/bảo quản trang thiết bị, máy móc | L | L | L | M | N | M | L | N | N | N | N | N | L | L | N | L | N | N | L | L |
| Ách tắc giao thông | N | N | N | M | N | L | L | N | N | N | N | N | N | L | N | M | N | N | N | L |
| Lán trại, tập trung công nhân | L | N | N | L | N | N | N | N | N | N | L | N | L | N | N | N | N | L | N | L |
| Các hoạt động xây dựng | M | L | L | M | L | M | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | L | N | L | L |
| Đổ thải vật liệu | L | L | M | M | L | L | N | L | L | N | H | N | L | L | L | L | L | N | N | L |
| GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH |
| Vận hành | N | N | N | N | N | N | N | N | P | P | N | P | P | P | P | P | P | N | N | N |

5.1 Các tác động tích cực

- Nâng cao an toàn cho cộng đồng dân cư, tài sản và cơ sở hạ tầng khu vực hạ lưu:

- Việc sửa chữa và nâng cao an toàn các cụm công trình đầu mối các hồ chứa góp phần đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu của các hồ chứa bằng cách chủ động kiểm soát và điều tiết lũ từ các hồ chứa.

- Cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định:

- Việc sửa chữa và quản lý tốt các công trình đầu mối sẽ đảm bảo nguồn cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định cho những khu vực đất nông nghiệp phía hạ lưu. Chức năng điều tiết lũ của các hồ chứa cũng sẽ bảo vệ những phần đất nông nghiệp này trong mùa lũ trong khả năng điều tiết của các hồ. Việc này cũng làm tăng năng suất nông nghiệp và thu nhập của người dân.

- Nâng cao trữ lượng nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương

- Mực nước ổn định trong hồ chứa sẽ làm gia tăng trữ lượng nước ngầm của khu vực lân cận, bao gồm việc cấp nguồn cho tầng nước ngầm nông. Điều này sẽ cải thiện nguồn nước cho các giếng cạn trong mùa khô.

- Cung cấp sinh cảnh sống thủy sinh

- Trữ lượng nước thường xuyên trong hồ chứa đã cung cấp môi trường sống cho các hệ động thực vật thủy sinh. Việc hồ chứa tiếp tục được duy trì sẽ đảm bảo môi trường sống này. Hơn nữa, mực nước ngầm cao cũng đảm bảo độ ẩm cho môi trường xung quanh, trong điều kiện thủy hệ kín và nhỏ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các loài khác nhau, qua đó làm tăng tính đa dạng sinh học của khu vực.

- Cải thiện cảnh quan khu vực hồ chứa

- Sau khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp, cảnh quan của khu vực xung quanh hồ chứa sẽ thông thoáng hơn, góp phần cải thiện cảnh quan chung của khu vực. Điều này góp phần thúc đẩy dịch vụ du lịch tại khu vực hồ chứa và cụm công trình đầu mối.

## 5.2 Các tác động tiêu cực

- Việc thực hiện TDA sẽ không làm tăng diện tích bị ngập so với hiện tại cũng như không làm gia tăng dung tích hồ chứa. Các tác động tiêu cực của TDA chủ yếu là do hoạt động xây dựng.

### 5.2.1 Tác động trong giai đoạn chuẩn bị của TDA

- Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị trình bày tại bảng 5-3 dưới đây:

Bảng 5-3. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị xây dựng

| Hoạt động | Chất thải/Yếu tố gây tác động | Không gian |
| --- | --- | --- |
| Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |
| Phá dỡ, phát quang | Bụi, thảo mộc bị bóc bỏ | Trong khu vực TDA |
| Chuẩn bị công trường thi công | Bụi, rác thải (bao bì, giấy, gỗ vụn) | Trong khu vực TDA |
| Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |
| Chiếm dụng đất | Chiếm dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp | Trong khu vực TDA |
| San ủi bề mặt công trường | Ồn, rung, bụi | Trong khu vực TDA |

#### 5.2.1.1 Tác động do chiếm dụng đất

a. Yếu tố gây tác động

- TDA sẽ chiếm dụng vĩnh viễn 7.696 m2 đất, trong đó bao gồm 1.566 m2 đất trồng cây hàng năm (lúa, hoa mầu), 1.429 m2 đất trồng cây lâu năm (chè), 2.185 m2 đất lâm nghiệp và 2.516 m2 đất công cộng. Tiểu Dự án không tác động đến đất thổ cư do đó không có hộ nào phải tái định cư. Tiểu Dự án cũng có ảnh hưởng tạm thời đến 5.100 m2 đất trồng cây hàng năm và 29.500 m2 đất trồng cây lâu năm. Diện tích này được sử dụng làm lán trại, kho bãi, mỏ vật liệu… Có tổng cộng 59 hộ bị ảnh hưởng thuộc 10 xã, trong đó có 25 hộ gia đình có đất bị hồi vĩnh viễn, và 34 hộ bị ảnh hưỏng tạm thời. Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5-4. Tổng hợp ảnh hưởng đất bởi dự án

Đơn vị: m2

| TT | Huyện/xã | Công trình | ĐVT | Ảnh hưởng vĩnh viễn | Ảnh hưởng tạm thời | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất hàng năm | Đất lâu năm | Đất rừng | Đất phi NN khác | Tổng | Đất hàng năm | Đất lâu năm | Tổng |  |
| I | TX Phổ Yên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành Công | Hồ Suối Lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 85 | 181 | 0 | 0 | 266 | 0 | 2,800 | 2,800 | 3,066 |
|  |  |  | Hộ BAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 85 | 181 | 0 | 0 | 266 | 0 | 2,800 | 2,800 | 3,066 |
|  |  |  | Hộ BAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phúc Thuận | Hồ Bến Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 34 | 193 | 0 | 0 | 227 | 0 | 4,100 | 4,100 | 4,327 |
|  |  |  | Hộ BAH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 34 | 193 | 0 | 0 | 227 | 0 | 4,100 | 4,100 | 4,327 |
|  |  |  | Hộ BAH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Minh Đức | Hồ Núi Chẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 1,200 | 3,400 | 4,600 | 5,198 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 1,200 | 3,400 | 4,600 | 5,328 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| II | Huyện Phú Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tân Khánh | Hồ Hố Cóc |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,920 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,920 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 1,897 | 0 | 0 | 0 | 1,897 |
| III | TP Sông Công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bình Sơn | Hồ Ghềnh Chè |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,400 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Huyện Đại Từ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Yên Lãng | Hồ Khuôn Nanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 230 | 627 | 0 | 0 | 857 | 0 | 3,600 | 3,600 | 4,457 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 230 | 741 | 0 | 0 | 971 | 0 | 3,600 | 3,600 | 4,571 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phú Thịnh | Hồ Đầm Chiễu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 259 | 21 | 173 | 0 | 453 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,953 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 259 | 314 | 173 | 0 | 746 | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,246 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| V | Huyện Đồng Hỷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hợp Tiến | Hồ Chuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 0 | 0 | 1,892 | 0 | 1,892 | 0 | 4,000 | 4,000 | 5,892 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 0 | 0 | 1,892 | 0 | 1,892 | 0 | 4,000 | 4,000 | 5,892 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Huyện Võ Nhai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Phú Thượng | Hồ Nà Kháo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2,100 | 2,900 | 5,000 | 5,230 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2,100 | 2,900 | 5,000 | 5,230 |
|  |  |  | Hộ BAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Huyện Định Hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lam Vỹ | Hồ Nà Tấc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cộng (Xã/Hồ) | Hộ | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hộ gia đình bị ảnh hưởng | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,) | m2 | 838 | 1,620 | 2,185 | 0 | 4,643 | 5,100 | 29,500 | 34,600 | 39,243 |
|  |  |  | Hộ BAH | 8 | 9 | 5 | 0 | 22 | 7 | 27 | 34 | 56 |
|  |  | Nhà quản lý | m2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | Đường quản lý, vận hành | m2 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 114 |
|  |  |  | Hộ BAH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | Hộ | m2 | 838 | 2,157 | 2,185 | 0 | 5,180 | 5,100 | 29,500 | 34,600 | 39,780 |
|  |  |  | Hộ BAH | 8 | 15 | 5 | 0 | 25 | 7 | 27 | 34 | 59 |
|  |  | UBND xã | m2 | 0 | 0 | 0 | 2,516 | 2,516 | 0 | 0 | 0 | 2,516 |

Nguồn: Số liệu điều tra IOL tháng 4/2018

b. Đánh giá

- Đối với các hộ nông nghiệp, mất một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đồng nghĩa với giảm hoặc mất nguồn sống, không chỉ trong thời gian trước mắt mà còn kéo dài qua nhiều thế hệ do đất là tư liệu sản xuất không thể tái tạo. Do họ rất khó để mua được một diện tích đất canh tác tương đương vì trong các địa phương khu vực tuyến TDA đi qua không còn đất canh tác để đền bù cho các hộ gia đình bị TDA chiếm dụng.

- Các hộ mất đất nông nghiệp cũng gặp khó khăn khi chuyển từ nghề nông sang các ngành nghề khác bởi vì phần lớn những người ở độ tuổi lao động của các hộ bị thu hồi đất này chưa được đào tạo qua các trường dạy nghề. Phần lớn họ là những nông dân ở địa phương không có kỹ năng làm việc trong các nhà máy, công ty. Tuy nhiên, đất nông nghiệp của các hộ dân chỉ bị TDA chiếm dụng một phần nhỏ trong tổng số diện tích đất nông nghiệp của mỗi hộ, nên thiệt hại do giảm nguồn thu từ diện tích đất nông nghiệp bị TDA chiếm dụng là không nhiều. Nếu có chính sách đền bù thỏa đáng, phù hợp với nguyện vọng người dân thì các tác động do chiếm dụng đất nông nghiệp của TDA sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

#### 5.2.1.2 Tác động do phá dỡ và san ủi mặt bằng

- Trong giai đoạn chuẩn bị, sức khỏe cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát sinh từ hoạt động phá dỡ và san ủi tạo mặt bằng công trường.Để san ủi, sử dụng máy san và lu.

Với hai loại thiết bị được sử dụng là máy san và lu, đã dự báo được mức ồn nguồn phát sinh từ hoạt động san ủi mặt bằng là 80,8 ÷ 93,1dBA theo công thức:

L∑ = 10lg0,1Li	(3.1)

Trong đó:

- L∑ là mức ồn tổng số

- Li là mức ồn nguồn i

- n là tổng số nguồn ồn

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí. NXB KHKT 2003

Để dự báo mức ồn suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động san ủi, sử dụng công thức:

∆L = 10lg ()1+a (dB) đối với nguồn đường 	(3.2)

Trong đó:

- ∆L là mức suy giảm ồn ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn

- r1 là khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn ồn (r1 = 8 m)

- a là hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = 0,1 – mặt đất trồng cỏ)

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí. NXB KHKT 2003

Kết quả tính toán cho thấy, tại các khoảng cách tại các khoảng cách 20m, 40m và 80m mức ồn lan truyền tương ứng là (73,8 ÷ 86) dBA; (68,8 ÷ 81) dBA và (63,8 ÷ 76) dBA. Ồn tiềm ẩn trong thời gian chuẩn bị công trường nhưng chỉ xuất hiện khi vận hành thiết bị.

Đánh giá

- Do các khu dân cư (KDC) nằm cách xa các công trường thi công của TDA nên bụi phát sinh từ hoạt động san ủi mặt bằng thi công không ảnh hưởng đến các vực này. Mức ồn từ hoạt động san ủi mặt bằng vượt giới hạn cho phép (GHCP) trong phạm vi 40m do đó chỉ ảnh hưởng tới nhân viên vận hành máy móc thiết bị trong khu vực thi công. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng cũng sẽ thực hiện phát quang, chặt bỏ các cây cối, hoa màu nằm trong phạm vi của dự án. Để hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động này thì chủ đầu tư và đơn vị thi công nên cho phép người dân BAH được tái sử dụng những loại cây lấy gỗ và tận thu những phần còn lại (cành, lá…) để làm củi.

Thời gian cho giai đoạn thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) và chuẩn bị công trường diến ra trong khoảng 2 tháng. Đánh giá một cách tổng thể, mức độ tác động do GPMB của TDA không lớn, công tác đền bù sẽ được thực hiện nghiêm túc để đền bù thiệt hại và đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Rủi ro tai nạn do vật liệu phát nổ

- Sau khi giải phóng mặt bằng và trước khi khởi công xây dựng, toàn bộ TDA sẽ được rà phá bom mìn. Hoạt động này tiềm ẩn sự cố gây nổ, đe dọa tính mạng và tài sản con người.

### 5.2.2 Tác động do các hoạt động xây dựng

#### 5.2.2.1Tác động đến môi trường không khí

a. Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp

- Mức độ phát tán bụi từ hoạt động đào đắp liệu phụ thuộc vào thành phần đất đào, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Dự báo nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp căn cứ trên:

- Tổng lượng đất đào đắp (bảng 3-6);

- Hệ số ô nhiễm E của WB (công thức 3.3).

Bảng 5-5.Tổng khối lượng đào đắp

| TT | Địa điểm | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đất đào | Đất đắp |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 4.814 | 5.543 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 20.348 | 28.174 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 8.800 | 8.660 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 10.342 | 4.908 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 10.822 | 12.865 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 15.739 | 6.046 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 9.421 | 23.247 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 43.402 | 6.203 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 4.974 | 1.839 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 2.270 | 6.644 |
| Tổng | 130.932 | 104.129 |
| Tổng hợp | 235.061 |

- Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau:

E = 0,35	(3.3)

Trong đó:

- E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất;

- k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35;

- U: Tốc độ gió trung bình 1,9 m/s;

- M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%.

Vậy xác định được hệ số ô nhiễm E = 0,0091 kg bụi/tấn đất.

Lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đắp được tính theo công thức sau:

W = E*Q*d		(3.4)

Trong đó:

- W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn);

- Q: Lượng đào đắp (m3);

- d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,4 tấn/m3).

Lưu lượng bụi được xác định dựa vào tổng lượng bụi phát sinh và thời gian thi công đào đắp (52 ngày), theo công thức dưới đây.

Qbụi = W/t		(3.5)

Trong đó:

- Qbụi: là lưu lượng khí thải hoặc bụi <20µm từ nguồn;

- W: Tổng lượng bụi phát sinh (kg);

- t: thời gian thi công đào đắp (52 ngày).

- Kết quả được trình bày trong bảng 5-6.

Bảng 5-6. Lưu lượng bụi phát sinh đo hoạt động đào, đắp

| TT | Tên hạng mục công trình | Tổng khối lượng đất đào, đắp (m3) | Lượng bụi phát sinh (kg) | Lưu lượng bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qbụi (kg/ngày) | Qbụi (µg/s) |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 10.357 | 131,95 | 2,54 | 29.371,33 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 48.522 | 618,17 | 11,89 | 137.590,38 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 17.460 | 222,24 | 4,28 | 49.512,20 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 15.250 | 194,28 | 3,74 | 43.244,40 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 23.687 | 301,77 | 5,80 | 67.167,88 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 21.785 | 277,54 | 5,34 | 61.772,72 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 32.668 | 416,19 | 8,00 | 92.636,20 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 49.605 | 631,97 | 12,15 | 140.662,33 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 6.813 | 86,8 | 1,67 | 19.319,27 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 8.914 | 113,56 | 2,18 | 25.275,18 |
| Tổng hợp | 235.061 | 2.994,68 | 57,69 | 666.551,90 |

Ghi chú: Thời gian thi công đào đắp dự kiến là 2 tháng (52 ngày).

- Để tính toán nồng độ khuếch tán của bụi do hoạt động đào đắp, san nền trong khu vực TDA, công thức Pasquill - Gifford cải tiến được sử dụng (mô hình Gauss), công thức như sau:

C(x,0,0) = Qbụi/πuσyσz		(3.5)

Trong đó:

C(x,0,0): Nồng độ ở mặt đất của khí hoặc bụi <20µg, ở khoảng cách x (m) cách nguồn về phía cuối chiều gió (µg/m3);

Qbụi: Lưu lượng khí thải hoặc bụi nhỏ hơn 20 µm từ nguồn (µg/s);

σy: Hệ số phát tán theo chiều ngang thể hiện lượng khói phát tán theo hướng gió ngang ở khoảng cách x về phía cuối gió và ở điều kiện độ bền khí quyển đã cho (m);

σz: Hệ số phát tán theo chiều đứng, thể hiện lượng khói, bụi phát tán theo chiều đứng ở khoảng cách x về phía cuối chiều gió và ở điều kiện độ bền khí quyển đã cho (m);

u: Tốc độ gió (m/s).

Bức xạ mặt trời ở khu vực TDA khá mạnh, nên độ bền vững khí quyển được ở khu vực TDA là B (không ổn định vừa).

Khi đó σy và σz được xác định theo công thức của D.O Martin như sau:

σy = ax0,894 và σz = bxc + d		(3.6)

Trong đó:

- x: khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (km);

Các hệ số a, b, c, d cho ở bảng 3-8.

Bảng 5-7. Các hệ số a, b, c, d trong công thức 4

| Cấp ổn định của khí quyển | a | x ≤ 1km | x > 1km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d | b | c | d |
| A | 213 | 440,8 | 1,941 | 9,37 | 459,7 | 2,094 | -9,6 |
| B | 156 | 106,6 | 1,149 | 3,3 | 108,2 | 1,098 | 2,0 |
| C | 104 | 61 | 0,911 | 0 | 61 | 0,911 | 0 |
| D | 68 | 33,2 | 0,725 | -1,7 | 44,5 | 0,516 | -13,0 |
| E | 50,5 | 22,8 | 0,678 | -1,3 | 55,4 | 0,305 | -34,0 |
| F | 34 | 14,35 | 0,740 | -0,35 | 62,6 | 0,180 | -48,6 |

Trên cơ sở lưu lượng bụi phát sinh do việc đào đắp của các hạng mục TDA (bảng 5-6), đã tính toán được nồng độ bụi trung bình 1h tại các vị trí đào đắp như sau:

Bảng 5-8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp

| TT | Vị trí | Khoảng cách từ nguồn phát thải (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 1.016,21 | 504,84 | 324,41 | 232,13 | 176,47 | 139,59 | 68,46 | 36,61 | 22,76 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 4.760,45 | 2.364,93 | 1.519,7 | 1.087,4 | 826,70 | 653,91 | 320,72 | 171,48 | 106,61 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 1.713,10 | 851,03 | 546,89 | 391,30 | 297,49 | 235,31 | 115,41 | 61,71 | 38,36 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 1.496,20 | 743,29 | 477,64 | 341,77 | 259,83 | 205,52 | 100,80 | 53,89 | 33,51 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 2.323,92 | 1.154,50 | 741,88 | 530,84 | 403,57 | 319,22 | 156,56 | 83,71 | 47,86 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 2.137,26 | 1.061,76 | 682,29 | 488,20 | 371,15 | 293,58 | 143,99 | 76,99 | 47,86 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 3.205,10 | 1.592,25 | 1.023,1 | 732,12 | 556,60 | 440,26 | 215,93 | 115,45 | 71,77 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 4.866,74 | 2.417,73 | 1.553,6 | 1.111,7 | 845,15 | 668,51 | 327,87 | 175,31 | 108,99 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 668,42 | 332,06 | 213,38 | 152,68 | 116,08 | 91,82 | 45,03 | 24,08 | 14,97 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 874,49 | 434,43 | 279,17 | 199,75 | 151,86 | 120,12 | 58,91 | 31,50 | 19,58 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 µg/m3 |

Kết quả phân bố nồng độ bụi cho thấy, nồng độ bụi trung bình 1h trên các công trường thi công tại các vị trí đào đắp vượt quá GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT. Nồng độ bụi giảm dần theo khoảng cách, do khối lượng đào, đắp trên các công trường không lớn nên nồng độ bụi hầu hết thấp hơn GHCP ở vị trí 25 m - 30 m, ở khoảng cách 50 m thì không có vị trí nào có nồng độ bụi vượt quá GHCP.

- Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp nền có thể gây ảnh hưởng tới môi trường không khí. Tuy nhiên, các hạng mục công trình thường thi công vào những thời đoạn khác nhau và thường không phải tập trung ở một nơi mà thường phân tán trên mặt bằng TDA, do đó nồng độ thực tế sẽ thấp hơn so với tính toán lý thuyết. Nồng độ bụi cao tập trung chủ yếu ở khu vực công trường, đối tượng trực tiếp ảnh hưởng là công nhân tại công trường và việc phát sinh bụi này chỉ diễn ra trong thời gian thi công và sẽ kết thúc khi quá trình thi công hoàn tất. Không có KDC nào chịu tác động do bụi từ hoạt động đào đắp của TDA do khoảng cách giữa các KDC và các công trường là khá xa. Một số hộ dân gần nhất được xác định tại khu vực hồ Suối Lạnh nằm cách công trường thi công khoảng 80 m.

Mức độ tác động: Trung Bình

b. Bụi cuốn từ đường do hoạt động vận chuyển

- Hoạt động vận chuyển vật liệu và đất đá loại làm phát sinh bụi, tuy nhiên khó dự báo chính xác mức độ tác động do không xác định được độ sạch của đường vận chuyển, độ sạch của bánh xe, tải trọng xe… tại thời điểm vận chuyển.

- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại một số dự án trong giai đoạn thi công như dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ở những nơi có điều kiện vận chuyển tương tự cho thấy, nồng độ bụi trung bình vượt GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT từ 2 ÷ 3 lần, vào ngày gió to, trời nắng bụi phát sinh có thể vượt GHCP đến 4 lần, nếu không có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Nồng độ bụi chỉ đạt GHCP ở phạm vi > 80m tính từ tim đường vận chuyển, xuôi theo chiều gió.

- Tuy nhiên, phần lớn các tuyến đường vận chuyển phục vụ cho TDA nằm cách xa các KDC và hoạt động vận chuyển là không liên tục nên tác động đến người dân, đời sống xã hội là không nhiều.

Mức độ tác động: Trung bình

c. Bụi và khí thải từ hoạt động của thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển

c1. Bụi và khí thải từ hoạt động của các thiết bị thi công (bù ngang)

- Hoạt động thi công bù ngang được hiểu là hoạt động của phương tiện, thiết bị sử dụng thi công trong phạm vi GPMB. Dự báo tổng lượng và tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ đốt nhiên liệu của các thiết bị thi công (bù ngang) căn cứ trên:

- Lượng dầu diesel tiêu thụ của các thiết bị thi công;

- Hệ số phát thải của WHO: 1 xe tải cỡ 3,5 – 16 tấn khi tiêu thụ 1 tấn dầu diesel sẽ thải vào môi trường không khí khoảng 4,3kg TSP; 20S kg SO2 (S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel, theo QCVN01:2007/BKHCN S=0,05%); 55kg NO2; 28kg CO và 12kg HC;

- Phạm vi và thời gian thi công từng hạng mục công trình: Thời gian các thiết bị thi công hoạt động chủ yếu là thời gian đào, đắp.

Bảng 5-9. Lưu lượng bụi và khí thải từ thiết bị thi công

| TT | Vị trí | Nhu cầu nhiên liệu | Thời gian | Lưu lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (tấn diesel) | (tháng) | TSP | SO2 | NO2 | CO | HC |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 2,98 | 2 | 2,28 | 0,005 | 29,22 | 14,88 | 6,38 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 11,8 |  | 9,02 | 0,021 | 115,5 | 58,80 | 25,2 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 3,4 |  | 2,58 | 0,006 | 33,05 | 16,82 | 7,21 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 1,6 |  | 3,04 | 0,0071 | 38,86 | 19,78 | 8,48 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 9,7 |  | 7,44 | 0,017 | 95,23 | 48,48 | 20,78 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 16,5 |  | 12,6 | 0,029 | 161,21 | 82,07 | 35,17 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 7,5 |  | 5,75 | 0,013 | 73,52 | 37,42 | 16,04 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 24 |  | 18,41 | 0,043 | 235,49 | 119,88 | 51,38 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 1,28 |  | 0,98 | 0,002 | 12,58 | 6,4 | 2,74 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 2,5 |  | 1,93 | 0,004 | 24,66 | 12,56 | 5,38 |
| Tổng | 81,26 |  | 64,03 | 0,1471 | 819,32 | 417,09 | 178,76 |

Để tính toán nồng độ khuếch tán của bụi và khí thải do hoạt động của thiết bị thi công trong khu vực TDA, mô hình Gauss được áp dụng, công thức như sau:

C(x,0,0) = (Q/πuσyσz)		(3.7)

Trong đó:

C(x,0,0): Nồng độ ở mặt đất của khí hoặc bụi <20µg, ở khoảng cách x (m) cách nguồn về phía cuối chiều gió (µg/m3);

Q: Lưu lượng khí thải hoặc bụi nhỏ hơn 20 µm từ nguồn (µg/s);

σy: Hệ số phát tán theo chiều ngang thể hiện lượng khói phát tán theo hướng gió ngang ở khoảng cách x về phía cuối gió và ở điều kiện độ bền khí quyển đã cho (m);

σz: Hệ số phát tán theo chiều đứng, thể hiện lượng khói, bụi phát tán theo chiều đứng ở khoảng cách x về phía cuối chiều gió và ở điều kiện độ bền khí quyển đã cho (m);

u: Tốc độ gió (m/s).

H: Chiều cao hiệu quả luồng khói (1,5m);

Bức xạ mặt trời ở khu vực TDA khá mạnh, nên độ bền vững khí quyển được ở khu vực TDA là B (không ổn định vừa).

Khi đó σy và σz được xác định theo công thức của D.O Martin như sau:

σy = ax0,894 và σz = bxc + d		(3.8)

Trong đó:

- x: khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (km);

- Các hệ số a, b, c, d cho ở bảng 3-7.

- Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các thành phần TSP, SO2, CO trên các công trường đều thấp hơn GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT tại khoảng cách 5 m; nồng độ NO2 đạt GHCP ở khoảng cách 50 m trên hầu hết các công trường trừ khu vực hồ Hố Chuối, ở khoảng cách 75m nồng độ NO2 tại khu vực này thấp hơn GHCP. Công nhân và người vận hành thiết bị trên công trường là đối tượng chính chịu ảnh hưởng bởi bụi và khí thải phát tán do thiết bị thi công.

Bảng 5-10. Nồng độ bụi và khí thải phát tán trong không khí do thiết bị thi công

Đơn vị: µg/m3

| TT | Vị trí | Khoảng cách 5m | 5m | 10m | 25m | 50m | 75m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | CO | NO2 |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 14,6 | 0,034 | 95,45 | 187,19 | 48,4 | - | - | - |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 57,8 | 0,135 | 376,70 | 739,94 | 191,33 | 76,53 | - | - |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 16,5 | 0,038 | 107,63 | 211,73 | 54,75 | - | - | - |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 19,5 | 0,046 | 126,72 | 248,57 | 64,27 | - | - | - |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 47,7 | 0,11 | 310,58 | 610,08 | 157,75 | 63,1 | - | - |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 80,7 | 0,188 | 525,77 | 1.032,77 | 267,06 | 106,82 | 53,41 | - |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 36,8 | 0,086 | 239,79 | 471,00 | 121,79 | 48,72 | - | - |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 117,9 | 0,256 | 768,00 | 1.508,64 | 390,11 | 156,04 | 78,02 | 52,01 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 6,28 | 0,015 | 41,00 | 80,53 | 20,8 | - | - | - |
| 10 | Hồ Bến Đông | 12,4 | 0,029 | 80,4 | 157,98 | 40,85 | - | - | - |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 | 350 | 30.000 | 200 |

Mức độ tác động: trung bình

c2. Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển (bù dọc)

- Lưu lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật liệu và phế thải của TDA được tính toán tương tự như trường hợp bù ngang. Lưu lượng bụi được tính toán dựa trên lượng nhiên liệu sử dụng, hệ số phát thải của WHO và thời gian thi công.

Bảng 5-11. Lưu lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển

| TT | Vị trí | Nhu cầu nhiên liệu | Thời gian | Lưu lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (tấn diesel) | (tháng) | TSP | SO2 | NO2 | CO | HC |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 5,8 | 3 | 3,70 | 0,009 | 47,34 | 24,10 | 10,32 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 33,17 |  | 21,16 | 0,049 | 270,70 | 137,81 | 59,06 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 8,28 |  | 5,28 | 0,012 | 67,55 | 34,39 | 14,73 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 9,51 |  | 6,07 | 0,014 | 77,61 | 39,51 | 16,93 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 19,98 |  | 12,75 | 0,030 | 163,09 | 83,03 | 35,58 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 19,53 |  | 12,46 | 0,029 | 159,40 | 81,15 | 34,78 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 23,65 |  | 15,08 | 0,035 | 193,00 | 98,25 | 42,11 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 29,71 |  | 18,95 | 0,044 | 242,46 | 123,43 | 52,90 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 2,28 |  | 1,46 | 0,003 | 18,64 | 9,49 | 4,07 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 9,99 |  | 6,37 | 0,015 | 81,54 | 41,51 | 17,79 |
| Tổng | 161.9 |  | 103,28 | 0,24 | 1.321,33 | 672,67 | 288,27 |

Mô hình khuếch tán của Gauss được sử dụng để dự báo phạm vi phát tán bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển vật liệu tương tự như với hoạt động thi công đào đắp và bù ngang.

- Kết quả tính toán cho thấy nồng độ TSP, SO2, CO đều thấp hơn GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT ở khoảng cách 5 m; Ở khoảng cách 25 m, chỉ số NO2 tại tất cả các công trường nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT. Người dân địa phương sinh sống trên các tuyến có hoạt động vận chuyển của TDA sẽ bị tác động bởi bụi và khí thải phát tán từ các phương tiện vận chuyển trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này.

Bảng 5-12. Nồng độ bụi và khí thải phát tán trong không khí do phương tiện vận chuyển

Đơn vị: µg/m3

| TT | Vị trí | Khoảng cách 5m | 5m | 10m | 25m | 50m | 75m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | CO | NO2 |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 23,7 | 0,058 | 154,4 | 303,27 | 78,42 | 31,36 | - | - |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 135,17 | 0,32 | 882,8 | 1.734,2 | 448,43 | 179,37 | 89,69 | - |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 33,95 | 0,077 | 220,3 | 423,75 | 111,9 | 44,76 | - | - |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 39,1 | 0,089 | 253,1 | 497,2 | 128,57 | 51,7 | - | - |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 81,68 | 0,188 | 531,9 | 1.044,9 | 270,19 | 108,1 | 54,03 | - |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 79,82 | 0,185 | 519,8 | 1.021,2 | 264,06 | 105,6 | 52,81 | - |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 96,67 | 0,224 | 629,4 | 1.236,4 | 319,72 | 127,89 | 63,94 | - |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 121,46 | 0,282 | 790,7 | 1.553,3 | 401,65 | 160,66 | 80,33 | 53,55 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 9,35 | 0,022 | 60,79 | 119,41 | 30,88 | - | - | - |
| 10 | Hồ Bến Đông | 40,81 | 0,096 | 265,9 | 522,37 | 135,08 | 54,03 | - | - |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 | 350 | 30.000 | 200 |

Mức độ tác động: Trung bình

#### 5.2.2.2 Mức ồn và rung chấn

a. Gia tăng mức ồn

- Tiềng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công, bao gồm các hoạt động phá dỡ công trình hiện có, đào và vận chuyển đất đá thừa về khu vực bãi thải. Theo QCVN 26:2010/BTNMT, mức độ tiếng ồn chấp nhận được trong các KDC là từ 50 dBA đến 70 dBA (từ 6h đến 21h).

Mức ồn tác động lên các đối tượng nhạy cảm được xác định dựa trên mức ồn điển hình của thiết bị thi công (bảng 5-13) và mức ồn suy giảm theo khoảng cách:

Bảng 5-13. Mức độ tiếng ồn điển hình của thiết bị thi công (dBA)

| San và đầm chặt | Đào và vận chuyển đất | Máy hàn | 71÷82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy san | 80÷93 | Máy ủi | 80 | Bơm bê tông | 81÷84 |
| Lu | 73÷75 | Máy gầu ngoạm | 72÷93 | Máy đầm bê tông | 76 |
| Rải đường | Xe tải | 83÷94 | Máy nén không khí | 74÷87 |
| Máy rải | 86÷88 | Máy nạo | 80÷93 | Dụng cụ bơm hơi | 81÷98 |
| Xe tải | 83÷94 | Thi công công trình | Máy ủi | 80 |
| Máy đầm | 74÷77 | Cần cẩu | 75÷77 | Xe tải | 83÷94 |

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 1971.

Mức ồn suy giảm theo khoảng cách được tính theo công thức 3.9 dưới đây

∆L = 10lg ()1+a (dB) đối với nguồn đường		(3.9)

Trong đó:

- ∆L là mức suy giảm ồn ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn

- r1 là khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn ồn (r1 = 8 m)

- a là hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = 0,1 – mặt đất trồng cỏ, không có vật cản)

- Mức ồn suy giảm qua tường gạch: Bao quanh các công trình kiên cố như trường học, chùa... đều có các hàng rào tường gạch xây, có tác dụng giảm mức ồn tác động khoảng 12dBA

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng 2003. Môi trường không khí. NXB KHKT 2003

Bảng 5-14. Mức ồn tác động lên các khu vực nhạy cảm trong khu vực TDA

| Đối tượng/khu vực TDA | Khoảng cách (m) | Vượt GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Min (6h-21h) | Max (6h-21h) | Min (21h-6h) | Max (21h-6h) |
| KDC/hồ Suối Lạnh, hồ Đầm Chiễu, hồ Bến Đông | 50 - 70 | - | 1,2 | - | 16,2 |
| Khu trường học/xã Tân Khánh, xã Bình Sơn, , xã Lam Vỹ, Xã Phú Thượng | Mặt đường | 16 | 27 | - | - |

- Vào ban ngày, các khu trường học nằm trên tuyến đường vận chuyển sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của phương tiện vận chuyển, mức ồn vượt GHCP từ 16 dBA đến 27 dBA. Các KDC gần công trình xây dựng cũng sẽ chịu mức ồn tác động vượt GHCP đến 1,2 dBA khi vận hành trang thiết bị có mức âm nguồn cao như xe tải hay dụng cụ bơm hơi. Vào ban đêm, khi sử dụng thiết bị có mức âm nguồn cao, mức ồn tác động đến các KDC gần công trình xây dựng có thể vượt 16,2 dBA so với GHCP. Tuy nhiên, tiểu dự án sẽ không triển khai hoạt động thi công sau 21h hàng ngày.

Mức độ tác động: Trung bình

b. Tác động do rung chấn

- Do độ rung được đánh giá theo sự kiện rời, không phải mức trung bình của các sự kiện, nên mức rung nguồn được lấy theo mức rung lớn nhất của một trong những máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức phát thải rung đặc trưng của các thiết bị thi công trình bày trong bảng 5-15.

Bảng 5-15. Mức rung của một số thiết bị thi công điển hình (cách 10m)

| TT | Loại phương tiện, thiết bị sử dụng | Mức rung tham khảo (theo hướng thẳng đứng, dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào đất | 80 |
| 2 | Máy ủi đất | 79 |
| 3 | Xe vận chuyển hàng nặng | 74 |
| 4 | Xe lu | 82 |
| 5 | Máy nén khí | 81 |

Để dự báo mức rung suy giảm theo khoảng cách, sử dụng công thức:

L = L0 - 10log(r/r0) - 8,7a(r - r0)(dB)		(3.10)

Trong đó:

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn;

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” mét từ nguồn. Độ rung ở khoảng cách r0 = 10m thường được thừa nhận là rung nguồn;

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền sét khoảng 0,5.

Kết quả dự báo được trình bày trong bảng 5-16.

Bảng 5-16. Mức rung suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động thi công

| Hạng mục | Rung nguồn max (r0=10m) (dB) | Mức rung ở khoảng cách (*) (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | r=10m | r=12m | r=14m | r=16m |
| Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công | 82 | 39,1 | 29,9 | 20,8 | 11,8 |
| QCVN 27:2010/BTNMT - mức cho phép: 75 dB từ 6h - 21h, mức nền từ 21h - 6h |
| DIN 4150, 1970 (LB Đức), 2mm/s: không thiệt hại; 5mm/s: bong vữa; 10mm/s: có khả năng thiệt hại đến chi tiết chịu lực; 20 ÷ 40mm/s: thiệt hại đến chi tiết chịu lực. |

(*) Khoảng cách tính từ mép công trường

- So sánh kết quả dự báo với GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT thấy rằng, mức rung lớn nhất phát sinh từ thi công đào đắp là xe lu. Các KDC đều nằm cách mép công trường ít nhất 50m nên không bị ảnh hưởng. Tác động không đáng kể.

Mức độ tác động: NHỎ

#### 5.2.2.3 Nguồn tác động là chất thải

1) Nước thải

a. Nước thải sinh hoạt

- Trong giai đoạn thi công, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân; nước bơm từ hố móng của các hạng mục công trình; nước rửa các máy móc, thiết bị thi công và nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng TDA.

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công các công trình là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý kịp thời.

Dựa vào khối lượng các chất ô nhiễm thể hiện trong Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, khối lượng các chất ô nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng 3-18 dưới đây:

Bảng 5-17. Tải lượng các chất ô nhiễm do một người phát sinh hàng ngày

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 |
| 2 | TSS | 70-145 |
| 3 | Dầu mỡ động thực vật | 10-30 |
| 4 | NO3- (tính theo nitơ) | 6-12 |
| 5 | PO43- (tính theo photpho) | 0,8 - 4,0 |
| 6 | Coliform | 106 – 109 MNP/100ml |

Nguồn: Báo cáo hiện trạng MTĐT- Viện KH&CNMT- ĐHBKHN năm 2006

Tổng số lượng công nhân tham gia TDA tại 10 công trình hồ đập được dự tính vào khoảng 517 người, được phân bố theo bảng 5-18 dưới đây:

Bảng 5-18. Số lượng công nhân trung bình dự tính cho từng vị trí thi công

| TT | Vị trí công trường | Số lượng công nhân | Lượng nước thải sinh hoạt (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Lạnh | 50 | 4,2 |
| 2 | Hồ Khuôn Nanh | 45 | 3,8 |
| 3 | Hồ Đầm Chiễu | 30 | 2,5 |
| 4 | Hồ Hố Cóc | 36 | 3,1 |
| 5 | Hồ Ghềnh Chè | 82 | 7 |
| 6 | Hồ Nà Tấc | 102 | 8,7 |
| 7 | Hồ Núi Chẽ | 54 | 4,6 |
| 8 | Hồ Hố Chuối | 128 | 11 |
| 9 | Hồ Nà Kháo | 18 | 1,5 |
| 10 | Hồ Bến Đông | 26 | 2,2 |
| Tổng | 517 | 48,6 |

- Với định mức sử dụng nước là 100 lít nước/người/ngày (Theo TCXD 33- 2006), lượng nước thải phát sinh bằng 85% lượng nước cấp (85 lít/người/ngày) thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các công trường hàng ngày khoảng 48,6 m3/ngày. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng TDA được tính dựa vào tải lượng chất ô nhiễm do từng cá nhân, số lượng công nhân, lưu lượng nước thải, kết quả được trình bày trong các bảng dưới đây:

Bảng 5-19. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từng vị trí thi công

| Hồ chứa | Tải lượng các chất ô nhiễm |
| --- | --- |
|  | BOD (kg/ngày) | TSS (kg/ngày) | Dầu mỡ động thực vật (kg/ngày) | NO3- (tính theo nitơ) (kg/ngày) | PO43- (tính theo photpho) (kg/ngày) | Coliform x(106 – 109 MNP/100ml) |
| Suối Lạnh | 2,25 – 2,7 | 3,5 – 7,25 | 0,5 – 1,5 | 0,3 – 0,5 | 0,04 – 0,2 | 50 |
| Khuôn Nanh | 2,025 – 2,43 | 3,15 – 6,525 | 0,45 – 1,35 | 0,27 – 0,45 | 0,036 – 0,18 | 45 |
| Đầm Chiễu | 1,35 – 1,62 | 2,1 – 4,35 | 0,3 – 0,9 | 0,18 – 0,3 | 0,024 – 0,12 | 30 |
| Hố Cóc | 1,62 – 1,944 | 2,52 – 5,22 | 0,36 – 1,08 | 0,216 – 0,36 | 0,029 – 0,144 | 36 |
| Ghềnh Chè | 3,69 – 4,482 | 5,74 – 11,89 | 0,82 – 2,46 | 0,429 – 0,82 | 0,066 – 0,328 | 82 |
| Nà Tấc | 4,59 – 5,508 | 7,14 – 14,79 | 1,02 – 3,06 | 0,612 – 1,02 | 0,082 – 0,408 | 102 |
| Núi Chẽ | 2,43 – 2,916 | 3,78 – 7,83 | 0,54 – 1,62 | 0,324 – 0,54 | 0,043 – 0,216 | 54 |
| Hố Chuối | 5,76 – 6,912 | 8,96 – 18,56 | 1,28 – 3,84 | 0,768 – 1,28 | 0,102 – 0,512 | 128 |
| Nà Kháo | 0,81 – 0,912 | 1,26 – 2,61 | 0,18 – 0,54 | 0,108 – 0,18 | 0,014 – 0,072 | 18 |
| Bến Đông | 1,17 – 1,404 | 1,82 – 3,77 | 0,26 – 0,78 | 0,156 – 0,26 | 0,021 – 0,104 | 26 |

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải là kết quả của thương số giữa tải lượng các chất ô nhiễm và lưu lượng nước thải, được tính theo công thức sau:

Ct = Lt/(Qt*86.4)	(3.11)

Trong đó:

- Ct: là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)

- Lt: là tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày)

- Qt: là lưu lượng nước thải (m3/s)

Nguồn: Thông tư 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 về Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

- Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý tại các vị trí thi công không chênh lệch nhau nhiều, đều cao hơn GHCP theo QCVN 14:2008/BTNMT. Nồng độ BOD cao hơn từ 10 đến 12 lần GHCP, nồng độ TSS cao hơn từ 8 đến 17 lần GHCP, nồng độ dầu mỡ thực vật cao hơn từ 5 đến 18 lần GHCP, nồng độ NO3- có thể cao hơn 3 lần GHCP và nồng độ PO43- có thể cao hơn gấp 5 lần GHCP.

Nước thải sinh hoạt nếu không qua xử lý mà xả thẳng ra môi trường tiếp nhận bao gồm các nguồn nước như ao, hồ, kênh mương, đất… sẽ làm ô nhiễm những khu vực này, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trên công trường cũng như sức khỏe cộng đồng.

- Đặc biệt tại khu vực hồ Đầm Chiễu và hồ Bến Đông, nước lòng hồ đang bị tác động do một số hộ chăn nuôi xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý vào hồ. Nước thải sinh hoạt từ công trường nếu không được xử lý và xả vào hồ sẽ làm gia tăng tình trạng ô nhiễm nước mặt tại các khu vực này.

b. Nước thải thi công

- Nước thải phát sinh trong quá trình thi công tại TDA do rửa nguyên liệu, thiết bị, máy móc, nước dưỡng hộ bê tông, rửa bánh xe… Đặc tính của loại nước thải này có hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chất hữu cơ cao.

- Các phương tiện thiết bị hầu hết sẽ được vệ sinh tại những nơi cung cấp dịch vụ vệ sinh phương tiện thiết bị tại địa phương và nước rửa bánh xe trên công trường được thu gom và loại bỏ trầm tích, dầu mỡ qua các bể xử lý sẽ được tái sử dụng cho mục đích này. Mặt khác, khối lượng vận chuyển nguyển vật liệu, thiết bị cho từng hồ cũng không lớn, lưu lượng xe vận chuyển không cao, do đó lượng nước thải thi công là không nhiều, nhưng nếu không được thu gom, xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm cũng như sức khỏe của công nhân thực hiện TDA.

c. Nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn có chất lượng phụ thuộc vào độ sạch của khí quyển và lượng các chất rửa trôi trên mặt bằng khu vực TDA. Lượng nước mưa chảy tràn lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của khu vực. Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực TDA sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải chảy ra đường và xuống các ao, hồ xung quanh.

- Tại khu vực xây dựng các công trình, chất lượng nguồn thải nước mưa chảy tràn chỉ phụ thuộc vào bề mặt mặt bằng khu vực thi công do hiện trạng chất lượng môi trường không khí của khu vực TDA là khá tốt, không thể làm ô nhiễm được nguồn nước mưa của khu vực.

- Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị nước mưa cuốn trôi, dầu, mỡ. Đặc biệt, trong giai đoạn này bề mặt mặt bằng thi công chưa hoàn thiện, dễ bị rửa trôi và xói bề mặt.

Mức độ tác động: Trung bình

2) Chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân có thành phần chủ yếu là túi nilông, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa...

Bảng 5-20. Thành phần và tỷ trọng chung của CTR sinh hoạt

| TT | Thành phần | Tỷ lệ trọng lượng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy, bao bì, hộp cơm… | 30 |
| 2 | Chất thối rữa (động vật, thực vật) | 25 |
| 3 | Thủy tinh | 12 |
| 4 | Chất dẻo | 10 |
| 5 | Kim loại | 6 |
| 6 | Chất sợi | 2 |
| 7 | Các chất vô cơ khác | 15 |

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - ĐH Xây dựng HN

- Ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực TDA thải ra khoảng 1 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Vào thời điểm thi công cao điểm, ước tính mỗi ngày tại khu vực TDA có khoảng 500 công nhân làm việc trên các vị trí công trường. Do đó, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày ước tính là 500 kg/ngày. Tuy nhiên, do lượng công nhân được phân bố tại nhiều công trường cách xa nhau nên lượng rác thải thực tế tại các công trường hàng ngày cũng không lớn, từ 15 kg đến 120 kg. Lượng rác thải này nếu không được quản lý, thu gom hiệu quả sẽ gây tác động đến nguồn nước mặt, nước ngầm, gây nên mùi hôi thối khó chịu tại các khu vực TDA do quá trình phân hủy và cuốn trôi của nước mưa. Các chất thải vô cơ khó phân hủy như chai lọ, túi nilon và các vật dụng khác có mặt trong nước sẽ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến chất lượng nước và làm giảm khả năng khuếch tán oxy vào nước, qua đó tác động đến các sinh vật thuỷ sinh...

b) Chất thải rắn xây dựng

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công chủ yếu là: Bao bì đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn… Khối lượng các chất thải rắn này phát sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quá trình xây dựng và chế độ quản lý TDA, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng… Do vậy, tải lượng thải của nguồn thải này khó có thể ước tính chính xác.

- Ngoài ra, lượng đất phát sinh từ quá trình đào hố móng cũng là lượng chất thải đáng kể. Lượng đất sau khi đào tại các hố móng có thể được sử dụng để đắp nền; lượng đất đào được đổ quanh hố và chờ tái sử dụng để lấp hố móng.

3. Chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại bao gồm dầu thải và chất thải chứa dầu phát sinh tại công trường có từ 3 nguồn:

- Dầu thải từ việc thay dầu máy định kỳ các phương tiện vận chuyển, máy cơ giới và thiết bị thi công;

- Dầu trong nước bảo dưỡng phương tiện, thiết bị;

- Giẻ lau chứa dầu từ hoạt động của phương tiện, thiết bị và hoạt động bảo dưỡng.

- Dầu thải được dự báo trên lượng dầu thải của mỗi phương tiện (7 lít/lần thay) và chu kỳ thay (117 ca xe/lần thay). Theo kết quả tính toán, với lượng ca xe thi công TDA là 4.509 ca xe thì lượng dầu thải là 270 lít dầu thải ứng với 45 lít dầu thải/tháng. Lượng dầu thải này sẽ được chứa tại các kho nơi tập kết phương tiện, thiết bị bố trí trong các công trường.

- Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các hoạt động thay dầu máy, bảo dưỡng thiết bị. Thành phần chất thải rắn nguy hại là loại chất thải chứa dầu (giẻ dầu, vỏ bọc máy...). Ngoài ra còn một số loại chất thải rắn nguy hại khác như bóng đèn, bình ắc quy... Tuy nhiên, lượng này rất nhỏ và cũng được thu gom.

Mức độ tác động: thấp

#### 5.2.2.4 Xói mòn đất

- Trong giai đoạn xây dựng, hoạt động thi công đào, đắp, san ủi mặt bằng làm mất lớp thực vật che phủ bề mặt và làm thay đổi chế độ dòng chảy tự nhiên dễ gây xói mòn khi có mưa lớn. Đất nông nghiệp rất nhạy cảm với tình trạng bồi lắng, khi lớp đất phủ dầy 10 cm cây lúa, cây hoa mầu, đặc biệt là cây lúa non có thể bị hư hại hoặc chết. Theo kinh nghiệm, trên các bề mặt không được bảo vệ, những nơi có dòng chảy bề mặt tập trung lớn thì phạm vi ảnh hưởng của trầm tích có thể kéo dài từ 3 m - 50 m kể từ chân mái dốc. Tuy nhiên, nguy cơ xói mòn đất trong khi triển khai xây dựng TDA được giảm thiểu tối đa do các hoạt động xây dựng được tiến hành vào mùa khô.

Mức độ tác động: THẤP

#### 5.2.2.5Tác động do cắt nước trong quá trình thi công

- Việc thực hiện sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối tại các hồ chứa không yêu cầu cắt nước cho khu vực hạ lưu trong quá trình thi công. Toàn bộ hoạt động thi công xây dựng đều được thực hiện ở trên mực nước dâng bình thường và ở khu vực hạ lưu đập. Duy nhất chỉ có việc làm tại các cống lấy nước sẽ yêu cầu cắt nước trong thời gian ngắn (từ 5-7 ngày), tuy nhiên công tác này sẽ được bố trí trong thời gian không có hoạt động sản xuất nông nghiệp tại hạ lưu.Việc ngừng hoặc không có phương án cung cấp nước phù hợp trong thời gian thi công sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp phía hạ lưu, gây thiệt hại về cây trồng, thu nhập cho người dân mà hoạt động sản xuất của họ phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ chứa. Cụ thể diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng trong trường hợp cắt nước khi thi công các hồ chứa như sau: Hồ Suối Lạnh – 350 ha, hồ Khuôn Nanh – 45 ha, hồ Đầm Chiễu – 70 ha, hồ Hố Cóc – 123 ha, hồ Ghềnh Chè – 359 ha, hồ Nà Tấc – 140 ha, hồ Núi Chẽ - 24 ha, hồ Hố Chuối – 80 ha, hồ Nà Kháo 45 ha, và hồ Bến Đông – 336 ha.

Mức độ tác động: THẤP

#### 5.2.2.6 Ảnh hưởng đến đường giao thông dọc theo các công trường thi công

a. Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên bề mặt đập các hồ Núi Chẽ, Đầm Chiễu

- Hiện tại, bề mặt đập các hồ Núi Chẽ và Đầm Chiễu là đường giao thông chính của một số hộ dân sinh sống trong khu vực. Hoạt động thi công sẽ chiếm dụng phần đường hiện tại gây cản trở giao thông và tiềm ẩn các nguy cơ về tai nạn giao thông. Các hoạt động đào đắp cũng có thể gây tràn đổ đất, bùn trên đường khi gặp trời mưa sẽ gây trơn trượt làm mất an toàn giao thông. Mặt khác, việc đất bùn tràn đổ ra đường gây bụi làm cản trở tầm nhìn cũng là nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

- Các hoạt động vận chuyển vật liệu làm rơi vãi, lưu giữ vật liệu gần mép đường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do: các cật liệu cát, đá, sỏi làm mất khả năng bám dính của bánh xe với mặt đường sẽ gây mất lái và gây tai nạn giao thông.

Mức độ tác động: trung bình

b. Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ do vận chuyển vật liệu

b.1. Tăng nguy cơ tai nạn giao thông do hoạt động vận chuyển làm rơi vãi vật liệu gây lầy hóa, trơn trượt

- Các xe chở vật liệu, phế thải từ khu vực thi công khi lưu thông sẽ kéo theo đất bám dính trên lốp xe. Đất rơi vã trên đường sẽ sinh bụi và gặp nước cũng sẽ hóa lỏng. Bùn đất hóa lỏng trên bề mặt đường tạo ra tình trạng trơn trượt và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Va chạm không chỉ xảy ra giữa phương tiện giao thông trên đường và phương tiện thi công mà còn có thể xảy ra giữa các phương tiện giao thông với nhau. Nguy cơ này có thể xảy ra tại các tuyến vận chuyển, các đường liên thôn, liên xã…

- Các xã Tân Khánh, Bình Sơn, Lam Vỹ và Phú Thượng đều có các trường học, bao gồm các trường tiểu học Tân Khánh, THCS Tân Khánh, tiểu học Bình Sơn, THCS Bình Sơn, THCS Lam Vỹ, tiểu học Phú Thượng 1 và chợ Lam Vỹ nằm trên tuyến đường vận chuyển. Vào các giờ cao điểm như thời điểm học sinh đến trường, tan trường, họp chợ… hoạt động vận chuyển của TDA sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông tại các khu vực này nếu không có biện pháp phòng tránh và kiểm soát chặt chẽ.

Mức độ tác động: Trung bình

b.2. Vận chuyển trên các đường địa phương gây hư hại tiện ích cộng đồng

- Trong bước lập TDA đầu tư do chưa thể xác định được chính xác các đường liên thôn, liên xã được sử dụng để chuyên chở phế thải nên các tác động đến tiện ích cộng đồng trong quá trình vận chuyển chỉ mang tính dự báo. Theo đó, nếu sử dụng đường liên thôn liên xã để chuyên chở thì các tác động đến tiện ích cộng đồng làm hư hại, xuống cấp đường trong thời gian thi công và sau thi công nếu không được hoàn trả.

- Hư hại đường, gián tiếp gây thiệt hại cho người dân địa phương sử dụng đường hàng ngày. Sự bức bối này diễn ra trong suốt thời gian thi công và còn kéo dài nếu đường khôngđược hoàn trả ít nhất như trạng thái ban đầu. Với tình trạng xuống cấp của tuyến đường vận chuyển không những gây khó khăn cho việc giao thông mà còn là nguyên nhân dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Mức độ tác động: Trung bình

#### 5.2.2.7 Gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và công nhân làm việc tại công trường

- Hoạt động thi công xây dựng và các hoạt động liên quan có thể làm gia tăng nguy cơ về sức khỏe và an toàn cho công nhân làm việc tại công trường và người dân gần khu vực đập cũng như dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Cụ thể:

- Khí thải, bụi và tiếng ồn từ hoạt động xây dựng vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị của TDA sẽ tác động đến sức khỏe của cộng đồng sinh sống gần khu vực công trường và dọc tuyến đường vận chuyển. Hoạt động xây dựng với các thiết bị hạng nặng tại khu vực nhà quản lý, đường quản lý, đập và tràn xả lũ, bao gồm cả việc đào núi mở rộng tràn sẽ gây mất an toàn cho người dân địa phương hoặc những người sử dụng tuyến đường vào đập.

- Việc lưu trữ nguyên vật liệu xây dựng không đúng cách, nguyên vật liệu thừa và chất thải có thể gây ra các chấn thương cho người lao động và người dân, kể cả trẻ em ra vào khu vực công trường.

- Người dân dọc theo các tuyến đường thi công công trình phải tiếp xúc với các phương tiện chuyên chở hạng nặng gây mất an toàn giao thông, có thể xả ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, mật độ giao thông và mật độ dân cư dọc theo các tuyến vận chuyển này chỉ ở mức trung bình.

- Công nhân từ các khu vực khác chuyển đến địa phương có thể mang theo và gây ra các bệnh truyền nhiễm và phong tục tập quán khác nhau có thể gây ảnh hưởng đến quy định truyền thống tại địa phương.

Mức độ tác động: Trung bình

#### 5.2.2.8 Tác động đến kinh tế địa phương

- Sự tập trung công nhân sẽ thúc đẩy các dịch vụ tại địa phương xung quanh khu vực thi công, đặc biệt là các loại hình dịch vụ liên quan đến thực phẩm và đồ uống. Địa phương có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động về thực phẩm và các dịch vụ khác.

- TDA cũng sẽ xem xét tuyển dụng các công nhân địa phương cho các công việc đơn giản góp phần tạo công ăn việc làm và gia tăng thu nhập của người dân trong thời gian triển khai xây dựng TDA. Mặt khác, việc tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ cũng làm giảm lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên công trường và cũng làm giảm nguy cơ xung đột cộng đồng.

Mức độ tác động: thấp

#### 5.2.2.9 Tác động do tập trung đông công nhân

- TDA sẽ bố trí các lán trại tập trung công nhân trên các công trường với số lượng công nhân trung bình từ 15 đến 120 người trong khoảng thời gian 6 tháng thi công tại mỗi vị trí công trường. Việc tập trung công nhân sẽ làm phát sinh các vấn đề bao gồm:

- Phát sinh bệnh truyền nhiễm;

- Phát sinh mâu thuẫn.

a. Nguy cơ lan truyền bệnh truyền nhiễm

- Điều kiện vệ sinh không tốt trong các khu nhà tạm trong công trường sẽ dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh mắt… của công nhân, sau đó lan truyền rộng ra khu vực dân cư xung quanh. Ngoài ra, còn có khả năng xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS do công nhân thi công có quan hệ tình dục thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn với các đối tượng mang mầm bệnh.

b. Nguy cơ phát sinh mâu thuẫn

- Tác động tiêu cực tiềm tàng của lượng lớn lực lượng lao động với phần lớn người lao động là nam giới sẽ làm tăng lên các hoạt động xã hội không mong muốn, gây ra sự xung đột giữa người dân địa phương và những người mới đến, làm gia tăng căng thẳng về các dịch vụ và cơ sở hạ tầng.

Mức độ tác động: thấp

#### 5.2.2.10 Tác động đến các hệ sinh thái thủy sinh

- Các hoạt động của TDA tạo ra các chất thải có khả năng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh bao gồm: dầu thải, chất thải chứa dầu, nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt.

- Dầu thải và chất thải chứa dầu là một loại chất thải chất thải nguy hại. Nếu xảy ra tràn đổ dầu thải, mặc dù xác xuất không lớn hoặc khả năng xảy ra nhiều hơn là phát tán các loại giẻ lau chứa dầu và đặc biệt là nước thải chứa dầu thải ra môi trường nước gần khu vực công trường sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái ngập nước. Hệ sinh thái dưới nước có thể bị ngạt do thiếu ô xy hoặc bị ngộ độc. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các loài sinh vật thủy sinh trong nước. Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật cấp thấp (tảo, động thực vật phù du) đến các sinh vật cấp cao (các loài thủy sản, cá...).

- Một số công trường, nơi tập trung đông công nhân (trên 50 người), nước thải sinh hoạt có nồng độ của BOD5, COD và TSS vượt Cmax theo QCVN14:2008/BTNMT với hệ số K=1,2 tính cho cơ sở sản xuất dưới 500 người nhiều lần khi thải vào nguồn nước loại B theo QCVN 08:2008/BTNMT. Chất thải rắn thành phần nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa) và loại khó phân hủy (vỏ bao, nilon).

- Chất thải rắn và nước thải sinh hoạt là chất thải thông thường và sẽ được thu gom, xử lý theo Nghị định 59/2007/NĐ–CP về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, nếu để các loại chất thải này xâm nhập vào các nguồn nước mặt không chỉ gây ô nhiễm chất hữu cơ mà còn cả vật trôi nổi. Các khu vực nước nơi bị ô nhiễm loại chất thải có nguy cơ bị phú dưỡng, gây độc hoặc chết đối với hệ sinh thái dưới nước.

Mức độ tác động: Trung bình

#### 5.2.2.11 Tăng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập trong thời gian thi công tràn xả lũ

- Việc sửa chữa và nâng cấp tại vị trí đập và tràn xả lũ sẽ làm tăng khả năng gây mất an toàn cho đập trong suốt quá trình xây dựng vì đập có thể tạm thời bị suy yếu và giảm khả năng điều tiết. Rủi ro này được giảm nhẹ khi các hoạt động xây dựng được đảm bảo chỉ thực hiện trong mùa khô.

Mức độ tác động: thấp

#### 5.2.2.12 Tác động lên các khu vực cụ thể

Bảng 5-21. Tác động lên các khu vực cụ thể

| TT | Các công trình nhạy cảm và mối quan hệ của chúng với hoạt động TDA | Tác động từng vị trí cụ thể | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Bến Đông và hồ Đầm Chiễu: Đường dây truyền tải điện địa phương nằm trong khu vực thi công Hồ Bến Đông Hồ Đầm Chiễu | Các hoạt động xây dựng có thể gây thiệt hại cho đường dây truyền tải do đoản mạch do hoạt động của cần cẩu và xe bơm bê tông thương phẩm gần đường truyền tức là trong hành lang an toàn của đường truyền; Dây điện trên không có thể bị vướng bởi các thiết bị kim loại, chẳng hạn như cột hoặc thang, và các phương tiện có thùng kim loại. Xe cộ hoặc các vật bằng kim loại nối đất được đưa vào gần với dây dẫn trên cao có thể dẫn đến sự va chạm giữa dây và vật thể, mà không cần tiếp xúc thực tế; Công nhân làm việc trong khu vực có đường truyền điện có thể bị tai nạn điện giật. Gây mất điện ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng địa phương | Mức độ: Trung bình |
| 2 | Hồ Bến Đông: Đường công vụ nhỏ hẹp, rộng khoảng 3,5m - (dài 50m từ đường tỉnh 216 vào công trường) | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị có thể gây ách tắc và tai nạn giao thông. Các công trình 2 bên đường có thể bị hư hại do hoạt động vận chuyển. | Trung bình |
| 3 | Hồ Hố Cóc: Trường tiểu học Tân Khánh và THCS Tân Khánh nằm gần tuyến đường vận chuyển (cách 50m) | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Trung bình |
| 4 | Hồ Ghềnh Chè: Trường Tiểu học Bình Sơn và THCS Bình Sơn nằm trên tuyến đường vận chuyển | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Trung bình |
| 5 | Hồ Nà Tấc: Trường THCS Lam Vỹ và chợ Lam Vỹ nằm trên đường vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Trung bình |
| 6 | Hồ Nà Kháo: Trường Tiểu học Phú Thượng 1 nằm trên tuyến vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Trung bình |
| 7 | Hồ Núi Chẽ và Hồ Đầm Chiễu: Đập hiện tại cũng là đường giao thông chính của một số hộ dân sinh sống trong khu vực Hồ Núi Chẽ Hồ Đầm Chiễu | Các hoạt động xây dựng có thể gây ra: Cản trở hoạt động giao thông; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với người tham gia giao thông qua đoạn đường này. | Cao |

### 5.2.3 Các tác động lâu dài:

Gây suy thoái đất tại các khu vực có hoạt động xây dựng

- Điều này có thể xảy ra do mất lớp phủ thực vật, thai đổi địa hình do khai thác, đầm nén, chất thải xây dựng, nguyên vật liệu rơi vãi. Tác động này chủ yếu xả ra ở khu vực lán trại công nhân, bãi tập kết nguyên vật liệu, khu vực đào núi mở rộng tràn xả lũ, bãi thải tại chân đập và khu vực mỏ khai thác đất. Nếu các nhà thầu không thực hiện tốt công tác vệ sinh và quản lý chất thải, các khu vực trong phạm vi công trường và xung quanh sẽ bị suy thoái và không phù hợp cho các mục đích sử dụng khác.

## 5.3 Tác động trong giai đoạn vận hành

- Rủi ro về an toàn đập: Hồ chứa có trữ lượng lớn khi vỡ đập có thể gây ra lũ lụt lớn ở hạ lưu. Vỡ đập có thể do bất kỳ một, hoặc một sự kết hợp, trong những nguyên nhân sau đây:

- Mưa kéo dài vượt quá khả năng điều tiết của hồ chứa;

- Năng lực đập tràn không đầy đủ, dẫn đến tràn đỉnh;

- Xói mòn nội bộ gây ra bởi kè hoặc rò rỉ thân đập hoặc đường ống;

- Bảo dưỡng không đúng, trong đó có vỡ đập khi loại bỏ cây, sửa chữa các vấn đề rò rỉ nội bộ, hoặc duy trì hoạt động của cửa xả, van, các thành phần vận hành khác;

- Thiết kế không đúng cách hoặc sử dụng các vật liệu xây dựng không đúng;

- Sạt lở đất vào các hồ chứa , gây dâng dẫn đến tràn đỉnh;

- Nguyên nhân phá hoại ;

- Động đất, mà thường gây ra các vết nứt theo chiều dọc tại các đỉnh của kè , dẫn đến vỡ đập;

Bảng 5-22. Tần suất lũ kiểm tra theo khuyến cáo của ICOLD

| TT | Tên Hồ | Số hộ dân bị ảnh hưởng | Tần suất lũ kiểm tra P |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Khuôn Nanh | 12 | 0,1% |
| 2 | Hồ Ghềnh Chè | 800 | 0,01% |
| 3 | Hồ Nà Tấc | 8 | 0,1% |
| 4 | Hồ Hố Chuối | 7 | 0,1% |
| 5 | Suối Lạnh | 300 | 0,01% |
| 6 | Đầm Chiễu | 3 | 0,1% |
| 7 | Hố Cóc | 6 | 0,1% |
| 8 | Núi Chẽ | 12 | 0,1% |
| 9 | Nà Kháo | 1 | 0,1% |
| 10 | Bến Đông | 2 | 0,1% |

- Rác thải sinh hoạt từ các hoạt động du lịch sinh thái: Sửa chữa và nâng cao an toàn các cụm công trình đầu mối TDA sẽ cải thiện cảnh quan khu vực các hồ chứa. Các hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực hồ chứa như câu cá, cắm trại… có thể được phát triển bởi các địa phương dẫn đến phát sinh rác thải sinh hoạt từ các hoạt động này.

- Rủi ro đuối nước: Một số hồ chứa có thể là nơi làm dịch vụ DLST và khách du lịch và người dân địa phương có thể bơi lội trong lòng hồ như hồ Suối Lạnh. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa phù hợp.

- Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng: Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

## 5.4 Phân tích các kIỂU tác đỘng

### 5.4.1 Tác động tích lũy

- Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tỉnh Thái Nguyên không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.4.2 Tác động trực tiếp

- Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.4.3 Tác động gián tiếp

- Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.4.4 Tác động tạm thời

- Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### 5.4.5 Tác động lâu dài

- Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

# Chương 6. Phân tích thay thẾ

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 10 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## 6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án

Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng: Cao trình đập không đảm bảo chống lũ, chất lượng thân đập không đảm bảo, hệ số thấm lớn.

Mái thượng lưu chưa được gia cố hoặc đã gia cố nhưng kết cấu bị hư hỏng, sạt lở không có tác dụng đảm bảo an toàn cho đập. Mái hạ lưu lồi lõm cục bộ, bị sạt lở, cây cối phát triển nhiều tạo điều kiện cho mối sinh sôi phát triển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thân đập đất.

Tràn xả lũ xuống cấp, lớp đá xây bị mục nát bong tróc. Bề rộng tràn không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát làm tăng mực nước hồ.

Cống lấy nước hầu hết đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra  không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

Cống tháo cạn: Van điều tiết hỏng, nước chảy tự do qua cống xuống chân đập gây mất nước trong hồ và ảnh hưởng đến an toàn đập do ngấm nước, xói lở vùng chân đập.

Không có hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai, đường quản lý vận hành phục vụ cứu hộ cứu nạn là đường giao thông nông thôn, khó đi lại chỉ đáp ứng được xe thô sơ.

Không có cầu quản lý vận hành, gây khó khăn trong việc vận hành và quản lý hồ chứa.

Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

Đường quản lý vận hành kết hợp với đường dân sinh, chưa được gia cố hoàn chỉnh. Gây khó khăn trong việc đi lại vận hành, quản lý, ứng phó với thiên tai trong khu vực hồ chứa và các khu dân sinh.

Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái địa phương tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

## 6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án

10 hồ chứa nước trong tiểu dự án là những công trình thủy lợi quan trọng trong việc ngăn lũ phục vụ tưới cho 10 xã trong 7 huyện của tỉnh Thái nguyên. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho vùng tưới của các xã miền núi, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

TDA hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới.

Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo ổn định lượng nước tưới chủ động cho 1.557 hadiện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 10 xã; chủ động kế hoạch canh tác, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi đẫn đến gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

Cung cấp nước nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Sau khi các hồ được sửa chữa xong sẽ tạo điều kiện nuôi trồng thuỷ sản với nguồn lợi thuỷ sản khá lớn. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động chân tay, lao động theo thời vụ

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa sẽ gây ra các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng như đã phân tích ở trên, nhưng tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước,đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập

Hiện trạng 10 hồ đang được khai thác và sử dụng có một số tràn xả lũ, một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương, mở ra cơ hội phát triển, thu hút khách đến thăm quan.

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 10 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 10 hồ chứa, ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được duy trì ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

Trong quá trình triển khai TDA sẽ gây tác động đến hệ sinh thái quanh các hồ, tuy nhiên tác động ở quy mô nhỏ và có thể phục hồi trong thời gian ngắn; các tác động và biện pháp giảm thiểu được phân tích và đề cập chi tiết ở nội dung tiếp theo trong báo cáo.

Lựa chọn giải pháp thi công

Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

Công tác đào đất, vận chuyển đất: Dùng tổ hợp máy đào 1.25m3, ô tô 5-7 tấn vận chuyển ra bãi thải tại vị trí đã quy định sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương.

Công tác thi công đắp đập tuân thủ theo các quy định trong TCVN8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”. Biện pháp thi công chủ đạo là dùng máy đào 1.25m3, ô tô 5T mua, vận chuyển từ mỏ về công trình cự ly 15km dùng máy ủi 110cv san đất thành từng lớp, dùng máy đầm để đầm đất, tại các vị trí chật hẹp máy đầm không thể thi công sẽ được đắp bằng đầm cóc. Trong phạm vi 1m quanh công trình đất đắp yêu cầu đất thịt hoặc đất sét không lẫn sạn sỏi hoặc tạp chất khác, được đầm bằng đầm cóc hoặc đầm thủ công sẽ giảm thiểu tiếng ồn và lượng bụi phát sinh.

Công tác bê tông: Trộn bê tông bằng máy trộn 250 lít, đổ bê tông bằng biện pháp thủ công.

Công tác lát mái đập thượng lưu: sử dụng các tấm bê tông đổ tại chỗ sẽ hạn chế lưu lượng xe và vấn đề an toàn giao thông trong vận chuyển.

Công tác trồng cỏ mái hạ lưu: Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Khi trồng cỏ gia cố mái, phải chọn loại cỏ có bộ rễ chắc, phát triển và sống giai, sức chịu hạn tốt và có thân thấp. Cỏ được đánh thành từng vầng đưa đến vị trí trồng và ghim chắc vào mái. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái địa phương nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công để hạn chế tác tác động do phương tiện máy móc tới môi trường xung quanh và phù hợp với điều kiện thi công tại địa phương.

Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công..

Công tác cốt thép: Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môtri ường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

Các công tác khác: Chủ yếu dùng thủ công để giảm thiểu tác động do huy động xe máy vào công trường và phù hợp với từng hạng mục thi công trong điều kiện mặt bằng của từng khu vực hồ chứa.

# chương 7. kẾ hoẠch quẢn lý và giám sát môi trưỜng

## 7.1 Mục tiêu

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hôi (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## 7.2 Các biện pháp giảm thiểu

### 7.2.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động của việc thu hồi đất

Vấn đề chính trong giai đoạn này là vấn đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của dự án. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 949.915.954VNĐ. Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, quản lý thực hiện và dự phòng phí.

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho Hộ BAH

- ﻿Chủ dự án, hợp đồng và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong khu vực thu hồi để thông báo và hướng dẫn việc đo đạc, quy chủ, kê khai tài sản cụ thể, chính xác, công khai, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chính xác nhất.

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA.

- Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước.

- Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí quản lý khác đối với đất đai/tài sản bị ảnh hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và cây cối) cho tiểu dự án được thể hiện ở bảng dưới, chi tiết tham khảo báo cáo RAP.

Bảng 7-1. Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án

| TT | Hạng mục chi phí | Số hộ BAH | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trung bình | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bồi thường đất |  |  |  |  | 164,450,000 |
| 1 | Đất trồng trồng cây hàng năm | 8 | m2 | 838 | 45,325 | 37,982,000 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 12 | m2 | 2,157 | 43,492 | 93,813,000 |
| 3 | Đất rừng sản xuất | 5 | m2 | 2,185 | 14,945 | 32,655,000 |
| II | Bồi thường cây cối, hoa màu |  |  |  |  | 53,812,000 |
| 1 | Lúa | 5 | m2 | 574 | 6,500 | 3,731,000 |
| 2 | Chè | 10 | m2 | 1,662 | 20,000 | 33,240,000 |
| 3 | Keo | 5 | Cây | 427 | 35,000 | 14,945,000 |
| 4 | Tre | 1 | Cây | 23 | 9,000 | 207,000 |
| 5 | Mỡ | 1 | Cây | 2 | 150,000 | 300,000 |
| 6 | Xoan | 1 | Cây | 3 | 213,000 | 639,000 |
| 7 | Sấu | 1 | Cây | 1 | 350,000 | 350,000 |
| 8 | Trám | 1 | Cây | 2 | 200,000 | 400,000 |
| III | Hỗ trợ |  |  |  |  | 539,265,000 |
| 1 | Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm | 23 | m2 | 5,180 | 95,241 | 493,350,000 |
| 2 | Thưởng tiến độ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất sản xuất NN không bao gồm đất rừng | 20 | m2 | 2,995 | 2,000 | 5,990,000 |
| 2.2 | Đất Lâm Nghiệp | 5 | m2 | 2,185 | 1,000 | 2,185,000 |
| 3 | Hỗ trợ đất công ích |  | m2 | 2,516 | 15,000 | 37,740,000 |
| IV | Chi khác |  |  |  |  | 89,100,000 |
| 1 | Hỗ trợ công trình công cộng |  | m2 |  |  | 89,100,000 |
| 1.1 | Cột điện 0,4kV |  | Cây | 12 | 1,050,000 | 12,600,000 |
| 1.2 | Dây 0,4kV |  | m | 450 | 170,000 | 76,500,000 |
| V | Cộng (I đến IV) |  |  |  |  | 846,627,000 |
| VI | Chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ (2%) |  |  |  |  | 16,932,540 |
| VII | Dự phòng (10%) |  |  |  |  | 86,355,954 |
|  | Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (VNĐ) |  |  |  |  | 949,915,494 |
|  | Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (USD) |  |  |  |  | 40,768.91 |
|  | Tỷ giá chuyển đổi: 1 USD=23.300VNĐ |  |  |  |  |

Các biện pháp giảm thiểu tác động rà phá bom mìn

- Rà phá bom mìn sẽ được thực hiện trước khi thu hồi đất. Công việc này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị rà phá chuyên dụng của Quân đội trong tỉnh. Chủ đầu tư và các đơn vị rà phá chuyên ngành sẽ phải thông báo cho người dân địa phương ít nhất một tháng trước khi rà phá và phải sử dụng các rào cản bảo vệ và các dấu hiệu cảnh báo để giảm nguy cơ cho người và vật nuôi. Đơn vị rà phá bom mìn và chủ đầu tư sẽ chỉ định cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn người dân không vào khu vực giải phóng mặt bằng rà phá bom mìn. Rà phá bom mìn thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Các biện pháp giảm thiểu tác động do khoan tham dò địa chất và quản lý chất thải từ hoạt động phát quang công trường

- Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

- Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng cũng sẽ thực hiện phát quang, chặt bỏ các cây cối, hoa màu nằm trong phạm vi của dự án. Để hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động này thì chủ đầu tư và đơn vị thi công nên cho phép người dân BAH được tái sử dụng những loại cây lấy gỗ và tận thu những phần còn lại (cành, lá…) để làm củi.

### 7.2.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến hoạt động xây dựng chung

#### 7.2.2.1 Bộ Quy tắc thực hành môi trường (ECOP)

- Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Bụi và khí thải;

- Độ rung và tiếng ồn;

- Quản lý chất thải;

- Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại;

- Quản lý lán trại;

- Tác động sinh học;

- Xói mòn đất;

- Bồi lắng và tiêu thoát nước;

- Quản lý kho bãi và các mỏ;

- Quản lý an toàn giao thông;

- Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

- Phát hiện tình cờ;

- Quản lý dòng lao động;

- Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

- Sức khỏe và an toàn cộng đồng;

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

Bảng 7-2. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giải quyết các tác động liên quan đến xây dựng chung

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải chung (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. - Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT on Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượtxa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |

#### 7.2.2.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù

Các biện pháp giảm thiểu đặc thù cho các tác động của từng địa điểm cụ thể trong quá trình xây dựng được mô tả dưới đây:

Bảng 7-3. Các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng địa điểm cụ thể

| TT | Các công trình nhạy cảm và mối quan hệ của chúng với hoạt động TDA | Tác động từng vị trí cụ thể | Các biện pháp giảm thiểu | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1 | Hồ Bến Đông và Hồ Đầm Chiễu: Đường dây truyền tải điện địa phương Hồ Bến Đông Hồ Đầm Chiễu | Các hoạt động xây dựng có thể gây thiệt hại cho đường dây truyền tải do đoản mạch do hoạt động của cần cẩu và xe bơm bê tông thương phẩm gần đường truyền tức là trong hành lang an toàn của đường truyền; Dây điện trên không có thể bị vướng bởi các thiết bị kim loại, chẳng hạn như cột hoặc thang, và các phương tiện có thùng kim loại. Xe cộ hoặc các vật bằng kim loại nối đất được đưa vào gần với dây dẫn trên cao có thể dẫn đến sự va chạm giữa dây và vật thể, mà không cần tiếp xúc thực tế; Công nhân làm việc trong khu vực có đường truyền điện có thể bị tai nạn điện giật. | Thiết lập một khu vực “không được tiếp cận” xung quanh hay dưới đường truyển tải điện; Nghiêm cấm các hành vi sau (theo Nghị định 14/2004/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện): Sử dụng cột điện làm lán trại; Sử dụng đường truyền tải điện cho mục đích khác mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý; Sử dụng các thiết bị có thể gây ra rung chấn hay hư hại đối với đường truyền tải điện Lưu giữ nguyên vật liệu, thiết bị, rác thải trong hành lang an toàn; Dự trữ chất nổ, vật liệu dễ cháy và hóa chất có thể gây ăn mòn hoặc hư hỏng đường truyền; Đào bới gây xụt lún cho cột điện; Trộm cắp các hạng mục của đường dây truyền tải điện. Lập kế hoạch tháo dỡ (nếu phải di dời) và thông báo cho người dân, cơ sở sản xuất xung quanh khu vực biết thời gian tháo dỡ và ngưng cung cấp điện. Nhà thầu, ban QLDA phối hợp với các cơ quan chức năng (EVN Thái Nguyên), sử dụng đúng công nhân chuyên ngành trong quá trình tháo dỡ. | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 2 | Hồ Bến Đông: Đường công vụ nhỏ hẹp - (dài 50m từ đường tỉnh 216 vào công trường) | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị có thể gây ách tắc và tai nạn giao thông. Các công trình 2 bên đường có thể bị hư hại do hoạt động vận chuyển. | Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Bố trí người hướng dẫn giao thông tại 2 đầu đường trong thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị. | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 3 | Hồ Hố Cóc: Trường tiểu học Tân Khánh và THCS Tân Khánh nằm gần tuyến đường vận chuyển | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Tác động đối với sức khỏe của học sinh và giáo viên do tiếng ồn, bụi và khí thải; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Lịch thi công, hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi đến trường ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây dựng; Cấm các hoạt động vào giờ cao điểm (học sinh đi học 6h-8h, tan trường 16h-18h); Các phương tiện vận chuyển phải được che, bọc thùng xe cẩn thận và chắc chắn để tránh rơi vãi vật liệu hay phát thải bụi từ thùng xe; | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 4 | Hồ Ghềnh Chè: Trường Tiểu học Bình Sơn và THCS Bình Sơn nằm trên tuyến đường vận chuyển | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Tác động đối với sức khỏe của học sinh và giáo viên do tiếng ồn, bụi và khí thải; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Lịch thi công, hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi đến trường ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây dựng; Cấm các hoạt động vào giờ cao điểm (học sinh đi học 6h-8h, tan trường 16h-18h); Không sử dụng còi khi đi qua khu vực này. Các phương tiện vận chuyển phải được che, bọc thùng xe cẩn thận và chắc chắn để tránh rơi vãi vật liệu hay phát thải bụi từ thùng xe; | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 5 | Hồ Nà Tấc: Trường THCS Lam Vỹ và chợ Lam Vỹ nằm trên đường vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Tác động đối với sức khỏe của học sinh và giáo viên do tiếng ồn, bụi và khí thải; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. Rủi ro tai nạn tiềm tàng và tác động tới sức khỏe do khí thải và bụi đối với cộng đồng | Lịch thi công, hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi đến trường ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây dựng; Các phương tiện vận chuyển phải được che, bọc thùng xe cẩn thận và chắc chắn để tránh rơi vãi vật liệu hay phát thải bụi từ thùng xe; Cấm các hoạt động vào giờ cao điểm (học sinh đi học 6h-8h, tan trường 16h-18h); Các phương tiện vận chuyển phải được che, bọc thùng xe cẩn thận và chắc chắn để tránh rơi vãi vật liệu hay phát thải bụi từ thùng xe; Không sử dụng còi khi đi qua khu vực trường học. Lắp đặt biển cảnh báo tại 2 đầu tuyến đường đi quan khu vực trường học. | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 6 | Hồ Nà Kháo: Trường Tiểu học Phú Thượng 1 nằm trên tuyến vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị | Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị có thể gây ra: Tác động đối với sức khỏe của học sinh và giáo viên do tiếng ồn bụi và khí thải; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với học sinh và người đưa đón và giáo viên do hoạt động vận chuyển. | Lịch thi công, hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi đến trường ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây dựng; Cấm các hoạt động vào giờ cao điểm (học sinh đi học 6h-8h, tan trường 16h-18h); Các phương tiện vận chuyển phải được che, bọc thùng xe cẩn thận và chắc chắn để tránh rơi vãi vật liệu hay phát thải bụi từ thùng xe; Không sử dụng còi khi đi qua khu vực trường học. Lắp đặt biển cảnh báo tại 2 đầu tuyến đường đi qua khu vực trường học. | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |
| 7 | Hồ Núi Chẽ và Hồ Đầm Chiễu: Đập hiện tại cũng là đường giao thông chính của một số hộ dân sinh sống trong khu vực Hồ Núi Chẽ Hồ Đầm Chiễu | Các hoạt động xây dựng có thể gây ra: Cản trở hoạt động giao thông; Rủi ro tai nạn tiềm tàng đối với người tham gia giao thông qua đoạn đường này. | Lịch thi công, hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi từng địa phương, hộ gia đình BAH ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây dựng; Không chiếm dụng toàn bộ bề mặt đường để thi công trong cùng một thời điểm hoặc phải bố trí một đường đi tạm đủ điều kiện an toàn lưu thông; Lưu trữ vật liệu, thiết bị cẩn thẩn không để đổ tràn ra ngoài hay gây cản trở giao thông; Vật liệu rơi vãi từ khu vực công trường ra khu vực giao thông phải được phát hiện và thu gom thường xuyên; Trong trường hợp cần thiết phải bố trí người chỉ dẫn giao thông tại 2 đầu của khu vực thi công; Lắp đặt hệ thống biển báo, đèn báo, hệ thống chiếu sáng và các biện pháp an toàn cho giao thông tại khu vực. | Nhà thầu | Ban QLDA, CSC |

### 7.2.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoan vận hành

Bảng 7-4. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Hướng dẫn, Quy định, Tiêu chuẩn được áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| Rủi ro an toàn đập | Lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) Để đảm bảo hiệu quả của Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp, bản kế hoạch này phải bao gồm các nội dung sau: Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện khẩn cấp Giới thiệu tóm tắt công trình; Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; Tổ chức quan sát, đánh giá, phát hiện, dự báo, phân loại mức độ khẩn cấp và cơ chế thông báo; Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (tại hồ chứa và khu vực hạ du). Hoạt động ứng phó khẩn cấp Quyết định ban hành lệnh ứng phó khẩn cấp; Hoạt động ứng phó khẩn cấp tại hồ chứa; Hoạt động ứng phó khẩn cấp khu vực hạ du; Hoạt động sau tình huống khẩn cấp. Lập và phân tích các tình huống vỡ đập Căn cứ trên điều kiện thực tế công trình, quy trình vận hành và số liệu tính toán lũ 0,5%, phân tích đưa ra các kịch bản gây vỡ đập. Từ các kịch bản nói trên và số liệu đầu vào, dùng các mô hình toán tính toán quá trình vỡ đập cũng như quan hệ giữa lưu lượng nước qua các lỗ vỡ theo thời gian, tạo số liệu đầu vào cho quá trình lập các bản đồ ngập lụt và di dời. Lập các bản đồ ngập lụt do xả lũ và vỡ đập Thu thập các bản đồ địa hình, bản đồ viễn thám nhằm cập nhật địa hình, địa vật vùng chịu tác động của sóng vỡ đập. Điều tra cập nhật điều kiện dân sinh, kinh tế và điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở giao thông thủy lợi vùng hạ lưu chịu ảnh hưởng của vỡ đập. Dựa vào các kịch bản vỡ đập và bản đồ địa hình, dùng mô hình toán 3 chiều phân tích quá trình ngập lụt vùng hạ lưu đập theo thời gian. Cần tuân thủ các bước và quy định trong TCKT 03:2015/TCTL: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập. Lập phương án báo động Các cấp báo động thể hiện mức độ nguy hiểm của khả năng gây vỡ đập, đây cũng là cơ sở của các chuẩn bị cần thiết của phương án di dời khẩn cấp và phương án cứu hộ đập. Phương án báo động được lập dựa trên các dấu hiệu mất an toàn của hồ, đập như: quá trình diễn biến mực nước hồ, các hiện tượng thấm, hiện trạng về sự vận hành các công trình tháo lũ và khả năng di dời cũng như mức độ nguy hiểm của các khu vực dân cư hạ lưu đập. Việc lập xây dựng các phương án báo động cần được xem xét cân nhắc một cách kỹ càng nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch di dời chính xác và không gây hoang mang một cách không cần thiết trong cộng đồng. Lập phương án thông tin liên lạc Thông tin liên lạc kịp thời và chính xác trong công tác cứu hộ là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của việc cứu hộ, cứu nạn. Phương án thông tin liên lạc phải được xây dựng một cách chặt chẽ, cập nhật để đảm bảo thông tin được thông suốt kịp thời, cần có kế hoạch về thiết bị, nguyên tắc và cập nhật các đối tượng cần liên lạc theo các cấp báo động và theo thời gian. Lập phương án di dời, cứu hộ Các sự cố vỡ đập có thể được ngăn chặn được nếu các cấp quản lý nắm rõ quá trình diễn biến các yếu tố gây bất lợi cho đập và hồ chứa. Bằng các quan sát, quan trắc và kiểm tra thường xuyên có thể phát hiện sớm các rủi ro tiềm tàng nhằm ngăn chặn sự cố cho công trình. Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố đối với đập và các hạng mục liên quan khác của hồ chứa, với từng mức độ và giai đoạn nhất định cần có các biện pháp cứu hộ công trình cho phù hợp. Việc cứu hộ kịp thời không những hạn chế sự phát triển mà còn có thể ngăn chặn các sự cố vỡ đập, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ lưu công trình. Trong trường hợp bất khả khả kháng, quá trình vỡ đập sẽ tạo thành sóng lũ tập trung nhanh sẽ tràn qua các vùng thấp trũng của hạ lưu công trình. Sự ảnh hưởng về con người và cơ sở vật chất phụ thuộc vào sự lan truyền và ngập lụt, quá trình này diễn biến theo thời gian và không gian phụ thuộc vào sự phát triển của lỗ vỡ đập và đặc điểm địa hình khu vực hạ du công trình. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch di dời dân cư và tài sản kịp thời, chính xác sẽ giảm thiểu tổn thất về vật chất và con người. Các phụ lục, hướng dẫn thực hiện kèm theo Bản đồ khu hồ chứa và lưu vực hồ, vị trí các trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Các bảng biểu, biểu đồ tra cứu lũ đến hồ. Các bảng tóm tắt kết quả tính toán các bài toán xả lũ và vỡ đập, Các bản đồ ngập lụt, hệ thống mốc cốt xác định ranh giới ngập, Bản đồ thể hiện các phương án sơ tán trong các tình huống khẩn cấp khác nhau, thể hiện hệ thống đường sá sơ tán (đường vào khu vực sơ tán, đường đến nơi sơ tán), vị trí các địa điểm sơ tán, tập kết dân và tài sản, các điểm chỉ huy điều hành, trạm liên lạc (bưu điện) v.v… Bảng quy định các cấp báo động ứng với các tình huống khẩn cấp, Bảng sơ đồ tổ chức chỉ huy, thông tin liên lạc Bảng quy định chức trách nhiệm vụ cán bộ các cấp, Bảng danh bạ điện thoại, email, web-site các cá nhân, đơn vị liên quan. Các mẫu báo cáo, thông báo v.v… Các tài liệu, hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền về EPP và các tài liệu cần thiết khác. | - Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10; - Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão số 27/2010/PL-UBTVQH10; - TCKT 03:2015/TCTL: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NN&PTNT |
| Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa. Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ. |  | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NN&PTNT |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. |  | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NN&PTNT |
| Rác thải do hoạt động du lịch sinh thái | Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải như cung cấp biển báo, biển cảnh báo, chỉ dẫn. Cung cấp thùng rác, thùng chứa và các phương tiện thu gom rác thải tại bất cứ khu vực nào có tiềm năng phát sinh rác thải; Chất thải rắn sẽ được lưu giữ tạm thời tại hiện trường trong khu vực được chỉ định trước khi thu gom và thải bỏ qua đơn vị thu gom chất thải có giấy phép Các thùng chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống động vật xâm nhập Không đốt, chôn tại chỗ hoặc đổ chất thải rắn - Các vật liệu có thể tái chế như các giấy, gỗ, vật liệu đóng gói,... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng | - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NN&PTNT |

## 7.3 Tổ chức thực hiện

### 7.3.1 Quản lý dự án

Cấp Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

- Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dựa án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. Ban QLDA sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 7-1. Tổ chức thực hiện dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### 7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

- Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

- CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

- Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây.

Hình 7-2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7-5.Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## 7.4 Khung tuân thủ môi trường

- Nhiệm vụ của nhà thầu, nhân viên an toàn môi trường và TVGS được đặt ra ở đây mà chưa được xác định trong SPDs (hồ sơ đấu thầu chuẩn) thì cần được đưa vào trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (phần VII của SPDs).

(i) Các nhiệm vụ môi trường của nhà thầu:

- Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổ Kế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

- Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch.

- Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

(ii) Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)

- Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

- Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

- Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

- Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

(iii) Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (TVGS)

- Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

- Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

- Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

(iv) Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp

- Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

- Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Thái Nguyên phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

- Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

- Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

- Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

(v) Tổ chức báo cáo

- Ngoài báo cáo tiến độ, nhà thầu cũng phải cung cấp báo cáo về các số liệu Môi trường, Xã hội, Sức khoẻ và An toàn (ESHS) được quy định trong Phụ lục B của bộ hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn (SPD). Ngoài các báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay cho BQLDA tỉnh về sự cố trong các nhóm sau. Đầy đủ chi tiết về những sự cố này sẽ được cung cấp cho BQLDA tỉnh trong khoảng thời gian đã thỏa thuận với BQLDA tỉnh.

- Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật nào hoặc thỏa thuận quốc tế;

- Bất kỳ thương vong gây tử vong hoặc nghiêm trọng (thiệt hại về thời gian);

- Những ảnh hưởng bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

- Ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm hoặc gây tổn hại hoặc phá hủy môi trường sống hoặc các loài nguy cấp và hiếm(kể cả khu bảo vệ); hoặc là

Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi phạm tội tình dục, lạm dụng trẻ em, phỉ báng, hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 7-6. Yêu cầu báo cáo

| TT | Chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | TVGS | Ngay lập tức đối với các vấn đề cụ thể và báo cáo hàng tháng với tất cả các vấn đề được quan tâm |
| 2 | TVGS | Ban QLDA | Ngay lập tức hoặc hàng tháng |
| 4 | Ban giám sát cộng đồng | Ban QLDA | Khi cộng đồng có bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện chính sách an toàn của TDA |
| 5 | Ban QLDA | Sở TNMT | Mỗi 6 tháng theo quy định của Chính phủ |
| 6 | Ban QLDA | WB | Sáu tháng một lần phù hợp với Mục II của Hiệp định vay |

## 7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)

- Các khiếu nại liên quan đến các vấn đề của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### 7.5.1 Thủ tục khiếu nại và giả quyết khiếu nại

Cấp đầu tiênUBND phường/xã. Một hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể đưa đơn khiếu nại của mình cho bất kỳ thành viên nào của Uỷ ban nhân dân phường/xã, qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng miệng. (Các) thành viên nói trên của Ủy ban Nhân dân hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho Ủy ban Nhân dân phường / xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ trực tiếp làm việc với hộ bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại sau 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (có thể mất 15 ngày ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể kháng cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố/huyện/thị xã (UBND thành phố).

Cấp thứ 2 UBND huyện/thị. Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND huyện có trách nhiệm nộp và lưu trữ các tài liệu về mọi khiếu nại mà nó xử lý.

Khi UBND huyện đã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Cấp thứ ba UBND tỉnh. Khi nhận được đơn khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. Sau đó, UBND tỉnh sẽ phải trả tiền bồi thường vào tài khoản.

Cấp thứ 4 Tòa án tỉnh. Trong trường hợp một người khiếu nại đưa vụ kiện của mình ra tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi cho người khiếu nại, thì chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức như vậy có thể được tòa án phán quyết. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã được trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết việc giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết như vậy ba ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường/xã/thị trấn đã được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

- Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của nó là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

- Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

- Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### 7.5.2 Nhà thầu và TVGS xây dựng:

- Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của TVGS. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về sự sẵn có của GRM để xử lý các khiếu nại và quan ngại về tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tư vấn cộng đồng và công bố thông tin theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng quan tâm một cách thường xuyên. Cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hàng quý, tài liệu quảng cáo thông tin hàng tháng sẽ được công bố, thông báo sẽ được đặt trên phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải, v.v.

- Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của tiểu dự án. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp như sau:

- Bằng lời nói: trực tiếp đến TVGS và/hoặc nhân viên an toàn hoặc đại diện của nhà thầu tại văn phòng của công trường;

- Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại đến các địa chỉ được chỉ định;

- Qua điện thoại, fax, e-mail: gửi tới TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu.

- Khi nhận được khiếu nại, TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó, cho đến khi nó được giải quyết. Ngay lập tức sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên an toàn của nhà thầu sử dụng, một bản sẽ được chuyển đến TVGS và bản sao thứ tư cho ban QLDA trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày và giờ khiếu nại;

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại;

- Mô tả ngắn về khiếu nại;

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên lạc và phát hiện ở mỗi bước trong quy trình giải quyết khiếu nại;

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết;

- Nghị quyết cuối cùng của đơn khiếu nại;

- Ngày, giờ và cách thức mà người khiếu nại được thông báo;

- Chữ ký của người khiếu nại khi nhận được giải quyết.

- Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

- Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh, ví dụ, khi các thiệt hại được yêu cầu, số tiền được trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### 7.5.3 Cơ chế giải quyết khiếu nại của WB

- Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án phụ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được được xem xét nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiểu dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể gửi đơn khiếu nại lên Ban kiểm tra độc lập của WB để xác định xem các tác hại có xảy ra hay không, do WB không tuân thủ các chính sách và thủ tục của WB. Khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi các mối quan tâm đã được đưa trực tiếp đến sự chú ý của WB và Ban Quản lý Ngân hàng đã có cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện (GRS) của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh tra Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập www.inspectionpanel.org.

## 7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP

Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu

- Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của tiểu dự án được phê duyệt và phương pháp xây dựng, kế hoạch xây dựng đã được TVGS và ban QLDA phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của nhà thầu (C-ESMP) cho gói thầu và đệ trình tới TVGS để xem xét và phê duyệt.

Sau khi C-ESMP được TVGS phê duyệt, nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội trên công trường.

C-ESMP sẽ được công bố tại lán trại công nhân và văn phòng hiện trường để phổ biến thông tin về các biện pháp giảm thiểu cho người lao động.

Lập bảng thông tin công cộng tại lối vào của công trường xây dựng, địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để giám sát bởi cộng đồng địa phương và liên hệ khi cần thiết.

Phân công cán bộ phụ trách môi trường và an toàn, đào tạo, cung cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại chỗ, báo cáo cho TVGS nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường nền.

Ký hợp đồng với các đơn vị được ủy quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại,… và cung cấp nước sạch.

Quản lý công nhân và thiết bị xây dựng và cung cấp chứng chỉ mới trong trường hợp hết hạn.

Thực hiện ESMP và cập nhật, và trình TVGS phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

Phối hợp với ban QLDA và TVGS để giải quyết khiếu nại của người dân địa phương về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

Báo cáo về việc thực hiện ESMP của gói thầu hàng tháng.

Khởi động TDA và nhân sự

- Nhân viên phụ trách các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có chuyên ngành liên quan và phải có giấy chứng nhận sức khỏe nghề nghiệp và an toàn và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của công nhân.

## 7.7 Đào tạo và tăng cường năng lực

Đào tạo về chính sách an toàn

- Vì Ban QLDA đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của Ban QLDA có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. Ban QLDA đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của Ban QLDA, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

- Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

- Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

- Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

Định hướng khách thăm

- Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khach thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

- Ban QLDA sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

- Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

- Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

- Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, Ban QLDA sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

- Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## 7.8 Kế hoạch giám sát môi trường

### 7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

- PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. Ban QLDA và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

- Chính quyền địa phương tại 10 xã và cộng đồng khu vực 11 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

- Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chươn trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

### 7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

a) Theo dõi định kỳ

- Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

- Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 7-7. Kế hoạch quan trắc môi trường

| Môi trường | Vị trí | Tần suất | Thông số | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng không khí | 2 vị trí cho mỗi công trường xây dựng: 1 vị trí trên công trường thi công và 1 vị trí gần KDC | 3 tháng 1 lần | SO2, CO, NO2, TSP, PM10, PM2.5, Pb | QCVN 05:2013/BTNMT |
| Tiếng ồn | Trùng với vị trí lấy mẫu chất lượng không khí | 3 tháng 1 lần | Mức ồn tương đương (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| Chất lượng đất | 1 vị trí trên mỗi công trường xây dựng | 1 lần | As, Cd, Cu, Pb, Zn | QCVN 03-MT:2015/BTNMT |
| Chất lượng nước mặt | Trên mỗi công trường xây dựng: 1 vị trí tại thượng nguồn và 1 vị trí tại hạ nguồn | 3 tháng 1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), Amoni (NH4+), Tổng dầu, mỡ, Phosphat (PO43-), Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT |
| Thời gian thi công được đề xuất là 06 tháng cho mỗi hạng mục |

b. Giám sát sự cố

- Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

- Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### 7.8.3 Giám sát an toàn đập

- Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

## 7.9 Dự toán chi phí

### 7.9.1 Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu

- Theo các quy định trong Luật pháp Việt Nam, các nhà thầu xây dựng khi triển khai xây dựng công trình sẽ phải đảm bảo hệ thống an toàn theo 4 tiêu chí cơ bản (ESHS), bao gồm: Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), Sức khỏe (Health) và An toàn (Safety).

- Chi phí cho công tác tổ chức, đào tạo, tuyên truyền, mua sắm và vận hành trang thiết bị, nhân công triển khai, quản lý.v.v... phục vụ cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong và ngoài công trường nhằm đáp ứng các yêu cầu ESHS đã được lồng ghép trong giá trị gói thầu xây lắp. Các nhà thầu sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, lập phương án và đưa ra mức dự toán cho các hoạt động này. Đây cũng sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực của nhà thầu sau này cũng như là căn cứ cho việc đánh giá mức độ tuân thủ của nhà thầu. Trong trường hợp có những vi phạm, chủ đầu tư có thể xử phạt và trích kinh phí để thuê một đơn vị khác tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bảng 7-8. Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu của Nhà thầu

| TT | Hạng mục | Dự trù kinh phí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặt các thùng chứa CTR sinh hoạt tạm thời (thùng 100l/1 công trường) | 200.000đ/thùng x 2 thùng x 10 công trường thi công = 4.000.000đ |
| 2 | Đặt thùng chứa chất thải nguy hại tạm thời (100l/công trường) | 200.000đ/thùng x 2 thùng x 10 công trường thi công = 4.000.000đ |
| 3 | Lắp đặt bể xử lý nước thải sinh hoạt tạm thời | 5.000.000đ/bể x 10 công trường thi công = 50.000.000đ |
| 4 | Tưới nước hạn chế phát thải bụi khu vực tập kết vật liệu và CTR xây dựng 2 lần/ngày | 2m3/lần x 2 lần/ngày x 5.000đ/m3 x 6 tháng x 26 ngày/tháng = 3.120.000đ |
| 5 | Tưới nước tuyến đường vận chuyển để giảm thiểu bụi | 5m3/lần x 2 lần/ngày x 5.000đ/m3 x 6 tháng x 26 ngày/tháng = 7.800.000đ |
| 6 | Cung cấp nhà vệ sinh di dộng | 14.000.000đ x 20 nhà = 280.000.000đ (đơn giá theo thị trường hiện nay) |
| 7 | Lắp đặt biển cảnh báo khu vực công trường/khu vực nguy hiểm | 500.000đ/công trường x 10 công trường = 5.000.000đ |
| 8 | Thông báo thời gian thi công tại khu vực công trình nhạy cảm và thi công đúng tiến độ. | 500.000đ/công trường x 10 công trường = 5.000.000đ |
| 9 | Lắp đặt biển báo, đèn hiệu và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động đúng quy định. | 10.000.000đ/công trường x 10 công trường = 100.000.000đ |
| Chi phí tạm ước tính định mức cho từng biện pháp |

### 7.9.2 Chi phí thực hiện chương trình quan trắc/giám sát môi trường

Chi phí thực hiện giám sát thường xuyên của Tư vấn giám sát xây dựng

- Đơn vị nhà thầu khi tham gia đấu thầu gói thầu Giám sát xây dựng cho các công trình thuộc TDA có trách nhiệm đề xuất công tác tổ chức theo dõi giám sát đối với việc thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. Đơn vị TVGS xây dựng sẽ được yêu cầu bố trí nhân sự và kế hoạch làm việc cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản lý vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên và xung quanh công trường. Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ này sẽ được đề xuất trong hợp đồng với TVGS xây dựng.

Chi phí vận hành hệ thống giám sát cộng đồng

- Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, hệ thống giám sát cộng đồng sẽ chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện và không có kinh phí để hỗ trợ và thông qua mặt trận tổ quốc của phường/xã.

- Các tổ chức giám sát cộng đồng sẽ được tiếp nhận hỗ trợ từ Ban QLDA thông qua các chương trình Tăng cường năng lực, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu cần thiết phục vụcho công tác giám sát hiện trường đạt hiệu quả.

Chi phí triển khai chương trình quan trắc môi trường

- Trên cơ sở chương trình quan trắc dự kiến nêu trên, khoản kinh phí dự trù cho công tác triển khai quan trắc sẽ được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 7-9. Chi phí quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng

| TT | Tên mẫu | Số lượng | Tần suất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường không khí | 20 | 2 | 1.710.000 | 78.400.000 |
| 2 | Môi trường nước mặt | 10 | 2 | 1.594.000 | 31.880.000 |
| 3 | Thuê xe đi lấy mẫu | 5 ngày | 2 | 2.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  | 2.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 132.280.000 |

### 7.9.3 Chi phí ước tính cho chương trình xây dựng năng lực

- CPMU sẽ tổ chức các lớp đào tạo về quản lý môi trường như giám sát môi trường, kiểm soát rủi ro và các nguồn ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường và nâng cao nhận thức về hệ thống pháp luật môi trường cho các nhân viên của Ban QLDA tỉnh.

- Chi phí dành cho chương trình nâng cao năng lực trong quá trình quản lý và xây dựng TDA được trình bày trong bảng bên dưới đây.

Bảng 7-10. Chi phí cho chương trình xây dựng năng lực

| Nội dung | Học viên | Số lượng | Chi phí (VND) | Nguồn quỹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đào tạo về bảo vệ môi trường và an toàn lao động | Công nhân và kỹ sư của Nhà thầu | Tất cả công nhân và kỹ sư | 150 người x 200.000đ/người = 30.000.000 | Bao gồm trong hợp đồng giữa nhà thầu và CĐT |
| Đào tạo về quản lý môi trường | Kiểm soát nước thải, kiểm soát rủi ro và đánh giá tác động môi trường | Nhân viên chủ chốt của nhà thầu | 3 người | 1.000,000đ/người x 3 người = 3.000.000 | Bao gồm trong hợp đồng giữa nhà thầu và CĐT |
|  | Giám sát môi trường, nâng cao nhận thức và tiếp cận với hệ thống pháp luật môi trường | Nhân viên chủ chốt của nhà thầu | 6 người | 1.000.000đ/người x 6 người = 6.000.000 | Bao gồm trong hợp đồng giữa nhà thầu và CĐT |
| Đào tạo về xây dựng năng lực giám sát môi trường |  | Nhân viên TVGS | 3 người | 3 người x 1.000.000đ/người = 3,000,000 | Bao gồm trong hợp đồng giữa TVGS và CĐT |
| Tổng số |  |  | 42,000,000 |  |

Bảng 7-11. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công |
|  | Phát quang thực vật trên diện tích đất bị thu hồi tạm thời và vĩnh viễn | Chỉ phát quang trên diện tích được xác định. Tận dụng rác thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu Thu gom rác thải thực vật không sử dụng và vận chuyển đến bãi rác địa phương Tái tạo thảm thực vật càng sớm càng tốt để duy trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, và nơi cư trú của các loài động vật địa phương | Khu vực TDA |  | Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng | Chủ hộ bị ảnh hưởng | Ban QLDA và ủy ban nhân dân huyện, xã |
|  | Thu hồi đất: việc thực hiện các hạng mục của tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 7.696 m2 đất của 25 hộ gia đình. Ngoài ra, tiểu dự án cũng ảnh hưởng tạm thời đến 34.600 m2 đất trồng cây hàng naem và lâu năm của 34 hộ gia đình khác | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của tiểu dự án | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 949.915.954VNĐ | UBND các huyện, xã tiểu dự án | Ban QLDA và cộng đồng địa phương |
|  | Rủi ro do bom mìn | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Đơn vị trực thuộc Quân khu II | Ban QLDA |
|  | Ô nhiễm nước ngầm do khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 09-MT: 2015 | Chi phí lập FS | Tư vấn FS | Ban QLDA |
| Giai đoạn thi công |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | Ban QLDA, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương, s |
| Giai đoạn vận hành |
|  | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
|  | Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa và du khách | - Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải - Không vứt rác bừa bãi - Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương - Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài - Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng | Khu vực hồ chứa | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
|  | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
|  | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
|  | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |

# Chương 8. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

## 8.1 Tham vấn cộng đồng

- Mục tiêu của cuộc tham vấn cộng đồng là cung cấp một bản tóm tắt về các mục tiêu, mô tả và các tác động tiềm năng của TDA, và các biện pháp giảm nhẹ đề xuất cho các nhóm BAH bởi TDA bao gồm người dân địa phương BAH, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ và xem xét trong quá trình thiết kế và thực hiện. Nó cũng nhằm thúc đẩy truyền thông hai chiều giữa chủ TDA với các bên liên quan đến TDA, bao gồm những người BAH để đảm bảo công khai, đặc biệt là nhóm BAH, hiểu mục đích của TDA, thiết kế TDA, các tác động tiềm ẩn tích cực và tiêu cực đến môi trường của TDA, và chính sách của TDA về thu hồi đất và bồi thường thiệt hại. Nó tạo cơ hội cho những người BAH tham gia vào tất cả các giai đoạn thực hiện TDA. Các ý kiến ​​phản hồi có ý nghĩa từ các cuộc tham vấn sẽ được xem xét và lồng ghép vào các biện pháp thiết kế và giảm nhẹ tác động của TDA. Sự liên kết với các nhóm như vậy được thực hiện trong quá trình triển khai TDA là cần thiết để giải quyết các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến họ.

Các bên liên quan sau đây sẽ được thông báo về các mục tiêu của TDA và các tác động tiềm tàng của TDA:

• Đại diện của các hộ bị ảnh hưởng;

• Đại diện của các hộ không bị ảnh hưởng sống gần khu vực TDA;

• Đại diện của Uỷ ban nhân dân các xã tại địa điểm xây dựng;

• Đại diện Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên;

• Đại diện của các tổ chức quần chúng, tức là Hội phụ nữ, Hội nông dân…

- Các phương pháp và kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để tiến hành tham vấn cộng đồng và công bố thông tin, tham vấn và tham gia của người dân bị ảnh hưởng, bao gồm a) các cuộc họp cộng đồng, b) điều tra hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, quan sát hiện trường và phỏng vấn thông tin chính. Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau nhằm nâng cao độ tin cậy và tính hợp lệ của phản hồi từ các bên liên quan đến TDA, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng và đảm bảo rằng (i) những người bị ảnh hưởng nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) tất cả những người bị ảnh hưởng tham gia vào quá trình tư vấn miễn phí, ưu tiên và có thông tin trong quá trình chuẩn bị và thực hiện.

Kế hoạch tham vấn cộng đồng khu vực dự án:

Kế hoạch tham vấn cộng đồng khu vực TDA được trình bày trong bảng 8-1 dưới đây.

Bảng 8-1.Tham vấn cộng đồng

| TT | Xã | Địa điểm | Thời gian | Thành phần tham dự | Số người tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yên Lãng | Hội trường UBND xã Yên Lãng | 8h30 ngày 18/4/2018 | - Phó Chủ tịch UBND - Phó Chủ tịch MTTQ - Chủ tịch hội Nông Dân - Chủ tịch hội Phụ Nữ - Chủ tịch hội Cựu chiến binh - Bí thưu chi bộ - Cán bộ địa chính - Công an viên - Hộ dân BAH | 17 |
| 2 | Phú Thịnh | Hội trường UBND xã Phú Thịnh | 14h00 ngày 18/4/2018 | - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBMTTQ - Cán bộ địa chính - Chủ tịch hội Nông dân - Chủ tịch hội Phụ Nữ - Cán bộ địa chính - Chủ tịch hội CCB - Hộ dân BAH | 14 |
| 3 | Tân Khánh | Hội trường UBND xã Tân Khánh | 8h00 ngày 19/4/2018 | - Bí thư đảng bộ - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch hội CCB - Cán bộ địa chính - Chủ tịch hội Nông dân - Hộ dân BAH | 13 |
| 4 | Bình Sơn | Hội trường UBND xã Bình Sơn | 14h00 ngày 20/4/2018 | - Phó Chủ tịch UBND - Phó Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch hội Nông Dân - Cán bộ địa chính - Bí thư đảng ủy - Hộ dân BAH | 14 |
| 5 | Minh Đức | Hội trường UBND xã Minh Đức | 8h00 ngày 23/4/2018 | - Chủ tịch UBND - Cán bộ văn phòng - Cán bộ địa chính - Hộ dân BAH | 36 |
| 6 | Thành Công | Hội trường UBND xã Thành Công | 14h00 ngày 23/4/2018 | - Chủ tịch UBND - Phó Chủ tịch UBND - Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBMTTQ - Cán bộ địa chính - Hộ dân BAH | 12 |
| 7 | Hợp Tiến | Hội trường UBND xã Hợp Tiến | 8h00 ngày 24/4/2018 | - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch HPN - Cán bộ địa chính - Hộ dân BAH | 12 |
| 8 | Lam Vỹ | Hội trường UBND xã Lam Vỹ | 14h00 ngày 24/4/2018 | - Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch HPN - Cán bộ địa chính - Hộ dân BAH | 12 |
| 9 | Phú Thượng | Hội trường UBND xã Phú Thượng | 8h00 ngày 26/4/2018 | - Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch HPN - Cán bộ địa chính - Hộ dân BAH | 10 |
| 10 | Phúc Thuận | Hội trường UBND xã Phúc Thuận | 14h00 ngày 26/4/2018 | - Chủ tịch UBND - Phó chủ tịch HĐND - Bí thư - CT HĐND - Hộ dân BAH | 16 |

Tham vấn chính quyền địa phương:

- Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường”, chủ đầu tư cần phải tham vấn để nhận được những ý kiến góp ý của cơ quan chính quyền địa phương là UBND hoặc UBMTTQ xã.

- Tư vấn ĐTM đã phối hợp với Chủ đầu tư gửi công văn số 72/BQL-KHKT ngày 23/3/2018 về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo ESIA cho TDA cũng như gửi kèm bản tóm tắt của báo cáo ESIA đến UBND 10 xã thuộc khu vực TDA để tham vấn. Đến nay, chủ dự án đã nhận được các công văn phản hồi của tất cả các xã trong khu vực TDA.

Kết quả tham vấn cộng đồng

- Nhìn chung, thông qua các buổi tham vấn cộng đồng, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương đều ủng hộ TDA, mong TDA nhanh chóng triển khai. Các ý kiến đó được tổng hợp chung lại như sau:

- Toàn thể người dân các địa phương đều ủng hộ và đồng ý thực hiện TDA, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải đảm bảo các tác động môi trường phải được phòng tránh và giảm thiểu theo đúng như các biện pháp đã được trình bày trong báo cáo ESIA của TDA;

- Thông tin phải được cung cấp cho chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương và thời gian thi công phải phù hợp với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn;

- Yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình được xây dựng;

- Công tác thu hồi đất, GPMB và bồi thường phải được công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của nhà nước và chính sách của TDA;

- Những đối tượng dễ bị tổn thương như đồng bào DTTS phải được hỗ trợ từ TDA theo như chính sách của nhà tài trợ.

- Kết quả tham vấn chính quyền địa phương cũng cho thấy chính quyền các địa phương hoàn toàn đồng ý với các nội dung được trình bày trong báo cáo ESIA của TDA và yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng của TDA.

## 8.2 . Phổ biến thông tin

- TDA tuân thủ chính sách tiếp cận thông tin của WB và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Bản dự thảo ESIA bằng tiếng Việtđã được gửi đến những người bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương để nghiên cứu trước khi tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng.

- Dự kiến trong tháng 11 năm 2018, bản cuối cùng ESIA phiên bản tiếng Việt của TDA sẽ được công bố trong trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, văn phòng CPMU, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các huyện và xã nơi thực hiện tiểu dự án, và đặc biệt tại các địa điểm tại các xã trong khu vực tiểu dự án mà những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng. Bản cuối cùng ESIA bằng tiếng Anh cũng sẽ được công khai trên trang web của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

- (i). Tiểu dự án thuộc loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB, và không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào củaWB;

- (ii). Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động đáng kể trong cả ba giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành; đồng thời đã nêu ra những biện pháp giảm thiểu, có sự tham vấn chính quyền và những người bị ảnh hưởng bao gồm cả nhóm người dễ bị tổnthương;

- (iii). Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

- (iiii). Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng giúp cho các cấp quản lý dự án và chính quyền thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dựán; Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng để trình Ban QLDA, báo cáo này sẽ độc lập với báo cáo tuân thủ môi trường của nhà thầu và được đệ trình lên CPMU.

## Kiến nghị

Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

- Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảmthiểu nêu trên. Chi phí này được coi là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệuquả.

- Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Tư vấn chính sách an toàn và Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của TDA WB8 tỉnh Thái Nguyên để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dựán.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo “Điều tra bổ sung đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học phục vụ lập quy hoạch” thuộc dự án “Lập quy hoạch bảo tồn đa sạng sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên, 2017;

2. Báo cáo Hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006;

3. Các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT - XH, Quốc phòng, An ninh của của các xã Phú Thượng, Lam Vỹ, Yên Lãng, Phú Thịnh, Hợp Tiến, Tân Khánh, Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức và Bình Sơn, tỉnh Thái Nguyên;

4. Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997;

5. DIN 4150-1: Vibrations in buildings - Part 1: Prediction of Vibration Parameters, DIN, 2001-06;

5. Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991

6. Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances, US EPA, 1971;

7. WHO  -  Assessment  of  sources  of  air,  water,  and  land  pollution,  A  guide  to  rapid source  inventory  techniques  and  their  use  in  formulating  environmental  control strategies. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. Geneva, Switzerland, 1993.

# Footnotes

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đã không hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS nào hoặc công việc theo Hợp đồng, giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này, được xác định bởi bên QLDA, có thể được giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và / hoặc chi phí cải chính hoặc thay thế, như được xác định bởi bên QLDA, có thể được giữ lại cho đến khi sửa chữa hoặc thay thế đã được hoàn thành. Việc không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

- không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình có thể bao gồm: làm việc bên ngoài ranh giới địa điểm, bụi quá mức, không giữ đường công cộng trong điều kiện an toàn có thể sử dụng được; hoặc bồi lắng, ô nhiễm đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại cho khảo cổ học hoặc các tính năng di sản văn hóa, ô nhiễm không khí do cháy trái phép và / hoặc không hiệu quả;

- không thường xuyên xem xét C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS mới nổi, hoặc các rủi ro hoặc tác động dự kiến;

- không triển khai C-ESMP;

- không có sự đồng ý / giấy phép thích hợp trước khi thực hiện Công việc hoặc các hoạt động liên quan;

- không gửi báo cáo ESHS / s (như được mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không gửi báo cáo như vậy một cách kịp thời;

- không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khung thời gian đã chỉ định (ví dụ: khắc phục sự cố giải quyết không tuân thủ).

4Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành . C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.

# Text boxes

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH THÁI NGUYÊN

THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP)

Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Hiệp định số 5749 - VN

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018

Thái Nguyên, năm 2018

Tháng 05 năm 2017

Tỉnh Thái Nguyên

Hình 4-1. Sơ đồ lưu vực tỉnh Thái Nguyên

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Nhà thầu

Nhà thầu

Cộng đồng

Cộng đồng

WB

WB

Sở TNMT

Sở TNMT

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)